**ИНФОРМАЦИЯ Комитета по строительству**

**о ходе реализации Плана-графика реализации Программы первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы**

по состоянию на 6 апреля 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Информация о выполнении** | **Примечание (проблемные вопросы)** |
| 1.2.1 | Подготовка и направление в КФ сводного отчета об экономии, полученной в процессе планирования и размещения государственного заказа Санкт-Петербурга. | До 5 числа каждого месяца | Выполнено. Отчет направлен в Комитет финансов Санкт-Петербурга 03.11.2015 № 05-5304/15-0-33.  Подпункт исключен из Программы. |  |
| 1.2.2 | Приостановка перераспределения справками-уведомлениями о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от проведения конкурсных процедур в рамках размещения государственного заказа Санкт-Петербурга в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2015 году. | 31.03.2015 | Выполнено. Информация направлена в Комитет финансов Санкт-Петербурга 26.03.2015 № 18-3861/15-0-0. |  |
| 1.2.3 | Подготовка и направление Губернатору Санкт-Петербурга предложений по введению режима резервирования экономии, полученной в процессе планирования и размещения государственного заказа СПб, на счетах главных распорядителей бюджетных средств и разработку порядка и направлений использования экономии от размещения государственного заказа. | 31.03.2015 | Выполнено. Информация направлена в Комитет финансов Санкт-Петербурга 02.03.2015 № 18-2637/15. |  |
| 1.2.5 | Проведение мониторинга экономии бюджетных средств, образовавшихся в результате экономии от проведенных конкурсных процедур в рамках размещения государственного заказа Санкт-Петербурга по состоянию на 1 июня текущего года с учетом произведенного сокращения расходов по итогам корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год. | 10.06.2015 | Выполнено. Отчет направлен в Комитет финансов Санкт-Петербурга 25.05.2015 № 05-5304/15-0-14. |  |
| 1.8 | Установление отсрочки по уже имеющимся неоплаченным штрафам по жилым объектам, отнесенным к категории «проблемных», и промышленным объектам с продлением сроков разрешения на строительство (в случае сдачи объектов в срок с учетом продления – амнистия по уплате штрафов). | Март  2015 |  | В соответствии поручением Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. от 08.04.2015 № 746, а также с п. 3 протокола совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П. от 21.04.2015 № 23, Комитетом по строительству подготовлен и согласован с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга проект распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2015 № 10-рп», предусматривающий изменение ответственного исполнителя по поручению на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Юридическим комитетом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга проект распоряжения возвращен ввиду истечения срока реализации мероприятия. |
| 1.9.1 | Формирование Адресного перечня объектов капитального строительства государственной собственности СПб, предлагаемых для включения в федеральную адресную инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства СПб от 03.10.2011 № 1397. | 10.03.2015 | Выполнено. Предложения направлены в Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 16.02.2015 № 07-2976/15. |  |
| 1.9.4 | Представление в КЭПСП копий заявок на получение средств федерального бюджета, направленных соответствующим федеральным ИОГВ, и планов по получению выделенных средств. | 20.03.2015 | Выполнено. Копии заявок представлены в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 13.03.2015 №05-4751/15. |  |
| 1.9.5 | Формирование перечня полномочий РФ, реализуемых на территории Санкт-Петербурга и не обеспеченных соответствующим финансированием из бюджета РФ. | 30.04.2015 | Выполнено. Информация направлена в Комитет финансов Санкт-Петербурга 22.04.2015 №05-4938/14-15-1. |  |
| 1.10.1 | Разработка мер по обязательному предоставлению преимуществ в ходе проведения процедур закупок товаров, работ, услуг отечественных производителей при наличии таковых на рынке | 30.06.2015 | Выполнено. Информация направлена в Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 24.06.2015 № 05-5304/15-0-21. |  |
| 1.10.3 | Направление производителям Санкт-Петербурга приглашений принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 30.10.2015 | Комитет по строительству направляет приглашения принять участие в определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при проведении закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и при проведении запросов предложений. |  |
| 1.10.4 | Формирование отчетов по исполнению контрактов, информация из которых будет поступать в Реестр товаров, работ и услуг, закупаемых государственными органами и предприятиями, с целью совмещения информации о предложениях производителей и поставщиков Санкт-Петербурга с информацией о спросе государственных заказчиков. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выполнено. В Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга направлено письмо от 09.07.2015 № 05-5304/15-0-24, отчеты по исполнению контрактов формируются посредством внесения сведений об исполнении контрактов в Автоматизированную информационную систему государственного заказа Санкт-Петербурга.  Исполнителем по пункту назначен КЭПСП. |  |
| 1.12.2 | Определение и формирование перечня предприятий, которым может быть оказана поддержка. | 25.03.2015 | Выполнено. В адрес Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга направлено письмо от 25.03.2015 № 04-3373/15-5-2 об отсутствии предложений по включению в перечень предприятий. |  |
| 1.12.4 | Предоставление в КФ копий заявок на получение средств федерального бюджета, направленных соответствующим федеральным исполнительным органам государственной власти. | 2015-2017 гг. | Выполнено. Копии заявок представлены в Комитет финансов Санкт-Петербурга в эл. виде 13.03.2015 в соответствии с запросом Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №01-0-795/15-0-2. |  |
| 1.13.2 | Формирование предложений по включению в программу коммуникаций с предприятиями, организациями и населением Санкт-Петербурга по вопросам реализации Программы. | 30.06.2015 | Выполнено. Информация направлена в Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 19.06.2015 № 05-5304/15-0-19.  Подпункт исключен из Программы. |  |
| 1.13.5 | Предоставление ответственными исполнителями анонсирующей информации о мероприятиях Программы в Комитет по печати для организации медиа-сопровождения | 2015 г. (непозднее 3-ех рабочих дней от установленной даты выполнения мероприятия | Выполнено. Информация направлена в Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 27.11.2015 № 05-5304/15-0-35. |  |
| 1.13.6 | Размещение ответственными исполнителями актуализированной информации о ходе реализации Программы на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | 2015-2017 гг. (непозднее 3-ех рабочих дней от установленной даты выполнения мероприятия | Выполнено. Информация направлена в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 14.12.2015 № 05-5304/15-0-37. |  |
| 1.16 | Разработка планов размещения объектов нестационарной торговли и передача их в аренду предприятиям розничной торговли, реализующим продукцию российских производителей, по льготным арендным ставкам. | Май 2015 г. | В адрес Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга направлено письмо от 23.03.2015 № 05-5304/15-0-2.  Кроме того, реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045 «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-Петербурга».  В рамках реализации данного постановления рассмотрено 3844 обращений. |  |
| 1.16.1 | 31.03.2015 |
| 1.18.1 | Разработка проекта Плана мероприятий по содействию импортозамещения в Санкт-Петербурге. | 29.05.2015 | В соответствии с п. 1.2 поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 05.05.2015 № 08-13-112/15 (далее – Поручение) приказом Комитета по строительству № 181 от 20.05.2015 Научно-техническому и экспертному совету при Комитете по строительству даны полномочия по рассмотрению и принятию решений о возможном одобрении по каждому факту включения в разрабатываемые технические задания на проектирование и строительство объектов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга материалов, оборудования импортного производства.  В соответствии с п. 1.3 Поручения ведется работа по созданию каталога продукции российского производства по применяемым строительным материалам, конструкциям и оборудованию для обеспечения замещения продукции импортного производства, который будет рекомендован для использования всем структурным подразделениям Комитета по строительству и подведомственным ему организациями.  На состоявшемся 16.06.2015 заседании Научно-технического и экспертного совета принят за основу и утвержден, подготовленный Комитетом по строительству, Каталог продукции российского производства по применяемым строительным материалам, конструкциям и оборудованию для обеспечения замещения продукции импортного производства. |  |
| 1.18.4 | Организация взаимодействия с государственными корпорациями (Ростех, ОСК, ОПК, Роснано, Российская венчурная компания и др.) на предмет импортозамещения и развития новых инновационных производств | 2015 г. | Выполнено. В Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга направлено письмо 04.12.2015 № 05-5304/15-0-36. |  |
| 1.19.1 | Подготовка предложений о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации по включению в состав экономически обоснованных затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, затрат на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры. | 25.03.2015 | Выполнено. В Комитет финансов Санкт-Петербурга направлены предложения 25.02.2015 № 04-3373/15-1-1. |  |
| 1.22.1 | Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство в целях снижения количества контрольно-надзорных органов и процедур | 30.04.2015 | Выполнено. В Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга направлено письмо 22.05.2015 № 05-5304/15-0-13 об отсутствии предложений по указанному вопросу. |  |
| 1.23 | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов. | Июнь 2015 |  | В ведении Комитета по строительству нет предприятий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов |
| 1.23.2 | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, деятельность которых осуществляется с участием Санкт-Петербурга (в рамках действующих полномочий) по состоянию на 31.12.2014. | Апрель-июнь 2015 | Выполнено. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий за период 01.01.2014-31.12.2014 проводился балансовой комиссией Комитета. |  |
| 1.23.3 | Разработка предложений по порядку, формам и срокам предоставления отчетности предприятий. | 01.04.2015 | Выполнено. Предложения направлены в Комитет по управлению городским имуществом 25.03.2015 № 05-5304/15-0-3. |  |
| 1.23.4 | Разработка предложений по оптимизации расходов и повышению доходов предприятий. | 01.06.2015 | Выполнено. Предложения направлены в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга письмом 22.05.2015 №18-6406/15-0-0. |  |
| 1.29.1 | Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство о контрактной системе в части перевода всех закупок в электронную форму – электронный конкурс, электронные запросы котировок. | 15.05.2015 | Выполнено. В адрес Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга направлено письмо от 27.04.2015 № 05-5304-/15-0-8. |  |
| 1.29.3 | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части предоставления потенциальному подрядчику права использовать страхование рисков в качестве обеспечения исполнений обязательств по контрактам. | 30.04.2015 | Выполнено. Направлена докладная Губернатору Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 28.04.2015 № 05-5304/15-0-9.  Подпункт исключен из Программы. |  |
| 1.32.1 | Проведение комплексного анализа действующих нормативно-правовых актов и административных регламентов в части, касающейся порядка и сроков получения разрешения на строительство в целях упрощения процедуры получения разрешения на строительство (внедрение принципа одного окна), разработка предложений по перспективам упрощения процедуры получения разрешения на строительство (внедрение принципа одного окна) и направление результатов анализа и предложений в адрес КИ | 25.09.2015 | Выполнено. В адрес Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга направлено письмо от 29.09.2015 № 18-11927/15-0-0. |  |
| 2.1.1 | Подготовка предложений по созданию региональной зоны опережающего развития и особых экономических зон для приоритетных отраслей экономики. | 30.03.2015 | Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко от 05.11.2014 №2139 по вопросу подготовки перечня приоритетных территорий комплексного освоения с учетом опережающего развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также пункта 1 протокола совещания в Комитете по градостроительству и архитектуре от 09.12.2014 №134, Комитет по строительству от 10.12.2014 №19069/14 направил в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее –КГА) перечень территорий, планируемых к освоению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и перечень территорий, планируемых для реализации на торгах под комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства (далее – Перечни), в том числе для учета опережающего развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.  Ранее, 17.11.2014 №04.2-134/14-0-4, в адрес КГА были направлены Перечни земельных участков для оценки величин необходимых для инженерного обеспечения территорий, планируемых к комплексному освоению в целях жилищного строительства.  Также в адрес Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 18.11.2014 №04.2-134/14-4-1 и адрес Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 17.03.2015 № 05-3364/15-4-1 направлены Перечни со схемами размещения территорий с привязкой существующей улично-дорожной сети. |  |
| 2.2 | Разработка планов поддержки приоритетных отраслей промышленности Санкт-Петербурга, в том числе в разрезе системообразующих предприятий (по утвержденному перечню). | Май 2015 | Комитет по строительству, в числе соисполнителей мероприятия, направил в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга предложения (от 26.03.2015 № 07-6206/15) в части включения строительной отрасли Санкт-Петербурга в число приоритетных отраслей Санкт-Петербурга.  В соответствии с письмом Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 01-16-1273/15-35-3 от 22.04.2015 строительная отрасль Санкт-Петербурга не входит в Перечень:  - стратегически важных отраслей для Санкт-Петербурга, Перечень отраслей экономики Санкт-Петербурга, классифицированных по приоритетности;  - жизнеобеспечивающих отраслей Санкт-Петербурга.  Вид экономической деятельности «строительство» не вошел в состав отраслей (виды экономической деятельности) из Перечня приоритетных отраслей, для импортозамещения, имеющих потенциал развития в Санкт-Петербурге. |  |
| 2.3 | Подготовка предложений по перечню инвестиционных проектов в целях привлечения финансирования в форме:  -оказания содействия в получении кредитов за счет средств государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;  -привлечения кредитов для проектного финансирования о отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  -гарантий, предоставляемых Агентством кредитных гарантий;  -привлечения кредитов либо облигационных займов на осуществление инвестиционных проектов (иные цели, установленные Правительством Российской Федерации, включая финансирование реструктуризации текущей задолженности) (в соответствии с пунктами 4, 6-7 Плана РФ). | Июнь 2015 | Выполнено. В адрес Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга направлено письмо 10.06.2015 № 05-5304/15-0-18. |  |
| 2.12 | Подготовка предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования на создание технопарков Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга | Октябрь 2015 | Комитет по строительству осуществляет реализацию Концепции создания строительного технопарка (далее – Концепция), утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1406 от 05.10.2011. В рамках данной деятельности ведутся работы, в том числе и без привлечения средств бюджета Санкт-Петербурга, на основании подписанных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга. К примеру, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по заказу Комитета по строительству осуществляет в рамках подписанного Соглашения разработку нормативно-технической документации, на базе своих лабораторий проводит исследования различных строительных материалов, проводит обследования технического состояния зданий и сооружений.  В соответствии с вышеуказанной Концепцией создается Каталог отечественных строительных материалов, изделий и конструкций, разработкой которого занимается Российская гильдия управляющих и девелоперов. Данные работы так же выполняются без привлечения средств бюджета Санкт-Петербурга. |  |
| 2.12.1 | Оценка потребности во внебюджетных источниках финансирования для создания технопарков Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга и направление в КППИ соответствующих предложений | 30.09.2015 | Выполнено. В адрес Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга направлено письмо от 16.10.2015 № 07-19937/15-0-1. |  |
| 3.6 | Своевременное информирование застройщиков Санкт-Петербурга о проведении конкурсного отбора заявок Минстроем России на софинансирование строительства автомобильных дорог в рамках реализации проектов комплексного освоения территорий для жилищного строительства и формирование заявки Санкт-Петербурга на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга. | Март 2015 | Выполнено. Информация о проведении Минстроем России конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Отбор) размещена на официальной странице Комитета по строительству официального сайта Администрации Санкт-Петербурга 29.01.2015, информация об изменении сроков проведения Отбора размещена 22.02.2015.  Заявка Санкт-Петербурга на участие в Отборе сформирована Комитетом по строительству и направлена вице-губернатору Санкт-Петербурга Оганесяну М.М. для подписания Губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. (от 18.03.2015 № 18-3442/15). |  |
| 3.6.1 | 22.03.2015 |
| 4.1.2 | Разработка проектов нормативных актов Санкт-Петербурга по утверждению критериев получения государственной поддержки для хозяйствующих субъектов Санкт-Петербурга | 31.03.2015 | Выполнено. В Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга направлено письмо 22.05.2015 № 05-5304/15-0-12 об отсутствии предложений по указанному вопросу. |  |
| 4.2.1 | Внесение изменений в бюджет Санкт-Петербурга в результате подготовки проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в бюджет Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» | Апрель 2015 | Выполнено. Предложения направлены в Комитет по промышленной политике и инновациямСанкт-Петербурга 16.02.2015 №07-2976/15 и 13.04.2015 №07-7132/15. |  |
| 4.3.1 | Подготовка предложений и формирование перечня инвестиционных проектов по строительству объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры для реализации, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства. | 30.06.2015 | Выполнено. В Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга направлено письмо 19.06.2015 № 05-5304/15-0-20. |  |
| 4.5.2 | Утверждение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых ИОГВ и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, в том числе предельные цены товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты на обеспечение функций ИОГВ и подведомственных им казенным учреждениям. | 30.06.2015 | В Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга направлено письмо 26.11.2015 № 05-5304/15-0-34.  Подпункт исключен из Программы. |  |
| 4.6.2 | Подготовка предложений по совершенствованию государственных программ Санкт-Петербурга и оптимизации расходов бюджета Санкт-Петербурга. | 31.05.2015 | Информация направлена в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга письмом от 20.05.2015 № 05-5304/15-0-11.  Предложения по внесению изменений в бюджет Санкт-Петербурга в результате подготовки проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в бюджет Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» направлены в Комитет по промышленной политике и инновациямСанкт-Петербурга 16.02.2015 №07-2976/15 и 13.04.2015 №07-7132/15. После вступления в действие данного Закона в адрес разработчиков государственных программ будут направлены предложения по внесению в них изменений в соответствии с Законом. |  |
| 4.7.5 | Подготовить предложения по проведению закупок длительного производственного цикла и закупок с заключением контрактов жизненного цикла (в том числе договоров лизинга) | 31.10.2015 | Выполнено. В адрес Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга направлено письмо от 28.10.2015 № 05-5304/15-0-32. |  |
| 4.9 | Разработка мер снижения стоимости строительства объектов в рамках городского заказа за счет оптимизации проектных решений, технических условий на подключение инженерной инфраструктуры и импортозамещения. | 2015 г. | Все подрядные организации участвующие в реализации АИП проинформированы о необходимости разработать варианты импортозамещения поставляемой продукции на строящихся объектах, без понижения качества поставляемой продукции и без увеличения расходов бюджета. Так например, импортозамещению подлежат вентиляционные установки, электро и газо оборудование и др.  Кроме того, в задании на проектирование предусмотрено обязательное использование продукции отечественных производителей. | 1. Не всё поставляемое оборудование имеет отечественные аналого заменители, например ёмкостные баки для циркуляции воды и т.д.  2. Не все российские компании, отвечают установленным требованиям и располагают необходимым ассортиментом, например –медицинским оборудованием.  3. Длительные сроки поставки оборудования. Данные обстоятельства обусловлены возросшим спросом и недостаточной мощностью отечественного завода производителя. |
| 4.9.4. | Разработка вариантов импортозамещения поставляемой продукции на строящихся объектах без понижения качества поставляемой продукции и без увеличения расходов бюджета | 25.12.2015 | Выполнено. В Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга направлено письмо 24.12.2015 № 05-5304/15-0-38. |  |
| 4.10.1 | Согласование ИОГВ с КЭИО лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды главными распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год. | Март 2015г., 2016-2017гг. | Выполнено. Протокол согласования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на 2015 год направлен в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 10.03.2015 № 07-3566/15. |  |
| 4.10.3 | Ежегодное представление ИОГВ сведений о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов и воды ИОГВ и получателей средств бюджета, предусматривающих снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды ежегодно на 2% к сопоставимым условиям предшествующего года | Февраль 2016г., 2017г. | Выполнено. В адрес СПб ГБУ «Центр энергосбережения» направлено письмо 27.01.2016 № 07-25750/15-0-1. |  |
| 5.1.1 | Проведение мониторинга показателей социально-экономического развития и анализа ситуации в различных отраслях экономики в целях своевременного реагирования на возникающие проблемы. | Ежеквартально | В 2015 году в Санкт-Петербурге запланировано ввести в эксплуатацию 2 700 000 кв.м жилья.  На 01 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 2 382 976,3 кв.м жилья (закончены строительством 121 многоквартирный жилой дом на 39 247 квартир и 1 073 дома индивидуального строительства, проведена реконструкция 6 домов на 569 квартир), что составляет 88,3% от запланированного в 2015 году объема ввода жилья и 91,1% от объема ввода жилой площади за аналогичный период 2014 года.  По состоянию на 01 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге приостановленного жилищного строительства нет.  Исполнителем по пункту назначен КЭПСП. |  |
| 5.3.1 | Подготовка отчетов о реализации в Санкт-Петербурге требований статьи 302 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также выполнения указаний о заключении государственных контрактов преимущественно с отечественными товаропроизводителями. | Ежеквартально | Выполнено. В Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга направлен отчет 12.10.2015 № 05-5304/15-0-31.  Подпункт исключен из Программы. |  |