Приложение к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от _________ 2018 № ____

КРИТЕРИИ

отнесения деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств участников долевого строительства к категориям риска

1. Деятельность юридических лиц по привлечению денежных средств участников долевого строительства (далее – деятельность юридических лиц) относится к следующим категориям риска в зависимости от показателя потенциального риска нарушения прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства и установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности:

| Категория риска | Критерии | Показатель риска |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайно высокий риск | Введение процедуры банкротства | Введение одной из процедур банкротства |
|  | Нарушение сроков исполнения обязательств | Нарушение срока исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве более чем на 9 месяцев |
| Высокий риск | Нарушение обязательных требований | Несоблюдение одного из нормативов финансовой устойчивости в течение четырех и более кварталов |
|  | Административные правонарушения | Привлечение в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения о присвоении категории риска, к административной ответственности за совершение административных правонарушений по части 1 статьи 14.28, части 4 статьи 14.28, части 4 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации |
| Значительный риск | Нарушение сроков исполнения обязательств | Нарушение сроков исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве более чем на 6 месяцев |
| Средний риск | Нарушение сроков исполнения обязательств | Нарушение сроков уведомления участников долевого строительства о переносе срока исполнения обязательства и (или) ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Нарушение обязательных требований законодательства | Вынесение контролирующим органом в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения о присвоении категории риска, более 2 предписаний (предостережений) об устранении нарушений законодательства в сфере долевого строительства |
| Умеренный риск | Нарушение обязательных требований законодательства | Непредставление субъектом в установленный срок, а равно представление отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащей недостоверные сведения, или представление отчетности не в полном объеме |
| Низкий риск |  | Отсутствие показателей риска для иных категорий риска |

2. Отнесение деятельности юридических лиц к категории риска осуществляется при одновременном соответствии юридического лица всем критериям, предусмотренным для соответствующей категории риска.

3. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства (далее – юридические лица), в зависимости от присвоения категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в календарном году;

для категории высокого риска – один раз в два года;

для категории значительного риска – не чаще чем один раз в два года, но и не реже чем один раз в три года;

для категории среднего риска – не чаще чем один раз в три года;

для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в четыре года.

В отношении юридических лиц, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.