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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________







        
  № __________

О внесении изменений в постановление

Правительства Санкт-Петербурга 

от 06.10.2016 № 875
Правительство Санкт-Петербурга 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных 
с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории 
Санкт-Петербурга» (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.2 Правил дополнить следующим содержанием:
«за исключением территорий, предоставленных для комплексного освоения».
1.2. Пункт 1.4.19 Правил дополнить следующим содержанием:

«К пояснительной записке прикладывается график производства работ. В случае проведения работ этапами, график должен отражать этапность проведения работ. Общий срок производства работ, указанный в заявке должен соответствовать сроку в графике»
1.3. Пункты 1.4.19, 1.4.26. Правил после слов «пешеходных мостиков с перилами» дополнить словами «, а также в части обеспечения мер предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильным группам населения, обеспечивающих соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности».
1.4. Дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:

 «3.1.5. После завершения работ с временным нарушением объектов и элементов благоустройства обеспечить восстановление объектов и элементов благоустройства». 

1.5. Пункт 3.2.3 Правил изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. Оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже чем через каждые 50 м вдоль ограждения. На углах ограждения, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами.

При производстве аварийных работ ограждение зоны производства работ должно иметь сигнальный бело-красный цвет и соответствовать требованиям, установленным приложением № 11 к Правилам.

При производстве плановых земляных работ при работах на инженерных коммуникациях ограждение зоны производства работ должно быть сборно-разборным 
с унифицированными элементами соединения и деталями крепления, из металлических секций с арматурной сеткой, имеющих ширину - 3 м, высоту - 1,925 м, в соответствии 
с приложением № 12 к Правилам.

Временное ограждение при производстве плановых работ должно быть выполнено 
из сплошных износостойких материалов, иметь серый цвет, соответствующий колерам 7040, 7038, 7035, 7004 согласно стандарту RAL или аналогу.

Допускается использование временного ограждения зоны складирования и размещения строительных материалов, конструкций, оборудования, приспособлений, оснастки 
при производстве плановых земляных работ 

по изменению планировочного устройства и покрытий, ремонту покрытий следующих типов, в соответствии с приложением № 15 к Правилам:

Тип №1: сборно-разборным с унифицированными элементами соединения и деталями крепления, из металлических секций с сигнальной пластиковой сеткой, с размером ячейки 50х50 мм, габариты секции с опорным блоком и ограждением 2000х2000 (2400) мм.

Тип №2: секции из цельнометаллических труб.

Тип №3: блоки из полимерных материалов.

При работах на проезжей части улиц в качестве ограждения могут использоваться специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зоны работ запрещено.

При производстве работ во внутридворовых территориях, территория которых ограждена примыкающими фасадами с трех и более сторон, производитель работ обязан оградить зону работ путем установки ограждения зоны безопасного прохода.

1.6. Пункт 3.2.4 Правил дополнить следующим содержанием «, иметь серый цвет, соответствующий колерам 7040, 7038, 7035, 7004 согласно стандарту RAL или аналогу».
1.7. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Производство земляных работ при вскрытии грунта более 0,4 м; 

4.2. Производство земляных работ при работах на инженерных коммуникациях;

4.3. Ремонт покрытий (без изменения типа покрытия и планово-высотных отметок), 
за исключением производства работ, указанных в разделе 5 Правил;

4.4. Установка и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства работ, в том числе строительных лесов;

4.5. Складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, а также материалов, оборудования, некапитальных строений, сооружений, используемых 
для производства работ;

4.6. Работы по установке элементов благоустройства площадью более 10 кв. м, 
для планировочного устройства, покрытий, ограждений – без ограничений по площади, 
за исключением производства работ, указанных в разделе 5 Правил;

4.7. Работы по установке и размещению временных элементов благоустройства площадью более 10 кв. м.;».

1.8. Дополнить Правила п. 5.15 следующего содержания: 
«5.15. Установка и размещение нестационарных торговых объектов, включенных 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена».

1.9. Пункт 6.10 Правил изложить в следующей редакции:  

«Срок действия ордера определяется ГАТИ исходя из периода времени, необходимого для производства работ в соответствии с заявкой, а также с учетом условий производства работ, включенных в адресную программу, но не более разрешений, выданных для проведения работ, являющихся целью выдачи ордера, не более срока имущественных обязательств и срока, указанного в пояснительной записке.

Запрещено при определении сроков производства работ общей продолжительностью менее шести месяцев предусматривать технологический перерыв (приостановление работ) 
до наступления агротехнического периода, а также предусматривать восстановление объектов и элементов благоустройства вне агротехнического периода, за исключением случаев наличия оформленного разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300».
1.10. Дополнить Правила пунктом 8.1.8 следующего содержания:

«8.1.8. Заявка на оформление ордера и прилагаемые к ней документы содержат указание на производство работ в объеме, не охватывающем объем работ по ранее выданному ордеру, и отсутствуют доказательства восстановления объектов и элементов благоустройства в зоне работ, не заявленной к производству в соответствии 
с рассматриваемой заявкой».

1.11. Раздел 13 изложить в следующей редакции:

«13. Порядок производства аварийных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга

13.1. Владельцы инженерных коммуникаций, иных объектов (далее – владельцы объектов), при повреждении которых может возникнуть необходимость производства аварийных работ, обязаны зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте ГАТИ в сети Интернет по адресу gati-online.ru, для чего, подать заявку на регистрацию, которая согласовывается с КГА и направляется в Комитет по информатизации и связи для создания учетной записи (логина и пароля), с приложением унифицированной формы первичной учетной документации по учету основных средств № ОС-1а «Акт о приемке-передаче здания (сооружения)», подтверждающую принадлежность инженерных коммуникаций, иных объектов.

13.2. При возникновении повреждений, влекущих необходимость производства аварийных работ, владельцы объектов, обязаны внести информацию об аварии в «Личном кабинете» на сайте ГАТИ в сети Интернет по адресу gati-online.ru заполнив форму уведомления о проведении работ по ликвидации аварии. Уведомление о проведении работ 
по ликвидации аварии согласно приложению № 8 к Правилам содержит информацию 
об организации – владельце инженерных коммуникаций, адресе производства работ, характере аварии, схему зоны производства работ, объемах.

Без регистрации уведомления о проведении аварийных работ  в «Личном кабинете» 
на сайте ГАТИ в сети Интернет по адресу gati-online.ru факта аварии производство земляных работ, связанных с ликвидацией аварии на объектах, запрещено.

Владельцы объектов при получении сигнала об аварии обязаны немедленно направить лицо, устраняющее аварию, которое должно приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций, объектов и элементов благоустройства.

13.2. Одновременно с отправкой лица, устраняющего аварию, владелец объекта обязан:

отправить владельцам инженерных коммуникаций, объектов и элементов благоустройства, находящихся в зоне производства работ, сообщение о характере и месте аварии и дополнительно при авариях в границах красных линий улиц - в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения соответствующего территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ГКУ ДОДД, КБ, КТ (при производстве аварийных работ на маршрутах следования наземного городского пассажирского транспорта);

зарегистрировать уведомление о проведении аварийных работ в «Личном кабинете» 
на сайте ГАТИ в сети Интернет по адресу gati-online.ru.

13.4. Владельцы объектов и элементов благоустройства, находящихся в зоне аварийных работ, обязаны вне зависимости от времени суток обеспечить прибытие к месту аварии 
в течение часа после получения сообщения об аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов 
и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок производства аварийных работ.

13.5. В зоне производства работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель лица, устраняющего аварию, имеющий при себе служебное удостоверение.

13.6. Производство аварийных работ должно быть произведено в срок 
не превышающий 5 суток  включая время на восстановление объектов и элементов благоустройства. Информация о производстве аварийных работ размещается на сайте ГАТИ в сети Интернет gati-online.ru в открытом доступе.

13.7. Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы грунта или строительного мусора в зоне производства аварийных работ, если это препятствует аварийным работам, обязаны по требованию лица, устраняющего аварию, немедленно и за свой счет освободить зону работ.

13.9. Не допускается устройство котлованов (траншей) глубиной более 1 м 
без крепления их стен.

13.10. Лицо, устраняющее аварию, после ликвидации аварии в зоне производства работ, находящейся на проезжей части, обязано убрать лишний грунт и произвести первичное восстановление дорожной одежды в течение 24 часов.

13.10.1. Первичное восстановление дорожного покрытия проезжей части из камня производится путем мощения снятым камнем с восстановлением существующей конструкции дорожной одежды.

13.10.2. Первичное восстановление асфальтобетонного покрытия производится путем укладки в уровне существующего покрытия укрепленного щебеночного слоя толщиной 40 см на песчаном основании толщиной 60 см. Первичное восстановление без укрепления щебеночного слоя горячей асфальтобетонной смесью, холодным асфальтобетоном или другими связующими материалами не допускается.

Первичное восстановление включает в себя восстановление асфальтобетонного покрытия зоны работ.

13.10.3. При восстановлении покрытия должны использоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих покрытий.

13.10.4. Дальнейшее благоустройство зоны производства работ выполняется 
в соответствии с разделом 11 Правил.

13.10.5. В случае привлечения к работам по восстановлению объектов и элементов благоустройства, нарушенных в результате производства работ, субподрядчиков, лицо, устраняющее аварию, обязано осуществлять контроль за качеством и сроками производства работ и несет полную ответственность за выполнение требований Правил, в том числе 
по восстановлению нарушенных объектов и элементов благоустройства.

13.10.5.1. Работы по восстановлению объектов и элементов благоустройства в полном объеме должны быть выполнены в сроки, установленные в пункте 13.6 Правил.

13.10.5.2. В случае если сроки производства аварийных работ не приходятся 
на агротехнический период, и отсутствует возможность восстановления элементов благоустройства, владелец объектов обязан восстановить нарушенное благоустройство 
в срок не позднее 15 мая.

При этом работы по первичному восстановлению благоустройства территории (засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, первичное восстановление покрытий) должны быть выполнены в срок не более пяти суток со дня регистрации аварии.

13.11. Владельцы территории в зоне ликвидированной аварии в течение трех лет после завершения аварийных работ обязаны следить за состоянием восстановленного участка 
и в случае просадок или разрушения покрытия сообщать об этом владельцам подземных инженерных коммуникаций для принятия мер по устранению выявленных дефектов.

13.12. В случае восстановления зеленых насаждений субподрядчиками после выполнения работ по первичному восстановлению благоустройства (засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта) на территории зеленых насаждений лицо, устраняющее аварию на территории зеленых насаждений, обязано передать по акту зону производства работ субподрядчику для восстановления объектов и элементов благоустройства в полном объеме.

При этом лицо, устраняющее аварию, обязано контролировать сроки и качество восстановления объектов и элементов благоустройства.

13.13. Восстановление зеленых насаждений в зоне аварийных работ должно выполняться в соответствующие агротехнические сроки и в соответствии с пунктом 11.7 Правил, при этом работы по первичному восстановлению благоустройства (засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта) должны быть выполнены в срок не более пяти суток со дня регистрации аварии.

13.14. Проверка соблюдения требований по восстановлению объектов и элементов, нарушенных в результате производства аварийных работ, производится ГАТИ после истечения сроков, предусмотренных в пунктах 13.6, 13.10.5.2 Правил и подлежит согласованию с согласующими органами в порядке, предусмотренном пунктами 12.2, 12.3. Правил».

13.15. Запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.

13.16. При необходимости выполнения аварийных работ на инженерных коммуникациях общей длиной трассы (траншеи) более 10 метров ордер на производство работ оформляется в порядке, предусмотренном для оформления ордера на производство плановых работ.

13.17. В случае производства аварийных работ, связанных с ограничением 
или прекращением движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, ГАТИ в день регистрации уведомления на производство аварийных работ размещает информацию об указанном ограничении на своем официальном сайте в сети Интернет».
1.12 Приложение № 1 Правил изложить согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.13. Приложение № 5 Правил изложить согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

1.14. Дополнить Правила приложением № 15 (приложение № 3 Постановления).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Маркова О.А.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга



   

                     А.Д. Беглов
