О внесении изменений в постановление

Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2018 № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2019 № 219 «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений                     о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации                      и проведения оценки эффективности их реализации» Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552                       «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы                     Санкт-Петербурга» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 84 таблицы подраздела 8.4.2. «Перечень мероприятий подпрограммы 1, связанных с расходами развития» раздела 8.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 1                   с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей и участников мероприятий» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 84 | Проектирование объектов строительства и реконструкции магистральных дорог и улиц, улиц и дорог местного значения | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 91 949,6 | 59 061,8 | 131 213,3 | 50 975,8 | - | - | 333 200,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2. Пункт 85 таблицы подраздела 8.4.2. «Перечень мероприятий подпрограммы 1, связанных с расходами развития» раздела 8.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 1                     с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей и участников мероприятий» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 85 | Строительство и реконструкция магистральных дорог и улиц, улиц и дорог местного значения, в том числе: | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 425 791,8 | 211 875,9 | 50 049,3 | 530 995,0 | 1 044 171,9 | 1 119 312,9 | 3 382 196,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.3. Подпункт 85.1 пункта 85 таблицы подраздела 8.4.2. «Перечень мероприятий подпрограммы 1, связанных с расходами развития» раздела 8.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей                      и участников мероприятий» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 85.1 | Строительство объекта: Жемчужная ул. на участке от Приозерной ул. до Грибной ул.; Грибная ул. на участке от Жемчужной ул. до Матросской ул.; Матросская ул. на участке от Грибной ул. до Приозерной ул.; Приозерная ул. на участке от дор. к Шалашу Ленина до Матросской ул.; Рыбацкая ул. на участке от Грибной ул. до Приозерной ул. | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 404 934,4 | 210 873,9 | - | - | - | - | 615 808,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.4. Пункт 86 таблицы подраздела 8.4.2. «Перечень мероприятий подпрограммы 1, связанных с расходами развития» раздела 8.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 1                       с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей и участников мероприятий» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 86 | Реконструкция объекта: Богатырский пр. (маг. 1) от Гаккелевской ул. до Байконурской ул. | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 318 020,2 | 214 949,9 | 154 152,2 | - | - | - | 687 122,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.5. Пункт 87 таблицы подраздела 8.4.2. «Перечень мероприятий подпрограммы 1, связанных с расходами развития» раздела 8.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 1                     с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей и участников мероприятий» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

| 87 | Строительство объекта: Комендантский пр. от Шуваловского пр. до проезда К-1 | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 189 566,0 | 202 910,6 | 174 230,0 | - | - | - | 566 706,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на вице-губернатора                  Санкт-Петербурга Линченко Н.В.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Санкт-Петербурга                                                                              А.Д.Беглов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

____________________   Н.В.Линченко

«_______» ____________2019 г.

Председатель

Комитета по строительству

__________________   Л.В.Кулаков

«_______» _____________2019 г.

Начальник

Юридического управления

Комитета по строительству

__________________  О.П.Мануйлова

«_______» ___________2019 г.