Об утверждении Порядка подготовки и согласования 
проекта решения о заключении 
контракта, предметом которого является 
одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства государственной 
собственности Санкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство 
Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения 
о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор 
Санкт-Петербурга 	                                                    		                        А.Д.Беглов

|  | Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от _______ №________ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга

  - Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга (далее –  Единый контракт).

  - Проект решения о заключении Единого контракта разрабатывается исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся государственным заказчиком Санкт-Петербурга по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга.

  - Проект решения о заключении Единого контракта должен содержать информацию, указанную  в пункте 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по каждому объекту капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга.

  - Согласование проекта решения о заключении Единого контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные Регламентом Правительства 
Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.12.2003 №100 «Об утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга».

  - Внесение изменений в решение о заключении Единого контракта осуществляется в порядке, установленном пунктами 2 – 4 настоящего Порядка.