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[bookmark: _GoBack]Об утверждении Порядка подготовки и согласования 
проекта решения о заключении 
контракта, предметом которого является 
одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства государственной 
собственности Санкт-Петербурга




В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство 
Санкт-Петербурга
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения 
о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Елина Е.И.

      Губернатор 
Санкт-Петербурга 	                                                    		                        А.Д.Беглов
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	Приложение
к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга 
от _______ №________





ПОРЯДОК
подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга (далее –  Единый контракт).
2. Проект решения о заключении Единого контракта разрабатывается исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся государственным заказчиком Санкт-Петербурга по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга.
3. Проект решения о заключении Единого контракта должен содержать информацию, указанную  в пункте 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по каждому объекту капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга.
4. Согласование проекта решения о заключении Единого контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные Регламентом Правительства 
Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.12.2003 №100 «Об утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга».
5. Внесение изменений в решение о заключении Единого контракта осуществляется в порядке, установленном пунктами 2 – 4 настоящего Порядка.
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