## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________   		                            №________________

Об изменении сроков исполнения государственных контрактов (контрактов) без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с введением мер по предотвращению распространения на территории Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Установить, что при исполнении государственных контрактов (контрактов) 
в соответствии с перечнем согласно приложению (далее – контракты) допускается 
по соглашению сторон изменение срока исполнения контрактов без предъявления 
к поставщику (подрядчику, исполнителю) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по контрактам, вызванной введением указанных мер, а также без изменения стоимости контрактов.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.03.2020.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю. по принадлежности вопросов.

Губернатор

Санкт-Петербурга                                                                                                     А.Д.Беглов

Приложение

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от __________ №______________

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных контрактов (контрактов)

| № | Реквизиты государственного контракта (контракта) | Заказчик | Срок продления исполнения государственного контракта (контракта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контракт от 17.03.2020 № 60/20 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт культурных программ» | 31.12.2020 |
| 2 | Контракт от 16.03.2020 № 59/20 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт культурных программ» | 31.12.2020 |
| 3 | Государственный контракт Санкт-Петербурга от 10.03.2020 № 6 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | 31.12.2020 |
| 4 | Государственный контракт Санкт-Петербурга от 17.02.2020 № 5 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | 31.12.2020 |
| 5 | Государственный контракт от 03.03.2020 № 2/10 | Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга | 31.12.2020 |
| 6 | Государственный контракт от 24.12.2019 № 212 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга» | 31.12.2020 |

Вице-губернатор Санкт-Петербурга                                                                              Е.И.Елин

Председатель Комитета

по государственному заказу

Санкт-Петербурга                                                                                                     А.В.Жемякин

Начальник Юридического отдела

Комитета по государственному заказу

Санкт-Петербурга                                                                                                 О.В.Цырцанова