|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от ___________№____________ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о координационном штабе по обеспечению строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства в Санкт-Петербурге

в рамках реализации национальных (федеральных, региональных) проектов

и государственных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Санкт-Петербурге в рамках реализации национальных (федеральных, региональных) проектов и государственных программ (далее соответственно - Штаб, проекты (программы).

1.2. Штаб является коллегиальным совещательным консультативным органом 
при Губернаторе Санкт-Петербурга, обеспечивающим взаимодействие между исполнительными органами государственной власти, подведомственными 
им учреждениями и организациями, и иными организациями в целях обеспечения координации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ).

1.3. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.

2. Цель и задачи Штаба

2.1. Целью создания Штаба является обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и иных органов 
и организаций по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ).

2.2 Основными задачами Штаба являются подготовка консолидированных предложений:

2.2.1. По организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и иных органов и организаций по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ).

2.2.2. По разработке планов мероприятий, направленных на достижение целей проектов (программ).

2.2.3. По мониторингу выполнения исполнительными органами государственной  власти Санкт-Петербурга и иными органами и организациями в соответствии 
с требованиями законодательства сроков реализации мероприятий, направленных 
на достижение целей и результатов проектов программ на территории Санкт-Петербурга.

2.2.4. По рассмотрению проблем, связанных с угрозой срыва сроков строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ).

2.2.5. По оказанию методологического содействия исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и иным органам и организациям.

3. Полномочия Штаба

Штаб в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими полномочиями:

3.1. Запрашивать в федеральных органах исполнительной власти, 
их территориальных органах, исполнительных органах государственной власти 
Санкт-Петербурга, органах местного самоуправления, органах государственного контроля (надзора), органах муниципального контроля информацию по вопросам деятельности Штаба.

3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей иных органов и организаций.

3.3. Направлять своих представителей для участия в проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, другими органами и организациями совещаниях 
по вопросам деятельности Штаба.

3.4. Привлекать к работе Штаба специалистов и экспертов в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий и строительства объектов капитального строительства.

4. Состав Штаба

4.1. В состав Штаба входят председатель Штаба,  два заместителя председателя Штаба, секретарь и члены Штаба.

4.2. Председателем Штаба является Губернатор Санкт-Петербурга 
(далее – Председатель).

4.3. Председатель Штаба осуществляет следующие полномочия:

4.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Штаба.

4.3.2. Принимает решение о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседаний Штаба.

4.3.3. Ведет заседание Штаба.

4.3.4. Подписывает протоколы заседаний Штаба.

4.3.5. Дает рекомендации членам Штаба.

4.3.6. Инициирует изменение состава Штаба.

4.3.7. Осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Штабом.

4.4. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Штаба по поручению Председателя.

4.5. Секретарь Штаба:

4.5.1. Осуществляет организацию работы по подготовке заседания Штаба, подготавливает повестку дня заседания Штаба и формирует по согласованию 
с Председателем список приглашенных на заседание лиц.

4.5.2. Извещает  членов Штаба о дате, времени, месте  и повестке дня заседания  Штаба не позднее чем за один рабочий день до заседания Штаба.

4.5.3. Оформляет протоколы заседаний Штаба, направляет их членам Штаба.

4.5.4. Готовит проекты решений Штаба, иных документов.

4.5.5. Осуществляет иные мероприятия по обеспечению работы Штаба.

4.6. Члены Штаба имеют право:

4.6.1. Выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам на заседании Штаба.

4.6.2. Использовать в своей деятельности информацию, полученную в рамках работы Штаба.

4.6.3. Разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по вопросам деятельности Штаба.

4.7. Члены Штаба принимают участие в заседании Штаба лично. В случае невозможности присутствовать на заседании Штаба члены Штаба обязаны уведомить 
об этом секретаря Штаба.

4.8. При невозможности присутствия на заседании Штаба член Штаба вправе направить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Штаба, а также является неотъемлемой частью протокола заседания Штаба.

5. Порядок деятельности Штаба

5.1. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Штаб проводит свою работу в форме заседаний Штаба.

5.3. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

5.4. Внеочередные заседания Штаба могут быть инициированы 
по решению Председателя.

5.5. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Штаба принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Штаба. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

5.6. Решение Штаба оформляется протоколом заседания Штаба, который подписывается секретарем Штаба и утверждается Председателем Штаба, а в его отсутствие - заместителем Председателя Штаба. Протокол заседания Штаба изготавливается и утверждается в течение трех дней со дня заседания Штаба.