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1. ПАСПОРТ 
государственной программы Санкт-Петербурга
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге»

	1
	Ответственный исполнитель государственной программы 
	КЭиИО

	2
	Соисполнители государственной программы
	КИО;
КС;
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга;
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга;
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга;
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга;
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга;
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга;
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга;
Администрация Московского района Санкт-Петербурга;
Администрация Невского района Санкт-Петербурга;
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга;
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга;
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга;
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

	3
	Участники государственной программы
	АО «ГСР Водоканал»;
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
ГУП «ТЭК СПб»;
ООО «ПетербурГаз»;
ООО «Петербургтеплоэнерго»;
ООО «Теплоэнерго»;
ПАО «Россети Ленэнерго»

	4
	Цели государственной программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга с учетом перспективных потребностей, определяемых документами территориального планирования, схемами и программами перспективного развития коммунальной инфраструктуры и энергетики.
Создание условий для комплексного и устойчивого развития территорий Санкт-Петербурга посредством обеспечения объектами инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки и создания резерва мощности для подключения новых потребителей.
Повышение комфортности и безопасности городской среды Санкт-Петербурга за счет развития систем наружного (уличного) освещения

	5
	Задачи государственной программы
	Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетики, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также сети и установки наружного освещения Санкт-Петербурга.
Повышение эффективности использования научно-технического потенциала Санкт-Петербурга, содействие реализации мероприятий по импортозамещению, локализации 
и мерам поддержки петербургских и российских производителей технологий, оборудования и материалов.
Строительство новых и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры в целях увеличения мощности 
и пропускной способности в соответствии 
с потребностями жилищного, общественно-делового 
и гражданского строительства.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов наружного (уличного) освещения.
Создание объектов художественной подсветки

	6
	Основания разработки государственной программы
	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации»

	7
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках государственной программы
	-

	8
	Оценка объемов налоговых расходов, соответствующих целям государственной программы 
	-

	9
	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы
	Подпрограмма 1 «Развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга» (далее - подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Санкт-Петербурга» (далее - подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 «Развитие систем электроснабжения 
Санкт-Петербурга» (далее - подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга» (далее - подпрограмма 4).
Подпрограмма 5 «Развитие систем инженерного обеспечения территорий Санкт-Петербурга» (далее - подпрограмма 5).
Подпрограмма 6 «Содержание, эксплуатация и развитие систем уличного освещения и художественной подсветки 
Санкт-Петербурга» (далее - подпрограмма 6).
Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - подпрограмма 7)

	10
	Общий объем финансирования государственной программы 
по источникам финансирования 
с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе 
по годам реализации государственной программы
	Общий объем финансирования государственной программы 
на 2021-2026 годы – 459 257 164,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2021 г. – 76 440 568,8 тыс. руб.;
2022 г. – 74 360 995,6 тыс. руб.;
2023 г. – 71 665 688,3 тыс. руб.;
2024 г. – 71 839 844,2 тыс. руб.;
2025 г. – 80 791 584,7 тыс. руб.;
2026 г. – 84 158 482,4 тыс. руб.
Общий объем финансирования государственной программы 
по источникам финансирования, в том числе по годам реализации:
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 
132 742 602,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 г. – 19 096 555,4 тыс. руб.;
2022 г. – 20 747 575,4 тыс. руб.;
2023 г. – 22 155 306,7 тыс. руб.;
2024 г. – 20 799 062,2 тыс. руб.;
2025 г. – 24 358 543,7 тыс. руб.;
2026 г. – 25 585 559,2 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета – 249 840,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2021 г. – 53 280,0 тыс. руб.;
2022 г. – 126 360,0 тыс. руб.;
2023 г. – 70 200,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.;
2026 г. – 0,0 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 326 264 721,4 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2021 г. – 57 290 733,4 тыс. руб.;
2022 г. – 53 487 060,2 тыс. руб.;
2023 г. – 49 440 181,6 тыс. руб.;
2024 г. – 51 040 782,0 тыс. руб.;
2025 г. – 56 433 041,0 тыс. руб.;
2026 г. – 58 572 923,2 тыс. руб.

	11
	Ожидаемые результаты реализации государственной программы
	Степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры - не более 44,3 процентов.
Уровень потерь в сетях инженерно-технического обеспечения, в том числе:
в тепловых сетях - не более 9,3 процента;
в водопроводных сетях - не более 7,9 процентов;
в электрических сетях - не более 12 процентов.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля питьевой воды, - не более 
2,5 процента.
Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших 
в общесплавную и раздельную хозяйственно-бытовую систему водоотведения, не подвергающихся очистке, – не более 
0,2 процента.
Процент горения установок уличного освещения – 
выше 97 процентов (нормативного)



2. Характеристика текущего состояния систем коммунальной
инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга с указанием
основных проблем

Развитие коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга направлено 
на гарантированное обеспечение энергетической безопасности на уровне субъекта Российской Федерации, эффективное обеспечение потребностей социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга соответствующими объемами производства и поставки продукции и услуг сфер коммунальной инфраструктуры и энергетики, которое означает удовлетворение внутреннего спроса, формируемого в том числе в рамках реализации национальных программ 
и проектов, и создает комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения Санкт-Петербурга.
Под системой коммунальной инфраструктуры и энергетики в государственной программе понимается комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.
Система коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга обладает следующими характеристиками.
По состоянию на 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга действует 
131 теплоснабжающая организация, эксплуатирующих 888 источников теплоснабжения, 
в том числе 14 ТЭЦ, суммарной тепловой мощностью 28 625 Гкал/ч.
Передача тепловой энергии осуществляется посредством 9 756 км тепловых сетей 
в однотрубном исчислении диаметром от 57 до 1400 мм.
Большая часть применяемых в Санкт-Петербурге систем теплоснабжения - смешанные 
с частичным водоразбором из тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения.
Система водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу потребителям необходимого количества воды, и инженерных сооружений, обеспечивающих прием стоков от абонентов, их транспортировку и очистку 
на канализационных очистных сооружениях с параметрами, соответствующими установленным обязательным стандартам и нормам.
В систему водоснабжения Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2021 входят 7 677,5 км водопроводных сетей, 189 ПНС, 9 ВС приведенной мощностью порядка 2,3 млн. куб. м 
в сутки (крупнейшие - ЮВС, СВС, ГВС), два завода по производству гипохлорита натрия.
В централизованную общесплавную и раздельную хозяйственно-бытовую систему водоотведения входит по состоянию на 01.01.2021 13 КОС, 210 КНС, 7 316,3 км канализационных сетей; 279,2 км тоннельных коллекторов, 76 прямых выпусков, в том числе 
56 общесплавных выпусков и 20 хозяйственно-бытовых выпусков, 2 полигона для складирования осадка: «Северный», «Волхонка-2» и иловые площадки в пос. Горелово; три завода по сжиганию осадка; 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семи стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.
В централизованную раздельную дождевую систему водоотведения входит по состоянию на 01.01.2021 восьми очистных сооружений поверхностного стока; 31 КНС; 2 090,9 км канализационных сетей, 1018 дождевых выпусков и дождеприемников.
Объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения составляет 1 083,1 млн куб. м 
в год.
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Санкт-Петербурга, осуществляется энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая является единым технологическим комплексом, включающим совокупность генерирующих объектов, объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств потребителей, связанных общностью технологического режима работы.
На территории Санкт-Петербурга в обслуживании ПАО «Россети Ленэнерго» по состоянию на 01.01.2021 функционирует 10 958 трансформаторных подстанций всех классов напряжения, протяженность электрических сетей всех классов напряжения составляет 32 509 км.
Газораспределительная система Санкт-Петербурга представляет собой комплекс взаимосвязанных между собой инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу газа потребителям Санкт-Петербурга через 15 ГРС. Распределение газа 
по Санкт-Петербургу осуществляется по многоступенчатой системе газопроводов высокого, среднего и низкого давления.
Газопроводы высокого и среднего давления обеспечивают подачу газа через газораспределительные пункты высокого и среднего давления промышленным предприятиям, ТЭЦ и районным котельным Санкт-Петербурга.
Система газопроводов среднего и низкого давления снабжает газом население 
и коммунально-бытовых потребителей.
В Санкт-Петербурге эксплуатируется 8,19 тыс. км газопроводов и 606 газорегуляторных пунктов.
Ежегодно обеспечиваются поставки природного газа по Санкт-Петербургу в объеме 
от 10,5 до 12,4 млрд куб. м (в зависимости от погодных условий).
Немаловажную роль в повышении качества жизни и качества городской среды играет развитие систем наружного освещения и художественной подсветки Санкт-Петербурга.
За период с 2018 по 2020 год построено, реконструировано и отремонтировано 4 650 км сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе 692 км тепловых сетей, 481 км сетей водоснабжения и водоотведения, 3 364 км электрических сетей, 113 км сетей газораспределения.
Потенциал привлечения долгосрочных заемных инвестиций ограничен прямой зависимостью уровня тарифов от уровня инфляции, а также высоким уровнем задолженности потребителей перед ресурсообеспечивающими организациями.
В то же время сохраняется необходимость реализации следующих мероприятий:
замена неэффективных неавтоматизированных групповых котельных на современные автономные блок-модульные котельные и (или) когенерационные станции, позволяющие снизить стоимость производства энергии;
переход на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения);
проведение реконструкции ВС с переходом на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды;
замена стальных и железобетонных магистральных водоводов, перекладка распределительных сетей с применением инновационных технологий и материалов;
строительство централизованной системы водоснабжения и канализования на территориях Санкт-Петербурга, не обеспеченных указанными системами;
прекращение прямого сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод 
в водоемы;
завершение реконструкции существующих и строительство КОС с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод;
закольцовка и строительство дублирующих участков тоннельных коллекторов;
строительство новых ГС и их закольцовка газопроводами высокого давления 
по периметру границы Санкт-Петербурга с одновременным завершением работ по закольцовке внутренней системы газоснабжения Санкт-Петербурга;
выполнение полной замены стальных газопроводов на энергетически эффективные полиэтиленовые газопроводы с продлением срока эксплуатации до 60 лет;
строительство новых и реконструкция действующих распределительных электрических сетей и трансформаторных подстанций напряжением 35-110 кВ;
реконструкция сетей наружного (уличного) освещения с внедрением современного надежного энергосберегающего и энергетически эффективного оборудования, в том числе 
с установкой светодиодных светильников.
Реализация мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетики направлена на сокращение себестоимости коммунальных ресурсов 
в сопоставимых условиях, а мероприятия по энергосбережению, импортозамещению 
и внедрению внутриотраслевого баланса ресурсов системы коммунальной инфраструктуры 
и энергетики позволят сбалансировать объем производства и потребления коммунальных ресурсов для получения экономического эффекта от инвестиций.

3. Приоритеты и цели государственной политики
на соответствующий период в сфере реализации государственной
программы, прогноз развития систем коммунальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга, энергетики
и энергосбережения Санкт-Петербурга

Приоритетами и целями государственной политики в сфере реализации государственной программы являются:
предоставление качественных коммунальных ресурсов в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания;
сбалансированное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики 
Санкт-Петербурга с учетом перспективных потребностей, определяемых документами территориального планирования, схемами и программами перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры и энергетики;
снижение антропогенного воздействия на окружающую среду организаций инженерно-энергетического комплекса;
повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
и энергетики;
повышение качества и комфорта городской среды.
Прогноз развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, энергетики 
и энергосбережения Санкт-Петербурга формируются на основании следующих схем 
и программ перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры и энергетики:
схема и программа перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга 
на 2021-2025 годы, утвержденные постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 26.04.2021 № 33-пг;
схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период на 2022 год, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.07.2021 № 639;
схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 989, актуализированная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 437;
региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 20.05.2021 № 39-пг.

4. Описание целей и задач государственной программы

Цели государственной программы определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга:
Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»;
Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400;
Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208;
Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 (далее – Стратегия 2035).
Мероприятия государственной программы направлены на реализацию задач 
по повышению качества жизни граждан и повышению надежности предоставляемых коммунальных ресурсов потребителям.
Таблица 1
	
	Цель государственной программы
	Задача государственной программы

	1
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга с учетом перспективных потребностей, определяемых документами территориального планирования, схемами и программами перспективного развития коммунальной инфраструктуры 
и энергетики
	Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также сети 
и установки наружного освещения Санкт-Петербурга.
Повышение эффективности использования 
научно-технического потенциала Санкт-Петербурга, содействие реализации мероприятий 
по импортозамещению, локализации и мерам поддержки петербургских и российских производителей технологий, оборудования 
и материалов

	2
	Создание условий для комплексного и устойчивого развития территорий 
Санкт-Петербурга посредством обеспечения объектами инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки и создания резерва мощности для подключения новых потребителей
	Строительство новых и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры в целях увеличения мощности 
и пропускной способности в соответствии 
с потребностями жилищного, общественно-делового и гражданского строительства

	3
	Повышение комфортности 
и безопасности городской среды Санкт-Петербурга за счет развития систем наружного (уличного) освещения
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов наружного (уличного) освещения.
Создание объектов художественной подсветки


13

5. Целевые показатели государственной программы и индикаторы
подпрограмм 1 – 2 и 4 – 7 

Таблица 2
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
государственной программы Санкт-Петербурга
	№ п/п
	Наименование целевого показателя 
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
 по годам
	Ответственный 
за достижение целевого показателя
	Принадлежность 
целевого показателя 
к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ № 68 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Степень износа коммунальной инфраструктуры (далее – ЦП 1)
	%
	44,8
	44,6
	44,4
	44,3
	44,3
	44,3
	КЭиИО
	Стратегия 2035

	2
	Уровень потерь в сетях инженерно-технического обеспечения:

	2.1
	Уровень потерь в тепловых сетях (далее – ЦП 2.1)
	%
	9,5
	9,5
	9,4
	9,4
	9,3
	9,3
	КЭиИО
	-

	2.2
	Уровень потерь питьевой воды 
на водопроводных сетях (далее – 
ЦП 2.2)
	%
	8,3
	8,3
	8,2
	8,1
	8,0
	7,9
	КЭиИО
	-

	2.3
	Уровень потерь в электрических сетях (далее – ЦП 2.3)
	%
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	КЭиИО
	-

	3
	Процент горения установок уличного освещения (далее – ЦП 3)
	%
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	КЭиИО
	-

	4
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля питьевой воды (далее – ЦП 4)
	%
	3,0
	2,9
	2,8
	2,7
	2,6
	2,5
	КЭиИО
	-

	5
	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в общесплавную и раздельную хозяйственно-бытовую систему водоотведения, не подвергающихся очистке (далее – ЦП 5)
	%
	0,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	КЭиИО
	-

	6
	Темп роста количества участников информационно-просветительских мероприятий в области энергосбережения (далее – ЦП 6)
	% к уровню 2019 года
	14
	23
	31
	40
	50
	61
	КЭиИО
	-



Таблица 3
ИНДИКАТОРЫ 
подпрограмм государственной программы
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора по годам
	Ответственный 
за достижение индикатора
	Наименование целевого показателя, 
на достижение которого оказывает влияние индикатор
	Принадлежность 
целевого показателя 
к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ 
№ 68

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	
	



	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма 1 

	1.1
	Удельное количество повреждений на сетях теплоснабжения (далее – И 1.1)
	Ед./10 км
	11,0
	11,0
	11,0
	10,5
	10,5
	10,5
	КЭиИО
	ЦП 1, 2.1.
	-

	1.2
	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене (далее – И 1.2)
	%
	29,4
	29,0
	28,7
	28,5
	28,3
	28,0
	КЭиИО
	ЦП 1, 2.1.
	-

	2. Подпрограмма 2

	2.1
	Удельное количество повреждений на водопроводной сети (далее – 
И 2.1)
	ед./10 км
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	КЭиИО
	ЦП 1, 2.2.,4

	-

	2.2
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) (далее – И 2.2)
	%
	38,5
	38,5
	38,6
	38,6
	38,6
	38,6
	КЭиИО
	ЦП 1,2.2.,4

	-

	2.3
	Удельное количество засоров на сетях канализации (далее – И 2.3)
	ед./10 км
	4,0
	3,9
	3,8
	3,7
	3,6
	3,5
	КЭиИО
	ЦП 1
	-

	2.4
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
(далее – И 2.4)
	%
	32,5
	32,4
	32,3
	32,2
	32,1
	32,0
	КЭиИО
	ЦП 1
	-

	2.5
	Суммарная производительность стационарных снегоплавильных пунктов (далее – И 2.5)
	тыс. куб. м/сутки
	66
	66
	66
	73
	73
	73
	КЭиИО
	ЦП 1
	-

	3. Подпрограмма 4

	3.1
	Удельное количество технологических нарушений на газораспределительных сетях (далее – И 3.1)
	ед./100 км в год
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	КЭиИО
	ЦП 1
	-

	3.2
	Количество разработанных (актуализированных) региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Санкт-Петербурга (далее – И 3.2)
	Единиц
	1
	_
	1
	_
	1
	_
	КЭиИО
	ЦП 1
	-

	3.3
	Количество введенных в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств природным газом (АГНКС, криоАЗС, МАЗС, ПАГЗ, модули по заправке компримированным природным газом) (далее – И 3.3)
	Единиц
	4
	9
	5
	2
	_
	_
	КЭиИО
	-
	-

	4. Подпрограмма 5

	4.1
	Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства (далее – И 4.1)
	участков
	17
	_
	_
	_
	_
	_
	КЭиИО
	ЦП 1
	-

	5. Подпрограмма 6

	5.1
	Среднее потребление электроэнергии установками уличного освещения и художественной подсветки на один светильник (далее – И 5.1)
	кВт.час 
в год
	661,2
	559,3
	488,4
	441,2
	414,9
	402,0
	КЭиИО
	ЦП 3
	-

	5.2
	Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных (далее – И 5.2)
	%
	99.4
	99,5
	99,6
	99,6
	99,7
	99,7
	КЭиИО
	ЦП 3
	-

	6. Подпрограмма 7

	6.1
	Количество тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – И 6.1)
	Единиц
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	КЭиИО
	ЦП 6
	-

	6.2
	Количество выставочных экспозиций, презентаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – И 6.2)
	Единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	КЭиИО
	ЦП 6
	-

	6.3
	Количество проведенных информационно-просветительских семинаров, конференций, круглых столов по теме энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – И 6.3)
	Единиц
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	КЭиИО
	ЦП 6
	-

	6.4
	Количество публикаций, статей, интервью в средствах массовой информации (далее – И 6.4)
	Единиц
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	КЭиИО
	ЦП 6
	-





6. Перечень и краткое описание подпрограмм с обоснованием
их выделения

Подпрограммы определены в зависимости от систем коммунальной инфраструктуры 
в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также систем наружного освещения и художественной подсветки в целях выполнения основных задач, возложенных 
на КЭиИО постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.05.2004 № 757 «О Комитете по энергетике и инженерному обеспечению».
В рамках государственной программы предусмотрена реализация 7 подпрограмм. Цели 
и задачи подпрограмм соответствуют Стратегии 2035.
Подпрограмма 1 «Развитие и функционирование систем теплоснабжения 
Санкт-Петербурга».
Подпрограмма 2 «Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод Санкт-Петербурга».
Подпрограмма 3 «Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга».
Подпрограмма 4 «Развитие и функционирование систем газоснабжения 
Санкт-Петербурга».
Подпрограмма 5 «Развитие систем инженерного обеспечения территорий 
Санкт-Петербурга».
Подпрограмма 6 «Содержание, эксплуатация и развитие систем уличного освещения 
и художественной подсветки Санкт-Петербурга».
Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Во все подпрограммы включены мероприятия, направленные на повышение надежности 
и качества предоставляемых коммунальных ресурсов, повышение энергетической эффективности и энергосбережения, а также на обеспечение функционирования систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

7. Информация об источниках финансирования
государственной программы




Таблица 4
	
Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга
по текущим расходам и расходам развития

	№ п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Вид источника финансирования
	Часть перечня мероприятий  
	Вид
расходов
	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Государственная программа
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	11 692 678,5
	13 283 984,2
	15 163 274,1
	13 593 257,6
	17 051 549,8
	16 438 201,4
	87 222 945,6

	
	
	
	
	ИТОГО
	11 692 678,5
	13 283 984,2
	15 163 274,1
	13 593 257,6
	17 051 549,8
	16 438 201,4
	87 222 945,6

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	7 403 876,9
	7 463 591,2
	6 992 032,6
	7 205 804,6
	7 306 993,9
	9 147 357,8
	45 519 657,0

	
	
	
	ВСЕГО
	19 096 555,4
	20 747 575,4
	22 155 306,7
	20 799 062,2
	24 358 543,7
	25 585 559,2
	132 742 602,6

	
	
	Федеральный бюджет
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	53 280,0
	126 360,0
	70 200,0
	-
	-
	-
	249 840,0

	
	
	
	ВСЕГО
	53 280,0
	126 360,0
	70 200,0
	-
	-
	-
	249 840,0

	
	
	Внебюджетные средства
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	57 290 733,4
	53 487 060,2
	49 440 181,6
	51 040 782,0
	56 433 041,0
	58 572 923,2
	326 264 721,4

	
	
	
	
	ИТОГО
	57 290 733,4
	53 487 060,2
	49 440 181,6
	51 040 782,0
	56 433 041,0
	58 572 923,2
	326 264 721,4

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВСЕГО
	57 290 733,4
	53 487 060,2
	49 440 181,6
	51 040 782,0
	56 433 041,0
	58 572 923,2
	326 264 721,4

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Расходы развития
	68 983 411,9
	66 771 044,4
	64 603 455,7
	64 634 039,6
	73 484 590,8
	75 011 124,6
	413 487 667,0

	
	
	
	ВСЕГО
	68 983 411,9
	66 771 044,4
	64 603 455,7
	64 634 039,6
	73 484 590,8
	75 011 124,6
	413 487 667,0

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	7 457 156,9
	7 589 951,2
	7 062 232,6
	7 205 804,6
	7 306 993,9
	9 147 357,8
	45 769 497,0

	
	
	ВСЕГО
	76 440 568,8
	74 360 995,6
	71 665 688,3
	71 839 844,2
	80 791 584,7
	84 158 482,4
	459 257 164,0

	2
	Подпрограмма  1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	6 094 655,4
	5 846 894,4
	6 112 447,8
	4 342 248,1
	5 195 059,6
	5 422 564,1 
	33 013 869,4

	
	
	
	
	ИТОГО
	6 094 655,4
	5 846 894,4
	6 112 447,8
	4 342 248,1
	5 195 059,6
	5 422 564,1 
	33 013 869,4

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	477 729,7
	481 072,9
	366 161,0
	267 077,8
	92 107,0
	26 635,9
	1 710 201,5

	
	
	
	ВСЕГО
	6 572 385,1
	6 327 967,3
	6 478 608,8
	4 609 325,9
	5 287 166,6
	5 449 200,0
	34 724 070,9

	
	
	Внебюджетные средства
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	12 606 613,9
	11 726 651,4 
	8 808 729,8
	10 357 021,5
	10 366 665,0
	10 745 461,8
	64 611 143,4

	
	
	
	
	ИТОГО
	12 606 613,9
	11 726 651,4 
	8 808 729,8
	10 357 021,5
	10 366 665,0
	10 745 461,8
	64 611 143,4

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВСЕГО
	12 606 613,9
	11 726 651,4 
	8 808 729,8
	10 357 021,5
	10 366 665,0
	10 745 461,8
	64 611 143,4

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Расходы развития
	18 701 269,3
	17 573 545,8 
	14 921 177,6
	14 699 269,6
	15 561 724,6
	16 168 025,9
	97 625 012,8

	
	
	
	ВСЕГО
	18 701 269,3
	17 573 545,8 
	14 921 177,6
	14 699 269,6
	15 561 724,6
	16 168 025,9
	97 625 012,8

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	477 729,7
	481 072,9
	366 161,0
	267 077,8
	92 107,0
	26 635,9
	1 710 201,5

	
	
	ВСЕГО
	19 178 999,0
	18 054 618,7
	15 287 338,6
	14 966 347,4
	15 653 831,6
	16 194 661,8
	99 335 214,3

	3
	Подпрограмма  2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	 3 384 653,1
	4 951 511,6
	6 897 647,1
	6 680 263,3
	9 054 356,2
	7 613 712,0
	35 582 143,3

	
	
	
	
	ИТОГО
	 3 384 653,1
	4 951 511,6
	6 897 647,1
	6 680 263,3
	9 054 356,2
	7 613 712,0
	35 582 143,3

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	2 138 999,4
	1 321 943,3
	962 075,0
	1 095 961,9
	1 134 980,7
	1 769 626,7
	8 414 969,9

	
	
	
	ВСЕГО
	5 523 652,5
	6 273 454,9
	7 859 722,1
	7 776 225,2
	10 189 336,9
	9 383 338,7
	46 997 113,2

	
	
	Внебюджетные средства
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	10 454 139,8
	12 491 769,7
	12 298 614,3
	13 258 796,4
	14 804 160,3
	15 351 914,3
	78 750 394,8

	
	
	
	
	ИТОГО
	10 454 139,8
	12 491 769,7
	12 298 614,3
	13 258 796,4
	14 804 160,3
	15 351 914,3
	78 750 394,8

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВСЕГО
	10 454 139,8
	12 491 769,7
	12 298 614,3
	13 258 796,4
	14 804 160,3
	15 351 914,3
	78 750 394,8

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Расходы развития
	13 929 792,9  
	17 443 281,3  
	19 196 261,4
	19 939 059,7
	23 858 516,5
	22 965 626,3  
	117 332 538,1

	
	
	
	ВСЕГО
	13 929 792,9  
	17 443 281,3  
	19 196 261,4
	19 939 059,7
	23 858 516,5
	22 965 626,3  
	117 332 538,1

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	2 138 999,4
	1 321 943,3
	962 075,0
	1 095 961,9
	1 134 980,7
	1 769 626,7
	8 414 969,9

	
	
	ВСЕГО
	16 068 792,3
	18 765 224,6
	20 158 336,4
	21 035 021,6
	24 993 497,2
	24 735 253,0
	125 747 508,0

	4
	Подпрограмма  3
	Внебюджетные средства
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	
	
	
	
	ИТОГО
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВСЕГО
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Расходы развития
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	
	
	
	ВСЕГО
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВСЕГО
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	5
	Подпрограмма 4
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	74 670,9  
	126 415,7  
	534 969,6  
	274 797,8
	177 734,8
	1 144 104,5  
	2 332 693,3

	
	
	
	
	ИТОГО
	74 670,9  
	126 415,7  
	534 969,6  
	274 797,8
	177 734,8
	1 144 104,5  
	2 332 693,3

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	150 415,0
	254 900,0  
	135 288,0
	65 511,8
	67 779,0
	118 153,2
	792 047,0

	
	
	
	ВСЕГО
	225 085,9
	381 315,7
	670 257,6
	340 309,6
	245 513,8
	1 262 257,7
	3 124 740,3

	
	
	Федеральный бюджет
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	53 280,0
	126 360,0
	70 200,0
	-
	-
	-
	249 840,0

	
	
	
	ВСЕГО
	53 280,0
	126 360,0
	70 200,0
	-
	-
	-
	249 840,0

	
	
	Внебюджетные средства
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	2 045 070,0  
	1 885 840,0  
	1 914 570,0  
	1 946 820,0  
	1 987 180,0  
	2 029 510,0  
	11 808 990,0  

	
	
	
	
	ИТОГО
	2 045 070,0  
	1 885 840,0  
	1 914 570,0  
	1 946 820,0  
	1 987 180,0  
	2 029 510,0  
	11 808 990,0  

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	ВСЕГО
	2 045 070,0  
	1 885 840,0  
	1 914 570,0  
	1 946 820,0  
	1 987 180,0  
	2 029 510,0  
	11 808 990,0  

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Расходы развития
	2 119 740,9  
	2 012 255,7  
	2 449 539,6  
	2 221 617,8
	2 164 914,8
	3 173 614,5  
	14 141 683,3

	
	
	
	ВСЕГО
	2 119 740,9  
	2 012 255,7  
	2 449 539,6  
	2 221 617,8
	2 164 914,8
	3 173 614,5  
	14 141 683,3

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	203 695,0  
	381 260,0
	205 488,0
	65 511,8
	67 779,0
	118 153,2
	1 041 887,0

	
	
	ВСЕГО
	2 323 435,9
	2 393 515,7
	2 655 027,6
	2 287 129,6
	2 232 693,8
	3 291 767,7
	15 183 570,3

	6
	Подпрограмма  5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	58 895,1  
	20 000,0  
	20 000,0  
	90 228,1
	20 000,0
	-
	209 123,2

	
	
	
	
	ИТОГО
	58 895,1  
	20 000,0  
	20 000,0  
	90 228,1
	20 000,0
	-
	209 123,2

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	27 046,3
	-
	-
	32 753,1
	34 030,5
	35 425,8
	126 255,7

	
	
	
	ВСЕГО
	85 941,4
	20 000,0
	20 000,0
	122 981,2
	54 030,5
	35 425,8
	338 378,9

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Расходы развития
	58 895,1  
	20 000,0  
	20 000,0  
	90 228,1
	20 000,0
	-
	209 123,2

	
	
	
	ВСЕГО
	58 895,1  
	20 000,0  
	20 000,0  
	90 228,1
	20 000,0
	-
	209 123,2

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	27 046,3
	-
	-
	32 753,1
	34 030,5
	35 425,8
	126 255,7

	
	
	ВСЕГО
	85 941,4
	20 000,0
	20 000,0
	122 981,2
	54 030,5
	35 425,8
	338 378,9

	7
	Подпрограмма  6
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	2 079 804,0  
	2 339 162,5  
	1 598 209,6  
	2 205 720,3
	2 604 399,2
	2 257 820,8  
	13 085 116,4

	
	
	
	
	ИТОГО
	2 079 804,0  
	2 339 162,5  
	1 598 209,6  
	2 205 720,3
	2 604 399,2
	2 257 820,8  
	13 085 116,4

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	4 304 837,7
	5 087 464,5  
	5 197 799,9  
	5 400 833,9
	5 620 966,2
	6 711 168,8  
	32 323 071,0

	
	
	
	ВСЕГО
	6 384 641,7
	7 426 627,0
	6 796 009,5
	7 606 554,2
	8 225 365,4
	8 698 989,6
	45 408 187,4

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	
	
	-
	

	
	
	
	Расходы развития
	2 079 804,0  
	2 339 162,5  
	1 598 209,6  
	2 205 720,3
	2 604 399,2
	2 257 820,8  
	13 085 116,4

	
	
	
	ВСЕГО
	2 079 804,0  
	2 339 162,5  
	1 598 209,6  
	2 205 720,3
	2 604 399,2
	2 257 820,8  
	13 085 116,4

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	4 304 837,7
	5 087 464,5  
	5 197 799,9  
	5 400 833,9
	5 620 966,2
	6 711 168,8  
	32 323 071,0

	
	
	ВСЕГО
	6 384 641,7
	7 426 627,0
	6 796 009,5
	7 606 554,2
	8 225 365,4
	8 698 989,6
	45 408 187,4

	8
	Подпрограмма  7
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Расходы развития
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Процессная 
часть
	Текущие расходы
	304 848,8  
	318 210,5
	330 708,7
	343 666,1
	357 130,5
	495 547,3  
	2 150 111,9

	
	
	
	ВСЕГО
	304 848,8  
	318 210,5
	330 708,7
	343 666,1
	357 130,5
	495 547,3  
	2 150 111,9

	
	ВСЕГО
	Проектная часть
	Текущие расходы
	-
	-
	-
	
	
	-
	

	
	
	
	Расходы развития
	-
	-
	-
	
	
	-
	

	
	
	
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	
	
	-
	

	
	
	Процессная часть
	Текущие расходы
	304 848,8  
	318 210,5
	330 708,7
	343 666,1
	357 130,5
	495 547,3  
	2 150 111,9

	
	
	ВСЕГО
	304 848,8  
	318 210,5
	330 708,7
	343 666,1
	357 130,5
	495 547,3  
	2 150 111,9







Таблица 5

Объем финансирования государственной программы по ответственному исполнителю, 
исполнителям и участникам государственной программы

	№ п/п
	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы
	Вид источника финансирования
	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	КЭиИО
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	14 404 828,8  
	16 905 632,1  
	18 673 231,7  
	19 612 872,2  
	23 203 563,0  
	23 824 549,6  
	116 624 677,4

	
	
	Федеральный бюджет
	53 280,0  
	126 360,0  
	70 200,0  
	-
	-
	-
	249 840,0

	
	
	ИТОГО
	14 458 108,8  
	17 031 992,1  
	18 743 431,7  
	19 612 872,2  
	23 203 563,0  
	23 824 549,6  
	116 874 517,4

	1.1
	Подпрограмма 1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	4 074 385,1
	3 827 967,3
	3 978 608,8
	4 609 325,9
	5 287 166,6
	5 448 617,2
	27 224 070,9

	
	
	ИТОГО
	4 074 385,1  
	3 827 967,3  
	3 978 608,8  
	4 609 325,9
	5 287 166,6
	5 448 617,2
	27 224 070,9

	1.2
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	3 384 653,1  
	4 951 511,6  
	6 897 647,1
	6 680 263,3
	9 054 356,2
	7 613 712,0  
	38 582 143,3

	
	
	ИТОГО
	3 384 653,1  
	4 951 511,6  
	6 897 647,1
	6 680 263,3
	9 054 356,2
	7 613 712,0  
	38 582 143,3

	1.3
	Подпрограмма 4
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	225 085,9  
	381 315,7  
	670 257,6  
	340 309,6
	245 513,8
	1 262 257,7  
	3 124 740,3

	
	
	Федеральный бюджет
	53 280,0
	126 360,0
	70 200,0
	-
	-
	-
	249 840,0

	
	
	ИТОГО
	278 365,9  
	507 675,7
	740 457,6
	340 309,6
	245 513,8
	1 262 257,7  
	3 374 580,3

	1.4
	Подпрограмма 5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	33 214,2
	-
	-
	32 753,1
	34 030,5
	35 425,8
	135 423,6

	
	
	ИТОГО
	33 214,2
	-
	-
	32 753,1
	34 030,5
	35 425,8
	135 423,6

	1.5
	Подпрограмма 6
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	6 384 641,7
	7 426 627,0
	6 796 009,5
	7 606 554,2
	8 225 365,4
	8 968 989,6
	45 408 187,4

	
	
	ИТОГО
	6 384 641,7
	7 426 627,0
	6 796 009,5
	7 606 554,2
	8 225 365,4
	8 968 989,6
	45 408 187,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.6
	Подпрограмма 7
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	304 848,8  
	318 210,5
	330 708,7
	343 666,1
	357 130,5
	495 547,3  
	2 150 111,9

	
	
	ИТОГО
	304 848,8 
	318 210,5
	330 708,7
	343 666,1
	357 130,5
	495 547,3  
	2 150 111,9

	2
	КИО
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	-
	-
	-
	7 500 000,0  

	
	
	ИТОГО
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	-
	-
	-
	7 500 000,0  

	2.1
	Подпрограмма 1
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	-
	-
	-
	7 500 000,0  

	
	
	ИТОГО
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	2 500 000,0  
	-
	-
	-
	7 500 000,0  

	3
	КС
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	52 727,2  
	20 000,0  
	20 000,0
	-
	-
	-
	202 955,3

	
	
	ИТОГО
	52 727,2  
	20 000,0  
	20 000,0
	-
	-
	-
	202 955,3

	3.1
	Подпрограмма 5
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	52 727,2  
	20 000,0  
	20 000,0
	-
	-
	-
	202 955,3

	
	
	ИТОГО
	52 727,2  
	20 000,0  
	20 000,0
	-
	-
	-
	202 955,3

	4
	Администрация Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	46 219,8  
	27 901,7  
	19 255,1  
	23 513,4  
	24 364,2  
	38 047,8  
	179 302,0

	
	
	ИТОГО
	46 219,8  
	27 901,7  
	19 255,1  
	23 513,4  
	24 364,2  
	38 047,8  
	179 302,0

	4.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	46 219,8  
	27 901,7  
	19 255,1  
	23 513,4  
	24 364,2  
	38 047,8  
	179 302,0

	
	
	ИТОГО
	46 219,8
	27 901,7
	19 255,1
	23 513,4
	24 364,2
	38 047,8
	179 302,0

	5
	Администрация Василеостровского района 
Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	39 039,2
	33 671,0  
	24 860,8  
	23 979,1  
	24 863,5  
	38 828,0  
	185 241,6

	
	
	ИТОГО
	39 039,2
	33 671,0  
	24 860,8  
	23 979,1  
	24 863,5  
	38 828,0  
	185 241,6

	5.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет
Санкт-Петербурга
	39 039,2
	33 671,0  
	24 860,8  
	23 979,1  
	24 863,5  
	38 828,0  
	185 241,6

	
	
	ИТОГО
	39 039,2
	33 671,0  
	24 860,8  
	23 979,1  
	24 863,5  
	38 828,0  
	185 241,6

	6
	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	219 090,0  
	92 359,2  
	67 215,0  
	116 600,9  
	120 809,4  
	180 042,9  
	796 117,4

	
	
	ИТОГО
	219 090,0
	92 359,2  
	67 215,0  
	116 600,9  
	120 809,4  
	180 042,9  
	796 117,4

	6.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	219 090,0
	92 359,2  
	67 215,0  
	116 600,9  
	120 809,4  
	180 042,9  
	796 117,4

	
	
	ИТОГО
	219 090,0
	92 359,2  
	67 215,0  
	116 600,9  
	120 809,4  
	180 042,9  
	796 117,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	191 948,8  
	106 772,6  
	77 285,5  
	129 531,6  
	134 098,2  
	209 411,9  
	849 048,6

	
	
	ИТОГО
	191 948,8  
	106 772,6  
	77 285,5  
	129 531,6  
	134 098,2  
	209 411,9  
	849 048,6  

	7.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	191 948,8  
	106 772,6  
	77 285,5  
	129 531,6  
	134 098,2  
	209 411,9  
	849 048,6  

	
	
	ИТОГО
	191 948,8  
	106 772,6  
	77 285,5  
	129 531,6  
	134 098,2  
	209 411,9  
	849 048,6  

	8
	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	164 350,3  
	108 779,9  
	86 639,8  
	78 824,1  
	81 600,8  
	127 430,3  
	647 625,2  

	
	
	ИТОГО
	164 350,3  
	108 779,9  
	86 639,8  
	78 824,1  
	81 600,8  
	127 430,3  
	647 625,2  

	8.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	164 350,3  
	108 779,9  
	86 639,8  
	78 824,1  
	81 600,8  
	127 430,3  
	647 625,2  

	
	
	ИТОГО
	164 350,3  
	108 779,9  
	86 639,8  
	78 824,1  
	81 600,8  
	127 430,3  
	647 625,2  

	9
	Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	72 646,7  
	44 212,3  
	32 009,2  
	28 707,3  
	29 708,6  
	46 394,0  
	253 678,1  

	
	
	ИТОГО
	72 646,7  
	44 212,3  
	32 009,2  
	28 707,3  
	29 708,6  
	46 394,0  
	253 678,1  

	9.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	72 646,7  
	44 212,3  
	32 009,2  
	28 707,3  
	29 708,6  
	46 394,0  
	253 678,1  

	
	
	ИТОГО
	72 646,7  
	44 212,3  
	32 009,2  
	28 707,3  
	29 708,6  
	46 394,0  
	253 678,1  

	10
	Администрация Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	163 364,0  
	92 918,2  
	65 470,0  
	80 405,6  
	83 264,0  
	130 028,0  
	615 449,8

	
	
	ИТОГО
	163 364,0  
	92 918,2  
	65 470,0  
	80 405,6  
	83 264,0  
	130 028,0  
	615 449,8

	10.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	163 364,0  
	92 918,2  
	65 470,0  
	80 405,6  
	83 264,0  
	130 028,0  
	615 449,8

	
	
	ИТОГО
	163 364,0  
	92 918,2  
	65 470,0  
	80 405,6  
	83 264,0  
	130 028,0  
	615 449,8

	11
	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	131 171,5  
	110 578,6  
	76 107,6  
	73 371,2  
	75 914,6  
	118 551,2  
	585 694,7

	
	
	ИТОГО
	131 171,5  
	110 578,6  
	76 107,6  
	73 371,2  
	75 914,6  
	118 551,2  
	585 694,7

	11.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	131 171,5  
	110 578,6  
	76 107,6  
	73 371,2  
	75 914,6  
	118 551,2  
	585 694,7

	
	
	ИТОГО
	131 171,5  
	110 578,6  
	76 107,6  
	73 371,2  
	75 914,6  
	118 551,2  
	585 694,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	12
	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	23 071,6  
	13 911,9  
	13 911,9  
	9 405,5  
	9 745,4  
	15 218,9  
	85 265,2  

	
	
	ИТОГО
	23 071,6  
	13 911,9  
	13 911,9  
	9 405,5  
	9 745,4  
	15 218,9  
	85 265,2  

	12.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	23 071,6  
	13 911,9  
	13 911,9  
	9 405,5  
	9 745,4  
	15 218,9  
	85 265,2  

	
	
	ИТОГО
	23 071,6  
	13 911,9  
	13 911,9  
	9 405,5  
	9 745,4  
	15 218,9  
	85 265,2  

	13
	Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	18 006,3  
	9 527,5  
	7 028,0  
	10 882,4  
	11 267,2  
	17 595,3  
	74 306,7

	
	
	ИТОГО
	18 006,3  
	9 527,5  
	7 028,0  
	10 882,4  
	11 267,2  
	17 595,3  
	74 306,7

	13.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	18 006,3  
	9 527,5  
	7 028,0  
	10 882,4  
	11 267,2  
	17 595,3  
	74 306,7

	
	
	ИТОГО
	18 006,3  
	9 527,5  
	7 028,0  
	10 882,4  
	11 267,2  
	17 595,3  
	74 306,7

	14
	Администрация Московского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	162 454,2  
	105 100,0  
	80 956,2  
	82 679,9  
	85 527,6  
	133 562,6  
	650 280,5  

	
	
	ИТОГО
	162 454,2  
	105 100,0  
	80 956,2  
	82 679,9  
	85 527,6  
	133 562,6  
	650 280,5  

	14.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	162 454,2  
	105 100,0  
	80 956,2  
	82 679,9  
	85 527,6  
	133 562,6  
	650 280,5  

	
	
	ИТОГО
	162 454,2  
	105 100,0  
	80 956,2  
	82 679,9  
	85 527,6  
	133 562,6  
	650 280,5  

	15
	Администрация Невского района 
Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	240 714,2
	147 235,3  
	103 769,0  
	113 207,5  
	117 310,7  
	183 196,4  
	905 433,1

	
	
	ИТОГО
	240 714,2
	147 235,3  
	103 769,0  
	113 207,5  
	117 310,7  
	183 196,4  
	905 433,1

	15.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	240 714,2
	147 235,3  
	103 769,0  
	113 207,5  
	117 310,7  
	183 196,4  
	905 433,1

	
	
	ИТОГО
	240 714,2
	147 235,3  
	103 769,0  
	113 207,5  
	117 310,7  
	183 196,4  
	905 433,1

	16
	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	49 358,3
	27 799,6  
	22 799,6  
	24 465,2  
	25 340,0  
	39 572,0  
	189 334,7

	
	
	ИТОГО
	49 358,3
	27 799,6  
	22 799,6  
	24 465,2  
	25 340,0  
	39 572,0  
	189 334,7

	16.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	49 358,3
	27 799,6  
	22 799,6  
	24 465,2  
	25 340,0  
	39 572,0  
	189 334,7

	
	
	ИТОГО
	49 358,3
	27 799,6  
	22 799,6  
	24 465,2  
	25 340,0  
	39 572,0  
	189 334,7

	17
	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	57 199,4  
	40 672,3  
	29 921,3  
	23 309,1  
	24 132,9  
	37 686,9  
	212 921,9  

	
	
	ИТОГО
	57 199,4  
	40 672,3  
	29 921,3  
	23 309,1  
	24 132,9  
	37 686,9  
	212 921,9  

	17.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	57 199,4  
	40 672,3  
	29 921,3  
	23 309,1  
	24 132,9  
	37 686,9  
	212 921,9  

	
	
	ИТОГО
	57 199,4  
	40 672,3  
	29 921,3  
	23 309,1  
	24 132,9  
	37 686,9  
	212 921,9  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	18
	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	226 212,1  
	161 062,6  
	110 145,0  
	118 489,1  
	122 842,9  
	191 835,3  
	930 587,0

	
	
	ИТОГО
	226 212,1
	161 062,6  
	110 145,0  
	118 489,1  
	122 842,9  
	191 835,3  
	930 587,0

	18.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет
Санкт-Петербурга
	226 212,1
	161 062,6  
	110 145,0  
	118 489,1  
	122 842,9  
	191 835,3  
	930 587,0

	
	
	ИТОГО
	226 212,1
	161 062,6  
	110 145,0  
	118 489,1  
	122 842,9  
	191 835,3  
	930 587,0

	19
	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99 747,1  
	54 561,6  
	40 976,3  
	48 191,1  
	49 895,7  
	77 918,7  
	371 290,5

	
	
	ИТОГО
	99 747,1  
	54 561,6  
	40 976,3  
	48 191,1  
	49 895,7  
	77 918,7  
	371 290,5

	19.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	99 747,1  
	54 561,6  
	40 976,3  
	48 191,1  
	49 895,7  
	77 918,7  
	371 290,5

	
	
	ИТОГО
	99 747,1  
	54 561,6  
	40 976,3  
	48 191,1  
	49 895,7  
	77 918,7  
	371 290,5

	20
	Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	155 103,1  
	101 630,5  
	72 425,9  
	70 938,2  
	73 389,3  
	111 809,6  
	585 296,6  

	
	
	ИТОГО
	155 103,1  
	101 630,5  
	72 425,9  
	70 938,2  
	73 389,3  
	111 809,6  
	585 296,6  

	20.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	155 103,1  
	101 630,5  
	72 425,9  
	70 938,2  
	73 389,3  
	111 809,6  
	585 296,6  

	
	
	ИТОГО
	155 103,1  
	101 630,5  
	72 425,9  
	70 938,2  
	73 389,3  
	111 809,6  
	585 296,6  

	21
	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	79 302,8  
	43 248,5  
	31 298,8  
	39 460,7  
	40 905,7  
	63 879,8  
	298 096,3

	
	
	ИТОГО
	79 302,8  
	43 248,5  
	31 298,8  
	39 460,7  
	40 905,7  
	63 879,8  
	298 096,3  

	21.1
	Подпрограмма 2
	Бюджет 
Санкт-Петербурга
	79 302,8  
	43 248,5  
	31 298,8  
	39 460,7  
	40 905,7  
	63 879,8  
	298 096,3  

	
	
	ИТОГО
	79 302,8  
	43 248,5  
	31 298,8  
	39 460,7  
	40 905,7  
	63 879,8  
	298 096,3  

	22
	ГУП «ТЭК СПб»
	Итого внебюджетные средства
	6 372 779,1  
	5 634 304,8  
	4 994 853,1  
	5 200 727,3  
	5 416 471,5  
	5 644 412,3  
	33 263 548,1  

	22.1
	
Подпрограмма 1

	Итого внебюджетные средства
	6 372 779,1  
	5 634 304,8  
	4 994 853,1  
	5 200 727,3  
	5 416 471,5  
	5 644 412,3  
	33 263 548,1  

	23
	АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»
	Итого внебюджетные средства
	3 745 808,3  
	2 802 472,0  
	2 436 724,5  
	3 064 493,5  
	3 064 493,5  
	3 064 493,5  
	18 178 485,3  

	23.1
	Подпрограмма 1
	Итого внебюджетные средства
	3 745 808,3  
	2 802 472,0  
	2 436 724,5  
	3 064 493,5  
	3 064 493,5  
	3 064 493,5  
	18 178 485,3  

	24
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	Итого внебюджетные средства
	377 038,8
	519 027,6
	164 346,4
	-
	-
	-
	1 060 415,8
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	24.1
	Подпрограмма 1
	Итого внебюджетные средства
	377 038,8
	519 027,6
	164 346,4
	-
	-
	-
	1 060 415,8

	25
	ООО «Теплоэнерго»
	Итого внебюджетные средства
	2 110 987,7  
	2 770 847,0  
	1 212 802,8  
	2 091 800,7  
	1 885 700,0  
	2 036 556,0  
	12 108 694,2  

	25.1
	Подпрограмма 1
	Итого внебюджетные средства
	2 110 987,7  
	2 770 847,0  
	1 212 802,8  
	2 091 800,7  
	1 885 700,0  
	2 036 556,0  
	12 108 694,2  

	26
	ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»
	Итого внебюджетные средства
	10 405 111,4  
	12 329 698,2  
	12 189 713,6  
	13 188 201,3  
	14 804 160,3  
	15 351 914,3  
	78 268 799,1  

	26.1
	Подпрограмма 2
	Итого внебюджетные средства
	10 405 111,4  
	12 329 698,2  
	12 189 713,6  
	13 188 201,3  
	14 804 160,3  
	15 351 914,3  
	78 268 799,1  

	27
	АО «ГСР Водоканал»
	Итого внебюджетные средства
	140 028,4  
	162 071,5  
	108 900,7  
	70 595,1  
	-
	-
	481 595,7  

	27.1
	Подпрограмма 2
	Итого внебюджетные средства
	140 028,4  
	162 071,5  
	108 900,7  
	70 595,1  
	-
	-
	481 595,7  

	28
	ПАО «Россети Ленэнерго»
	Итого внебюджетные средства
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	28.1
	Подпрограмма 3
	Итого внебюджетные средства
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2  

	29
	ООО «ПетербургГаз»
	Итого внебюджетные средства
	2 045 070,0  
	1 885 840,0  
	1 914 570,0  
	1 946 820,0  
	1 987 180,0  
	2 029 510,0  
	11 808 990,0  

	29.1
	Подпрограмма 4
	Итого внебюджетные средства
	2 045 070,0  
	1 885 840,0  
	1 914 570,0  
	1 946 820,0  
	1 987 180,0  
	2 029 510,0  
	11 808 990,0  
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[bookmark: P2984]8. Подпрограмма 1

8.1. Паспорт подпрограммы 1

	1
	Соисполнители государственной программы 
	КИО

	2
	Участники 
подпрограммы 1
	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
ГУП «ТЭК СПб»;
ООО «Петербургтеплоэнерго»;
ООО «Теплоэнерго»

	3
	Цели подпрограммы 1
	Повышение надежности производства и передачи тепловой энергии с использованием систем теплоснабжения.
Развитие систем централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

	4
	Задачи подпрограммы 1
	Увеличение пропускной способности тепловых сетей 
и увеличение мощности и производительности существующих объектов системы теплоснабжения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и мощность.
Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Обеспечение твердым топливом населения, проживающего 
в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих печное отопление

	5
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках подпрограммы 1
	-

	6
	Общий объем финансирования подпрограммы 1
по источникам финансирования
с указанием объема финансирования, предусмотренного 
на реализацию региональных проектов, 
в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 
99 335 214,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 19 178 999,0 тыс. руб.;
2022 г. – 18 054 618,7 тыс. руб.;
2023 г. – 15 287 338,6 тыс. руб.;
2024 г. – 14 966 347,4 тыс. руб.;
2025 г. – 15 653 831,6 тыс. руб.;
2026 г. – 16 194 079,0 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –
34 724 070,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 6 572 385,1 тыс. руб.;
2022 г. – 6 327 967,3 тыс. руб.;
2023 г. – 6 478 608,8 тыс. руб.;
2024 г. – 4 609 325,9 тыс. руб.;
2025 г. – 5 287 166,6 тыс. руб.;
2026 г. – 5 448 617,2 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников – 64 611 143,4 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2021 г. – 12 606 613,9 тыс. руб.;
2022 г. – 11 726 651,4 тыс. руб.;
2023 г. – 8 808 729,8 тыс. руб.;
2024 г. – 10 357 021,5 тыс. руб.;
2025 г. – 10 366 665,0 тыс. руб.;
2026 г. – 10 745 461,8 тыс. руб.

	7
	Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 1
	Удельное количество повреждений на сетях теплоснабжения - не более 10,5 ед./10 км.
Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, - не более 
28 процентов на конец 2026 года



8.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы 1 с указанием основных проблем и прогноз
ее развития

Одним из приоритетных направлений является развития системы централизованного теплоснабжения на основе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, производимой на 14 ТЭЦ, в том числе 9 ТЭЦ в зоне теплоснабжения ПАО «ТГК-1», Северо-Западная ТЭЦ, Юго-Западная ТЭЦ, ТЭЦ ООО «ГКО», ГСР ТЭЦ, ТЭЦ ОАО «НПО ЦКТИ».
Кроме того, тепловая энергия производится на 873 котельных, в том числе 277 котельных ГУП «ТЭК», 256 котельных ООО «Петербургтеплоэнерго», 41 котельная ООО «Теплоэнерго», 299 котельных непрофильных теплоснабжающих организаций.
Суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения 
Санкт-Петербурга, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки, составляет 28,6 тыс. Гкал/ч. 

Таблица 6
Показатели тепловой энергии и мощности
основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Санкт-Петербурга
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	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ГУП «ТЭК»
	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
	ООО «Петербургтеплоэнерго»

	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/час
	9707
	9899
	10044
	9719
	9862
	9929
	1655
	1664
	1677

	2
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Санкт-Петербурга, в том числе
	тыс. Гкал
	18805
	18382
	17447
	17157
	16132
	15541
	3008
	2852
	2715


Транспортировка тепловой энергии в Санкт-Петербурге осуществляется по тепловым сетям протяженностью 9756 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, из них: 
48 процентов находятся в зоне теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», 27 процентов - 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 11 процентов - ООО «Петербургтеплоэнерго» 
и 14 процентов - прочих теплоснабжающих организаций.
Максимальный диаметр магистральных тепловых сетей на территории 
Санкт-Петербурга составляет 1400 мм. Однако большая часть тепловых сетей имеет условный диаметр менее 200 мм, что свидетельствует о разветвленной системе внутриквартальных сетей протяженностью более 60 процентов теплосетевого хозяйства.
Управление надежностью теплоснабжения осуществляется путем проведения гидравлических испытаний тепловых сетей с применением методов диагностики телевизионной аэрофотосъемки и внутритрубной диагностики, а также экспертизы промышленной безопасности.
Мероприятия по ликвидации технологических ограничений тепловых сетей 
и источников теплоснабжения осуществляются теплоснабжающими организациями 
в составе инвестиционных программ регулируемых организаций путем реконструкции 
и (или) строительства.

Таблица 7
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ГУП «ТЭК»
	АО «Теплосеть»
	ООО «Петербургтеплоэнерго»

	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Протяженность сетей теплоснабжения
	км труб
	4630,2
	4704,6
	4728,2
	2504,2
	2580,4
	2603,0

	1049,5
	1054,8
	1066,1

	2
	Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене (со сверхнормативным сроком службы)
	км труб
	1021,2
	1079,3
	1066,0
	1174,2
	1270,5
	1354,3
	0,39
	0,46
	0,14

	3
	Объем реконструкции, строительства и капитального ремонта тепловых сетей
	п. км
	140,4
	172
	151,9
	30,0
	32,6
	35,4
	3,1
	2,4
	3,1
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Бесхозяйные тепловые сети передаются в организации с истекшим нормативным сроком эксплуатации и требуют реконструкции. В то же время требования по обеспечению доступности услуг для потребителей не позволяют единовременно ликвидировать существующий недоремонт тепловых сетей.
Общая протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене по крупным теплосетевым организациям, по итогам 2020 года составила 30,4 процента от общей протяженности сетей теплоснабжения.
Большая часть тепловых сетей, эксплуатируемых в Санкт-Петербурге, построена методом подземной бесканальной прокладки с тепловой изоляцией из армопенобетона и подвергается активной коррозии, физическому преждевременному износу по причинам возникновения наружной и внутренней коррозии. Длительная эксплуатация, существенная доля тепловых сетей со сверхнормативным сроком службы, приемка бесхозяйных сетей теплоснабжения влияют на необходимость увеличения объемов реконструкции тепловых сетей крупнейшими теплоснабжающими организациями.
Для решения приоритетной задачи развития систем теплоснабжения и для достижения надежного, качественного и бесперебойного снабжения коммунальными услугами потребителей, для уменьшения количества и протяженности участков тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс, и снижения количества технологических нарушений на таких сетях требуются дополнительные инвестиции на развитие теплосетевого имущества Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
На протяжении 2018-2020 годов наблюдается устойчивое увеличение объемов инвестиций, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Увеличены объемы строительства, реконструкции тепловых сетей со 203 км тепловых сетей в 2018 году до 252 км в 2020 году.
В связи с необходимостью снижения уровня технологических нарушений на тепловых сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», повышения надежности системы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга и безопасности ее эксплуатации Правительством Санкт-Петербурга 
в 2019-2021 годах в целях ускорения обновления темпов реконструкции тепловых сетей 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставлены бюджетные инвестиции в общем объеме 7,0 млрд рублей.
Объем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей теплоснабжения 
за 2018-2020 годы составил 692 км, в том числе в 2020 году выполнены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 252 км тепловых сетей.
Благодаря выполненным мероприятиям количество технологических нарушений 
на тепловых сетях в 2020 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 10 процентов, также наблюдается положительная динамика снижения количества отключенных в результате технологических нарушений зданий, а также сокращение времени устранения технологических нарушений на тепловых сетях.
Система теплоснабжения реализуется преимущественно по открытой схеме 
и обеспечивает удовлетворение нужд потребителей в тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию, а также водозабор на горячее водоснабжение.

8.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 8
	№
	Наименование мероприятия
	Исполни-тель, участник
	Мощно-сть объекта
	Вид работ
	Срок выпол-нения работ
	Сметная стоимость работ (предпола-гаемая (предельная) стоимость объекта)
	Остаток сметной стоимости работ
	Источник финанси-рования
	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО
	Наименова-ние целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ

	1
	РАЗДЕЛ 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 094 655,4
	5 846 894,4
	6 112 447,8
	4 342 248,1  
	5 195 059,6  
	5 422 564,1
	32 798 270,5
	

	1.1
	Проектирование строительства и(или) реконструкции объектов теплоснабжения
	КЭиИО
	-
	ПИР
	2016-2026
	-
	-
	Бюджет СПб
	287 510,7
	110 506,2
	119 931,4
	330 680,0  
	369 648,0  
	319 247,8
	1 537 524,1
	ЦП 1
ЦП 2.1
И 1.1, 1.2

	1.2
	Реконструкция тепловых сетей
	КЭиИО
	-
	СМР
	2015-2026
	-
	-
	Бюджет СПб
	3 020 548,7
	2 564 297,8
	3 049 393,0
	2 652 000,0
	3 313 833,9
	2 941 949,9
	17 545 023,3
	ЦП 1
ЦП 2.1
И 1.1, 1.2

	1.3
	Строительство тепловых сетей
	КЭиИО
	-
	СМР
	2024-2025
	-
	-
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	240 026,7
	250 000,0
	-
	490 026,7
	ЦП 1
ЦП 2.1
И 1.1, 1.2

	1.4
	Строительство магистральны тепловых сетей
	КЭиИО
	-
	СМР
	2026
	-
	-
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	-
	138 906,2
	138 906,2
	ЦП 1
ЦП 2.1
И 1.1, 1.2

	1.5
	Строительство Софийской тепломагистрали
	КЭиИО
	-
	ПИР
	2019-2022
	54 118,4
	54 118,4
	Бюджет СПб
	0,1
	54 118,3
	-
	-
	-
	-
	54 118,4
	ЦП 1

	
	
	
	
	СМР
	2024-2028
	3 969 312,5
	3 969 312,5
	
	-
	-
	-
	354 757,7
	372 857,1
	400 000,0
	1 127 614,8
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2019-2028
	4 023 430,9
	4 023 430,9
	
	0,1
	54 118,3
	-
	354 757,7
	372 857,1
	400 000,0
	1 181 733,2
	

	1.6
	Строительство Правобережной тепломагистрали
	КЭиИО
	-
	ПИР
	2020-2023
	-
	-
	Бюджет СПб
	0,2
	0,2
	71 967,5
	-
	-
	-
	71 967,9
	ЦП 1

	
	
	
	
	СМР
	2024-2028
	-
	-
	
	-
	-
	-
	115 747,4
	120 364,5
	60 000,0
	296 111,9
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2020-2028
	-
	-
	
	0,2
	0,2
	71 967,5
	115 747,4
	120 364,5
	60 000,0
	368 079,8
	

	1.6.1
	Строительство Правобережной тепломагистрали на участке от ТЭЦ-5 до соединения с существующими трубопроводами р/с Кудрово
	КЭиИО
	-
	ПИР
	2020-2023
	30 032,8
	30 032,7
	Бюджет СПб
	0,1
	0,1
	30 032,6
	- 
	-
	-
	30 032,8
	ЦП 1

	
	
	
	
	СМР
	2024-2028
	323 428,5
	323 428,5
	
	-
	-
	-
	60 000,0
	60 000,0
	30 000,0
	150 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2020-2028
	352 256,0
	352 256,0
	
	0,1
	0,1
	30 032,6
	60 000,0
	60 000,0
	30 000,0
	180 032,8
	

	1.6.2
	Строительство Правобережной тепломагистрали на участке от р/с Кудрово до сущ. т/с ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» угол Товарищеского пр. и ул. Дыбенко
	КЭиИО
	-
	ПИР
	2020-2023
	41 935,0
	41 935,0
	Бюджет СПб
	0,1
	0,1
	41 934,9
	-
	-
	-
	41 935,1
	ЦП 1

	
	
	
	
	СМР
	2024-2028
	404 285,7
	404 285,7
	
	-
	-
	-
	55 747,4
	60 364,5
	30 000,0
	146 111,9
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2020-2028
	446 220,7
	446 220,7
	
	0,1
	0,1
	41 934,9
	55 747,4
	60 364,5
	30 000,0
	188 047,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.7
	Реконструкция центральных тепловых пунктов
	КЭиИО
	-
	СМР
	2017-2026
	 -
	 -
	Бюджет СПб
	144 949,3  
	456 214,0  
	363 083,4  
	100 000,0
	103 980,0
	150 000,0  
	1 318 226,7
	 ЦП 1


	1.8
	Реконструкция котельных, в том числе встроенных и пристроенных котельных, подвальных, газовых, угольных, дизельных
	
КЭиИО
	-
	
СМР
	2015-2026
	 -
	 -
	
Бюджет СПб
	2 096,4  
	-
	-
	100 000,0
	197 136,1
	100 000,0  
	399 232,5
	 ЦП 1


	1.9
	Реконструкция объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники
	КЭиИО
	-
	СМР
	2020-2025
	-
	 -
	Бюджет СПб
	90 609,7
	42 426,0
	-
	10 000,0
	31 607,0
	-
	174 642,7
	 ЦП 1


	1.10
	Строительство объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники


	КЭиИО
	-
	СМР
	2021-2026
	-
	 -
	Бюджет СПб
	42 829,4  
	116 331,9  
	8 072,5  
	266 244,0
	276 840,5
	804 764,6  
	1 515 082,9
	ЦП 1

	1.11
	Реконструкция котельной «Северомуринская» с увеличением мощности и инженерными сетями по адресу: Мурино, д. 11, 1-я очередь

	КЭиИО
	528 Гкал/час
	СМР
	2024-2027
	2 239 889,9  
	2 239 889,9  
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	35 000,0
	105 000,0
	329 000,0
	469 000,0
	 ЦП 1


	1.12
	Реконструкция котельной «Политехническая» по адресу: Гжатская ул., д. 24

	КЭиИО
	510,5 Гкал/час
	СМР
	2025-2028
	4 893 684,5  
	4 893 684,5  
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	50 000,0
	51 000,0
	 ЦП 1


	1.13
	Реконструкция 8-й Красносельской котельной по адресу: г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 55


	КЭиИО
	148,5 Гкал/час
	СМР
	2025-2028
	1 196 000,0  
	1 196 000,0  
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	0,1
	1 000,1
	 ЦП 1


	1.14
	Строительство 
котельных



	КЭиИО
	-
	СМР
	2018-2027
	
	
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	97 792,3
	10 000,0
	-
	107 792,3
	ЦП 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.15
	Строительство газовой котельной для государственного общеобразовательного учреждения школы-интерната 
№ 357 Приморского района Санкт-Петербурга «Олимпийские надежды» по адресу: Ленинградская область, пос. Тарасово, база отдыха «Маяк»
	КЭиИО
	 5 МВт
	ПИР
	2018-2021
	7 158,0
	6 110,9
	Бюджет СПб
	6 110,9
	-
	-
	-
	-
	-
	6 110,9
	ЦП 1

	
	
	
	
	СМР
	2024-2027
	319 238,8
	319 238,8
	
	-
	-
	-
	40 000,0
	41 792,5
	127 695,5
	209 488,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2018-2027
	326 396,8
	326 396,8
	
	6 110,9
	-
	-
	40 000,0
	41 792,5
	127 695,5
	215 598,9
	

	1.16
	Инженерная подготовка территории для развития туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов»
	КЭиИО
	-
	СМР
	2024-2025
	572 697,4
	572 697,4
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	1 000,0
	ЦП 1

	1.17
	Предоставление бюджетных инвестиций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в целях реконструкции тепловых сетей
	КИО
	-
	СМР
	2019-2025
	-
	-
	Бюджет СПб
	2 500 000,0
	2 500 000,0
	2 500 000,0
	-
	-
	-
	7 500 000,0
	ЦП 1

	2
	РАЗДЕЛ 2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	12 606 613,9
	11 726 651,4
	8 808 729,8
	10 357 021,5
	10 366 665,0
	10 745 461,8
	64 611 143,4
	 

	2.1
	Реализация инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения 
на территории Санкт-Петербурга
	Орга-низации, осуществляющие регули-руемые виды деятель-ности в сфере теплосна-бжения на террито-рии Санкт-Петербу-рга
	-
	-
	 -
	-
	 -
	Внебюджетные средства
	12 606 613,9
	11 726 651,4
	8 808 729,8
	10 357 021,5
	10 366 665,0
	10 745 461,8
	64 611 143,4
	ЦП 1
ЦП 2.1
И 1.1, 1.2

	 ИТОГО прочие расходы развития
	18 701 269,3
	17 573 545,8
	14 921 177,6
	14 699 269,6
	15 561 724,6
	16 168 025,9
	97 409 413,9
	 

	ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1
	18 701 269,3
	17 573 545,8
	14 921 177,6
	14 699 269,6
	15 561 724,6
	16 168 025,9
	97 409 413,9
	







ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 8-1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель, участник
	Источник финансирования
	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Предоставление субсидий на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2011 № 733 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения в Адмиралтейском 
и Центральном районах 
Санкт-Петербурга на период 
до 2025 года»
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	457 900,0
	458 370,0
	342 550,0
	243 010,0
	67 080,0
	- 
	1 568 910,0
	ЦП 1, 2.1
И 1.1., 1.2
 

	2
	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории 
Санкт-Петербурга
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	18 552,5
	21 374,6
	22 229,6
	22 631,4
	23 533,4
	24 498,3
	132 819,8


	- 

	3
	Организация учета отпуска твердого топлива населению на территории Санкт-Петербурга в соответствии
 с нормативами потребления
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	1 277,2
	1 328,3
	1 381,4
	1 436,4
	1 493,6
	1 558,4
	8 471,7
	- 

	ВСЕГО процессная часть подпрограммы 1
	477 729,7
	481 072,9
	366 161,0
	267 077,8
	92 107,0
	26 635,9
	1 710 201,5
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8.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 1

8.4.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 1,
связанных с проектной частью

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.16 таблицы 8 подпрограммы 1, осуществляется КЭиИО путем закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании решения 
о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 
Санкт-Петербурга, содержащегося в пункте 3 настоящего постановления, принятого 
в соответствии с Положением об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке решений о бюджетных инвестициях 
в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования 
и реализации Адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 (далее - Положение).
Адресные перечни объектов по мероприятиям, указанным в пунктах 1.1 - 1.4, 1.7 - 1.10, 
1.14 таблицы 8 подпрограммы 1, ежегодно утверждаются правовыми актами КЭиИО
в порядке, установленном в пунктах 3.3 и 3.3-2 Положения.
Под инженерной подготовкой территории в пункте 1.16 таблицы 8 подпрограммы 1 понимается выполнение комплекса работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры.
Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.17 таблицы 8 подпрограммы 1, осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в целях проектирования и реконструкции тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на основании договора об участии 
Санкт-Петербурга в собственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», заключаемого КИО, КЭиИО и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в соответствии с пунктами 3.7
и 3.7-1 Положения.
Указанные бюджетные инвестиции предоставляются АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
в целях реконструкции тепловых сетей:
Пороховская тепловая магистраль от узла «воздушников-2» до эстакады через Мурманское шоссе;
распределительная сеть Наличная, тепловая камера-67, тепловая камера-68, тепловая камера-70, тепловая камера-73 (право);
распределительная сеть Новоселов, тепловая камера-20 (право);
Пороховская тепловая магистраль от улицы Подвойского до улицы Коллонтай;
Пороховская тепловая магистраль - пересечение улицы Коллонтай;
Пороховская тепловая магистраль от улицы Коллонтай до Павильона 1 «Красный»;
распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-8 (распределительная сеть Обуховская);
распределительная сеть Кораблестроителей тепловая камера-24, тепловая камера-27 лево;
распределительная сеть Олеко Дундича тепловая камера-10 право;
Полюстровская тепломагистраль от тепловой камеры-5 до узла внекамерной врезки-11;
тепловая магистраль 2-я Южная от ТЭЦ до тепловой камеры-15а;
распределительная сеть Ветеранов от тепловой камеры-38 до тепловой камеры-46а;
Московская тепловая магистраль от улицы Димитрова до Павильона 3;
распределительная сеть квартала 117-119 от тепловой камеры-63 до узла внекамерной врезки-68;
распределительная сеть Ковенская от тепловой камеры-10 (2-я Перемычка) до тепловой камеры-5;
распределительная сеть Варшавская от тепловой камеры-16а (тепловая магистраль 2-я Южная) до тепловой камеры-28а;
распределительная сеть Зайцева от тепловой камеры-31 право;
распределительная сеть 2-3 линии ввод от тепловой камеры-177 лево;
Автовская тепловая магистраль от тепловой камеры-8а до тепловой камеры-12 и Дачной тепломагистрали от тепловой камеры-11 Автовской тепломагистрали до тепловой камеры-4;
распределительная сеть 10-11 линии от тепловой камеры 25 (Восточной тепломагистрали) до тепловой камеры 111, 131;
тепловой ввод от тепловой камеры 20 лево Полюстровской тепломагистрали;
тепловая магистраль Рыбацкая от узла воздушников-4 до узла воздушников-10;
тепловая магистраль Полюстровская от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-5;
распределительная тепловая сеть Малодетскосельская от тепловой камеры (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-24;
тепловой ввод от врезки к тепловой камере-70 право распределительной сети Будапештская (вправо);
тепловой ввод от тепловой камеры-19 лево распределительной сети Новоселов;
распределительная сеть Космонавтов от тепловой камеры-24 лево;
тепловая магистраль Северная ТЭЦ-15 от 11-й Красноармейской улицы до тепловой камеры-156;
распределительная сеть Алтайская тепловой камеры-131 право, тепловой камеры-132 право;
распределительная сеть 6-7 линии от тепловой камеры-142 до тепловой камеры-162;
Пороховская тепловая магистраль от узла теплофикационного-4 до границы работ 
у тепловой камеры-34;
тепловые вводы от узла внекамерной врезки-4 право, узла внекамерной врезки-4Б право, тепловой камеры-5 право, тепловой камеры-6 право распределительной сети Кондратьевская;
распределительная сеть Антоновская от тепловой камеры-9 (распределительной сети Замшина) до тепловой камеры-6 с вводами от тепловой камеры-2 право, тепловой камеры-6 право, тепловой камеры-4 лево, тепловой камеры-5 лево;
распределительная сеть Кораблестроителей от тепловой камеры-15 до тепловой камеры-75 (распределительной сети Наличная);
распределительная сеть Пражская (влево) от тепловой камеры-6 (распределительной сети Белы Куна) до тепловой камеры-10;
сети квартала 4 Юго-Запад;
тепловые сети квартала 9а Ульянка;
тепловые вводы от тепловой камеры-14 лево, тепловой камеры-17 лево распределительной сети Замшина;
распределительная сеть Белградская от границы работ 2010 года у узла воздушников-1 
до тепловой камеры-47а 2-й Южной тепловой магистрали.
Реализация мероприятий, указанных в пункте 2.1 таблицы 8 подпрограммы 1, осуществляется в соответствии с инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждаемыми 
в установленном порядке Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
В целях реализации государственной программы Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ежегодно направляет на согласование в КЭиИО перечни инвестиционных проектов, включаемых в инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

8.4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 1,
связанных с процессной частью

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 8-1 подпрограммы 1, осуществляется КЭиИО путем предоставления в очередном финансовом году субсидий 
ООО «Петербургтеплоэнерго» в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятия, указанного в пункте 2 таблицы 8-1 подпрограммы 1, осуществляется КЭиИО путем предоставления в очередном финансовом году субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории Санкт-Петербурга, 
в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятия, указанного в пункте 3 таблицы 8-1 подпрограммы 1, осуществляется КЭиИО путем включения в бюджет Санкт-Петербурга расходов на организацию учета отпуска твердого топлива населению на территории Санкт-Петербурга в соответствии с нормативами потребления.
Сопровождение информационной системы учета отпуска твердого топлива населению Санкт-Петербурга осуществляет организация, определенная по результатам конкурсного отбора, на основании государственного контракта.

[bookmark: P3712]9. Подпрограмма 2

9.1. Паспорт подпрограммы 2

	1
	Соисполнители государственной программы
	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга;
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга;
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга;
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга;
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга;
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга;
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга;
Администрация Московского района Санкт-Петербурга;
Администрация Невского района Санкт-Петербурга;
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга;
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга;
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга;
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

	2
	Участники подпрограммы 2
	АО «ГСР Водоканал»;
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	3
	Цели подпрограммы 2
	Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей и повышение энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения.
Повышение качества питьевой воды и снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, направленное 
на охрану здоровья граждан и улучшение качества жизни населения.
Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, 
за счет развития централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения.

	4
	Задачи 
подпрограммы 2
	Повышение качества и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты Санкт-Петербурга.
Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 
и водоотведения на территории Санкт-Петербурга.
Повышение качества питьевой воды на территории Санкт-Петербурга.

	5
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках подпрограммы 2
	-

	6
	Общий объем финансирования подпрограммы 2
по источникам финансирования 
с указанием объема финансирования, предусмотренного 
на реализацию региональных проектов, 
в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 
125 747 508,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 16 068 792,3 тыс. руб.;
2022 г. – 18 765 224,6 тыс. руб.;
2023 г. – 20 158 336,4 тыс. руб.;
2024 г. – 21 035 021,6 тыс. руб.;
2025 г. – 24 993 497,2 тыс. руб.;
2026 г. – 24 726 635,9 тыс. руб.,
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 
46 997 113,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 5 235 52,52 тыс. руб.;
2022 г. – 6 273 454,9 тыс. руб.;
2023 г. – 7 859 722,1 тыс. руб.;
2024 г. – 7 776 225,2 тыс. руб.;
2025 г. – 10 189 336,9 тыс. руб.;
2026 г. – 9 374 721,6 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 78 750 394,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 10 545 139,8 тыс. руб.;
2022 г. – 12 491 769,7 тыс. руб.;
2023 г. – 12 298 614,3 тыс. руб.;
2024 г. – 13 258 796,4 тыс. руб.;
2025 г. – 14 804 160,3 тыс. руб.;
2026 г. – 15 351 914,3 тыс. руб.
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	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
	По водоснабжению:
доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть, - 100 процентов;
приведенная производительность ВС и источников водоснабжения составит 2394 тыс. куб. м/сутки;
сокращается удельное количество повреждений водопроводной сети с 1,6 единиц на 10 км до 1,5 единиц на 10 км;
доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения, составит 97,8 процентов.
По водоотведению:
доля хозяйственно-бытовых сточных вод, прошедших очистку 
на КОС (хозяйственно-бытовой и общесплавной канализации), - 99,8 процента;
доля осадка сточных вод, утилизированного методом сжигания, - 100 процентов;
сокращается удельное количество засоров на канализационной сети с 4,0 единиц на 10 км до 3,5 единиц на 10 км;
проектная производительность КОС и ОСПС составит 
2651,2 тыс. куб. м/сутки;
доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных 
к системе водоотведения, составит 97,8 процентов



9.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы 2 с указанием основных проблем и прогноз ее развития

Приоритеты и цели государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения направлены на обеспечение охраны здоровья и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной и безвредной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий, обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

9.2.1. Характеристика текущего состояния централизованных
систем водоснабжения

Система водоснабжения Санкт-Петербурга представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 
5,3 млн потребителей с параметрами, соответствующими требованиям законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Водоснабжение Санкт-Петербурга осуществляется из поверхностных и подземных источников. Основным источником водоснабжения является р. Нева - из нее забирается 
98 процентов воды, из подземных источников забирается 2 процента.
В систему водоснабжения Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2021 входят 
7 677,5 км водопроводных сетей, 189 ПНС, 9 ВС (крупнейшие - ЮВС, СВС, ГВС), два завода 
по производству гипохлорита натрия.
Производство питьевой воды с использованием в качестве поверхностного источника 
р. Невы осуществляется на пяти ВС. На ВС г. Кронштадта используется вода Финского залива.
Подземные источники водоснабжения используются в Курортном районе (Зеленогорская ВС) и Юго-Западных пригородах (Дудергофская ВС, ВС «Гантуловская гора»).
ВС г. Петродворца и пос. Стрельна работают в режиме доочистки воды, подаваемой ЮВС.
ВС г. Сестрорецка работает в режиме доочистки воды, подаваемой СВС.
Объем реализации холодной воды в 2020 году составил 491,2 млн куб. м, 
что на 3 процента или 16 млн куб. м ниже фактического значения за аналогичный показатель 2018 года.
Основными причинами снижения объема реализации холодной воды являются:
проведение абонентами мероприятий по экономии энергоресурсов (своевременная ликвидация аварий, устранение утечек на внутренних сетях, ремонт внутридомовых коммуникаций);
проведение мероприятий, направленных на снижение потребления водных ресурсов исполнителями коммунальных услуг (совершенствование организации учета и контроля получаемых услуг);
внедрение ресурсосберегающих технологий (применение на промышленных предприятиях оборотного водоснабжения), реконструкция оборудования и технологических процессов.
В 2020 году удельное водопотребление составило 130 лит./чел. сут., что на 1,5 процента или 2 литра выше фактического значения за 2018 год.
Диаметры трубопроводов водопроводной сети Санкт-Петербурга - от 50 мм (домовые вводы) до 1400 мм (водоводы).
Материалы водопроводных труб Санкт-Петербурга: чугун - 53 процента; сталь - 
23 процента; железобетон - 4 процента; полиэтилен и прочие материалы – 20 процентов.
Участки сетей небольших диаметров (до 400 мм) выполнены в основном из серого чугуна, больших диаметров (более 400 мм) - из стали и железобетона.
Около 47 процентов водопроводных сетей в Санкт-Петербурге находятся в эксплуатации 
от 15 до 50 лет. Еще 32 процента всех сетей находятся в эксплуатации более 50 лет и требуют реконструкции и замены.
На водопроводной сети Санкт-Петербурга установлено 92 тыс. единиц запорной арматуры, в том числе 27 тыс. единиц запорной арматуры современного коверного типа, 
и 24 тыс. пожарных гидрантов, в том числе 6 тыс. пожарных гидрантов современного типа.
Транспортировка воды осуществляется НС 2-го подъема и 189 НС 3-4-го подъема. Средний напор в водопроводной сети составляет 38-40 м.
Часть НС 3-4-го подъема оборудовано резервуарами чистой воды РЧВ (16 НС), количество резервуаров на НС 3-4-го подъема - 56, общий полезный объем с учетом технической возможности забора воды из РЧВ резервуарного парка НС 3-4-го подъема составляет 383 тыс. куб. м, что составляет 25 процентов от суточной подачи воды в городскую распределительную сеть. На ВС общее количество резервуаров чистой воды составляет 45, 
с полезным объемом резервуарного парка - 439 тыс. куб. м, что составляет 29 процентов 
от суточной подачи воды в Санкт-Петербурга. Общий полезный объем резервуарного парка составляет 822 тыс. куб. м, что составляет 53 процента от суточной подачи воды в городскую распределительную сеть.
Основные выполненные мероприятия по водоснабжению в 2018-2020 гг.:
строительство повысительной водопроводной насосной станции «Таллинская»;
строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения 
пос. Красавица и пос. Решетниково;
строительству узла смешения на ВНС «Дудергофская;
строительство  магистральных водоводов от ВОС «Молодежное» к поселкам Серово, Смолячково;
строительство водоводов от Северной водопроводной станции до Муринской насосной станции;
строительство и реконструкция водопроводных сетей в пос. Володарском, 
пос. Молодежный, пос. Новоселки и Белозерке;
расцепка жилых домов в Кировском, Московском, Кронштадтском, Василеостровском, Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга;
внедрена система управления водоснабжением в Южной зоне Санкт-Петербурга;
завершена реконструкция Кушелевской, Муринской НС, 1 и 2 м.о. Северной водопроводной станции в Северной зоне водоснабжения;
завершена реконструкция Петроградской НС в Центральной зоне водоснабжения. 
Основные проблемы водоснабжения Санкт-Петербурга:
В соответствии с требованиями Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр. в 2018 году проведено техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения по состоянию на 01.01.2018, в составе которого проведена техническая инвентаризация имущества, оценка эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Результаты технического обследования подтвердили высокий риск нарушений нормативных требований к качеству питьевой воды, связанный с состоянием качества воды источника водоснабжения р. Нева. Необходимо проводить поэтапную реконструкцию водопроводных станций с использованием более эффективных технологии водоподготовки, в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды.
В течение последних лет наблюдается изменение качества воды поверхностного источника водоснабжения -– р. Невы, которая является частью общей водной системы бассейнового округа Северо-Запада «Белое море – Онежское озеро -– озеро Ильмень -– Ладожское озеро -– р. Нева -– Финский залив», имеющей взаимное влияние и общие источники техногенной нагрузки.
Подземные воды, используемые для водоснабжения г. Кронштадта, г.Красное Село, г.Петергофа, г.Ломоносова и прилегающих к ним поселков, не  защищены от антропогенного загрязнения, так как не имеют верхнего защитного водонепроницаемого слоя и принимают атмосферные осадки и  поверхностные воды с территории всего бассейна, зафиксированы случаи превышения допустимых нормативов качества по микробиологическим показателям, в связи 
с чем их применение для безопасного питьевого водоснабжения без выполнения мероприятий 
по обеспечению гарантированного качества воды может быть прекращено, дебет существующих каптажей и скважин Красносельского водозабора в перспективе может быть недостаточен для обеспечения потребности г.Красное Село и прилегающих поселков в полном объеме, жесткость воды соответствует верхнему пределу нормативных требований. 
С учетом качества воды поверхностного источника водоснабжения р. Невы для повышения надежности питьевого водоснабжения необходимо провести реконструкцию водопроводных сооружений Санкт-Петербурга с переходом от одноступенных технологий водоподготовки 
на более эффективные и технически совершенные современные многоступенные технологии, успешно применяемые в Санкт-Петербурге при реконструкции сооружений.
Необходимость прекращения прямого сброса в водные объекты неочищенных промывных вод с водопроводных сооружений (СВС, ВВС, КВС, частично ЮВС, ВС г.Кронштадта, ВС г.Зеленогорска) путем организации оборотной схемы очистки промывных вод и обезвоживания осадка.
Необходимость реконструкции изношенных водопроводных сетей: 67 процентов от общей протяженности водопроводной сети эксплуатируется больше 30 лет, что создает риски существенного роста количества повреждений с отключением потребителей от водоснабжения, в том числе со вторичным загрязнением питьевой воды, по мере увеличения износа. Использование в прошлом столетии при строительстве сетей в качестве основных материалов труб (76 процентов сетей) серого чугуна и стали, подверженных коррозии, приводит 
к возрастанию риска увеличения количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии. Использование в прошлом столетии при строительстве водоводов железобетонных труб, протяженность которых составляет четыре процента от общей протяженности водопроводных сетей, привело к возникновению и увеличению по мере старения труб риска повреждений, сопровождающихся значительными потерями воды, затоплением значительных территорий в местах их прохождения и нарушением режима водоснабжения. Необходимо уменьшить изношенность водопроводной сети, снизить количество повреждений 
и исключить вторичное загрязнение воды продуктами коррозии.
Необходимость устройства новых самостоятельных вводов в многоквартирные дома, подключенные к водоснабжению с разрывом балансовой принадлежности (дома на сцепке), 
в целях снижения количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах 
и повышения качества оказанной потребителю услуги, а также организации учета количества потребляемой воды.
Для снижения количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах, повышения надежности работы сети и снижения эксплуатационных затрат необходима дальнейшая замена запорной арматуры устаревших конструкций на современную, 
не требующую дополнительного обслуживания и с более длительным сроком службы.
Для исключения замерзания в зимний период и повышения надежности пожарного водоснабжения Санкт-Петербурга необходимо заменить пожарные гидранты устаревшей конструкции.
В настоящее время недостаточно освоены запасы подземных вод северных пригородов, следствием чего является вынужденная транспортировка воды с СВС на расстояние 45-50 км. Это ведет к высоким энергозатратам и вторичному загрязнению продуктами коррозии, связанным с техническим состоянием трубопроводов. Имеющиеся запасы подземных вод 
в северной части Санкт-Петербурга необходимо использовать для водоснабжения потребителей Курортного района Санкт-Петербурга с обеспечением их очистки до установленных нормативов. 
Для обеспечения водоснабжения развивающихся территорий южных пригородов необходимо строительство водоводов достаточной пропускной способности.
Необходимо продолжить создание системы управления водоснабжением в Центральной 
и Северной технологических зонах водоснабжения, провести замену основного энергомеханического оборудования, провести модернизацию систем измерений и учета объемов водопотребления в соответствии с современными требованиями цифровизации по полноте охвата, уровню достоверности, информативности.
В случае прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения и перевода абонентов, объекты которых подключены к таким системам, 
на закрытую систему горячего водоснабжения с устройством ИТП и ЦТП потребуется перекладка внутриквартальных сетей и вводов в ИТП с восстановлением и увеличением пропускной способности, перекладка и устройство дополнительных вводов в ЦТП и применение индивидуальных ПНС в составе ЦТП и ИТП.
Необходимость повышения надежности и качества электроснабжения НС 1-го, 2-го, 3-го 
и 4-го подъемов путем организации дополнительных вводов и  (или) использования резервных источников и электроснабжения (дизель электрические станции), внедрения на объектах регистраторов качества электрической энергии, модернизации коммерческих узлов учета электрической энергии.
В целях решения изложенных проблем в государственной программе запланирована реализация мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения и улучшению качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной 
и безвредной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

9.2.2. Характеристика текущего состояния централизованных
систем водоотведения

Система канализации Санкт-Петербурга представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием стоков, их транспортировку, очистку 
на КОС с последующим выпуском в водные объекты и утилизацию осадка сточных вод.
В Санкт-Петербурге существуют две централизованные системы водоотведения:
централизованная общесплавная и раздельная хозяйственно-бытовая система водоотведения Санкт-Петербурга, в которой часть территорий обслуживания имеет общесплавную канализацию, в которую поступают как хозяйственно-бытовые, промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) сточные воды, а часть - раздельную хозяйственно-бытовую, в которую поступают только хозяйственно-бытовые стоки;
централизованная раздельная дождевая система водоотведения, в которой дождевые 
и талые воды собираются отдельно от остальных стоков и частично сбрасываются без очистки, частично очищаются на очистных сооружениях поверхностного стока.
Водоотведение Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2021 представлено 21 КОС, в том числе 13 КОС общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы и восьми очистных сооружения поверхностного стока раздельной дождевой системы водоотведения.
Объем реализации услуг водоотведения в 2020 году составил 592 млн куб. м, что 
на 1,8 процента или 11 млн куб. м выше  фактического значения за аналогичный показатель 
2018 года.
Протяженность сетей водоотведения составляет 9 407,3 км, в том числе 7 316,3 км общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы и 2 090,9 км - раздельной дождевой системы водоотведения.
Диаметры канализационной сети варьируются от 50 мм (дворовые сети) до 1500 мм (магистральные сети). Трубопроводы диаметром до 500 мм составляют 85 процентов 
от общей протяженности канализационных сетей централизованной общесплавной 
и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения.
Основной материал канализационных сетей – железобетон – 50,7 процента от всей протяженности сетей; бетон – 17 процентов; пластик – 20,6 процента; чугун – 6,5 процента; керамика и прочие материалы – 4,2 процента.
Основными магистралями для транспортировки сточных вод к очистным сооружениям являются ТКК общей протяженностью 279,2 км, на которых расположены более 1000 шахт 
и буровых скважин. Диаметр тоннельных коллекторов составляет от 1,5 до 4,9 м с глубиной 
их заложения от 15 до 90 м. Около 65 процентов от общей протяженности ТКК имеют срок эксплуатации более 30 лет.
Проектная мощность канализационных насосных станций колеблется от 0,3 
до 1 000 тыс. куб. м/сутки.
На сетях общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения расположены 21,5 тыс. колодцев с отстойной частью (выгребные колодцы). Ликвидация выгребных колодцев, являющихся причиной появления неприятных запахов, - одно из приоритетных направлений при реконструкции канализационных сетей.
По состоянию на 01.01.2021 в Санкт-Петербурге функционируют 11 ССП общей производительностью 66 тыс. м3 снега в сутки и семь СИСП общей производительностью 
35,5 тыс. м3/сут. 
Основные выполненные мероприятия по водоотведению в 2018-2020 гг.:
ликвидация выпусков поверхностного стока в Муринском парке;
переключение хозяйственно-бытового выпуска ОбщЛом на КОС г. Петродворец;
выполнено строительство канализационных сетей для переключения 23 прямых выпусков Петроградского р-на, наб. р. Карповки;
завершены работы по строительству 1-го этапа Охтинского коллектора для прекращения сброса неочищенных сточных вод в р. Охта;
завершение реконструкции Северной станции аэрации (1-й этап);
завершено строительство новых канализационных очистных сооружений п. Молодежное;
модернизация аэротенков № 5 и 6 на Центральной станции аэрации;
строительство и реконструкция канализационных сетей в пос. Володарском,  
пос. Молодежный, пос. Новоселки и Белозерке;
введен в эксплуатацию ССП на Шкиперском протоке;
завершены работы по строительству перемычки от шахты 1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33);
завершены работы по строительству подводящего коллектора к КОС г. Зеленогорск;
завершены работы по строительству и реконструкции ТКК № 3 по наб. Крюкова канала 
и ТКК по наб. р. Мойки;
завершены работы по строительству кольцующего тоннельного канализационного коллектора (ТКК) по Бассейной улице;
завершены работы по строительству микротоннеля для подключения жилой застройки «Цветной город» и «Ручьи – 7»;
завершены работы по строительству канализационных сетей от г. Зеленогорска 
до пос. Красавица и пос. Решетниково;
создание автоматизированной информационной системы учета атмосферных осадков.
Основные проблемы водоотведения Санкт-Петербурга:
продолжение работ по дальнейшему сокращению прямого сброса неочищенных или недостаточно очищенных СВ в водоемы, в том числе ПС, который осуществляется через прямые выпуски в водные объекты на территории центральных районов Санкт-Петербурга с плотной городской застройкой. Существующие прямые выпуски неочищенных СВ в районе наб. 
р. Карповки, наб. Кутузова и наб. Ново-Адмиралтейского канала, в том числе от объектов Петроградского района Санкт-Петербурга (Петровский остров, Каменный остров, Песочная наб., наб. р. Ждановки, Мытнинская наб. и др.) характеризуются небольшим по расходу сбросом 
и технической сложностью требуемых для прекращения сброса СВ мероприятий;
в целях выполнения требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
на КОС I категории НВОС внедрение технологических решений, соответствующих требованиям информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», утвержденного приказом Росстандарта от  12.12.2019 № 2981, для стабильного достижения технологических показателей; на КОС и ОСПС II категории использование технологических решений для стабильного обеспечения декларируемых нормативных масс сброса технологически нормируемых веществ;
осуществление контроля за выполнением абонентами требований Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении» по сокращению сброса специфических загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения;
выполнение мероприятий по увеличению мощностей по очистке стоков в бассейне КОС 
г. Колпино для исключения образования дефицита мощности;
разработка и реализация проекта реконструкции комплекса обработки осадка на ЦСА 
в целях обеспечения стабильного обезвреживания всего объема образующегося осадка СВ 
и предотвращения вывоза осадка на  полигоны; 
реализация мероприятий по снижению (прекращению) негативного воздействия полигонов складирования осадков СВ на окружающую среду близлежащих районов Санкт-Петербурга;
реконструкция изношенных канализационных сетей (44 процента от общей протяженности канализационной сети эксплуатируется больше 40 лет, что создает риски возникновения технологических нарушений и роста эксплуатационных затрат на обслуживание сетей. Также 
в связи со снижением водопотребления и соответственно скорости движения потока 
в трубопроводах водоотведения происходит заиливание;
проведение большого объема работ по реконструкции сетей с демонтажем выгребных колодцев на дворовой канализации в центральной исторической части Санкт-Петербурга 
и пригородных районах;
реализация мероприятий, направленных на предотвращение образования 
и распространения запаха от объектов водоотведения: шахт на коллекторах, колодцев на сетях, КНС, полигонов;
устройство дублирующих и «кольцующих» сетей водоотведения для обеспечения возможности реконструкции ТКК;
создание системы оперативного регулирования потоков в ТКК и управления поступлением СВ на очистные сооружения для обеспечения оптимального распределения нагрузок между КОС;
реконструкция сетей канализации с увеличением пропускной способности в местах подтопления улиц дождевыми водами при выпадении осадков высокой интенсивности;
создание системы измерения и учета объемов СВ, поступающих в систему водоотведения, по территориям Санкт-Петербурга;
проведение мероприятий по повышению надежности электроснабжения КНС и КОС;
обустройство дополнительных стационарных пунктов приема хозяйственно-бытовых стоков, вывозимых специализированным автотранспортом с территорий, на которых применяется автономные системы канализации;
продолжение работ по поиску эффективных и экономически целесообразных технологических решений полезного использования осадка СВ и золы от сжигания осадка СВ 
с учетом условий Санкт-Петербурга
В целях решения изложенных проблем в государственной программе запланирована реализация мероприятий по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты Санкт-Петербурга, снижению негативного воздействия на окружающую среду, реконструкции и развитию системы водоотведения Санкт-Петербурга.
В административных границах Санкт-Петербурга на 70 территориях система водоотведения существует частично или отсутствует полностью.
Финансирование оказываемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» услуг по отведению 
и очистке поверхностных сточных вод является необходимым условием для обеспечения надежного водоотведения и поддержания канализационных сетей и сооружений 
Санкт-Петербурга в работоспособном состоянии. Частью необходимой валовой выручки 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» являются расходы по водоотведению поверхностных сточных вод с площадей территорий и земельных участков общего пользования.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ежегодно проводит сверку с администрациями районов Санкт-Петербурга по площадям уборочных территорий, входящих в состав территорий и земельных участков общего пользования, и зеленых насаждений общего пользования местного значения. По итогам проведенных работ подписываются соответствующие акты сверок. Данные по площадям уборочных территорий, входящих в состав территорий и земельных участков общего пользования, и зеленых насаждений общего пользования местного значения рассчитываются в соответствии с геоинформационной системой на основании цифровых слоев, ежегодно предоставляемых Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 
на основании Положения «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении расчетов площадей подлежащих уборке территорий, расположенных в границах внутриквартальных территорий», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017 № 687.
Расчет потребности в бюджетном финансировании за оказываемые услуги 
по водоотведению поверхностных сточных вод с площадей уборочных территорий, входящих
в состав территорий и земельных участков общего пользования, и зеленых насаждений общего пользования местного значения производится ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету объемов принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 639/пр.
Расходы по водоотведению поверхностных сточных вод с площадей территорий 
Санкт-Петербурга (уборочных внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, и зеленых насаждений общего пользования местного значения, попадающих в зоны централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод) 
в соответствии с фактическим объемом оказания услуг и тарифами на водоотведение для централизованной ливневой системы водоотведения и централизованной общесплавной системы водоотведения предусматриваются по ведомственной структуре расходов бюджета 
Санкт-Петербурга администрациям районов Санкт-Петербурга по целевой статье 
«Расходы на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов».
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1. 
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 9
	№
	Наименование мероприятия 
	Исполни-тель, участник
	Мощность объекта
	Вид работ
	Срок выпол-нения работ
	Сметная стоимость работ (предполагаемая (предельная) стоимость 
работ )
	Остаток сметной стоимости работ
	Источник финанси-рования
	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО
	Наименова-ние целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ

	1РАЗДЕЛ 1 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	1 796 668,6
	2 676 797,4
	2 551 096,7
	1 989 981,0
	 3 024 642,8
	1 652 498,6
	13 691 685,1
	

	1.1
	Проектирование строительства и(или) реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения
	КЭиИО
	 -
	ПИР
	2016-2026
	-
	-
	Бюджет СПб
	83 972,8
	70 212,9
	346 410,4
	394 174,4
	552 500,0
	304 856,7
	1 752 127,2
	ЦП 1, 4, 5
И 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

	1.2
	Реконструкция водопроводных 
и канализационных сетей
	КЭиИО
	 -
	ПИР
	2019-2024
	-
	-
	Бюджет СПб
	0,1
	0,1
	12 990 ,4
	6 257,7
	-
	-
	19 248,3
	ЦП 1, 4, 5
И 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

	
	
	
	
	СМР
	2024-2026
	-
	-
	
	-
	-
	-
	81 934,9
	85 593,9
	20 000,0
	187 528,8
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2019-2026
	-
	-
	
	0,1
	0,1
	12 990,4
	88 192,6
	85 593,9
	20 000,0
	206 777,1
	

	1.2.1
	Реконструкция общесплавной канализации 
D = 375-800 мм 
и водопроводной сети D = 225-315 мм по Кронверкской ул. от ул. Воскова 
до ул. Б.Пушкарской
	КЭиИО
	 0,5 км
	ПИР
	2023-2024
	6 257,8  
	6 257,8  
	Бюджет СПб
	-
	-
	0,1
	6 257,7
	-
	-
	6 257,8
	ЦП 1, 4, 5 
И 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

	
	
	
	
	СМР
	2024-2026
	95 587,2  
	95 587,2  
	
	-
	-
	-
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2023-2026
	101 844,9  
	101 844,9  
	
	-
	-
	0,1
	16 257,7
	10 000,0
	10 000,0
	36 257,8
	

	1.2.2
	Реконструкция ж/б водовода Д = 1200 мм и 1400 мм 
по пр. Народного Ополчения 
от Дачного пр. 
до Володарского
	КЭиИО
	 9,3 км
	ПИР
	2019-2023
	129 905,0  
	12 990,5  
	Бюджет СПб
	0,1
	0,1
	12 990,3
	-
	-
	-
	12 990,5
	ЦП 1, 4
И 2.1, 2.2 

	
	
	
	
	СМР
	2024-2026
	2 230 004,3  
	2 230 004,3  
	
	-
	-
	-
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	30 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2019-2026
	2 359 909,3  
	2 242 994,8  
	
	0,1
	0,1
	12 990,3
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	42 990,5
	

	1.2.3
	Реконструкция общесплавной канализационной сети по адресу:  Санкт-Петербург, Новороссийская ул. от пр. Энгельса 
до ул. Карбышева

	КЭиИО
	 1,5 км
	СМР
	2024-2025
	179 064,0  
	179 064,0  
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	61 934,9
	65 593,9
	-
	127 528,8
	 ЦП 1, 5
И 2.3, 2.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.3
	Строительство системы подачи воды 
и водоотведения 
в западную часть Васильевского острова, включая ПИР, в т.ч. строительство водовода от ГВС 
до ТЭЦ-7 и Морской наб. Васильевского острова (1 очередь: 1-4 пусковой комплексы) включая ПИР. 2 этап - от наб. Робеспьера дюкерным переходом 
с выходом 
на Петровскую наб.
	КЭиИО
	 5,1 км
	СМР
	2021-2025
	296 853,5
	295 853,5
	Бюджет СПб
	0,1
	0,1
	100 000,0
	-
	-
	-
	100 000,2
	ЦП 1, 4
И 2.1, 2.2

	1.4
	Строительство систем (объектов) водоснабжения и канализования малых населенных пунктов
	КЭиИО
	 -
	ПИР
	2021-2022
	- 
	- 
	Бюджет СПб
	23 696,0
	78 344,1
	20 876,5
	0,4
	210 097,8
	-
	333 287,8
	ЦП 1, 4, 5 

	
	
	
	
	СМР
	2017-2028
	 -
	 -
	
	949 321,3
	1 847 424,2
	2 070 819,4
	1 329 762,7
	1 521 451,1
	873 276,1
	8 592 054,8
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2017-2028
	- 
	- 
	
	973 290,3
	1 925 768,3
	2 091 695,9
	1 329 763,1
	1 731 548,9
	873 276,1
	8 925 342,6
	

	1.4.1
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Торики
	КЭиИО
	19,1 км
	СМР
	2017-2022
	447 299,2
	283 0263
	Бюджет СПб
	204 504,1
	78 522,2
	-
	-
	-
	-
	283 026,3
	ЦП 1, 4, 5  

	1.4.2
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Понтонный
	КЭиИО
	27 км
	ПИР
	2021-2022
	19 562,0
	19 562,0
	Бюджет СПб
	0,1
	19 561,9
	-
	-
	-
	-
	19 562,0
	ЦП 1, 4, 5  

	
	
	
	
	СМР
	2024-2028
	1 803 423,6
	1 803 423,6
	
	-
	-
	-
	52 593,2
	50 000,0
	269 435,1
	372 028,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2021-2028
	1 822 985,6
	1 822 985,6
	
	0,1
	19 561,9
	-
	52 593,2
	50 000,0
	269 435,1
	391 590,3
	

	1.4.3
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Лисий Нос
	КЭиИО
	84,5 км
	СМР
	2017-2022
	2 486 048,4
	703 511,9
	Бюджет СПб
	571 656,9
	131 946,0
	-
	-
	-
	-
	703 511,9
	ЦП 1, 4, 5  

	1.4.4
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Саперный (2-й этап)
	КЭиИО
	11,4 км
	СМР
	2019-2022
	648 402,0
	308 305,0
	Бюджет СПб
	173 251,1
	135 053,9
	-
	-
	-
	-
	308 305,0
	ЦП 1, 4, 5  

	1.4.5
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Горелово (2-й этап)
	КЭиИО
	67,0 км
	СМР
	2021-2025
	5 642 137,9
	5 541 137,9
	Бюджет СПб
	0,1
	927 008,9
	1 263 722,9
	581 472,6
	364 789,9
	-
	3 136 994,4
	ЦП 1, 4, 5   

	1.4.6
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Петро-Славянка
	КЭиИО
	45 км
	СМР
	2021-2025
	3 535 861,2
	3 040 140,8
	Бюджет СПб
	0,1
	574 893,2
	807 096,5
	209 052,5
	240 015,9
	-
	1 912 058,2
	ЦП 1, 4, 5   

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.4.7
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Парголово
	КЭиИО
	47 км
	ПИР
	2024-2025
	64 257,2
	64 257,2
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	0,1
	64 257,1
	-
	64 257,2
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2026-2028
	2 795 394,5
	2 795 394,5
	
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2024-2028
	2 861 607,1
	2 859 651,7
	
	-
	-
	-
	0,1
	65 257,1
	1 000,0
	66 257,2
	

	1.4.8
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Левашово (1-й этап)
	КЭиИО
	61 км
	ПИР
	2024-2025
	59 968,4
	59 968,4
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	0,1
	59 968,3
	-
	59 968,4
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2026-2028
	3 480 863,0
	3 480 863,0
	
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	2 000,0
	3 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2024-2028
	3 543 171,5
	3 543 171,5
	
	-
	-
	-
	0,1
	60 968,3
	2 000,0
	62 968,4
	

	1.4.9
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Левашово (2-й этап)
	КЭиИО
	15 км
	СМР
	2025-2027
	785 131,0
	785 131,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	- 
	1 000,0
	ЦП 1, 4, 5   

	1.4.10
	Строительство систем (объектов) водоснабжения и канализования территории Скороход и Луизино
	КЭиИО
	22 км
	ПИР
	2017-2023
	25 064,1
	20 876,1
	Бюджет СПб
	0,1
	0,1
	20 876,5
	-
	-
	-
	20 876,7
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2025-2027
	1 709 982,5
	1 709 982,5
	
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	300 000,0
	301 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2017-2027
	1 735 046,6
	1 730 859,0
	
	0,1
	0,1
	20 876,5
	- 
	1 000,0
	300 000,0
	321 876,7
	

	1.4.11
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Стрельна
	КЭиИО
	69 км
	ПИР
	2024-2025
	42 394,3
	42 394,3
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	0,1
	42 394,2
	-
	42 394,3
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2025-2028
	3 893 185,0
	3 893 185,2
	
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2024-2028
	3 935 579,5
	3 935 579,5
	
	-
	-
	-
	0,1
	43 394,2
	1 000,0
	44 394,3
	

	1.4.12
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Лахта


	КЭиИО
	33 км
	ПИР
	2024-2025
	43 478,3
	43 478,3
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	0,1
	43 478,2
	-
	43 478,3
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2026-2028
	2 488 449,0
	2 488 449,0
	
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	1 000,0
	2 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2024-2028
	2 531 927,3
	2 531 927,3
	
	-
	-
	-
	0,1
	44 478,2
	1 000,0
	45 487,3
	

	1.4.13
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Кронштадтская колония


	КЭиИО
	27 км
	ПИР
	2015-2021
	19 617,8
	19 617,8
	Бюджет СПб
	19 617,8
	-
	-
	-
	-
	-
	19 617,8
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2024-2027
	1 608 824,8
	1 608 824,8
	
	-
	-
	-
	100 000,0
	150 000,0
	10 000,0
	260 000,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2015-2027
	1 628 442,6
	1 628 442,6
	
	19 617,8
	-
	-
	100 000,0
	150 000,0
	10 000,0
	279 617,8
	

	1.4.14                                                                                                              
	Строительство систем водоснабжения и канализования г. Павловск (1 этап)

 
	

КЭиИО
	3,4 км
	ПИР
	2021
	4 350,6
	4 350,6
	Бюджет СПб
	4 350,6
	-
	-
	-
	-
	-
	4 350,6
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2024-2026
	284 6694
	284 669,4
	
	-
	-
	-
	137 569,0
	82 541,4
	64 559,0
	284 669,4
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2021-2026
	289 020,0
	289 020,
	
	4 350,6
	-
	-
	137 569,0
	82 541,4
	64 559,0
	289 202,0
	

	1.4.15
	Строительство систем водоснабжения и канализования г. Павловск (2 этап)



	
КЭиИО
	14,1 км
	ПИР
	2020-2022
	6 649,5
	6 649,5
	Бюджет СПб
	0,1
	6 649,4
	-
	-
	-
	-
	6 649,5
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2025-2027
	709 595,1
	709 595,1
	
	-
	-
	-
	-
	112 284,0
	220 110,4
	332 394,4
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2020-2027
	716 244,6
	716 244,6
	
	0,1
	6 649,4
	-
	-
	112 284,0
	220 110,4
	339 043,9
	

	1
	2
	3
	4
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	1.4.16


	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Лисий Нос. 2 этап
	

	9,3 км


	ПИР
	2021-2022
	12 180,0
	12 180,0
	Бюджет СПб


	0,1
	12 179,9
	-
	-
	-
	-
	12 180,0
	ЦП 1, 4, 5. 


  

	
	
	
	
	СМР
	2024-2027
	509 873,7

	509 873,7

	
	-
	-
	-
	134 285,0
	201 428,0
	1 000,0
	336 713,0
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2021-2027
	522 053,7
	522 053,7
	
	0,1
	12 179,9
	-
	134 285,0
	201 428,0
	1 000,0
	348 893,0
	

	1.4.17
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос.Мартышкино. 
	
КЭиИО
	18 км
	ПИР
	2021-2022
	35 262,2
	35 262,2
	Бюджет СПб
	0,1
	35 262,1
	-
	-
	-
	-
	35 262,2
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2025-2028
	2 476 121,4
	2 476 121,4
	
	-
	-
	-
	-
	235 915,3
	1 000,0
	236 915,3
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2021-2028
	2 511 383,6
	2 511 383,6
	
	0,1
	35 262,1
	-
	-
	235 915,3
	1 000,0
	272 177,5
	

	1.4.18
	Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Мартышкино (2 этап)
	КЭиИО
	13 км
	ПИР
	2021-2022
	4 690,8
	4 690,8
	Бюджет СПб
	0,1
	4 690,7
	-
	-
	-
	-
	4 690,8
	ЦП 1, 4, 5   

	
	
	
	
	СМР
	2024-2026
	114 438,6
	114 438,6
	
	-
	-
	-
	33 790,4
	78 476,6
	2 171,6
	114 438,6
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2021-2026
	119 129,4
	119 129,4
	
	0,1
	4 690,7
	-
	33 790,4
	78 476,6
	2 171,6
	119 129,4
	

	1.5
	Строительство скважинных водозаборов для организации резервного водоснабжения

	КЭиИО
	- 
	ПИР
	2020-2021 
	-
	-
	Бюджет СПб
	4 700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	4 700,0
	ЦП 1, 4 

	
	
	
	
	СМР
	2019-2023 
	-
	-
	
	89 789,8
	-
	-
	-
	-
	-
	89 789,8
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2019-2023 
	-
	-
	
	94 489,8
	-
	-
	-
	-
	-
	94 489,8
	

	1.5.1
	Резервное водоснабжение. Шесть скважинных водозаборов в пос. Лисий Нос. Этап 1. Скважинные водозаборы

	КЭиИО
	 
 15,0 тыс.м3/сут
	СМР
	2019-2021
	101 866,5  
	39 827,6
	Бюджет СПб
	39 827,6
	-
	-
	-
	-
	-
	39 827,6
	ЦП 1, 4 

	1.5.2
	Резервное водоснабжение. Шесть скважинных водозаборов в пос. Лисий Нос. Этап 2. Внеплощадочные сети

	КЭиИО
	
	СМР
	2019-2021
	168 907,5  
	49 962,2
	Бюджет СПб
	49 962,2
	-
	-
	-
	-
	-
	49 962,2
	ЦП 1, 4 

	1.5.3
	Резервное водоснабжение. Разведочно-эксплуатационный скважинный водозабор в Выборгском районе Санкт-Петербурга (участок 
Пархоменко)

	КЭиИО
	2,5 тыс.м3/сут
	ПИР
	2020-2021
	4 700,1
	4 700,0
	Бюджет СПб
	4 700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	4 700,0
	ЦП 1, 4

	
	
	
	
	СМР
	2022-2023
	25 814,8
	25 814,8
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2020-2023
	30 514,9
	30 514,8
	
	4 700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	4 700,0
	

	1.6
	Строительство объектов водоснабжения




	КЭиИО
	 -
	СМР
	2019-2022
	-
	-
	Бюджет СПб
	637 394,0
	646 715,7
	-
	-
	-
	-
	1 284 109,7
	ЦП 1, 4 

	1
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	1.6.1
	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в южной части Санкт-Петербурга. 5-й этап. ПВНС «Московская Славянка» с резервуарами чистой воды
	КЭиИО
	3,7 км
	СМР
	2019-2022
	1 637 540,4  
	1 284 109,7
	Бюджет СПб
	637 394,0
	646 715,7
	-
	-
	-
	-
	1 284 109,7
	ЦП 1, 4, 5 
И 2.1 

	1.7
	Строительство сетей водоснабжения 
и канализования
	КЭиИО
	 -
	ПИР
	2018-2022
	-
	-
	Бюджет СПб
	0,1
	34 100,3
	-
	-
	-
	-
	34 100,4
	

	
	
	
	
	СМР
	2024-2030
	-
	-
	
	-
	-
	-
	177 850,9
	655 000,0
	454 365,8
	1 286 216,7
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2018-2030
	-
	-
	
	0,1
	34 100,3
	-
	177 850,9
	655 000,0
	454 365,8
	1 320 317,1
	

	1.7.1
	Строительство водоводов по продолжению Планерной ул. до дор. в Каменку и далее до продолжения Парашютной ул.
	КЭиИО
	6 км 
	СМР
	2024-2027
	1 930 856,7
	1 930 856,7
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	100 000,0
	300 000,0
	100 000,0
	500 000,0
	ЦП 1, 4 
И 2.1

	1.7.2
	Строительство 3-й очереди Дублера ТКК района площадь Мужества от узла шахт  122Б, 122А Выборгского ТКК до шахт 413 главного ТКК
	КЭиИО
	 2,5 км
	ПИР
	2018-2022
	36 180,7
	34 100,4
	Бюджет СПб
	0,1
	34 100,3
	-
	-
	-
	-
	34 100,4
	ЦП 1, 5
И 2.3 

	
	
	
	
	СМР
	2024-2030
	10 425 196,7
	10 425 196,7
	
	-
	-
	-
	62 850,9
	340 000,0
	100 000,0
	502 850,9
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	2018-2030
	10 461 377,4
	10 459 297,1
	
	0,1
	34 100,3
	-
	62 850,9
	340 000,0
	100 000,0
	536 951,3
	

	1.7.3
	Строительство канализационных сетей для водоотведения жилых зданий от Ольгинской КЭЧ по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяги, 3-я линия 2-й половины, д. 61, литера А, литера Б, литера И, литера К

	КЭиИО
	 1,5 км
	СМР
	2024-2025
	6 759,5
	6 759,5
	Бюджет СПб
	- 
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	1 000,0
	ЦП 1, 5
И 2.3, 2.4 

	1.7.4
	Строительство КНС и канализационной сети для водоотведения жилых домов по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Владимирский пр., д. 9, ул. Писемского, д. 2, корп. 2, 3

	КЭиИО
	2,167 км 
	СМР
	2024-2025
	43 464,5
	43 464,5
	Бюджет СПб
	 -
	-
	-
	5 000,
	5 000,0
	-
	10 000,0
	ЦП 1, 5
И 2.3, 2.4 

	1
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	1.7.5
	Строительство водоотведения от многоквартирных домов по адресу: п. Петро-Славянка, дор. на Петро-Славянку, д. 2 и д. 2, корп. 3

	КЭиИО
	2,12 км 
	СМР
	2026
	15 739,9
	15 739,9
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	-
	10 000,0
	10 000,0
	ЦП 1, 5
И 2.3, 2.4

	1.7.6
	Строительство водопроводной магистрали Д500мм (закольцовка) от водовода Д300мм на реабилитационный центр «Детские Дюны» с водопроводом Д500мм по ул. Пограничников 
(г. Сестрорецк)
	КЭиИО
	1,4 км
	СМР
	2024-2027
	444 156,0
	444 156,2
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	5 000,0
	5 000,0
	100 000,0
	110 000,0
	ЦП 1, 4
И 2.1 

	1.7.7
	Строительство второй нитки «Песочинского» водовода от Горского шоссе (НС «Осиновая Роща») до Песочного шоссе
	КЭиИО
	2,6 км
	СМР
	2024-2027
	154 365,8
	154 365,8
	Бюджет СПб
	- 
	-
	-
	5 000,0
	5 000,0
	143 365,8
	153 365,8
	ЦП 1,4
И 2.1

	1.8
	Строительство сетей (объектов) энергосбережения для технологического присоединения объектов строительства к сетям энергосбережения
	КЭиИО
	-
	СМР
	2019-2021
	-
	-
	Бюджет СПб
	7 521,4
	-
	-
	-
	-
	-
	7 521,4
	ЦП 1


	2.РАЗДЕЛ 2
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	1 587 954,5
	2 274 714,2
	4 346 550,4
	4 690 282,3
	6 029 713,4
	5 962 213,4
	24 890 458,2
	

	2.1
	Реконструкция водопроводных и канализационных сетей
	КЭиИО
	 -
	СМР
	 2017-2026
	
	
	Бюджет СПб
	568 426,4
	1 253 540,7
	2 896 704,6
	2 448 413,5
	2 537 868,5
	2 393 431,1
	12 098 384,8
	ЦП 1
И 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

	2.2
	Реконструкция ТКК для инженерно-энергетического обеспечения территорий Санкт-Петербурга
	КЭиИО
	 -
	СМР
	 2017-2026
	
	
	Бюджет СПб
	78 613,4
	324 929,9
	1 027 622,2
	589 045,1
	937 460,0
	500 000,0
	3 457 370,6
	ЦП 1 

	2.2.1
	ТКК по наб. р. Мойки N 1 (участок от Ш20штр до Ш1), ТКК по наб. р. Мойки N 2 (участок от Ш17 до МЗб/с24)
	КЭиИО
	 1,33 км
	СМР
	2019-2020
	202 261,8
	78 613,4  
	Бюджет СПб
	78 613,4
	-
	-
	-
	-
	-
	78 613,4
	ЦП1 

	2.2.2
	Реконструкция ТКК по Глазурной ул. и Зеркальной ул.
	КЭиИО
	 0,82 км
	СМР
	2022-2023
	791 308,1  
	791 308,1
	Бюджет СПб
	-
	165 000,0
	369 246,6
	-
	-
	-
	534 246,6
	ЦП1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.2.3
	Реконструкция ТКК по Глиняной ул. и Мельничной ул.
	КЭиИО
	 0,82 км
	СМР
	2022-2023
	773 256,8  
	773 256,8
	Бюджет СПб
	-
	159 929,9
	383 880,7
	-
	--
	-
	543 810,6
	ЦП1 

	2.2.4
	Реконструкция ТКК по наб. р. Фонтанки N 18 (участок от шахты 1 до шахты 3)
	КЭиИО
	 0,89 км
	СМР
	2023-2024
	523 029,8  
	523 029,8  
	Бюджет СПб
	-
	-
	191 416,2
	223 576,4
	-
	-
	414 992,6
	ЦП1 

	2.2.5
	Реконструкция ТКК N 3 по наб. р. Мойки в интервале 73 - шахта 29; б/с 75 - б/с 59/1
	КЭиИО
	 0,75 км
	СМР
	2023
	183 078,7  
	183 078,7  
	Бюджет СПб
	-
	-
	73 078,7
	-
	-
	-
	73 078,7
	ЦП1 

	2.2.6
	Реконструкция ТКК по Большому пр. в интервале шахта 361 - 2б/с 360
	КЭиИО
	 0,41 км
	СМР
	2023-2024
	237 921,8
	237 921,8
	Бюджет СПб
	-
	-
	5 000,0
	230 468,7
	-
	-
	235 468,7
	ЦП1 

	2.2.7
	Реконструкция ТКК N 2 по наб. кан. Грибоедова в интервалах шахта 
52 - шахта 32; шахта 32 - шахта 12; б/с 
27 - шахта 31; шахта 53 - шахта 32
	КЭиИО
	 2 км
	СМР
	2023-2025
	807 460,0  
	807 460,0  
	Бюджет СПб
	-
	-
	5 000,0
	105 000,0
	697 460,
	-
	807 460,0
	ЦП1 

	2.2.8
	Реконструкция ТКК к Белый о-в от шахты 43 (Гапсальская ул., 
д. 3) до шахты 44 (Белый о-в), в том числе щитовые затворы 44а, 44б
	КЭиИО
	 2,1 км
	СМР
	2024-2027
	1 034 490,0  
	1 034 490,0  
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	30 000,0
	240 000,0
	500 000,0
	770 000,0
	ЦП 1


	2.3
	Реконструкция главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Кавалергардская ул., д. 42 (1-й, 2-й этапы)


	КЭиИО
	- 
	СМР
	2024-2029
	8 931 391,2  
	8 931 391,2  
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	25 000,0
	15 000,0
	5 000,0
	45 000,0
	ЦП 4 

	2.4
	Строительство магистральных водоводов от водозабора «Солнечное» до ВОС «Дюны» и от ВОС «Дюны» до пос. Белоостров, пос. Солнечное, пос. Репино, пос. Комарово


	КЭиИО
	20 км 
	СМР
	2017-2021
	2 936 501,4
	47 969,5
	Бюджет СПб
	47 969,5
	-
	-
	-
	-
	-
	47 969,5
	ЦП 4  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.5
	Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных в пос. Молодежном на Солнечной ул. (1-й этап)

	КЭиИО
	 5 тыс.м3/сут
	СМР
	2017-2021
	1 755 965,4
	513 614,5
	Бюджет СПб
	513 614,5
	-
	-
	-
	-
	-
	513 614,5
	ЦП 4  

	2.6
	Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных на площадке «Дюны» («Ржавая канава») по адресу: 38-й км Приморского шоссе (1-й этап)

	КЭиИО
	 10 тыс.м3/сут
	СМР
	2017-2021
	1 817 187,0

	216 288,3
	Бюджет СПб
	216 288,3
	-
	-
	-
	-
	-
	216 288,3
	ЦП 4  

	2.7
	Реконструкция КОС г. Зеленогорска, 
Морская ул., д.11

	КЭиИО
	15 тыс.м3/сут 
	СМР
	2024-2026
	576 948,7
	576 948,7
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	436 948,7
	-
	140 000,0
	576 948,7
	ЦП 1, 5  

	2.8
	Реконструкция тоннельного канализационного коллектора с устройством стационарного снегоплавильного пункта по адресу: наб. Обводного кан., южнее дома № 24

	КЭиИО
	7 тыс.м3/сут 
	СМР
	2023-2026
	595 341,5
	595 341,5
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	465 975,9
	-
	129 365,6
	595 341,5
	И 2.5 

	2.9
	Реконструкция водовода по Петергофскому шоссе от ул. Доблести до ж.-д. путей на ОАО «ЛЭМЗ»

	КЭиИО
	 3,48 км
	СМР
	2026
	650 400,6
	650 400,6
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	-
	350 405,6
	350 405,6
	И 2.1, 2.2 

	2.10
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Петергофское шоссе от ул. Доблести до пр. Маршала Жукова, диаметром 1000-1200 мм

	КЭиИО
	 2,1 км
	СМР
	2026
	618 775,2
	618 775,2
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	-
	126 305,6
	126 305,6
	И 2.1, 2.2  

	2.11
	Реконструкция КОС г. Колпино с расширением до 140 тыс. куб. м/сутки и реконструкцией выпуска

	КЭиИО
	 140 тыс.м3/сут
	СМР
	2024-2027
	3 578 500,0
	3 578 500,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	31 000,0
	320 000,0
	150 000,0
	501 000,0
	ЦП 1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.12
	Реконструкция ТКК по Благодатной ул., интервал шахта  4 (угол от Благодатной ул. и пр. Космонавтов) - шахта  12 (Автовская ул., 
д. 35)

	КЭиИО
	3,46 км 
	СМР
	2024-2027
	2 609 739,0
	2 609 739,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	50 000,0
	240 048,8
	300 000,0
	590 048,8
	ЦП 1  

	2.13
	Реконструкция ЦСА  Белый о-в, д. 1 (ГНС ЦСА, 1-й, 2-й очереди механической и биологической очистки, строительство узла доочистки и обеззараживания сточных вод)

	КЭиИО
	 -
	СМР
	2024-2026
	3 578 496,0
	3 578 496,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	31 000,0
	235 000,0
	250 405,9
	516 405,9
	ЦП 1  

	2.14
	Реконструкция Приморской ПНС


	КЭиИО
	380 тыс.м3/сут 
	СМР
	2019-2022
	354 024,4
	260 772,9
	Бюджет СПб
	160 072,2
	100 700,7
	-
	-
	-
	-
	260 772,9
	ЦП 2.2 

	2.15
	Строительство объектов водоотведения
	КЭиИО
	-
	СМР
	-
	-
	-
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	353 586,6
	701 860,5
	756 500,9
	1 811 948,0
	ЦП 1

	2.15.1
	Строительство канализационного коллектора от Василеостровской КС до подводящего коллектора ЦСА


	КЭиИО
	6,4 км
	СМР
	2024-2027
	2 599 154,6
	2 599 154,6
	Бюджет СПб
	- 
	-
	-
	22 000,0
	150 000,0
	300 000,0
	472 000,0
	ЦП 1

	2.15.2
	Строительство микротоннеля 
Д1200 мм от канализационной сети у моста в Удельном парке до ТКК «Лесопарковый» на пересечении с Б. Сампсониевским пр.


	КЭиИО
	1,4 км
	СМР
	2024
	272 900,0
	272 900,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	105 000,0
	-
	-
	105 000,0
	ЦП 1

	2.15.3
	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Центральный район, наб. Кутузова (переключение 10 выпусков)


	КЭиИО
	1,3 км
	СМР
	2024-2027
	1 568 399,1
	1 568 399,1
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	20 000,0
	296 078,3
	245 000,0
	561 078,3
	ЦП 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.15.4
	Строительство перехватывающих  канализационных сетей для переключения прямых выпусков Петроградского района, Каменный о-в
	КЭиИО
	4,25 км
	СМР
	2024-2026
	235 282,3
	235 282,3
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	45 000,0
	146 299,4
	43 982,9
	235 282,3
	ЦП 5

	2.15.5
	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Песочная наб. и у Б.Крестовского моста (3 выпуска)
	КЭиИО
	1 км
	СМР
	2024
	98 200,0
	98 200,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	73 200,0
	-
	-
	73 200,0
	ЦП 5

	2.15.6
	Строительство канализационных сетей для переключения прямых выпусков СтрФз1, СтрФз2, СтрФз4, СтрФз5 в пос. Стрельна
	КЭиИО
	 1,91 км
	СМР
	2024-2026
	457 000,9
	457 000,9
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	27 693,6
	109 482,8
	167 518,0
	304 694,4
	ЦП 5 

	2.15.7
	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Кронверкская наб.
	КЭиИО
	0,43 км 
	СМР
	2024
	70 693,0
	70 693,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	60 693,0
	-
	-
	60 693,0
	ЦП 5 

	2.16
	Реконструкция и строительство водопроводных сетей на земельных участках по адресу: Смольная набережная, участок 1, 2, 3, 6 (кадастровый номер 78:31:0000000:3137, 78:31:0000000:3138,78:31:0001028:1333, 78:31:0001028:1334), включая комплекс работ по выполнению мероприятий, необходимых для освобождения территории от имущественных обременений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	КЭиИО
	1045,4 м. диаметр от 800-1200 мм.
	СМР
	2021-2022
	188 543,0
	188 543,0
	Бюджет СПб
	3 000,1
	185 542,9
	-
	-
	-
	-
	188 543,0
	ЦП 1
И 2.1, 2.2 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.17
	Строительство системы подачи воды в западную часть Васильевского о-ва от ГВС до ТЭЦ-7 и Морской наб. Васильевского о-ва, 4-10 этап
	КЭиИО
	14,4 км
	СМР
	2021-2026
	2 867 522,4
	2 867 522,4
	Бюджет СПб
	0,1
	410 000,0
	422 223,6
	249 312,5
	787 500,0
	805 798,7
	2 674 834,9
	ЦП 1, 4
И 2.1

	2.18
	Реконструкция канализационных очистных сооружений «Зеркальный» на территории государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных» (далее ГБНОУ «СПб ГДТЮ»), Выборгский район, Ленинградская область, муниципальное образование «Приморское городское поселение», 
пос. Зеркальный
	КЭиИО
	
	СМР
	2026
	191 687,5
	191 687,5
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,0
	1 000,0
	ЦП 1

	2.19
	Реконструкция Северной водопроводной станции с обеспечением производительности 700 тыс. м3/сут. 
со строительством нового блока водоподготовки

	КЭиИО
	700 тыс.м3/сут.
	СМР
	2024-2028
	31 604 900,0
	31 604 900,0
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	10 000,0
	154 975,6
	50 000,0
	214 975,6
	ЦП 1

	2.20
	Реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания на Центральной станции аэрации по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о.Белый, д.1, включая разработку проектной документации стадии рд
	КЭиИО
	90 тыс.м3/сут.
	СМР
	2025
	15 357 610,1
	15 357 610,1
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	-
	100 000,0
	-
	100 000,0
	ЦП 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3. РАЗДЕЛ 3

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	10 545 139,8
	12 491 769,7
	12 298 614,3
	13 258 796,4
	14 804 160,3
	15 351 914,3
	78 750 394,8
	 

	3.1
	Реализация инвестиционных программ организаций, обеспечивающих функционирование и развитие систем водоснабжения и водоотведения
	Регули-руемые организа-ции в сфере водосна-бжения и водоот-ведения
	- 
	-
	-
	-
	-
	Внебюд-жетные средства
	10 545 139,8
	12 491 769,7
	12 298 614,3
	13 258 796,4
	14 804 160,3
	15 351 914,3
	78 750 394,8
	 

	ИТОГО прочие расходы развития

	13 929 792,9
	17 443 281,3
	19 196 261,4
	19 939 059,7
	23 858 516,5
	22 965 626,3
	117 332 538,1
	 

	 ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2
	13 929 792,9
	17 443 281,3
	19 196 261,4
	19 939 059,7
	23 858 516,5
	22 965 626,3
	117 332 538,1
	 



ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 9-1
	N п/п
	



Наименование мероприятия
	



Исполнитель, участник
	

Источник финансирования
	

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	



ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	2021  г.
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.
	2025 г.
	2026  г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	46 219,8  
	27 901,7  
	19 255,1  
	23 513,4  
	24 364,2
	38 047,8  
	179 302,0  

	ЦП 1

	2
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	39 039,2  
	33 671,0  
	24 860,8  
	23 979,1  
	24 863,5  
	38 828,0  
	185 241,6  
	

	3
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	219 090,0  
	92 359,2  
	67 215,0  
	116 600,9  
	120 809,4  
	180 042,9  
	796 117,4  
	

	4
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	191 948,8  
	106 772,6  
	77 285,5  
	129 531,6  
	134 098,2  
	209 411,9  
	849 048,6  
	

	5
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	164 350,3  
	108 779,9  
	86 639,8  
	78 824,1  
	81 600,8  
	127 430,3  
	647 625,2  
	

	6
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	72 646,7  
	44 212,3  
	32 009,2  
	28 707,3  
	29 708,6  
	46 394,0  
	253 678,1  
	

	7
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов

	Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	163 364,0  
	92 918,2  
	65 470,0  
	80 405,6  
	83 264,0  
	130 028,0  
	615 449,8  
	

	8
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов

	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	131 171,5  
	110 578,6  
	76 107,6  
	73 371,2  
	75 914,6  
	118 551,2  
	585 694,7
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	23 071,6  
	13 911,9  
	13 911,9  
	9 405,5  
	9 745,4  
	15 218,9  
	85 265,2
	

	10
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	18 006,3  
	9 527,5  
	7 028,0  
	10 882,4  
	11 267,2  
	17 595,3  
	74 306,7
	

	11
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Московского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	162 454,2  
	105 100,0  
	80 956,2  
	82 679,9  
	85 527,6  
	133 562,6  
	650 280,5
	

	12
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Невского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	240 714,2  
	147 235,3  
	103 769,0  
	113 207,5  
	117 310,7  
	183 196,4  
	905 433,1
	

	13
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	49 358,3  
	27 799,6  
	22 799,6  
	24 465,2  
	25 340,0  
	39 572,0  
	189 334,7
	

	14
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	57 199,4  
	40 672,3  
	29 921,3  
	23 309,1  
	24 132,9  
	37 686,9  
	212 921,9
	

	15
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	226 212,1  
	161 062,6  
	110 145,0  
	118 489,1  
	122 842,9  
	191 835,3  
	930 587,0
	

	16
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	99 747,1  
	54 561,6  
	40 976,3  
	48 191,1  
	49 895,7  
	77 918,7  
	371 290,5
	

	17
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	155 103,1  
	101 630,5  
	72 425,9  
	70 938,2  
	73 389,3  
	111 809,6  
	585 296,6
	

	18
	Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
	Бюджет СПб
	79 302,8  
	43 248,5  
	31 298,8  
	39 460,7  
	40 905,7  
	63 879,8  
	298 096,3
	

	ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2

	2 138 999,4
	1 321 943,3
	962 075,0
	1 095 961,9
	1 134 980,7
	1 761 009,6
	8 414 969,9
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9.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 2

9.4.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 2,
связанных с проектной частью

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.6.1 таблицы 9 подпрограммы 2, осуществляется КЭиИО путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на основании решения 
о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 
Санкт-Петербурга, содержащегося в пункте 3 настоящего постановления, принятого 
в соответствии с Положением.
Адресный перечень объектов по мероприятию, указанному в пункте 1.1 таблицы 9 подпрограммы 2 и ПИР по мероприятиям, указанным в пунктах 1.2 - 1.2.2, 1.4, 1.4.2, 1.4.7 - 1.4.8, 1.4.10 – 1.4.18,  1.5, 1.5.3, 1.7, 1.7.2 таблицы 9 подпрограммы 2, ежегодно утверждается правовым актом КЭиИО в порядке, установленном в пунктах 3.3 и 3.3-2 Положения.
Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.1 - 2.20 таблицы 9 подпрограммы 2, осуществляется КЭиИО путем предоставления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга, находящиеся в хозяйственном ведении 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления 
в порядке, установленном Положением, за исключением расходов на ПИР.
Адресный перечень объектов капитального строительства по мероприятию, указанному 
в пункте 2.1 таблицы 9 подпрограммы 2, ежегодно утверждается правовым актом КЭиИО
в порядке, установленном в пункте 3-1.4 Положения.
Реализация мероприятий, указанных в пункте 3.1 таблицы 9 подпрограммы 2, осуществляется в соответствии с инвестиционными программами организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведение 
с использованием централизованных систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водоснабжения), осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми в установленном порядке Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
В целях реализации государственной программы Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ежегодно направляет на согласование в КЭиИО перечни инвестиционных проектов, включаемых в инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

9.4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 2,
связанных с процессной частью

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1 - 18 таблицы 9-1 подпрограммы 2, осуществляется путем заключения государственных контрактов (контрактов, договоров) между санкт-петербургскими государственными казенными учреждениями, подведомственными администрациям районов Санкт-Петербурга, и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

[bookmark: P5226]






10. Подпрограмма 3
10.1. Паспорт подпрограммы 3

	1
	Соисполнители государственной программы
	-

	2
	Участники подпрограммы 3
	ПАО «Россети Ленэнерго»

	3
	Цели подпрограммы 3
	Развитие систем электроснабжения Санкт-Петербурга в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового 
и промышленного строительства Санкт-Петербурга для реализации Генерального плана Санкт-Петербурга.
Повышение надежности и качества снабжения потребителей 
Санкт-Петербурга электрической энергией.
Развитие систем инженерно-технического обеспечения, включая реконструкцию электрических сетей

	4
	Задачи подпрограммы 3
	Развитие и реконструкция существующей электроэнергетической системы Санкт-Петербурга.
Надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией.
Увеличение пропускной способности городской распределительной сети.
Внедрение новейших технологий в функционирование электросетевой отрасли Санкт-Петербурга

	5
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках подпрограммы 3
	-

	6
	Общий объем финансирования подпрограммы 3
по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного 
на реализацию региональных проектов, 
в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы 3 –
171 094 193,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 32 093 909,7 тыс. руб.;
2022 г. – 27 382 799,1 тыс. руб.;
2023 г. – 26 418 267,5 тыс. руб.;
2024 г. – 25 478 144,1 тыс. руб.;
2025 г. – 29 275 035,7 тыс. руб.;
2026 г. – 30 446 037,1 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 171 094 193,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 32 093 909,7 тыс. руб.;
2022 г. – 27 382 799,1 тыс. руб.;
2023 г. – 26 418 267,5 тыс. руб.;
2024 г. – 25 478 144,1 тыс. руб.;
2025 г. – 29 275 035,7 тыс. руб.;
2026 г. – 30 446 037,1 тыс. руб.

	7
	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
	Уровень потерь в электрических сетях - не более 12 процентов


10.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы 3

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Санкт-Петербурга, осуществляется энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области входит в состав Объединенной энергосистемы Северо-Запада (далее - ОЭС Северо-Запада). Наряду с ней в ОЭС Северо-Запада входят энергосистемы Мурманской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, 
а также энергосистемы Республики Карелии и Республики Коми; с 2004 г. в ОЭС Северо-Запада входит энергосистема Калининградской области.
Оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики, расположенными на территории Санкт-Петербурга, осуществляет филиал акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Передача и распределение электрической энергии на территории Санкт-Петербурга осуществляется 14 сетевыми организациями. Наиболее крупными компаниями являются филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Магистральные электрические сети Северо-Запада и ПАО «Россети Ленэнерго».
Электроэнергетическая система Санкт-Петербурга включает в себя:
На территории Санкт-Петербурга в обслуживании ПАО «Россети Ленэнерго» по состоянию на 01.01.2021 функционирует 10 958 трансформаторных подстанций всех классов напряжения, протяженность электрических сетей всех классов напряжения составляет 32 509 км.
Вокруг Санкт-Петербурга создана полукольцевая электрическая сеть напряжением 330 кВ, включающая в себя ПС 330 кВ Северная, ПС 330 кВ Парнас, 
ПС 330 кВ Восточная (расположена на территории Ленинградской области), ПС 330 кВ Южная, ПС 330 кВ Пулковская и ПС 330 кВ Западная.
Также в Санкт-Петербурге создано «малое» кольцо из подстанций 330 кВ, в которое входят ПС 330 кВ Северная, ПС 330 кВ Парнас, ПС 330 кВ Восточная, ПС 330 кВ Волхов-Северная, ПС 330 кВ Завод Ильич, ПС 330 кВ Василеостровская и ПС 330 кВ Северная.
Электроснабжение Санкт-Петербурга осуществляется от семи подстанций 220 кВ: ПС 220 кВ Чесменская, ПС 220 кВ Колпинская, ПС 220 кВ Полупроводники, ПС 220 кВ Приморская, ПС 220 кВ Парголово, ПС 220 кВ Проспект Испытателей, ПС 220 кВ Славянка и ЭС-1 Центральной ТЭЦ, на которых установлены восемь автотрансформаторов 220/110 кВ суммарной мощностью 1 300 МВА.
Основной распределительной сетью на территории Санкт-Петербурга является электрическая сеть напряжением 110 кВ.
Электрические сети 110 кВ в Санкт-Петербурге эксплуатируются в основном 
ПАО « Россети Ленэнерго».
Основной задачей развития электроэнергетики Санкт-Петербурга является обеспечение достижения целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга, установленных Стратегией 2035:
устойчивый рост экономики и улучшение качества жизни жителей Санкт-Петербурга;
повышение конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе национальных приоритетов развития.
Для решения поставленной задачи необходимо выполнение следующих условий:
обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии и возможность присоединения к электрической сети 
Санкт-Петербурга новых потребителей;
в Санкт-Петербурге должно быть обеспечено согласованное развитие электрической сети 
с техническим перевооружением и расширением действующих ТЭЦ, проводимым на базе ввода в эксплуатацию высокоэффективного электрогенерирующего оборудования в составе парогазовых, паротурбинных и газотурбинных установок и демонтажа морально устаревшего 
и физически изношенного энергетического оборудования среднего и низкого давления при модернизации турбогенераторов высокого давления.
Основными направлениями развития объектов электроэнергетики Санкт-Петербурга 
в долгосрочной перспективе являются разработка и внедрение интеллектуальных электрических сетей, объединяющих на технологическом уровне электрические сети, потребителей 
и производителей электроэнергии в единую автоматизированную систему, позволяющую 
в реальном времени отслеживать и контролировать режимы работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления электрической энергии.

Таблица 10
Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность 
в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы 

	№  п/п
	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	Среднегодовой темп прироста 
за период 2021‑2025 гг., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Потребление электроэнергии, млрд. кВтч
	25,236*
25,127
	25,635
	25,966
	26,355
	26,623
	-

	2
	Годовой темп прироста электропотребления, %
	0,26**
	1,58
	1,29
	1,50
	1,02
	1,13

	3
	Максимум потребления мощности, МВт
	4 290
	4 347
	4 419
	4 479
	4 548
	-

	4
	Годовой темп прирост максимума мощности, %
	0,35**
	1,33
	1,66
	1,36
	1,54
	1,25

	5
	Число часов использования максимума потребления мощности, час
	5 883
	5 897
	5 876
	5 884
	5 854
	-


* Потребление электроэнергии на 2021 год приведено: 
25,236 млрд кВтч – в соответствии с прогнозом спроса на электрическую энергию 
и мощность, сформированным Ленинградским РДУ; 
25,127 млрд кВтч – в соответствии со сводным прогнозным балансом производства 
и поставок электрической энергии в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации;
** Годовой темп прироста в 2021 году и среднегодовые темпы прироста 
за рассматриваемый период приняты относительно 2019 года в связи с резким снижением спроса на электрическую энергию и мощность в 2020 году, и ожиданием быстрого восстановления экономики.
В период с 2018 по 2020 год завершены:
реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ 154;
строительство подстанции ПС 110 кВ № 13А (1-й этап);
КЛ 6-110 кВ в части КЛ-35 кВ «КС-2»;
КЛ 6-110 кВ в части КЛ-35 кВ «КС-5»;
строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (ПС 110 кВ № 64 «Конная»);
строительство КТПМ 35 кВ в районе РП 1715 с заходами КЛ 35 кВ (ПС № 836 «Посадская»);
строительство КТПМ 35 кВ в районе РП 1887 с заходами КЛ 35 кВ (ПС № 832 «Гдовская»);
строительство КТПМ 35 кВ в районе РП 1895 с заходами КЛ 35 кВ (ПС № 833 «Аптекарская»);
строительство КТПМ 35кВ в районе РП 1868 с КЛ 35 кВ (ПС 35 кВ № 830 «Монетная»);
строительство КТПМ 35кВ в районе РП 1734 с КЛ 35 кВ (ПС 35 кВ № 831 «Пушкарская»);
строительство ПС 110 кВ «Московская-Товарная» с КЛ 110 кВ (ПС 110 кВ № 118 «Графтио»);
секонструкция ПС 110кВ № 165 «Петроградская»;
секонструкция ПС 110 кВ № 156 «Сосновая поляна».
Подпрограмма 3 реализуется посредством инвестиционных программ сетевых организаций. Объем и содержание мероприятий подпрограммы 3, включаемых в инвестиционные программы, определяются в соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на пятилетний период (далее - схема и программа), которые ежегодно разрабатываются КЭиИО и утверждаются Губернатором Санкт-Петербурга.
В настоящее время действует схема и программа перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 26.04.2021 № 33-пг, которая соответствует стратегическому документу развития электросетевого комплекса Российской Федерации; схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2021 № 88.
Схема и программа определяют основные направления строительства, реконструкции 
и модернизации электрогенерирующей и электросетевой инфраструктуры Санкт-Петербурга 
с учетом прогноза спроса на электрическую энергию и мощность. Реализация схемы 
и программы направлена на обеспечение стабильности и надежности функционирования электроэнергетического комплекса Санкт-Петербурга, формирование основы для осуществления программ жилищного строительства и развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга, достижение заданных Стратегией 2035.
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	№
	Наименование мероприятия
	Исполнитель, участник
	Мощ-ность объек-та
	Вид работ
	Срок выполне-ния работ
	Сметная стоимость работ (предполагае-мая (предельная) стоимость работ)
	Остаток сметной стоимости работ
	Источник финанси-рования
	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022  г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026  г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ

	1
	Реализация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
	Субъекты электроэне-ргетики, осуществ-ляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга
	-
	-
	-
	-
	-
	Внебюд-жетные средства
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2
	ЦП 2.3

	ИТОГО прочие расходы развития

	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2
	

	 ВСЕГО проектная часть подпрограммы 3
	32 093 909,7  
	27 382 799,1  
	26 418 267,5  
	25 478 144,1  
	29 275 035,7  
	30 446 037,1  
	171 094 193,2
	


ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 11
64
	
10.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 3

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 11 подпрограммы 3, осуществляется в соответствии с инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории Санкт-Петербурга.
В целях реализации государственной программы Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ежегодно направляет на согласование КЭиИО проекты инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в части, касающейся перечня мероприятий, предусмотренных к реализации.

[bookmark: P5411]11. Подпрограмма 4

11.1. Паспорт подпрограммы 4

	1
	Соисполнители государственной программы

	-

	2
	Участники подпрограммы 4

	ООО «ПетербургГаз»

	3
	Цели подпрограммы 4
	Развитие систем газоснабжения в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства Санкт-Петербурга в соответствии с Генеральным планом 
Санкт-Петербурга.
Повышение надежности и качества производимых для потребителей Санкт-Петербурга услуг газоснабжения.
Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге


	4
	Задачи подпрограммы 4
	Развитие, модернизация и реконструкция существующей газораспределительной системы.
Обеспечение необходимых поставок природного газа потребителям Санкт-Петербурга от ГРС.
Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива. Развитие газозаправочной инфраструктуры


	5
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках подпрограммы 4
	-

	6
	Общий объем финансирования подпрограммы 4 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного 
на реализацию региональных проектов, 
в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы 4 –
15 183 570,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 2 323 435,9 тыс. руб.;
2022 г. – 2 393 515,7 тыс. руб.;
2023 г. – 2 655 027,6 тыс. руб.;
2024 г. – 2 287 129,6 тыс. руб.;
2025 г. – 2 232 693,8 тыс. руб.;
2026 г. – 3 291 767,7 тыс. руб.,
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 3 124 740,3 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2021 г. – 225 085,9 тыс. руб.;
2022 г. – 381 315,7 тыс. руб.;
2023 г. – 670 257,6 тыс. руб.;
2024 г. – 340 309,6 тыс. руб.;
2025 г. – 245 513,8 тыс. руб.;
2026 г. – 1 262 257,7 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета – 249 840,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 53 280,0 тыс. руб.;
2022 г. – 126 360,0 тыс. руб.;
2023 г. – 70 200,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.;
2026 г. – 0,0 тыс. руб.,
из внебюджетных источников – 11 808 990,0 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2021 г. – 2 045 070,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1 885 840,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 914 570,0 тыс. руб.;
2024 г. – 1 946 820,0 тыс. руб.;
2025 г. – 1 987 180,0 тыс. руб.;
2026 г. – 2 029 510,0 тыс. руб.

	7
	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
	Снижение удельного количества технологических нарушений 
на газораспределительных сетях с 1,8 ед./100 км в год в 2020 году 
до 1,7 ед./100 км в год в 2026 году.




11.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы 4 с указанием основных проблем и прогноз
развития сферы реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 разрабатывается с учетом постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 20.05.2021 № 39-пг «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021-2025 годы».
Природный газ.
Газораспределительная система Санкт-Петербурга представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга.
Подача и распределение природного газа по Санкт-Петербургу осуществляется 
по многоступенчатой системе газопроводов высокого, среднего и низкого давления.
Транспортировка и подача природного газа в Санкт-Петербург осуществляется по системе магистральных газопроводов через 15 ГРС высокого давления по многоступенчатой системе распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления.
Газопроводы высокого давления обеспечивают подачу газа через ГРП высокого давления промышленным предприятиям, ТЭЦ, районным котельным, бытовым потребителям.
Городские газопроводы среднего давления служат для подачи газа многочисленным промышленным объектам, предприятиям и учреждениям городского хозяйства, отопительным котельным и т.д.
Система газопроводов низкого давления обеспечивает поставку природного газа коммунально-бытовым потребителям давлением до 0,005 Мпа.
Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему Санкт-Петербурга, на 01.01.2021 составляет более 8,19 тыс. км. В общей протяженности сетей газораспределения подземные газопроводы составляют 80 процентов, надземные газопроводы - 20 процентов.
В 2018 году суммарная протяженность газопроводов составляла 6,96 тыс. км. В течение трех лет построено 80,24 км газовых сетей.

Таблица 12
Показатели системы газоснабжения Санкт-Петербурга
по сетям газораспределения и оборудованию, находящемуся
в собственности и в арендованном имущественном комплексе
ООО «ПетербургГаз»

	N п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора**

	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общая протяженность сетей газораспределения, 
в том числе*:
	км
	6958,70
	7000,14
	7041,70

	1.1
	Сети газораспределения, находящиеся 
в собственности
	км
	619,30
	653,58
	681,49

	1.2
	Сети газораспределения арендованные
	км
	6339,40
	6346,56
	6360,21

	2
	Количество ГРП, ГРУ
	ед.
	604
	606
	606



* Газовые сети ООО «ПетербургГаз» и арендованный имущественный комплекс 
Санкт-Петербурга (без учета сетей, находящихся в эксплуатации по договорам с третьими лицами).
** Значения индикаторов показаны по состоянию на конец отчетного года.

Природный газ является основным видом топлива для энергетики Санкт-Петербурга, его объем в топливном балансе Санкт-Петербурга составляет 99 процентов.
За последние 10 лет все основные энергоисточники Санкт-Петербурга переведены 
на природный газ, самый экологически чистый вид топлива. Ежегодно обеспечиваются поставки природного газа по Санкт-Петербургу в объеме от 10,5 до 12,4 млрд куб. м.
Ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку природного газа потребителям Санкт-Петербурга, являются ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», 
ПАО «НК«Роснефть», ПАО «НОВАТЭК».
Газораспределительными организациями, осуществляющими транспортировку природного газа потребителям Санкт-Петербурга, являются ООО «ПетербургГаз», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Общее количество ГРП, ГРУ, входящих в газораспределительную систему 
Санкт-Петербурга, по состоянию на 01.01.2021 составляет 606 единиц.
При выполнении запланированных мероприятий подпрограммы 4 будут выполнены работы по реконструкции и новому строительству более 71,9 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления, проведены работы на технологическом оборудовании на сетях газораспределения и газоснабжения, а именно:
реконструкция 7 ГРП и 5 ГРПШ со сверхнормативным сроком службы;
строительство 2 ГРПШ и 2 ГРП с комплексом подводящих газопроводов;
техническое перевооружение 24 ШГРП;
оснащение 15 ГРП системой безопасности;
реконструкция системы отопления 11 ГРП;
оснащение 79 ГРП АСДК, что позволит обеспечивать измерение, контроль и передачу 
на диспетчерский пункт ООО «ПетербургГаз» в режиме реального времени основных параметров функционирования ГРП, повысить качество предоставления услуг населению, прогнозировать и предотвращать аварии, учитывать состояние газового оборудования;
оснащение 68 ГРП системой электроснабжения, что позволит подавать необходимое напряжение на объект для освещения при выполнении работ, тем самым увеличивая качество выполнения, а также для обеспечения работы системы АСДК;
реконструкция и техническое перевооружение 165 установок защиты газопроводов, 
что позволит обеспечить надежность газоснабжения потребителей путем проведения мониторинга защищенности газораспределительных сетей в процессе их эксплуатации.

Таблица 13

Показатели системы газоснабжения Санкт-Петербурга
по сетям газораспределения и оборудованию, находящемуся
в собственности и в арендованном имущественном комплексе
ООО «ПетербургГаз»

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора**

	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общая протяженность газовых сетей *
	км
	6958,70
	7000,14
	7041,70

	2
	Протяженность реконструируемых газопроводов и вновь построенных газопроводов
	км
	33,50
	29,04
	17,7

	3
	Износ основных фондов системы газоснабжения
	%
	21,7
	22,2
	23,3


* Газовые сети ООО «ПетербургГаз» и арендованный имущественный комплекс 
Санкт-Петербурга (без учета сетей, находящихся в эксплуатации по договорам с третьими лицами).
** Значения индикаторов показаны по состоянию на конец отчетного года.

В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей Санкт-Петербурга и своевременной модернизации газораспределительной системы Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных источников осуществляются мероприятия по реконструкции ГРП и системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления.
Реконструкция объектов газораспределительной системы Санкт-Петербурга за счет внебюджетных источников финансирования осуществляется в рамках инвестиционных программ газораспределительной организации Санкт-Петербурга ООО «ПетербургГаз».
Газораспределительная система Санкт-Петербурга является объектом повышенной опасности. Нарушения в работе газотранспортной системы могут повлечь за собой необратимые последствия.
Полностью амортизированные газопроводы являются наиболее вероятными источниками возникновения технологических нарушений. Указанная проблема характерна в особенности для центральных районов Санкт-Петербурга, в которых:
наибольшее количество полностью амортизированных газопроводов;
стесненные условия (отсутствие зон) для перекладки и увеличения диаметров газопроводов, а также нового строительства;
высокая концентрация объектов, предполагающих строительство локальных источников тепла, увеличивающая тем самым нагрузку на газораспределительные сети СУГ.
По состоянию на 01.01.2021 газифицировано сжиженным газом 52 многоквартирных дома (4 155 квартир), а также 1 862 квартир от индивидуальных баллонных установок.
Региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 20.05.2021 № 39-пг, предусмотрено дальнейшее развитие газораспределительной системы Санкт-Петербурга в целях обеспечения возможности подключения жилых домов к газотранспортной системе для дальнейшего снижения объемов потребления СУГ исполнителями коммунальных услуг и населением на территории 
Санкт-Петербурга.
СУГ на территории Санкт-Петербурга реализуется из групповых резервуарных установок 
в 50-литровых и малолитражных баллонах населению, проживающему в многоквартирных домах и жилых (частных) домах, по розничным ценам, которые установлены Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
В целях возмещения организации недополученных доходов, возникших в связи 
с реализацией СУГ населению для бытовых нужд на территории Санкт-Петербурга 
по установленным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга розничным ценам, из бюджета Санкт-Петербурга предоставляются субсидии.
Организация - получатель субсидий ежегодно определяется по результатам открытого конкурса.
Реализация мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге осуществляется в целях обеспечения исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2013 № Пр-1298 «По итогам совещания об использовании природного газа 
в качестве моторного топлива», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 № 767-р, распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2014 № 52-рп «О Программе внедрения газомоторного топлива в автотранспортном комплексе 
Санкт-Петербурга на 2014-2023 годы», Договора о сотрудничестве между Санкт-Петербургом 
и публичным акционерным обществом «Газпром» в 2019-2021 годах от 18.01.2019, Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, открытым акционерным обществом «Газпром»
и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива от 21.06.2013.
На 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга действуют 12 объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, в том числе:
9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее –АГНКС), в том числе: 8 АГНКС – оператор ООО «Газпром газомоторное топливо», 1 АГНКС – ООО «БЕТОН»;
3 передвижных автомобильных газовых заправщика (далее – ПАГЗ), в том числе: 2 ПАГЗ – ООО «Газпром газомоторное топливо», 1 ПАГЗ по заправке сжиженным природным газом – ПАО «НОВАТЭК».
В 2021 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию четырех АГНКС 
на территории Санкт-Петербурга.
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11.3. Перечень мероприятий подпрограммы 4 

[bookmark: P5637]ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 14
	№
	Наименование мероприятия
	Испол-нитель, участник
	Мощнос-ть объекта
	Вид работ
	Срок выполне-ния работ
	Сметная стоимость работ (предпола-гаемая (предельная) стоимость работ)
	Остаток сметной стоимости работ
	Источник финанси-рования
	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ 

	1. РАЗДЕЛ 1 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 670,9
	126 145,7
	534 969,6
	274 797,8
	177 734,8
	1 144 104,5
	2 332 693,3
	 

	1.1
	Проектирование строительства и(или) реконструкции объектов газоснабжения


	КЭиИО
	 -
	ПИР
	 2015-2026
	 -
	 -
	Бюджет СПб
	44 147,0
	26 070,4
	28 161,8
	10 000,0
	12 000,0
	7 242,2
	127 621,4
	ЦП 1

	1.2
	Реконструкция объектов газораспределитель-ных сетей


	КЭиИО
	 -
	СМР
	 2018-2026
	 -
	 -
	Бюджет СПб
	20 505,1
	78 383,7
	506 807,8
	181 797,8
	115 734,8
	420 062,0
	1 323 291,2
	ЦП 1,
И 3.1

	1.3
	Строительство газопроводов для газификации садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Санкт-Петербурга


	КЭиИО
	 -
	СМР
	 2024-2026
	 -
	 -
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	33 000,0
	-
	263 435,6
	296 435,6
	ЦП 1,
И 3.1

	1.4
	Строительство объектов газораспределительных сетей

	КЭиИО
	 -
	СМР
	 2020-2026
	 -
	 -
	Бюджет СПб
	10 018,8
	21 961,6
	-
	50 000,0
	50 000,0
	453 364,7
	585 345,1
	ЦП 1,
И 3.1

	2. РАЗДЕЛ 2


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 045 070,0
	1 885 840,0
	1 914 570,0
	1 946 820,0
	1 987 180,0
	2 029 510,0
	11 808 990,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.1
	Реализация инвестиционных программ газораспределительных организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга
	Организации, оказывающие услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	Внебюджетные средства
	2 045 070,0
	1 885 840,0
	1 914 570,0
	1 946 820,0
	1 987 180,0
	2 029 510,0
	11 808 990,0
	ЦП 1,
И 3.1

	ИТОГО прочие расходы развития

	2 119 740,9
	2 012 255,7
	2 449 539,6
	2 221 617,8
	2 164 914,8
	3 173 614,5
	14 141 683,3
	 

	 ВСЕГО проектная часть подпрограммы 4
	2 119 740,9
	2 012 255,7
	2 449 539,6
	2 221 617,8
	2 164 914,8
	3 173 614,5
	14 141 683,3
	



ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 14-1
	№ п/п
	



Наименование мероприятия
	



Исполнитель, участник
	

Источник финансирования
	

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	



ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению на территории Санкт-Петербурга
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	59 695,0
	59 700,0
	62 088,0
	65 511,8
	67 779,0
	70 557,9
	385 331,7
	-

	2
	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	90 720,0
	195 200,0
	73 200,0
	-
	-
	47 595,3
	406 715,3
	И 3.3

	3
	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов
	КЭиИО
	ФБ
	53 280,0
	126 360,0
	70 200,0
	-
	-
	-
	249 840,0
	И 3.3

	ВСЕГО процессная часть подпрограммы 4

	203 695,0
	381 260,0
	205 488,0
	65 511,8
	67 779,0
	118 153,2
	1 041 887,0
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11.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 4

11.4.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 4,
связанных с проектной частью

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.4 таблицы 14 подпрограммы 4, осуществляется КЭиИО путем закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
на основании решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 
Санкт-Петербурга, содержащегося в пункте 3 настоящего постановления, принятого 
в соответствии с Положением.
Адресный перечень объектов по мероприятиям, указанным в пунктах 1.1 - 1.4 таблицы 14 подпрограммы 4, ежегодно утверждается правовым актом КЭиИО в порядке, установленном 
в пункте 3.3 Положения.
Реализация мероприятий, указанных в пункте 2.1 таблицы 14 подпрограммы 4, осуществляется в соответствии с инвестиционными программами организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, подлежащими утверждению Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в установленном порядке.
В целях реализации государственной программы Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ежегодно направляет на согласование в КЭиИО перечни инвестиционных проектов, включаемых в инвестиционные программы организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям.

11.4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 4,
связанных с процессной частью

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 14-1 подпрограммы 4, осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Правительством Санкт-Петербурга правовым актом, регулирующим порядок предоставления в очередном финансовом году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга субсидий организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией СУГ населению Санкт-Петербурга, проживающему в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по ценам, установленным Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятия, указанного в пункте 2 таблицы 14-1 подпрограммы 4, осуществляется КЭиИО путем предоставления в очередном финансовом году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом 
на территории Санкт-Петербурга, введенных в эксплуатацию в течение года, в котором планируется предоставление субсидии, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятия, указанного в пункте 3 таблицы 14-1 подпрограммы 4, осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 
Санкт-Петербурга на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом, на компенсацию части затрат 
строительству данных объектов. Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
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12.1. Паспорт подпрограммы 5

	1
	Соисполнители государственной программы
	КС

	2
	Участники подпрограммы 5
	-

	3
	Цели подпрограммы 5
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства Санкт-Петербурга

	4
	Задачи подпрограммы 5
	Инженерное обеспечение зон технико-внедренческого типа 
и новых промышленных зон.
Обеспечение строительства и реконструкции систем инженерной инфраструктуры, в том числе сетей и сооружений для теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг потребителям.
Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства

	5
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках подпрограммы 5
	-

	6
	Общий объем финансирования подпрограммы 5 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного 
на реализацию региональных проектов, 
в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы 5 – 
338 378,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 85 941,4 тыс. руб.;
2022 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
2023 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
2024 г. – 122 981,2 тыс. руб.;
2025 г. – 54 030,5 тыс. руб.;
2026 г. – 35 425,8 тыс. руб.,
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 338 378,9 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2021 г. – 85 941,4 тыс. руб.;
2022 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
2023 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
2024 г. – 122 981,2 тыс. руб.;
2025 г. – 54 030,5 тыс. руб.;
2026 г. – 35 425,8 тыс. руб.

	7
	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
	Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства к 2021 году - 
100 процентов


12.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы 5 с указанием основных проблем и прогноз
ее развития

Подпрограмма 5 включает мероприятия, предусматривающие обеспечение комплексного подхода к развитию систем инженерного обеспечения территорий Санкт-Петербурга 
в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства Санкт-Петербурга с сохранением принципов централизованного обеспечения коммунальными услугами.
В соответствии с принятыми Генеральным планом Санкт-Петербурга схемами 
и программами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга должно обеспечиваться опережающее развитие коммунальной инфраструктуры для создания технической возможности присоединения к объектам коммунальной инфраструктуры потребителей.
В последние годы осуществлено строительство инженерной инфраструктуры и подготовка территорий в зонах общественно-деловой застройки: «Северная долина»; Северо-Приморской части; «Конная Лахта», «Каменка», «Осиновая роща», Юго-Западной Приморской части, в том числе для строительства многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина», промышленных зон «Шушары», «Парнас», создания автомобильного кластера предприятий мировых автогигантов «Тойота», «Дженерал Моторс», «Нисан», «Хендай», зон технико-внедренческого типа «Нойдорф» и севернее лесопарка «Новоорловский».
В целях обеспечения развития и эффективного функционирования особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории Санкт-Петербурга (далее - ОЭЗ) работы 
по созданию внешней инженерной инфраструктуры для обеспечения ОЭЗ отделений «Нойдорф» и «Новоорловское» осуществляются в соответствии:
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 780 «О создании на территории Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа»;
с Соглашением о создании на территории Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа между Санкт-Петербургом и Правительством Российской Федерации от 18.01.2006 № 6678-ГГ/Ф7.
Мероприятия предусматривают проектирование, строительство и реконструкцию водоводов и канализационных коллекторов, строительство газопроводов для подключения потребителей ОЭЗ. По объектам электроснабжения предусматривается вынос кабельных линий 10 кВ и ТП N 734(705) с территории ОЭЗ площадки «Нойдорф».
В целях выполнения поручения, содержащегося в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», КЭиИО проводит работу
по обеспечению инженерной инфраструктурой 65 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, 
в пос. Сапёрном - 3 участка, пос. Усть-Ижора - 1 участок, пос. Понтонном - 17 участков, 
пос. Володарском - 10 участков, г. Пушкине, Гуммолосарах - 2 участка, г. Павловске - 
32 участка.
В 2017 году завершено строительство инженерных сетей для 16 участков
в Гуммолосарах, пос. Сапёрном, пос. Усть-Ижора и Володарском.
В 2019 году завершено строительство инженерных сетей 32 участков
в г. Павловске.
В 2021 году – завершатся работы по строительству инженерных сетей
в пос. Понтонном - 17 участков.
Земельные участки подлежат обеспечению инженерной инфраструктурой
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Проблемы функционирования систем инженерного обеспечения территорий 
Санкт-Петербурга связаны с посткризисными явлениями в экономике, отразившимися 
на дефиците инженерно подготовленных территорий для расширения существующих и создания новых производственных, жилых и общественно-деловых зон, невозможностью создания технических условий присоединения новых потребителей к головным сооружениям систем инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга.
В 2018 году осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Курортэнерго» объекта «Водопроводные очистные сооружения, расположенные 
на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул. Солнечная».
Осуществлены 1 и 2-й этапы технологического присоединения объекта с максимальной мощностью (всего) 1220 кВт по второй категории надежности электроснабжения.
В 2019 году осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Курортэнерго» объекта «Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных на площадке «Дюны» («Ржавая канава») по адресу: Санкт-Петербург, 
38 км Приморского шоссе».
В 2021 планируется осуществить подключение к системе теплоснабжения объекта «Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных
в пос. Молодежное, на Солнечной ул. (1-й этап)».
Инфраструктурные требования к качеству жизни и экономического развития не могут эффективно удовлетворяться инфраструктурой современных городов. Самый острый вопрос 
в строительстве нового жилья - это нехватка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, на общем фоне износа существующих инженерных сетей. На данный момент принимаемых мер по улучшению положения в обеспечении земельных участков коммунальной инфраструктурой недостаточно, что означает необходимость разработки соответствующего комплекса мер, направленных в том числе на стимулирование частных компаний к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также на увеличение доли частных инвестиций 
в модернизацию коммунальной инфраструктуры. В то же время незастроенные земельные участки, обеспеченные коммунальной инфраструктурой, как правило, уже переданы в аренду.
При формировании перспективных направлений развития существуют проблемы нехватки основных ресурсов развития: финансовых (в связи с чем в последние годы наблюдается заметный спад инвестиционной активности); трудовых ресурсов необходимого уровня квалификации (практика привлечения большого числа трудовых мигрантов, занятых 
на малоквалифицированных рабочих местах, наличие нелегальной трудовой миграции).
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5 являются:
обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры для создания инженерно подготовленных территорий и присоединения потребителей к системам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга, в том числе объектов жилищного 
и гражданского строительства, расположенных в границах территорий, предназначенных для реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
реализация политики энергосбережения путем внедрения энергоэффективного генерирующего оборудования и оптимального распределения нагрузок между источниками энергоснабжения.
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 15
	№
	Наименование мероприятия 
	Исполнитель, участник
	Мощнос-ть объекта
	Вид работ
	Срок выполнения работ
	Сметная стоимость работ (предполагаемая (предельная) стоимость работ)
	Остаток сметной стоимости работ
	Источник финансиро-вания
	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021  г.
	2022  г.
	2023 г.
	2024  г.
	2025  г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ

	1
	Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей
	КЭиИО
	-
	СМР
	2019-2021

	-
	-
	Бюджет СПб
	6 167,9
	-
	-
	-
	-
	-
	6 167,9
	И 4.1

	2
	Строительство, реконструкция, приспособление для современного использования объектов капитального строительства в части, касающейся создания инженерных сетей
	КС
	-
	СМР
	2015-2024
	-
	-
	Бюджет СПб
	-
	-
	-
	70 228,1
	-
	-
	70 228,1
	ЦП 1

	3
	Строительство сетей (объектов) энергоснабжения для технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям энергоснабжения
	КС
	-
	СМР
	2019-2025
	-
	-
	Бюджет СПб
	52 727,2
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	-
	132 727,2
	ЦП 1

	ИТОГО прочие расходы развития
	58 895,1
	20 000,0
	20 000,0
	90 228,1
	20 000,0
	-
	209 123,2
	

	ВСЕГО проектная часть подпрограммы 5
	58 895,1
	20 000,0
	20 000,0
	90 228,1
	20 000,0
	-
	209 123,2
	








ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 15-1
	№ п/п
	



Наименование мероприятия
	



Исполнитель, участник
	

Источник финансирования
	

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	



ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	2021  г.
	2022  г.
	2023 г.
	2024  г.
	2025  г.
	2026  г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Разработка градостроительной, предпроектной, нормативно-технической и правовой документации и исследовательские работы систем коммунальной инфраструктуры
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	27 046,3
	-
	-
	32 753,1
	34 030,5
	35 425,8
	129 255,7
	ЦП 1

	ВСЕГО процессная часть подпрограммы 5

	27 046,3
	-
	-
	32 753,1
	34 030,5
	35 425,8
	129 255,7
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12.4.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 5, 
связанных с проектной частью

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1 таблицы 15 подпрограммы 5, осуществляется КЭиИО путем закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
на основании решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, содержащегося в пункте 3 настоящего постановления, принятого 
в соответствии с Положением.
Адресные перечни объектов по мероприятиям, указанным в пунктах 1 таблицы 15 подпрограммы 5, ежегодно утверждаются правовыми актами КЭиИО в порядке, установленном 
в пункте 3.3 Положения.
Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2 - 3 таблицы 15 подпрограммы 5, осуществляется КС путем закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
на основании решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 
Санкт-Петербурга, содержащегося в пункте 3 настоящего постановления, принятого 
в соответствии с Положением.
Адресные перечни объектов по мероприятиям, указанным в пунктах 2 и 3 таблицы 15 подпрограммы 5, ежегодно утверждаются правовыми актами КС в порядке, установленном 
в пункте 3.3 Положения.

12.4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 5, 
связанных с процессной частью

Реализация мероприятий, указанных в пункте 1 таблицы 15-1 подпрограммы 5, осуществляется исполнителем мероприятия путем закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[bookmark: P6143]13. Подпрограмма 6

13.1. Паспорт подпрограммы

	1
	Соисполнители государственной программы 
	-

	2
	Участники подпрограммы 6
	-

	3
	Цели подпрограммы 6
	Повышение комфортности и безопасности городской среды 
Санкт-Петербурга путем обеспечения надежности и развития наружного освещения улиц и магистралей Санкт-Петербурга, внутриквартальных территорий.
Улучшение архитектурно-художественной световой среды 
Санкт-Петербурга.
Повышение энергетической эффективности системы наружного освещения Санкт-Петербурга

	4
	Задачи подпрограммы 6
	Обеспечение процента горения установок наружного освещения 
и архитектурной подсветки не менее 97 процентов.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов наружного освещения и архитектурой подсветки.
Снижение среднего потребления электроэнергии установками наружного освещения и архитектурной подсветки на один светильник

	5
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках подпрограммы 6
	-

	6
	Общий объем финансирования подпрограммы 6 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного 
на реализацию региональных проектов, 
в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы 6 – 
45 408 187,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 6 384 641,7 тыс. руб.;
2022 г. – 7 426 627,0 тыс. руб.;
2023 г. – 6 796 009,5 тыс. руб.;
2024 г. – 7 606 554,2 тыс. руб.;
2025 г. – 8 225 365,4 тыс. руб.;
2026 г. – 8 968 989,6 тыс. руб.,
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 45 408 187,4 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2021 г. – 6 384 641,7 тыс. руб.;
2022 г. – 7 426 627,0 тыс. руб.;
2023 г. – 6 796 009,5 тыс. руб.;
2024 г. – 7 606 554,2 тыс. руб.;
2025 г. – 8 225 365,4 тыс. руб.;
2026 г. – 8 968 989,6 тыс. руб.

	7
	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
	Процент горения  светильников наружного освещения и архитектурной подсветки в 2021-2026 годы - не ниже 97 процентов.
Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец 2026 года - 99,7процента.
Среднее потребление электроэнергии на один светильник наружного освещения и архитектурной подсветки на конец 2026 года -  402,0 кВт.ч 



13.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 6
с указанием основных проблем и прогноз ее развития

Содержание и развитие наружного освещения Санкт-Петербурга осуществляется 
в соответствии с государственной программой, а также следующими нормативными документами:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее – проект «Формирование комфортной городской среды»);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р.
За период с 2018 по 2020 год  ГБУ «Ленсвет» (до 01.08.2019 –  ГУП «Ленсвет») обеспечен процент горения светильников наружного освещения и архитектурной подсветки свыше 
97 процентов путем реализации мероприятий в рамках эксплуатации системы наружного освещения, а также мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту установок наружного освещения. В 2020 году процент горения составил  97,8 процентов.
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 
№ 510-р утверждена методика формирования индекса качества городской среды. В соответствии с данной методикой доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных является одним из индикаторов расчета индекса качества городской среды региона, поскольку хорошо организованное освещение снижает угрозы, связанные с криминалом, способствует продлению времени социальной и коммерческой активности в городе.
Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в Санкт-Петербурге в 2020 году составила 99,4 процента, что достигается путем мероприятий по строительству объектов наружного освещения Санкт-Петербурга.
Среднее потребление электроэнергии на один светильник наружного освещения 
и  архитектурной подсветки увеличивается в 2019 году по причине передачи с 01.01.2019 
в ГУП «Ленсвет» объектов наружного освещения в Курортном, Колпинском, Пушкинском, Петродворцовом районах и частях Приморского, Выборгского и Красносельского районов, где установлено энергоемкое, устаревшее оборудование. В 2020 году среднее потребление электроэнергии на один светильник наружного освещения и архитектурной подсветки меньше, чем в 2019 году на 0,14% и составило 652,9 кВтч.
В рамках Адресной инвестиционной программы за 2020 год было установлено 3 869 опор,
3 639 светильников, проложено 105,94 км кабельных линий, 179 детских и спортивных площадок (более 500 светильников).
В 2020 году выполнен капитальный ремонт 16 опор, 400 светильников,  13,31км кабеля 
и  самонесущего изолированного провода (далее – СИП).
В период 2020 года собственными силами выполнены работы по устройству освещения 
на 115 детских и спортивных площадках (установлено  172 светильника), на 40 пешеходных переходах (установлено 75 светильников). По письмам и обращениям граждан и организаций выполнены работы по устройству освещения на 57 объектах (установлено 241 светильник).
На 01.01.2021 освещение Санкт-Петербурга осуществляется 364 149 светильниками наружного освещения и архитектурной подсветки в зоне эксплуатации ГБУ «Ленсвет». 
В обслуживании ГБУ «Ленсвет» находится 165 873 опоры наружного освещения, 10 506 км воздушных и кабельных сетей, 2 869 пунктов питания. Общее количество объектов наружного освещения и архитектурной подсветки Санкт-Петербурга составляет 4 684, в том числе 478 объектов архитектурной подсветки.
На 2021-2023 годы запланирована замена натриевых светильников на светодиодные, замена неизолированного провода на СИП, модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением.
В период 2021-2026 годов планируется обеспечение процента горения светильников наружного освещения и архитектурной подсветки не менее 97 процентов.
К 2026 году планируется снизить среднее потребление электроэнергии на один светильник  наружного освещения и  архитектурной подсветки  до  402,0 кВтч.
Достижение целевых показателей и индикаторов государственной программы 
в 2021-2023 годах планируется посредством реализации мероприятий в рамках программы устройства и модернизации автоматических систем управления наружным освещением 
Санкт-Петербурга, программы замены неизолированного провода на самонесущий изолированный провод на объектах наружного освещения Санкт-Петербурга, программы замены натриевых светильников на светодиодные, заключение энергосервисных контрактов.
Реконструкция объектов наружного освещения в 2021-2026 годах в рамках Адресной инвестиционной программы обеспечивает нормативную освещенность городских улиц
 и магистралей, улучшает внешний вид и снижает расходы на текущее содержание наружного освещения. Реконструкция наружного освещения парков и садов проводится в целях создания комфортных условий для отдыха и занятий спортом в парках, садах и скверах и снижения потребления электрической энергии и мощности за счет внедрения энергосберегающего
и энергетически эффективного оборудования.
Мероприятия по развитию наружного освещения улиц и магистралей Санкт-Петербурга, внутриквартальных территорий позволят обеспечить 99,7 процентов освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2026 году.
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[bookmark: P6245]ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 16
	№
	Наименование мероприятия 
	Исполнитель, участник
	Мощ-ность объек-та
	Вид работ
	Срок выпол-нения работ
	Сметная стоимость работ (предполагаемая (предельная) стоимость работ)
	Остаток сметной стоимости работ
	Источник финанси-рования
	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021  г.
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.
	2025  г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ 

	1
	Проектирование строительства и(или) реконструкции объектов наружного освещения
	КЭиИО
	-
	ПИР
	

2017-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	237 512,0
	380 878,5
	434 603,2
	364 177,2
	385 162,4
	478 705,6
	2 281 038,9
	ЦП 1
И 5.1, 5.2

	2
	Реконструкция объектов наружного освещения кварталов Санкт-Петербурга
	КЭиИО
	-
	СМР
	
2019-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	687 086,2  
	641 182,9  
	101 322,0  
	690 930,2  
	722 409,2
	670 000,0  
	3 512 930,5
	И 5.1, 5.2

	3
	Строительство объектов наружного освещения кварталов Санкт-Петербурга
	КЭиИО
	-
	СМР
	

2017-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	149 669,6  
	162 605,1  
	113 050,1  
	241 654,7  
	312 189,0
	226 770,1
	1 205 938,6
	И 5.1, 5.2

	4
	Реконструкция электрических сетей (объектов) и устройств наружного освещения магистралей
	КЭиИО
	-
	СМР
	

2019-2026

	-

	
	-
	Бюджет СПб
	224 732,9  
	238 314,4  
	94 225,6  
	114 707,3  
	119 272,7
	70 000,0  
	861 252,9
	И 5.1, 5.2

	5
	Строительство электрических сетей (объектов) и устройств наружного освещения магистралей
	КЭиИО
	-
	СМР
	

2017-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	88 541,7  
	354 012,0  
	158 575,1  
	62 149,0  
	166 517,4
	89 907,9
	919 703,1
	И 5.1, 5.2

	6
	Реконструкция электрических сетей (объектов) и устройств наружного освещения улиц


	КЭиИО
	-
	СМР
	
2019-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	273 024,8  
	273 302,7  
	80 506,9  
	88 557,6  
	92 082,2
	90 000,0  
	897 484,2
	И 5.1, 5.2, 5.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	7
	Строительство электрических сетей (объектов) 
и устройств наружного освещения улиц
	КЭиИО
	-
	СМР
	
2017-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	14 150,8  
	34 177,8  
	91 472,7  
	28 509,7  
	108 268,9
	29 145,8  
	305 725,7
	И 5.1, 5.2, 5.3

	8
	Реконструкция наружного освещения парков, садов и скверов Санкт-Петербурга
	КЭиИО
	-
	СМР
	
2020-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	126 746,7  
	89 141,4  
	279 463,7  
	338 348,0  
	355 794,3
	223 490,6  
	1 412 984,7
	И 5.1, 5.2.

	9
	Строительство наружного освещения парков, садов и скверов Санкт-Петербурга
	КЭиИО
	-
	СМР
	
2020-2026
	-

	
	-
	Бюджет СПб
	278 339,3  
	165 547,7  
	244 990,3  
	276 686,6  
	342 703,1  
	379 800,8  
	1 688 067,8
	И 5.1, 5.2.

	ИТОГО прочие расходы развития
	2 079 804,0
	2 339 162,5
	1 598 209,6
	2 205 720,3
	2 604 399,2
	2 257 820,8
	13 085 116,4
	

	ВСЕГО проектная чать подпрограммы 6
	2 079 804,0
	2 339 162,5
	1 598 209,6
	2 205 720,3
	2 604 399,2
	2 257 820,8
	13 085 116,4
	



Таблица 16-1
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	N п/п
	



Наименование мероприятия
	



Исполнитель, участник
	Источник финансирования
	

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	



ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Предоставление субсидии ГБУ «Ленсвет» 
на финансирование государственного задания
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	3 929 541,1  
	4 336 290,9
	4 403 339,3  
	4 574 753,8
	4 762 008,1
	5 714 928,3  
	27 720 861,5
	ЦП 3

	2
	Предоставление субсидии ГБУ «Ленсвет» на иные цели
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	375 296,6  
	751 173,6  
	794 460,6  
	826 080,1
	858 958,1
	996 240,5  
	4 602 209,5
	ЦП 3

	ВСЕГО процессная часть подпрограммы 6

	4 304 837,7
	5 087 464,5
	5 197 799,9
	5 400 833,9
	5 620 966,2
	6 711 168,8
	32 323 074,0
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13.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 6

13.4.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 6,
связанных с проектной частью

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1 - 9 таблицы 16 подпрограммы 6, осуществляется КЭиИО путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на основании решения 
о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности 
Санкт-Петербурга, содержащемся в пункте 3 настоящего постановления, принятого 
в соответствии с Положением.
Адресные перечни по мероприятиям, указанным в пунктах 1 - 9 таблицы 16 подпрограммы 6, ежегодно утверждаются правовыми актами КЭиИО в порядке, установленном в пункте 3.3 Положения.

13.4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 6,
связанных с процессной частью

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 16-1 подпрограммы 6, осуществляется путем предоставления субсидии ГБУ «Ленсвет» на финансирование государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга».  
Реализация мероприятия, указанного в пункте 2 таблицы 16-1 подпрограммы 6, осуществляется путем предоставления субсидии ГБУ «Ленсвет» на финансирование на иные цели в соответствии постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2016 № 1271 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга».
[bookmark: P6651]
14. Подпрограмма 7

14.1. Паспорт подпрограммы 7

	1
	Соисполнители государственной программы
	-

	2
	Участники подпрограммы 7
	-

	3
	Цель подпрограммы 7
	Развитие основных направлений в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности путем проведения пропаганды, просвещения и стимулирования реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры 
с внедрением соответствующих мероприятий

	4
	Задачи подпрограммы 7
	Стимулирование разработки и реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в Санкт-Петербурге, содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Формирование эффективной системы пропаганды и обучения 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс ресурсосбережения.
Совершенствование нормативной правовой базы 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Обеспечение полноты и доступности информации о ходе проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Санкт-Петербурга для всех заинтересованных лиц и организаций

	5
	Региональные проекты, реализуемые 
в рамках подпрограммы 7
	-

	6
	Общий объем финансирования подпрограммы 7 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного 
на реализацию региональных проектов, 
в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы 7 – 
2 150 111,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 г. – 304 848,8 тыс. руб.;
2022 г. – 318 210,5 тыс. руб.;
2023 г. – 330 708,7 тыс. руб.;
2024 г. – 343 666,1 тыс. руб.;
2025 г. – 357 130,5 тыс. руб.;
2026 г. – 495 547,3 тыс. руб.,
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 2 150 111,9 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2021 г. – 304 848,8 тыс. руб.;
2022 г. – 318 210,5 тыс. руб.;
2023 г. – 330 708,7 тыс. руб.;
2024 г. – 343 666,1 тыс. руб.;
2025 г. – 357 130,5 тыс. руб.;
2026 г. – 495 547,3 тыс. руб.

	7
	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
	Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Повышение уровня информированности населения 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Привлечение инвестиций для реализации мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Развитие энергоэффективных технологий. Снижение нагрузки бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга



14.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы 7 с указанием основных проблем и прогноз
развития сферы реализации подпрограммы 7

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 703-р, предусмотрено снижение 
к 2030 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации за счет технологического фактора на 23 процента к уровню 2016 года.
Меры государственной политики Санкт-Петербурга в области энергосбережения направлены на создание стимулов и условий для повышения энергетической эффективности основных сфер социально-экономического развития города и снижение энергоемкости валового регионального продукта.
Подпрограмма 7 направлена на формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории 
Санкт-Петербурга, пропаганды и обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на мониторинг реализации государственной политики 
в области энергосбережения, стимулирование практической реализации энергосберегающих мероприятий, развитие энергосервисных услуг, совершенствование нормативно-правовой базы Санкт-Петербурга в области энергосбережения.
В целях определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга сформирован фактический внутриотраслевой баланс коммунальных и энергетических ресурсов систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга за период 
с 2012 по 2017 годы с прогнозом до 2030 года (далее - внутриотраслевой баланс).
На основании внутриотраслевого баланса определены технически возможный 
и экономически целесообразный потенциалы энергосбережения систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга в размере 4,8 и 2,8 млрд руб. в год соответственно.
Для получения интегрального статистического инструмента, отражающего количественные характеристики добычи, производства и использования топливно-энергетических ресурсов с учетом изменений запасов энергетических ресурсов, потерь, 
в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 
№ 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» КЭиИО ежегодно формирует топливно-энергетический баланс Санкт-Петербурга.
Основным первичным энергоносителем в Санкт-Петербурге является природный газ –
67,5 процентов от общего объема потребления.
В структуре конечного потребления топливно-энергетических ресурсов 
в Санкт-Петербурге наибольший объем потребления приходится на население – 45,5 процента, промышленность – 23,2 процента, сферу услуг – 13,5 процента, транспорт и связь – 
16,3 процента, прочие сферы - менее 2 процентов.
С учетом структуры конечного потребления топливно-энергетических ресурсов 
в Санкт-Петербурге необходимо обратить особое внимание на повышение энергетической эффективности в отраслях, потребляющих основные объемы энергетических ресурсов: население, промышленное производство, сфера услуг, бюджетный сектор, а также транспорт 
и связь, при реализации государственных программ Санкт-Петербурга в соответствующих сферах.
Для оценки эффективного использования энергоносителей в Санкт-Петербурге применяется основной индикатор - энергоемкость валового регионального продукта - отношение объемов потребляемых первичных энергоносителей к объему валового регионального продукта.
Санкт-Петербург по показателю энергоемкости валового регионального продукта занимает одну из ведущих позиций в рейтинге субъектов Российской Федерации. 
Это обусловлено спецификой структуры экономики региона, а также деятельностью Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, проведение входного контроля и испытаний материалов позволяет предприятиям повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции или предоставляемых ими услуг в условиях рыночной экономики.
В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного 
и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, 
а также объема потребляемой ими воды» в отношении мероприятий утвержденных 
в установленном порядке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных учреждений, направленных на достижение установленного целевого уровня снижения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды 
и не обеспеченных бюджетным финансированием, государственные учреждения обязаны осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта), 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В целях экономии бюджетных средств Санкт-Петербурга необходим считать приоритетным привлечение внебюджетного финансирования при выполнении работ п модернизации систем освещения и отопления зданий государственных учреждений Санкт-Петербурга в рамках заключения и исполнения энергосервисных контрактов.
В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ГБУ «Центр энергосбережения» обеспечивает координацию 
и методологическое сопровождение государственных учреждений Санкт-Петербурга 
и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга в заключении энергосервисных договоров (контрактов).
[bookmark: _Hlk62548733]При реализации государственными учреждениями Санкт-Петербурга и государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга энергосервисных договоров (контрактов) лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для таких организаций фиксируются в натуральном выражении на уровне базового года, определенного 
в энергосервисных договорах (контрактах), и сохраняются на период действия энергосервисных договоров (контрактов). Основанием фиксации лимитов являются реестр и протокол согласования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга, согласованные КЭиИО.
В целях перехода на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения и внедрения на объектах государственных учреждений 
Санкт-Петербурга наилучших доступных технологий по энергосбережению при реконструкции и капитальном ремонте внутренних инженерных систем зданий, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляется установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с регулированием температуры теплоносителя внутренней системы теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха (далее - АИТП).
Лимиты потребления тепловой энергии для таких организаций фиксируются 
в натуральном выражении на уровне года, предшествующего году установки АИТП, 
и сохраняются на 2 года. Основанием фиксации лимитов являются реестр и протокол согласования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга, согласованные КЭиИО.
Экономия денежных средств, образовавшаяся в результате реализации мероприятий 
по установке АИТП, направляется главными распорядителями бюджетных средств 
Санкт-Петербурга на те же цели на объектах подведомственных государственных учреждений.
В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры с внедрением мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности, а также внедрения в Санкт-Петербурге энергосервисного механизма в бюджетной сфере:
разработана и утверждена типовая конкурсная документация и проект энергосервисного договора (контракта) по оптимизации потребления тепловой и (или) электрической энергии 
на объектах бюджетной сферы Санкт-Петербурга;
обеспечено проведение обучающих семинаров для сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с разъяснением особенностей энергосервисных договоров (контрактов), практическими действиями по подготовке и реализации энергосервисных проектов;
в администрациях районов Санкт-Петербурга назначены ответственные сотрудники 
за взаимодействие при подготовке и реализации энергосервисных контрактов на объектах бюджетной сферы Санкт-Петербурга;
формируются заключения о целесообразности реализации энергосервисных контрактов, направленных на снижение потребления тепловой и электрической энергии для объектов государственных учреждений Санкт-Петербурга;
обеспечивается мониторинг заключения и исполнения энергосервисных контрактов 
на объектах государственных учреждений Санкт-Петербурга.
Важнейшей составляющей информационной деятельности является мониторинг, оперативное получение объективных данных о ходе выполнения запланированных энергосберегающих мероприятий в целях координации, управления и организации эффективного контроля за их осуществлением, распространения опыта, а также выявления возможных барьеров и путей их устранения.
В целях обеспечения мониторинга в подпрограмме 7 приведена таблица «Справочная информация о перечне целевых показателей и мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, реализуемых в рамках программ и проектов 
по различным направлениям экономической деятельности, сформированных ГБУ «Центр энергосбережения» на основании данных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, организаций инженерно-энергетического комплекса и других организаций Санкт-Петербурга».
В целях повышения надежности, долговечности и энергоэффективности инженерных сетей Санкт-Петербурга на базе ГБУ «Центр энергосбережения» функционирует независимая испытательная лаборатория.
Независимая испытательная лаборатория имеет аккредитацию в Федеральной службе 
по аккредитации на возможность обеспечивать проверку на соответствие требованиям 27 ГОСТов. Независимая испытательная лаборатория внесена в единый реестр Таможенного союза.
При формировании эффективной системы пропаганды и обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
проводятся конгрессно-выставочные мероприятия для учащихся и преподавателей школ Санкт-Петербурга, включая медиапрезентации, командные игры, просветительские уроки, семинары, технические туры на предприятия Санкт-Петербурга;
обеспечена организация обучения по курсу повышения квалификации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»;
оказываются информационно-консультационные услуги в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности для специалистов и руководителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
ежегодно проводится Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче;
проводится ежегодное Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения;
ежегодно издается детская газета «Энергосберегайка» для учащихся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга;
выпускается тематический журнал «Энергоэффективный Петербург» в целях информирования жителей Санкт-Петербурга о проектах, связанных с энергосбережением 
и повышением энергоэффективности в различных отраслях экономики Санкт-Петербурга.
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14.3. Перечень мероприятий подпрограммы 7 

[bookmark: P6766]ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 17
	N п/п
	



Наименование мероприятия
	



Исполнитель, участник
	

Источник финансирования
	

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.
	



ИТОГО
	Наименование целевого показателя, индикатора, 
на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия

	
	
	
	
	2021  г.
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.
	2025  г.
	2026  г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Предоставление субсидии ГБУ «Центр энергосбережения» на финансирование государственного задания
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	[bookmark: _GoBack]65 427,3  
	71 457,2  
	74 315,5  
	77 273,6
	80 348,7
	94 764,8  
	463 587,1
	ЦП 6, И 6.1, 6.2,6.3, 6.6, 6.7

	2
	Содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса»
	КЭиИО
	Бюджет СПб
	239 421,5
	246 753,3
	256 393,2
	266 392,5
	276 781,8
	400 782,5  
	1 686 524,8
	ЦП 1

	ВСЕГО процессная часть подпрограммы 7

	304 848,8
	318 210,5
	330 708,7
	343 666,1
	357 130,5
	495 547,3
	2 150 111,9
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14.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 7

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1 таблицы 17 подпрограммы 7, осуществляется путем предоставления субсидии ГБУ «Центр энергосбережения»
на финансирование государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2016 № 1271 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга».
Мероприятие, указанное в пункте 2 таблицы 17 подпрограммы 7, осуществляется за счет расходов на финансовое обеспечение выполнения функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Управление заказчика по строительству 
и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса», связанных 
с формированием, размещением и исполнением государственного заказа Санкт-Петербурга 
по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса.
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14.5. Справочная информация о перечне целевых показателей и мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, реализуемых в рамках программ и проектов 
по различным направлениям экономической деятельности, сформированных ГБУ «Центр энергосбережения»
на основании данных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
организаций инженерно-энергетического комплекса и других организаций Санкт-Петербурга

Таблица 18
	№ п/п
	Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
	Наименование мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности
	Исполнитель

	
	
	
	2021  г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
на территории Санкт-Петербурга
	%
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1
	97,1
	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по различным направлениям экономической деятельности
	Потребители и производители энергетических ресурсов 
на территории 
Санкт-Петербурга

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Санкт-Петербурга
	%
	90,1
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	
	

	1.3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Санкт-Петербурга
	%
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	
	

	1.4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Санкт-Петербурга
	%
	90,7
	90,7
	90,7
	90,7
	90,7
	90,7
	
	

	1.5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Санкт-Петербурга
	%
	96,7
	96,7
	96,7
	96,7
	96,7
	96,7
	
	

	1.6
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Санкт-Петербурга
	%
	0,12
	0,15
	0,15
	0,17
	0,17
	0,17
	Выработка тепловой и электрической энергии на заводах по сжиганию осадка сточных вод.
	ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация инвестиционного проекта по строительству станции активной дегазации полигона твердых бытовых отходов НТО-3 «Новоселки»
	Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

	1.7
	Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории 
Санкт-Петербурга (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью 
свыше 25 МВт)
	%
	0,11
	0,22
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	Реализация инвестиционного проекта по строительству станции активной дегазации полигона твердых бытовых отходов НТО-3 «Новоселки»
	Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга

	1.8
	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории 
Санкт-Петербурга (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью 
свыше 25 МВт)
	МВт
	2,8
	2,8
	0
	0
	0
	0
	
	

	2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

	2.1
	Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта 
Санкт-Петербурга
	%
	0,354
	0,317
	0,303
	0,291
	0,278
	0,266
	Внедрение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах государственных учреждений 
Санкт-Петербурга
	Государственные учреждения Санкт-Петербурга

	2.2
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга
	кВт.ч/кв. м
	38,94
	38,81
	38,74
	38,67
	38,59
	38,51
	
	

	2.3
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга
	Гкал/кв. м
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	
	

	2.4
	Удельный расход холодной воды 
на снабжение органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга
	куб. м/чел.
	22,47
	22,39
	22,26
	22,16
	22,03
	21,9
	
	

	2.5
	Удельный расход горячей воды 
на снабжение органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга
	куб. м/чел.
	9,16
	9,13
	9,07
	9,03
	8,99
	8,95
	
	

	2.6
	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга
	куб. м/чел.
	121,64
	120,25
	118,91
	117,94
	116,22
	114,48
	
	

	3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	3.1
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
	Гкал/кв. м
	0,160
	0,159
	0,157
	0,156
	0,156
	0,156
	Внедрение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах жилищного фонда, в том числе в рамках капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
	Жилищный комитет,
некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
управляющие организации по обслуживанию жилищного фонда

	3.2
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
	куб. м/чел.
	45,08
	44,80
	44,38
	44,02
	43,54
	43,37
	
	

	4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

	4.1
	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
	г у.т./кВт.ч
	205,6
	205,1
	199,7
	200,4
	200,9
	200,9
	Реализация инвестиционных программ и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
	Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки

	4.2
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
	кг у.т./Гкал
	162,7
	162,4
	160,8
	160,4
	160,1
	159,9
	
	

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт.ч/куб. м
	0,464
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы 1 «Развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга»
	КЭиИО,
организации, обеспечивающие функционирование и развитие систем теплоснабжения

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	кВт.ч/куб. м
	0,291
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы 2 «Развитие и функционирование систем водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга»
	КЭиИО,
организации, обеспечивающие функционирование и развитие систем водоснабжения и водоотведения

	4.5
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
	кВт.ч/куб. м
	0,250
	0,250
	0,250
	0,255
	0,255
	0,255
	
	

	5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	5.1
	Количество высокоэкономичных транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке 
на которых осуществляется 
Санкт-Петербургом
	ед.
	283
	3043
	3043
	3043
	3043
	3043
	Реализация мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»
	ГУП «Пассажиравтотранс»

	5.2
	Доля подвижного состава нового поколения с асинхронным тяговым приводом (вагоны метрополитена)
	%
	32,04
	39,68
	47,33
	47,33
	48,01
	48,01
	
	ГУП «Петербургский метрополитен»

	5.3
	Доля подвижного состава нового поколения с асинхронным тяговым приводом, в том числе:
	%
	72,4
	77,6
	83,6
	84,8
	84,8
	84,8
	
	ГУП «Горэлектротранс»

	5.3.1
	Трамваи
	%
	48,4
	59,1
	70,9
	72,9
	72,9
	72,9
	
	

	5.3.2
	Троллейбусы
	%
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	
	


96

Принятые сокращения:
АГНКС – автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
АО «ГСР Водоканал» – акционерное общество «ГСР Водоканал»
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» – акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область»
АО «ГСР ТЭЦ» – акционерное общество «ГСР ТЭЦ»
АО «Курортэнерго» – акционерное общество «Курортэнерго»
АО «Самаранефтегаз» – акционерное общество «Самаранефтегаз»
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – акционерное общество «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»
АО «Юго-Западная ТЭЦ» – акционерное общество «Юго-западная ТЭЦ»
АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества
АСДК – амортизированная система дистанционного управления
б/с – буровая скважина
ВВС – Волковская водопроводная станция
ВНС – водопроводная насосная станция
ВОС – водопроводные очистные сооружения
ВС – водопроводная станция
ГБУ «Центр энергосбережения» – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения»
ГВС – Главная водопроводная станция
государственная программа – государственная программа Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения 
Санкт-Петербурга»
ГРП – газорегуляторный пункт
ГС – газораспределительная станция
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
ГУП «Горэлектротранс» – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта
ГУП «Ленсвет» – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ленсвет»
ГУП «Пассажиравтотранс» – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта
ГУП «Петербургский метрополитен» – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен»
ГУП «ТЭК СПб» – государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
ЗСО – завод по сжиганию осадков
КИО – Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
КЛ – кабельная линия электропередачи
КНС – канализационная насосная станция
КОС – канализационные очистные сооружения
криоАЗС – криогенная автозаправочная станция
КС – Комитет по строительству
КЭиИО – Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть
МАЗС – многотопливная автомобильная заправочная станция, обеспечивающая возможность заправки компримированным природным газом
МЧС Российской Федерации – Министерство Российской Федерации по делам 


гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
НС – насосная станция
ОАО «ЛЭМЗ» – открытое акционерное общество «Ленинградский электромеханический завод»
ОАО «НПО ЦКТИ» – открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования 
имени И.И.Ползунова»
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» – общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
ООО «ГКО» – общество с ограниченной ответственностью «Генерирующая компания «Обуховоэнерго»
ООО «ПетербургГАЗ» – общество с ограниченной ответственностью «ПетербургГАЗ»
ООО «Петербургтеплоэнерго» – общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
ООО «Теплоэнерго» – общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»
ПАГЗ – передвижной автомобильный газовый заправщик
ПАО «Россети Ленэнерго» – публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
ПАО «НОВАТЭК» – публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
ПАО «ТГК-1» – публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Магистральные электрические сети Северо-Запада – филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Магистральные электрические сети Северо-Запада
ПВНС – повысительная водопроводная насосная станция
ПНС – повысительная насосная станция
ПС – электрическая подстанция
РО – регулируемые организации
РС ИЭК – государственная информационная система инженерно-энергетического комплекса
РЧВ – резервуар чистой воды
СВС – Северная водопроводная станция
СИСП – стационарно инженерно-оборудованный снегоприемный пункт
СПЧ – Северо-Приморская часть
ССП – стационарный снегоплавильный пункт
СУГ – сжиженный углеводородный газ
ТКК – тоннельный канализационный коллектор
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УФО – ультрафиолетовое обеззараживание
ЦТП – центральный тепловой пункт
ЮВС – Южная водопроводная станция
