# Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 18.10.2021 № 764»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764» (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству (далее – Комитет) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 1812» (далее – Постановление).

Абзацем 4 подпункта «а» пункта 3 Постановления предусмотрено изменение срока, до которого должен был быть заключен контракт, с 1 июля 2021 г. на 1 октября 2021 г.

Соответствующие изменения вносятся в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 «О порядке изменения цены контракта».

Перечень контрактов и ориентировочный расчет увеличения цены контрактов
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764», является приложением к настоящей пояснительной записке. Критериям предлагаемым Проектом, соответствуют контракты и подрядчики по 14 объектам.

По предварительным расчетам Комитета по строительству, ориентировочный размер увеличения цены контрактов составляет 2 493 360 527,38 руб. Окончательный размер увеличения цены контрактов будет определяться по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

Увеличение объемов финансирования (работ) при изменении цены контрактов будет производиться за счет перераспределения объемов работ между объектами Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга в 2021 и 2022 годах, с перераспределением объемов работ в плановом периоде 2022-2024 годов. Указанное перераспределение объемов работ не повлечет за собой увеличение сроков строительства иных мероприятий Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга, исполнителем по которым является Комитет по строительству.

Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, в установленные сроки достроить и ввести в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры, что положительно повлияет
на имидж исполнительной власти Санкт-Петербурга.

Проект соответствует приоритетам, целям, задачам и направлениям социально-экономической политики Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года».

Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий.

Принятие Проекта не требует признания утратившими силу, приостановления или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана 
к Проекту, включая размещение социальной рекламы и проведение пресс-конференций, 
не требуется.

Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством 
Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества 23.08.2021 Проект и пояснительная записка к Проекту были направлены 
на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru). Замечаний 
по результатам рассмотрения Проекта не поступало.

# Председатель

# Комитета по строительству                                                                                 И.В.Креславский