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Приложение 
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга 
от ________________ № _______

[bookmark: P67]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по строительству второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап) в 2022-2024 годах

	Наименование проекта 
и сферы
	Наименование участника проекта (заемщика)
	Перечень мероприятий проекта
	Наименование объекта, создание которого планируется в рамках реализации проекта / форма собственности на объект
	Срок реализации проекта
	Виды работ и источники финансирования проекта, руб. с НДС
	Стоимость проекта, руб. с НДС
	в том числе по годам:

	
	
	
	
	Начало
	Год ввода объекта в эксплуатацию
	
	
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Проект «Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап)» в сфере водоотведения
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	Проектирование и строительство второй нитки Главного канализационного коллектора от ГНС ССА до шахты № 404
	Вторая нитка главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга
Форма собственности:
собственность Санкт-Петербурга, хозяйственное ведение – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	12/ 2022
	12/ 2024
	ИТОГО, в том числе 
по видам работ:
	9 551 968 059,24 
	-
	5 446 588 760,03 
	4 105 379 299,21

	
	
	
	
	
	
	Проведение технологического и ценового аудита
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе
	201 918 743,42 
	-
	201 918 743,42 
	-

	
	
	
	
	
	
	Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов
	9 350 049 315,82 
	-
	5 244 670 016,61 
	4 105 379 299,21

	
	
	
	
	
	
	по источникам финансирования
	9 551 968 059,24 
	-
	5 446 588 760,03 
	4 105 379 299,21 

	
	
	
	
	
	
	Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ
	6 599 763 000,00 
	-
	4 000 000 000,00 
	2 599 763 000,00 

	
	
	
	
	
	
	Средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», всего
	2 952 205 059,24 
	-
	1 446 588 760,03 
	1 505 616 299,21 

	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	собственные средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	2 952 205 059,24 
	-
	1 446 588 760,03 
	1 505 616 299,21 

	
	
	
	
	
	
	
	средства кредитных организаций
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные)
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	средства бюджета Санкт-Петербурга
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	средства местного бюджета
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-



Принятые сокращения:
ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
ГНС ССА - главная насосная станция Северной станции аэрации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
ФНБ – Фонд национального благосостояния
Фонд ЖКХ – государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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Вице-губернатор
Санкт-Петербурга	С.Г.Дрегваль



Председатель
Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению	  С.Д.Протасов



Начальник
Юридического отдела
Комитета по энергетике 
[bookmark: _GoBack]и инженерному обеспечению	 К.С.Соколов
