Приложение 
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга 
от ________________ № _______

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## по строительству второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап) в 2022-2024 годах

| Наименование проекта и сферы | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта, создание которого планируется в рамках реализации проекта / форма собственности на объект | Срок реализации проекта |  | Виды работ и источники финансирования проекта, руб. с НДС |  | Стоимость проекта, руб. с НДС | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Год ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проект «Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап)» в сфере водоотведения | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | Проектирование и строительство второй нитки Главного канализационного коллектора от ГНС ССА до шахты № 404 | Вторая нитка главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга Форма собственности: собственность Санкт-Петербурга, хозяйственное ведение – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 12/ 2022 | 12/ 2024 | ИТОГО, в том числе по видам работ: |  | 9 551 968 059,24 | - | 5 446 588 760,03 | 4 105 379 299,21 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение технологического и ценового аудита |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе |  | 201 918 743,42 | - | 201 918 743,42 | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов |  | 9 350 049 315,82 | - | 5 244 670 016,61 | 4 105 379 299,21 |
|  |  |  |  |  |  | по источникам финансирования |  | 9 551 968 059,24 | - | 5 446 588 760,03 | 4 105 379 299,21 |
|  |  |  |  |  |  | Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ |  | 6 599 763 000,00 | - | 4 000 000 000,00 | 2 599 763 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», всего |  | 2 952 205 059,24 | - | 1 446 588 760,03 | 1 505 616 299,21 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: | собственные средства ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 2 952 205 059,24 | - | 1 446 588 760,03 | 1 505 616 299,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Санкт-Петербурга | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | - | - | - | - |

Принятые сокращения:

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

ГНС ССА - главная насосная станция Северной станции аэрации

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

ФНБ – Фонд национального благосостояния

Фонд ЖКХ – государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Вице-губернатор

Санкт-Петербурга	С.Г.Дрегваль

Председатель

Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению	  С.Д.Протасов

Начальник

Юридического отдела

Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению	 К.С.Соколов