[image: ]О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.12.2021 № 1094 


Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2021 
№ 1094 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189», изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Полякова К.В.



      Губернатор 
Санкт-Петербурга 	                                                                                              А.Д. Беглов 
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Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от ______________ № __________





ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 № 1189
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
	№ п/п
	Наимено
вание муници
пального образова
ния
	Наимено
вание инвести
ционного проекта
	Наимено
вание инфраструк
турного проекта
	Наимено
вание объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта
	Вид инфраструктуры
	Виды работ
	Сроки реализации
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ИБК
	в том числе:
	Консо
лидированный региональный бюджет
	Внебюджетные источники 

	
	
	
	
	
	
	
	Дата       начала
	Дата завершения
	
	
	в 2021 году
	в 2022 году
	в 2023 году
	в 2024 году
	в 2025 году
	после 2025 года
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.
	тыс.
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	город федерального значения Санкт-Петербург
	Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока
	Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения и
транспортная развязка магистральной дороги скоростного движения и магистральной
улицы общегородского значения/153 370 прив. ед./сутки
	Транспортная инфраструктура
	Строительство пускового комплекса транспортной развязки
	III квартал 2021 г.
	IV квартал 2022 г.
	2 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500 000,00

	
	
	
	
	
	
	Строительство съездов транспортной развязки и реконструкция улицы Шкиперского протока
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2024 г.
	7 514 671,30
	2 500 000,00
	0,00
	0,00
	2 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 945 972,00
	68 699,30

	2
	город федерального значения Санкт-Петербург
	Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом
	Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом
	Магистральная дорога скоростного движения/2,6 км
	Транспортная инфраструктура
	Подготовка территории строительства
	IV квартал 2020 г.
	IV квартал 2024 г.
	10 421 075,50
	4 823 499,20
	0,00
	2 323 499,20
	2 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 597 576,30
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Основные работы
	I квартал 2021 г.
	IV квартал 2024 г.
	28 311 179,10
	5 176 500,80
	0,00
	2 676 500,80
	2 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 887 606,70
	11 247 071,60

	3
	город федерального значения Санкт-Петербург
	Приобретение подвижного состава: 169 трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» для обновления парка подвижного состава в рамках Программы развития городского электрического транспорта
	Приобретение подвижного состава: 169 трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» для обновления парка подвижного состава в рамках Программы развития городского электрического транспорта
	Подвижный состав/169 трамвайных вагонов
	Транспортная инфраструктура
	Приобретение трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс»
	II квартал 2022 г.
	IV квартал 2023 г.
	24 148 440,60
	11 636 722,60
	0,00
	4 669 647,50
	6 967 075,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 511 718,00

	4
	город федерального значения Санкт-Петербург
	Комплексное развитие территории в зоне тяготения Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» (Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская»; Жилищное строительство)
	Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская»
	Высокоскоростной внеуличный городской транспорт общего пользования/Красносельско-Калининская линия/2 станции глубокого заложения, 2 вестибюля, 2 наклонных хода, 1 пересадочный узел
	Транспортная инфраструктура
	Станционный комплекс станции "Путиловская"
	I квартал 2022 г.
	IV квартал 2024 г.
	6 634 410,75
	4 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 134 410,75

	
	
	
	
	
	Транспортная инфраструктура
	Строительство административного здания совмещенного с вестибюлем станции "Казаковская" ("Юго-Западная")
	I квартал 2024 г.
	III квартал 2025 г.
	3 992 936,79
	1 764 949,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 764 949,00
	0,00
	0,00
	2 227 987,79

	5
	город федерального значения Санкт-Петербург
	Комплексное развитие территории в зоне тяготения  Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад»
	Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект»)
	Высокоскоростной внеуличный городской транспорт общего пользования/Лахтинско-Правобережная линия/2 станции глубокого заложения (1 на проход), 1 вестибюль, 1 наклонный ход
	Транспортная инфраструктура
	Строительство вестибюля станции "Горный институт"
	I квартал 2024 г.
	IV квартал 2024 г.
	2 627 688,40
	1 746 318,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 746 318,00
	0,00
	0,00
	0,00
	881 370,40
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