О внесении изменения в постановление

Правительства Санкт-Петербурга

от 28.12.2021 № 1094

Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2021 
№ 1094 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189», изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Полякова К.В.

Губернатор 
Санкт-Петербурга 	                                                                                              А.Д. Беглов

Приложение

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от ______________ № __________

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 № 1189

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,

ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

| № п/п | Наимено вание муници пального образова ния | Наимено вание инвести ционного проекта | Наимено вание инфраструк турного проекта | Наимено вание объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИБК | в том числе: |  |  |  |  |  | Консо лидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата начала | Дата завершения |  |  | в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | город федерального значения Санкт-Петербург | Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока | Транспортная развязка автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения и транспортная развязка магистральной дороги скоростного движения и магистральной улицы общегородского значения/153 370 прив. ед./сутки | Транспортная инфраструктура | Строительство пускового комплекса транспортной развязки | III квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство съездов транспортной развязки и реконструкция улицы Шкиперского протока | I квартал 2022 г. | IV квартал 2024 г. | 7 514 671,30 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945 972,00 | 68 699,30 |
| 2 | город федерального значения Санкт-Петербург | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом | Магистральная дорога скоростного движения/2,6 км | Транспортная инфраструктура | Подготовка территории строительства | IV квартал 2020 г. | IV квартал 2024 г. | 10 421 075,50 | 4 823 499,20 | 0,00 | 2 323 499,20 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 576,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Основные работы | I квартал 2021 г. | IV квартал 2024 г. | 28 311 179,10 | 5 176 500,80 | 0,00 | 2 676 500,80 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 887 606,70 | 11 247 071,60 |
| 3 | город федерального значения Санкт-Петербург | Приобретение подвижного состава: 169 трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» для обновления парка подвижного состава в рамках Программы развития городского электрического транспорта | Приобретение подвижного состава: 169 трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» для обновления парка подвижного состава в рамках Программы развития городского электрического транспорта | Подвижный состав/169 трамвайных вагонов | Транспортная инфраструктура | Приобретение трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 24 148 440,60 | 11 636 722,60 | 0,00 | 4 669 647,50 | 6 967 075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511 718,00 |
| 4 | город федерального значения Санкт-Петербург | Комплексное развитие территории в зоне тяготения Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» (Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская»; Жилищное строительство) | Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» | Высокоскоростной внеуличный городской транспорт общего пользования/Красносельско-Калининская линия/2 станции глубокого заложения, 2 вестибюля, 2 наклонных хода, 1 пересадочный узел | Транспортная инфраструктура | Станционный комплекс станции "Путиловская" | I квартал 2022 г. | IV квартал 2024 г. | 6 634 410,75 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 410,75 |
|  |  |  |  |  | Транспортная инфраструктура | Строительство административного здания совмещенного с вестибюлем станции "Казаковская" ("Юго-Западная") | I квартал 2024 г. | III квартал 2025 г. | 3 992 936,79 | 1 764 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 949,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 987,79 |
| 5 | город федерального значения Санкт-Петербург | Комплексное развитие территории в зоне тяготения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» | Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») | Высокоскоростной внеуличный городской транспорт общего пользования/Лахтинско-Правобережная линия/2 станции глубокого заложения (1 на проход), 1 вестибюль, 1 наклонный ход | Транспортная инфраструктура | Строительство вестибюля станции "Горный институт" | I квартал 2024 г. | IV квартал 2024 г. | 2 627 688,40 | 1 746 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 370,40 |