ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486»

(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге»)

Настоящий проект Постановления Правительства Санкт-Петербурга подготовлен Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (далее – КЭиИО) в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга 
от 20.07.2007 № 371-77 в целях корректировки государственной программы Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 486 (далее – государственная программа).

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга разработан в целях приведения мероприятий государственной программы в соответствие с постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету 
по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и проектом Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях безусловного исполнения Адресной инвестиционной программы, принимая 
во внимание ход выполнения работ на объектах, с учетом пункта 2 статьи 19 Закона 
Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» и постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.12.2013 №1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ 
Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации» Правительству Санкт-Петербурга предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в пределах выделенных и доведенных лимитов финансирования по КЭиИО 
на 2022 и 2023, 2024 года.

Основной причиной перераспределения является необходимость проведения конкурсных процедур по объектам, планируемым к реализации в рамках Адресной инвестиционной программы 2022 года, в ноябре-декабре 2022 года, а также заключения или внесения изменений в условия государственных контрактов по итогам конкурсных процедур. Увеличение лимитов предусмотрено только по тем объектам, которые получили положительное заключение экспертизы.

Перераспределение объемов работ по Адресной инвестиционной программе позволит обеспечить исполнение бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году в полном объеме.

Также, проект постановления Правительства Санкт-Петербурга разработан 
во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. от 27.07.2021 № МХ-П49-10555 об оказании содействия автономной некоммерческой организации «Остров фортов» в реализации мероприятий по подключению объектов туристско-рекреационного кластера на территории г.Кронштадта к инженерным сетям.

В рамках реализации указанного проекта планируется строительство объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.

В целях обеспечения реализации мероприятий по синхронизации системного подключения объектов к инженерным сетям, включая проведения ресурсоснабжающими организациями мероприятий по технологическому подключению объектов, приказом Минстроя России 
от 08.11.2021 № 809/пр создана межведомственная рабочая группа по экспертному сопровождению инженерной подготовки и подключения объектов инфраструктуры туристско-рекреационного кластера на территории г.Кронштадта к инженерным сетям, в состав которой вошли представители Минстроя России, его подведомственных организаций, АНО «Остров фортов», Правительства Санкт-Петербурга, профессионального архитектурного сообщества 
и иных заинтересованных организаций.

Принимая во внимание высокую социальную значимость проекта по формированию туристско-рекреационного кластера на территории г.Кронштадта, КЭиИО подготовил настоящий проект с включением новых мероприятий в государственную программу на период 2026-2027 годы в рамках предусмотренных государственной программой лимитов:

подпрограмма 1 «Развитие и функционирование систем теплоснабжения 
Санкт-Петербурга» государственной программы: «Субсидии ГУП «ТЭК СПб». Инженерная подготовка территории для развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» (объекты теплоснабжения)»;

раздел 2 «Субсидии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подпрограммы 2 «Развитие 
и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Санкт-Петербурга» государственной программы: Инженерная подготовка территории для развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» (объекты водоснабжения 
и водоотведения)».

Реализация настоящего проекта не потребует дополнительного финансирования 
на текущий и (или) последующие годы, в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия Проекта отсутствует, поскольку указанный проект не затрагивает вопрос осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге.

Принятие Проекта не потребует внесения изменений, дополнений, разработки, приостановления, признания утратившими силу иных нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга.

Разработка медиа-плана к Проекту не требуется.

В целях реализации Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества от 22.06.2017 КЭиИО 
в установленном порядке направил настоящий проект постановления на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета						                                  С.Д.Протасов