
Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга
от ___________№ _____________

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по обоснованию и применению сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по обоснованию и применению сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях оказания помощи заказчикам Санкт-Петербурга 
в определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – НМЦК) на основании части 20.1 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
1.2. Методические рекомендации не применяются в случаях осуществления закупок в сферах деятельности, определенных Правительством Российской Федерации
в соответствии с положениями части 22 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.3. Для целей применения сметного метода определения НМЦК 
(далее – сметный метод) используются следующие основные понятия:
заказчики – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, государственные казенные учреждения Санкт-Петербурга, государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, государственные унитарные предприятиями 
Санкт-Петербурга, государственные автономные учреждения Санкт-Петербурга, иные юридические лица, на которые в связи с предоставлением средств из бюджета 
Санкт-Петербурга распространяется действие Федерального закона № 44-ФЗ или его отдельных положений при осуществлении закупок, части закупок или отдельных закупок;
объекты в Санкт-Петербурге – находящиеся на территории Санкт-Петербурга объекты капитального строительства, объекты движимого и недвижимого имущества, 
не относящиеся к объектам капитального строительства, участки территорий, включая здания, автомобильные дороги регионального значения в Санкт-Петербурге 
и искусственные сооружения на них, трамвайные пути, инженерные сооружения, территории зеленых насаждений и водные объекты, в отношении которых исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга осуществляют полномочия по вопросам, отнесенным законодательством к их ведению;
выполнение работ (оказание услуг) на объектах Санкт-Петербурга – выполнение работ (оказание услуг), определение и обоснование НМЦК которых осуществляется
в соответствии со сметной документацией, являющейся частью проектной документации
(а в случае отсутствия необходимости подготовки разделов проектной документации – 
в соответствии со сметной документацией, составленной на основании ведомости объемов работ (услуг), учтенных в сметных расчетах), в том числе работы по эксплуатации
и содержанию объектов в Санкт-Петербурге, работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге и искусственных сооружений на них, трамвайных путей, работы по благоустройству территорий, а также иные виды работ
(за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений).
работы по эксплуатации и содержанию объектов в Санкт-Петербурге – выполнение отдельных работ или комплекса работ, связанных с использованием, техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем, оценкой технического состояния, ремонтом (кроме работ по выполнению капитального и текущего ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге и искусственных сооружений на них, трамвайных путей), санитарным обслуживанием, уборкой, очисткой
и уходом, направленных на сохранение и восстановление эксплуатационных свойств объектов в Санкт-Петербурге (кроме уборки внутриквартальных территорий), их охрану
и воспроизводство, поддержание надлежащего технического состояния и безопасное использование;
ремонт автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге 
и искусственных сооружений на них, трамвайных путей – комплекс работ 
по восстановлению транспортных, эксплуатационных характеристик, при которых 
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;
базисный уровень цен – уровень цен, принятый в территориальных единичных расценках на трудовые и материально-технические ресурсы;
текущий уровень цен – уровень цен на трудовые и материально-технические ресурсы на соответствующий месяц расчета сметной стоимости на выполнение работ (оказание услуг) на объектах Санкт-Петербурга;
[bookmark: _GoBack]индекс пересчета сметной стоимости объекта – индекс, определяемый как отношение общей стоимости на выполнение работ (оказание услуг) на объектах 
Санкт-Петербурга в текущем уровне цен к их стоимости в базисном уровне цен, 
утверждаемый Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга 
(далее – Комитет);
индекс фактической инфляции – официальная статистическая информация
об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемая Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации. За дату утверждения проектной (сметной) документации принимается текущий уровень цен, принятый при формировании сметной документации;
прогнозный индекс-дефлятор – индекс пересчета сметной стоимости выполнения работ (оказания услуг) из уровня цен на дату определения и обоснования НМЦК 
в уровень цен на дату окончания выполнения работ (оказания услуг), утверждаемый Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга. При этом, в случае, если срок от даты определения НМЦК до окончания выполнения работ составляет менее 6 месяцев, индекс-дефлятор устанавливается
в размере 1.
конъюнктурный анализ – определение сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, рассчитанному на основании сбора информации о текущих ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции, в порядке, установленном в действующих нормативных документах о градостроительной деятельности;
сметная стоимость выполнения работ (оказание услуг) на объектах 
Санкт-Петербурга – сумма денежных средств, определенная как сумма затрат в текущем уровне цен на основании территориальных единичных расценок с применением индексов пересчета сметной стоимости объекта и не учтенных территориальными единичными расценками затрат на материалы, изделия и конструкции в текущем уровне цен, прочих затрат, накладных расходов и сметной прибыли.
территориальные единичные расценки – территориальные единичные расценки
в составе территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок
на работы (услуги) на объектах в Санкт-Петербурге, определенные в базисном уровне цен, утверждаемые Комитетом. В случае, если работы (услуги) на объектах Санкт-Петербурга
не учтены указанными территориальными единичными расценками, рекомендуется использовать территориальные единичные расценки на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования, учитывающие технологические процессы, аналогичные технологическим процессам при выполнении работ (оказании услуг) на объектах в Санкт-Петербурге (при отсутствии – государственные сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов);
затраты на материалы, изделия и конструкции – сумма затрат, определенная
в текущем уровне цен на основании Территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, размещаемых на официальных сайтах Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru и Комитета www.gz-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае отсутствия Территориальных сметных цен на материалы, изделия
и конструкции применяются цены, определенные на основании проведения конъюнктурного анализа;
прочие затраты – затраты, определяемые в соответствии с утвержденными действующими нормативными документами о градостроительной деятельности;
накладные расходы – расходы, рассчитанные в соответствии с нормативами накладных расходов, указанными в территориальных единичных расценках, размещаемых на официальных сайтах Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru и Комитета www.gz-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) приведенные в утвержденной в установленном порядке действующей методике по применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
на соответствующий вид работ;
сметная прибыль – прибыль, рассчитанная в соответствии с нормативами сметной прибыли, указанными в территориальных единичных расценках, размещаемых
на официальных сайтах Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru и Комитета www.gz-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) приведенные в утвержденной в установленном порядке действующей методике по применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
на соответствующий вид работ.
1.4.	При определении сметной стоимости выполнения работ (оказание услуг)
на объектах Санкт-Петербурга на основании территориальных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования, учитывающие технологические процессы, аналогичные технологическим процессам при выполнении работ (оказании услуг) на объектах в Санкт-Петербурге (при их отсутствии – государственных сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов) на указанные сметные нормативы распространяются приведенные 
в утвержденных действующих нормативных документах о градостроительной деятельности положения по применению коэффициентов, используемых для определения затрат на соответствующий вид работ, учитывающих технологические особенности производства отдельных видов работ, усложняющие факторы и влияние условий производства работ, предусмотренных в проектной и (или) иной технической документации.
1.5.	В случае отсутствия необходимости подготовки разделов проектной документации, информация об особенностях производства отдельных видов работ (услуг), усложняющих факторах и их влиянии на условия производства работ (услуг) указываются 
и обосновываются в ведомости объемов работ (услуг).
Рекомендуемый образец оформления ведомости объемов работ (оказания услуг) приведен в приложении к Методическим рекомендациям.
1.6.	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ (оказания услуг) на объектах Санкт-Петербурга в результате уточнения проектных решений (и (или) в ходе разработки рабочей документации) и (или) условий выполнения работ (оказания услуг) на объектах Санкт-Петербурга, предусмотренных проектной документацией, а также для возмещения стоимости работ и затрат, связанных с ошибками в сметной документации, включая арифметические, выявленные после утверждения проектной документации (сметной документации).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается при определении сметной стоимости текущего ремонта по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств).
В случае отсутствия необходимости подготовки разделов проектной документации резерв средств на непредвиденные работы и затраты может быть использован для возмещения стоимости работ и затрат, связанных с уточнением объемов и условий выполнения работ (услуг) на объектах Санкт-Петербурга, предусмотренных ведомостью объемов работ (оказания услуг).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком
в размере, не превышающим 2%, при этом, порядок расчетов по строке «непредвиденные работы и затраты» должен быть установлен контрактом.
При составлении сметной документации на дополнительные работы, выявленные
в процессе выполнения работ (услуг) на объектах Санкт-Петербурга, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
1.7.	Индексы пересчета сметной стоимости объекта утверждаются ежемесячно, 
а прогнозные индексы-дефляторы утверждаются ежегодно на текущий финансовый год
и на плановый период.
1.8.	С 01.01.2024 в случае, если сметная стоимость по выполнению работ (услуг)
на объектах Санкт-Петербурга превышает 100 млн. рублей, рекомендуется направлять на экспертную оценку проектную, сметную документацию, а также результаты инженерных изысканий на выполнение работ (услуг) на соответствие техническим регламентам 
и нормативам в области сметного нормирования в Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» (далее – экспертная оценка).
1.9.	С 01.01.2024 сметную стоимость на выполнение работ (услуг) на объектах
Санкт-Петербурга от 10 млн. рублей до 40 млн. рублей рекомендуется направлять 
на проверку в части ценообразования в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и экспертизы цен», в случаях и порядке, установленном Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее – проверка).

2. Основания применения сметного метода

2.1. В соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ сметный метод может применяться заказчиками Санкт-Петербурга в качестве иного метода определения НМЦК.
Сметный метод заключается в определении НМЦК на выполнение соответствующего вида работ (услуг) на объектах Санкт-Петербурга, определенной 
на основании сметной стоимости выполнения работ (оказание услуг) на объектах
Санкт-Петербурга
2.2. Основанием для применения сметного метода является невозможность применения методов, перечисленных в части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, которая должна быть обоснована заказчиком Санкт-Петербурга в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
При подготовке такого обоснования заказчикам Санкт-Петербурга рекомендуется устанавливать каждое из следующих обстоятельств:
отсутствие информации, необходимой для применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
отсутствие требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ и предусматривающих установление предельных цен товаров, работ, услуг, а также отсутствие регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
отсутствие оснований для применения проектно-сметного метода, случаи применения которого предусмотрены в частях 9 и 9.1 статьи 22 Федерального закона 
№ 44-ФЗ;
отсутствие информации об обычных прямых и косвенных затратах, затратах 
на транспортировку, хранение, страхование и иных затратах поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, подобных заключаемому контракту, и(или) информации 
об обычной для данной сферы деятельности прибыли поставщика (исполнителя, подрядчика);
отсутствие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, которыми устанавливается порядок определения НМЦК в соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Порядок применения сметного метода

3.1. При определении и обосновании НМЦК на выполнение работ (оказание услуг) на объектах Санкт-Петербурга заказчики Санкт-Петербурга могут использовать информацию о территориальных единичных расценках, а также о текущих ценах 
на материалы, изделия и конструкции и конъюнктурного анализа, размещенную 
на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга по адресу: www.gov.spb.ru, по адресу: www.gz-spb.ru, а также по адресу: www.cmec.spb.ru.
3.2. При отсутствии заключения о проведении экспертной оценки или проверки проектной, сметной документации, а также результатов инженерных изысканий 
на соответствие техническим регламентам и нормативам в области сметного нормирования в соответствии с пунктами 1.8 и 1.9 Методических рекомендаций НМЦК на выполнение работ (оказание услуг) на объектах Санкт-Петербурга определяется по формуле:

НМЦК = ∑1…n (С1...n х Идеф1…n),
где:
НМЦК – НМЦК на выполнение работ (оказание услуг) на объектах 
Санкт-Петербурга;
С1...n – сметная стоимость выполнения работ (оказания услуг) на объектах
Санкт-Петербурга в первом, ..., n-м финансовом году;
Идеф1...n – прогнозный индекс-дефлятор, приходящийся на декабрь первого, ..., n-го финансового года либо на дату окончания выполнения работ (оказания услуг) на объектах Санкт-Петербурга в году их завершения.
Индекс-дефлятор устанавливается на дату окончания выполнения работ (услуг), при этом, при определении индекса-дефлятора в срок окончания работ (услуг) не включается срок, предусматриваемый для осуществления приемки (с оформлением в соответствии
с законодательством документа о приемке) и оплаты выполненной работы (оказанной услуги) на объектах Санкт-Петербурга.
3.3.	При наличии экспертной оценки или результатов проверки НМЦК 
на выполнение работ (оказание услуг) на объектах Санкт-Петербурга определяется 
по формуле:

НМЦК = ∑1…n (С1...n х Иифи1…n х Идеф1…n),


где:

НМЦК – НМЦК на выполнение работ (оказание услуг) на объектах 
Санкт-Петербурга;
С1...n – сметная стоимость выполнения работ (оказания услуг) на объектах
Санкт-Петербурга в первом, ..., n-м финансовом году в уровне цен утвержденной проектной (сметной) документации, имеющей экспертную оценку или результаты проверки;
Иифи1…n – индекс фактической инфляции; 
Идеф1...n – прогнозный индекс-дефлятор, приходящийся на декабрь первого, ..., n-го финансового года либо на дату окончания выполнения работ (оказания услуг) на объектах Санкт-Петербурга в году их завершения.
Прогнозный индекс-дефлятор устанавливается на дату окончания выполнения работ (услуг), при этом, при определении индекса-дефлятора в срок окончания работ (услуг) 
не включается срок, предусматриваемый для осуществления приемки (с оформлением 
в соответствии с законодательством документа о приемке) и оплаты выполненной работы (оказанной услуги) на объектах Санкт-Петербурга.
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Приложение к Методическим рекомендациям 
по обоснованию и применению сметного метода 
определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
при осуществлении закупок для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (УСЛУГ)
Основание _________________________________________
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

Дата составления ____ _________________ 20____г.

	№ п/п
	Наименование работ (услуг)
	Единица измерения
	Объем работ (услуг)
	Формула расчета, расчет объемов работ (услуг) и расходов материалов
	Ссылка на чертеж, спецификации
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Составил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга
от ___________№ _________

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по применению проектно-сметного метода при определении
и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок на выполнение работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений в соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Санкт-Петербурга

1.1.	Методические рекомендации по применению проектно-сметного метода при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга на выполнение работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений в соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Методические рекомендации, Федеральный закон № 44-ФЗ, текущий ремонт, проектно-сметный метод определения НМЦК для текущего ремонта), разработаны в целях оказания помощи заказчикам Санкт-Петербурга в определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок 
с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – НМЦК) на основании части 20.1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.2.	Методические рекомендации не применяются в случаях осуществления закупок
в сферах деятельности, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии
с положениями части 22 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.3.	Для целей применения проектно-сметного метода определения НМЦК для текущего ремонта используются следующие основные понятия:
заказчики – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, государственные казенные учреждения Санкт-Петербурга, государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, государственные унитарные предприятиями 
Санкт-Петербурга, государственные автономные учреждения Санкт-Петербурга, иные юридические лица, на которые в связи с предоставлением средств из бюджета 
Санкт-Петербурга распространяется действие Федерального закона № 44-ФЗ или его отдельных положений при осуществлении закупок, части закупок или отдельных закупок;
индекс фактической инфляции – индекс пересчета сметной стоимости текущего ремонта из уровня цен на дату утверждения заказчиком проектной документации (сметной) в уровень цен на дату определения и обоснования НМЦК, утверждаемый Комитетом 
по государственному заказу Санкт-Петербурга. При этом за дату утверждения проектной (сметной) документации принимается текущий уровень цен, принятый при формировании сметной документации;
прогнозный индекс-дефлятор – индекс пересчета сметной стоимости текущего ремонта из уровня цен на дату определения и обоснования НМЦК 
в уровень цен на дату окончания текущего ремонта, утверждаемый Комитетом 
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. При этом, в случае, если срок от даты определения НМЦК до окончания текущего ремонта составляет менее 6 месяцев, индекс-дефлятор устанавливается в размере 1.
сметная стоимость выполнения работ по текущему ремонту – сметная стоимость выполнения работ по текущему ремонту определенная с применением сметных нормативов и информации, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования.
Иные термины и аббревиатуры, используемые в настоящих Методических рекомендациях, употребляются в значениях, определенных федеральным законодательством.
1.4. На применяемые при определении сметной стоимости 
текущего ремонта сметные нормы на строительные, специальные строительные, 
ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования распространяются приведенные
в утвержденных действующих нормативных документах о градостроительной деятельности положения по использованию коэффициентов, используемых для определения затрат на капитальный ремонт, учитывающих технологические особенности производства отдельных видов работ, усложняющие факторы и влияние условий производства работ, предусмотренных в проектной и (или) иной технической документации.
1.5. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнение текущего ремонта в результате уточнения проектных решений (и (или) в ходе разработки рабочей документации) и (или) условий на текущий ремонт, предусмотренных проектной документацией, а также для возмещения стоимости работ и затрат, связанных с ошибками в сметной документации, включая арифметические, выявленные после утверждения проектной документации (сметной документации).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается при определении сметной стоимости текущего ремонта по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств).
В случае отсутствия необходимости подготовки разделов проектной документации резерв средств на непредвиденные работы и затраты может быть использован для возмещения стоимости работ и затрат, связанных с уточнением объемов и условий текущего ремонта, предусмотренных ведомостью объемов работ.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком 
в размере, не превышающим 2%, при этом, порядок расчетов по строке «непредвиденные работы и затраты» должен быть установлен контрактом.
При составлении сметной документации на дополнительные работы, выявленные
в процессе текущего ремонта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
1.6.	При отсутствии потребности в разработке иных разделов проектной документации в составе проектной документации на текущий ремонт может быть ведомость объемов работ и сметная документация (смета), включающая локальный сметный расчет, объектный сметный расчет и сводный сметный расчет.
В ведомости объемов работ указывается и обосновывается информация
об особенностях производства отдельных видов работ, усложняющих факторах
и их влиянии на условия производства работ.
Рекомендуемый образец оформления ведомости объемов работ приведен
в приложении к Методическим рекомендациям.
В случае, если сметная стоимость объекта капитального строительства определена по одному локальному сметному расчету (смете), то объектный сметный расчет (смета)
не разрабатывается.
1.7.	С 01.01.2024 в случае, если сметная стоимость на текущий ремонт за счет средств бюджета Санкт-Петербурга превышает 100 млн. рублей, рекомендуется направлять на экспертную оценку проектную, сметную документацию, а также результаты инженерных изысканий на выполнение работ на соответствие техническим регламентам 
и нормативам в области сметного нормирования в Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» (далее – экспертная оценка).
1.8.	С 01.01.2024 сметная стоимость на текущий ремонт за счет средств бюджета Санкт-Петербурга от 10 млн. рублей до 40 млн. рекомендуется направлять на проверку 
в части ценообразования в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и экспертизы цен» в случаях и порядке, установленном Комитетом 
по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее – проверка).


2.	Особенности применения проектно-сметного метода при текущем ремонте

2.1. При определении и обосновании НМЦК по текущему ремонту на основании пункта 9.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее – Приказ 
№ 841/пр), применяются положения Приказа № 841/пр.
2.2. Определение НМЦК на текущий ремонт осуществляется исходя из сметной стоимости работ, определенной в соответствии со статьей 8.3 «Ценообразование и сметное нормирование в области градостроительной деятельности» Градостроительного кодекса Российской Федерации с применением:
индексов фактической инфляции;
прогнозных индексов инфляции.
2.3. НМЦК на текущий ремонт определяется в следующем порядке:
а) производится пересчет сметной стоимости текущего ремонта из уровня цен на дату утверждения проектной (сметной) документации в уровень цен на дату определения НМЦК на текущий ремонт с применением индексов фактической инфляции 
за соответствующий период;
б) НМЦК на текущий ремонт на объектах Санкт-Петербурга определяется по формуле:
НМЦК = ∑1…n (С1...n х Иифи1…n х Идеф1…n)
где:
НМЦК – НМЦК на текущий ремонт;
С1...n – сметная стоимость выполнения работ по текущему ремонту в первом, ..., n-м финансовом году;
Иифи1…n – индекс фактической инфляции;
Идеф1...n – прогнозный индекс-дефлятор, приходящийся на декабрь первого, ..., 
n-го финансового года либо на дату окончания текущего ремонта на объектах 
Санкт-Петербурга в году их завершения.
Индекс-дефлятор устанавливается на дату окончания текущего ремонта на объектах Санкт-Петербурга. При определении индекса-дефлятора в срок окончания текущего ремонта включается срок, предусматриваемый для осуществления приемки 
(с оформлением в соответствии с законодательством документа о приемке) и оплаты выполненного текущего ремонта на объектах Санкт-Петербурга.

Приложение к Методическим рекомендациям 
по применению проектно-сметного метода при 
определении и обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
при осуществлении закупок на выполнение работ по текущему 
ремонту зданий, строений, сооружений, помещений 
в соответствии с частью 9.1 статьи 22 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

(наименование объекта капитального строительства)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Основание _________________________________________
(наименование раздела (подраздела) проектной (сметной) документации)
Дата составления ____ _________________ 20____г.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Формула расчета, расчет объемов работ и расходов материалов
	Ссылка на чертеж, спецификации
	Дополнительная информация

	1
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	3
	4
	5
	6
	7
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Составил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


































Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга                                                                                                      А.А.Корабельников



Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга                                                                                                  Н.А.Литвинова



Начальник Юридического отдела
Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга							                    О.В.Цырцанова

