Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552» (далее – Проект)

Проект подготовлен Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (далее – Комитет).

Проект разработан во исполнение пункта 2 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 18.04.2023 № 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228» (далее – постановление № 326).

Постановлением № 326 внесены изменения в Пообъектное распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие 
и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228.

Проект предусматривает внесение изменений в государственную программу 
Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 
(далее – государственная программа), в целях приведения её в соответствие 
с постановлением № 326.

1. В соответствии с постановлением № 326 Проектом предусматривается изменение объема финансирования подпрограммы 1 государственной программы по следующим мероприятиям:

1.1. Строительство Южной ул. в Лахте до соединения с автомобильной дорогой вдоль восточного берега озера Лахтинский разлив.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём финансирования объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год составляет 328 034,7 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема расходов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2025 году на 95 009,8 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта на 2025 год составит 423 044,5 тыс. руб.

1.2. Реконструкция Приморского шоссе. 2-й этап. Подключение делового квартала «Лахта центр». Этап 2.2 - Строительство эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому пр. и ул. Савушкина (южный съезд).

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 584 287,5 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает уменьшение объёма финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году 
на 197 502,2 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта на 2023 год составит 386 785,3 тыс. руб.

1.3. Реконструкция Петрозаводского шоссе. 2-й этап.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 2 520 124,1 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году 
на 56 373,3 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составит 2 576 497,4 тыс. руб.

1.4. Строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе 
с Дунайским пр.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 1 449 094,7 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 1 078 154,4 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составит 2 527 249,1 тыс. руб.

1.5. Строительство Южной Широтной магистрали. 1 этап.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 644 103,7 тыс. руб., на 2025 год составляет 4 523 387,9 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году 
на 90 392,0 тыс. руб., в 2025 году на 240 318,0 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составит 734 495,7 тыс. руб., на 2025 год составит 4 763 706,0 тыс. руб.

1.6. Строительство подземного пешеходного перехода в районе 
МФК «Лахта-Центр».

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 1 061 931,8 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проектом предусмотрено увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году 
на 104 923,2 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта на 2023 год составит 1 166 855,0 тыс. руб.

1.7. Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки 
с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Подготовка территории строительства.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 2 504 413,0 тыс. руб., на 2024 год составляет 2 700 642,1 тыс. руб.

Объем расходов объекта за счет средств федерального бюджета на 2023 год составляет 1 196 921,4 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проектом предусматривается:

– увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в 2023 году на 367 059,8 тыс. руб.,

– уменьшение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в 2024 году на 160 560,1 тыс. руб.,

– увеличение объема финансирования за счет средств федерального бюджета 
в 2023 году на 153 001,3 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта будут составлять:

Объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:

- на 2023 год составят 2 871 472,8 тыс. руб.

- на 2024 год составят 2 540 082,0 тыс. руб.

Объем расходов объекта за счет средств федерального бюджета на 2023 год составит 1 196 920,7 тыс. руб.

1.8. Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр» на подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом в целях софинансирования субсидии предоставляемой из федерального бюджета.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга:

- на 2023 год составляет 4 868 663,6 тыс. руб.

- на 2024 год составляет 1 344 358,1 тыс. руб.

Объем расходов объекта за счет средств федерального бюджета на 2023 год составляет 1 803 078,6 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проектом предусматривается:

– уменьшение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в 2023 году на 367 059,8 тыс. руб.

– увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в 2024 году на 220 061,1 тыс. руб.

– увеличение объема финансирования за счет средств федерального бюджета 
в 2023 году на 0,7 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта будут составлять:

- на 2023 год за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составят 4 501 603,8 тыс. руб.

- на 2024 год за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составят 1 564 419,2 тыс. руб.

- на 2023 год за счет средств федерального бюджета составят 1 803 079,3 тыс. руб.

1.9. Строительство Шуваловского пр. от Камышовой ул. до Планерной ул.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 1 552 935,9 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объёма финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году 
на 1 413,2 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта на 2023 год составит 1 554 349,1 тыс. руб.

1.10. Строительство ул. Сперанского.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 150 000,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объёма финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 10 000,0 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта на 2024 год составит 160 000,0 тыс. руб.

1.11. Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. 1 этап.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год составляет 3 375 205,6 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает уменьшение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2025 году 
на 335 327,9 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год составит 3 039 877,7 тыс. руб.

1.12. Реконструкция Колпинского шоссе на участке от автодороги М-10 «Россия» 
до Софийской ул.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 
236 001,1 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году на 9,4 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта на 2024 год составит 236 010,5 тыс. руб.

1.13. Проектирование и строительство подземного пешеходного перехода в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью Академика Лихачева.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 50 000,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году на 0,2 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта на 2024 год составит 50 000,2 тыс. руб.

1.14. Перенесенные работы по объектам ввода улично-дорожной сети.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 
10,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году на 4 120,8 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составит 4 130,8 тыс. руб.

1.15. Строительство продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, промышленной зоны «Металлострой». 4-я очередь - строительство автомобильной дороги от путепровода в районе платформы Металлострой до Петрозаводского шоссе 
в пос. Металлострой, строительство продолжения Софийской ул. от пересечения 
с автодорогой на г. Колпино до пересечения с Московским шоссе с устройством выхода 
в промзону г. Колпино: 1 ПК - строительство продолжения Софийской ул. от пересечения с автодорогой на г. Колпино до Заводского проспекта г. Колпино: 1-й этап - основной ход с тротуарами и велодорожками; 2-й этап - местные проезды и пешеходные переходы 
в разных уровнях.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 393 871,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объёма финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году на 773,8 тыс. руб.

С учётом планируемой корректировки объём расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составит 394 644,8 тыс. руб.

1.16. Строительство моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составляет 178 337,8 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году 
на 43 282,9 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год составит 221 620,7 тыс. руб.

1.17. Реконструкция Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе 
до административной границы Санкт-Петербурга, включая корректировку проектной документации.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 800 000,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 541 450,0 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составит 1 341 450,0 тыс. руб.

1.18. Строительство Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе 
до административной границы Санкт-Петербурга. 2-ой этап – транспортная развязка 
на пересечении Ропшинского шоссе с ж.д. путями, включая корректировку проектной документации.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 1 200 000,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 877 157,6 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составит 2 077 157,6 тыс. руб.

1.19. Реконструкция Цимбалинского автодорожного путепровода.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 
3 500 000,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает уменьшение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 10 009,6 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составят 3 489 990,4 тыс. руб.

1.20. Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» 
до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская».

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 
17 930 115,4 тыс. руб., на 2025 год составляет 2 322 376,6 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает уменьшение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 727 532,8 тыс. руб., увеличение объема финансирования за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в 2025 году на 739 655,9 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составят 17 202 582,6 тыс. руб., на 2025 год составят 3 062 032,5 тыс. руб.

1.21. Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» 
до станции «Морской фасад» (1-ый пусковой комплекс от ст. «Спасская» до станции «Большой проспект»).

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 
6 395 065,5 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 927 512,7 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составят 7 322 578,2 тыс. руб.

1.22. Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена 
от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк».

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 
1 600 000,0 тыс. руб., на 2025 год составляет 6 632 349,2 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает уменьшение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году 
на 200 000,0 тыс. руб., в 2025 году на 739 655,9 тыс. руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составят 1 400 000,0 тыс. руб., на 2025 год составят 5 892 693,3 тыс. руб.

1.23. Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты 
№ 201.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 286 850,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает уменьшение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году на 10,0 руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составят 286 860,0 тыс. руб.

1.24. Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты 
№ 307.

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 266 070,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году на 10,0 руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составят 266 080,0 тыс. руб.

1.25. Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции «Чернышевская».

В соответствии с действующей редакцией государственной программы объем расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 837 206,8 тыс. руб.

В соответствии с постановлением № 326 Проект предусматривает увеличение объема финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024 году на 0,1 руб.

С учетом планируемой корректировки объемы расходов объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составят 837 206,9 тыс. руб.

2. Кроме того, Проектом предусматривается корректировка наименований некоторых мероприятий государственной программы под пунктами 2.36, 2.42, 2.60, 2.77, 2.84, 2.87, 2.208.19 в целях приведения их в соответствие с постановлением № 326, а также корректировка сметной стоимости работ (предполагаемой (предельной) стоимости работ) в отношении мероприятий государственной программы под пунктами 2.208.17 и 2.208.18 в целях приведения их в соответствие с постановлением № 326.

3. Дополнительно Проектом предусматривается:

3.1. Изменение индикатора, на достижение которого оказывает влияние реализация мероприятия, в отношении мероприятия государственной программы «Строительство Новгородского пр. от Вилеровского пер. (включая перекресток с Вилеровским пер.) 
до Пушкинской улицы (включая перекресток с Пушкинской ул.)» (п. 2.13).

3.2.  Изменение мощности объекта в отношении мероприятий государственной программы: «Строительство транспортных развязок в районе Поклонной горы.  
2-я очередь - транспортная развязка на пересечении пр. Энгельса с Выборгским ш., Северным пр. и пр. Мориса Тореза (п. 2.32) и «Реконструкция Ленинского проспекта 
от Брестского бульвара до ул. Доблести (местные проезды)» (п. 2.78).

3.3. Изменение объема финансирования по строке ПИР по мероприятиям государственной программы под пунктами 2.26 – 2.29, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.46 – 2.70, 2.72 – 2.76, 2.128.

Объемы финансирования приведены в соответствие с распоряжением Комитета 
от 17.02.2023 № 33-р (в ред. распоряжения от 25.04.2023 № 63-р) «Об утверждении Распределения принятых бюджетных обязательств в соответствии с пообъектным распределением бюджетных ассигнований Адресной инвестиционной программы 
по направлению расходов «Проектирование объектов улично-дорожной сети, искусственных сооружений и берегозащитных сооружений» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по целевой статье № 0510060470».

3.4. Изменение объема финансирования по строке ПИР по мероприятиям государственной программы под пунктами 2.208.4, 2.208.6 – 2.208.8, 2.208.11 – 2.208.15, 2.208.20 – 2.208.25, 2.208.27 – 2.208.34.

Объемы финансирования приведены в соответствие с распоряжением Комитета 
от 17.02.2023 № 34-р (в ред. распоряжения от 27.04.2023 № 64-р) «Об утверждении Распределения принятых бюджетных обязательств в соответствии с пообъектным распределением бюджетных ассигнований Адресной инвестиционной программы 
по направлению расходов «Проектно-изыскательские работы по строительству 
и реконструкции объектов метрополитена Санкт-Петербурга» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – распоряжение № 34-р).

3.5. Добавление строки ПИР по мероприятию государственной программы 
под пунктом 2.208.1 (объемы финансирования указаны в соответствии с распоряжением 
№ 34-р).

3.6. Изменение объема финансирования по строке СМР по мероприятию государственной программы под пунктом 2.79 и изменение объема финансирования 
по строке ПИР по мероприятию государственной программы под пунктом 2.197.

Объемы финансирования приведены в соответствие с распоряжением Комитета 
от 08.02.2023 № 18-р (в ред. распоряжения от 27.04.2023 № 66-р) «Об утверждении Распределения принятых бюджетных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
в соответствии с пообъектным распределением бюджетных ассигнований Адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по направлению расходов «Плановые расходы».

3.7. Корректировка лимитов финансирования по объектам: «Строительство Южной широтной магистрали. 2-й этап» (п. 2.143) и «Проектирование объекта «Реконструкция улицы Академика Константинова, включая пересечение ул. Академика Константинова 
и пр. Науки.» (п. 2.197) в целях балансировки расходов периодов 2026-2027 годов.

Принятие Проекта не повлечет признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или разработки иных нормативных правовых актов.

Принятие Проекта не потребует дополнительного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга.

Проект не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244, и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 
№ 48-рп «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» Проект размещен на официальном сайте Комитета с ________ по ________. Экспертные заключения и заключения независимой экспертизы на Проект в Комитет не поступали.

В соответствии с Соглашением между Правительством Санкт-Петербурга 
и Прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества 
от 22.06.2017 Проект направлен в Прокуратуру Санкт-Петербурга _________. Замечания прокуратуры Санкт-Петербурга по Проекту в Комитет не поступали.

Проект не содержит концептуально важных изменений, требующих информирования жителей Санкт-Петербурга в рамках его реализации, поэтому необходимость разработки плана его информационно-рекламного сопровождения (медиа-плана) отсутствует.

Временно исполняющий обязанности

председателя Комитета по развитию транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга                                                                         А.М.Федотов