## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________						           № ________________

О внесении изменений в постановление

Правительства Санкт-Петербурга

от 30.06.2014 № 552

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе 
в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», пунктом 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2023 № 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228» Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» следующие изменения:

  - Пункты 2.1 – 2.8 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.1 | Строительство Южной ул. в Лахте до соединения с автомобильной дорогой вдоль восточного берега озера Лахтинский разлив | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга |  | 1,74 км | СМР | 2017-2025 | 2 702 986,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 500 000,0 | 1 054 579,9 | 423 044,5 | - | - | - | 1 977 624,4 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 | Реконструкция Приморского шоссе. 2-й этап. Подключение делового квартала «Лахта центр». Этап 2.2. – Строительство эстакадных съездов к Приморскому шоссе (северный съезд) и к Приморскому пр. и ул. Савушкина (южный съезд) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга |  | 1,42 км | СМР | 2019-2023 | 4 730 355,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 386 785,3 | - | - | - | - | - | 386 785,3 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  | 2.3 | Реконструкция Петрозаводского шоссе. 2-й этап |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,86 км | СМР | 2019-2024 | 6 882 393,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 576 497,4 | 1 600 000,0 | - | - | - | - | 4 176 497,4 | Показатель 5; показатель 10; индикатор 1.7 |  |
|  | 2.4 | Строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским пр. |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,46 км | СМР | 2019-2025 | 12 366 906,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 738 319,6 | 2 527 249,1 | 1 000 000,0 | - | - | - | 5 265 568,7 | Показатель 5; показатель 10; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 731 656,0 | - | - | - | - | - | 731 656,0 |  |  |
|  | 2.5 | Строительство Южной широтной магистрали. 1 этап |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 6,37 км | СМР | 2020-2028 | 26 207 374,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 734 495,7 | 3 588 845,7 | 4 763 706,0 | 4 974 324,5 | 4 974 324,5 | 3 659 954,6 | 22 695 651,0 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2 620 000,0 | - | - | - | - | - | 2 620 000,0 |  |  |
|  | 2.6 | Строительство подземного пешеходного перехода в районе МФК «Лахта-Центр» |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,24 км | СМР | 2020-2024 | 2 401 776,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 166 855,0 | 136 000,0 | - | - | - | - | 1 302 855,0 | Показатель 7; индикатор 1.11 |  |
|  | 2.7 | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Подготовка территории строительства |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 5 га | СМР | 2020-2025 | 13 281 430,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 871 472,8 | 2 540 082,0 | 1 909 712,3 | - | - | - | 7 321 267,1 | Индикатор 1.2; индикатор 1.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1 196 920,7 | - | - | - | - | - | 1 196 920,7 |  |  |
|  | 2.8 | Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр» на подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | - | СМР | 2021-2024 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 501 603,8 | 1 564 419,2 | - | - | - | - | 6 066 023,0 | Индикатор 1.2; индикатор 1.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1 803 079,3 | - | - | - | - | - | 1 803 079,3 |  | ». |

  - Пункты 2.10 – 2.13 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.10 |  | Строительство Шуваловского пр. от Камышовой ул. до Планерной ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,431 км | СМР | 2022-2023 | 2 302 935,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 554 349,1 | - | - | - | - | - | 1 554 349,1 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.11 |  | Строительство ул. Сперанского | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,37 км | СМР | 2022-2024 | 398 246,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 238 246,3 | 160 000,0 | - | - | - | - | 398 246,3 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  | 2.12 |  | Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. 1 этап. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 15,05 км | СМР | 2022-2025 | 5 099 710,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 3 039 877,7 | - | - | - | 5 039 877,7 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  | 2.13 | Строительство Новгородского пр. от Вилеровского пер. (включая перекресток с Вилеровским пер.) до Пушкинской улицы (включая перекресток с Пушкинской ул.) |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,4 км | СМР | 2022-2025 | 6 748 360,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 320 351,3 | 3 100 000,0 | 3 328 008,8 | - | - | - | 6 748 360,1 | Показатель 5; индикатор 1.8 | ». |

  - Пункты 2.16 – 2.20 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.16 |  | Реконструкция Колпинского шоссе на участке от автодороги М-10 «Россия» до Софийской ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,55 км | СМР | 2022-2024 | 944 001,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 435 000,0 | 236 010,5 | - | - | - | - | 671 010,5 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.17 |  | Проектирование и строительство подземного пешеходного перехода в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью Академика Лихачева | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,324 км | СМР | 2022-2024 | 546 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 202 000,0 | 50 000,2 | - | - | - | - | 252 000,2 | Показатель 7; индикатор 1.11 |  |  |
|  | 2.18 |  | Перенесенные работы по объектам ввода улично-дорожной сети | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | - | СМР | 2023 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 130,8 | - | - | - | - | - | 4 130,8 | Показатель 5 |  |  |
|  | 2.19 |  | Строительство продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, промышленной зоны «Металлострой». 4-я очередь - строительство автомобильной дороги от путепровода в районе платформы Металлострой до Петрозаводского шоссе в пос. Металлострой, строительство продолжения Софийской ул. от пересечения с автодорогой на г. Колпино до пересечения с Московским шоссе с устройством выхода в промзону г. Колпино: 1ПК – строительство продолжения Софийской ул. от пересечения с автодорогой на г. Колпино до Заводского проспекта г. Колпино: 1-й этап - основной ход с тротуарами и велодорожками; 2-й этап – местные проезды и пешеходные переходы в разных уровнях | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 4,03 км | СМР | 2018-2023 | 2 751 490,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 394 644,8 | - | - | - | - | - | 394 644,8 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |  |
| 2.20 | Строительство моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы |  | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,06 км | СМР | 2023 | 221 620,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 221 620,7 | - | - | - | - | - | 221 620,7 |  | Показатель 5; индикатор 1.8 | ». |

  - Пункты 2.24 – 2.29 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.24 | Реконструкция Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до административной границы Санкт-Петербурга, включая корректировку проектной документации | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,46 км | СМР | 2023-2025 | 2 271 633,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 300 000,0 | 1 341 450,0 | 630 183,4 | - | - | - | 2 271 633,4 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.25 | Строительство Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до административной границы Санкт-Петербурга. 2-й этап - транспортная развязка на пересечении Ропшинского шоссе с ж.д. путями, включая корректировку проектной документации | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,02 км | СМР | 2023-2025 | 3 680 082,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 500 000,0 | 2 077 157,6 | 1 102 924,6 | - | - | - | 3 680 082,2 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  | 2.26 | Реконструкция Колпинского шоссе на участке от автодороги М-10 Россия до Промышленной ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 3,4 км | ПИР | 2012-2024 | 19 819,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 830,2 | 0,1 | - | - | - | - | 4 830,3 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2028 | 1 411 034,8 |  | - | - | - | 700 000,0 | 611 034,8 | 100 000,0 | 1 411 034,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2012-2028 | 1 430 854,2 |  | 4 830,2 | 0,1 | - | 700 000,0 | 611 034,8 | 100 000,0 | 1 415 865,1 |  |  |
|  | 2.27 | Строительство обхода г. Красное Село (1, 3, 4 этап) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,09 км | ПИР | 2013-2023 | 208 512,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 29 946,0 | - | - | - | - | - | 29 946,0 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 3 000 000,0 |  | - | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2013-2030 | 3 208 512,0 |  | 29 946,0 | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 529 946,0 |  |  |
|  | 2.28 | Мост Александра Невского через р. Неву. Строительство правобережного съезда с моста Александра Невского с реконструкцией Малоохтинского пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,9 км | ПИР | 2012-2024 | 148 206,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 54 194,8 | 11 819,2 | - | - | - | - | 66 014,0 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2028 | 1 295 460,5 |  | - | - | - | 500 000,0 | 545 460,5 | 250 000,0 | 1 295 460,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2012-2028 | 1 443 667,0 |  | 54 194,8 | 11 819,2 | - | 500 000,0 | 545 460,5 | 250 000,0 | 1 361 474,5 |  |  |
|  | 2.29 | Реконструкция Петергофского шоссе с устройством бокового проезда | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,55 км | ПИР | 2016-2023 | 14 817,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 827,0 | - | - | - | - | - | 7 827,0 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 110 832,1 |  | - | - | - | 60 832,1 | 50 000,0 | - | 110 832,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2016-2027 | 125 649,1 |  | 7 827,0 | - | - | 60 832,1 | 50 000,0 | - | 118 659,1 |  | ». |

  - Пункты 2.31 и 2.32 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.31 | Реконструкция Советского пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,85 км | ПИР | 2018-2024 | 23 659,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 465,5 | 10,0 | - | - | - | - | 9 475,5 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 400 000,0 |  | - | - | - | 200 000,0 | 200 000,0 | - | 400 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2027 | 423 659,4 |  | 9 465,5 | 10,0 | - | 200 000,0 | 200 000,0 | - | 409 475,5 |  |  |
|  | 2.32 | Строительство транспортных развязок в районе Поклонной горы. 2-я очередь - транспортная развязка на пересечении пр. Энгельса с Выборгским ш., Северным пр. и пр. Мориса Тореза | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,7 км | ПИР | 2008-2024 | 199 093,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 836,9 | 8 763,4 | - | - | - | - | 34 600,3 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2031 | 18 000 000,0 |  | - | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 1 300 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2008-2031 | 18 199 093,2 |  | 25 836,9 | 8 763,4 | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 1 334 600,3 |  | ». |

  - Пункты 2.34 – 2.39 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.34 | Реконструкция Шушарской дороги от Петербургского шоссе до Новгородского пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,5 км | ПИР | 2018-2024 | 59 336,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 457,5 | 51 594,4 | - | - | - | - | 58 051,9 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2029 | 1 188 765,9 |  | - | - | - | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2029 | 1 248 102,2 |  | 6 457,5 | 51 594,4 | - | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 358 051,9 |  |  |
|  | 2.35 | Реконструкция Южного шоссе | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,5 км | ПИР | 2018-2023 | 13 264,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 217,7 | - | - | - | - | - | 4 217,7 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2028-2030 | 889 655,6 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2030 | 902 920,4 |  | 4 217,7 | - | - | - | - | 10,0 | 4 227,7 |  |  |
|  | 2.36 | Строительство Шушарской дороги от Новгородского пр. до Витебского пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,95 км | ПИР | 2018-2024 | 8 546,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 635,1 | 10,0 | - | - | - | - | 2 645,1 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2028 | 585 004,3 |  | - | - | - | 100 000,0 | 475 004,3 | 10 000,0 | 585 004,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2028 | 593 551,1 |  | 2 635,1 | 10,0 | - | 100 000,0 | 475 004,3 | 10 000,0 | 587 649,4 |  |  |
|  | 2.37 | Строительство 9-го проезда (подъездная дорога к автовокзалу «Парнас») | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,0 км | ПИР | 2017-2024 | 15 934,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10,0 | 7 035,5 | - | - | - | - | 7 045,5 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 317 937,9 |  | - | - | - | 307 937,9 | 10 000,0 | - | 317 937,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2017-2027 | 333 871,9 |  | 10,0 | 7 035,5 | - | 307 937,9 | 10 000,0 | - | 324 983,4 |  |  |
|  | 2.38 | Реконструкция Обводного канала. Строительство участка северной стороны наб. Обводного кан. от ул. Степана Разина до Межевого кан. с мостом через р. Екатерингофку в створе Межевого кан. 1-й этап | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,687 км | ПИР | 2012-2024 | 93 671,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 534,1 | 45 598,9 | - | - | - | - | 55 133,0 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2028 | 812 665,3 |  | - | - | - | 500 000,0 | 302 665,3 | 10 000,0 | 812 665,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2012-2028 | 906 336,8 |  | 9 534,1 | 45 598,9 | - | 500 000,0 | 302 665,3 | 10 000,0 | 867 798,3 |  |  |
|  | 2.39 | Реконструкция Пограничной Фёдоровской дороги на участке от ул. Обороны до ул. Садовой | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,191 км | ПИР | 2016-2023 | 18 725,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 334,0 | - | - | - | - | - | 5 334,0 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 371 239,7 |  | - | - | - | 361 239,7 | 10 000,0 | - | 371 239,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2016-2027 | 389 965,4 |  | 5 334,0 | - | - | 361 239,7 | 10 000,0 | - | 376 573,7 |  | ». |

  - Пункты 2.41 и 2.42 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.41 | Строительство ул. Спирина | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,136 км | ПИР | 2018-2023 | 14 006,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 456,4 | - | - | - | - | - | 6 456,4 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 212 529,8 |  | - | - | - | 202 529,8 | 10 000,0 | - | 212 529,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2027 | 226 536,2 |  | 6 456,4 | - | - | 202 529,8 | 10 000,0 | - | 218 986,2 |  |  |
|  | 2.42 | Реконструкция Заречной ул. от Ольгинской дороги до Парковой ул. и Парковой ул. от Заречной ул. до Выборгского шоссе, включая транспортный узел примыкания к Выборгскому шоссе | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,2 км | ПИР | 2018-2024 | 14 200,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 180,4 | 10,0 | - | - | - | - | 10 190,4 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 304 358,7 |  | - | - | - | 104 358,7 | 200 000,0 | - | 304 358,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2027 | 318 558,7 |  | 10 180,4 | 10,0 | - | 104 358,7 | 200 000,0 | - | 314 549,1 |  | ». |

  - Пункт 2.44 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.44 | Реконструкция Приморского шоссе. 2-й этап. Подключение делового квартала «Лахта центр». Этап 2.3 Бобыльская ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,478 км | ПИР | 2018-2023 | 19 763,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 740,8 | - | - | - | - | - | 4 740,8 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026 | 104 420,1 |  | - | - | - | 104 420,1 | - | - | 104 420,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2026 | 124 183,1 |  | 4 740,8 | - | - | 104 420,1 | - | - | 109 160,9 |  | ». |

  - Пункты 2.46 – 2.70 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.46 | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» (I этап-развязка в створе Пискаревского пр. в границах Санкт-Петербурга. II этап-строительство продолжения пр. Маршака до Муринской дор. с мостом через Муринский ручей) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,500 км | ПИР | 2020-2023 | 88 676,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 54 866,2 | - | - | - | - | - | 54 866,2 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2024-2028 | 7 222 633,3 |  | - | 300 000,0 | 700 000,0 | 500 000,0 | 1 350 000,0 | 4 372 633,3 | 7 222 633,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2028 | 7 311 310,0 |  | 54 866,2 | 300 000,0 | 700 000,0 | 500 000,0 | 1 350 000,0 | 4 372 633,3 | 7 277 499,5 |  |  |
|  | 2.47 | Реконструкция ул. Александра Товпеко | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,17 км | ПИР | 2020-2023 | 7 136,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 987,2 | - | - | - | - | - | 5 987,2 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 178 540,9 |  | - | - | - | 168 540,9 | 10 000,0 | - | 178 540,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 185 677,6 |  | 5 987,2 | - | - | 168 540,9 | 10 000,0 | - | 184 528,1 |  |  |
|  | 2.48 | Реконструкция ул. Варвары Петровой | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,382 км | ПИР | 2020-2023 | 6 807,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 690,4 | - | - | - | - | - | 5 690,4 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 56 152,2 |  | - | - | - | 46 152,2 | 10 000,0 | - | 56 152,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 62 959,4 |  | 5 690,4 | - | - | 46 152,2 | 10 000,0 | - | 61 842,6 |  |  |
|  | 2.49 | Реконструкция Станционной ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,0 км | ПИР | 2020-2023 | 8 803,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 582,7 | - | - | - | - | - | 7 582,7 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 163 470,8 |  | - | - | - | 153 470,8 | 10 000,0 | - | 163 470,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 172 274,5 |  | 7 582,7 | - | - | 153 470,8 | 10 000,0 | - | 171 053,5 |  |  |
|  | 2.50 | Реконструкция Клубной ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,0 км | ПИР | 2020-2023 | 8 958,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 643,2 | - | - | - | - | - | 7 643,2 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 226 164,6 |  | - | - | - | 216 164,6 | 10 000,0 | - | 226 164,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 235 122,7 |  | 7 643,2 | - | - | 216 164,6 | 10 000,0 | - | 233 807,8 |  |  |
|  | 2.51 | Реконструкция Совхозного пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,93 км | ПИР | 2020-2023 | 9 560,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8 133,1 | - | - | - | - | - | 8 133,1 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 207 142,3 |  | - | - | - | 197 142,3 | 10 000,0 | - | 207 142,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 216 703,2 |  | 8 133,1 | - | - | 197 142,3 | 10 000,0 | - | 215 275,4 |  |  |
|  | 2.52 | Реконструкция ул. Володарского | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,46 км | ПИР | 2020-2023 | 5 854,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 845,5 | - | - | - | - | - | 4 845,5 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 209 861,5 |  | - | - | - | 199 861,5 | 10 000,0 | - | 209 861,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 215 716,2 |  | 4 845,5 | - | - | 199 861,5 | 10 000,0 | - | 214 707,0 |  |  |
|  | 2.53 | Реконструкция Речного пер. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,275 км | ПИР | 2020-2023 | 6 341,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 259,2 | - | - | - | - | - | 5 259,2 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 49 552,4 |  | - | - | - | 39 552,4 | 10 000,0 | - | 49 552,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 55 893,8 |  | 5 259,2 | - | - | 39 552,4 | 10 000,0 | - | 54 811,6 |  |  |
|  | 2.54 | Реконструкция улицы Третьей Пятилетки | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,48 км | ПИР | 2020-2023 | 5 849,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 840,9 | - | - | - | - | - | 4 840,9 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 42 003,0 |  | - | - | - | 32 003,0 | 10 000,0 | - | 42 003,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 47 852,1 |  | 4 840,9 | - | - | 32 003,0 | 10 000,0 | - | 46 843,9 |  |  |
|  | 2.55 | Реконструкция Железнодорожной ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,2 км | ПИР | 2020-2023 | 7 613,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 416,1 | - | - | - | - | - | 6 416,1 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 249 952,5 |  | - | - | - | 239 952,5 | 10 000,0 | - | 249 952,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 257 565,6 |  | 6 416,1 | - | - | 239 952,5 | 10 000,0 | - | 256 368,6 |  |  |
|  | 2.56 | Реконструкция Полевой ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,9 км | ПИР | 2020-2023 | 9 924,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8 616,3 | - | - | - | - | - | 8 616,3 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 615 670,3 |  | - | - | - | 100 000,0 | 515 670,3 | - | 615 670,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 625 595,1 |  | 8 616,3 | - | - | 100 000,0 | 515 670,3 | - | 624 286,6 |  |  |
|  | 2.57 | Реконструкция Садовой ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,9 км | ПИР | 2020-2023 | 9 575,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 977,5 | - | - | - | - | - | 6 977,5 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 146 311,0 |  | - | - | - | 136 311,0 | 10 000,0 | - | 146 311,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 155 886,9 |  | 6 977,5 | - | - | 136 311,0 | 10 000,0 | - | 153 288,5 |  |  |
|  | 2.58 | Реконструкция Школьной ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,3 км | ПИР | 2020-2023 | 8 897,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 519,8 | - | - | - | - | - | 7 519,8 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 46 831,0 |  | - | - | - | 36 831,0 | 10 000,0 | - | 46 831,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 55 728,4 |  | 7 519,8 | - | - | 36 831,0 | 10 000,0 | - | 54 350,8 |  |  |
|  | 2.59 | Реконструкция Центральной ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,3 км | ПИР | 2020-2023 | 7 130,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 175,4 | - | - | - | - | - | 6 175,4 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 226 164,6 |  | - | - | - | 216 164,6 | 10 000,0 | - | 226 164,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2027 | 233 295,1 |  | 6 175,4 | - | - | 216 164,6 | 10 000,0 | - | 232 340,0 |  |  |
|  | 2.60 | Проектирование реконструкции автодороги М-11 «Нарва» от ж.-д. станции Лигово до г. Красное Село в административных границах Санкт-Петербурга. Участок от Лиговского путепровода до Гореловского путепровода | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,5 км | ПИР | 2022-2024 | 47 947,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 630,1 | 8 067,2 | - | - | - | - | 33 697,3 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 4 346 413,1 |  | - | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 4 394 360,1 |  | 25 630,1 | 8 067,2 | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 533 697,3 |  |  |
|  | 2.61 | Проектирование реконструкции ул. Юты Бондаровской от Парковой ул. до Ропшинского шоссе | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,07 км | ПИР | 2022-2023 | 20 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 541,8 | - | - | - | - | - | 17 541,8 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 208 828,8 |  | - | - | - | 10 000,0 | 198 828,8 | - | 208 828,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2027 | 229 328,8 |  | 17 541,8 | - | - | 10 000,0 | 198 828,8 | - | 226 370,6 |  |  |
|  | 2.62 | Проектирование строительства транспортной развязки на пересечении Северного пр. и ул. Руставели | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,7 км | ПИР | 2022-2024 | 66 240,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 44 756,9 | 6 697,4 | - | - | - | - | 51 454,3 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2029 | 1 750 156,4 |  | - | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2029 | 1 816 396,4 |  | 44 756,9 | 6 697,4 | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 551 454,3 |  |  |
|  | 2.63 | Проектирование строительства Северного пр. от ул. Руставели до Шафировского пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 3,9 км | ПИР | 2022-2024 | 75 421,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 49 713,3 | 9 950,0 | - | - | - | - | 59 663,3 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 3 627 741,6 |  | - | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 3 703 162,6 |  | 49 713,3 | 9 950,0 | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 559 663,3 |  |  |
|  | 2.64 | Проектирование строительства Васнецовского пр. от перспективной пробивки Северного пр. до Чарушинской ул. с путепроводом через КАД | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,5 км | ПИР | 2022-2025 | 39 995,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 24 995,7 | 10 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 39 995,7 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 350 000,0 |  | - | - | - | 10 000,0 | 340 000,0 | - | 350 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2027 | 389 995,7 |  | 24 995,7 | 10 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 340 000,0 | - | 389 995,7 |  |  |
|  | 2.65 | Проектирование строительства трамвайной линии на участке Северного пр. от ул. Руставели до Васнецовского пр., Васнецовского пр. от Северного пр. до Чарушинской ул. и в границах Муринской дороги | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,2 км | ПИР | 2022-2025 | 91 979,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 51 979,0 | 10 010,0 | 29 990,0 | - | - | - | 91 979,0 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2028 | 920 000,0 |  | - | - | - | 50 000,0 | 770 000,0 | 100 000,0 | 920 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2028 | 1 011 979,0 |  | 51 979,0 | 10 010,0 | 29 990,0 | 50 000,0 | 770 000,0 | 100 000,0 | 1 011 979,0 |  |  |
|  | 2.66 | Проектирование строительства двухуровневой развязки в створе Порховской ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,375 км | ПИР | 2022-2024 | 57 420,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 27 397,7 | 20 189,9 | - | - | - | - | 47 587,6 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2029 | 2 000 000,0 |  | - | - | - | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2029 | 2 057 420,0 |  | 27 397,7 | 20 189,9 | - | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 347 587,6 |  |  |
|  | 2.67 | Проектирование строительства путепровода в створе Московского шоссе в г. Пушкине | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,3 км | ПИР | 2022-2024 | 57 476,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 45 607,2 | 11 869,7 | - | - | - | - | 57 476,9 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2028 | 1 500 000,0 |  | - | - | - | 500 000,0 | 990 000,0 | 10 000,0 | 1 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2028 | 1 557 476,9 |  | 45 607,2 | 11 869,7 | - | 500 000,0 | 990 000,0 | 10 000,0 | 1 557 476,9 |  |  |
|  | 2.68 | Проектирование реконструкции путепровода на пр. Энгельса (севернее ж.д. полукольца) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,1 км | ПИР | 2022-2024 | 101 610,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 223,8 | 99 386,7 | - | - | - | - | 101 610,5 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 4 946 011,4 |  | - | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 5 047 621,9 |  | 2 223,8 | 99 386,7 | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 601 610,5 |  |  |
|  | 2.69 | Проектирование реконструкции пр. Энгельса от ул. Михаила Дудина до кольцевой автомобильной дороги | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,7 км | ПИР | 2022-2024 | 41 302,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 24 814,4 | 16 487,7 | - | - | - | - | 41 302,1 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 4 278 257,0 |  | - | - | - | 100 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 400 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 4 319 559,1 |  | 24 814,4 | 16 487,7 | - | 100 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 441 302,1 |  |  |
|  | 2.70 | Реконструкция ул. Севастьянова на участке от ул. Загородной до Межевой ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 3,76 км | ПИР | 2016-2023 | 33 256,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 16 827,9 | - | - | - | - | - | 16 827,9 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2029 | 1 765 958,9 |  | - | - | - | 408 228,4 | 715 958,9 | 300 000,0 | 1 424 187,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2016-2029 | 1 799 215,8 |  | 16 827,9 | - | - | 408 228,4 | 715 958,9 | 300 000,0 | 1 441 015,2 |  | ». |

  - Пункты 2.72 – 2.80 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.72 | Строительство продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, промышленной зоны «Металлострой» вторая очередь - строительство продолжения Софийской улицы до пересечения с автодорогой на Колпино с устройством выхода в промзону «Металлострой» 2ПК (строительство автомобильной дороги от пересечения с Софийской улицей на ПК 60+22 до путепровода через ж.д. Санкт-Петербург - Москва (строительство трамвайной линии) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 24,0 км | ПИР | 2018-2024 | 102 463,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 25 100,9 | 10,0 | - | - | - | - | 25 110,9 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2031 | 9 158 033,9 |  | - | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2031 | 9 260 497,4 |  | 25 100,9 | 10,0 | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 525 110,9 |  |  |
|  | 2.73 | Строительство улично-дорожной сети в районе станции метро «Южная» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,78 км | ПИР | 2017-2024 | 41 134,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 11 012,9 | 10,0 | - | - | - | - | 11 022,9 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2028-2030 | 1 546 513,8 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2017-2030 | 1 587 647,8 |  | 11 012,9 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 11 032,9 |  |  |
|  | 2.74 | Реконструкция Новгородского пр. от Пушкинской ул. до Шушарской дороги | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,68 км | ПИР | 2018-2023 | 21 000,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 391,0 | - | - | - | - | - | 9 391,0 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2022-2024 | 697 867,5 |  | 400 000,0 | 297 867,5 | - | - | - | - | 697 867,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2024 | 718 867,9 |  | 409 391,0 | 297 867,5 | - | - | - | - | 707 258,5 |  |  |
|  | 2.75 | Реконструкция подходов к Цимбалинскому путепроводу | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,580 км | ПИР | 2020-2023 | 28 259,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 12 108,7 | - | - | - | - | - | 12 108,7 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2024-2025 | 1 112 106,7 |  | - | 400 000,0 | 712 106,7 | - | - | - | 1 112 106,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2025 | 1 140 365,8 |  | 12 108,7 | 400 000,0 | 712 106,7 | - | - | - | 1 124 215,4 |  |  |
|  | 2.76 | Строительство продолжения ул. Грибоедова на участке от Львовской ул. до Фронтовой ул. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,537 км | ПИР | 2018-2023 | 8 676,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4 419,0 | - | - | - | - | - | 4 419,0 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2023-2024 | 519 442,4 |  | 100 000,0 | 419 442,4 | - | - | - | - | 519 442,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2024 | 528 118,8 |  | 104 419,0 | 419 442,4 | - | - | - | - | 523 861,4 |  |  |
|  | 2.77 | Строительство Русановской улицы. 1 этап: строительство Русановской ул. на участке от Октябрьской наб. до разворотной площадки общественного транспорта | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,454 км | ПИР | 2017-2023 | 31 884,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8 195,7 | - | - | - | - | - | 8 195,7 | Показатель 5; индикатор 1.8 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2023-2024 | 1 552 367,1 |  | 200 000,0 | 1 352 367,1 | - | - | - | - | 1 552 367,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2017-2024 | 1 584 251,7 |  | 208 195,7 | 1 352 367,1 | - | - | - | - | 1 560 562,8 |  |  |
|  | 2.78 | Реконструкция Ленинского проспекта от Брестского бульвара до ул. Доблести (местные проезды) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1,450 км | ПИР | 2017-2023 | 10 054,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 474,6 | - | - | - | - | - | 3 474,6 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2023-2025 | 940 478,2 |  | 94 000,0 | 423 239,2 | 423 239,0 | - | - | - | 940 478,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2017-2025 | 950 532,7 |  | 97 474,6 | 423 239,2 | 423 239,0 | - | - | - | 943 952,8 |  |  |
|  | 2.79 | Новая транспортная магистраль с мостом через Неву в створе Большого Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (1-й этап и 2-й этап) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 4,7 км | СМР | 2023-2032 | 50 000 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 724 102,6 | 9 740 577,4 | 8 675 376,3 | 1 717 254,8 | 1 586 577,3 | 1 569 645,4 | 30 013 533,8 | Показатель 5; индикатор 1.1; индикатор 1.8 |  |
|  | 2.80 | Реконструкция Цимбалинского автодорожного путепровода | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | - | СМР | 2022-2027 | 10 334 546,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 000 000,0 | 3 489 990,4 | 4 734 546,3 | 600 000,0 | 500 000,0 | - | 10 324 536,7 | Показатель 5; индикатор 1.7 | ». |

  - Пункт 2.84 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.84 | Проектирование объекта «Строительство Бестужевской ул. от Лабораторного пр. до Кушелевской дороги» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга |  | ПИР | 2024-2025 | 11 483,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 3 445,0 | 8 038,0 | - | - | - | 11 483,0 | Показатель 5; индикатор 1.8 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Пункт 2.87 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.87 | Проектирование объекта «Реконструкция транспортной развязки на пересечении Волхонского ш. и Пулковского ш.» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,6 км | ПИР | 2024-2025 | 107 018,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 36 924,2 | 70 094,7 | - | - | - | 107 018,9 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2028-2030 | 3 567 297,9 |  | - | - | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024-2030 | 3 674 316,8 |  | - | 36 924,2 | 70 094,7 | - | - | 50 000,0 | 157 018,9 |  | ». |

  - Пункт 2.128 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.128 | Строительство надземного пешеходного перехода у железнодорожной станции «Ижоры» в пос. Металлострой | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,3 км | ПИР | 2017-2023 | 11 331,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5 036,2 | - | - | - | - | - | 5 036,2 | Показатель 7; индикатор 1.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 300 000,0 |  | - | - | - | 250 000,0 | 50 000,0 | - | 300 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2017-2027 | 311 331,7 |  | 5 036,2 | - | - | 250 000,0 | 50 000,0 | - | 305 036,2 |  | ». |

  - Пункт 2.143 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.143 | Строительство Южной широтной магистрали. 2-й этап | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 11,0 км | ПИР | 2026-2029 | 450 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 20 000,0 | 110 000,0 | 200 000,0 | 330 000,0 | Показатель 5; индикатор 1.8 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Пункт 2.197 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.197 | Проектирование объекта «Реконструкция улицы Академика Константинова, включая пересечение ул. Академика Константинова и пр. Науки.» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 0,98 км | ПИР | 2024-2025 | 14 500,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 500,0 | 14 000,0 | - | - | - | 14 500,0 | Показатель 5; индикатор 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2028-2029 | 1 629 538,7 |  | - | - | - | - | - | 300 000,0 | 300 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024-2029 | 1 644 038,7 |  | - | 500,0 | 14 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 300 000,0 | 314 500,0 |  | ». |

  - Пункты 2.208.1 и 2.208.2 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.208.1 | Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 5,15 км | ПИР | 2019-2023 | 157 328,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 48 900,0 | - | - | - | - | - | 48 900,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2012-2025 | 60 696 535,7 |  | 13 650 519,7 | 17 202 582,6 | 3 062 032,5 | - | - | - | 33 915 134,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2019-2025 | 60 853 864,4 |  | 13 699 419,7 | 17 202 582,6 | 3 062 032,5 | - | - | - | 33 964 034,8 |  |  |
|  | 2.208.2 | Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской Фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 3,65 км | СМР | 2014-2024 | 35 584 333,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 125 634,2 | 7 322 578,2 | - | - | - | - | 14 448 212,4 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 | ». |

  - Пункт 2.208.4 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.208.4 | Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 5,15 км | ПИР | 2018-2023 | 316 008,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 90 442,9 | - | - | - | - | - | 90 442,9 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2020-2029 | 87 630 000,0 |  | 2 086 546,9 | 1 400 000,0 | 5 892 693,3 | 1 470 000,5 | 5 779 999,5 | 2 893 618,5 | 19 522 858,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2029 | 87 946 008,5 |  | 2 176 989,8 | 1 400 000,0 | 5 892 693,3 | 1 470 000,5 | 5 779 999,5 | 2 893 618,5 | 19 613 301,6 |  | ». |

  - Пункты 2.208.6, 2.208.7 и 2.208.8 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.208.6 | Строительство второго вестибюля станции «Балтийская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2019-2023 | 94 048,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2022-2028 | 12 990 000,0 |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 000 000,0 | 1 500 000,0 | 3 500 000,0 | 6 929 990,0 | 12 989 990,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2019-2028 | 13 084 048,2 |  | 30 000,1 | 30 000,0 | 1 000 000,0 | 1 500 000,0 | 3 500 000,0 | 6 929 990,0 | 12 989 990,1 |  |  |
|  | 2.208.7 | Строительство второго вестибюля станции «Василеостровская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2019-2023 | 104 457,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2022-2029 | 13 970 000,0 |  | 150 000,0 | 50 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 450 000,0 | 350 000,0 | 2 000 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2019-2029 | 14 074 457,4 |  | 150 000,1 | 50 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 450 000,0 | 350 000,0 | 2 000 000,1 |  |  |
|  | 2.208.8 | Строительство Лахтинско-Правобережной линии от ст. «Улица Дыбенко» до ст. «Кудрово» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 6,15 км | ПИР | 2020-2025 | 415 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2022-2028 | 31 710 000,0 |  | 50 000,0 | 200 000,0 | 1 700 000,0 | 8 644 552,0 | 8 602 608,4 | 12 512 829,6 | 31 709 990,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2028 | 32 125 000,0 |  | 50 000,1 | 200 000,0 | 1 700 000,0 | 8 644 552,0 | 8 602 608,4 | 12 512 829,6 | 31 709 990,1 |  | ». |

  - Пункты 2.208.11 – 2.208.25 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.208.11 | Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 201 | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2018-2023 | 14 768,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2020-2024 | 330 000,0 |  | 43 140,0 | 286 860,0 | - | - | - | - | 330 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2024 | 344 768,5 |  | 43 140,1 | 286 860,0 | - | - | - | - | 330 000,1 |  |  |
|  | 2.208.12 | Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 307 | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2018-2023 | 13 745,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2020-2024 | 290 625,6 |  | 24 545,6 | 266 080,0 | - | - | - | - | 290 625,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2024 | 304 371,1 |  | 24 545,7 | 266 080,0 | - | - | - | - | 290 625,7 |  |  |
|  | 2.208.13 | Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Морской Фасад». Вестибюль № 1 станции «Театральная» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2022-2024 | 100 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2022-2026 | 14 840 000,0 |  | 10 000,0 | 100 000,0 | 3 600 000,0 | 11 129 990,0 | - | - | 14 839 990,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2026 | 14 940 000,0 |  | 10 000,1 | 100 000,0 | 3 600 000,0 | 11 129 990,0 | - | - | 14 839 990,1 |  |  |
|  | 2.208.14 | Строительство Лахтинско-Правобережной линии. Электродепо «Правобережное» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2020-2023 | 115 320,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2022-2029 | 41 720 000,0 |  | 54 030,0 | 50 000,0 | 1 850 000,0 | 1 500 000,0 | 4 000 000,0 | 3 500 000,0 | 10 954 030,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2020-2029 | 41 835 320,0 |  | 54 030,1 | 50 000,0 | 1 850 000,0 | 1 500 000,0 | 4 000 000,0 | 3 500 000,0 | 10 954 030,1 |  |  |
|  | 2.208.15 | Строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 7,81 км | ПИР | 2019-2024 | 1 011 618,4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 354 949,8 | 302 313,8 | - | - | - | - | 657 263,6 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2022-2030 | 93 120 000,0 |  | 300 000,0 | 150 000,0 | 7 000 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 8 950 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2019-2030 | 94 131 618,4 |  | 654 949,8 | 452 313,8 | 7 000 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 9 607 263,6 |  |  |
|  | 2.208.16 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Чернышевская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | СМР | 2022-2024 | 2 316 061,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 946 061,1 | 837 206,9 | - | - | - | - | 1 783 268,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  | 2.208.17 | Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 5,2 км | СМР | 2014-2023 | 35 965 565,7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 347 062,2 | - | - | - | - | - | 1 347 062,2 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  | 2.208.18 | Строительство Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» до ст. «Южная», включая проектирование (стадия РД) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 5,23 км | СМР | 2013-2023 | 38 393 782,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 473 355,4 | - | - | - | - | - | 1 473 355,4 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  | 2.208.19 | Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга от ст. «Садовая» («Пл. Мира-III») до ст. «Международная» («Ул. Белы Куна» с участком переключения от ст. «Достоевская» до ст. «Спасская» («Пл. Мира II»), включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД) | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 8,46 км | СМР | 1991-2023 | 62 840 986,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 311 840,0 | - | - | - | - | - | 311 840,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  | 2.208.20 | Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал-2» и электродепо «Красносельское». Выделение этапов строительства | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 9,4 км | ПИР | 2015-2024 | 800 842,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  | 2.208.21 | Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское». Инженерная подготовка территории строительства. Выделение этапов строительства | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 14,52 км | ПИР | 2014-2023 | 65 195,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 450 000,0 |  | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2014-2030 | 515 195,6 |  | 0,1 | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,1 |  |  |
|  | 2.208.22 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Площадь Восстания - 2» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2018-2023 | 21 562,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2029 | 1 701 176,3 |  | - | - | - | 10,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 150 010,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2029 | 1 722 739,2 |  | 0,1 | - | - | 10,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 150 010,1 |  |  |
|  | 2.208.23 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Площадь Ленина - 1» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2018-2023 | 23 202,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2029 | 1 882 437,5 |  | - | - | - | 10,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 150 010,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2018-2029 | 1 905 639,6 |  | 0,1 | - | - | 10,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 150 010,1 |  |  |
|  | 2.208.24 | Строительство Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект». Подготовка территории строительства | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2,4 км | ПИР | 2019-2023 | 20 743,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2027 | 260 000,0 |  | - | - | - | 80 000,0 | 180 000,0 | - | 260 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2019-2027 | 280 743,9 |  | 0,1 | - | - | 80 000,0 | 180 000,0 | - | 260 000,1 |  |  |
|  | 2.208.25 | Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Горный институт» до ст. «Морской Фасад» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 4,3 км | ПИР | 2022-2025 | 350 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 120 000,0 | 190 300,5 | 39 699,5 | - | - | - | 350 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2027-2030 | 35 500 000,0 |  | - | - | - | - | 100 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 35 850 000,0 |  | 120 000,0 | 190 300,5 | 39 699,5 | - | 100 000,0 | 300 000,0 | 750 000,0 |  | ». |

  - Пункты 2.208.27 – 2.208.34 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

| « | 2.208.27 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Кировский завод» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2022-2025 | 60 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | 20 000,0 | 39 999,9 | - | - | - | 60 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2029 | 1 900 000,0 |  | - | - | - | 300 000,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 1 100 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2029 | 1 960 000,0 |  | 0,1 | 20 000,0 | 39 999,9 | 300 000,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 1 160 000,0 |  |  |
|  | 2.208.28 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Нарвская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2022-2025 | 50 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | 10 000,0 | 39 999,9 | - | - | - | 50 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2028-2031 | 1 400 000,0 |  | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2031 | 1 450 000,0 |  | 0,1 | 10 000,0 | 39 999,9 | - | - | 10,0 | 50 010,0 |  |  |
|  | 2.208.29 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Площадь Восстания-1» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2022-2025 | 50 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | 20 000,0 | 29 999,9 | - | - | - | 50 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2027-2030 | 2 500 000,0 |  | - | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 2 550 000,0 |  | 0,1 | 20 000,0 | 29 999,9 | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |  |  |
|  | 2.208.30 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Балтийская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2022-2025 | 50 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | 15 000,0 | 34 999,9 | - | - | - | 50 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 1 500 000,0 |  | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 1 550 000,0 |  | 0,1 | 15 000,0 | 34 999,9 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 |  |  |
|  | 2.208.31 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Московские ворота» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2022-2025 | 50 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | 20 000,0 | 29 999,9 | - | - | - | 50 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2027-2030 | 1 400 000,0 |  | - | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 1 450 000,0 |  | 0,1 | 20 000,0 | 29 999,9 | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |  |  |
|  | 2.208.32 | Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Петроградская» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 1 ед. | ПИР | 2022-2025 | 50 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | 20 000,0 | 29 999,9 | - | - | - | 50 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2026-2030 | 1 500 000,0 |  | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 | 80 000,0 | 180 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022-2030 | 1 550 000,0 |  | 0,1 | 20 000,0 | 29 999,9 | 50 000,0 | 50 000,0 | 80 000,0 | 230 000,0 |  |  |
|  | 2.208.33 | Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Суворовская-1» до станции «Полюстровский проспект-1» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 3,59 км | ПИР | 2023-2027 | 540 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,1 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 63 180,0 | - | 263 180,1 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2028-2030 | 7 300 000,0 |  | - | - | - | - | - | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023-2030 | 7 840 000,0 |  | 0,1 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 63 180,0 | 50 000,0 | 313 180,1 |  |  |
|  | 2.208.34 | Строительство Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 3,45 км | ПИР | 2023-2026 | 916 000,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 17 000,0 | 150 000,0 | 288 582,5 | 360 417,5 | - | - | 816 000,0 | Индикатор 1.5; индикатор 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2027-2030 | 6 200 000,0 |  | - | - | - | - | 500 000,0 | 1 050 000,0 | 1 550 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023-2030 | 7 116 000,0 |  | 17 000,0 | 150 000,0 | 288 582,5 | 360 417,5 | 500 000,0 | 1 050 000,0 | 2 366 000,0 |  | ». |

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Линченко Н.В.

Губернатор

Санкт-Петербурга                                                                                                                        А.Д.Беглов