Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга                                                             «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга

от 23.06.2014 № 498»

(«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»)

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений                         в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498» 
(далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству с целью приведения объемов работ мероприятий по государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», исполнителем  по которым является Комитет по строительству, в соответствие с расходами, предусмотренными Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104  «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства                        Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества                        в государственную собственность Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2023 год            и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлением Правительства                       Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Проектом вносятся изменения в расходы развития проектной части подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» в соответствии 
с Пообъектным распределением. Увеличение лимита финансирования составляет 
в 2023 году + 282 885,3 тыс.руб., в 2024  году + 705 965,0 тыс.руб., а также уменьшение лимита финансирования в 2025 году – 1 777 546,8 тыс.руб. Изменения лимитов финансирования предусмотрены по 7 объектам строительства, из них 2 объекта относятся к плановым расходам, а также по 2 объектам проектирования.

Увеличение лимита предусмотрено в соответствии с уточнением сметной стоимости объектов строительства и необходимостью обеспечения достаточным объемом финансирования, а также в связи с включением объекта проектирования «Проектирование строительства многофункционального спортивного комплекса 
для лиц с ограниченными возможностями по адресу: Санкт-Петербург, Яхтенная улица, участок 1 (северо-восточнее пересечения с Камышовой улицей)» в целях обеспечения возможности оплаты выполненных работ, в соответствии с решениями п. 7 протокола заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению проекта пообъектного распределения от 14-15.02.2023 № 1к-23 и увеличением лимита финансирования 
по 1 объекту проектирования, в связи с пересчетом стоимости работ и услуг экспертизы в цены IV квартала 2022 года.

Уменьшение лимита финансирования 2025 года предусмотрено в соответствии  
с перераспределением лимитов финансирования с учетом графика выполнения работ.

Также произведено перераспределение объемов финансирования 2026-2028 гг. 
с учетом предельных объемов средств, предусмотренных на реализацию государственных программ Санкт-Петербурга на период до 2028 года.

Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти при осуществлении градостроительной деятельности.

Принятие и реализация Проекта не потребует дополнительного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга и не повлечет признания утратившими силу, приостановления правовых актов или внесения изменений в иные правовые акты.

Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы            и проведение пресс-конференций, не требуется.

Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия                        в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга                        от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                          Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru). Замечаний на Проект из Прокуратуры Санкт-Петербурга не поступало.

Председатель

Комитета по строительству                                                                      И.В.Креславский