Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.12.2022 № 1228»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга 
в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на выполнение работ, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов для завершения строительных работ и ввода 
в эксплуатацию социальных объектов Адресной инвестиционной программы. Перераспределение бюджетных ассигнований между объектами Адресной инвестиционный программы не приводит к изменению общего объема расходов из бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотренного Комитету по строительству согласно пообъектному распределению бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, установленному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228.

Общий объём перераспределения по Проекту составляет:

на 2023 год  +/- 6 427 502,7 тыс.руб.

на 2024 год  +/- 5 540 430,3 тыс.руб.

на 2025 год  +/- 3 728 884,6 тыс.руб.

В рамках данного перераспределения предлагается внесение изменений 
в пообъектное распределение, утверждённое приложением к постановлению Правительства   Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 в части увеличения бюджетных ассигнований 
по следующим объектам:

- СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 11.2. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +152 104,3 тыс.руб. для обеспечения выполнения подрядной организацией первоочередных строительно-монтажных работ до конца 2023 года и обеспечения оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений. Уменьшение лимита финансирования 2024 года -150 201,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Увеличение сметной стоимости (+1 903,3 тыс.руб.) в связи с уточнением стоимости 
по договору от 23.05.23 № 2055.055.23 с ГУП «ТЭК СПб» (-574,3 тыс.руб.) и уточнением восстановительной стоимости зеленых насаждений (+2 477,6 тыс.руб.).                                     ПЗЭ № 78-1-1-3-003198-2021 от 28.01.2021. ГК на СМР с ООО «СУ-17» от 16.01.2023                           № 124/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.12 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1, (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТЕРА Ж ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА) (7 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года 
в размере +27 358,5 тыс.руб.  для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ до конца 2024 года и ввода объекта в эксплуатацию. Увеличение сметной стоимости                      (+27 358,5 тыс.руб.) в связи с уточнением стоимости строительно-монтажных работ                        в ц.06.2023 (+26 665,2 тыс.руб.), стоимости корректировки РД в цены 2 квартала 2023 года                         (+666,6 тыс.руб.) и уточнением затрат на ведение авторского надзора в соответствии                     со стоимостью договора на СМР (+26,7 тыс.руб.). ПЗЭ № 78-1-5-0446-14 от 01.12.2014.                ГК на СМР: планируемый срок проведения закупочной процедуры – 4 квартал 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.7 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного               с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 10 БРИГАД ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, УЛИЦА ПЕРВОГО МАЯ, УЧАСТОК 87 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ.ПЕРВОГО МАЯ,ГОСТИЛИЦКОЙ УЛ., УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПР., ШИРОКОЙ УЛ.,                                     В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 1), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +5 383,3 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансового платежа ПАО «Россети Ленэнерго» по договору № 23-028331-100-147; увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +272,2 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта 
в эксплуатацию. Увеличение сметной стоимости (+5 655,5 тыс.руб.) в связи с уменьшением цены ГК № 93/ОК-22 по дополнительному соглашению от 22.06.23 № 8 (-3 774,6 тыс.руб.); уточнением стоимости затрат на ведение авторского надзора по факту заключения                  ГК с ООО «Новый Город» (+319,1 тыс.руб.); включением стоимости технологического присоединения к электросетям ПАО «Россети Ленэнерго» по договору                                            № 23-028331-100-147 (+9 033,8 тыс.руб.); корректировкой стоимости резерва УСПХ                 (+77,2 тыс.руб.). ПЗЭ № 78-1-1-3-063560-2020 от 10.12.2020. ГК на РД+СМР от 26.12.2022 № 93/ОК-22 с ООО «Новый город». Расходное обязательство на объект: пункт 2.15 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                          Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 8 БРИГАД ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 106» ПО АДРЕСУ:                               САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ.ДОБЛЕСТИ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 34, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ ДОБЛЕСТИ) (УЛ.РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.1), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования            2023 года в размере +103 666,5 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости строительства                  с учетом повторного захода в экспертизу по корректировке проектно-сметной документации в части разделов: схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения и инженерные сети. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +916,3 тыс.руб. с учетом сезонного характера выполнения пуско-наладочных работ. Увеличение сметной стоимости +104 451,8 тыс.руб. в связи с включением объекта затрат по результатам корректировки проекта (+105 894,4 тыс.руб.); уточнением стоимости затрат на ведение авторского надзора в соответствии с ГК от 22.02.2023 № 07/АН/ЭП-23 
(-3,4 тыс.руб.), корректировкой РД+СМР (+0,1 тыс.руб.), корректировкой стоимости УСПХ (-1528,1 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» 
(-181,2 тыс.руб.), ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (-15,5 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (+285,5 тыс.руб.). ПЗЭ: № 78-1-5-0437-14 от 31.10.2014. Корректировка проекта (разделы: Схема планировочной организации земельного участка, Архитектурные решения и инженерные сети), срок захода в экспертизу – до 15.09.2023. ГК на корректировку РД+СМР с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» от 24.10.22 № 63/ОК-22. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.8 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ДМИТРИЯ УСТИНОВА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ Д. 18, ЛИТЕРА Б ПО КАРАВАЕВСКОЙ УЛ.) (НЕВСКИЙ РАЙОН, РЫБАЦКОЕ, ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Д.5, КОРП.З, ЛИТ. А ПО УЛ.Д.УСТИНОВА) 
(8 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +86 252,5 тыс.руб в связи 
с уточнением стоимости строительства с учетом повторного захода в экспертизу 
по корректировке проектно-сметной документации в части разделов: Схема планировочной организации земельного участка, Архитектурные решения, Конструктивные                                     и объемно-планировочные решения и инженерные сети. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +921,6 тыс.руб. с учетом сезонного характера выполнения пуско-наладочных работ. Увеличение сметной стоимости +87 036,0 тыс.руб.             в связи с включением объекта затрат по результатам корректировки проекта, в части инженерные сети (+90 269,2 тыс.руб.); корректировкой стоимости затрат в соответствии             с ГК от 22.02.2023 № 06/АН/ЭП-23 (+149,8 тыс.руб.); корректировкой затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» (-403,8 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (-2 979,2 тыс.руб.). ПЗЭ: № 78-1-5-0564-13 от 06.12.2013. Корректировка проекта (разделы: Схема планировочной организации земельного участка, Архитектурные решения, Конструктивные и объемно-планировочные решения и инженерные сети), заход                            в экспертизу - дело от 13.07.2023 № 510044 [504-2-12]. ГК на корректировку РД+СМР                  с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» № 69/ОК-22 от 09.11.2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ «КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №8» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ Д.21. ЛИТЕРА А ПО УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ) (УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ, ЗАПАДНЕЕ Д. 25), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +30 241,8  тыс.руб. с учетом увеличения сметной стоимости объекта в связи с пересчетом НМЦК на разработку РД и СМР в ц.07.23 с учетом расторжения ГК с ООО «МСУ «Регион» на основании решения об отказе от 13.06.2023 (+33 858,8 тыс.руб.);  уточнением стоимости затрат 
на ведение авторского надзора (+21,0 тыс.руб.); уточнением стоимости затрат 
на технологическое присоединение ПАО «Россети Ленэнерго» (-7 058,5 тыс.руб.); стоимости резерва УСПХ (+3 420,5 тыс.руб.). ПЗЭ: от 14.02.2013 № 78-1-5-0182-13. 
ГК с ООО «МСУ «РЕГИОН» от  01.06.2023 № 81/ОК-23. Решение об отказе 
с 26.06.2023 от 13.06.23 № 10-20-6939/23-0-0. Проведение конкурсных процедур на РД 
и СМР – извещение от 28.08.23 № 0172200002523000431, итоги - 21.09.2023. Расходное обязательство на объект: пункт 2.10 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 8 БРИГАД ГУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 112» ПО АДРЕСУ: КВАРТАЛ 10 РАЙОНА ГРАЖДАНСКОГО ПРОСПЕКТА. Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +7 371,5 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города. Увеличение лимита финансирования 2024 года +7 620,2 тыс.руб. с учетом остатка сметной стоимости строительства объекта и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. Увеличение сметной стоимости (+14 991,7 тыс.руб.) в связи с уточнением затрат на гаражи по дополнительному соглашению от 27.07.2023 № 2 к ГК № 49/ОК-23 с ООО «Грунт-Зона» (-5 064,7 тыс.руб.); уточнением затрат на ведение авторского надзора по факту заключения ГК № 49/ОК-23 
(-21,7 тыс.руб.); корректировкой затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» (-15,0 тыс.руб.), технологическое присоединение к сетям теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» (+15 006,7 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (+1 407,5 тыс.руб.); корректировкой восстановительной стоимости зеленых насаждений (+209,7 тыс.руб.); корректировкой стоимости выплаты компенсации владельцам гаражей (+3 469,2 тыс.руб.). ПЗЭ № 78-1-1-3-063150-2021 от 26.10.2021. 
ГК на выполнение строительно-монтажных работ от 20.04.2023 № 49/ОК-23 с ООО «Грунт-Зона». Расходное обязательство на объект: пункт 2.23 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ 
НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ «ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10, ЛИТЕРА Е). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +100 852,1 тыс.руб. и лимита финансирования 2024 года в размере +156 000,0 тыс.руб. в соответствии с увеличением сметной стоимости строительства 
(+256 852,1 тыс.руб.) с учетом удорожания стоимости материалов на основании 
ПЗЭ от 30.06.2023 (+259 795,4 тыс.руб.); с учетом исключения из сметной стоимости объекта затрат по результатам корректировки проекта (-153 704,9 тыс.руб.) и включением данных затрат в стоимость ГК от 07.06.2019 № 08/ЗП-19 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» на основании дополнительного соглашения от 02.05.2023 № 26 в соответствии с ПЗЭ от 10.03.2023 (+153 704,8 тыс.руб.); в связи с экономией по факту выполненных работ по ГК № 50/ОК-22 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» (-2 943,2 тыс.руб.). ПЗЭ: от 06.02.2012 № 78-1-5-0260-12; Корректировка от 30.12.2021 № 78-1-1-2-086462-2021; увеличение стоимости строительства 
по результатам корректировки проекта от 10.03.23 № 78-1-12-011337-2023; удорожание стоимости материалов от 30.06.2023 № 78-1-1-2-037610-2023. ГК на завершение СМР и МО 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» от 07.06.2019 № 08/ЗП-19. ГК на благоустройство территорий 
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ» от 02.08.21 № 56/ОК-21. ГК на завершение СМР (благоустройство) с АО «МОНОЛИСТРОЙ» от 22.08.22 № 50/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РУСАНОВСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 4 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА; ФЗУ № 39) (200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +233 577,5 тыс. руб. 
и перенос объема работ на 2024 год в размере +3 310,9 тыс. руб. в связи 
с необходимостью корректировки проектной документации в части внесения изменений                в разделы «Архитектурные решения», «Внутренние и наружные инженерные сети», «Благоустройство», «Технологическое оборудование» (+232 698,6 тыс. руб.), увеличением цены государственного контракта от 26.12.2022 № 115/ОК-22 с ООО «Террикон» 
в соответствии с д/с № 7 (благоустройство) (+4 746,1 тыс. руб.), а также в связи 
с экономией по факту заключения ГК на ведение авторского надзора (-556,3 тыс. руб.). Плановый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – 30.10.2023 год. Перенос объема работ на 2024 год в связи с сезонным характером выполнения пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы 
от 13.11.2020  № 78-1-1-3-057384-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ, ОЛЬГИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 2, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 4, ЛИТЕРА А 
ПО ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ) (220 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +96 973,0 тыс. руб. и перенос объема работ на 2024 год в размере 
+509,6 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектной документации в части внесения изменений в разделы «Архитектурные решения», «Водоподготовка бассейна», «Силовое электрооборудование и электрическое освещение», «Вентиляция» 
(+100 979,8 тыс. руб.), экономией в связи с заключением государственного контракта 
от 28.11.2022 № 107/ОК-22 с ООО «СУАР-ГРУПП» (-50,0 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-3 740,9 тыс. руб.), возвратом в бюджет Санкт-Петербурга восстановительной стоимости зеленых насаждений в связи с внесенными изменениями в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4.10.2004 года № 1641 (+216,0 тыс.руб.), а также неучтенным неисполнением 2022 года (+77,7 тыс.руб.). Плановый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – 30.10.2023 года. Перенос объема работ на 2024 год в связи с сезонным характером выполнения пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы от 29.10.2020 
№ 78-1-1-3-054681-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.33 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 240 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ШУВАЛОВСКИМ                                            ПР„ ПАРАШЮТНОЙ УЛ., ПРОЕКТИРУЕМЫМИ ПРОЕЗДАМИ, В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +91 601,7 тыс.руб. 
и перенос объема работ на 2024 год в размере + 567,4 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектной документации в части корректировки разделов «Отопление», «Вентиляция и кондиционирование», «Технологическое оборудование», «Водоподготовка бассейна», «Силовое электрооборудование и электрическое освещение» 
(+100 536,7 тыс. руб.), экономией в связи с заключением государственного контракта 
от 24.11.2022  № 105/ОК-22 с ООО "СУАР-ГРУПП" (-12 926,8 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+719,8 тыс. руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+76,7 тыс.руб.), 
а также в связи с оплатой исполнительного листа по делу № А56-28085/2016 в соответствии с требованием об исполнении постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженность от 02.02.2023 № 50049/23/14949 ООО «СК ЦФО Лубянка» 
(+3 762,7 тыс.руб.). Плановый срок получения положительного заключения экспертизы 
на корректировку проекта - 30.10.2023 года. Перенос объема работ на 2024 год в связи 
с сезонным характером выполнения пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы от 31.03.2021 № 78-1-1-3-015098-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 6 
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +180 000 тыс.руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения работ в текущем году по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, монтажа технологического оборудования пищеблока 
с учетом экономии по факту заключения государственного контракта от 16.05.2023 
№ 67/ОК-23 с ООО "КИТ" (2 этап)  (-22 448,6 тыс.руб.) и уточнения затрат заказчика 
(-42,2 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере 
-202 490,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. 
Государственный контракт на СМР (разбивка осей, земляные работы, фундаменты и стены) (1 этап) от 31.10.2022 № 87/ОК-22 с ООО "КИТ". Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 № 78-1-1-3-014119-2021. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.17 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 8 
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +180 000,0 тыс. руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения работ по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, монтажа технологического оборудования пищеблока в текущем году с учетом экономии в связи с заключением государственного контракта от 22.05.2023 № 73/ОК-23 
с ООО "КИТ" (2 этап)  (-22 424,4 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (+24,0 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -202 400,4 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. Государственный контракт на СМР (разбивка осей, земляные работы, фундаменты и стены) (1 этап) от 31.10.2022 № 86/ОК-22 
с ООО "КИТ". Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 
№ 78-1-1-3-014146-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.18 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИСТВЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 19 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 2, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕЙ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 1; ФЗУ № 10) (220 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +28 251,6 тыс. руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения работ в текущем году по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, работ по водоподготовке и электрооборудованию бассейна, 
а также оплаты авансовых платежей по договору на присоединение к сетям 
с ГУП "Водоканал СПб" с учетом заключения государственного контракта от 07.06.2023 
№ 93/ОК-23 с ООО «СУАР-Групп» в связи с  пересчетом стоимости закупочной процедуры из цен 06.2022 в цены апреля 2023 года  (+1 898,4 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+29 403,6 тыс.руб). Увеличение лимита финансирования 2024 года (+3 050,4 тыс. руб.) 
для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 24.02.2022 № 78-1-1-3-010052-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПР., УЧАСТОК 71, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) 
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +150 052,4 тыс. руб. 
для поддержания высоких темпов работ подрядной организации с целью завершения выполнения в текущем году работ по устройству внутренних инженерных систем, наружных инженерных сетей, мероприятий по обеспечению доступа инвалидов с учетом заключения государственного контракта от 22.05.2023 № 69/ОК-23 с ООО "СУ-17" в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены  (+689,7 тыс.руб.) 
и уточнением затрат заказчика (-524,6 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -149 887,3 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 28.12.2021 № 78-1-1-3-084711-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.14 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, СОФИЙСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 222 (260 МЕСТ). Объект переносится 
из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 25.05.2023 №78-1-1-3-028082-2023. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 393 374,3 тыс.руб. связано с корректировкой стоимости закупочной процедуры по результатам получения положительного заключения экспертизы 
и пересчета стоимости в текущие цены с учётом применения индексов-дефляторов 
(+303 757,5 тыс.руб.), а также уточнением затрат заказчика (+89 616,8 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР - 4 кв. 2023 г. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.32 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ                  ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ) Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере                       + 206 066,9 тыс.руб. связано с корректировкой стоимости строительства по результатам получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта от 15.08.2023 № 78-1-1-2-047842-2023 (+206 772,4 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (-705,5 тыс. руб.).  ГК от 08.09.2021 № 68/ОК-21 с ООО «ТРЕСТ 101». Расходное обязательство на объект: 
пункт 1.1.2.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение  лимита финансирования 2023 года в размере +273 645,7 тыс.руб. по результатам корректировки проекта от 15.06.2023 № 78-1-1-2-032898-2023 (+223 660,8 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-101,4 тыс.руб.), с учетом ПП СПб от 21.12.2022 № 1258 
(+50 000,0 тыс.руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+0,3 тыс.руб.) и переходящим авансом (+86,0 тыс.руб.). Государственный контракт от 20.08.2021 № 65/ОК-21 
с ООО "Лентехстрой". Положительное заключение экспертизы от 13.09.2019 
№ 78-1-1-2-063742-2020 (разрабатывал инвестор), положительное заключение экспертизы (достоверность сметной стоимости) от 11.12.2020 № 78-1-1-2-063742-2020, положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 06.07.2022 № 78-1-1-2-044258-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.40 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 7 (1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +1 101 100,0 тыс. руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организации с целью завершения работ по вентиляции, внутренних отделочных работ и перекрытий с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на завершение СМР (благоустройство) в текущие цены (+47 418,3 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+10 121,9 тыс.руб.), с учетом ПП СПб № 1258 от 21.12.2022 (+52 062,9 тыс.руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+24 769,9 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -966 727,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объема работ по годам. Государственный контракт от 23.08.2022 
№ 54/ОК-22 с ООО "Лентехстрой".  Плановый срок проведения закупочной процедуры 
на завершение строительно-монтажных работ (благоустройство) - 1 кв. 2024 год. Положительное заключение экспертизы от 28.10.2020 № 78-1-1-3-054378-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.32 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ                  ПО АДРЕСУ: ЛИСТВЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ СЕВЕРНЫМ ПР., УЛ. ЕСЕНИНА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 2, ЛИСТВЕННОЙ УЛ., УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕЙ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛИЦЕЙ № 1; ФЗУ № 20) (1000 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +336 710,9 тыс.руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения в текущем году работ 
по устройству бойлерной, комплексной системы безопасности, установки автоматической системы пожарной сигнализации, водоподготовки бассейна с учетом уточнения стоимости присоединения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (+42 483,3 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -294 227,6 тыс.руб. в связи 
с перераспределением объема работ по годам. Государственный контракт на СМР 
от 17.11.2022 № 101/ОК-22 с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 10.06.2021 № 78-1-1-3-030599-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.20 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
СО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНЕ-КАМЕНСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 48 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; 
ФЗУ №4) (290 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +100 000,0 тыс.руб для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией с целью завершения выполнения комплекса работ по устройству наружной сети связи, дренажа, системы водоотведения и водоснабжения. Уменьшение лимита финансирования 2024 года  в размере -100 000,0 тыс. руб. в связи с перераспределением объема работ по годам. Государственный контракт от 29.08.2022 № 56/ОК-22 
с ООО «СУАР-ГРУПП». Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (выполнение работ по наружным сетям, ограждению, дренажу) – 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 20.09.2021 № 78-1-1-3-053679-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.25 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 308, 
ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере 
+ 150 000,0 тыс. руб. для выполнения комплекса работ в текущем году по устройству сетей, кровельных работ с учетом экономии в связи с заключением государственного контракта от 01.06,2023 № 85/ОК-23 с ООО «Апекс» (-8 060,4 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика 
(+9 634,2 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере – 148 426,2 тыс. руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организацией в текущем году с учетом перераспределения объема работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 11.03.2022 № 78-1-1-3-013739-2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ МЕТРОСТРОЯ» ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ОЛЬМИНСКОГО, Д. 13, ЛИТЕРА А (450 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 150 150,3 тыс.руб. для поддержания высоких темпов строительства 
с целью выполнения в текущем году комплекса фасадных работ и работ по устройству сетей. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -184 675,6 тыс.руб. в связи с перераспределением объема работ по годам с учетом уточнения сметной стоимости 
(-34 525,3 тыс.руб.). Государственный контракт от 30.05.2023 № 80/ОК-23 
с ООО «ГПК Инжпетрострой». Положительное заключение экспертизы от 08.02.2022 
№ 78-1-1-3-006730-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ, СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 31 (325 МЕСТ).  Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +100 200,0 тыс.руб. 
для поддержания высоких темпов строительства с целью выполнения в текущем году комплекса кровельных работ и работ по наружным сетям. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -311 710,2 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2026 года в размере +211 510,2 тыс.руб. в связи с перераспределением объема работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры 
на СМР – 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 22.12.2022 
№ 78-1-1-3-091130-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.48 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ПР.) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (135 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +165 330,2 тыс.руб. для поддержания высоких 
темпов работ с целью выполнения комплекса работ по устройству сетей, а также 
для оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения 
с учетом уточнения стоимости технологического присоединения к тепловым сетям 
(+40 098,2 тыс.руб.), а также  стоимости затрат на УСПХ (+15 025,1 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -110 206,9 тыс.руб. в связи 
с перераспределением объемов работ по годам. Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы 
от 29.12.2022 № 78-1-1-3-094603-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.10 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 50 689,6  тыс.руб. 
для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города,  а также для оплаты акта УСПХ с учетом  уточнения сметной стоимости (включение затрат на технологическое присоединение 
к сетям ХВС и водоотведения и стоимости резерва УСПХ (+ 45 872,4  тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 4 817,2 тыс.руб. в связи 
с перераспределением объема работ по годам. Положительное заключение экспертизы 
от 29.08.2012 № 78-1-5-0695-12, корректировка проекта от 25.03.2022 
№ 78-1-1-2-017707-2022. Государственный контракт на завершение РД и СМР от 07.11.2022 № 72/ОК-22  с ООО «СОТЭКС». Расходное обязательство на объект: пункт 1.1 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОРПУСА                             САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. СМОЛЯЧКОВО, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д. 676. Увеличение лимита финансирования 
2023 года (+ 210 280,5 тыс.руб.) и уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере (- 210 280,5 тыс.руб.) в связи с корректировкой объемов работ для поддержания высоких темпов строительства. Положительное заключение экспертизы от 14.02.2022                                 №78-1-1-3-008102-2022 Государственный контракт от 05.05.2023 № 58/ОК-23                                  с ООО «Элитспецстрой». Расходное обязательство на объект: пункт 1.11 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства                        Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ                                     ОТ ВЕРХНЕ- КАМЕНСКОЙ УЛ. ДО ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ. Увеличение лимита 2023 года 
(+148 750,1 тыс. руб.) в целях проведения земляных, укрепительных, планировочных работ 
в полном объеме, а также работ по устройству наружных сетей ливневой канализации. Уменьшение лимита 2024 года (-116 529,0 тыс. руб.) с учетом  увеличения сметной стоимости (+32 221,1 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП в ц. 06.23 и уточнением затрат заказчика. ГК: от 23.01.2023 № 02/ОК-23 с ООО «КИТ» (земляные работы, ливневая канализация).  Проведение закупочных процедур на завершение СМР – 4 квартал 2023 года. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034796-2021. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.213 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПЛЕСЕЦКАЯ УЛ.                                                     ОТ ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. Увеличение лимита финансирования  2023 года  (+10 000,0 тыс. руб.) в связи с необходимостью переноса части работ с 2024 года (-10 000,0 тыс. руб.) на текущий год в соответствии с графиком выполнения работ (устройство боковых проездов). Государственные контракты                               с ООО «КИТ»: ГК № 22/ОК-22 от 17.05.22,  ГК № 23/ОК-22 от 23.05.22, ГК № 73/ОК-22                 от 07.10.22, ГК № 74/ОК-22 от 07.10.22, ГК № 76/ОК-22 от 17.10.22, ГК № 75/ОК-22                      от 17.10.22, ГК № 81/ОК-22 от 31.10.22, ГК № 80/ОК-22 от 31.10.22. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034795-2021, сметная стоимость без изменений. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.214 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПЛАНЕРНАЯ УЛ. ОТ ГЛУХАРСКОЙ УЛ. ДО Р. КАМЕНКА. 1 ЭТАП. УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАНЕРНОЙ УЛ.                           ОТ ГЛУХАРСКОЙ УЛ. ДО ПК 9+75.46 Увеличение лимита 2023 года (+10 000,0 тыс. руб.)                  в связи с необходимостью проведения в текущем году подготовки территории в полном объеме. Увеличение лимита 2025 года (+95 034,7 тыс. руб.) с учетом увеличения сметной стоимости (+105 034,7 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП в ц. 06.23, уточнением затрат заказчика. ГК на демонтажные работы, разработка грунта, строительство сетей ливневой канализации с ООО КИТ от 22.05.2023 № 74/ОК-23. Проведение закупочных процедур на СМР - 4 кв. 2023 г. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034794-2021. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.215 проектной части перечня мероприятий, связанного                с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры                      Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы                   Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                              от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПЛАНЕРНАЯ УЛ.ОТ ГЛУХАРСКОЙ УЛ. ДО Р. КАМЕНКА. 2 ЭТАП. УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАНЕРНОЙ УЛ.                             ОТ ПК 9+75.46 ДО Р.КАМЕНКА Увеличение лимита 2023 года (+10 000,0 тыс. руб.)                  в связи с необходимостью проведения в текущем году подготовки территории в полном объеме. Увеличение лимита 2025 года (+75 544,0 тыс. руб.) с учетом увеличения сметной стоимости  (+85 543,9 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП в ц. 06.23, уточнением затрат заказчика. ГК на демонтажные работы, разработка грунта, строительство сетей ливневой канализации с ООО КИТ от 22.05.2023 № 76/ОК-23. Проведение закупочных процедур на СМР - 4 кв. 2023 г. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-034794-2021. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.216 проектной части перечня мероприятий, связанного               с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры                   Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы                 Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ ОТ ВЕРХНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛИЦЫ ДО АРЦЕУЛОВСКОЙ АЛЛЕИ, сметная стоимость без изменений. Увеличение лимита финансирования 2023 года  (+169 155,4 тыс. руб.) для поддержания высоких темпов строительно-монтажных работ для снятия социальной напряженности жителей Приморского района с целью обеспечения транспортной доступностью территорию жилой застройки. Перенос части работ с 2024 года (-160 105,4 тыс. руб.)                    на текущий год. Увеличение сметной стоимости (+9 050,0 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости  ЗП, уточнением затрат заказчика. ГК с ООО КИТ: на земляные работы, ливневую канализацию от 23.01.2023 № 03/ОК-22; на дорожные работы, водоотведение              от 22.05.2023 № 75/ОК-23; на устройство бортового камня, устройство основания проезжей части  от 30.05.2023 № 89/ОК-23; на устройство колодцев, устройство дорожные конструкции от 30.05.2023 № 88/ОК-23. Подведение итогов закупочной процедуры                       на завершение СМР – 26.09.2023. ПЗЭ от 02.09.2021 № 78-1-1-3-049972-2021 Расходное обязательство на объект: пункт 2.217 проектной части перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы 
Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТЕННОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ КАМЫШОВОЙ УЛ. ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+50 000,0 тыс. руб.) в связи с переносом части строительных работ (работы с земляным полотном) на текущий год. Уменьшение лимита 2025 года (-35 503,7 тыс. руб.). Увеличение сметной стоимости (+14 496,3 тыс. руб.) в связи с пересчетом стоимости ЗП, уточнением затрат заказчика.                  ГК на СМР (земельные и подготовительные работы) от 28.06.23 № 108/ОК-23                                 с ООО «Гамма», ГК на СМР (наружные сети дождевой канализации) № 120/ОК-23                           с ООО «Кит» от 18.07.2023. ГК на  завершение СМР от 04.09.2023 № 137/ОК-23 
с ООО «Кит». ПЗЭ от 27.12.2022 № 78-1-1-3-093256-2022 Расходное обязательство на объект: пункт 2.235 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ПРОЕЗДА 
ОТ МОСКОВСКОГО ШОССЕ ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:14:0007686:4718 Увеличение лимита 2023 года (+6 787,2 тыс. руб.) в связи                             с необходимостью проведения в текущем году подготовки территории в полном объеме,            а также для начала работ по разработке грунта. Уменьшение лимита 2024 года                          (-3 326,4 тыс. руб.). Увеличение сметной стоимости (+3 460,8 тыс. руб.) в связи                            с пересчетом стоимости ЗП, уточнением затрат заказчика. ГК на СМР от 27.06.2023 №106/ОК-23 с ООО «ЛесСтройРесурс» (инженерные сети, подготовительные и земляные работы), ГК на  дорожные работы  от 31.07.2023 123/ОК-23 с ООО «ЛесСтройРесурс»,               ЗП на завершение СМР - 4 кв.2023. ПЗЭ от 20.12.2022 № 78-1-1-2-090105-2022. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.236 проектной части перечня мероприятий, связанного 
с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы 
Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 552.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: НОВООВСЯННИКОВСКАЯ УЛ. Д. 19А, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года (+93 178,8 тыс. руб.) с учетом увеличения сметной стоимости (+93 119,3 тыс. руб.) в связи с корректировкой проекта (+100 735,3 тыс. руб.), экономия по факту заключения ГК на корректировку проекта                      от 28.11.2022 № 108/ОК-22 с ООО "ПСБ "Жилстрой" (-11 109,3 тыс. руб.), уточнение затрат заказчика. Плановый срок проведения ЗП на завершение СМР – 4 квартал 2023 года.                                 ПЗЭ от 14.09.2018 № 78-1-1-3-0147-18 (тех. часть), от 25.12.2018 № 78-1-0561-18 (сметная часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1   «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,2-Й ВЕРХНИЙ ПЕРЕУЛОК, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 10, ЛИТЕРА К ПО 2-МУ ВЕРХНЕМУ ПЕРЕУЛКУ) (НЕЖИЛАЯ ЗОНА «ПАРНАС», КВАРТАЛ 3 (6 А/М), ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД.  Увеличение лимита финансирования 
2023 года (+303 649,1 тыс. руб.) с учетом проведения повторной экспертизы                                     (+295 869,8 тыс. руб.), Экономия по факту заключения ГК на завершение корректировки РД и СМР от 26.10.2022 № 84/ОК-22 с ООО «СК «Высотспецстрой» (-48,6 тыс. руб.), уточнение затрат заказчика (+10 526,5 тыс. руб.). Перенос пуско-наладочных работ 
на 2024 год (+3 302,0 тыс. руб).  ПЗЭ от 16.05.2013 № 78-1-5-0412-13, ПЗЭ на удорожание стоимости материалов от 29.12.2022 № 78-1-1-2-094328-2022. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 49, КОРП.3, ЛИТЕРА А ПО КИНГИСЕППСКОМУ ШОССЕ), Г.КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ Т (6 А/М), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД  Увеличение лимита финансирования 2023 года (+305 538,8 тыс. руб.) с учетом проведения повторной экспертизы, уточнение договоров на технологическое присоединение. Перенос                        пуско-наладочных работ на 2024 год (+4 501,4 тыс. руб.). Увеличение стоимости  с учетом корректировки проекта (+301194,2 тыс. руб.) в связи с необходимостью изменения разделов проектной документации, уточнение затрат заказчика (+7053,8 тыс. руб.).  ГК (завершение РД+СМР) от 09.09.2022№ 60/ОК-22 с ООО «Норд-Строй». ПЗЭ от 27.11.2013                                    № 78-1-5-0568-13, ПЗЭ на удорожание стоимости материалов от 06.12.2022                                   № 78-1-1-2-085640-2022. Корректировка проекта - дело № 230-3-12 от 21.06.2023. Расходное обязательство на объект: пункт 7 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность 
в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 120, (БЕЛЯЕВКА) Увеличение лимита 2023 года (+18 224,2 тыс. руб.) для оплаты авансового платежа по договору  с ПАО «Россети Ленэнерго» № 23-035382-100-142 (на регистрации), увеличение лимита 2024 года (+12 262,8 тыс. руб.) для обеспечения остатка стоимости работ. Проведены закупочные процедуры, ГК с ООО КУБ-Строй от 31.07.2023                       № 122/ОК-23. Увеличение сметной стоимости с учетом уточнения стоимости                                 на технологическое присоединение к электрическим сетям (+30 487,0 тыс. руб.).                        ПЗЭ от 19.12.2022 № 78-1-1-3-089859-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 12 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность    в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

- СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ                                          САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»                                     И «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАНЕВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОХТИНСКОЙ ВЕТКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере +200 000,0 тыс.руб., уменьшение лимита финансирования 2024 года 
в размере -200 000,0 тыс.руб.  Перераспределение объемов работ по годам для поддержания высоких темпов производства работ в целях создания современных условий для хранения важных исторических документов. Сметная стоимость без изменений. ПЗЭ: от 30.06.2021 № 78-1-1-3-035017-2021. ГК на РД+СМР с ООО «Суар-Групп» от 18.10.2022 № 77/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Наследие», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г.КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 60, ЛИТЕРА А, ПО ТВЕРСКОЙ УЛ.) 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ НА 320 ЧЕЛ. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +100 783,7 тыс.руб. в связи 
с планируемым удорожанием стоимости ГК в результате корректировки проектной документации (разделы: архитектурные решения, вентиляция, слаботочные системы).  Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +2 208,8 тыс.руб. в связи 
с проведением пусконаладочных работ систем отопления. Увеличение сметной стоимости +95 187,7 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости ГК в результате корректировки проектной документации (разделы: архитектурные решения, вентиляция, слаботочные системы) (+100 783,7 тыс.руб.); корректировка стоимости СМР по ГК № 067/ОК-22 
от 09.11.2022 (-25,0 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика: ПАО «Ленэнерго»                             (-1 336,5 тыс.руб.); ГУП «Водоканал СПб» (-4 985,6 тыс.руб.); уточнение восстановительной стоимости зеленых насаждений (+751,1 тыс.руб.).                                         ПЗЭ: № 78-1-1-3-066767-2020 от 23.12.2020. ГК на СМР с ООО «СУАР-ГРУПП»                            № 67/ОК-22 от 09.11.2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.6 подпрограммы 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Образование», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры                                      в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                  от 17.06.2014 № 488.

- ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, Д.4, ЛИТЕРА М, ЗАНИМАЕМОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ», ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+170 854,2 тыс.руб.) в связи с увеличением выполнения работ по объекту для завершения устройства железобетонных конструкций в полном объеме, уменьшение лимита финансирования 2024 года (-120 713,7 тыс.руб.) с учетом переноса части работ 
по устройству железобетонных конструкций на 2023 год, уменьшение лимита финансирования 2025 года (-2 428 081,5 тыс.руб.) в связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы проектной документации. Уменьшение сметной стоимости 
(-7 891,1 тыс.руб.) в связи с экономией по факту заключения ГК с ООО «ПСБ «Жилстрой» от 28.12.22 № 116/ОК-22 (-7 956,6 тыс.руб.); уточнением затрат заказчика: ГУП «Водоканал СПб» (-38,8 тыс.руб.); ПАО «Россети Ленэнерго» (+104,3 тыс.руб.). 
ПЗЭ № 78-1-1-3-039522-2020 от 20.08.2020. Государственный контракт с ООО «ПСБ «Жилстрой» на разработку РД + приспособление от 28.12.2022 № 116/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ. С ИНЖЕНЕРНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Сметная стоимость без изменений. Увеличение лимита финансирования 2023 года (+300 000,0 тыс. руб.), с учетом увеличения объемов выполнения запланированных работ (дорожные работы, устройство наружного освещения) в целях своевременного ввода социально-значимых объектов на территории квартала, уменьшение лимита 2025 года (-300 000,0 тыс. руб.) с учетом обеспечения остатка стоимости работ. ГК: от 15.11.2022 № 100/ОК-22 с АО «МегаМейд» до 10.07.2025.                  ПЗЭ: от 17.12.2020 № 78-1-1-3-065290-2020. Расходное обязательство на объект:                        пункт 2.5.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем                            и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.

Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести 
за счет уменьшения лимита по объектам:

В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования 
2023 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период 
2024-2025 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР.МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЛАБОРАТОРНЫМ ПР., БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., КУШЕЛЕВСКОЙ ДОР., УЧАСТОК 77. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -223 106,6 тыс.руб. с учетом выполнения подрядной организацией строительно-монтажных работ до конца 2023 года. Увеличение лимита финансирования 2024 года +147 258,8 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам 
и переноса завершения монолитных работ на 2024 год. Уменьшение сметной стоимости 
-75 847,8 тыс.руб. в связи с экономией по факту заключения ГК № 91/ОК-23 
(-44 016,2 тыс.руб.), корректировкой стоимости затрат на ведение авторского надзора 
(+1 340,7 тыс.руб.); корректировкой затрат заказчика: ПАО «Россети Ленэнерго» 
(+3 228,6 тыс.руб.), ГУП «Водоканал СПб» (-155,9 тыс.руб.), ГУП «ТЭК СПб» 
(-36 245,0 тыс.руб.). ПЗЭ: от 20.09.2022 № 78-1-1-3-067333-2022. ГК на СМР 
с ООО «С-ИНДУСТРИЯ» от 08.06.2023 № 91/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 2.14 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 350 КОЕК ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. П.П. КАЩЕНКО»  ПО АДРЕСУ: УЛИЦА МЕНЬКОВСКАЯ, ДОМ 10, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 188357 Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -25 000,0 тыс.руб. 
в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур. Завершение ПИР 
в 2023 году. По объекту в составе «Плановых расходов» изменение объемов работ по годам для обеспечения финансирования первоочередных мероприятий. Увеличение сметной стоимости +1 822 527,3 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости работ в цены июня 
2023 года. Уточнение объема работ 2026 года с учетом обеспечения остатка сметной стоимости.  ПЗЭ: заход в экспертизу - Леноблэкспертиза (дело № 01471-22/Г47-0038793 
от 14.12.2022. Ориентировочный срок получения ПЗЭ – сентябрь 2023 года. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется в декабре 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.30 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,  ФЗУ 93 Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -1 000,0 тыс.руб. в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур. Завершение ПИР в 2023 году. По объекту в составе «Плановых расходов» изменение объемов работ по годам для обеспечения финансирования первоочередных мероприятий. Увеличение сметной стоимости +2 440 634,7 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости работ в цены июня 2023 года. Уточнение объема работ 2026 года с учетом обеспечения остатка сметной стоимости. ПЗЭ № 78-1-1-1-083925-2022 от 30.11.2022 (изыскания); П+РД: дело от 04.07.2023 № 408-23. Ориентировочный срок получения                ПЗЭ – декабрь 2023 года. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется в декабре 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.46 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного              с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.КОЛПИНО, ПАВЛОВСКАЯ УЛ., Д. 31, ЛИТ. А (190 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -85 632,5 тыс. руб. 
по результатам корректировки проекта от 02.05.2023 № 78-1-1-3-022918-2023 
(-80 972,2 тыс. руб.), уточнением затрат заказчика (-4 681,5 тыс. руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+21,2 тыс. руб.). Государственный контракт на корректировку РД и СМР от 16.08.2021 № 62/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 31.10.2014 № 78-1-5-0471-14. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.6 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ:  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 8, КАДАСТРОВЫЙ № 78:11:0005606:8502 (140 МЕСТ). 
Объект включен в строку «Плановые расходы». Высвобождение лимита финансирования 2023 года в размере -25 000,0 тыс.руб. связано с переносом начала строительства 
на 2024 год в связи с длительными сроками получения положительного заключения экспертизы. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы 
– 31.12.2023 год. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере 
– 427 837,2 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2025 года в размере 
+669 594,5 тыс.руб. в связи с изменением объемов работ по годам с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+135 854,0 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (+80 903,3 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.57 подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: 
Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 13, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -48 757,6 тыс.руб. в связи уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта от 28.06.2023 
№ 78-1-1-2-036670-2023 (-47 702,3 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика 
(-1 055,3 тыс.руб.). Государственный контракт от 05.04.2021 № 12/ОК-21 
с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 07.11.2016 
№ 78-1-1-3-0280-16, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (СЧ) от 25.10.2022 № 78-1-1-2-075277-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.4 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ПО АДРЕСУ: БОЛОТНАЯ УЛ., ДОМ 6, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере - 101 015,4 тыс.руб. связано с уменьшением сметной стоимости в связи с отсутствием необходимости проведения ранее планируемой экспертизы на корректировку проекта. Государственный контракт от 30.03.2021 
№ 11/ОК-21 с АО «Монолитстрой», ГК на завершение СМР (благоустройство, наружное освещение» от 19.05.2023 № 70/ОК-23 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ», ГК на завершение СМР (озеленение, малые архитектурные формы, ограждения,  мусороконтейнерная площадка) 
от 19.05.2023 № 71/ОК-23 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ», ГК на завершение СМР (асфальтобетонные проезды, тротуары, спортивные площадки, дренаж площадок) 
от 19.05.2023 № 72/ОК-23 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 08.07.2016 № 78-1-1-3-0215-16, положительное заключение экспертизы 
на корректировку проекта (СЧ) от 26.10.2022 № 78-1-1-2-075540-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.5 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 67 
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) (825 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования в размере -70 995,0 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта в части внесения изменений в раздел “Архитектурные решения” от 03.05.2023 № 78-1-1-2-023393-2023. Государственный контракт от 13.07.2021 № 24/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 14.08.2020 № 78-1-1-3-038349-2020, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (СЧ) от 02.08.2022 № 78-1-1-2-053418-2022, положительное заключение экспертизы (по результатам экспертного сопровождения) 
от 02.12.2022 № 78-1-1-2-084955-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 14, (ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА 15, ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА; 
ФЗУ № 13) (1100 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере 
-58 635,0 тыс.руб. в связи уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта от 14.06.2023 № 78-1-1-2-032625-2023. Государственный контракт на СМР от 19.07.2021 № 51/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 18.08.2020 № 78-1-1-3-039195-2020, положительное заключение экспертизы (корректировка проекта (СЧ) от 12.07.2022 № 78-1-1-2-045898-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.1 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.ШУШАРЫ, СЛАВЯНКА, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 203 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЫ) (1375 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 
2023 года в размере - 140 896,5 тыс.руб. в связи уточнением стоимости строительства 
по результатам корректировки проекта от 13.07.2023 № 78-1-1-2-040534-2023.  Государственный контракт от 16.08.2021 № 21/ОК-21 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 24.09.2020 № 78-1-1-3-047353-2020, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (СЧ) от 26.08.2022 № 78-1-1-2-061530-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ,
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ) Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 236 793,8 тыс. руб. в связи с уточнением стоимости ГК от 28.06.2021 № 17/ОК-21 с ООО «СУАР-Групп» по результатам корректировки проекта от 13.07.2023 № 78-1-1-2-040437-2023  (-470 635,2 тыс. руб.), уточнением цены ГК (+229 581,2 тыс.руб.)  (в соответствии с дополнительным соглашением № 21 от 28.07.2023 
с учетом получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской федерации, федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов (программ) (+230 611,2 тыс. руб.)), а также в связи 
с уточнением затрат заказчика (+4 260,2 тыс. руб.), Расходное обязательство 
на объект: пункт 1.1.2.7 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО АКТОВОГО ЗАЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 251 КИРОВСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 15, КОРП.2, ЛИТЕР А (196 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -126 215,0 тыс.руб. в связи с длительными 
сроками проведения закупочной процедуры. Плановый срок проведения закупочной процедуры – 1 кв. 2024 года. Перенос объемов финансирования на 2024 в размере 
+ 29 277,7 тыс.руб. с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры на корректировку РД и СМР в текущие цены (+12 425,9 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика 
(-238,7 тыс.руб.). Перенос на 2025 год в размере + 109 124,5 тыс.руб. для завершения выполнения общестроительных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы от 17.07.2015 № 78-1-5-0346-15. Расходное обязательство 
на объект: пункт 2.1.17 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 22 КЛАССА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 8, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года 
в размере – 483 258,0 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации с повторным получением положительного заключения экспертизы в части внесений изменений в разделы «Архитектурные решения», «Слаботочные сети». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 30.10.2023 год. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 492 648,2 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по контракту с учетом перераспределения объемов работ по годам, экономией в связи с заключением государственного контракта от 13.01.2023 № 122/ОК-23 
с ООО «СУ-17» (-23 645,5 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+29 907,4 тыс.руб.) 
и неучтенным неисполнением 2022 года (+3 128,3 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0339-16. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.12 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. ПЕТЕРГОФ. РОПШИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 144 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А ПО РОПШИНСКОМУ ШОССЕ) Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -226 334,1 тыс.руб. в связи 
с длительными сроками разработки проектной документации. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 226 334,1 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Государственный контракт на ПИР и СМР от 07.07.2023                                                № 102/ОК-23 с ООО «СУ-17». Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.59 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЩЕРБАКОВА, УЧАСТОК 25 (СЕВЕРНЕЕ ДОМА 7, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛИЦЕ ЩЕРБАКОВА). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере 
-198 615,1 тыс.руб. в связи с длительными сроками проведения закупочной процедуры. Плановый срок проведения закупочной процедуры на ПИР и СМР – 4 квартал 2023 года. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 198 615,1 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Расходное обязательство на объект: 
пункт 2.1.14 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРИСТРОЙКОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 425 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., ДОМ 18, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -34 530,1 тыс. руб. и лимита финансирования 
2024  года в размере -573 322,4 тыс.руб. связано с  длительными сроками проведения закупочной процедуры в  связи с поздним сроком передачи инвестором проектно-сметной документации. Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР 
– 4 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 30.11.2022 
№ 78-1-1-3-084194-2022. Перенос объемов работ на 2025 год в размере 
+ 696 564,7  тыс. руб. для завершения общестроительных работ и ввода объекта 
в эксплуатацию с учетом перераспределения объемов работ по годам, пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+45 202,8 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+43 509,4 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.63 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, 
УЛ. ЗАМШИНА, УЧАСТОК 1, ЮЖНЕЕ Д.29, КОРП.5, ЛИТЕРА А.

Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере - 2 039 253,6 тыс.руб., увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 2 039 253,6 тыс.руб. в связи 
с переносом части работ на 2024 год. Положительное заключение экспертизы от 15.06.2020 № 78-1-1-3-024581-2020. Государственный контракт от 21.12.2021 № 98/ОК-21,                         от 20.03.2023 № 19/ОК-23 с ООО «КВС». Расходное обязательство на объект: пункт 1.9. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы                         Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОДВОЙСКОГО, Д.31, КОРП.З, ЛИТЕРА И. Уменьшение лимита 2023 года в размере - 225 483,4 тыс.руб. в связи с уточнением сметной стоимости объекта (- 222 047,1 тыс.руб.) в связи с исключением из сметной стоимости объекта затрат на увеличение стоимости строительства по результатам корректировки проекта и в связи с переносом пуско-наладочных работ. Увеличение лимита 2024 года 
в размере + 3 436,4 тыс. руб. в связи с переносом пуско-наладочных работ. Положительное заключение экспертизы от 30.04.2021 № 78-1-1-3-022169-2021, от 09.12.2022 
№ 78-1-1-2-086580-2022 в ц. 09.2022. Государственный контракт 1 этап ГК № 58/ОК-22 
от 01.09.2022, 2 этап – ГК № 85/ОК-22 от 28.10.2022 с ООО «СУ-17». Расходное обязательство на объект: пункт 1.11. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ СПБ ГБУ СШОР «ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ЖЕМЧУЖИНА» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕМЕСЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита 2023 года в размере 
(- 496 754,2 тыс.руб.) под ожидаемое освоение в 2023 году в связи с длительными сроками подготовки проектно-сметной документации по заходу в экспертизу и получения ПЗЭ. Уменьшение лимита 2024 года в размере (- 25 000,0 тыс.руб.) под ожидаемое освоение 
и переносом части работ на 2025 год. Увеличение лимита 2025 года в размере                                 (+ 521 754,2 тыс.руб.) в связи с переносом части работ на 2025 год и для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода его в эксплуатацию. Ориентировочный срок получения ПЗЭ - 09.2023г., от 21.12.2021№ 78-1-1-1-080472-2021 (изыскания). Плановый срок проведения закупочной процедуры - 3 кв. 2023 год. Расходное обязательство                         на объект: пункт 1.22. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры             и спорта» перечня мероприятий, связанного  с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта                                           в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ПО УЛ. ГЛУХАРСКАЯ ОТ УЛ. НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ 
ДО КОМЕНДАНТСКОГО ПР. Уменьшение лимита 2023 года (– 1 626,7 тыс. руб.), уменьшение лимита 2024 года (-89 284,2 тыс. руб.). Перенос срока выполнения работ 
на 2025 год (+101 626,7 тыс. руб.) Увеличение сметной стоимости в связи с пересчетом стоимости  работ, уточнением затрат заказчика (+10 715,7 тыс. руб.). Требуется процедура изъятия части земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004281:94 через суд. Проведение закупочных процедур  - 1 кв. 2024 г. ПЗЭ: от 20.03.2017 № 78-1-1-3-0028-17. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.212 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: БОГАТЫРСКИЙ ПР. НА УЧАСТКЕ                        ОТ ЯХТЕННОЙ УЛ. ДО СТАРОДЕРЕВЕНСКОЙ УЛ. Уменьшение лимита 2023 года                         (-103 946,0 тыс. руб.) в связи с исключением из сметной стоимости затрат по факту заключения ГК № 117/ОК-23 от 17.07.23 на завершение СМР (устройство покрытия проезжей части) с ООО «ЛесСтройРесурс», а также  ГК № 116/ОК-23 от 17.07.23                            на завершение СМР (дорожные работы) с ООО «ЛесСтройРесурс» (-104 937,8 тыс. руб.), увеличение стоимости зеленых насаждений (+991,8 тыс. руб.) УГЭ № 78-1-0391-18                     от 11.10.2018 от 11.10.2018. Расходное обязательство  на объект: пункт 2.219 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПОНТОННЫЙ, КОЛПИНСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТКИ 3, 9, 12, 23, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 2, 24, 21, 25, 22, 26, 10, 27 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 2 ЛИТЕРА А ПО КОЛПИНСКОЙ УЛИЦЕ). 
Объект включен в строку «Плановые расходы». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере (– 418 608,5 тыс.руб.) и перенос части объема работ на 2025 год в размере               (+ 466 557,7 тыс.руб. Пересчет стоимости в ц. 06.23. (+47 949,2 тыс. руб.). Планируемый срок получения ПЗЭ  – 4 квартал 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.229 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:                                 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. КОМАРОВО, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.4, ЛИТЕРА А (4 А/М), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере (– 308 010,4 тыс. руб.) Перенос сроков завершения строительства на 2024 год  (+320 193,4 тыс. руб) с учетом позднего срока проведения конкурсной процедуры, а также в связи с долгим согласованием технического задания пользователя. Уточнение сметной стоимости (+12 183,0 тыс. руб.) с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры (РД+СМР) в ц. 07.2023. Плановый срок проведения ЗП- 4 кв. 2023 г. ПЗЭ от 22.12.2014 № 78-1-0499-14. Расходное обязательство           на объект: пункт 4 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА  № 140, ЛИТЕРА А ПО КОМЕНДАНТСКОМУ ПР.; ТЕРРИТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КУРОРТНЫЙ ЛЕСОПАРК", КВАРТАЛ 68 ПЕСОЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА) (4 А/М) КАМЕНКА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД  Уменьшение лимита 2023 года (-353 509,6 тыс. руб.) Перенос сроков завершения строительства на 2024 год (+353 509,6 тыс. руб.) с учетом необходимости корректировки проектной документации всех разделов в связи с изменением нормативно-технической документации (4 кв. 2024 г.) Сметная стоимость без изменений. ГК от 05.06.2023 
№ 54/ОК-23 с ООО "Гарант Строй Сервис". ПЗЭ от 14.02.2013 № 78-1-5-0158-13. Расходное обязательство на объект: пункт 8 проектной части перечня мероприятий, связанного                       с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности                     в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                от 17.06.2014 № 489.

- СТРОИТЕЛЬСТВО (РАЗРАБОТКА) СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                        И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦТП ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ:                      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 356, ЛИТЕРА А (Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 356), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Исключение мероприятия из АИП  (-109 188,9 тыс. руб.). ООО «Петербургтеплоэнерго» выданы актуализированные технические условия на подключение объекта «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 356, ЛИТЕРА А (Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 356), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД»                         к тепловым сетям от 16.06.23 № 5180 с точкой подключения на тепловых сетях в границах земельного участка объекта, в связи с чем необходимость строительства тепловых сетей                 за пределами земельного участка отсутствует.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КИНОКОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА                     ПО АДРЕСУ: ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д.536, ЛИТ. Б Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 41 651,1 тыс.руб. в связи                       с поздними сроками прохождения повторной экспертизы проектной документации (корректировка ПД (разделы: технологическое оборудование, конструктивные решения, архитектурные решения, внутренние и наружные инженерные сети) заход –сентябрь 2023, получение ПЗЭ – декабрь 2023 г.). Увеличение  лимита 2024 года  (+294 780,9 тыс. руб.)                     с учетом увеличения сметной стоимости +252 891,9 тыс.руб. в связи с увеличением цены ГК в соответствии с дополнительным соглашением от 17.01.23 № 6 по ПЗЭ от 25.11.22 (+96 942,7 тыс.руб.); увеличение предполагаемого удорожания стоимости ГК в результате корректировки проектной документации (+156 772,4 тыс.руб.); уточнение стоимости авторского надзора (-10,3 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика: ГУП «Водоканал СПб»                 (-555,3 тыс.руб.); ПАО «Россети Ленэнерго» (-257,6 тыс.руб.). ПЗЭ: от 27.03.2018                  № 78-1-1-3-0061-18 (ТЧ), от 18.01.2019 № 78-1-0049-19 (СЧ), от 25.11.2022                                   № 78-1-1-2-082776-2022 (ТЧ+СЧ). ГК на СМР с ООО «Террикон» от 22.06.2021                     № 41/ОК-21. Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры                                      в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                 от 17.06.2014 № 488.

- По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ»:

27.1. По государственной программе «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 187 573,6 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 104 295,4 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года в размере +107 334,3 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период:

- «Проектирование строительства здания поликлиники для взрослых с женской консультацией по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, Северный проспект, земельный участок 116». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 4 922,8 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 4 922,8 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке у дома 54, корпус 2 по пр. Энтузиастов». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи с расторжением государственного контракта по причине неудовлетворительной работы проектной организации и заключением нового государственного контракта на завершение ПИР от 29.08.2023 № 21ОК/23-2 с ООО «АКБ МОНОЛИТ», уменьшение лимита 2023 года в размере – 32 449,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 32 449,9 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания поликлиники для детей на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга город Пушкин, Ленинградская ул., земельный участок 18». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи с неудовлетворительной работой проектной организации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 30 637,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере +30 637,2 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 41, кадастровый номер 78:40:0008501:3308». Перенос сроков окончания работ на 2024 год 
в связи с расторжением государственного контракта и заключением нового государственного контракта на завершение ПИР, уменьшение лимита 2023 года в размере – 29 135,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год 
в размере + 29 135,9 тыс. руб.

- «Проектирование реконструкции зданий СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 46». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи с неудовлетворительной работой проектной организации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 49 290,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 49 290,2 тыс. руб.

- «Проектирование строительства центра медицинской реабилитации детей СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40» по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Прибрежная улица, земельный участок 6А». Исключение объекта в связи с невозможностью выполнения ПИР ранее 
2025 года, в ходе корректировки закона о бюджете планируется перенос объекта 
в плановые расходы. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 37 114,0 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 147 420,7 тыс. руб.

- «Проектирование строительства зданий для размещения центра паллиативной медицинской помощи по адресу: г. Колпино, ул. Севастьянова, юго-западнее дома № 3              по Колпинской ул. (Санкт-Петербург, город Колпино, улица Севастьянова, участок 21, (территория, ограниченная загородной улицей, Колпинской улицей, улицей Севастьянова, проектируемым проездом; ФЗУ № 17) (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 3 261,3 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 38 919,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 42 180,8 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания ГБУЗ «Городская больница № 26» 
по адресу: ул. Костюшко, д. 2, для размещения отделения экстренной медицинской помощи (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год 
в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 5 091,1 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере 
– 36 844,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год 
в размере + 41 935,3 тыс. руб.

- «Проектирование строительства паркинга по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., восточнее дома № 68 А, литера А». Увеличение лимита финансирования 2023 года 
в размере + 11 778,7 тыс. руб. в связи с необходимостью переноса части работ с 2024 года 
с учетом ожидаемого выполнения, уменьшение лимита 2024 года 
в размере – 11 778,7 тыс. руб.

- «Проектирование здания общежития квартирного типа для сотрудников                        ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, село Никольское». Уменьшение лимита 2023 года в размере                            – 3 094,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год              в размере + 3 094,0 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Садовая улица, участок 1, (юго-западнее дома 12, корп. 2, литера А по Садовой улице)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 4 355,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 18 862,3 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 23 218,2 тыс. руб.

27.2. По государственной программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 56 143,9 тыс. руб., увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 173 153,0 тыс. руб., увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 33 013,5 тыс. руб. связано с перераспределением объема работ по годам с учетом ожидаемого выполнения, а также в связи 
с необходимостью обеспечения объектов бюджетными ассигнованиями в полном объеме:

- «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 107». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 32 471,1 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения. Перенос сроков окончания работ на 2024 год в размере + 32 471,1 тыс. руб. в связи                      с длительной процедурой проведения конкурсных процедур и поздним сроком заключения государственного контракта.

- «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Детскосельский, Муромская улица, участок 23». Перенос сроков окончания работ на 2024 год в размере + 0,1 тыс. руб. 
в связи с необходимостью корректировки границ земельного участка и определения окончательных параметров объекта. Уточнение стоимости объекта будет произведено после определения окончательных параметров объекта.

- «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, территория Торики, улица Политрука Пасечника, участок 38». Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 863,5 тыс. руб. с целью оплаты услуг государственной экспертизы. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 863,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.

- «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга город Красное Село, Родниковая улица, земельный участок 1». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 133,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения. Перенос объемов работ на 2024 год в размере + 2 133,0 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам.

- «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения в границах территории, ограниченной ул. Восстановления, Родниковой ул., Красногородской ул., Гатчинским шоссе, в Красносельском районе Санкт-Петербурга; 
ОЗУ № 2». Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 852,5 тыс. руб. 
с целью оплаты услуг государственной экспертизы. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 852,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.

- «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, участок 41». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 1 218,6 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.  Перенос объемов работ на 2024 год в размере + 1 218,6 тыс. руб. 
с учетом перераспределения объемов работ по годам.

- «Проектирование строительства здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург,  Петергофское шоссе, участок 24 (севернее пересечения 
с улицей Пограничника Гарькавого, квартал 39-3). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 794,9 тыс. руб. с целью оплаты услуг государственной экспертизы. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 794,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.

- «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Правобережный, улица Кржижановского, участок 51». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 13 196,8 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, Перенос сроков окончания работ и лимита финансирования 
на 2024 год в размере + 13 196,8 тыс. руб. в связи с неудовлетворительной работой проектной организации.

- «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы 
со структурным подразделением дошкольного образования в границах территории, ограниченной ул. Восстановления, Родниковой ул., Красногородской ул., Гатчинским шоссе, в Красносельском районе Санкт-Петербурга; ОЗУ № 3». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 3 737,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения.  Перенос объемов работ на 2024 год в размере + 3 737,2 тыс. руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам.

- «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу: Санкт-Петербург, территория, ограниченная Ольгинской дорогой, ул. Шишкина,                 ул. Валерия Гаврилина, Заречной ул., ул. Михаила Дудина в Выборгском районе; образуемый участок № 48». Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере 
– 4 857,5 тыс. руб. и лимита финансирования 2024 года в размере – 28 156,0 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения. Перенос объемов и сроков окончания работ на 2025 год в размере + 33 013,5 тыс. руб. в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации.

- «Проектирование строительства здания Санкт-Петербургского профессионального образовательного учреждения «Многофункциональный колледж «Центр образовательных инноваций и профессионального развития» по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, проспект Энгельса, участок 14 (северо-западнее пересечения с 4-м Верхним переулком (14-1)». Увеличение лимита 2024 года в размере + 129 899,4 тыс. руб. в целях обеспечения объекта бюджетными ассигнованиями в полном объеме.

- «Проектирование строительства здания общеобразовательной школы по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, напротив дома 14, корп. 4, стр. 1 
по Анциферовской улице». Уточнение наименования объекта, в части уточнения адреса земельного участка в связи с проводимыми работами по переформированию земельного участка. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 1 040,6 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения. Увеличение лимита финансирования 2024 года 
в размере + 21 163,7 тыс. руб. в целях обеспечения объекта бюджетными ассигнованиями 
в полном объеме с учетом перераспределения объема работ.

27.3 По государственной программе «Социальная поддержка граждан                                           в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 39 452,6 тыс. руб., увеличение лимита 2024 года в размере + 25 205,4 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года  в размере + 61 111,4 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:

- «Проектирование строительства здания блока вспомогательных служб 
для Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2» по адресу: Санкт-Петербург, Вязовая ул., д. 13, литера А. Уменьшение лимита 2023 года 
в размере – 943,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2024 год в размере + 943,2 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания дополнительного корпуса на земельном участке Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» по адресу:                     Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Средневыборгское шоссе, д. 14. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 26 239,7 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, увеличение лимита 2024 года в размере + 73 103,9 тыс. руб. в целях обеспечения объекта финансированием в полном объеме, с учетом переноса части работ с 2023 года.

- «Проектирование строительства дополнительных корпусов 
на территории СПб ГБСУ СО «Социально-оздоровительный центр «Пансионат «Заря»                по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, участок 102». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 12 269,7 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 48 841,7 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 61 111,4 тыс. руб.

27.4 По государственной программе «Развитие физической культуры и спорта                            в Санкт-Петербурге: уменьшение лимита 2023 года в размере – 47 358,3 тыс. руб., увеличение лимита 2024 года в размере + 34 816,9 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года  в размере + 34 671,6 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:

- «Проектирование реконструкции стадиона СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Ломоносов,   ул. Михайловская, д. 29, лит. А. Перенос сроков окончания работ на 2024 год в связи                     с длительной процедурой проведения конкурсных процедур, уменьшение лимита 2023 года в размере – 21 829,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2024 год в размере + 21 829,9 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания комплекса для проживания спортсменов                на 550 мест на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Луч» для проведения учебно-тренировочного процесса и учебно-спортивных сборов для спортсменов по адресу: Санкт-Петербург, пос. Серово, Лесная ул., д. 9, лит. А. Перенос сроков окончания работ              на 2025 год в связи с длительной процедурой проведения конкурсных процедур, уменьшение лимита 2023 года в размере – 24 528,5 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 14 437,1 тыс. руб., перенос объемов работ на 2025 год в размере + 32 221,6 тыс. руб. с учетом переноса части работ                 с 2023 года и необходимости обеспечения объекта финансированием в полном объеме.

- «Проектирование строительства здания многофункционального спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт, Цитадельское шоссе, земельный участок 20. Уменьшение лимита 2023 года в размере – 999,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года                в размере – 1 450,1 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2025 год в размере + 2 450,0 тыс. руб.

27.5 По государственной программе «Развитие транспортной системы                                 Санкт-Петербурга» уменьшение лимита 2023 года в размере – 10 749,7 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 71 442,2 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года в размере + 139 607,9 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:

- «Изменение проектных решений для завершения строительства объекта: Магистраль № 4 (Парашютная ул.) от Магистрали № 6 (Коломяжский пр.) до Поклонногорской ул.                  и Магистраль № 6 (Коломяжский пр.) на участке от магистрали № 4 (Парашютная ул.) 
до ул. 3-я линия 1-й половины/Тбилисская ул. (Магистраль № 4) 
от Солунской ул. (Магистраль № 6) до ул. Аккуратова; Солунская ул. (Магистраль № 6)                 от Тбилисской ул. (Магистраль № 4) до 3-й линии 1-й половины. Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 2023 года в размере – 1 442,2 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года 
в размере – 35 343,3 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2025 год в размере + 36 785,5 тыс. руб.

- «Проектирование строительства Жилой ул. от Цитадельского шоссе                                   до Кронштадтского шоссе». Перенос сроков окончания работ на 2025 год 
в связи с длительной процедурой корректировки ППТ, увеличение лимита 2024 года 
в размере + 6 579,3 тыс. руб., перенос объемов работ на 2025 год в размере + 21 247,9 тыс. руб. в целях обеспечения объекта финансированием в полном объеме, 
с учетом увеличения общей стоимости.

- «Проектирование строительства внутриквартального проезда от Цитадельского шоссе до земельного участка с кадастровым номером 78:34:0010219:3101». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой корректировки ППТ, уменьшение лимита 2023 года в размере – 228,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года 
в размере – 7 734,3 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2025 год в размере + 9 681,5 тыс. руб. в целях обеспечения объекта финансированием 
в полном объеме, с учетом увеличения общей стоимости.

- «Проектирование строительства пр. Космонавтов от Дунайского пр. до Ковжинского пер. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ 
на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО в новых границах, уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 923,4 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                       – 8 703,1 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год                 в размере + 23 860,4 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.

- «Проектирование строительства Ковжинского пер. от пр. Космонавтов                              до Витебского пр. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 
2023 года в размере – 2 004,9 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                                    – 8 697,4 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год                  в размере + 13 904,7 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.

- «Проектирование строительства улицы № 2, реконструкции Лиственной ул.                   от улицы № 2 до ул. Жака Дюкло, реконструкции ул. Жака Дюкло от Лиственной ул.                  до Пешеходной улицы, строительства Пешеходной улицы, строительства улицы № 1                     на территории, ограниченной Северным пр., ул. Есенина, проектируемой ул. № 2, Лиственной ул., ул. Жака Дюкло, проектируемой Пешеходной улицей, проектируемой улицей № 1, в Выборгском районе». Уменьшение лимита 2023 года в размере                                   – 979,4 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год                  в размере + 979,4 тыс. руб.

- «Проектирование реконструкции и нового строительства Комендантского пр.                  от Туполевской ул. до Богатырского пр. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 2023 года в размере – 1 100,6 тыс. руб., уменьшение лимита 
2024 года в размере – 8 278,6 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 14 597,6 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.

- «Проектирование строительства Лабораторного пр. от пр. Маршала Блюхера                      до Полюстровского пр. (корректировка проектной документации)». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с необходимостью разработки ППТ ЛО, уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 070,3 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                – 10 244,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год                в размере + 19 530,3 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.

27.6  По государственной программе «Обеспечение законности, правопорядка                               и безопасности в Санкт-Петербурге» уменьшение лимита 2023 года в размере                               – 27 047,2 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 131 540,7 тыс. руб., в том числе за счет                за счет резерва, образовавшегося после исключения 1 объекта (2023 год – 1 000,0 тыс. руб., 2024 год – 1 241,2 тыс. руб.), увеличение лимита 2025 года в размере + 161 996,6 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период, а также в связи                                с необходимостью обеспечения объектов финансированием в полном объеме:

- «Проектирование строительства центральной спасательной станции по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65, Приморский проспект, земельный участок 114». Корректировка наименования объекта в соответствии 
с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 10.03.2023 
№ 513-РЗК и выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 8 167,1 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 41 669,6 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 51 934,0 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.

- «Проектирование строительства спасательной станции № 19 
по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Морские Дубки, д. 2, корп. 3, лит. А». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 8 880,4 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 43 937,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год в размере + 54 845,3 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.

- «Проектирование строительства спасательной станции № 21 по адресу:                        Санкт-Петербург, г. Кронштадт». Перенос сроков окончания работ на 2025 год в связи                     с длительной процедурой подготовки конкурсной документации, уменьшение лимита 2023 года в размере – 8 999,7 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере                                     – 44 692,0 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2025 год            в размере + 55 217,3 тыс. руб., с учетом увеличения общей стоимости.

27.7 По государственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство                           и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 3 587,9 тыс. руб., лимита 2024 года в размере – 11 549,7 тыс. руб., увеличение лимита 2025 года в размере + 18 101,1 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ                       на плановый период, а также в связи с необходимостью обеспечения объекта финансированием в полном объеме, с учетом изменения общей стоимости:

- «Проектирование строительства приюта для животных без владельцев по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, территория юго-восточнее земельного участка                         с кадастровым номером 78:34:0010212:23». Корректировка наименования объекта в связи                с изменением границ земельного участка, перенос сроков окончания работ на 2025 год                   в связи с длительной процедурой подготовки конкурсной документации.

27.8 По государственной программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года                        в размере – 5 898,6 тыс. руб., уменьшение лимита 2024 года в размере – 25 334,4 тыс. руб., 
в том числе за счет резерва, образовавшегося в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта (2023 год – 3 820,7 тыс. руб., 2024 год – 27 412,3 тыс. руб.), с учетом перераспределения объема работ на плановый период по объекту:

- «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном участке                   по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения государственной жилищной инспекции». Уменьшение лимита 2023 года 
в размере – 2 077,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ 
на 2024 год в размере + 2 077,9 тыс. руб.

27.9 По государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры 
в Санкт-Петербурге»: уменьшение лимита 2023 года в размере – 9 414,7 тыс. руб., 
в том числе за счет резерва (– 4 723,5 тыс. руб.), образовавшегося в связи с экономией 
по результатам проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта по объектам:

- «Проектирование строительства и реконструкции комплекса зданий для нужд СПБ ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПБ ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» в составе спального корпуса для учащихся с залами для занятий хореографией (новое строительство на земельном участке с кадастровым номером 78:07:0003062:8) и комплекса апартаментов служебного пользования для артистов (реконструкция на земельном участке с кадастровым номером 78:07:0003062:2655), расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 9, литера А и ул. Большая Пушкарская, д. 7, литера А». Увеличение лимита 2024 года в размере + 4 681,7 тыс. руб. за счет перераспределения объема работ на плановый период:

- «Проектирование строительства  здания детской школы искусств по адресу: 
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский, проспект Кузнецова, земельный участок 78». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 2 892,9 тыс. руб. с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 2 892,9 тыс. руб.

- «Проектирование реконструкции здания по адресу: ул. Лени Голикова, д. 29, литера А (участок 1) для размещения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.М. Слонимского». Уменьшение лимита 2023 года в размере – 1 798,3 тыс. руб. 
с учетом ожидаемого выполнения, перенос объемов работ на 2024 год в размере + 1 798,3 тыс. руб.

- «Проектирование строительства здания детской школы искусств на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга город Красное Село, улица Спирина, земельный участок 14». Уменьшение лимита 2024 года в размере – 9,5 тыс. руб. в связи с уменьшением общей стоимости по результатам проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта.

27.10 По государственной программе «Экономическое и социальное 
развитие территорий Санкт-Петербурга»: уменьшение лимита финансирования 
2023 года в размере – 4 746,9 тыс. руб. и лимита финансирования 2024 года 
в размере – 4 993,2 тыс. руб. в связи с длительной процедурой корректировки ППТ. Перенос сроков окончания работ на 2025 год в размере + 12 298,0 тыс. руб. в связи 
с перераспределением объема работ и необходимостью обеспечения финансированием 
в полном объеме объекта:

- «Проектирование строительства здания крытого спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, Цитадельское шоссе, участок 33 (территория, ограниченная ул. Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом № 2, береговой линией Невской Губы, проектируемым проездом № 4, ул. Адмирала Грейга, проектируемым проездом № 5, проектируемым проездом № 6, Кронштадтским шоссе 
в г. Кронштадте; ФЗУ № 16)».

Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования.

Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти 
при осуществлении градостроительной деятельности.

Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.

Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                                Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@78.maillop.ru).

В установленный срок по результатам рассмотрения Проекта прокуратурой 
Санкт-Петербурга заключений не поступало.

Председатель Комитета по строительству				        И.В.Креславский