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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      ОКУД
 
_______________						          	№_______________


Об утверждении Порядка принятия 
управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и не завершены, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2022 № 1333  «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, 
в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» 
(далее – Постановление № 1333) и пунктом 17-12 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга 
от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены,  включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства. 
2. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в десятидневный срок утвердить:
порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены;
порядок опубликования сведений об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, 
на официальном сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях получения позиций 
по управленческим решениям, указанным в Постановлении № 1333. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Москаленко В.Н.
    
    Губернатор 
Санкт-Петербурга 	                                                                                                    А.Д.Беглов
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга 
от _______ №________

[bookmark: P33]
ПОРЯДОК
принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и не завершены,  включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – Постановление № 1333),  пунктом 17-12 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге» и устанавливает процедуру принятия управленческих решений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Постановления № 1333 
(далее - управленческое решение), в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства.
[bookmark: P17]2. Включение объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены (далее - объект незавершенного строительства), в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее – региональный реестр) является основанием 
для принятия управленческого решения о целесообразности:
завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства 
и ввода его в эксплуатацию;
приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
[bookmark: P22]сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3. [bookmark: P23]В течение десяти рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (далее – КИО) представляет в Комитет по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – КЭПиСП) предложения 
в отношении такого объекта незавершенного строительства по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – предложение).
4.  В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр КЭПиСП выносит предложение о принятии одного из управленческих решений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, созданную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от__ № __ 
«____» (далее – Межведомственная комиссия).
5. В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в региональный реестр Межведомственная комиссия 
в отношении такого объекта незавершенного строительства принимает одно 
из управленческих решений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
6. [bookmark: P26] КЭПиСП в течение трех рабочих дней доводит до сведения КИО принятое Межведомственной комиссией управленческое решение.
7. Управленческое решение о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:
а) степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов 
и более;
б) наличие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное заинтересованными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга (далее -  исполнительные органы).
8. Управленческое решение о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:
а) наличие предложения КИО о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства;
б) степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов 
и более.
9. Управленческое решение о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства:
а) срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства - 5 лет и более;
б) степень готовности объекта незавершенного строительства - менее 
50 процентов;
в) отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное исполнительными органами.
10. При отсутствии совокупности критериев, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего Порядка, управленческое решение в отношении объекта незавершенного строительства, включенного в региональный реестр, принимается на основании предложения КИО, согласованного с исполнительными органами.
11. При наличии поручений Президента Российской Федерации 
и (или) Правительства Российской Федерации, Губернатора Санкт-Петербурга 
в отношении объекта незавершенного строительства управленческое решение 
в отношении такого объекта незавершенного строительства принимается без учета критериев, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего Порядка. 
12. Управленческое решение, принятое в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, может содержать указание на целесообразность в целях его реализации закрепления объекта незавершенного строительства на праве оперативного управления, передачи объекта незавершенного строительства юридическому лицу в качестве имущественного взноса Санкт-Петербурга, внесения объекта незавершенного строительства в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. КИО в течение трех рабочих дней со дня представления предложений 
в КЭПиСП формирует свод предложений и публикует сведения об объектах незавершенного строительства, в отношении которых представлены предложения, 
на официальном сайте КИО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в порядке, утверждаемом КИО, в целях получения позиций заинтересованных лиц 
по предлагаемым управленческим решениям в отношении объектов незавершенного строительства (далее – позиции). 
В случае поступления указанных позиций КИО рассматривает позиции 
и при необходимости готовит предложения по изменению указанных предложений.
14. Объект незавершенного строительства, в отношении которого принято управленческое решение, включается КИО в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены (далее – план мероприятий), в течение 15 рабочих дней со дня доведения такого решения до сведения КИО в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
15. План мероприятий разрабатывается и утверждается КИО в соответствии 
с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий, утверждаемым КИО. 
[bookmark: P44][bookmark: _GoBack]16. Мониторинг хода реализации плана мероприятий осуществляет КИО 
в соответствии с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий, утверждаемым КИО.
[bookmark: P47][bookmark: P48][bookmark: P49]17. КИО обеспечивает наличие и сохранность документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в предложениях, указанных в пунктах 3 и 13 настоящего Порядка, без их представления в КЭПиСП.
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Приложение
к Порядку принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и не завершены,  включенных 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства
                                                        УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________________      
(председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга)
__________________________       ______________________
                  (подпись)                                         (ФИО)
                            
 «_____» ____________    _____ года 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства
             
	№ п/п
	Наименование объекта незавершенного строительства, его фактический адрес (местонахождение)
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта (тыс. рублей)
	Объем произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства (тыс. рублей)
	Степень готовности объекта капитального строительства (процентов)
	Предложения 
по принятию управленческого решения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6


 
	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей)

	20__ год
	 20__ год
	 20__год

	всего 
(тыс. руб.)
	за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга (тыс. руб.)
	за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)
	всего (тыс. руб.)
	за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга (тыс. руб.)
	за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)
	всего (тыс. руб.)
	за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга (тыс. руб.)
	за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
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