Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.12.2022 № 1228»

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга 
в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию социальных объектов Адресной инвестиционной программы. Перераспределение бюджетных ассигнований между объектами Адресной инвестиционный программы не приводит к изменению общего объема расходов из бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренного Комитету по строительству согласно пообъектному распределению бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, установленному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228.

Общий объём перераспределения по Проекту составляет:

на 2023 год  +/- 422 171,9 тыс.руб.

на 2024 год  +/- 0,0 тыс.руб.

на 2025 год  +/- 0,0 тыс.руб.

В рамках данного перераспределения предлагается внесение изменений 
в пообъектное распределение, утверждённое приложением к постановлению Правительства   Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 в части увеличения бюджетных ассигнований 
по объекту:

- СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере 
+ 422 171,9 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта от 08.11.2023 № 78-1-1-2-067332-2023. Государственный контракт на завершение РД и СМР от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 с ЗАО «Трест 101». Положительное заключение экспертизы от 20.09.2012 № 78-1-5-0756-12, положительное заключение экспертизы на удорожание стоимости материалов от 30.09.2022 № 78-1-1-2-069639-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.4 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 498.

Увеличение цены государственных контрактов в отношении объектов, по которым предусматривается увеличение объемов финансирования и заключены государственные контракты, будет производиться в соответствии с пунктом 1-2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 «О порядке изменения существенных условий контракта».

Увеличение объема финансирования по объекту предлагается произвести 
за счет уменьшения лимита по объектам:

В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования 
2023 года производится за счет снятия свободных бюджетных ассигнований в рамках заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 17 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ОПТИКОВ (СПЧ, КВ. 59А, КОРП. 33) ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере – 250 069,8 тыс.руб. связано с пересчетом стоимости строительства в связи с заменой оборудования в результате прохождения экспертизы на корректировку проекта в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Схема планировочной организации земельного участка», «Инженерное оборудование и инженерные сети». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – декабрь 2023. 
Государственный контракт на корректировку РД и СМР от 24.06.2021 № 42/ОК-21 
с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 19.09.2013 
№ 78-1-5-0475-13, положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 29.11.2022 № 78-1-1-2-083640-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

- СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение  лимита финансирования 2023 года в размере – 172 102,1 тыс.руб. с учетом уменьшения сметной стоимости объекта по результатам выполненных в рамках государственного контракта от 20.08.2021 № 65/ОК-21 с ООО «Лентехстрой» непредвиденных работ, затрат на временные здания и сооружения, затрат, предусмотренных на предоставление обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и затрат на расширенное банковское сопровождение, уменьшение стоимости работ по разделу «Комплексная система безопасности (импортозамещение)». Завершение пусконаладочных работ планируется в период отрицательных температур в текущем году. Положительное заключение экспертизы от 13.09.2019 № 78-1-1-3-024551-2019 (разрабатывал инвестор), положительное заключение экспертизы (достоверность сметной стоимости) от 11.12.2020 № 78-1-1-2-063742-2020, положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 06.07.2022 № 78-1-1-2-044258-2022. положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 15.06.2023 № 78-1-1-2-032898-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.40 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования.

Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти 
при осуществлении градостроительной деятельности.

Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы                           и проведение пресс-конференций, не требуется.

Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством                                Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту _____ ________были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@78.mailop.ru).

В установленный срок по результатам рассмотрения Проекта прокуратурой 
Санкт-Петербурга заключений не поступало.

Председатель

Комитета по строительству				                                И.В.Креславский