Приложение № 2 к дополнительному соглашению № 2024-00089/1

к соглашению о реализации инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых являются бюджетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов, на территории города федерального значения 
Санкт-Петербурга
от 27 мая 2024 г. № 2024-00089 (от 27 января 2022 г. № 12-5/С)

от «______» _______________ 2024 г.

«Приложение № 1

к соглашению о реализации инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых являются бюджетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов, на территории города федерального значения 
Санкт-Петербурга
от 27 мая 2024 г. № 2024-00089 (от 27 января 2022 г. № 12-5/С)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 г. № 1189 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфра структуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИБК | в том числе: |  |  |  |  |  |  | Консоли дирован ный региональ ный бюджет | Внебюджет ные источники |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата начала | Дата завершения |  |  | в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб. |  | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| 1 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Транспорт ная развязка автомобиль ной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперско го протока | Транспорт ная развязка автомобиль ной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперско го протока | Строитель ство транспорт ной развязки и реконструкция улицы Шкиперс кого протока | Транс порт ная инфра струк тура | Строи тельст во | 2021 г. | 2024 г. | 12 990 139,40 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 834,90 |  | 2 546 304,5 |
| 2 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Подключе ние Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспорт ной развязки с Витебским проспектом | Подключе ние Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспорт ной развязки с Витебским проспектом | Подготовка территории строитель ства/ Магист ральная дорога скоростно го движения/ 2,6 км | Транс порт ная инфраструк тура | Строи тельст во | 2020 г. | 2024 г. | 13 281 430,70 | 2 382 421,50 | 0,00 | 843 019,60 | 1 539 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 899 009,20 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Основные работы/ Магист ральная дорога скоростно го движения/ 2,6 км |  |  | 2021 г. | 2024 г. | 42 814 008,40 | 7 617 578,50 | 0,00 | 4 156 980,40 | 3 460 598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 137 207,00 |  | 11 059 222,90 |
| 3 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Приобрете ние трамвайных вагонов для Санкт-Петербург ского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта в целях обновления парка подвижного состава | Приобрете ние трамвайных вагонов для Санкт-Петербург ского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта в целях обновления парка подвижного состава | Подвиж ной состав/77 трамвай ных вагонов | Транс порт ная инфраструк тура | Приоб ретение подвижного состава город ского транс порта общего пользо вания | 2022 г. | 2023 г. | 11 669 845,70 | 11 636 722,60 | 0,00 | 4 669 647,50 | 6 967 075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 123,10 |  | 0,00 |
| 4 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Строитель ство Красносельско-Калининс кой линии от станции «Казаков ская» до станции «Обводный канал-2» с электро депо «Красно сельское», включая проектиро вание (стадия РД). Участок от станции «Казаков ская» до станции «Путилов ская» | Строитель ство Красносель ско-Калининской линии от станции «Казаковс кая» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красно сельское», включая проектиро вание (стадия РД). Участок от станции «Казаков ская» до станции «Путилов ская» | Станцион ный комплекс станции "Путилов ская" | Транс порт ная инфраструк тура | Строи тельст во | 2024 г. | 2025 г. | 6 634 410,75 | 2 247 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 748,00 | 0,00 | 4 386 662,75 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Строительст во админист ративного здания совмещенно го с вести бюлем станции "Казаковс кая" ("Юго-Западная") | Транс порт ная инфраструк тура | Строи тельст во | 2024 г. | 2024 г. | 4 195 517,00 | 4 017 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 201,00 | 0,00 | 0,00 | 178 316,00 |  | 0,00 |
| 5 | город федераль ного значения Санкт-Петербург | Строитель ство Лахтинско-Право бережной линии метро политена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») | Строитель ство Лахтинско-Правобережной линии метро политена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») | Строитель ство вести бюля станции "Горный институт" | Транс порт ная инфраструк тура | Строи тельст во вести бюля станции "Гор ный инсти тут" | 2024 г. | 2024 г. | 2 627 688,40 | 1 746 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 318,00 | 0,00 | 0,00 | 881 370,40 |  | 0,00 |