ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        ОКУД

_________________								          № ___________

О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.12.2023 № 1320 и внесении изменения 
в условия государственного контракта 
Санкт-Петербурга от 28.12.2022 № С-79 
на выполнение работ по проектированию 
и строительству автомобильной дороги 
по объекту «Проектирование и строительство

магистрали М-32 на участке от М-49

до Приморского шоссе со строительством

путепроводной развязки через ж/д пути

Сестрорецкого направления

с подключением к Приморскому шоссе»

с разработкой рабочей документации

для нужд Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 № 1320 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:

  - В подразделе «КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» раздела «Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» приложения 
к постановлению:

    - Позицию

| « | ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 НА УЧАСТКЕ ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2022-2027 | 19 318 306,2 | 0,0 | 1 676 289,2 | 3 468 983,8 | 4 144 700,5 | 10 028 332,7 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| « | ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 НА УЧАСТКЕ ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2022-2027 | 25 015 839,0 | 0,0 | 1 676 289,2 | 3 468 983,8 | 4 144 700,5 | 15 725 865,5 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Позицию

| « | ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ | 0530060470 |  |  |  |  | 1 402 983,2 | 6 398 114,5 | 4 403 460,1 |  | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| « | ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ | 0530060470 |  |  |  |  | 1 322 983,2 | 5 964 940,9 | 3 903 460,1 |  | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - После позиции

| « | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА ОТ БРЕСТСКОГО БУЛЬВАРА ДО УЛ. ДОБЛЕСТИ (МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ) | 0530060470 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2024-2025 | 1 196 528,0 | 0,0 | 200 000,0 | 996 528,0 | 0,0 | 0,0 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дополнить позицией следующего содержания:

| « | СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХУРОВНЕВОЙ РАЗВЯЗКИ В СТВОРЕ ПОРХОВСКОЙ УЛ. | 0530060470 | МОСКОВСКИЙ | 2024-2027 | 5 151 015,3 | 0,0 | 80 000,0 | 433 173,6 | 500 000,0 | 4 137 841,7 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положительным заключением 
государственной экспертизы проектной документации от 07.05.2024 
№ 78-1-1-3-022128-2024 разрешить изменить по соглашению сторон существенное условие государственного контракта Санкт-Петербурга от 28.12.2022 № С-79 на выполнение работ по проектированию и строительству автомобильной дороги по объекту «Проектирование 
и строительство магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе 
со строительством путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе» с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга (далее – Контракт) в части увеличения цены Контракта 
с 18 453 084 573,60 руб. до 23 852 560 837,00 руб.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.

Губернатор

Санкт-Петербурга		                                              	                                         А.Д.Беглов