|  | Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от ___________№____________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований
по региональному государственному контролю (надзору)
в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга

1. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица на основании сбора и анализа данных, указанных в отчетности, размещенной 
в единой информационной системе жилищного строительства https://наш.дом.рф, факта отклонения от примерного графика реализации проекта строительства более чем на три месяца.

2. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица, на основании сбора и анализа данных, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга www.gsnspb.ru, факта продления срока действия разрешения на строительство более чем на три месяца.

3. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица, на основании сбора и анализа данных, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства https://наш.дом.рф, факта продления планируемого срока выполнения одного и (или) нескольких этапов реализации проекта строительства, указанных в проектной декларации контролируемого лица на дату ее первичного размещения в единой информационной системе жилищного строительства, на один квартал и более.

4. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица, на основании сбора и анализа данных, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства https://наш.дом.рф, факта отклонения от планируемой даты передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, указанной в проектной декларации контролируемого лица на дату ее первичного размещения в единой информационной системе жилищного строительства, более чем 
на месяц.

Принятые сокращения:

контролируемое лицо – лицо, привлекающее денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости;

отчетность – отчетность об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе 
об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и обязательств 
по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства.