|  | Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от ___________№____________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований
по региональному государственному контролю (надзору) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома на территории 
Санкт-Петербурга

1. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица, на основании сбора и анализа данных, указанных в отчетности, размещенной 
в единой информационной системе жилищного строительства https://наш.дом.рф, факта отклонения от примерного графика реализации проекта строительства более чем на три месяца.

2. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица, на основании сбора и анализа данных, размещенных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга www.gsnspb.ru, факта продления срока действия разрешения на строительство более чем на три месяца.

3. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица, на основании сбора и анализа данных, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства https://наш.дом.рф, факта продления планируемого срока выполнения одного и (или) нескольких этапов реализации проекта строительства, указанных в проектной декларации контролируемого лица на дату ее первичного размещения в единой информационной системе жилищного строительства, на один 
квартал и более.

4. Установление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица, на основании сбора и анализа данных, размещенных в единой информационной системе жилищного строительства https://наш.дом.рф, факта отклонения от срока 
передачи жилого помещения в составе многоквартирного дома, предусмотренного договорами, более чем на один месяц.

Принятые сокращения:

контролируемое лицо – жилищно-строительный кооператив, осуществляющий 
за счет средств членов кооператива строительство многоквартирного дома

отчетность – отчетность об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе
об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива
и иными лицами