| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от _______________№_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя и потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование юридического лица | Наименование объекта | Адрес объекта | Износ, % | Планируемое мероприятие (комплексный капремонт, выборочный капремонт) | Количество населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь объектов (кв.м) | Мощность объекта | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капремонт) | Планируемая стоимость работ, руб. (консолидированный бюджет) | Консолидированный бюджет, в том числе по годам: |  |  |  |  | Планируемая стоимость работ, руб. (федеральный бюджет) | Федеральный бюджет, в том числе по годам: |  |  |  |  | Планируемая стоимость работ, руб. (региональный бюджет) | Не софинансируемые расходы за счет средств федерального бюджета расходы Санкт-Петербурга в части мероприятий по капитальному ремонту, в том числе по годам: |  |  |  |  | Запланированный год завершения мероприятия по объекту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, литера А | 40,79 | Комплексный капремонт | 38 130 | 5 597,60 | 450 | - | 2 112 355,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 355,62 | 0,00 | 1 021 958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 958,01 | 0,00 | 1 090 397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 397,61 | 0,00 | 2024 |
| 2 | ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 45, литера А | 66,57 | Комплексный капремонт | 19 711 | 4 478,40 | 370 | - | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 952 602,54 | 0,00 | 0,00 | 952 602,54 | 0,00 | 0,00 | 1 016 397,46 | 0,00 | 0,00 | 1 016 397,46 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 3 | ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24, литера А | 49,86 | Комплексный капремонт | 9 549 | 1 932,00 | 200 | - | 1 543 000,00 | 0,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 503,67 | 0,00 | 746 503,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 496,33 | 0,00 | 796 496,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 4 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 100 Невского района Санкт-Петербурга» | Городская поликлиника № 100 Невского района | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 10, литера А | 71,12 | Комплексный капремонт | 77833 | 3206,1 | 1000 | - | 20 402 840,00 | 785 030,00 | 0,00 | 1 606 700,00 | 18 011 110,00 | 0,00 | 9 870 897,53 | 379 797,65 | 0,00 | 777 321,74 | 8 713 778,14 | 0,00 | 10 531 942,47 | 405 232,35 | 0,00 | 829 378,26 | 9 297 331,86 | 0,00 | 2024 |
| 5 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» офис врача общей практики | Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 6, корп. 2 | 46 | Комплексный капремонт | 7356 | 420,1 | 250 | - | 2 480 360,00 | 0,00 | 2 480 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 998,60 | 0,00 | 1 199 998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 361,40 | 0,00 | 1 280 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 6 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 5 | 42 | Комплексный капремонт | 76386 | 4073,7 | 1000 | - | 27 000 020,00 | 6 000 000,00 | 9 000 020,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 13 062 614,35 | 2 902 801,04 | 4 354 211,24 | 2 902 801,04 | 2 902 801,04 | 0,00 | 13 937 405,65 | 3 097 198,96 | 4 645 808,76 | 3 097 198,96 | 3 097 198,96 | 0,00 | 2024 |
| 7 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Городская поликлиника № 106 | Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 1, литера А | 40,02 | Комплексный капремонт | 46040 | 5423,6 | 600 | - | 47 030 962,89 | 0,00 | 20 200 303,64 | 26 830 659,25 | 0,00 | 0,00 | 22 753 587,99 | 0,00 | 9 772 910,40 | 12 980 677,59 | 0,00 | 0,00 | 24 277 374,90 | 0,00 | 10 427 393,24 | 13 849 981,66 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 8 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение № 53 | Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 13, литера А | 43,6 | Комплексный капремонт | 12905 | 5338,4 | 400 | - | 16 356 071,36 | 0,00 | 16 356 071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913 070,16 | 0,00 | 7 913 070,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 443 001,20 | 0,00 | 8 443 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 9 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение № 74 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 31, литера А | 48,62 | Комплексный капремонт | 12105 | 1976,8 | 320 | - | 46 414 347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 414 347,72 | 0,00 | 22 455 269,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 455 269,46 | 0,00 | 23 959 078,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 959 078,26 | 0,00 | 2024 |
| 10 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Поликлиническое отделение № 107 | Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 36, литера А | 42,89 | Комплексный капремонт | 51888 | 7911,8 | 200 | - | 13 238 246,66 | 0,00 | 13 238 246,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 404 666,03 | 0,00 | 6 404 666,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 580,63 | 0,00 | 6 833 580,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 11 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Центр здоровья | Санкт-Петербург, ул. Коммуны д. 34, литера А | 44,12 | Комплексный капремонт | 51888 | 1240,3 | 100 | - | 35 888 800,00 | 0,00 | 0,00 | 35 888 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363 007,66 | 0,00 | 0,00 | 17 363 007,66 | 0,00 | 0,00 | 18 525 792,34 | 0,00 | 0,00 | 18 525 792,34 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 12 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Поликлиническое отделение № 11 | Санкт-Петербург, Ржевская ул., д. 18, литера А | 50,01 | Комплексный капремонт | 11389 | 3194,1 | 425 | - | 125 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 125 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 60 602 551,37 | 0,00 | 0,00 | 60 602 551,37 | 0,00 | 0,00 | 64 661 048,63 | 0,00 | 0,00 | 64 661 048,63 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 13 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Поликлиническое отделение №103 | Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 16, корп. 2, литера А | 43,62 | Комплексный капремонт | 47202 | 4841,3 | 900 | - | 17 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 275 934,14 | 0,00 | 0,00 | 8 275 934,14 | 0,00 | 0,00 | 8 830 165,86 | 0,00 | 0,00 | 8 830 165,86 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 14 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» | Детское поликлиническое отделение № 64 | Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 26, корп. 1, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 13227 | 1934,0 | 340 | - | 8 855 730,00 | 8 855 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 403,71 | 4 284 403,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 326,29 | 4 571 326,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 15 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | Детское поликлиническое отделение № 77 | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 2, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 6152 | 5345,9 | 420 | - | 21 449 400,36 | 5 400 000,00 | 8 949 390,00 | 2 100 000,00 | 5 000 010,36 | 0,00 | 10 377 223,61 | 2 612 520,94 | 4 329 716,43 | 1 015 980,36 | 2 419 005,88 | 0,00 | 11 072 176,75 | 2 787 479,06 | 4 619 673,57 | 1 084 019,64 | 2 581 004,48 | 0,00 | 2024 |
| 16 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 6, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 61361 | 6823,5 | 620 | - | 32 453 799,64 | 600 000,00 | 11 953 810,00 | 9 900 000,00 | 9 999 989,64 | 0,00 | 15 701 153,89 | 290 280,10 | 5 783 255,35 | 4 789 621,71 | 4 837 996,72 | 0,00 | 16 752 645,75 | 309 719,90 | 6 170 554,65 | 5 110 378,29 | 5 161 992,92 | 0,00 | 2024 |
| 17 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 25, корп.1, литера А | 55,6 | Комплексный капремонт | 139 258 | 6841,7 | 800 | - | 302 443 993,79 | 0,00 | 0,00 | 302 443 993,79 | 0,00 | 0,00 | 146 322 456,57 | 0,00 | 0,00 | 146 322 456,57 | 0,00 | 0,00 | 156 121 537,22 | 0,00 | 0,00 | 156 121 537,22 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 18 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» детское поликлиническое отделение № 16 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 114, корп. 1 | 40 | Комплексный капремонт | 11200 | 5370,3 | 420 | - | 33 613 286,00 | 7 020 310,00 | 8 481 810,00 | 9 495 030,00 | 8 616 136,00 | 0,00 | 16 262 113,59 | 3 396 427,19 | 4 103 501,15 | 4 593 697,16 | 4 168 488,09 | 0,00 | 17 351 172,41 | 3 623 882,81 | 4 378 308,85 | 4 901 332,84 | 4 447 647,91 | 0,00 | 2024 |
| 19 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» поликлиника № 114 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 116, корп. 1 | 42 | Комплексный капремонт | 45980 | 8054,1 | 600 | - | 23 223 003,00 | 3 184 910,00 | 4 081 620,00 | 7 580 000,00 | 8 376 473,00 | 0,00 | 11 235 292,87 | 1 540 860,01 | 1 974 688,46 | 3 667 205,31 | 4 052 539,09 | 0,00 | 11 987 710,13 | 1 644 049,99 | 2 106 931,54 | 3 912 794,69 | 4 323 933,91 | 0,00 | 2024 |
| 20 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» поликлиническое отделение для взрослых № 115 | Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 19, корп. 1 | 43 | Комплексный капремонт | 22547 | 8054,9 | 600 | - | 24 861 971,00 | 3 180 090,00 | 8 562 610,00 | 4 107 000,00 | 9 012 271,00 | 0,00 | 12 028 225,88 | 1 538 528,09 | 4 142 592,20 | 1 986 967,31 | 4 360 138,27 | 0,00 | 12 833 745,12 | 1 641 561,91 | 4 420 017,80 | 2 120 032,69 | 4 652 132,73 | 0,00 | 2024 |
| 21 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» поликлиническое отделение для взрослых № 121 | Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 50, корп. 1, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 30358 | 5790,2 | 600 | - | 16 181 470,00 | 11 670 750,00 | 92 720,00 | 4 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 828 597,99 | 5 646 310,87 | 44 857,95 | 2 137 429,17 | 0,00 | 0,00 | 8 352 872,01 | 6 024 439,13 | 47 862,05 | 2 280 570,83 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 22 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 7а, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 107 113 | 1241,8 | 200 | - | 8 727 450,00 | 0,00 | 4 118 450,00 | 4 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 341,82 | 0,00 | 1 992 506,82 | 2 229 835,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505 108,18 | 0,00 | 2 125 943,18 | 2 379 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 23 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, Камышовая ул., 48, корп. 2, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 12 000 | 6592,6 | 420 | - | 16 211 131,00 | 0,00 | 5 539 190,00 | 2 271 000,00 | 8 400 941,00 | 0,00 | 7 842 947,99 | 0,00 | 2 679 861,08 | 1 098 710,19 | 4 064 376,71 | 0,00 | 8 368 183,01 | 0,00 | 2 859 328,92 | 1 172 289,81 | 4 336 564,29 | 0,00 | 2024 |
| 24 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, ул.Шаврова, 21, корп.2, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 24 135 | 6520,2 | 420 | - | 20 482 500,00 | 0,00 | 8 691 200,00 | 4 286 000,00 | 7 505 300,00 | 0,00 | 9 909 437,05 | 0,00 | 4 204 804,07 | 2 073 567,54 | 3 631 065,44 | 0,00 | 10 573 062,95 | 0,00 | 4 486 395,93 | 2 212 432,46 | 3 874 234,56 | 0,00 | 2024 |
| 25 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» | Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, корп.1, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 60956 | 8337,2 | 890 | - | 54 915 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 915 330,00 | 0,00 | 26 568 046,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 568 046,16 | 0,00 | 28 347 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 347 283,84 | 0,00 | 2024 |
| 26 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп. 1 | 75 | Комплексный капремонт | 2065 | 1571,6 | 380 | - | 52 672 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 672 560,00 | 0,00 | 25 482 993,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 482 993,65 | 0,00 | 27 189 566,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 189 566,35 | 0,00 | 2024 |
| 27 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, территория Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 12, литера АЛ | 49 | Комплексный капремонт | 6480 | 5256,2 | 250 | - | 94 173 390,00 | 0,00 | 59 260 390,00 | 34 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 561 102,40 | 0,00 | 28 670 186,95 | 16 890 915,45 | 0,00 | 0,00 | 48 612 287,60 | 0,00 | 30 590 203,05 | 18 022 084,55 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 28 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118« | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 27 | 51 | Комплексный капремонт | 15897 | 5395,1 | 420 | - | 145 556 600,00 | 0,00 | 145 556 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 420 308,30 | 0,00 | 70 420 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 136 291,70 | 0,00 | 75 136 291,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 29 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» | Детское поликлиническое отделение № 67 | Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 19, литера А | 42,38 | Комплексный капремонт | 13197 | 2023,9 | 328 | - | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 074,79 | 5 000 074,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 925,21 | 5 334 925,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 30 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Отделение врача общей практики | Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 12, литера А | 68 | Комплексный капремонт | 33800 | 563,0 | 260 | - | 24 133 600,00 | 24 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 675 839,86 | 11 675 839,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 457 760,14 | 12 457 760,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 31 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Поликлиническое отделение № 10 | Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 51, литера А | 59 | Комплексный капремонт | 33800 | 3158,3 | 750 | - | 89 400 490,00 | 89 400 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 251 972,54 | 43 251 972,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 148 517,46 | 46 148 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 32 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Поликлиническое отделение № 17 | Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 56, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 44526 | 3216,9 | 750 | - | 88 533 380,00 | 88 533 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 832 464,58 | 42 832 464,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 700 915,42 | 45 700 915,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 33 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Поликлиническое отделение № 18 | Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 79, литера А | 49 | Комплексный капремонт | 33411 | 3145,7 | 770 | - | 115 981 980,00 | 3 820 000,00 | 78 746 780,00 | 33 415 200,00 | 0,00 | 0,00 | 56 112 102,02 | 1 848 116,66 | 38 097 705,81 | 16 166 279,55 | 0,00 | 0,00 | 59 869 877,98 | 1 971 883,34 | 40 649 074,19 | 17 248 920,45 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 34 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) | Санкт-Петербург, Стрельбищенская ул., д. 18, литера А | 45,5 | Комплексный капремонт | 5128 | 209,0 | 100 | - | 5 274 629,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 629,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 866,42 | 0,00 | 0,00 | 2 551 866,42 | 0,00 | 0,00 | 2 722 762,58 | 0,00 | 0,00 | 2 722 762,58 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 35 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» основное здание | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 11, литера А | 48,1 | Комплексный капремонт | 34943 | 3205,8 | 750 | - | 45 770 099,00 | 35 851 000,00 | 6 154 370,00 | 3 764 729,00 | 0,00 | 0,00 | 22 143 581,82 | 17 344 720,01 | 2 977 485,27 | 1 821 376,54 | 0,00 | 0,00 | 23 626 517,18 | 18 506 279,99 | 3 176 884,73 | 1 943 352,46 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 36 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 104, литера А | 76,8 | Комплексный капремонт | 10484 | 1937,2 | 280 | - | 12 704 140,00 | 4 051 300,00 | 1 193 840,00 | 7 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 146 265,13 | 1 960 019,64 | 577 580,00 | 3 608 665,49 | 0,00 | 0,00 | 6 557 874,87 | 2 091 280,36 | 616 260,00 | 3 850 334,51 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 37 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 6, литера А | 64,99 | Комплексный капремонт | 73241 | 2119,5 | 440 | - | 126 780 000,00 | 39 620 500,00 | 7 159 500,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 336 185,96 | 19 168 404,76 | 3 463 767,34 | 38 704 013,85 | 0,00 | 0,00 | 65 443 814,04 | 20 452 095,24 | 3 695 732,66 | 41 295 986,15 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 38 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 22» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 22» | Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., д. 13, корп. 4, литера БТ | 42,72 | Комплексный капремонт | 12106 | 3159,5 | 400 | - | 29 511 623,00 | 19 195 500,00 | 0,00 | 10 316 123,00 | 0,00 | 0,00 | 14 277 728,32 | 9 286 786,22 | 0,00 | 4 990 942,09 | 0,00 | 0,00 | 15 233 894,68 | 9 908 713,78 | 0,00 | 5 325 180,91 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 39 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Поликлиническое отделение № 20 | Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д. 13 | 57,58 | Комплексный капремонт | 72631 | 3182,3 | 610 | - | 11 165 700,00 | 8 185 400,00 | 2 980 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401 967,59 | 3 960 097,94 | 1 441 869,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 732,41 | 4 225 302,06 | 1 538 430,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 40 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 17 | 42,58 | Комплексный капремонт | 70937 | 3198,2 | 650 | - | 6 517 770,00 | 6 517 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 298,25 | 3 153 298,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 471,75 | 3 364 471,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 41 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» Взрослое поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 140, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 44561 | 3662,4 | 750 | - | 18 164 810,00 | 0,00 | 18 164 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 138,23 | 0,00 | 8 788 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 376 671,77 | 0,00 | 9 376 671,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 42 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 123, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 12200 | 2927,5 | 480 | - | 1 444 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 760,00 | 0,00 | 698 975,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 975,14 | 0,00 | 745 784,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 784,86 | 0,00 | 2024 |
| 43 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24« консультативно-диагностическое отделение | Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154, корп. 2, литера Е | 50 | Комплексный капремонт | 44561 | 2296,4 | 280 | - | 21 025 870,00 | 0,00 | 17 083 400,00 | 3 942 470,00 | 0,00 | 0,00 | 10 172 319,55 | 0,00 | 8 264 951,88 | 1 907 367,67 | 0,00 | 0,00 | 10 853 550,45 | 0,00 | 8 818 448,12 | 2 035 102,33 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 44 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 25 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 25 Невского района« | Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 1, корп. 1, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 60223 | 6872,8 | 600 | - | 9 894 469,20 | 2 169 660,00 | 7 724 809,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 786 945,91 | 1 049 681,88 | 3 737 264,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 107 523,29 | 1 119 978,12 | 3 987 545,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 45 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» | Взрослое поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 27, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 84333 | 5564,9 | 1310 | - | 5 773 090,00 | 2 852 800,00 | 2 920 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 021,94 | 1 380 185,13 | 1 412 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 068,06 | 1 472 614,87 | 1 507 453,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 46 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» | Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, литера А | 42 | Комплексный капремонт | 3946 | 4243,6 | 600 | - | 53 510 861,57 | 2 854 000,00 | 2 941 340,00 | 0,00 | 47 715 521,57 | 0,00 | 25 888 564,09 | 1 380 765,69 | 1 423 020,80 | 0,00 | 23 084 777,60 | 0,00 | 27 622 297,48 | 1 473 234,31 | 1 518 319,20 | 0,00 | 24 630 743,97 | 0,00 | 2024 |
| 47 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» | Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 2, литера А | 75 | Комплексный капремонт | 22299 | 2315,3 | 480 | - | 43 071 710,00 | 43 071 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 838 100,76 | 20 838 100,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 233 609,24 | 22 233 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 48 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | Детское поликлиническое отделение № 24 ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 3, литера А | 57 | Комплексный капремонт | 2939 | 1859,8 | 528 | - | 33 416 111,24 | 7 669 130,00 | 6 478 170,00 | 9 546 711,98 | 9 722 099,26 | 0,00 | 16 166 720,41 | 3 710 326,42 | 3 134 139,77 | 4 618 700,91 | 4 703 553,31 | 0,00 | 17 249 390,83 | 3 958 803,58 | 3 344 030,23 | 4 928 011,07 | 5 018 545,95 | 0,00 | 2024 |
| 49 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» поликлиническое отделение № 2 | Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 50, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 81630 | 3277,6 | 490 | - | 25 640 440,00 | 10 054 200,00 | 15 586 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 404 849,31 | 4 864 223,70 | 7 540 625,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 235 590,69 | 5 189 976,30 | 8 045 614,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 50 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» поликлиническое отделение № 3 | Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 64, литера А | 56 | Комплексный капремонт | 54194 | 3162,9 | 750 | - | 43 041 447,72 | 12 308 420,00 | 21 478 033,48 | 9 254 994,24 | 0,00 | 0,00 | 20 823 459,86 | 5 954 815,73 | 10 391 076,32 | 4 477 567,82 | 0,00 | 0,00 | 22 217 987,86 | 6 353 604,27 | 11 086 957,16 | 4 777 426,42 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 51 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» районное травматологическое отделение | Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 51, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 81630 | 674,4 | 400 | - | 21 071 047,19 | 0,00 | 8 794 660,00 | 12 276 387,19 | 0,00 | 0,00 | 10 194 176,28 | 0,00 | 4 254 858,03 | 5 939 318,25 | 0,00 | 0,00 | 10 876 870,91 | 0,00 | 4 539 801,97 | 6 337 068,94 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 52 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» детское поликлиническое отделение № 5 | Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 64, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 2846 | 1911,3 | 528 | - | 31 147 392,83 | 0,00 | 11 543 041,99 | 9 722 093,50 | 9 882 257,34 | 0,00 | 15 069 114,05 | 0,00 | 5 584 525,72 | 4 703 550,52 | 4 781 037,81 | 0,00 | 16 078 278,78 | 0,00 | 5 958 516,27 | 5 018 542,98 | 5 101 219,53 | 0,00 | 2024 |
| 53 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | Санкт-Петербург, М. Зеленина ул., д. 6 | 50 | Комплексный капремонт | 31234 | 2952,5 | 370 | - | 4 278 900,00 | 4 278 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 132,56 | 2 070 132,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 767,44 | 2 208 767,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 54 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | Санкт-Петербург, Малый пр., П.С., д. 15, литера А | 50 | Комплексный капремонт | 11468 | 2477,4 | 300 | - | 12 902 035,22 | 8 732 000,00 | 4 170 035,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 006,87 | 4 224 543,11 | 2 017 463,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 028,35 | 4 507 456,89 | 2 152 571,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 55 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» | Санкт-Петербург, Вяземский пер., д. 3, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 34155 | 3229,1 | 515 | - | 64 773 710,00 | 13 127 500,00 | 10 935 400,00 | 25 674 390,00 | 15 036 420,00 | 0,00 | 31 337 532,12 | 6 351 086,77 | 5 290 548,42 | 12 421 274,33 | 7 274 622,60 | 0,00 | 33 436 177,88 | 6 776 413,23 | 5 644 851,58 | 13 253 115,67 | 7 761 797,40 | 0,00 | 2024 |
| 56 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 34» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 34» | Санкт-Петербург, Зверинская ул., д. 15 | 50 | Комплексный капремонт | 29710 | 4973,0 | 490 | - | 99 875 578,67 | 62 741 700,00 | 7 063 058,67 | 20 265 910,00 | 9 804 910,00 | 0,00 | 48 319 822,26 | 30 354 445,33 | 3 417 109,01 | 9 804 650,77 | 4 743 617,16 | 0,00 | 51 555 756,41 | 32 387 254,67 | 3 645 949,66 | 10 461 259,23 | 5 061 292,84 | 0,00 | 2024 |
| 57 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Детское поликлиническое отделение № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Санкт-Петербург, Кораблестроителей ул.,д. 21, корп. 2 | 58 | Комплексный капремонт | 4614 | 1775,1 | 528 | - | 16 925 110,00 | 2 346 940,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 6 478 170,00 | 0,00 | 8 188 371,15 | 1 135 449,98 | 3 918 781,40 | 0,00 | 3 134 139,77 | 0,00 | 8 736 738,85 | 1 211 490,02 | 4 181 218,60 | 0,00 | 3 344 030,23 | 0,00 | 2024 |
| 58 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Поликлиническое отделение № 4 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 59, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 17544 | 2625,4 | 450 | - | 29 089 832,85 | 8 174 340,00 | 9 069 000,00 | 9 365 311,43 | 2 481 181,42 | 0,00 | 14 073 666,17 | 3 954 747,11 | 4 387 583,77 | 4 530 939,29 | 1 200 396,00 | 0,00 | 15 016 166,68 | 4 219 592,89 | 4 681 416,23 | 4 834 372,14 | 1 280 785,42 | 0,00 | 2024 |
| 59 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Поликлиническое отделение № 53 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 37, литера А | 59 | Комплексный капремонт | 15490 | 3139,6 | 600 | - | 20 367 211,57 | 4 946 950,00 | 5 995 000,00 | 9 425 261,57 | 0,00 | 0,00 | 9 853 660,49 | 2 393 335,27 | 2 900 382,04 | 4 559 943,18 | 0,00 | 0,00 | 10 513 551,08 | 2 553 614,73 | 3 094 617,96 | 4 865 318,39 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 60 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | ГБУЗ «Городская поликлиника №4» поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 19, литера Б | 59 | Комплексный капремонт | 16730 | 1022,2 | 400 | - | 37 714 106,99 | 0,00 | 18 923 520,00 | 9 365 361,31 | 9 425 225,68 | 0,00 | 18 246 091,50 | 0,00 | 9 155 202,26 | 4 530 963,42 | 4 559 925,82 | 0,00 | 19 468 015,49 | 0,00 | 9 768 317,74 | 4 834 397,89 | 4 865 299,86 | 0,00 | 2024 |
| 61 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» | Детское поликлиническое отделение № 38 | Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 133, корп. 2, литера А | 57,12 | Комплексный капремонт | 10685 | 1884,8 | 340 | - | 5 288 130,00 | 5 288 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 398,21 | 2 558 398,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 731,79 | 2 729 731,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 62 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» | Поликлиническое отделение № 101 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 4, литера А | 41,56 | Комплексный капремонт | 40133 | 3181,5 | 630 | - | 52 754 071,34 | 10 242 490,00 | 37 500 000,00 | 5 011 581,34 | 0,00 | 0,00 | 25 522 428,85 | 4 955 318,44 | 18 142 506,50 | 2 424 603,92 | 0,00 | 0,00 | 27 231 642,49 | 5 287 171,56 | 19 357 493,50 | 2 586 977,42 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 63 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» | Детское поликлиническое отделение № 36 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 2, литера А | 41,77 | Комплексный капремонт | 7936 | 1902,1 | 400 | - | 32 258 472,00 | 15 725 220,00 | 0,00 | 16 533 252,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 654,34 | 7 607 864,16 | 0,00 | 7 998 790,18 | 0,00 | 0,00 | 16 651 817,66 | 8 117 355,84 | 0,00 | 8 534 461,82 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 64 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» | Городская поликлиника № 44 детское поликлиническое отделение № 41 | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 25, литера А | 55,47 | Комплексный капремонт | 7980 | 1923,7 | 320 | - | 43 520 729,00 | 3 479 360,00 | 9 975 800,00 | 30 065 569,00 | 0,00 | 0,00 | 21 055 336,23 | 1 683 314,97 | 4 826 293,77 | 14 545 727,49 | 0,00 | 0,00 | 22 465 392,77 | 1 796 045,03 | 5 149 506,23 | 15 519 841,51 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 65 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 20, литера А | 54,5 | Комплексный капремонт | 48766 | 3190,8 | 750 | - | 165 559 698,77 | 0,00 | 34 488 460,00 | 35 902 490,00 | 95 168 748,77 | 0,00 | 80 097 810,94 | 0,00 | 16 685 522,92 | 17 369 630,88 | 46 042 657,14 | 0,00 | 85 461 887,83 | 0,00 | 17 802 937,08 | 18 532 859,12 | 49 126 091,63 | 0,00 | 2024 |
| 66 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» | Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 95, корп. 2, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 41275 | 3222,9 | 940 | - | 15 721 130,32 | 4 726 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 995 130,32 | 0,00 | 7 605 885,57 | 2 286 439,62 | 483 800,17 | 0,00 | 4 835 645,78 | 0,00 | 8 115 244,75 | 2 439 560,38 | 516 199,83 | 0,00 | 5 159 484,54 | 0,00 | 2024 |
| 67 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 18, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 96508 | 3163,8 | 550 | - | 155 163 320,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 115 163 320,00 | 0,00 | 0,00 | 75 068 041,09 | 19 352 006,93 | 0,00 | 55 716 034,16 | 0,00 | 0,00 | 80 095 278,91 | 20 647 993,07 | 0,00 | 59 447 285,84 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 68 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 19, литера А | 56 | Комплексный капремонт | 98659 | 3149,2 | 520 | - | 60 678 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 678 430,00 | 0,00 | 29 356 234,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 356 234,94 | 0,00 | 31 322 195,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 322 195,06 | 0,00 | 2024 |
| 69 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» офис врачей общей практики | Санкт-Петербург, Московский пр., д. 72 | 70 | Комплексный капремонт | 7680 | 234,7 | 50 | - | 9 907 370,00 | 0,00 | 9 907 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 187,32 | 0,00 | 4 793 187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 182,68 | 0,00 | 5 114 182,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 70 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиническое отделение № 33 | Санкт-Петербург, ул. Оскаленко, д. 18, литера А | 58,78 | Комплексный капремонт | 67741 | 1763,6 | 350 | - | 31 202 004,23 | 2 029 810,00 | 10 107 080,00 | 1 712 700,00 | 6 941 386,00 | 10 411 028,23 | 15 095 530,07 | 982 022,43 | 4 889 807,06 | 828 604,56 | 3 358 243,75 | 5 036 852,28 | 16 106 474,16 | 1 047 787,57 | 5 217 272,94 | 884 095,44 | 3 583 142,25 | 5 374 175,95 | 2025 |
| 71 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиническое отделение № 63 | Санкт-Петербург, Морской пр., д. 3 | 53,07 | Комплексный капремонт | 67741 | 3052,6 | 250 | - | 23 916 598,23 | 1 150 110,00 | 8 483 720,00 | 1 816 500,00 | 2 055 240,00 | 10 411 028,23 | 11 570 849,38 | 556 423,42 | 4 104 425,21 | 878 823,01 | 994 325,47 | 5 036 852,28 | 12 345 748,85 | 593 686,58 | 4 379 294,79 | 937 676,99 | 1 060 914,53 | 5 374 175,95 | 2025 |
| 72 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | ГБУЗ «Городская Поликлиника № 49» | Санкт-Петербург, Ланская ул., д. 12, литера А | 57,17 | Комплексный капремонт | 67741 | 3206,0 | 750 | - | 34 602 358,43 | 4 640 080,00 | 9 648 270,00 | 2 969 140,20 | 6 933 840,00 | 10 411 028,23 | 16 740 622,02 | 2 244 871,51 | 4 667 834,70 | 1 436 470,54 | 3 354 592,99 | 5 036 852,28 | 17 861 736,41 | 2 395 208,49 | 4 980 435,30 | 1 532 669,66 | 3 579 247,01 | 5 374 175,95 | 2025 |
| 73 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиника | Санкт-Петербург, Ланская ул., 8, литера А | 55,68 | Комплексный капремонт | 60550 | 1893,5 | 80 | - | 3 007 300,00 | 0,00 | 3 007 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 932,26 | 0,00 | 1 454 932,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 367,74 | 0,00 | 1 552 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 74 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 16, литера А | 58,49 | Комплексный капремонт | 10011 | 1905,5 | 330 | - | 15 687 650,00 | 0,00 | 5 464 100,00 | 9 990 000,00 | 233 550,00 | 0,00 | 7 589 687,79 | 0,00 | 2 643 532,53 | 4 833 163,73 | 112 991,53 | 0,00 | 8 097 962,21 | 0,00 | 2 820 567,47 | 5 156 836,27 | 120 558,47 | 0,00 | 2024 |
| 75 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 98, литера Б | 41 | Комплексный капремонт | 3136 | 468,7 | 40 | - | 290 360,00 | 0,00 | 290 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 476,22 | 0,00 | 140 476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 883,78 | 0,00 | 149 883,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 76 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д. 7, корп. 2, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 4800 | 321,5 | 60 | - | 207 400,00 | 0,00 | 207 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 340,16 | 0,00 | 100 340,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 059,84 | 0,00 | 107 059,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 77 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 33-35 | 66 | Комплексный капремонт | 107514 | 7866,9 | 2000 | - | 427 105 993,27 | 130 385 110,00 | 87 911 100,00 | 35 164 444,00 | 50 569 799,27 | 123 075 540,00 | 206 633 894,59 | 63 080 338,80 | 42 531 405,41 | 17 012 564,10 | 24 465 677,64 | 59 543 908,63 | 220 472 098,68 | 67 304 771,20 | 45 379 694,59 | 18 151 879,90 | 26 104 121,63 | 63 531 631,37 | 2025 |
| 78 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» детское поликлиническое отделение № 39 | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 54, литера А | 59 | Комплексный капремонт | 5201 | 5304,8 | 330 | - | 311 107 293,00 | 0,00 | 0,00 | 126 325 700,00 | 184 781 593,00 | 0,00 | 150 513 762,23 | 0,00 | 0,00 | 61 116 395,54 | 89 397 366,69 | 0,00 | 160 593 530,77 | 0,00 | 0,00 | 65 209 304,46 | 95 384 226,31 | 0,00 | 2024 |
| 79 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» | Центр общей врачебной практики | Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 12 | 77 | Комплексный капремонт | 80550 | 1922,3 | 200 | - | 92 637 174,00 | 92 637 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 817 880,82 | 44 817 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 819 293,18 | 47 819 293,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 80 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» | Городская поликлиника № 56 | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 40, литера А | 52,5 | Комплексный капремонт | 56055 | 3210,6 | 750 | - | 16 316 500,00 | 16 316 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 893 925,53 | 7 893 925,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 574,47 | 8 422 574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 81 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» | Детское поликлиническое отделение № 48 | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 38, литера А | 52,33 | Комплексный капремонт | 56055 | 1915,6 | 320 | - | 2 981 120,00 | 2 981 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 266,37 | 1 442 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 853,63 | 1 538 853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 82 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» | Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 32, корп. 2, литера Ф | 51,5 | Комплексный капремонт | 35146 | 3195,2 | 750 | - | 12 609 663,60 | 7 041 360,00 | 0,00 | 0,00 | 5 568 303,60 | 0,00 | 6 100 557,43 | 3 406 611,19 | 0,00 | 0,00 | 2 693 946,25 | 0,00 | 6 509 106,17 | 3 634 748,81 | 0,00 | 0,00 | 2 874 357,35 | 0,00 | 2024 |
| 83 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» поликлиническое отделение № 66 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московская ул., д. 15, литера А | 78,7 | Комплексный капремонт | 45735 | 3070,6 | 1260 | - | 154 364 950,00 | 36 481 880,00 | 0,00 | 24 372 000,00 | 38 862 987,61 | 54 648 082,39 | 74 681 763,37 | 17 649 939,86 | 0,00 | 11 791 177,82 | 18 801 920,14 | 26 438 725,56 | 79 683 186,63 | 18 831 940,14 | 0,00 | 12 580 822,18 | 20 061 067,47 | 28 209 356,83 | 2025 |
| 84 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» поликлиническое отделение № 67 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпитальная ул., д. 1, литера А | 77,3 | Комплексный капремонт | 22779 | 3300,4 | 1200 | - | 65 207 520,00 | 989 350,00 | 27 660 170,00 | 36 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 547 409,47 | 478 647,70 | 13 381 995,04 | 17 686 766,73 | 0,00 | 0,00 | 33 660 110,53 | 510 702,30 | 14 278 174,96 | 18 871 233,27 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 85 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» поликлиническое отделение № 89 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Школьная ул., д. 35, литера А | 73,2 | Комплексный капремонт | 2626 | 3254,7 | 1500 | - | 50 292 550,00 | 48 328 500,00 | 1 964 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 331 544,40 | 23 381 336,67 | 950 207,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 961 005,60 | 24 947 163,33 | 1 013 842,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 86 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 63» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 3, литера А | 49,1 | Комплексный капремонт | 22566 | 1946,0 | 320 | - | 6 540 010,00 | 0,00 | 6 540 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 057,97 | 0,00 | 3 164 057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 952,03 | 0,00 | 3 375 952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 87 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 71» | Городская поликлиника № 71 | Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул., д. 10, литера А | 63 | Комплексный капремонт | 65240 | 9619,1 | 550 | - | 117 367 857,46 | 0,00 | 9 992 177,72 | 48 186 608,32 | 30 608 110,00 | 28 580 961,42 | 56 782 576,08 | 0,00 | 4 834 217,31 | 23 312 689,45 | 14 808 208,92 | 13 827 460,40 | 60 585 281,38 | 0,00 | 5 157 960,41 | 24 873 918,87 | 15 799 901,08 | 14 753 501,02 | 2025 |
| 88 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Пионерская ул., д. 5а, литера А | 42 | Комплексный капремонт | 29283 | 52,8 | 55 | - | 669 509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 509,14 | 0,00 | 323 908,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 908,64 | 0,00 | 345 600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 600,50 | 0,00 | 2024 |
| 89 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Школьная ул., д. 18/8, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 29283 | 1009,0 | 700 | - | 28 255 884,32 | 0,00 | 9 991 754,32 | 0,00 | 18 264 130,00 | 0,00 | 13 670 201,73 | 0,00 | 4 834 012,47 | 0,00 | 8 836 189,26 | 0,00 | 14 585 682,59 | 0,00 | 5 157 741,85 | 0,00 | 9 427 940,74 | 0,00 | 2024 |
| 90 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» здание общего назначения 1 | Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Пионерская ул., д. 1, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 23958 | 2019,5 | 450 | - | 74 714 941,73 | 0,00 | 0,00 | 22 712 040,00 | 24 138 950,00 | 27 863 951,73 | 36 147 088,41 | 0,00 | 0,00 | 10 988 088,89 | 11 678 428,19 | 13 480 571,33 | 38 567 853,32 | 0,00 | 0,00 | 11 723 951,11 | 12 460 521,81 | 14 383 380,40 | 2025 |
| 91 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» детская поликлиника № 55 | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 13, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 1127 | 3623,1 | 300 | - | 51 966 304,30 | 0,00 | 2 429 190,00 | 18 493 905,19 | 20 825 743,10 | 10 217 466,01 | 25 141 302,13 | 0,00 | 1 175 242,54 | 8 947 354,53 | 10 075 498,12 | 4 943 206,93 | 26 825 002,17 | 0,00 | 1 253 947,46 | 9 546 550,66 | 10 750 244,98 | 5 274 259,08 | 2025 |
| 92 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 41537 | 4835,1 | 1035 | - | 78 316 373,96 | 18 137 580,00 | 19 386 470,00 | 21 697 461,71 | 12 047 611,31 | 7 047 250,94 | 37 889 471,91 | 8 774 964,35 | 9 379 177,55 | 10 497 235,73 | 5 828 636,44 | 3 409 457,85 | 40 426 902,05 | 9 362 615,65 | 10 007 292,45 | 11 200 225,98 | 6 218 974,87 | 3 637 793,09 | 2025 |
| 93 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» бактериологическая лаборатория | Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 22, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 20228 | 1494,1 | 300 | - | 21 596 120,00 | 8 383 990,00 | 3 215 130,00 | 9 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 448 206,60 | 4 056 175,81 | 1 555 480,45 | 4 836 550,33 | 0,00 | 0,00 | 11 147 913,40 | 4 327 814,19 | 1 659 649,55 | 5 160 449,67 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 94 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» | Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 25, корп. 1, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 74784 | 8108,8 | 600 | - | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 500,43 | 0,00 | 1 209 500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 499,57 | 0,00 | 1 290 499,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 95 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» поликлиническое отделение № 7 | Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 261, корп. 2, литера А | 75 | Комплексный капремонт | 74784 | 3058,0 | 750 | - | 1 559 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 400,00 | 0,00 | 0,00 | 754 437,99 | 0,00 | 0,00 | 754 437,99 | 0,00 | 0,00 | 804 962,01 | 0,00 | 0,00 | 804 962,01 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 96 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 63, корп. 2, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 65049 | 3271,4 | 750 | - | 8 758 885,60 | 6 210 100,00 | 0,00 | 2 548 785,60 | 0,00 | 0,00 | 4 237 550,37 | 3 004 447,46 | 0,00 | 1 233 102,91 | 0,00 | 0,00 | 4 521 335,23 | 3 205 652,54 | 0,00 | 1 315 682,69 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 97 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Детское поликлиническое отделение № 33 ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 70, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 13123 | 1935,5 | 340 | - | 20 762 969,32 | 8 674 780,00 | 0,00 | 2 195 400,00 | 9 892 789,32 | 0,00 | 10 045 128,15 | 4 196 860,07 | 0,00 | 1 062 134,90 | 4 786 133,19 | 0,00 | 10 717 841,17 | 4 477 919,93 | 0,00 | 1 133 265,10 | 5 106 656,13 | 0,00 | 2024 |
| 98 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Детское поликлиническое отделение № 58 ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 33, литера Ю | 78 | Комплексный капремонт | 16168 | 1891,0 | 320 | - | 35 138 189,40 | 22 608 780,00 | 12 529 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 999 862,12 | 10 938 131,68 | 6 061 730,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 138 327,28 | 11 670 648,32 | 6 467 678,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 99 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 45, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 72499 | 3194,3 | 750 | - | 12 891 136,91 | 0,00 | 0,00 | 2 904 900,00 | 9 986 236,91 | 0,00 | 6 236 734,27 | 0,00 | 0,00 | 1 405 391,12 | 4 831 343,15 | 0,00 | 6 654 402,64 | 0,00 | 0,00 | 1 499 508,88 | 5 154 893,76 | 0,00 | 2024 |
| 100 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 21, корп. 2, литера Щ | 60 | Комплексный капремонт | 54805 | 3209,1 | 750 | - | 17 121 332,20 | 0,00 | 12 620 275,00 | 0,00 | 4 501 057,20 | 0,00 | 8 283 303,48 | 0,00 | 6 105 691,23 | 0,00 | 2 177 612,25 | 0,00 | 8 838 028,72 | 0,00 | 6 514 583,77 | 0,00 | 2 323 444,95 | 0,00 | 2024 |
| 101 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» | Детское поликлиническое отделение № 25 | Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 3, литера А | 52,9 | Комплексный капремонт | 10497 | 1870,4 | 320 | - | 11 271 329,85 | 10 119 560,00 | 1 151 769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 071,33 | 4 895 844,88 | 557 226,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818 258,52 | 5 223 715,12 | 594 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 102 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» | Поликлиническое отделение № 45 | Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5, литера А | 52,72 | Комплексный капремонт | 40885 | 3175,8 | 670 | - | 10 211 010,00 | 10 211 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 088,41 | 4 940 088,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 921,59 | 5 270 921,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 103 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д. 29, корп. 3, литера А | 50,16 | Комплексный капремонт | 67885 | 1898,7 | 340 | - | 7 629 211,91 | 0,00 | 7 629 211,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 014,04 | 0,00 | 3 691 014,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 197,87 | 0,00 | 3 938 197,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 104 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, территория Сергиево, ул. Воровского (Сергиево), д. 2/14, литера А | 43 | Комплексный капремонт | 115 972 | 294,50 | 35 | - | 9 059 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059 178,00 | 0,00 | 4 382 831,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 831,89 | 0,00 | 4 676 346,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 346,11 | 0,00 | 2024 |
| 105 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Взрослое поликлиническое отделение № 50 | Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 40, корп. 2, литера А | 57,07 | Комплексный капремонт | 44141 | 3243,7 | 750 | - | 15 289 519,28 | 5 413 780,00 | 0,00 | 0,00 | 9 875 739,28 | 0,00 | 7 397 072,08 | 2 619 187,70 | 0,00 | 0,00 | 4 777 884,37 | 0,00 | 7 892 447,20 | 2 794 592,30 | 0,00 | 0,00 | 5 097 854,91 | 0,00 | 2024 |
| 106 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Взрослое поликлиническое отделение № 91 | Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8, литера А | 51,62 | Комплексный капремонт | 49454 | 3245,3 | 750 | - | 12 625 685,00 | 2 974 950,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 735,00 | 0,00 | 6 108 308,59 | 1 439 281,33 | 0,00 | 0,00 | 4 669 027,26 | 0,00 | 6 517 376,41 | 1 535 668,67 | 0,00 | 0,00 | 4 981 707,74 | 0,00 | 2024 |
| 107 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Детское поликлиническое отделение № 27 | Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 23, корп. 1, литера А | 55 | Комплексный капремонт | 5717 | 1894,5 | 320 | - | 8 297 870,00 | 8 297 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 510,94 | 4 014 510,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 359,06 | 4 283 359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 108 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Детское поликлиническое отделение № 60 | Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 143, корп. 2, литераА | 53 | Комплексный капремонт | 2500 | 1865,3 | 320 | - | 4 528 142,64 | 4 528 142,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 716,19 | 2 190 716,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 426,45 | 2 337 426,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 109 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» | Детское поликлиническое отделение № 28 | Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 13 | 48,62 | Комплексный капремонт | 1607 | 1887,0 | 320 | - | 5 155 226,16 | 3 863 301,16 | 1 291 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 099,31 | 1 869 065,77 | 625 033,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 126,85 | 1 994 235,39 | 666 891,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 110 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» | Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 15, литера А | 49,69 | Комплексный капремонт | 77375 | 3210,5 | 750 | - | 4 494 300,00 | 1 494 300,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 343,12 | 722 942,60 | 0,00 | 1 451 400,52 | 0,00 | 0,00 | 2 319 956,88 | 771 357,40 | 0,00 | 1 548 599,48 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 111 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района» | Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 24, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 48591 | 3181,5 | 750 | - | 140 139 983,30 | 33 564 770,00 | 106 575 213,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 799 748,20 | 16 238 641,54 | 51 561 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 340 235,10 | 17 326 128,46 | 55 014 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 112 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10, литера А | 59 | Комплексный капремонт | 62147 | 3864,7 | 490 | - | 63 162 841,30 | 0,00 | 18 014 466,84 | 20 824 653,60 | 24 323 720,86 | 0,00 | 30 558 193,56 | 0,00 | 8 715 402,18 | 10 074 971,02 | 11 767 820,36 | 0,00 | 32 604 647,74 | 0,00 | 9 299 064,66 | 10 749 682,58 | 12 555 900,50 | 0,00 | 2024 |
| 113 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 6, корп.1, лит.А | 45 | Комплексный капремонт | 60259 | 3263,6 | 750 | - | 50 573 320,00 | 18 143 300,00 | 32 430 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 467 380,98 | 8 777 731,68 | 15 689 649,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 105 939,02 | 9 365 568,32 | 16 740 370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 114 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» | ГБУЗ «Поликлиника № 98» | Санкт-Петербург, Серебристый бульв., д. 14, корп. 1, литера А | 47,88 | Комплексный капремонт | 50000 | 3221,0 | 750 | - | 57 666 132,59 | 6 410 000,00 | 10 375 310,00 | 923 756,32 | 22 494 008,23 | 17 463 058,04 | 27 898 876,57 | 3 101 159,11 | 5 019 576,78 | 446 913,47 | 10 882 605,08 | 8 448 622,14 | 29 767 256,02 | 3 308 840,89 | 5 355 733,22 | 476 842,85 | 11 611 403,15 | 9 014 435,90 | 2025 |
| 115 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 30, лит.А | 41 | Комплексный капремонт | 7696 | 1911,3 | 440 | - | 23 458 820,00 | 0,00 | 23 458 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 349 381,18 | 0,00 | 11 349 381,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 109 438,82 | 0,00 | 12 109 438,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 116 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» | Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп. 2, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 14336 | 1910,0 | 320 | - | 47 316 719,20 | 0,00 | 0,00 | 37 317 000,00 | 0,00 | 9 999 719,20 | 22 891 832,15 | 0,00 | 0,00 | 18 053 971,06 | 0,00 | 4 837 861,09 | 24 424 887,05 | 0,00 | 0,00 | 19 263 028,94 | 0,00 | 5 161 858,11 | 2025 |
| 117 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера Б | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 777,1 | 250 | - | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 866,88 | 2 452 866,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 133,12 | 2 617 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 118 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 1489,7 | 250 | - | 51 500 000,00 | 23 150 000,00 | 28 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 915 708,92 | 11 199 974,01 | 13 715 734,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 584 291,08 | 11 950 025,99 | 14 634 265,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 119 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» детское поликлиническое отделение № 47 | Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 4, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 28324 | 1957,5 | 450 | - | 57 975 200,00 | 0,00 | 0,00 | 47 985 200,00 | 9 990 000,00 | 0,00 | 28 048 411,80 | 0,00 | 0,00 | 23 215 248,07 | 4 833 163,73 | 0,00 | 29 926 788,20 | 0,00 | 0,00 | 24 769 951,93 | 5 156 836,27 | 0,00 | 2024 |
| 120 | ГБУЗ «Городская больница № 20» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 18 | 72 | Комплексный капремонт | 30000 | 724,0 | 200 | - | 54 078 994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 078 994,65 | 0,00 | 26 163 426,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 163 426,98 | 0,00 | 27 915 567,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 915 567,67 | 0,00 | 2024 |
| 121 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 10, корп. 3, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 18240 | 1911,5 | 330 | - | 5 775 264,10 | 0,00 | 5 775 264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 073,77 | 0,00 | 2 794 073,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 190,33 | 0,00 | 2 981 190,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 122 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 2 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15 | 79 | Комплексный капремонт | 68684 | 145,5 | 45 | - | 6 058 329,00 | 6 058 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 020,62 | 2 931 020,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 308,38 | 3 127 308,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 123 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 3, 4 | Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория Славянка, Ростовская ул., д. 13-15, литера А | 42 | Комплексный капремонт | 16239 | 283,2 | 80 | - | 68 240,00 | 68 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 014,52 | 33 014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 225,48 | 35 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 124 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 4 | Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория Славянка, Ростовская ул., д. 14-16, литера А | 42 | Комплексный капремонт | 20187 | 157,3 | 40 | - | 110 670,00 | 110 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 542,17 | 53 542,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 127,83 | 57 127,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 125 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 4 офис врача педиатра | Санкт-Петербург, пос. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 59, литера А | 62 | Комплексный капремонт | 3948 | 93,9 | 30 | - | 69 090,00 | 69 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 425,75 | 33 425,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 664,25 | 35 664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 126 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Поликлиническое отделение № 4 кабинеты врача педиатра | Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория Славянка, Ростовская ул., д. 19/3 | 43 | Комплексный капремонт | 20187 | 144,5 | 70 | - | 1 601 820,00 | 1 601 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 960,79 | 774 960,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 859,21 | 826 859,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 127 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | детское Поликлиническое отделение № 5 | Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 40, литера Б | 42 | Комплексный капремонт | 9281 | 703,6 | 65 | - | 11 307 170,00 | 11 307 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 410,80 | 5 470 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836 759,20 | 5 836 759,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 128 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульв., д. 28, литера А | 78,63 | Комплексный капремонт | 52861 | 1957,1 | 460 | - | 30 750 566,04 | 10 424 936,04 | 20 325 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 877 129,18 | 5 043 585,86 | 9 833 543,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 873 436,86 | 5 381 350,18 | 10 492 086,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 129 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района педиатрическое отделение № 6 (Павловск) | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Мичурина, д. 3, литера А | 66,6 | Комплексный капремонт | 3761 | 1058,4 | 80 | - | 53 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 818 000,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 25 988 777,70 | 0,00 | 0,00 | 6 685 150,79 | 19 303 626,91 | 0,00 | 27 729 222,30 | 0,00 | 0,00 | 7 132 849,21 | 20 596 373,09 | 0,00 | 2024 |
| 130 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 51» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Металлургов, д. 11, литера А | 53 | Комплексный капремонт | 11 788 | 1 931,70 | 320 | - | 41 387 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 387 580,00 | 0,00 | 20 023 318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 023 318,37 | 0,00 | 21 364 261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 364 261,63 | 0,00 | 2024 |
| 131 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 8, литера А | 71 | Комплексный капремонт | 19691 | 1727,0 | 330 | - | 4 305 850,00 | 4 305 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 170,98 | 2 083 170,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 679,02 | 2 222 679,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 132 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 34 | Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 29, литера А | 62,3 | Комплексный капремонт | 13 438 | 1 897,90 | 300 | - | 112 211 400,00 | 0,00 | 80 446 800,00 | 31 764 600,00 | 0,00 | 0,00 | 54 287 894,76 | 0,00 | 38 920 175,78 | 15 367 718,98 | 0,00 | 0,00 | 57 923 505,24 | 0,00 | 41 526 624,22 | 16 396 881,02 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 133 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 9 | Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 72, корп. 2, литера А | 46 | Капитальный ремонт | 2 121 | 1 923,60 | 300 | - | 56 975 200,00 | 0,00 | 40 717 800,00 | 16 257 400,00 | 0,00 | 0,00 | 27 564 611,63 | 0,00 | 19 699 278,70 | 7 865 332,94 | 0,00 | 0,00 | 29 410 588,37 | 0,00 | 21 018 521,30 | 8 392 067,06 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 134 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 8, литера А | 45 | Капитальный ремонт | 14 439 | 1 994,40 | 320 | - | 39 722 008,00 | 0,00 | 39 722 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 217 514,35 | 0,00 | 19 217 514,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 504 493,65 | 0,00 | 20 504 493,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 135 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» детское поликлиническое отделение № 73 | Санкт-Петербург, Караваевская ул., д. 30, литера А | 59,1 | Комплексный капремонт | 11793 | 5524,9 | 420 | - | 86 100 765,71 | 48 200 850,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 9 899 915,71 | 0,00 | 41 655 565,36 | 23 319 579,58 | 13 546 404,85 | 0,00 | 4 789 580,93 | 0,00 | 44 445 200,35 | 24 881 270,42 | 14 453 595,15 | 0,00 | 5 110 334,78 | 0,00 | 2024 |
| 136 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | ГБУЗ «Детская поликлиника № 73» детское поликлиническое отделение № 13 | Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 10, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 8666 | 1896,3 | 320 | - | 47 859 725,62 | 0,00 | 37 960 549,00 | 0,00 | 9 899 176,62 | 0,00 | 23 154 543,55 | 0,00 | 18 365 320,18 | 0,00 | 4 789 223,36 | 0,00 | 24 705 182,07 | 0,00 | 19 595 228,82 | 0,00 | 5 109 953,26 | 0,00 | 2024 |
| 137 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | ГБУЗ «Детская поликлиника № 73» детское поликлиническое отделение № 6 | Санкт-Петербург, Леснозаводская ул., д. 6, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 11286 | 1886,9 | 320 | - | 9 854 688,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 854 688,64 | 0,00 | 4 767 700,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767 700,07 | 0,00 | 5 086 988,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086 988,57 | 0,00 | 2024 |
| 138 | ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 3, корп. 2, литера А | 46,68 | Комплексный капремонт | 9 180 | 1 900,00 | 528 | - | 13 076 738,42 | 0,00 | 3 429 680,00 | 9 647 058,42 | 0,00 | 0,00 | 6 326 528,31 | 0,00 | 1 659 279,78 | 4 667 248,53 | 0,00 | 0,00 | 6 750 210,11 | 0,00 | 1 770 400,22 | 4 979 809,89 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 139 | ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, Серебристый бульв., д. 14, корп. 2, литера А | 61,6 | Комплексный капремонт | 25 772 | 1 900,00 | 528 | - | 13 837 359,04 | 0,00 | 1 352 050,00 | 12 485 309,04 | 0,00 | 0,00 | 6 694 516,70 | 0,00 | 654 122,02 | 6 040 394,68 | 0,00 | 0,00 | 7 142 842,34 | 0,00 | 697 927,98 | 6 444 914,36 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 140 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» | Поликлиническое подразделение | Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 6, корп. 3 | 59 | Комплексный капремонт | 71 905 | 1 147,20 | 150 | - | 3 282 000,00 | 0,00 | 3 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 832,17 | 0,00 | 1 587 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 167,83 | 0,00 | 1 694 167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 141 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» | Поликлиническое подразделение | Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 22 | 55,76 | Комплексный капремонт | 6 412 | 3 185,20 | 750 | - | 24 903 700,00 | 0,00 | 0,00 | 24 903 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 048 414,37 | 0,00 | 0,00 | 12 048 414,37 | 0,00 | 0,00 | 12 855 285,63 | 0,00 | 0,00 | 12 855 285,63 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 142 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 6, корп.1 | 45 | Комплексный капремонт | 60259 | 3263,6 | 750 | - | 9 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 597 843,33 | 0,00 | 0,00 | 4 597 843,33 | 0,00 | 0,00 | 4 905 756,67 | 0,00 | 0,00 | 4 905 756,67 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 143 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Отделение скорой медицинской помощи | Санкт-Петербург, Новолитовская ул., д. 5, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 100 183 | 114,00 | 320 | - | 3 689 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 883,98 | 0,00 | 0,00 | 1 784 883,98 | 0,00 | 0,00 | 1 904 416,02 | 0,00 | 0,00 | 1 904 416,02 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 144 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 30 | 41 | Комплексный капремонт | 7696 | 1911,3 | 440 | - | 22 020 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22 020 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653 376,57 | 0,00 | 0,00 | 10 653 376,57 | 0,00 | 0,00 | 11 366 823,43 | 0,00 | 0,00 | 11 366 823,43 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 145 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 8 | 45 | Капитальный ремонт | 14 439 | 1 994,40 | 320 | - | 16 581 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 581 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021 939,05 | 0,00 | 0,00 | 8 021 939,05 | 0,00 | 0,00 | 8 559 160,95 | 0,00 | 0,00 | 8 559 160,95 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 146 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» | Поликлиническое подразделение | Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 6, корп. 3, литера А | 59 | Комплексный капремонт | 71 905 | 1 147,20 | 150 | - | 20 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 20 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 414,74 | 0,00 | 0,00 | 9 841 414,74 | 0,00 | 0,00 | 10 500 485,26 | 0,00 | 0,00 | 10 500 485,26 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 147 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118« | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 27, литера А. | 51 | Комплексный капремонт | 15897 | 5395,1 | 420 | - | 74 443 400,00 | 0,00 | 0,00 | 74 443 400,00 | 0,00 | 0,00 | 36 015 729,81 | 0,00 | 0,00 | 36 015 729,81 | 0,00 | 0,00 | 38 427 670,19 | 0,00 | 0,00 | 38 427 670,19 | 0,00 | 0,00 | 2023 |
| 148 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» | Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.1 | 68 | Выборочный капремонт | 71 449 | 5 835,20 | 730 | - | 1 923 042,00 | 0,00 | 1 923 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 368,05 | 0,00 | 930 368,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 673,95 | 0,00 | 992 673,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 149 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Женская консультация № 9 | Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 33, корп. 3, литера А | 79 | Капитальный ремонт | 95 676 | 1 660,9 | 180 |  | 121 943 627,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 943 627,11 | 0,00 | 58 996 347,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 996 347,91 | 0,00 | 62 947 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 947 279,20 | 0,00 | 2024 |
| 150 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» Детское поликлиническое отделение № 66 | Санкт-Петербург, пр. Передовиков, д. 21, литера А | 41 | Капитальный ремонт | 13 034 | 5 021,0 | 600 |  | 116 487 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 487 967,68 | 0,00 | 56 356 898,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 356 898,94 | 0,00 | 60 131 068,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 131 068,74 | 0,00 | 2024 |
| 151 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» | Санкт-Петербург, Ленская ул., д. 4, корп. 1 | 42,05 | Капитальный ремонт | 66 568 | 7 826,2 | 600 |  | 179 059 972,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 059 972,38 | 0,00 | 86 629 245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 629 245,65 | 0,00 | 92 430 726,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 430 726,73 | 0,00 | 2024 |
| 152 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» Детское поликлиническое отделение № 43 | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.6, литера А | 49,49 | Комплексный капремонт | 9 432 | 468,0 | 320 |  | 5 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 400,00 | 0,00 | 2 530 952,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 952,23 | 0,00 | 2 700 447,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 447,77 | 0,00 | 2024 |
| 153 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» | Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д. 26, литера А | 49,5 | Капитальный ремонт | 68910 | 3307,2 | 1275 | - | 56 063 069,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 063 069,85 | 0,00 | 27 123 322,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 123 322,90 | 0,00 | 28 939 746,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 939 746,95 | 0,00 | 2024 |
| 154 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Санкт-Петербург, Дибуновская ул. д. 28, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 314 778 | 1021,3 | 17 |  | 9 905 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 300,00 | 0,00 | 4 792 185,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792 185,86 | 0,00 | 5 113 114,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 113 114,14 | 0,00 | 2024 |
| 155 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 9, корп. 1, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 110 639 | 778,7 | 250 |  | 5 005 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005 300,00 | 0,00 | 2 421 565,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 565,01 | 0,00 | 2 583 734,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 734,99 | 0,00 | 2024 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 431 700,64 |  |  | 6 477 089 753,09 | 1 263 514 372,84 | 1 420 342 546,66 | 1 797 242 830,00 | 1 685 860 889,17 | 310 129 114,42 | 3 133 616 995,88 | 611 288 472,39 | 687 161 970,21 | 869 506 392,39 | 815 619 790,12 | 150 040 370,76 | 3 343 472 757,21 | 652 225 900,45 | 733 180 576,45 | 927 736 437,61 | 870 241 099,05 | 160 088 743,66 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц, подлежащих капитальному ремонту (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р) Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование юридического лица (полностью) | Наименование объекта (поликлиника, стационар (дневной/круглосуточный), поликлиническое подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, ОВОП, ФАП, ФП, прочее (переход между стационаром) | Адрес объекта | Износ (%) | Планируемое мероприятие (комплексный ремонт, выборочный ремонт) | Количество населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь объектов (кв.м) | Мощность объекта | Наименование ремонтных работ (в случае выборочного капремонта) | Планируемая стоимость работ | Федеральный бюджет (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 6, литера А | 64,99 | Комплексный капремонт | 73241 | 3233,5 | 440 | - | 410 310,86 | 198 508,39 | 211 802,47 |
| 2 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 33-35 | 66 | Комплексный капремонт | 107514 | 7866,9 | 2000 | - | 10 381 686,72 | 5 022 660,04 | 5 359 026,69 |
| 3 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75« | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» бактериологическая лаборатория | Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 22, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 20228 | 1494,1 | 300 | - | 990,00 | 478,96 | 511,04 |
| 4 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 1489,7 | 250 | - | 11 651 106,09 | 5 636 805,13 | 6 014 300,96 |
| 5 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера Б | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 777,1 | 250 | - | 330 000,00 | 159 654,00 | 170 346,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 5 | 42 | Комплексный капремонт | 76386 | 4073,7 | 1000 | - | 271 886,89 | 131 538,88 | 140 348,01 |
| 7 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | Детское поликлиническое отделение № 77 | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 2, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 6152 | 5345,9 | 420 | - | 206 443,80 | 99 877,51 | 106 566,29 |
| 8 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» детское поликлиническое отделение № 16 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 114, корп. 1 | 40 | Комплексный капремонт | 11200 | 5370,3 | 420 | - | 68 440,42 | 33 111,47 | 35 328,95 |
| 9 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиническое отделение № 63 | Санкт-Петербург, Морской пр., д. 3 | 53,07 | Комплексный капремонт | 67741 | 3052,6 | 250 | - | 128 136,44 | 61 992,41 | 66 144,03 |
| 10 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» | ГБУЗ «Поликлиника № 98» | Санкт-Петербург, Серебристый бульв., д. 14, корп. 1, литера А | 47,88 | Комплексный капремонт | 50000 | 3221,0 | 750 | - | 9 599,25 | 4 644,12 | 4 955,13 |
| 11 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульв., д. 28, литера А | 78,63 | Комплексный капремонт | 52861 | 1957,1 | 460 | - | 8 045 491,31 | 3 892 408,70 | 4 153 082,61 |
| 12 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» основное здание | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 11, литера А | 46,97 | Комплексный капремонт | 34943 | 3205,8 | 750 | - | 2 290 108,22 | 1 107 954,36 | 1 182 153,86 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 41 087,70 |  | - | 33 794 200,00 | 16 349 633,95 | 17 444 566,05 |

Принятые сокращения:

ВА – врачебная амбулатория

ГБУЗ  - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ОВОП – офис врачей общей практики

РБ – районная больница

УБ – участковая больница

ФАП – фельдшерско-акушерский

ФП – фельдшерский пункт

ЦРБ -  центральная районная больница

выборочный капремонт - выборочный капитальный ремонт

комплексный капремонт - комплексный капитальный ремонт