УТВЕРЖДЕН
Распоряжением 
Службы государственного
строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга
от __________ № _____


РЕГЛАМЕНТ 
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги 
по проведению государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий 


I. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего регламента являются отношения, возникающие между заявителями и Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы» (далее – СПб ГАУ «ЦГЭ») в сфере «Строительство».
1.2. Заявителями являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а именно: застройщики, технические заказчики, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы, а также лица, обеспечившие выполнение инженерных 
изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, 
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому 
в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, 
о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые 
для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
о градостроительной деятельности. 
Представлять интересы заявителя вправе лица, имеющие право действовать от имени заявителя на основании доверенности, решения собрания, содержащих указания на полномочия доверенного лица 
по представлению заявителя при предоставлении услуги, указания закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лица, действующие по поручению заявителя на основании договора комиссии (далее – представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальных сайтах Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (доменное имя сайта 
в сети «Интернет» – gsnspb.ru), СПб ГАУ «ЦГЭ» (доменное имя сайта в сети «Интернет» – spbexp.ru);
на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) 
в Санкт-Петербурге» (далее – Портал) (доменное имя сайта в сети 
«Интернет» – gu.spb.ru);
на портале Государственной информационной системы 
Санкт-Петербурга «Единая система строительного комплекса 
Санкт-Петербурга» (далее – ЕССК) (доменное имя сайта в сети 
«Интернет» – essk.gov.spb.ru);
в мобильном приложении «Государственные услуги 
в Санкт-Петербурге» Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
(далее – мобильное приложение) – в части информации об органах (организациях) в разделе «Полезная информация»;
в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн»;
направление запросов в письменном виде (в том числе в электронной форме посредством электронной почты) в СПб ГАУ «ЦГЭ»;
по справочным телефонам СПб ГАУ «ЦГЭ»;
при личном обращении на прием к работникам СПб ГАУ «ЦГЭ» 
(в дни и часы приема);
на стендах в местах предоставления услуги.
1.3.2. Сведения о ходе предоставления услуги заявители могут получить следующими способами (в следующем порядке):
путем направления запросов в письменном виде по адресу 
СПб ГАУ «ЦГЭ», в электронной форме по адресу электронной почты 
СПб ГАУ «ЦГЭ»;
по справочным телефонам работников СПб ГАУ «ЦГЭ»;
при личном обращении на прием к работникам СПб ГАУ «ЦГЭ» (в дни 
и часы приема);
на Портале без прохождения авторизации в разделе «Проверка статуса запроса» (доменное имя сайта в сети «Интернет» – gu.spb.ru) или после авторизации в «Личном кабинете»;
в «Кабинете заявителя» в ЕССК (после прохождения авторизации);
в «Личном кабинете заявителя» в ведомственной информационной системе СПб ГАУ «ЦГЭ» «Стройформ» (далее – ведомственная информационная система) (после прохождения авторизации);
в мобильном приложении без прохождения авторизации в разделе «Проверка статуса запроса» или после авторизации в «Личном кабинете», 
а также посредством всплывающих уведомлений (при выборе заявителем соответствующего способа информирования);
в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн»;
посредством уведомлений, поступивших по электронной почте 
(при выборе заявителем соответствующего способа информирования);
посредством уведомлений, поступивших по СМС (при выборе заявителем соответствующего способа информирования);
посредством уведомлений, поступивших через социальные сети 
(при выборе заявителем соответствующего способа информирования).
1.3.3. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги.
Справочная информация (местонахождение и график работы 
СПб ГАУ «ЦГЭ», его структурных подразделений, предоставляющих услугу, иных органов и организаций, справочные телефоны, адреса официального сайта) размещена на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (доменное имя сайта в сети «Интернет» – spbexp.ru), в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн», на Портале (доменное имя сайта 
в сети «Интернет» – gu.spb.ru), на портале ЕССК (доменное имя сайта 
в сети «Интернет» – essk.gov.spb.ru).


II. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги: проводить государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Краткое наименование услуги: проведение государственной экспертизы.
Услуга включает следующие подуслуги:
проведение первичной (повторной) государственной экспертизы;
проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.
2.1.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.  
2.2. Услуга предоставляется СПб ГАУ «ЦГЭ». 
Структурными подразделениями СПб ГАУ «ЦГЭ», непосредственно предоставляющими услугу, являются приемно-договорной отдел, управление государственной экспертизы, отдел технологий информационного моделирования, правовой отдел и отдел подготовки заключений.
В предоставлении услуги также непосредственно участвуют уполномоченные директором СПб ГАУ «ЦГЭ» заместители директора.
Иные органы и организации в предоставлении услуги не участвуют.
Должностным лицам СПб ГАУ «ЦГЭ» запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
2.3. Результат предоставления услуги.
2.3.1. Результатом предоставления подуслуги по проведению первичной (повторной) государственной экспертизы является заключение государственной экспертизы, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
и (или) проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям 
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем 
и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изысканий 
и (или) о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ, по форме согласно 
приложениям № 18.1, № 18.2 к настоящему регламенту.
При проведении повторной государственной экспертизы заключение государственной экспертизы в установленных случаях также содержит выводы о совместимости (положительное заключение) или не совместимости (отрицательное заключение) внесенных в проектную документацию 
и (или) результаты инженерных изысканий изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза.
В случае, если в рамках проведения первичной (повторной) государственной экспертизы работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» выявлены недостатки в представленной документации, не позволяющие сделать указанные выше выводы и которые невозможно устранить в процессе проведения государственной экспертизы, результатом подуслуги может являться уведомление об отказе СПб ГАУ «ЦГЭ» от дальнейшего проведения экспертизы по форме, приведенной в приложении № 15 к настоящему регламенту.
В случае уклонения заявителя от подписания договора о проведении государственной экспертизы (далее – договор) в установленном порядке результатом подуслуги может являться отзыв оферты СПб ГАУ «ЦГЭ» 
о заключении такого договора по форме согласно приложению № 8 
к настоящему регламенту.
В случае расторжения договора результатом подуслуги может являться односторонний отказ от исполнения договора по форме согласно 
приложению № 9 к настоящему регламенту либо соглашение заявителя 
и СПб ГАУ «ЦГЭ» о расторжении договора по форме согласно 
приложению № 10 к настоящему регламенту.
2.3.2. Результатом предоставления подуслуги по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения является заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, содержащее выводы о подтверждении (положительное заключение) или неподтверждении (отрицательное заключение) соответствия внесенных в результаты инженерных изысканий изменений 
требованиям технических регламентов и (или) внесенных в проектную документацию изменений  требованиям технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям 
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем 
и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документации, в которую указанные изменения не вносились, по форме согласно приложению № 19 
к настоящему регламенту.
Результатом предоставления подуслуги может являться заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) 
или несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в результаты инженерных изысканий изменений требованиям технических регламентов 
и (или) внесенных в проектную документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документации, в которую указанные изменения не вносились, а также 
о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции в случаях, установленных подпунктом «б» пункта 17(4) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – Положение об организации и проведении государственной экспертизы), по форме согласно приложению № 20 к настоящему регламенту (в случае представления заявителем в рамках проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в установленном порядке заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения).
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента, результатом предоставления подуслуги может являться отказ 
в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения по форме согласно приложению № 12 к настоящему регламенту.
В случае уклонения заявителя от подписания договора об экспертном сопровождении в установленном порядке результатом подуслуги может являться отзыв оферты СПб ГАУ «ЦГЭ» о заключении такого договора 
по форме согласно приложению № 8 к настоящему регламенту.
В случае расторжения договора об экспертном сопровождении результатом подуслуги может являться односторонний отказ от исполнения договора по форме согласно приложению № 9 к настоящему регламенту либо соглашение заявителя и СПб ГАУ «ЦГЭ» о расторжении договора по форме согласно приложению № 10 к настоящему регламенту.
В случае заключения заявителем с СПб ГАУ «ЦГЭ» договора 
об экспертном сопровождении, но отсутствия в течение срока предоставления подуслуги принятых СПб ГАУ «ЦГЭ» заявок заявителя на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (отсутствия выданных заключений по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения) результатом предоставления подуслуги также может являться акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме согласно 
приложению № 22 к настоящему регламенту.
Предусмотрены следующие способы получения результата предоставления услуги:
через «Личный кабинет» на Портале;
через «Кабинет заявителя» в ЕССК;
в ведомственной информационной системе.
Результат предоставления услуги учитывается в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее – ЕГРЗ), в ЕССК, а также 
в ведомственной информационной системе.
2.4. Срок предоставления услуги. 
2.4.1. Срок предоставления подуслуги «проведение первичной (повторной) государственной экспертизы» – 22 рабочих дня.
Срок предоставления подуслуги «проведение первичной (повторной) государственной экспертизы» проектной документации объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 ГрК РФ (за исключением объектов обороны страны и безопасности государства, других объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов федеральных ядерных организаций), строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории города 
Санкт-Петербурга и без привлечения средств федерального бюджета, а также результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации данных объектов, составляет 29 рабочих дней[footnoteRef:1].  [1:  С учетом срока на проверку документов, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы, равного 10 рабочим дням в соответствии с пунктом 21 Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы и пунктом 3.1.1.2 настоящего регламента. ] 

Срок предоставления подуслуги «проведение первичной (повторной) государственной экспертизы» проектной документации объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов), в отношении которой получено заключение о согласовании разделов проектной документации или о согласовании результатов инженерных изысканий 
и разделов проектной документации в рамках экспертного сопровождения 
до направления проектной документации на государственную экспертизу 
в соответствии с пунктом 45(9) Положения об организации и проведении государственной экспертизы, составляет 22 рабочих дня.
Срок проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости в связи 
с увеличением цен на строительные ресурсы, а также в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.04.2022 № 579 «Об установлении особенностей внесения изменений 
в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, 
в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документации», составляет 14 рабочих дней.
Указанные выше сроки проведения первичной (повторной) государственной экспертизы могут быть продлены по заявлению застройщика или технического заказчика однократно на 20 рабочих дней.
В отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, а также объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых планируется в рамках национальных проектов, федеральных проектов, не включенных 
в национальные проекты, государственных программ Российской Федерации, предусмотренного статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, срок проведения государственной экспертизы может быть продлен еще не более чем на 30 рабочих дней 
по решению СПб ГАУ «ЦГЭ» в порядке, установленном Положением 
об организации и проведении государственной экспертизы и пунктом 3.1.5 настоящего регламента. 
2.4.2. Срок предоставления подуслуги «проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения» – один год и 3 рабочих дня[footnoteRef:2] (3 рабочих дня на проверку документов, представленных с целью заключения договора об экспертном сопровождении, а также непосредственно проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в рамках договора об экспертном сопровождении, заключенного на один год). [2:  Срок предоставления подуслуги рассчитывается в соответствии с пунктом 2.4.2 настоящего регламента после реализации технической возможности в ЕССК. ] 

Срок проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения может быть продлен на основании дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении на срок не более одного года. 
Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги – 3 рабочих дня.
Срок, в течение которого осуществляется информирование заявителя 
о принятом решении о предоставлении услуги – 1 рабочий день;
Срок направления (передачи) заявителю результата предоставления услуги – 1 рабочих день;
Фиксация информации о принятом решении в рамках предоставления услуги осуществляется в ведомственной информационной системе 
с последующей автоматической передачей в ЕССК, в Межведомственную автоматизированную информационную систему предоставления 
в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее – МАИС ЭГУ) в день принятия соответствующего решения.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги.
Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (доменное имя сайта в сети «Интернет» – spbexp.ru) 
и на Портале (доменное имя сайта в сети «Интернет» – gu.spb.ru) в разделе описания услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем.
Исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для проведения 
государственной экспертизы, содержится в реестре документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 ГрК РФ мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, правила формирования и ведения которого утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2023 № 1180 «О реестре документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 ГрК РФ мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Реестр документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 ГрК РФ мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, размещен 
в единой государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ» (доменное имя сайта 
в сети «Интернет» – стройкомплекс.рф/rd).
2.6.1. Для проведения первичной государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются:
заявление о проведении государственной экспертизы (приложение № 1.1 к настоящему регламенту); 
проектная документация на объект капитального строительства 
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации[footnoteRef:3];  [3:  В установленных случаях документация подлежит подготовке с учетом требования 
о формировании документов в формате xml в соответствии с xml-схемами, размещенными на официальном сайте Минстроя России (доменное имя сайта в сети «Интернет» – minstroyrf.gov.ru). ] 

ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
задание на проектирование[footnoteRef:4]; [4:  Форма задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются 
с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.] 

результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
(в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
задание на выполнение инженерных изысканий;
положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта 
с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии 
с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического 
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») или обоснование инвестиций, осуществляемых 
в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, 
в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита является обязательным 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально;
документ, подтверждающий передачу проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий 
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ;
решение по объекту капитального строительства, содержащее информацию в том числе о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности объекта капитального строительства (перечень видов решений приведен в приложении № 1.1.1 к настоящему регламенту); 
решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей) – главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации 
в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний 
и корпораций, – указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации. 
2.6.2. Для проведения первичной государственной экспертизы 
(включая проверку достоверности определения сметной стоимости) одновременно проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, а также:
положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации[footnoteRef:5] и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации; [5:  Предоставляется заявителем в случае, если государственная экспертиза типовой проектной документации, применяемой повторно, проводилась не СПб ГАУ «ЦГЭ». ] 

документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства 
и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения. 
2.6.3. Для проведения первичной государственной экспертизы 
(без проверки достоверности определения сметной стоимости) одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, за исключением:
ведомостей объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
решения по объекту капитального строительства, содержащего информацию в том числе о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности объекта капитального строительства;
решения (акта) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей) – главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающего распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства 
и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта 
при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, 
либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, – указанного решения (акта) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации.
При этом в заявлении о проведении государственной экспертизы допускается не указывать сведения об источнике финансирования, а также сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства.
Для проведения государственной экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, также представляются: 
положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации[footnoteRef:6] и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации; [6:  Предоставляется заявителем в случае, если государственная экспертиза типовой проектной документации, применяемой повторно, проводилась не СПб ГАУ «ЦГЭ».] 

документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства 
и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения.
2.6.4. Для проведения первичной государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу представляются: 
заявление о проведении государственной экспертизы (приложение № 1.1 к настоящему регламенту); 
результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями 
(в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
задание на выполнение инженерных изысканий;
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий 
в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально;
документ, подтверждающий передачу результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ.
2.6.5. Для проведения первичной государственной экспертизы проектной документации (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, за исключением: 
задания на выполнение инженерных изысканий;
результатов инженерных изысканий (повторно не представляются).
Кроме того, заявителем должно быть представлено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если государственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводилась не СПб ГАУ «ЦГЭ»).
Для проведения государственной экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, также представляются: 
положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации[footnoteRef:7] и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации; [7:  Предоставляется заявителем в случае, если государственная экспертиза типовой проектной документации, применяемой повторно, проводилась не СПб ГАУ «ЦГЭ».] 

документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства 
и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения.
2.6.6. Для проведения первичной государственной экспертизы проектной документации (без проверки достоверности определения сметной стоимости) после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 2.6.5 настоящего регламента, за исключением: 
ведомостей объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
решения по объекту капитального строительства, содержащего информацию в том числе о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности объекта капитального строительства;
решения (акта) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей) – главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающего распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации 
в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний 
и корпораций, – указанного решения (акта) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации. 
2.6.7. Для проведения первичной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства представляются:
заявление о проведении государственной экспертизы (приложение № 1.1 к настоящему регламенту); 
проектная документация на объект капитального строительства 
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации[footnoteRef:8];  [8:  В установленных случаях документация подлежит подготовке с учетом требования 
о формировании документов в формате xml в соответствии с xml-схемой, размещенной на официальном сайте Минстроя России (доменное имя сайта в сети «Интернет» – minstroyrf.gov.ru). ] 

ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
задание на проектирование[footnoteRef:9]; [9:  Форма задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются 
с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.] 

положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим подготовку проектной документации 
в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально;
документ, подтверждающий передачу проектной документации 
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ;
решение по объекту капитального строительства, содержащее информацию, в том числе о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности объекта капитального строительства (перечень видов решений приведен в приложении № 1.1.1 к настоящему регламенту);
решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей) – главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства 
и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта 
при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, 
либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, – указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации.
2.6.8. Для проведения первичной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства (в случае, если снос 
не связан со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) представляются:
заявление о проведении государственной экспертизы (приложение № 1.1 к настоящему регламенту); 
ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально;
проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, разработанный в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований 
к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;
смета на снос объекта капитального строительства;
результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности 
в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности;
документ, подтверждающий передачу проекта организации работ 
по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий 
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ.
2.6.9. Для проведения первичной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства 
(в случае, если такие работы не связаны со строительством 
или реконструкцией объекта капитального строительства) представляются:
заявление о проведении государственной экспертизы (приложение № 1.1 к настоящему регламенту); 
проектная документация на объект капитального строительства 
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации[footnoteRef:10];  [10:  В соответствии с частью 12.2 статьи 48 ГрК РФ в случае проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 ГрК РФ, осуществляется подготовка проектной документации в объеме сметы на капитальный ремонт. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации. В установленных случаях документация подлежит подготовке с учетом требования о формировании документов в формате xml 
в соответствии с xml-схемой, размещенной на официальном сайте Минстроя России (доменное имя сайта 
в сети «Интернет» – minstroyrf.gov.ru). ] 

ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим подготовку проектной документации 
в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально;
документ, подтверждающий передачу проектной документации 
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ;
решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей) – главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства 
и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта 
при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, 
либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, – указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации; 
акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком 
и содержащий перечень дефектов оснований, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения с указанием качественных 
и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
2.6.10. Для проведения повторной государственной экспертизы документы представляются по аналогии с первичной государственной экспертизой в соответствии с пунктами 2.6.1 – 2.6.9 настоящего регламента[footnoteRef:11]. [11:  В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги при условии, что такая замена не приводит к увеличению сметной стоимости строительства. При этом установлено, что в указанном выше случае увеличения сметной стоимости строительства проводится государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства. Срок проведения такой экспертизы не может превышать 14 рабочих дней, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.] 

При этом в случае представления в электронной форме документов 
для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в СПб ГАУ «ЦГЭ» в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения.
Кроме того, к заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается справка, подписанная главным инженером проекта, 
в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию 
и (или) результаты инженерных изысканий.
Для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости в связи с увеличением цен 
на строительные ресурсы в соответствии с требованиями пункта 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы, постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» сметная документация подлежит подготовке 
в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) от 23.12.2019 № 841/пр.
Рекомендованный образец сметной документации, соответствующей  указанным выше требованиям, размещен на официальном портале Федеральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве (доменное имя сайта в сети 
«Интернет» – fgiscs.minstroyrf.ru/#/1315/examples). 
Для проведения повторной государственной экспертизы 
в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
в связи с увеличением цен на строительные ресурсы также предоставляется справка, подписанная застройщиком или техническим заказчиком 
и подтверждающая, что физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения, предусмотренные утвержденной по результатам первичной государственной экспертизы проектной документацией (актом, утвержденным застройщиком 
или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных 
и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика 
или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ), не изменились. 
2.6.11. Для проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения (с целью заключения договора об экспертном сопровождении) представляются:
заявление о проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении) (приложение № 1.2 к настоящему регламенту); 
документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора об экспертном сопровождении должны быть оговорены специально.
2.6.12. Для одновременного проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ, 
в рамках проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, представляются:
заявка на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (приложение № 1.3 к настоящему регламенту); 
часть проектной документации, в которую внесены изменения;
справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию;
задание застройщика или технического заказчика на проектирование 
(в случае внесения в него изменений);
документ, подтверждающий передачу проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий 
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ;
результаты инженерных изысканий, в которые внесены изменения 
(в случае внесения изменений в результаты инженерных изысканий); 
справка с описанием изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий; 
задание на выполнение инженерных изысканий (в случае внесения в него изменений). 
2.6.13. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных 
в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, установленным частью 3.9 
статьи 49 ГрК РФ, в рамках проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, представляются:
заявка на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (приложение № 1.3 к настоящему регламенту); 
часть проектной документации, в которую внесены изменения;
справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию;
задание застройщика или технического заказчика на проектирование 
(в случае внесения в него изменений);
документ, подтверждающий передачу проектной документации 
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48 ГрК РФ;
2.6.14. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных 
в результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ, в рамках проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, представляются:
заявка на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (приложение № 1.3 к настоящему регламенту); 
результаты инженерных изысканий, в которые внесены изменения;
справка с описанием изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий; 
задание на выполнение инженерных изысканий (в случае внесения в него изменений);
документ, подтверждающий передачу результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ.
2.6.15. Для проведения в случае, предусмотренном частью 3.10 статьи 49 ГрК РФ, государственной экспертизы изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, в рамках срока предоставления подуслуги по проведению государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения предоставляются:
в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе предоставления подуслуги по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства соответствует установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом 
в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, – заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения заключениях (приложение № 1.4 
к настоящему регламенту);
в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе предоставления подуслуги по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства изменилась и не соответствует установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, – заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения заключениях, о необходимости отражения в выдаваемом заключении выводов в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ (приложение № 1.4 к настоящему регламенту), информация, указанная в абзацах 2-6 пункта 2.6.16 настоящего регламента, смета на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в части, подвергшейся изменениям 
в результате изменений физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, внесенных 
в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в ходе предоставления подуслуги по проведению государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения, откорректированная с учетом утвержденных сметных нормативов, федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, и (или) определенных Минстроем России сметных цен строительных ресурсов на дату представления заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, решение по объекту капитального строительства, содержащее информацию в том числе о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности объекта капитального строительства (перечень видов решений приведен в приложении № 1.1.1 к настоящему регламенту).
2.6.16. СПб ГАУ «ЦГЭ» вправе дополнительно истребовать от заявителя представление расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, материалов инженерных изысканий, а также следующих сведений: 
дата и номер решения Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», и официально опубликовано);
дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации 
либо решения главного распорядителя средств федерального бюджета 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, правового акта Правительства Российской Федерации 
об утверждении федеральной целевой программы – в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (если эти акт, решение официально опубликованы);
дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта местной администрации муниципального образования, принятого в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 БК РФ 
и содержащего информацию об объекте капитального строительства, 
в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 
и мощности, – в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если этот акт официально опубликован);
дата и номер решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятого 
в установленном порядке, – в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств федерального бюджета (если это решение официально опубликовано);
дата и номер решения по объекту капитального строительства, принятого в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении 
к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащего информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе 
о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости 
и мощности, с указанием номера и даты документа – при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ (если это решение официально опубликовано).
Указанные расчеты, материалы и сведения должны представляться заявителем не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Для проведения государственной экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации СПб ГАУ «ЦГЭ» также вправе направить заявителю мотивированный запрос о необходимости представления дополнительных расчетных обоснований включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых 
не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических 
и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость. Указанные обоснования и материалы представляются заявителем не позднее 
3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
В случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе, при проведении повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в том числе заключение государственной экспертизы, проводимой в случае, предусмотренном частью 3.10 статьи 49 ГрК РФ, СПб ГАУ «ЦГЭ» в целях оценки совместимости внесенных изменений с проектной документацией, 
в отношении которой была ранее проведена государственная экспертиза, вправе дополнительно истребовать от заявителя материалы проектной документации, в которые изменения не вносились. Указанные материалы проектной документации представляются заявителем не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в порядке, установленном договором (договором об экспертном сопровождении).
Не допускается истребование от заявителей иных сведений 
и документов. 
Истребование от заявителя указанных выше документов осуществляется в рамках административной процедуры «Рассмотрение представленной заявителем документации по существу (выдача заявителю уведомления 
о выявлении недостатков)» в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего регламента посредством представления заявителю уведомления о выявлении недостатков в «Личном кабинете» заявителя в ведомственной информационной системе и в ЕССК (одновременно с представлением заявителю уведомления о выявлении недостатков заявлению в ведомственной информационной системе (с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) присваивается соответствующий статус). Уведомление 
о выявлении недостатков также публикуется в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн».
Форма указанного выше уведомления приведена в приложении № 13
к настоящему регламенту.
При подаче заявления о предоставлении услуги в электронной форме необходимость формирования и выгрузки запроса с Портала на бумажном носителе отсутствует. Предоставление скан-образа документа,  удостоверяющего личность заявителя или представителя, авторизовавшегося на Портале посредством федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА), не требуется.[footnoteRef:12] [12:  При обращении за получением услуги, предусматривающей личное присутствие заявителя на любом из этапов получения такой услуги, при использовании ЕСИА документ, удостоверяющий личность, 
считается предъявленным в соответствии с требованиями к ЕСИА (постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2011 № 977).] 

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, 
а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, представляются в СПб ГАУ «ЦГЭ» в электронной форме.
Документы, представляемые в электронной форме, подписываются заявителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».
Требования к формату документов, представляемых в электронной форме, утверждены приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр 
«Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
Согласие на обработку персональных данных заявителя (представителя), обратившегося за предоставлением услуги, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и частью 4 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) не требуется. 
Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия физических лиц или их законных представителей 
на обработку персональных данных соответствующих физических лиц, указанных в заявлении о проведении государственной экспертизы (а именно: руководителей и ответственных представителей генеральной проектной организации и иных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, участвовавших в подготовке проектной документации 
и (или) выполнении инженерных изысканий, застройщика, технического заказчика, главного инженера проекта и главного архитектора проекта). 
Документы, подтверждающие получение согласия, предоставляются 
в форме электронного документа. Форма согласия на обработку персональных данных является приложением № 25 к настоящему регламенту.
В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить: 
положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае если государственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводилась СПб ГАУ «ЦГЭ»);
положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае если государственная экспертиза типовой проектной документации, применяемой повторно, проводилась СПб ГАУ «ЦГЭ»).
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2.8. Должностным лицам СПб ГАУ «ЦГЭ» запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.
2.9.1. Основанием для принятия решения об оставлении 
без рассмотрения документов, представленных для проведения первичной (повторной) государственной экспертизы, является:
документы представлены с нарушением требований, предусмотренных подпунктом «л» пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий» (документы для проведения государственной экспертизы представлены на бумажном носителе), 
или с нарушением требований к формату документов, представляемых 
в электронной форме, установленных приказом Минстроя России 
от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения первичной (повторной) государственной экспертизы, заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его принятия.
2.9.2. Основаниями для отказа в принятии документов, представленных для проведения первичной (повторной) государственной экспертизы, являются:
отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат включению в состав такой документации в соответствии с требованиями, установленными Положением о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
несоответствие разделов проектной документации требованиям 
к содержанию разделов проектной документации, установленным 
в соответствии с частью 13 статьи 48 ГрК РФ;
несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 ГрК РФ;
представление не всех документов, указанных в пунктах 2.6.1 – 2.6.10 настоящего регламента, необходимых для проведения  первичной (повторной) государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе несоответствие состава, формы материалов и результатов инженерных изысканий составу, форме материалов и результатов, установленных в соответствии с частью 6 статьи 47 ГрК РФ, или отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий);
подготовка проектной документации, представленной 
на первичную (повторную) государственную экспертизу, лицом, которое 
не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 ГрК РФ;
выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены 
на первичную (повторную) государственную экспертизу, лицом, которое 
не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 ГрК РФ;
первичная (повторная) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы.
2.9.3. Основаниями для принятия решения об оставлении 
без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения 
(о заключении договора об экспертном сопровождении) являются: 
представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.11 настоящего регламента;
заявление о проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении) представлено неуполномоченным лицом;
документы, указанные в пункте 2.6.11 настоящего регламента, представлены в орган исполнительной власти или организацию, 
не уполномоченные в соответствии с пунктом 17(2) Положения 
об организации и проведении государственной экспертизы на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.
2.9.4. Основаниями для отказа в принятии документов, представленных 
для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, являются:
представление не всех документов, указанных в пунктах 2.6.12 – 2.6.14 настоящего регламента; 
представление документов с нарушением требований к формату документов, представляемых в электронной форме, установленных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований 
к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
нахождение на дату представления документов, указанных 
в пунктах 2.6.12 – 2.6.14 настоящего регламента, на рассмотрении 
в СПб ГАУ «ЦГЭ» ранее представленных документов по этому объекту капитального строительства, в отношении которых не выдано заключение 
по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 
или заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
2.9.5. Общими для всех подуслуг основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, являются:
отказ заявителя от проведения государственной экспертизы[footnoteRef:13]; [13:  Отказ заявителя от проведения государственной экспертизы подлежит оформлению по форме согласно приложению № 23 к настоящему регламенту и подлежит загрузке в «Личный кабинет заявителя» 
в ведомственной информационной системе во вкладку «Состав ИРД» в папку «Письма и заявления».] 

непредставление заявителем (представителем) согласия на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителем (представителем) 
и указанных в заявлении о проведении государственной экспертизы (а именно: руководителей и ответственных представителей генеральной проектной организации и иных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, участвовавших в подготовке проектной документации 
и (или) выполнении инженерных изысканий, застройщика, технического заказчика, главного инженера проекта и главного архитектора проекта). 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении услуги.
Основаниями для отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения являются:
представление не всех документов, указанных в пункте 2.6.15 настоящего регламента;
представление заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения неуполномоченным лицом;
отсутствие положительного заключения (положительных заключений), выданного по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, с учетом которого необходима выдача заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;
указание в заявлении о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения недостоверных сведений 
в отношении изменений проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, с учетом которых необходима выдача такого заключения;
нахождение на дату представления заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 
на рассмотрении в СПб ГАУ «ЦГЭ» ранее представленных документов 
по этому объекту капитального строительства, в отношении которых 
не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения или заключение государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения.
Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
Предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления услуги, а также получение документа (документов), выдаваемого (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении услуги, не требуется[footnoteRef:14]. [14:  Перед предоставлением услуги заявителю необходимо осуществить подготовку проектной документации и (или) выполнить инженерные изыскания, необходимые для подготовки такой проектной документации, в объеме, предусмотренном статьей 47 и (или) статьей 48 ГрК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Выполнение инженерных изысканий, а также подготовка проектной документации, не являются государственными услугами (услугами, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг).] 

2.12. Государственная пошлина или иная плата за предоставление услуги взимается.
Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок взимания этой платы установлены Положением об организации и проведении государственной экспертизы[footnoteRef:15].  [15:  В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2022 
№ 579 «Об установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе 
в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документации», плата за проведение государственной экспертизы не взимается.] 

Размер платы указывается в расчете размера платы за проведение государственной экспертизы (расчете платы за проведение экспертного сопровождения), являющимся обязательным приложением к договору (договору об экспертном сопровождении).
В случае представления для проведения государственной экспертизы 
в соответствии с пунктом 19 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации, предполагающей строительство, реконструкцию объекта капитального строительства по этапам строительства, размер платы рассчитывается для каждого этапа строительства в отдельности.
Оплата услуги производится независимо от результата государственной экспертизы.
Возможность оплаты услуги посредством Портала не предусмотрена.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении услуги, и при получении результата предоставления услуги.
Услуга предоставляется в электронной форме, срок ожидания в очереди при подаче запроса отсутствует. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении услуги, 
в том числе в электронной форме.
Регистрация заявления о проведении государственной экспертизы осуществляется в МАИС ЭГУ с последующей автоматической передачей 
в ЕССК, в ведомственную информационную систему в течение одного дня 
с момента обращения.
В случае, если заявление о проведении государственной экспертизы подано до 13:00 часов текущего рабочего дня, такое заявление регистрируется 
в ведомственной информационной системе в этот же день.
В случае, если заявление о проведении государственной экспертизы подано после 13:00 часов текущего рабочего дня либо в выходной (праздничный) день, такое заявление регистрируется в ведомственной информационной системе на следующий рабочий день.
Регистрация поступившего заявления о проведении государственной экспертизы в ведомственной информационной системе осуществляется автоматически с присвоением соответствующего статуса и последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, информационным стендам с образцами заполнения заявлений о предоставлении услуги и перечнем документов, необходимых 
для предоставления услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.16.1. Помещения СПб ГАУ «ЦГЭ» должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная 
в пункте 1.3.3 настоящего регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки запросов, авторучки, бумагу) для заполнения запросов и производства вспомогательных записей (памяток, пояснений).
2.16.2. Вход в здание СПб ГАУ «ЦГЭ» (далее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы СПб ГАУ «ЦГЭ», а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание СПб ГАУ «ЦГЭ» обозначается с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Должностные лица СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе 
из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления услуги, включая оформление необходимых документов, 
о совершении других необходимых для получения услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь 
в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.16.3. Помещения СПб ГАУ «ЦГЭ», в которых предоставляется услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами 
или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.3 настоящего регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.
2.16.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения 
по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами 
(при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными тактильными плитками 
и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
2.16.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
2.16.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где предоставляется услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.16.7. Территория, прилегающая к местонахождению СПб ГАУ «ЦГЭ», оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
2.16.8. Руководителем СПб ГАУ «ЦГЭ» обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников СПб ГАУ «ЦГЭ», ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски 
и, при необходимости, с помощью работников СПб ГАУ «ЦГЭ»;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи».
2.16.9. Руководителем СПб ГАУ «ЦГЭ» обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.
2.17. Показатели доступности и качества услуги. 
2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги – 0.
В рамках административных процедур «Проверка документов, представленных для проведения государственной экспертизы (оформление договорных отношений)» (пункт 3.1.1 настоящего регламента), «Рассмотрение откорректированной заявителем документации» (пункт 3.1.3 настоящего регламента), «Продление срока проведения государственной экспертизы 
по инициативе заявителя» (пункт 3.1.4 настоящего регламента), «Продление срока проведения государственной экспертизы по решению СПб ГАУ «ЦГЭ» (пункт 3.1.5 настоящего регламента), «Проверка документов, представленных с целью заключения договора об экспертном сопровождении (оформление договорных отношений)» (пункт 3.2.1 настоящего регламента), «Продление срока действия договора об экспертном сопровождении по инициативе заявителя» (пункт 3.2.3 настоящего регламента) заявителю предоставлено право записаться на прием к работникам приемно-договорного отдела, экспертам и иным работникам управления государственной экспертизы (отдела технологий информационного моделирования).
Запись на прием к работникам СПб ГАУ «ЦГЭ» не является обязательной. Прием заявителя работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляется исключительно по инициативе заявителя с целью:
оформления договорных отношений на бумажном носителе;
получения разъяснений в отношении недостатков, выявленных 
в представленной документации;
представления заявителем аргументированной позиции о соответствии представленной документации установленным требованиям.
2.17.2. Продолжительность взаимодействия – 40 минут (взаимодействие осуществляется по инициативе заявителя; указана продолжительность взаимодействия в рамках одного приема).
2.17.3. Предусмотрено информирование заявителя о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий – да (по всем статусам решений).
2.17.4. Способы предоставления услуги заявителю: 
в электронной форме посредством Портала.
2.18. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
Для обеспечения возможности подачи в электронной форме запроса 
и документов, необходимых для предоставления услуги, заявитель должен иметь ключ простой электронной подписи (обязателен для всех категорий заявителей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, представителей юридического лица), а также ключ усиленной квалифицированной электронной подписи.
Для получения ключа простой электронной подписи (далее – простая электронная подпись) заявителю необходимо пройти процедуру регистрации в ЕСИА. Информация о способах и порядке регистрации в ЕСИА представлена на Портале (доменное имя сайта в сети «Интернет» – gu.spb.ru/esia). 
Онлайн-форма предварительной регистрации в ЕСИА размещена 
на сайте в сети «Интернет» (доменное имя сайта в сети 
«Интернет» – esia.gosuslugi.ru/login/registration). 
После прохождения процедуры регистрации в ЕСИА (как физического лица) заявитель – физическое лицо должен авторизоваться на Портале, используя простую электронную подпись;
заявитель – индивидуальный предприниматель должен предварительно создать учетную запись индивидуального предпринимателя в ЕСИА, затем должен авторизоваться на Портале, используя простую электронную подпись; 
заявитель – юридическое лицо (руководитель организации 
или представитель юридического лица, имеющий право действовать от имени организации без доверенности) должен предварительно создать учетную запись юридического лица в ЕСИА, затем должен авторизоваться 
на Портале, используя простую электронную подпись.
Заявителю, при условии авторизации, предоставляется возможность подать в электронной форме запрос и скан-образы документов (графические файлы), а также электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выдавшего документ, необходимые для предоставления услуги.
Электронные документы, представляемые в форматах, предусмотренных пунктом 3 требований, установленных приказом Минстроя России 
от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», должны формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе.
В случаях, когда оригинал документа выдан и подписан уполномоченным органом власти или организацией на бумажном носителе 
(за исключением проектной документации), а также при подготовке 
информационно-удостоверяющего листа, предусмотренного пунктом 7 требований, установленных приказом Минстроя России от 12.05.2017 
№ 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений 
и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. При предоставлении подуслуги «проведение первичной (повторной) государственной экспертизы» осуществляются следующие административные процедуры (действия):
проверка документов, представленных для проведения государственной экспертизы (оформление договорных отношений);
рассмотрение представленной заявителем документации по существу (выдача заявителю уведомления о выявлении недостатков);
рассмотрение откорректированной заявителем документации;
продление срока проведения государственной экспертизы по инициативе заявителя;
продление срока проведения государственной экспертизы по решению СПб ГАУ «ЦГЭ»;
подготовка заключения государственной экспертизы;
регистрация заключения государственной экспертизы в ЕГРЗ и выгрузка заключения государственной экспертизы в ЕССК;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.

3.1.1. Проверка документов, представленных для проведения государственной экспертизы (оформление договорных отношений)
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о проведении государственной экспертизы 
(далее – заявление) и необходимого комплекта документов в ведомственную информационную систему.
3.1.1.2. Регистрация заявления в ведомственной информационной системе осуществляется автоматически в порядке, установленном 
пунктом 2.15 настоящего регламента.
Документы, представленные заявителем, рассматриваются работником приемно-договорного отдела (при необходимости – с участием работников правового отдела, экспертов и иных работников СПб ГАУ «ЦГЭ») в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации заявления в ведомственной информационной системе.
Документы в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 ГрК РФ (за исключением объектов обороны страны и безопасности государства, других объектов, сведения 
о которых составляют государственную тайну, объектов федеральных ядерных организаций), строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории города Санкт-Петербурга 
и без привлечения средств федерального бюджета, представленные заявителем, рассматриваются работником приемно-договорного отдела 
(при необходимости – с участием работников правового отдела, экспертов 
и иных работников СПб ГАУ «ЦГЭ») в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в ведомственной информационной системе.
Предметом рассмотрения заявления и документов являются проверка полномочий лица, представившего заявление, на его подачу, проверка соответствия заявления установленным требованиям, наличия в заявлении данных заявителя, позволяющих идентифицировать лицо, которому должен быть направлен ответ, а также отсутствие оснований для отказа в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы, или оставления таких документов без рассмотрения, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента, в том числе соблюдение требований к комплектности документов. 
По результатам проверки документов заявителю направляется проект договора, подписанный со стороны СПб ГАУ «ЦГЭ», а также счет на оплату экспертных услуг (посредством ведомственной информационной системы), либо мотивированный отказ в принятии документов, представленных 
для проведения государственной экспертизы, или в отношении указанных документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения.
Отказ в принятии документов либо уведомление об оставлении документов без рассмотрения подписываются уполномоченным директором СПб ГАУ «ЦГЭ» должностным лицом СПб ГАУ «ЦГЭ» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляются заявителю в форме электронного документа в нередактируемом формате pdf (указанные выше документы выгружаются в «Личный кабинет» заявителя 
в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале 
и в мобильном приложении; заявлению при этом присваивается соответствующий статус в ведомственной информационной системе 
с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ).
В случае принятия положительного решения о возможности проведения государственной экспертизы в отношении представленных заявителем документов работником приемно-договорного отдела создается электронное дело экспертизы в ведомственной информационной системе.
Типовые формы договоров приведены в приложениях № 2.1 и 2.2
к настоящему регламенту.
Типовая форма расчета размера платы за проведение государственной экспертизы приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.
Типовая форма счета на оплату услуги по проведению государственной экспертизы приведена в приложении № 4 к настоящему регламенту.
Формы отказа в принятии документов, а также уведомления 
об оставлении документов без рассмотрения, приведены 
в приложениях № 5 и 6 к настоящему регламенту.
Проект договора подлежит подписанию заявителем в срок, определенный таким договором, но не более 10 рабочих дней.
Оплата стоимости услуги по проведению государственной экспертизы должна быть произведена заявителем в срок, определенный договором, 
но не более 10 рабочих дней с момента заключения договора.
Оплата стоимости услуги по проведению государственной экспертизы производится посредством безналичного платежа на расчетный счет 
СПб ГАУ «ЦГЭ» на основании выставленного СПб ГАУ «ЦГЭ» счета 
на оплату услуг по договору.
Правовое регулирование заключения, изменения, исполнения 
и расторжения договора[footnoteRef:16] осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством Российской Федерации применительно 
к договору возмездного оказания услуг. [16:  В случае расторжения государственного контракта (контракта) в период вступления в силу решения одной из сторон государственного контракта (контракта) об одностороннем отказе от его исполнения согласно ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок предоставления настоящей услуги не исчисляется.] 

Подписание договора заявителем осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель вправе заключить договор на бумажном носителе.
Заключение договора на бумажном носителе организуется работником приемно-договорного отдела. Запись на прием осуществляется 
по справочному телефону приемно-договорного отдела. 
Государственный контракт (контракт), заключаемый в соответствии 
с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подлежит подписанию СПб ГАУ «ЦГЭ» и застройщиком (техническим заказчиком) 
в Единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном действующим законодательством. 
В случае уклонения заявителя от подписания договора СПб ГАУ «ЦГЭ» имеет право отозвать соответствующую оферту о заключении договора.
В случае нарушения предусмотренного договором порядка оплаты услуг, СПб ГАУ «ЦГЭ» имеет право расторгнуть договор.
Стороны договора о проведении государственной экспертизы вправе расторгнуть договор по соглашению сторон. 
Контроль подписания договора и оплаты заявителем стоимости услуги 
по проведению государственной экспертизы осуществляется работником приемно-договорного отдела (при необходимости – с участием работника правового отдела).
Период подписания заявителем договора, оплаты заявителем стоимости услуги по проведению государственной экспертизы не включается в срок настоящей административной процедуры, при этом заявлению 
в ведомственной информационной системе (с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) присваивается соответствующий статус, дальнейшее предоставление услуги зависит от действий заявителя.
Форма уведомления об отзыве оферты приведена в приложении № 8
к настоящему регламенту.
Форма уведомления о расторжении договора приведена 
в приложении № 9 к настоящему регламенту.
Форма соглашения о расторжении договора приведена 
в приложении № 10 к настоящему регламенту.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 3 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 
при предоставлении подуслуги «проведение первичной (повторной) государственной экспертизы» проектной документации объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 ГрК РФ (за исключением объектов обороны страны и безопасности государства, других объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов федеральных ядерных организаций), строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории города 
Санкт-Петербурга и без привлечения средств федерального бюджета, а также результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации данных объектов, – 10 рабочих дней[footnoteRef:17]. [17:  В соответствии с пунктом 21 Положения об организации и проведении государственной экспертизы.] 

3.1.1.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются уполномоченный директором 
СПб ГАУ «ЦГЭ» заместитель директора и работники приемно-договорного отдела.
3.1.1.4. Критериями принятия решения по результатам проведения проверки документов являются подтверждение полномочий лица, представившего заявление, на его подачу, соответствие заявления требованиям, установленным приложением № 1.1 к настоящему регламенту, наличие в заявлении данных заявителя, позволяющих идентифицировать лицо, которому должен быть направлен ответ, установление факта отсутствия оснований для отказа в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы, или оставления таких документов 
без рассмотрения, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента, в том числе соблюдение требований к комплектности документов. 
3.1.1.5. Результатом административной процедуры является создание электронного дела экспертизы в ведомственной информационной системе, заключение договора, внесение заявителем в полном объеме платы 
за проведение государственной экспертизы.
В случае принятия решения об отказе в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы, или оставлении таких документов без рассмотрения заявителю направляется соответствующее уведомление (отказ), а заявлению присваивается соответствующий статус 
в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ. Указанные выше документы выгружаются в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении.
В случае отзыва оферты СПб ГАУ «ЦГЭ» о заключении договора, расторжения договора заявителю направляется соответствующее уведомление (соглашение о расторжении договора), а заявлению присваивается 
в ведомственной информационной системе (с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) соответствующий статус с комментарием «Принято отрицательное решение». При этом отзыв оферты (уведомление (соглашение) о расторжении договора) выгружается в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале 
и в мобильном приложении.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.1.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.1.2. Рассмотрение представленной заявителем документации 
по существу (выдача заявителю уведомления о выявлении недостатков)
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 
50 процентов, – заключение договора;
в отношении иных объектов капитального строительства – заключение договора и внесение заявителем в полном объеме платы за проведение государственной экспертизы.
3.1.2.2. В срок, не превышающий 10 рабочих дней, эксперты и иные работники управления государственной экспертизы (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели – также работники отдела технологий информационного моделирования) осуществляют:
оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов;
оценку соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям 
в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям 
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем 
и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изысканий, за исключением случаев проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49 ГрК РФ, и проектной документации, указанной в части 3 статьи 49 ГрК РФ, 
в соответствии с пунктом 1 части 3.3 статьи 49 ГрК РФ (при проведении государственной экспертизы проектной документации, в отношении которой проводится государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия проектной документации требованиям в области охраны окружающей среды не осуществляется);
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства (в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ).
При проведении государственной экспертизы заявителем может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в сроки и в порядке, которые установлены договором, но не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
В ходе проведения государственной экспертизы работниками 
СПб ГАУ «ЦГЭ» в представленной документации могут выявляться недостатки, обязательные для устранения заявителем.
Сроки устранения выявленных работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатков устанавливаются договором, а также уведомлением о выявлении недостатков, формируемым в ведомственной информационной системе 
и выгружаемым в ЕССК[footnoteRef:18]. Уведомление о выявлении недостатков также публикуется в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн». [18:  Устранение заявителем выявленных работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатков в представленной документации осуществляется путем подготовки заявителем пояснений, дополнительных расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, сметных расчетов, 
а также материалов инженерных изысканий; исправленной проектной документации, сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий; предоставления сведений. В период устранения заявителем выявленных работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатков в соответствии с уведомлением о выявлении недостатков в представленной документации административные действия не осуществляются.
Процесс устранения заявителем выявленных работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатков 
в представленной документации реализован посредством ведомственной информационной системы.
В случае устранения выявленных недостатков ранее истечения срока, установленного договором 
и уведомлением о выявлении недостатков, заявитель вправе представить посредством Портала обращение 
о досрочном возобновлении дела государственной экспертизы. До реализации технической возможности подачи соответствующего обращения заявителя посредством Портала, обращение заявителя о досрочном возобновлении дела государственной экспертизы подлежит загрузке в «Личный кабинет заявителя» 
в ведомственной информационной системе во вкладку «Состав ИРД» в папку «Письма и заявления». Форма обращения заявителя о досрочном возобновлении дела государственной экспертизы приведена 
в приложении № 14 к настоящему регламенту. ] 

Форма уведомления о выявлении недостатков приведена 
в приложении № 13 к настоящему регламенту.
При отсутствии недостатков в представленной документации работники СПб ГАУ «ЦГЭ» приступают к подготовке заключения государственной экспертизы в порядке, определенном пунктом 3.1.6 настоящего регламента.
В случае подготовки и предоставления заявителю уведомления 
о выявлении недостатков ранее установленного срока (ранее 10 рабочих дней с момента начала проведения государственной экспертизы) оставшаяся часть срока выполнения настоящей административной процедуры может быть использована для процедуры рассмотрения откорректированной заявителем документации и подготовки заключения по результатам проведения государственной экспертизы (в дополнение к срокам, указанным 
в пунктах 3.1.3.2 и 3.1.6.2 настоящего регламента).
В случае если выявленные недостатки, не позволяющие сделать выводы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего регламента, невозможно устранить 
в процессе государственной экспертизы, СПб ГАУ «ЦГЭ» вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем работник приемно-договорного отдела уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого решения посредством установки соответствующего статуса в ведомственной информационной системе (с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) 
и выгрузки в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении соответствующего уведомления по форме, приведенной в приложении № 15 к настоящему регламенту.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 10 рабочих дней.
3.1.2.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются уполномоченный директором 
СПб ГАУ «ЦГЭ» заместитель директора, эксперты и иные работники управления государственной экспертизы, работники отдела технологий информационного моделирования (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели).
3.1.2.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры являются соответствие/несоответствие результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, достоверность/недостоверность определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ, а также возможность устранения заявителем в установленные сроки недостатков в проектной документации 
и (или) результатах инженерных изысканий, которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего регламента.
Критерием принятия решения в рамках административной процедуры также является соответствие/несоответствие информационной модели установленным требованиям (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели).
3.1.2.5. Результатом административной процедуры является рассмотрение представленной заявителем документации по существу, выгрузка в «Личный кабинет заявителя» в ведомственной информационной системе и ЕССК уведомления о выявлении недостатков (при необходимости;
в случае выгрузки уведомления о выявлении недостатков заявлению 
в ведомственной информационной системе (с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) присваивается соответствующий статус).
В случае невозможности устранения заявителем в установленные сроки недостатков в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего регламента, результатом административной процедуры является выгрузка в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении уведомления 
об отказе СПб ГАУ «ЦГЭ» от дальнейшего проведения экспертизы.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.2.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.
3.1.3. Рассмотрение откорректированной заявителем документации
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление одного из следующих событий: 
истечение срока, установленного договором и уведомлением о выявлении недостатков;
поступление обращения заявителя о досрочном возобновлении дела государственной экспертизы в связи с представлением заявителем пояснений, сведений, дополнительных расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, сметных расчетов, 
а также материалов инженерных изысканий; исправленной проектной документации, сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
3.1.3.2. В срок, не превышающий 4 рабочих дней, эксперты и иные работники управления государственной экспертизы (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели – также работники отдела технологий информационного моделирования) осуществляют повторное рассмотрение проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
по существу с учетом представленных заявителем пояснений, дополнительных расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, сметных расчетов, а также материалов инженерных изысканий, исправленной проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
В рамках рассматриваемой административной процедуры заявителю предоставлено право записаться на электронный или личный прием 
к экспертам и иным работникам управления государственной экспертизы (отдела технологий информационного моделирования), допускается дальнейшая работа заявителя по устранению заявителем выявленных недостатков проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Целью приема заявителя является разъяснение работниками 
СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатков, выявленных в представленной документации, представление заявителем аргументированной позиции о соответствии такой документации установленным требованиям.
Электронный прием заявителя осуществляется посредством обмена сообщениями между заявителем и работником СПб ГАУ «ЦГЭ» 
в ведомственной информационной системе.
Запись на прием осуществляется в электронной форме в «Личном кабинете» заявителя в ведомственной информационной системе.
В рамках рассматриваемой административной процедуры любому заявителю предоставлено право в соответствии с частью 7 статьи 49 ГрК РФ продлить срок проведения государственной экспертизы (однократно не более чем на 20 рабочих дней).
Продление срока проведения государственной экспертизы 
по инициативе заявителя осуществляется в порядке, определенном 
пунктом 3.1.4 настоящего регламента.
В случае если заявитель в установленный срок не устранил выявленные недостатки, не позволяющие сделать выводы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего регламента, СПб ГАУ «ЦГЭ» вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем работник приемно-договорного отдела уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого решения посредством установки соответствующего статуса в ведомственной информационной системе 
(с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) и выгрузки в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, 
в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении соответствующего уведомления по форме, приведенной в приложении № 15 к настоящему регламенту.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 4 рабочих дня (24 рабочих дня – в случае продления срока проведения государственной экспертизы по инициативе заявителя. 
Не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы СПб ГАУ «ЦГЭ» начинает подготовку заключения государственной экспертизы. 
3.1.3.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются эксперты и иные работники управления государственной экспертизы, работники отдела технологий информационного моделирования (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели).
3.1.3.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры являются соответствие/несоответствие результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, достоверность/недостоверность определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ, а также устранение заявителем 
в установленные сроки недостатков в проектной документации 
и (или) результатах инженерных изысканий, которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего регламента.
Критерием принятия решения в рамках административной процедуры также является соответствие/несоответствие информационной модели установленным требованиям (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели).
3.1.3.5. Результатом административной процедуры является рассмотрение представленной заявителем документации по существу 
(с учетом внесенных изменений в ходе проведения государственной экспертизы).
В случае неустранения заявителем в установленные сроки недостатков 
в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего регламента, результатом административной процедуры является выгрузка 
в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, 
в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении уведомления об отказе 
СПб ГАУ «ЦГЭ» от дальнейшего проведения экспертизы и расторжении договора.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.3.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.1.4. Продление срока проведения государственной экспертизы 
по инициативе заявителя
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является факт поступления соответствующего обращения заявителя.
3.1.4.2. В целях продления срока проведения государственной экспертизы в соответствии с абзацем 1 пункта 29(1) Положения 
об организации и проведении государственной экспертизы не позднее 
чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы заявителем посредством Портала представляется обращение 
о продлении срока проведения государственной экспертизы. 
После подачи соответствующего обращения заявителем срок проведения государственной экспертизы продлевается посредством установки соответствующего статуса в ведомственной информационной системе 
с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.
В случае продления срока проведения государственной экспертизы 
по инициативе заявителя в течение соответствующего дополнительного срока государственной экспертизы заявителю предоставлено право записаться 
на электронный/личный прием к эксперту, допускается дальнейшая работа заявителя по устранению заявителем выявленных недостатков проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Запись на прием осуществляется в электронной форме в «Личном кабинете» заявителя в ведомственной информационной системе.
Контроль за продлением срока проведения государственной экспертизы 
по инициативе заявителя в информационных системах осуществляется работником приемно-договорного отдела. 
3.1.4.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является работник приемно-договорного отдела.
3.1.4.4. Критерии принятия решения в рамках административной процедуры отсутствуют. Продление срока проведения государственной экспертизы по инициативе заявителя осуществляется посредством установки соответствующего статуса в ведомственной информационной системе 
с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.
3.1.4.5. Результатом административной процедуры является продление срока проведения государственной экспертизы.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.4.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.1.5. Продление срока проведения государственной экспертизы 
по решению СПб ГАУ «ЦГЭ»
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является факт поступления соответствующего обращения заявителя.
3.1.5.2. В целях продления срока проведения государственной экспертизы в соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 29(1) Положения 
об организации и проведении государственной экспертизы заявителем 
не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания продленного 
в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего регламента срока проведения государственной экспертизы посредством Портала[footnoteRef:19] представляется заявление по форме согласно приложению № 16 к настоящему регламенту. [19:  До реализации технической возможности подачи соответствующего заявления посредством Портала рассматриваемое заявление и письмо ГРБС (при необходимости) подлежат загрузке в личный кабинет заявителя в ведомственной информационной системе во вкладку «Состав ИРД» в папку «Письма 
и заявления». ] 

В случае если строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляются с привлечением средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, к указанному заявлению прилагается письмо руководителя исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации (его заместителя), органа местного самоуправления, или организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств соответствующего бюджета (далее – ГРБС), 
о необходимости продления срока проведения государственной экспертизы. 
В течение 2 рабочих дней со дня получения указанного выше заявления 
и письма ГРБС (при необходимости) СПб ГАУ «ЦГЭ» направляет посредством государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 
(далее – ЕСЭДД ) их на рассмотрение Губернатору Санкт-Петербурга[footnoteRef:20] 
или в созданный Губернатором Санкт-Петербурга межведомственный коллегиальный орган с приложением копии уведомления о выявленных 
в процессе проведения государственной экспертизы недостатках в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, предусмотренного пунктом 35 Положения об организации и проведении государственной экспертизы (при наличии таких недостатков). [20:  В соответствии с абзацем 4 пункта 29(1) Положения об организации и проведении государственной экспертизы полномочия по одобрению продления срока проведения государственной экспертизы могут быть возложены на межведомственный коллегиальный орган, созданный Губернатором Санкт-Петербурга. ] 

[bookmark: Par0]По результатам рассмотрения указанных выше документов Губернатор 
Санкт-Петербурга или межведомственный коллегиальный орган в течение 
5 рабочих дней со дня их поступления принимает решение 
об одобрении продления срока проведения государственной экспертизы 
или об отказе в его продлении, о чем в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения информирует посредством ЕСЭДД СПб ГАУ «ЦГЭ».
СПб ГАУ «ЦГЭ» не позднее одного рабочего дня со дня информирования 
о принятии уполномоченным органом указанного выше решения 
об одобрении продления срока проведения государственной экспертизы 
или об отказе в его продлении, продлевает срок проведения государственной экспертизы или готовит отказ в его продлении и информирует о принятом решении в тот же день заявителя в письменном виде.
Форма отказа в продлении срока проведения государственной экспертизы приведена в приложении № 17 к настоящему регламенту.  
В случае продления срока проведения государственной экспертизы 
по решению СПб ГАУ «ЦГЭ» в течение соответствующего дополнительного срока государственной экспертизы заявителю предоставлено право записаться 
на электронный/личный прием к эксперту, допускается дальнейшая работа заявителя по устранению заявителем выявленных недостатков проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Запись на прием осуществляется в электронной форме в «Личном кабинете» заявителя в ведомственной информационной системе.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 10 рабочих дней.
3.1.5.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются уполномоченный директором 
СПб ГАУ «ЦГЭ» заместитель директора и работники приемно-договорного отдела.
3.1.5.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры являются вероятность увеличения сроков строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства, являющегося объектом федерального значения, объектом регионального значения, объектом местного значения, вероятность неисполнения или нарушения сроков исполнения планов мероприятий по реализации национальных проектов, федеральных проектов, не включенных в национальные проекты, государственных программ Российской Федерации, предусмотренного статьей 179.1 БК РФ реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ. 
3.1.5.5. Результатом административной процедуры является принятие СПб ГАУ «ЦГЭ» решения о продлении срока проведения государственной экспертизы или об отказе в его продлении. В случае принятия положительного решения осуществляется продление срока проведения государственной экспертизы посредством установки соответствующего статуса 
в ведомственной информационной системе с последующей 
его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ (при наличии технической возможности). 
Решение о продлении срока проведения государственной экспертизы  
(об отказе в продлении срока проведения государственной экспертизы) выгружается в «Личный кабинет заявителя» в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.5.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.1.6. Подготовка заключения государственной экспертизы
3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение рассмотрения представленной заявителем документации 
по существу либо истечение срока такого рассмотрения в соответствии 
с пунктами 3.1.2.2, 3.1.3.2, 3.1.4 и 3.1.5 настоящего регламента.
3.1.6.2. В срок, не превышающий 4 рабочих дней, работники 
СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляют подготовку заключения государственной экспертизы. 
В подготовке заключения государственной экспертизы принимают участие работники СПб ГАУ «ЦГЭ», а также лица, привлеченные 
СПб ГАУ «ЦГЭ» к проведению государственной экспертизы в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 32 Положения об организации и проведении государственной экспертизы.
Работники СПб ГАУ «ЦГЭ» и привлеченные лица могут осуществлять подготовку информации, необходимой для формирования экспертами итоговых выводов в заключении государственной экспертизы.
Заключение государственной экспертизы подписывается исключительно экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы, 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
и утверждается директором СПб ГАУ «ЦГЭ» или уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.
Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы установлены приказом Минстроя России 
от 08.06.2018 № 341/пр «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Примерные формы заключений первичной (повторной) государственной экспертизы приведены в приложениях № 18.1 и 18.2 к настоящему регламенту.
В рамках рассматриваемой административной процедуры заявитель 
не вправе устранять недостатки и вносить изменения в представленную документацию.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 4 рабочих дня.
3.1.6.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются директор СПб ГАУ «ЦГЭ», уполномоченные директором СПб ГАУ «ЦГЭ» заместители директора, лицо, уполномоченное директором СПб ГАУ «ЦГЭ» на утверждение заключения государственной экспертизы, работники отдела подготовки заключений, эксперты и иные работники управления государственной экспертизы, работники отдела технологий информационного моделирования (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели).
3.1.6.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является отсутствие недостатков в проектной документации 
и (или) результатах инженерных изысканий, которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего регламента.
3.1.6.5. Результатом административной процедуры является подписание
и утверждение заключения государственной экспертизы в виде электронного документа в формате xml в соответствии с xml-схемой, размещенной 
на официальном сайте Минстроя России (доменное имя сайта 
в сети «Интернет» – minstroyrf.gov.ru).
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.6.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей 
его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.1.7. Регистрация заключения государственной экспертизы 
в ЕГРЗ и выгрузка заключения государственной экспертизы в ЕССК
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание и утверждение заключения государственной экспертизы.
3.1.7.2. Работником отдела подготовки заключений в срок не позднее одного рабочего дня со дня утверждения заключения государственной экспертизы осуществляется загрузка заключения в виде электронного документа в формате xml и документов, представленных заявителем 
для проведения государственной экспертизы, в ЕГРЗ.
Включение сведений о заключении государственной экспертизы 
в ЕГРЗ, регистрация заключения государственной экспертизы в ЕГРЗ (присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы) осуществляется автоматически в день загрузки заключения и документов, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы, 
в ЕГРЗ[footnoteRef:21]. [21:  В случае рассмотрения соответствующих документов оператором ЕГРЗ (ФАУ «Главгосэкспертиза России») решение принимается оператором ЕГРЗ в день загрузки заключения и документов, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы, в ЕГРЗ.
] 

При регистрации заключения государственной экспертизы ЕГРЗ (оператор ЕГРЗ) формирует криптоконтейнер, содержащий, в том числе, реестровый номер заключения государственной экспертизы, дату утверждения заключения государственной экспертизы, а также дату и время регистрации заключения государственной экспертизы.
В случае выявления ФАУ «Главгосэкспертиза России» недостатков 
в представленных документах, не позволяющих присвоить реестровый номер заключению государственной экспертизы и включить сведения о таком заключении в ЕГРЗ, уполномоченный работник СПб ГАУ «ЦГЭ» 
в течение того же рабочего дня обеспечивает устранение соответствующих замечаний, а также осуществляет повторное представление установленного комплекта документов в ЕГРЗ.
Заключение государственной экспертизы в форме электронного документа и криптоконтейнер, сформированный оператором ЕГРЗ и содержащий реестровый номер заключения государственной экспертизы, 
в день регистрации заключения государственной экспертизы в ЕГРЗ 
(но не позднее последнего рабочего дня срока проведения государственной экспертизы, установленного в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего регламента) выгружаются в «Личный кабинет заявителя»
в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале 
и в мобильном приложении.
Направление заявителю результата предоставления услуги в электронной форме обеспечено с сохранением электронного документа в «Личном кабинете» на Портале и в мобильном приложении.
После загрузки в личном кабинете заявителя заключения государственной экспертизы заявителю посредством 
ведомственной информационной системы также представляется 
акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны 
СПб ГАУ «ЦГЭ». Заявлению в ведомственной информационной системе 
(с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) присваивается статус «Исполнено, положительный результат» 
или «Исполнено, отрицательный результат» в зависимости от того, является ли заключение государственной экспертизы положительным 
или отрицательным.
Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг приведена 
в приложении № 22 к настоящему регламенту.
Заявитель подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в срок 
и в порядке, предусмотренные договором.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 1 рабочий день.
3.1.7.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является работник отдела подготовки заключений.
3.1.7.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры являются наличие подписанного и утвержденного 
в установленном порядке заключения государственной экспертизы, присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы.
3.1.7.5. Результатом административной процедуры является включение сведений о заключении государственной экспертизы в ЕГРЗ, регистрация заключения государственной экспертизы в ЕГРЗ (присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы), представление заявителю заключения государственной экспертизы в форме электронного документа.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.7.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем присвоения реестрового номера заключению государственной экспертизы, выгрузки заключения государственной экспертизы в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется также путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.1.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах
3.1.8.1. Основанием для начала административной процедуры является факт поступления соответствующего обращения заявителя либо выявление допущенных работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах[footnoteRef:22]. [22:  Здесь и далее по тексту настоящего регламента все положения, определяющие действия 
по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, осуществляемые посредством Портала, с использованием МАИС ЭГУ, вступают в силу непосредственно после соответствующей технической реализации.] 

3.1.8.2. В целях исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления услуги документах заявитель вправе обратиться в СПб ГАУ «ЦГЭ» посредством Портала[footnoteRef:23]. [23:  До реализации технической возможности подачи соответствующего обращения посредством Портала рассматриваемое обращение подлежит загрузке в «Личный кабинет заявителя» в ведомственной информационной системе во вкладку «Состав ИРД» в папку «Письма и заявления». ] 

Рекомендованная форма обращения приведена в приложении № 24 
к настоящему регламенту.
Указанное выше обращение должно содержать обоснование, 
что допущенная ошибка является технической (к обращению могут быть приложены подтверждающие документы). 
В административную процедуру входят следующие административные действия:
регистрация обращения об исправлении технической ошибки[footnoteRef:24] (регистрация обращения и приложенных документов осуществляется автоматически посредством ведомственной информационной системы в день поступления заявления в СПб ГАУ «ЦГЭ», если обращение поступило 
до 13:00 часов текущего рабочего дня, или на следующий рабочий день, если обращение поступило после 13:00 часов текущего рабочего дня либо 
в выходной (праздничный) день)[footnoteRef:25]; [24:  Административное действие не осуществляется в случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах работниками СПб ГАУ «ЦГЭ».]  [25:  До реализации технической возможности подачи соответствующего обращения посредством Портала регистрация обращения об исправлении технической ошибки осуществляется в срок не более одного рабочего дня. ] 

принятие решения об исправлении технической ошибки (срок принятия решения составляет не более 30 календарных дней[footnoteRef:26]; в рамках административного действия должностное лицо рассматривает представленное обращение и прилагаемые к нему документы по существу, проводит анализ информации о допущенных опечатках и ошибках в выданных в результате предоставления услуги документах); [26:  Срок принятия решения по вопросам исправления допущенных опечаток и ошибок в отказе 
в принятии документов, уведомлении об оставлении документов без рассмотрения, отзыве оферты 
или  уведомлении о расторжении договора составляет не более 5 рабочих дней.] 

выдача результата исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления услуги документах (срок выдачи результата составляет не более одного рабочего дня, но не позднее 
30 календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
об исправлении технической ошибки).
В случае, если с целью исправления допущенных опечаток и ошибок необходимо внесение изменений в выданное СПб ГАУ «ЦГЭ» заключение государственной экспертизы, работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящего регламента (осуществляется подготовка новой редакции заключения государственной экспертизы с его последующей регистрацией 
в ЕГРЗ[footnoteRef:27]). [27:  При наличии технической возможности внесения изменений в заключение государственной экспертизы в ЕГРЗ. До реализации такой технической возможности внесение изменений в заключение государственной экспертизы может быть осуществлено путем подготовки письма на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме.] 

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в иных выданных 
в результате предоставления услуги документах (в том числе в отказе 
в принятии документов, уведомлении об оставлении документов 
без рассмотрения, отзыве оферты, уведомлении о расторжении договора) должностным лицом СПб ГАУ «ЦГЭ» может быть принято решение об отзыве соответствующих документов и возобновлении рассмотрения заявления 
о проведении государственной экспертизы с целью соблюдения законных прав и интересов заявителя. 
Решение о возобновлении рассмотрения заявления о проведении государственной экспертизы может быть принято директором 
СПб ГАУ «ЦГЭ».
Процедура возобновления рассмотрения заявления о проведении государственной экспертизы реализована посредством Портала[footnoteRef:28]. [28:  Информация о действиях по возобновлению рассмотрения заявления о проведении государственной экспертизы, осуществляемых посредством Портала, с использованием МАИС ЭГУ, указанная в пункте 3.1.8 настоящего регламента, вступает в силу непосредственно после соответствующей технической реализации.] 

Плата за исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах с заявителя не взимается.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 30 календарных дней.
3.1.8.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются директор СПб ГАУ «ЦГЭ», работники приемно-договорного отдела и отдела подготовки заключений.
3.1.8.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является объективное подтверждение факта наличия опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.
3.1.8.5. Результатом административной процедуры является устранение опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления услуги документах (выдача заявителю новой редакции заключения государственной экспертизы, зарегистрированного в ЕГРЗ в установленном порядке (письма на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме)[footnoteRef:29]; возобновление рассмотрения заявления о проведении государственной экспертизы). [29:  Новая редакция заключения государственной экспертизы (письмо на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» 
в свободной форме) выгружается в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении (после реализации соответствующей технической возможности).] 

В случае принятия решения об отказе в исправлении технической ошибки заявителю направляется письмо в свободной форме с обоснованием причин отказа.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.1.8.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется установкой соответствующего статуса электронного дела, 
в котором выявлены опечатки и ошибки в выданных в результате предоставления услуги документах, в ведомственной информационной системе с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ (при наличии технической возможности).

3.2. При предоставлении подуслуги «проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения» осуществляются следующие административные процедуры (действия):
проверка документов, представленных с целью заключения договора 
об экспертном сопровождении (оформление договорных отношений);
проведение оценки соответствия изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий и (или) проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения (подготовка заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения);
продление срока действия договора об экспертном сопровождении 
по инициативе заявителя;
подготовка заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;
регистрация заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ и выгрузка заключения по результатам проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в ЕССК;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.

3.2.1. Проверка документов, представленных с целью заключения договора об экспертном сопровождении (оформление договорных отношений)
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении) (далее – заявление) и необходимого комплекта документов 
в ведомственную информационную систему. 
3.2.1.2. Регистрация заявления в ведомственной информационной системе осуществляется автоматически в порядке, установленном 
пунктом 2.15 настоящего регламента.
Документы, представленные заявителем, рассматриваются работником приемно-договорного отдела (при необходимости – с участием работников правового отдела, экспертов и иных работников СПб ГАУ «ЦГЭ») в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления в ведомственной информационной системе.
Предметом рассмотрения заявления и документов являются проверка полномочий лица, представившего заявление, на его подачу, проверка соответствия заявления установленным требованиям, наличия в заявлении данных заявителя, позволяющих идентифицировать лицо, которому должен быть направлен ответ, а также отсутствие оснований для оставления таких документов без рассмотрения, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента. 
По результатам проверки документов заявителю направляется проект договора об экспертном сопровождении, подписанный со стороны 
СПб ГАУ «ЦГЭ», а также счет на оплату услуг по договору об экспертном сопровождении (посредством ведомственной информационной системы), 
либо мотивированное уведомление об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора 
об экспертном сопровождении).
Уведомление об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении) подписывается уполномоченным директором 
СПб ГАУ «ЦГЭ» должностным лицом СПб ГАУ «ЦГЭ» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется заявителю в форме электронного документа в нередактируемом формате pdf (указанные выше документы выгружаются в «Личный кабинет» заявителя 
в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале 
и в мобильном приложении; заявлению при этом присваивается соответствующий статус в ведомственной информационной системе 
с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ).
В случае принятия положительного решения о возможности проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения работником приемно-договорного отдела создается электронное дело экспертизы 
в ведомственной информационной системе.
Типовые формы договоров об экспертном сопровождении приведены 
в приложениях № 2.3 и 2.4 к настоящему регламенту.
Типовая форма расчета платы за проведение экспертного сопровождения приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.
Типовая форма счета на оплату услуги по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения приведена 
в приложении № 4 к настоящему регламенту.
Форма уведомления об оставлении без рассмотрения заявления 
о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора 
об экспертном сопровождении) приведена в приложении № 7 к настоящему регламенту.
Проект договора об экспертном сопровождении подлежит подписанию заявителем в срок, определенный таким договором, но не более 
10 рабочих дней.
Оплата стоимости услуги по проведению государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения должна быть произведена заявителем 
в срок, определенный договором об экспертном сопровождении, но не более 
10 рабочих дней с момента заключения договора об экспертном сопровождении.
Оплата стоимости услуги по проведению государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения производится посредством безналичного платежа на расчетный счет СПб ГАУ «ЦГЭ» на основании выставленного 
СПб ГАУ «ЦГЭ» счета на оплату услуг по договору об экспертном сопровождении.
Правовое регулирование заключения, изменения, исполнения 
и расторжения договора об экспертном сопровождении[footnoteRef:30] осуществляется 
по правилам, установленным гражданским законодательством 
Российской Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг. [30:  В случае расторжения государственного контракта (контракта) в период вступления в силу решения одной из сторон государственного контракта (контракта) об одностороннем отказе от его исполнения согласно ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок предоставления настоящей услуги не исчисляется.] 

Подписание договора об экспертном сопровождении заявителем осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель вправе заключить договор об экспертном сопровождении на бумажном носителе.
Заключение договора об экспертном сопровождении на бумажном носителе осуществляется путем подписания заявителем договора 
об экспертном сопровождении в ходе личного приема работником 
приемно-договорного отдела. Запись на прием осуществляется 
по справочному телефону приемно-договорного отдела.
В случае уклонения заявителя от подписания договора об экспертном сопровождении СПб ГАУ «ЦГЭ» имеет право отозвать соответствующую оферту о заключении договора об экспертном сопровождении.
В случае нарушения предусмотренного договором об экспертном сопровождении порядка оплаты услуг СПб ГАУ «ЦГЭ», имеет право расторгнуть договор.
Стороны договора об экспертном сопровождении вправе расторгнуть договор по соглашению сторон. 
Контроль подписания договора об экспертном сопровождении и оплаты заявителем стоимости услуги по проведению государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения осуществляется приемно-договорного отдела (при необходимости – с участием работника правового отдела).
Период подписания заявителем договора об экспертном сопровождении, оплаты заявителем стоимости услуги по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения не включается в срок настоящей административной процедуры, при этом заявлению 
в ведомственной информационной системе (с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ) присваивается соответствующий статус, 
дальнейшее предоставление услуги зависит от действий заявителя.
Форма уведомления об отзыве оферты приведена в приложении № 8
к настоящему регламенту.
Форма уведомления о расторжении договора об экспертном сопровождении приведена в приложении № 9 к настоящему регламенту.
Форма соглашения сторон о расторжении договора об экспертном сопровождении приведена в приложении № 10 к настоящему регламенту.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 3 рабочих дня.
3.2.1.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются уполномоченный директором 
СПб ГАУ «ЦГЭ» заместитель директора и работники приемно-договорного отдела.
3.2.1.4. Критериями принятия решения по результатам проведения проверки документов являются подтверждение полномочий лица, представившего заявление, на его подачу, соответствие заявления требованиям, установленным приложением № 1.2 к настоящему регламенту, наличие в заявлении данных заявителя, позволяющих идентифицировать лицо, которому должен быть направлен ответ, установление факта отсутствия оснований для оставления таких документов без рассмотрения, указанных 
в пункте 2.9 настоящего регламента. 
3.2.1.5. Результатом административной процедуры является создание электронного дела экспертизы в ведомственной информационной системе, заключение договора об экспертном сопровождении, внесение заявителем 
в полном объеме платы за проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.
В случае принятия решения об оставлении представленных заявителем 
документов без рассмотрения заявителю направляется соответствующее уведомление, а заявлению присваивается в ведомственной информационной системе с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ соответствующий статус с комментарием «Принято отрицательное решение». Уведомление об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении) выгружается в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении.
В случае отзыва оферты СПб ГАУ «ЦГЭ» о заключении договора 
об экспертном сопровождении, расторжения договора об экспертном сопровождении заявителю направляется соответствующее уведомление (соглашение сторон о расторжении договора об экспертном сопровождении), 
а заявлению присваивается в ведомственной информационной системе 
с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ соответствующий статус с комментарием «Принято отрицательное решение». При этом отзыв оферты (уведомление (соглашение) о расторжении договора об экспертном сопровождении) выгружается в «Личный кабинет» заявителя 
в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале 
и в мобильном приложении.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.2.1.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.2.2. Проведение оценки соответствия изменений, внесенных 
в результаты инженерных изысканий и (или) в проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения (подготовка 
заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является заключение договора об экспертном сопровождении и внесение заявителем 
в полном объеме платы за проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, а также поступление заявки на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (далее – заявка) 
в ведомственную информационную систему.
3.2.2.2. Заявка представляется в электронной форме посредством «Личного кабинета заявителя» в ведомственной информационной системе.
Документы, представленные заявителем, рассматриваются работником приемно-договорного отдела в течение 2 рабочих дней со дня их представления (при необходимости – с участием работников правового отдела, экспертов и иных работников СПб ГАУ «ЦГЭ»).
Предметом рассмотрения заявки и документов являются проверка полномочий лица, представившего заявку, на ее подачу, проверка соответствия заявки установленным требованиям, а также отсутствие оснований для отказа в принятии таких документов, указанных 
в пункте 2.9 настоящего регламента. 
По результатам проверки документов эксперты и иные работники управления государственной экспертизы (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели – также работники отдела технологий информационного моделирования) приступают к оценке соответствия изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий, 
получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, и (или) изменений, внесенных 
в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям 
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем 
и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов, и (или) изменений, внесенных 
в проектную документацию, с частью проектной документации, в которую указанные изменения не вносились (далее – оценка соответствия), либо заявителю направляется мотивированный отказ в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения. 
Отказ в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, подписывается уполномоченным директором СПб ГАУ «ЦГЭ» должностным лицом 
СПб ГАУ «ЦГЭ» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется заявителю в форме электронного документа в нередактируемом формате pdf.
Форма отказа в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, приведена 
в приложении № 11 к настоящему регламенту.
По результатам оценки соответствия работники СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляют подготовку заключения по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения.
В подготовке заключения по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения принимают участие работники 
СПб ГАУ «ЦГЭ», а также лица, привлеченные СПб ГАУ «ЦГЭ» к проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 32 Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы.
Работники СПб ГАУ «ЦГЭ» и привлеченные лица могут осуществлять подготовку информации, необходимой для формирования экспертами итоговых выводов в заключении по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения.
Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения подписывается исключительно экспертами, участвовавшими в оценке соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, 
в рамках экспертного сопровождения, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и утверждается директором
СПб ГАУ «ЦГЭ» или уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.
Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения установлены приказом Минстроя России от 08.06.2018 № 341/пр 
«Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий».
Примерная форма заключения по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения приведена в приложении № 19 
к настоящему регламенту.
Срок проведения оценки соответствия (выдачи заявителю заключения 
по результатам оценки соответствия изменений в результаты инженерных изысканий или одного раздела проектной документации в рамках экспертного сопровождения) составляет не более 10 рабочих дней со дня представления заявителем заявки. 
В случае проведения оценки соответствия (выдачи заявителю заключения 
по результатам оценки соответствия изменений в результаты инженерных изысканий или одного раздела проектной документации в рамках экспертного сопровождения) срок такой оценки составляет не более 10 рабочих дней со дня представления заявителем заявки. 
В случае если на оценку соответствия изменений в результаты инженерных изысканий одновременно представлены изменения в проектную документацию и (или) изменения в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в два и более раздела проектной документации, срок проведения оценки соответствия составляет 
не более 20 рабочих дней со дня представления заявителем заявки.
Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения не позднее последнего рабочего дня указанного выше 
срока выгружается в «Личный кабинет заявителя» в ведомственной информационной системе. 
В рамках рассматриваемой административной процедуры заявитель 
не вправе устранять недостатки и вносить изменения в представленную документацию.
Заявитель вправе представить неограниченное количество заявок 
в рамках срока действия договора на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 20 рабочих дней.
3.2.2.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются директор СПб ГАУ «ЦГЭ», уполномоченные директором СПб ГАУ «ЦГЭ» заместители директора, лицо, уполномоченное директором на утверждение заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, работники приемно-договорного отдела, работники отдела подготовки заключений, эксперты и иные работники управления государственной экспертизы, работники отдела технологий информационного моделирования (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели).
3.2.2.4. Критериями принятия решения по результатам проведения проверки документов являются подтверждение полномочий лица, представившего заявку, на его подачу, соответствие заявления требованиям, установленным приложением № 1.3 к настоящему регламенту, установление факта отсутствия оснований для отказа в принятии таких документов, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента. 
3.2.2.5. Результатом административной процедуры является представление заявителю заключения по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения в виде электронного документа 
в формате xml в соответствии с xml-схемой, размещенной 
на официальном сайте Минстроя России (доменное имя сайта в сети 
«Интернет» – minstroyrf.gov.ru) либо мотивированного отказа в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.
Указанные выше документы выгружаются в «Личный кабинет заявителя» 
в ведомственной информационной системе.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется посредством ведомственной информационной системы.
3.2.2.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем выгрузки заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения либо мотивированного отказа в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, в «Личный кабинет заявителя» в ведомственной информационной системе.

3.2.3. Продление срока действия договора об экспертном сопровождении по инициативе заявителя
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о продлении срока действия договора 
об экспертном сопровождении (далее – уведомление о продлении договора) 
в ведомственную информационную систему.
3.2.3.2. Представление заявителем уведомления о продлении договора реализовано посредством Портала (с последующей автоматической передачей 
в ЕССК, в ведомственную информационную систему).
В соответствии с уведомлением о продлении договора срок проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения может быть увеличен на срок не более одного года.
Уведомление о продлении договора может быть представлено заявителем в рамках срока проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, но не позднее чем за 30 рабочих дней до его истечения.
В течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления 
о продлении договора работник приемно-договорного отдела осуществляет подготовку дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении (при необходимости – с участием работника правового отдела). 
Проект дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении подлежит подписанию заявителем в срок, определенный таким дополнительным соглашением, но не более 10 рабочих дней.
Оплата стоимости дополнительных услуг по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения 
должна быть произведена заявителем в срок, определенный 
дополнительным соглашением к договору об экспертном сопровождении, 
но не более 10 рабочих дней с момента заключения такого дополнительного соглашения.
Оплата стоимости дополнительных услуг по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения производится посредством безналичного платежа на расчетный счет 
СПб ГАУ «ЦГЭ» на основании выставленного СПб ГАУ «ЦГЭ» счета 
на оплату услуг по договору об экспертном сопровождении.
Правовое регулирование заключения, изменения, исполнения 
и расторжения договора об экспертном сопровождении осуществляется 
по правилам, установленным гражданским законодательством 
Российской Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг.
Подписание дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении заявителем осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель вправе заключить дополнительное соглашение к договору об экспертном сопровождении 
на бумажном носителе.
Заключение дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении на бумажном носителе осуществляется путем подписания заявителем дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении в ходе личного приема работником приемно-договорного отдела. Запись на прием осуществляется по справочному телефону 
приемно-договорного отдела.
В случае уклонения заявителя от подписания дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении в установленный срок, такое дополнительное соглашение считается незаключенным.
В случае нарушения, предусмотренного дополнительным соглашением 
к договору об экспертном сопровождении порядка оплаты услуги, 
СПб ГАУ «ЦГЭ» имеет право расторгнуть договор.
Контроль подписания дополнительного соглашения к договору 
об экспертном сопровождении и оплаты заявителем стоимости услуг 
по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения осуществляется работником приемно-договорного отдела.
Типовая форма дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении приведена в приложении № 21 к настоящему регламенту.
В случае подписания заявителем дополнительного соглашения 
к договору об экспертном сопровождении, а также внесения заявителем 
в полном объеме платы за проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения работник приемно-договорного отдела продлевает срок проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения на срок, указанный заявителем в уведомлении 
о продлении договора, посредством установки соответствующего статуса 
в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 23 рабочих дней.
3.2.3.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются уполномоченный директором 
СПб ГАУ «ЦГЭ» заместитель директора и работники приемно-договорного отдела.
3.2.3.4. Критериями принятия решения являются подписание заявителем дополнительного соглашения к договору об экспертном сопровождении, внесение заявителем в полном объеме платы за проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.
3.2.3.5. Результатом административной процедуры является продление срока проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.
В  случае нарушения предусмотренного дополнительным соглашением 
к договору об экспертном сопровождении порядка оплаты услуги результатом административной процедуры может являться уведомление о расторжении договора об экспертном сопровождении по форме согласно приложению № 9 
к настоящему регламенту. 
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.2.3.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.2.4. Подготовка заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения (далее – заявление о выдаче заключения) в ведомственную информационную систему.
3.2.4.2. Представление заявителем указанного выше заявления  реализовано посредством Портала (с последующей автоматической передачей 
в ЕССК, в ведомственную информационную систему).
Заявление о выдаче заключения может быть представлено заявителем  
не позднее:
15 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в случае, указанном 
в подпункте «а» пункта 17(4) Положения об организации и проведении государственной экспертизы; 
35 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в случае, указанном 
в подпункте «б» пункта 17(4) Положения об организации и проведении государственной экспертизы.
Заявление о выдаче заключения рассматривается работником 
приемно-договорного отдела в течение 2 рабочих дней со дня его представления.
Предметом рассмотрения заявления о выдаче заключения являются проверка полномочий лица, представившего заявление о выдаче заключения, на его подачу, проверка соответствия заявления о выдаче заключения установленным требованиям, а также отсутствие оснований для отказа 
в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента. 
По результатам проверки заявления о выдаче заключения эксперты 
и иные работники управления государственной экспертизы (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели – также работники отдела технологий информационного моделирования) приступают к подготовке заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения либо заявителю направляется мотивированный отказ в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
Отказ в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения подписывается уполномоченным директором СПб ГАУ «ЦГЭ» должностным лицом СПб ГАУ «ЦГЭ» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется заявителю в форме электронного документа в нередактируемом формате pdf.
Форма отказа в выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения приведена в приложении № 12 
к настоящему регламенту.
В случае наличия в заявлении о выдаче заключения сведений 
о необходимости отражения в выдаваемом заключении выводов в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, эксперты и иные работники управления государственной экспертизы также осуществляют проведение такой проверки. В таком случае при подготовке заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения может осуществляться оперативное внесение изменений в смету на строительство, реконструкцию, но не позднее 
чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, а также устранение заявителем выявленных в рамках проведения проверки достоверности определения сметной стоимости  недостатков в проектной документации 
в порядке, установленном пунктом 3.1.2 настоящего регламента.
В подготовке заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения принимают участие работники СПб ГАУ «ЦГЭ», а также лица, привлеченные СПб ГАУ «ЦГЭ» к проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в соответствии с подпунктом «б» пункта 32 Положения об организации и проведении государственной экспертизы.
Работники СПб ГАУ «ЦГЭ» и привлеченные лица могут осуществлять подготовку информации, необходимой для формирования экспертами итоговых выводов в заключении государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
Заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения подписывается исключительно экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и утверждается директором СПб ГАУ «ЦГЭ» 
или уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.
Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения установлены приказом Минстроя России от 08.06.2018 № 341/пр 
«Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий».
Примерная форма заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения приведена в приложении № 20 
к настоящему регламенту.
Срок подготовки заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения не может превышать:
14 рабочих дней со дня представления заявителем заявления о выдаче заключения согласно подпункту «а» пункта 17(4) Положения об организации и проведении государственной экспертизы; 
34 рабочих дня со дня представления заявителем заявления о выдаче заключения согласно подпункту «б» пункта 17(4) Положения об организации и проведении государственной экспертизы.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 34 рабочих дня.
3.2.4.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются директор СПб ГАУ «ЦГЭ», уполномоченные директором СПб ГАУ «ЦГЭ» заместители директора, лицо, уполномоченное директором на утверждение заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, работники 
приемно-договорного отдела, работники отдела подготовки заключений, эксперты и иные работники управления государственной экспертизы, работники отдела технологий информационного моделирования (в случае представления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в форме информационной модели).
3.2.4.4. Критериями принятия решения по результатам проведения проверки заявления о выдаче заключения являются подтверждение полномочий лица, представившего заявление о выдаче заключения, на его подачу, соответствие заявления о выдаче заключения требованиям, установленным приложением № 1.4 к настоящему регламенту, установление факта отсутствия оснований для отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, указанных 
в пункте 2.10 настоящего регламента. 
3.2.4.5. Результатом административной процедуры является подписание
и утверждение заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в виде электронного документа в формате xml 
в соответствии с xml-схемой, размещенной на официальном сайте Минстроя России (доменное имя сайта в сети «Интернет» – minstroyrf.gov.ru) 
либо представление заявителю мотивированного отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.2.4.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.2.5. Регистрация заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ и выгрузка заключения по результатам проведения государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения в ЕССК
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание и утверждение заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения.
3.2.5.2. Работником управления отдела подготовки заключений в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня утверждения заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения осуществляется загрузка заключения в виде электронного документа 
в формате xml и документов, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, в ЕГРЗ.
Включение сведений о заключении государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ, регистрация заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 
в ЕГРЗ (присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения) осуществляется автоматически в день загрузки заключения и документов, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, в ЕГРЗ.[footnoteRef:31]  [31:  В случае рассмотрения соответствующих документов оператором ЕГРЗ (ФАУ «Главгосэкспертиза России») решение принимается оператором ЕГРЗ в день загрузки заключения и документов, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, в ЕГРЗ.
] 

При регистрации заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения ЕГРЗ (оператор ЕГРЗ) формирует криптоконтейнер, содержащий, в том числе, реестровый номер заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, дату утверждения заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, а также дату и время регистрации заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
В случае выявления ФАУ «Главгосэкспертиза России» недостатков 
в представленных документах, не позволяющих присвоить реестровый номер заключению государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения и включить сведения о таком заключении в ЕГРЗ, уполномоченный работник СПб ГАУ «ЦГЭ» в течение того же рабочего дня обеспечивает устранение соответствующих замечаний, а также осуществляет повторное представление установленного комплекта документов в ЕГРЗ.
Заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в форме электронного документа и криптоконтейнер, сформированный оператором ЕГРЗ и содержащий реестровый номер заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в день регистрации заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ (но не позднее последнего рабочего дня срока проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, установленного в соответствии с пунктом 2.4.2 настоящего регламента) выгружаются в «Личный кабинет» заявителя 
в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале 
и в мобильном приложении.
Одновременно с заключением государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения заявителю в его «Личном кабинете» в ведомственной информационной системе представляется акт 
сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны СПб ГАУ «ЦГЭ». Заявлению в ведомственной информационной системе с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ присваивается статус «Исполнено, положительный результат» или «Исполнено, отрицательный результат» в зависимости от того, является ли заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения положительным 
или отрицательным.
Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг приведена 
в приложении № 22 к настоящему регламенту.
Заявитель подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в срок 
и в порядке, предусмотренные договором об экспертном сопровождении.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 1 рабочий день.
3.2.5.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является работник отдела подготовки заключений.
3.2.5.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры является наличие подписанного и утвержденного 
в установленном порядке заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения, присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
3.2.5.5. Результатом административной процедуры является включение сведений о заключении государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ, регистрация заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 
в ЕГРЗ (присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения), представление заявителю заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в форме электронного документа, подписание заявителем акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.2.5.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем присвоения реестрового номера заключению государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, выгрузки заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении, выгрузки акта сдачи-приемки оказанных услуг в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется также путем установки соответствующего статуса электронного дела в ведомственной информационной системе с последующей его автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ.

3.2.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является факт поступления соответствующего обращения заявителя либо выявление допущенных работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах[footnoteRef:32]. [32:  Здесь и далее по тексту настоящего регламента все положения, определяющие действия 
по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, осуществляемые посредством Портала, с использованием МАИС ЭГУ, вступают в силу непосредственно после соответствующей технической реализации.] 

3.2.6.2. В целях исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах заявитель вправе обратиться в СПб ГАУ «ЦГЭ» посредством Портала[footnoteRef:33].  [33:  До реализации технической возможности подачи соответствующего обращения посредством Портала рассматриваемое обращение подлежит загрузке в личный кабинет заявителя в ведомственной информационной системе во вкладке «Состав ИРД» в папку «Письма и заявления».] 

Рекомендованная форма обращения приведена в приложении № 24 
к настоящему регламенту.
Указанное выше обращение должно содержать обоснование, 
что допущенная ошибка является технической (к обращению могут быть приложены подтверждающие документы). 
В административную процедуру входят следующие административные действия:
регистрация обращения об исправлении технической ошибки[footnoteRef:34] (регистрация обращения и приложенных документов осуществляется автоматически посредством ведомственной информационной системы в день поступления заявления в СПб ГАУ «ЦГЭ», если обращение поступило 
до 13:00 часов текущего рабочего дня, или на следующий рабочий день, если обращение поступило после 13:00 часов текущего рабочего дня либо 
в выходной (праздничный) день)[footnoteRef:35]; [34:  Административное действие не осуществляется в случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах работниками СПб ГАУ «ЦГЭ».]  [35:  До реализации технической возможности подачи соответствующего обращения посредством Портала регистрация обращения об исправлении технической ошибки осуществляется в срок не более одного рабочего дня.] 

принятие решения об исправлении технической ошибки (срок принятия решения составляет не более 30 календарных дней[footnoteRef:36]; в рамках административного действия должностное лицо рассматривает представленное обращение и прилагаемые к нему документы по существу, проводит анализ информации о допущенных опечатках и ошибках в выданных в результате предоставления услуги документах); [36:  Срок принятия решения по вопросам исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении), отказе в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения; отказе в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения составляет не более 5 рабочих дней.] 

выдача результата исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления услуги документах (срок выдачи результата составляет не более одного рабочего дня, но не позднее 
30 календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
об исправлении технической ошибки).
В случае, если с целью исправления допущенных опечаток и ошибок необходимо внесение изменений в выданное СПб ГАУ «ЦГЭ» заключение 
по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляется административная процедура, предусмотренная пунктом 3.2.2 настоящего регламента (осуществляется подготовка новой редакции заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)[footnoteRef:37]. [37:  При наличии технической возможности внесения изменений в заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения. До реализации такой технической возможности внесение изменений в заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения может быть осуществлено путем подготовки письма на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме.] 

В случае, если с целью исправления допущенных опечаток и ошибок необходимо внесение изменений в выданное СПб ГАУ «ЦГЭ» заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, работниками СПб ГАУ «ЦГЭ» осуществляются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.2.4 и 3.2.5 настоящего регламента (осуществляется подготовка новой редакции заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения с его последующей регистрацией в ЕГРЗ)[footnoteRef:38]. [38:  При наличии технической возможности внесения изменений в заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в ЕГРЗ. До реализации такой технической возможности внесение изменений в заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения может быть осуществлено путем подготовки письма на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме.] 

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в иных выданных 
в результате предоставления услуги документах (в том числе в уведомлении об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении), отказе в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения; отказе в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения) должностным лицом СПб ГАУ «ЦГЭ» может быть принято решение об отзыве соответствующих документов и возобновлении рассмотрения заявления о заключении договора об экспертном сопровождении (заявки на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения) с целью соблюдения законных прав и интересов заявителя. 
Решение о возобновлении рассмотрения соответствующего заявления (заявки) может быть принято директором СПб ГАУ «ЦГЭ».
Процедура возобновления рассмотрения заявления о проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения реализована посредством Портала[footnoteRef:39]. [39:  Информация о действиях по возобновлению рассмотрения заявления о проведении государственной экспертизы, осуществляемых посредством Портала, с использованием МАИС ЭГУ, указанная в пункте 3.2.6 настоящего регламента, вступает в силу непосредственно после соответствующей технической реализации.] 

Плата за исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах с заявителя не взимается.
Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 30 календарных дней.
3.2.6.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются директор СПб ГАУ «ЦГЭ», работники приемно-договорного отдела и отдела подготовки заключений.
3.2.6.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является объективное подтверждение факта наличия опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.
3.2.6.5. Результатом административной процедуры является устранение опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления услуги документах (выдача заявителю новой редакции заключения 
по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (письма на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме)[footnoteRef:40], заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, зарегистрированного в ЕГРЗ в установленном порядке (письма на бланке 
СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме)[footnoteRef:41]; возобновление рассмотрения соответствующего заявления (заявки)). [40:  Новая редакция заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (письмо на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме) выгружается в «Личный кабинет заявителя» в ведомственной информационной системе.]  [41:  Новая редакция заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения (письмо на бланке СПб ГАУ «ЦГЭ» в свободной форме) выгружается в «Личный кабинет» заявителя в ведомственной информационной системе, в ЕССК, на Портале и в мобильном приложении 
(после реализации соответствующей технической возможности).] 

В случае принятия решения об отказе в исправлении технической ошибки заявителю направляется письмо в свободной форме с обоснованием причин отказа.
Информирование заявителя о результате административной процедуры осуществляется способами, предусмотренными пунктом 1.3.2 настоящего регламента.
3.2.6.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется установкой соответствующего статуса электронного дела, 
в котором выявлены опечатки и ошибки в выданных в результате предоставления услуги документах, в ведомственной информационной системе с последующей автоматической передачей в ЕССК, в МАИС ЭГУ (при наличии технической возможности).

3-1. Особенности предоставления услуги в электронной форме
При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются следующие административные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям об услуге;
подача заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, и прием таких заявлений и документов;
получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления
о предоставлении услуги;
получение заявителем результата предоставления услуги;
иные действия, необходимые для предоставления услуги.
3-1.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
об услуге
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления услуги, в том числе в электронной форме, на Портале и на портале ЕССК.
Доступ к сведениям о способах предоставления услуги, порядку предоставления услуги, в том числе в электронной форме, перечню необходимых для предоставления услуги документов, к форме заявления 
и формам иных документов выполняется без предварительной авторизации заявителя на Портале и на портале ЕССК. Заявитель может ознакомиться 
с формой заявления и иных документов, необходимых для получения услуги, информацией о плате за предоставление услуги на Портале, 
при необходимости сохранить их на компьютере.
3-1.2. Подача заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги, и прием таких заявлений и документов
3-1.2.1. Подача заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги
Формирование заявителем заявления о предоставлении услуги осуществляется в форме электронного документа (электронного заявления) 
на Портале в соответствии с пунктом 5 Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516. После подачи электронного заявления не требуется формирование бумажного заявления.
Для подачи заявления заявитель (представитель) выполняет следующие действия:
изучает информацию о порядке предоставления услуги в электронной форме, размещенную на Портале в соответствующем разделе (при обращении за предоставлением услуги в электронной форме заявителю предоставляется информация о его праве самостоятельно представить все необходимые 
для предоставления услуги документы);
выполняет авторизацию на Портале. При этом авторизация физического лица производится получателем услуги самостоятельно;
открывает форму электронного заявления на Портале (далее – форма электронного заявления);
заполняет форму электронного заявления, включающую сведения, 
необходимые и обязательные для предоставления услуги[footnoteRef:42] (далее будет осуществлен переход на портал ЕССК, где заявитель может загрузить электронные документы с компьютера либо выбрать файлы, добавленные заявителем ранее и уже хранящиеся в ЕССК, при этом авторизация в ЕССК произойдет автоматически в ходе заполнения заявления); [42:  Электронное заявление формируется посредством заполнения интерактивных форм на примере инструкций по заполнению электронных заявлений.] 

прикрепляет необходимые для предоставления услуги документы[footnoteRef:43]. 
При подаче электронного заявления заявителю (представителю) 
не требуется прилагать скан-образ документа, удостоверяющего личность, 
при использовании ЕСИА; [43:  Электронные документы подписываются заявителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с пунктом 7 Требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.] 

подтверждает достоверность сообщенных сведений (устанавливает соответствующую отметку в форме электронного заявления);
отправляет заполненное электронное заявление (нажимает соответствующую кнопку в форме электронного заявления);
выбирает способ получения уведомлений о ходе предоставления услуги;
подписывает электронное заявление вместе с прикрепленными документами усиленной квалифицированной электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ;
получает уведомление в «Личном кабинете» на Портале и в мобильном приложении, в «Кабинете заявителя» в ЕССК, по электронной почте, подтверждающее, что заявление отправлено (принято системой), в том числе в уведомлении указываются идентификационный номер и дата подачи электронного заявления;
при необходимости сохраняет уведомление для печати;
в случае необходимости – требует отзыв электронного заявления;
получает уведомление о приеме электронного заявления 
в СПб ГАУ «ЦГЭ» и о начале процедуры предоставления услуги.
3-1.2.2. Прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления услуги
Электронное дело, сохраненное в МАИС ЭГУ, становится доступным 
для уполномоченного лица СПб ГАУ «ЦГЭ», ответственного за принятие решения по услуге (далее – уполномоченное лицо), после соответствующей передачи в ЕССК, в ведомственную информационную систему.
Уполномоченное лицо СПб ГАУ «ЦГЭ» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:
проверяет наличие электронных дел, поступивших из ЕССК в ведомственную информационную систему, с периодом один раз в рабочий день;
изучает поступившие электронные дела, в том числе приложенные заявителем электронные документы (графические файлы);
проверяет комплектность, соответствие электронных документов установленным требованиям;
производит действия в соответствии с разделом III настоящего регламента, в том числе:
производит установку статусов электронного дела, фиксирующих ход предоставления услуги, в ведомственной информационной системе 
с последующей автоматической передачей в ЕССК и МАИС ЭГУ; 
информирует заявителя посредством установки статусов электронного дела и (при необходимости) формирования комментариев:
о ходе предоставления услуги с указанием дальнейших действий заявителя (при необходимости);
о принятом решении (предоставлении или отказе в предоставлении услуги, включая информацию о выявленных недостатках в представленных сведениях и (или) документах);
о завершении процедуры предоставления услуги;
об иных действиях, предусмотренных в разделе III настоящего регламента. 
3-1.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления 
о предоставлении услуги
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях (при наличии): 
на Портале без прохождения авторизации в разделе «Проверка 
статуса запроса» (доменное имя сайта в сети 
«Интернет» – eservice.gu.spb.ru/portalFront/resources/portal.html
#feedbackForm?applicantType=P) или после авторизации в «Личном кабинете»;
после авторизации в «Кабинете заявителя» в ЕССК;
после авторизации в «Личном кабинете заявителя» в ведомственной информационной системе;
в мобильном приложении без прохождения авторизации в разделе «Проверка статуса запроса» или после авторизации в «Личном кабинете», 
а также посредством всплывающих уведомлений (при выборе заявителем соответствующего способа информирования);
в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн»;
посредством уведомлений, поступивших по электронной почте 
(при выборе заявителем соответствующего способа информирования);
посредством уведомлений, поступивших по СМС (при выборе заявителем соответствующего способа информирования);
посредством уведомлений, поступивших через социальные сети 
(при выборе заявителем соответствующего способа информирования).
3-1.4. Получение заявителем результата предоставления услуги
Заявитель получает результат предоставления услуги в электронной форме.
Заявитель в «Личном кабинете» на Портале и в мобильном приложении (а также в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн»), в «Кабинете заявителя» в ЕССК, а также в ведомственной информационной системе может ознакомиться с принятым СПб ГАУ «ЦГЭ» решением. 
Заявитель может получить результат услуги в электронной форме 
в «Личном кабинете» на Портале, в «Кабинете заявителя» в ЕССК, 
в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн», а также в ведомственной информационной системе, в любое время может получить доступ к результату предоставления услуги, полученному в электронной форме, и сохранить его на своих технических средствах, а также использовать для последующего направления в иные государственные органы и организации.
Заявитель вправе получить дубликат результата предоставления услуги на бумажном носителе путем направления в СПб ГАУ «ЦГЭ» обращения 
в свободной форме (в письменном виде почтовым отправлением, посредством ЕСЭДД либо электронной почты).
3-1.5. Иные действия, необходимые для предоставления услуги
3-1.5.1. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечивается осуществление оценки качества предоставления услуги посредством электронного опроса на Портале.
3-1.5.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) СПб ГАУ «ЦГЭ», а также должностных лиц СПб ГАУ «ЦГЭ» при предоставлении услуги. Заявитель производит действия в соответствии с разделом V настоящего регламента.

IV. Формы контроля за исполнением регламента 
предоставления услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению услуги, осуществляется уполномоченными директором СПб ГАУ «ЦГЭ» заместителями директора СПб ГАУ «ЦГЭ», руководителями 
финансово-хозяйственного управления, управления документационного обеспечения, управления государственной экспертизы, управления информационных технологий, управления правового обеспечения, отдела технологий информационного моделирования и правового отдела 
(далее – подразделение).
4.1.1. Заместители директора СПб ГАУ «ЦГЭ» и руководители подразделений осуществляют контроль:
за надлежащим исполнением настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
за обеспечением сохранности принятых от заявителя документов 
и соблюдением работниками подразделения требований к сбору и обработке персональных данных заявителя и иных лиц.
Заместители директора СПб ГАУ «ЦГЭ» несут персональную ответственность за исполнение настоящего регламента, за соблюдение сроков и качество результатов предоставления услуги.
4.1.2. Руководители подразделений и работники подразделений, непосредственно предоставляющие услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, своевременность оформления и направления межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства, принятие мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления услуги, подготовки отказа 
в предоставлении услуги, выдачи документов. Персональная ответственность руководителя подразделения и работников подразделения закрепляется 
в должностных регламентах и должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.
В частности, руководители подразделений несут персональную ответственность, а работники подразделений – солидарную за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении услуги;
нарушение срока предоставления услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов 
на межведомственные запросы;
необоснованное непредставление информации на межведомственные запросы.
4.1.3. Оператор Портала (специалисты Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (далее – СПб ГКУ «СПб ИАЦ»)) осуществляет контроль за своевременностью доставки электронных заявлений в ЕССК.
Персональная ответственность специалистов СПб ГКУ «СПб ИАЦ» закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты СПб ГКУ «СПб ИАЦ» несут ответственность:
за технологическое обеспечение работы Портала;
за обеспечение технической поддержки заявителей по вопросам работы 
с Порталом.
4.2. В рамках предоставления услуги осуществляются плановые 
и внеплановые проверки полноты и качества предоставления услуги.
Руководители подразделений ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности принятия работниками подразделения решений; а также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжалования.
Оператор Портала осуществляет:
мониторинг прохождения электронных заявлений через МАИС ЭГУ, направление результатов данного мониторинга в Комитет по информатизации и связи по запросу.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и даются предложения
по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц СПб ГАУ «ЦГЭ» за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги.
Должностные лица СПб ГАУ «ЦГЭ» несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Направление межведомственных запросов о представлении документов 
и информации для осуществления деятельности, не связанной 
с предоставлением услуги, не допускается, а должностные лица 
СПб ГАУ «ЦГЭ», направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Непредставление (несвоевременное представление) органом 
или организацией по межведомственному запросу документов и информации 
не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю услуги. Должностные лица СПб ГАУ «ЦГЭ», не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством направления предложений, замечаний и жалоб, связанных с предоставлением услуги, 
для рассмотрения в СПб ГАУ «ЦГЭ» в установленном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) СПб ГАУ «ЦГЭ», 
должностных лиц СПб ГАУ «ЦГЭ»

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на нарушение порядка предоставления услуги (далее – жалоба).
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным.
5.1.1. Заявитель может подать жалобу, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении услуги;
нарушение срока предоставления услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга для предоставления услуги;
отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;
требование с заявителя при предоставлении услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
отказ СПб ГАУ «ЦГЭ», должностного лица СПб ГАУ «ЦГЭ»
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
приостановление предоставления услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, настоящим регламентом;
требование у заявителя при предоставлении услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.1.2. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц) – в случае подписания жалобы собственноручной подписью представителя;
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 
и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц) – в случае подписания жалобы собственноручной подписью представителя; 
оформленная в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» машиночитаемая доверенность 
(для физических и юридических лиц) – в случае подписания жалобы квалифицированной электронной подписью представителя;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.
5.2. Предмет жалобы.
Жалоба должна содержать:
наименование СПб ГАУ «ЦГЭ», должность и фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица СПб ГАУ «ЦГЭ», решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
СПб ГАУ «ЦГЭ», должностного лица СПб ГАУ «ЦГЭ»;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) СПб ГАУ «ЦГЭ», должностного лица 
СПб ГАУ «ЦГЭ». Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Исполнительные органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть подана жалоба 
в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в СПб ГАУ «ЦГЭ». 
Жалоба также может быть подана в вышестоящий орган – Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя 
СПб ГАУ «ЦГЭ» подается в вышестоящий орган – Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
5.4. Способы подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть подана: 
в электронной форме;
в письменной форме на бумажном носителе.
5.4.1.1. Подача жалобы в письменной форме на бумажном носителе осуществляется:
по почте;
лично через отдел делопроизводства СПб ГАУ «ЦГЭ» (канцелярию);
при личном приеме заявителя в СПб ГАУ «ЦГЭ».
При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронной форме могут быть представлены документы, указанные 
в пункте 5.1.2 настоящего регламента, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.1.2. Подача жалобы в электронной форме осуществляется 
с использованием сети «Интернет» посредством официального сайта 
СПб ГАУ «ЦГЭ» (доменное имя сайта в сети «Интернет» – spbexp.ru),  Портала.
Заполнение запроса о рассмотрении жалобы через Портал производится заявителем лично при условии авторизации заявителя на Портале посредством ЕСИА[footnoteRef:44]. [44:  Возможность подать жалобу посредством Портала обеспечивается для заявителей, которые подавали запрос о предоставлении государственной услуги через Портал.] 

5.4.2. Порядок рассмотрения жалобы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) СПб ГАУ «ЦГЭ», 
его должностных лиц рассматривается СПб ГАУ «ЦГЭ». 
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя 
СПб ГАУ «ЦГЭ» рассматривается вышестоящим органом – Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего раздела не применяются, и заявитель уведомляется 
о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
СПб ГАУ «ЦГЭ» вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать[footnoteRef:45] какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  [45:  Под отсутствием возможности прочитать понимается случай, при котором часть текста жалобы 
и (или) ФИО и (или) почтовый адрес заявителя не поддаются прочтению.] 

В случае оставления жалобы без ответа СПб ГАУ «ЦГЭ» в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает об этом гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в СПб ГАУ «ЦГЭ».
Жалоба, поступившая в СПб ГАУ «ЦГЭ» либо вышестоящий орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, работником, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены СПб ГАУ «ЦГЭ».
В случае обжалования отказа СПб ГАУ «ЦГЭ» в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы СПб ГАУ «ЦГЭ» принимает одно 
из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта СПб ГАУ «ЦГЭ». Типовая форма акта установлена приложением № 26 к настоящему регламенту.
По результатам проверки при отсутствии в жалобе доводов, подтверждающих наличие указанного заявителем вида нарушения порядка предоставления услуги, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу 
в связи с несоответствием сведений, изложенных в жалобе, указанному виду нарушения.
СПб ГАУ «ЦГЭ» отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего регламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы СПб ГАУ «ЦГЭ» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование СПб ГАУ «ЦГЭ», должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги;
в случае если жалоба признана необоснованной – аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Также в ответе о результатах рассмотрения жалобы приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
СПб ГАУ «ЦГЭ», наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
СПб ГАУ «ЦГЭ», вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано начальнику Службы государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга (191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, тел.: 576-15-00), а также в суд, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на Портале.
Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) осуществляется также при обращении заявителя 
по телефонам, адресам электронной почты, а также при личном приеме 
по адресам, указанным на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» и на Портале.
5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок подачи и рассмотрения жалоб заявителей на нарушения их прав при предоставлении государственных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ).
Жалобы заявителей на организацию предоставления услуги 
в СПб ГАУ «ЦГЭ» подаются и рассматриваются в порядке, предусмотренном Законом № 59-ФЗ.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.13. В случае несогласия с заключением государственной экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, технический заказчик или их представитель 
в течение трех лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение такой экспертной комиссии 
о подтверждении или неподтверждении заключения государственной экспертизы является обязательным для СПб ГАУ «ЦГЭ», застройщика, технического заказчика.
5.14. В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заявитель также вправе в установленном порядке обратиться с жалобой на нарушение порядка осуществления процедур в рамках предоставления услуги по проведению государственной экспертизы в Федеральную антимонопольную службу.
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Приложение № 1.1 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма заявления о проведении государственной экспертизы


Общая информация

Тип экспертизы: 			________________________________________
(первичная/повторная)

Для повторной экспертизы:
Номер дела первичной экспертизы: ________________________________________

Объект экспертизы:			________________________________________
(- проектная документация (включая смету) и результаты инженерных изысканий;
- проектная документация и результаты инженерных изысканий;
- результаты инженерных изысканий;
- проектная документация (включая смету);
- проектная документация;
- сметная документация;
- проектная документация (включая смету), подготовленная с использованием 
типовой проектной документации;
- проектная документация, подготовленная с использованием типовой проектной документации;
- проектная документация (включая смету), подготовленная с использованием типовой проектной документации, и результаты инженерных изысканий;
- проектная документация, подготовленная с использованием типовой проектной документации, и результаты инженерных изысканий.)

Стадия проектирования:		________________________________________
(проектная документация/проектная и рабочая документация/проектная документация (с фрагментами рабочей документации)/результаты инженерных изысканий)

Вид строительных работ:		________________________________________
(строительство/реконструкция/капитальный ремонт/снос/
сохранение объекта культурного наследия)

Наименование объекта: 		________________________________________


Пояснительная записка представлена в формате XML по схеме Минстроя РФ:  
________________________________________
(представлена/не представлена)

Сведения о функциональном назначении объекта: _________________________________
(классификатор, утвержденный приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр/ классификатор, утвержденный приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр)

Для объектов с функциональным назначением согласно классификатору, утвержденному приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр,
________________________________________
(осуществляется выбор из значений классификатора)


Для объектов с функциональным назначением согласно классификатору, утвержденному приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр,
________________________________________
(осуществляется выбор из значений классификатора)

Объект расположен на территории двух и более субъектов РФ, или за пределами территории РФ: 				________________________________________
(расположен/не расположен)

Почтовый (строительный) адрес объекта: ________________________________________

Кадастровый номер земельного участка (участков): _______________________________

Для объектов производственного и непроизводственного назначения:
Номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка:
 		________________________________________

Для линейных объектов:
Номер и дата постановления Правительства Санкт-Петербурга об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории:
						________________________________________

Сведения об источнике финансирования:

Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость, 
содержащаяся в решении по объекту:	________________________________________

Вид источника финансирования: 		________________________________________
(бюджетные средства/средства юридических лиц, перечисленных 
в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации/средства, не входящие в перечень, указанный в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

В отношении бюджетных средств:
Уровень бюджета: 				________________________________________
(федеральный бюджет/бюджет субъекта Российской Федерации/местный бюджет/бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации/бюджет территориального государственного внебюджетного фонда)

Размер финансирования (в % от общей суммы):
________________________________________

В отношении средств юридических лиц, перечисленных в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
КПП: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Адрес (местонахождение) юридического лица:  ___________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Размер финансирования (в % от общей суммы):
________________________________________



Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Вид объекта капитального строительства: ________________________________________
(объект производственного назначения по ПП РФ 87 в редакции 
от 01.09.2022/объект производственного назначения по ПП РФ 87 
в редакции до 01.09.2022/объект непроизводственного назначения 
по ПП РФ 87 в редакции от 01.09.2022/объект непроизводственного назначения по ПП РФ 87 в редакции до 01.09.2022/линейный объект 
по ПП РФ 87 в редакции от 01.09.2022/линейный объект по ПП РФ 87 
в редакции до 01.09.2022)

Для объектов производственного и непроизводственного назначения (в том числе 
для объектов, имеющих составную часть):
Площадь участка в границах землеотвода: 
____________________ ед. измерения _______
           (кв.м, кв.км, га, акр)
Площадь застройки: 				____________________ ед. измерения _______
           (кв.м, кв.км, га, акр)

Общая площадь здания: 			____________________ ед. измерения _______
           (кв.м, кв.км, га, акр)

Строительный объем: 			________________________________________
Количество этажей: 				________________________________________
Производительность (при наличии): 	________________________________________

Для линейных объектов (в том числе для объектов, имеющих составную часть):
Вид объекта:	 				________________________________________
Протяженность: 				____________________ ед. измерения _______
           (м/км)
Ширина:	 				____________________ ед. измерения _______
           (м/км)
Диаметр (сечение): 				____________________ ед. измерения _______
           (мм/см/дюйм/
             м/км)
             м/км)



Генеральный проектировщик (иные лица, участвовавшие в подготовке проектной документации и (или) выполнении инженерных изысканий)
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Регистрационный номер члена СРО:	________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________


Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

Главный инженер проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________

Главный архитектор проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Регистрационный номер члена СРО:	________________________________________
	
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Главный инженер проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________
Главный архитектор проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________

В отношении участника проектирования (в дополнение к полям, указанным выше):
Указанное лицо участвовало в подготовке проектной документации в отношении объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта):
________________________________________
(участвовало/не участвовало, а также осуществляется выбор 
из всплывающих значений)

Указанное лицо участвовало в подготовке проектной документации в отношении линейного объекта:
________________________________________
(участвовало/не участвовало, а также осуществляется выбор 
из всплывающих значений)

Указанное лицо участвовало в выполнении результатов инженерных изысканий:
						________________________________________
(участвовало/не участвовало, а также осуществляется выбор 
из всплывающих значений)

Технический заказчик
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Застройщик
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН:						________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Заявитель:
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
Сокращенное наименование:		________________________________________
Организационно-правовая форма:		________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________


Сведения об отнесении объекта капитального строительства к объектам транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации: 			   ________________________________________
    (относится/не относится)

Сведения о соответствии объекта капитального строительства критериям, указанным 
в п. 5.1 ч. 1 ст. 6 ГрК РФ (404-ФЗ, например, объект культурного наследия федерального значения; объект инфраструктуры внеуличного транспорта, в частности метрополитен; особо опасный (технически сложный) объект капитального строительства; автомобильная дорога федерального значения (в случае строительства/реконструкции на территории Санкт-Петербурга); объект использования атомной энергии; гидротехническое сооружение первого и второго классов ответственности; объект космической инфраструктуры; портовое гидротехническое сооружение, относящееся к объектам инфраструктуры морского порта; тепловая электростанция мощностью 150 мегаватт и  выше; объект электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; опасный производственный объект; уникальный объект): 	
________________________________________
    (соответствует/не соответствует)

Сведения о наличии в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, сведений, которые составляют государственную тайну: _______________________________________
(содержат/не содержат)

Сведения о согласовании результатов инженерных изысканий 
и (или) разделов проектной документации

Дата и номер заключения о согласовании результатов инженерных изысканий, полученного до направления результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу:
________________________________________

Перечень разделов проектной документации, представленной для проведения государственной экспертизы, в отношении которых в рамках экспертного сопровождения разделов проектной документации получено заключение о согласовании разделов проектной документации:
________________________________________

Сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации

Сведения о разделах представленной на экспертизу проектной документации, которые 
не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации:
   ________________________________________

Номер заключения экспертизы в отношении использованной типовой проектной документации:
   ________________________________________

Дата утверждения заключения экспертизы в отношении использованной типовой проектной документации:
   ________________________________________

Сведения о решениях (актах) по объекту капитального строительства

Дата и номер решения Правительства Российской Федерации о разработке 
и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию", и официально опубликовано):
________________________________________
Дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации либо решения главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы - в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (если эти акт, решение официально опубликованы):
________________________________________
Дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта местной администрации муниципального образования, принятого в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности, - в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если этот акт официально опубликован):
________________________________________
Дата и номер решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственности, принятого в установленном порядке, - в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств федерального бюджета (если это решение официально опубликовано):
________________________________________
Дата и номер решения по объекту капитального строительства, принятого в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащего информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), 
в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости 
и мощности, с указанием номера и даты документа - при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ 
(если это решение официально опубликовано):
________________________________________

Заявитель несет ответственность за достоверность информации и документов, представленных в СПб ГАУ «ЦГЭ».
Заявитель обязуется обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в СПб ГАУ «ЦГЭ».
Подписывая данное заявление, я даю согласие СПб ГАУ «ЦГЭ» на обработку персональных данных (по форме, размещенной на http://spbexp.ru/upload/soglasie.pdf) 
с целью оказания запрашиваемых услуг.

Приложение № 1.1.1 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Перечень видов решений по объекту капитального строительства

В отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства.
В случае отсутствия указанного выше решения (актов), и сведений о решениях (актах), указанных в абзацах 2-6 пункта 2.6.16 регламента Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» 
по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в связи с тем, 
что такие решения (акты) не подлежат официальному опубликованию, 
а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации), либо председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (заместителя председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации распределением обязанностей), главы местной администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках.



Приложение № 1.2 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма заявления о заключении договора
об экспертном сопровождении


Общая информация


Объект экспертизы:			________________________________________
(- проектная документация (включая смету) и результаты инженерных изысканий;
- проектная документация и результаты инженерных изысканий;
- результаты инженерных изысканий;
- проектная документация (включая смету);
- проектная документация;
- сметная документация;
- проектная документация (включая смету), подготовленная с использованием 
типовой проектной документации;
- проектная документация, подготовленная с использованием типовой проектной документации;
- проектная документация (включая смету), подготовленная с использованием типовой проектной документации, и результаты инженерных изысканий;
- проектная документация, подготовленная с использованием типовой проектной документации, и результаты инженерных изысканий.)

Стадия проектирования:		________________________________________
(проектная документация/проектная и рабочая документация/проектная документация (с фрагментами рабочей документации)/результаты инженерных изысканий)

Вид строительных работ:		________________________________________
(строительство/реконструкция/капитальный ремонт/снос/
сохранение объекта культурного наследия)

Наименование объекта: 		________________________________________


Пояснительная записка представлена в формате XML по схеме Минстроя РФ:  
________________________________________
(представлена/не представлена)

Сведения о функциональном назначении объекта: _________________________________
(классификатор, утвержденный приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр/ классификатор, утвержденный приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр)

Для объектов с функциональным назначением согласно классификатору, утвержденному приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр,
________________________________________
(осуществляется выбор из значений классификатора)


Для объектов с функциональным назначением согласно классификатору, утвержденному приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр,
________________________________________
(осуществляется выбор из значений классификатора)

Объект расположен на территории двух и более субъектов РФ, или за пределами территории РФ: 				________________________________________
(расположен/не расположен)

Почтовый (строительный) адрес объекта: ________________________________________

Кадастровый номер земельного участка (участков): _______________________________

Для объектов производственного и непроизводственного назначения:
Номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка:
 		________________________________________

Для линейных объектов:
Номер и дата постановления Правительства Санкт-Петербурга об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории:
						________________________________________

Сведения об источнике финансирования:

Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость, 
содержащаяся в решении по объекту:	________________________________________

Вид источника финансирования: 		________________________________________
(бюджетные средства/средства юридических лиц, перечисленных 
в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации/средства, не входящие в перечень, указанный в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

В отношении бюджетных средств:
Уровень бюджета: 				________________________________________
(федеральный бюджет/бюджет субъекта Российской Федерации/местный бюджет/бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации/бюджет территориального государственного внебюджетного фонда)

Размер финансирования (в % от общей суммы):
________________________________________

В отношении средств юридических лиц, перечисленных в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
КПП: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Адрес (местонахождение) юридического лица: ___________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Размер финансирования (в % от общей суммы):
________________________________________


Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Вид объекта капитального строительства: ________________________________________
(объект производственного назначения по ПП РФ 87 в редакции 
от 01.09.2022/объект производственного назначения по ПП РФ 87 
в редакции до 01.09.2022/объект непроизводственного назначения 
по ПП РФ 87 в редакции от 01.09.2022/объект непроизводственного назначения по ПП РФ 87 в редакции до 01.09.2022/линейный объект 
по ПП РФ 87 в редакции от 01.09.2022/линейный объект по ПП РФ 87 
в редакции до 01.09.2022)

Для объектов производственного и непроизводственного назначения (в том числе 
для объектов, имеющих составную часть):
Площадь участка в границах землеотвода: 
____________________ ед. измерения _______
           (кв.м, кв.км, га, акр)
Площадь застройки: 				____________________ ед. измерения _______
           (кв.м, кв.км, га, акр)

Общая площадь здания: 			____________________ ед. измерения _______
           (кв.м, кв.км, га, акр)

Строительный объем: 			________________________________________
Количество этажей: 				________________________________________
Производительность (при наличии): 	________________________________________

Для линейных объектов (в том числе для объектов, имеющих составную часть):
Вид объекта:	 				________________________________________
Протяженность: 				____________________ ед. измерения _______
           (м/км)
Ширина:	 				____________________ ед. измерения _______
           (м/км)
Диаметр (сечение): 				____________________ ед. измерения _______
           (мм/см/дюйм/
             м/км)
             м/км)



Генеральный проектировщик (иные лица, участвовавшие в подготовке проектной документации и (или) выполнении инженерных изысканий)
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Регистрационный номер члена СРО:	________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

Главный инженер проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________

Главный архитектор проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Регистрационный номер члена СРО:	________________________________________
	
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Главный инженер проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________

Главный архитектор проекта:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Идентификационный номер в НРС (НОПРИЗ):												________________________________________

В отношении участника проектирования (в дополнение к полям, указанным выше):
Указанное лицо участвовало в подготовке проектной документации в отношении объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта):
________________________________________
(участвовало/не участвовало, а также осуществляется выбор 
из всплывающих значений)

Указанное лицо участвовало в подготовке проектной документации в отношении линейного объекта:
________________________________________
(участвовало/не участвовало, а также осуществляется выбор 
из всплывающих значений)

Указанное лицо участвовало в выполнении результатов инженерных изысканий:
						________________________________________
(участвовало/не участвовало, а также осуществляется выбор 
из всплывающих значений)

Технический заказчик
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Застройщик
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН:						________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Заявитель:
Для юридического лица:
Полное наименование: 			________________________________________
Сокращенное наименование:		________________________________________
Организационно-правовая форма:		________________________________________
ИНН: 						________________________________________
ОГРН: 					________________________________________
Место нахождения (юридический адрес):	________________________________________
Фактический (почтовый) адрес:		________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________

КПП: 						________________________________________
Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Данные руководителя:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________


Для индивидуального предпринимателя (физического лица):
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
СНИЛС: 					________________________________________
ОГРНИП:					________________________________________
Почтовый адрес:				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Код по ОКПО:				________________________________________
Расчетный счет: 				________________________________________
Кор.счет: 					________________________________________
БИК: 						________________________________________
Наименование банка: 			________________________________________

Ответственный представитель:
Фамилия: 					________________________________________
Имя: 						________________________________________
Отчество: 					________________________________________
Занимаемая должность:			________________________________________
Номер телефона: 				________________________________________
Адрес электронной почты: 			________________________________________

Сведения об отнесении объекта капитального строительства к объектам транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации: 			   ________________________________________
    (относится/не относится)


Сведения о соответствии объекта капитального строительства критериям, указанным 
в п. 5.1 ч. 1 ст. 6 ГрК РФ (404-ФЗ, например, объект культурного наследия федерального значения; объект инфраструктуры внеуличного транспорта, в частности метрополитен; особо опасный (технически сложный) объект капитального строительства; автомобильная дорога федерального значения (в случае строительства/реконструкции на территории Санкт-Петербурга); объект использования атомной энергии; гидротехническое сооружение первого и второго классов ответственности; объект космической инфраструктуры; портовое гидротехническое сооружение, относящееся к объектам инфраструктуры морского порта; тепловая электростанция мощностью 150 мегаватт и  выше; объект электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; опасный производственный объект; уникальный объект): 	
________________________________________
    (соответствует/не соответствует)

Сведения о наличии в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, сведений, которые составляют государственную тайну: _______________________________________
(содержат/не содержат)

Сведения о согласовании результатов инженерных изысканий 
и (или) разделов проектной документации

Дата и номер заключения о согласовании результатов инженерных изысканий, полученного до направления результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу:
________________________________________

Перечень разделов проектной документации, представленной для проведения государственной экспертизы, в отношении которых в рамках экспертного сопровождения разделов проектной документации получено заключение о согласовании разделов проектной документации:
________________________________________

Сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации

Сведения о разделах представленной на экспертизу проектной документации, которые 
не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации:
   ________________________________________

Номер заключения экспертизы в отношении использованной типовой проектной документации:
   ________________________________________

Дата утверждения заключения экспертизы в отношении использованной типовой проектной документации:
   ________________________________________

Сведения о решениях (актах) по объекту капитального строительства

Дата и номер решения Правительства Российской Федерации о разработке 
и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию", и официально опубликовано):
________________________________________
Дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации либо решения главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы - в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (если эти акт, решение официально опубликованы):
________________________________________
Дата и номер правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта местной администрации муниципального образования, принятого в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности, - в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если этот акт официально опубликован):
________________________________________
Дата и номер решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственности, принятого в установленном порядке, - в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируются с привлечением средств федерального бюджета (если это решение официально опубликовано):
________________________________________
Дата и номер решения по объекту капитального строительства, принятого в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащего информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), 
в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости 
и мощности, с указанием номера и даты документа - при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ 
(если это решение официально опубликовано):
________________________________________

Заявитель несет ответственность за достоверность информации и документов, представленных в СПб ГАУ «ЦГЭ».
Заявитель обязуется обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в СПб ГАУ «ЦГЭ».
Подписывая данное заявление, я даю согласие СПб ГАУ «ЦГЭ» на обработку персональных данных (по форме, размещенной на http://spbexp.ru/upload/soglasie.pdf) 
с целью оказания запрашиваемых услуг.

Приложение № 1.3 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма заявки на проведение оценки соответствия
в рамках экспертного сопровождения

_____________________________________________________________________________________
(лицо, обращающееся с заявкой на проведение оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения)
прошу провести оценку соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении изменений, внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
в соответствии с договором об экспертном сопровождении __________________________________
____________________________________________________________________________________.
(дата и номер договора об экспертном сопровождении)

Приложение:
1. Часть проектной документации, в которую внесены изменения;
2. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию;
3. Задание застройщика или технического заказчика на проектирование 
(в случае внесения в него изменений);
4. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5. Результаты инженерных изысканий, в которые внесены изменения (в случае внесения изменений в результаты инженерных изысканий); 
6. Справка с описанием изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий; 
7. Задание на выполнение инженерных изысканий (в случае внесения в него изменений).


	________________                            ___________________                            _____________________
      (должность)                                           (подпись)                                              (И.О. Фамилия)

	




Приложение № 1.4 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма заявления о выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения

_____________________________________________________________________________________________ (лицо, обращающееся с заявлением о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения)
	направляет документы для получения заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения объекта капитального строительства __________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства, применительно к которому представлены документы)
__________________________________________________________________________________________
в рамках договора об экспертном сопровождении ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
(дата и номер договора об экспертном сопровождении)
В отношении проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
по вышеуказанному объекту капитального строительства проводилась оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения, по результатам которой выданы следующие заключения:
_________________________________________________________________________________________
(дата и номер заключений по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения,
кем выдано)
_________________________________________________________________________________________
Прошу отразить в выдаваемом заключении выводы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства*.

	
Приложение*:
1. Смета на строительство/реконструкцию в части, подвергшейся изменениям в результате изменений физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, откорректированную с учетом утвержденных сметных нормативов, федеральных единичных расценок, 
в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, информация о которых включена 
в федеральный реестр сметных нормативов, и (или) определенных Минстроем России сметных цен строительных ресурсов на дату представления настоящего заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.


	________________                         ___________________                           _____________________
      (должность)                                         (подпись)                                            (И.О. Фамилия)

	










*Указывается в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства изменилась и не соответствует установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  


Приложение № 2.1 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Типовая форма государственного контракта о проведении первичной (повторной) государственной экспертизы


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № _____

Идентификационный код закупки: _________________________________________
Дело экспертизы №_____

Санкт-Петербург					                         «___»  _____________ 20___ г.

,

(Полное наименование Заявителя),

действующее (-ий) на основании
(реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком),

в лице 
(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании
     (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) 
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Контракта обязуется оказать Заказчику услуги по проведению государственной экспертизы следующей документации 
(далее - документация):
- проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий,
- проектной документации и результатов инженерных изысканий,
- результатов инженерных изысканий,
- проектной документации (включая смету),
- проектной документации,
- в части проверки достоверности определения сметной стоимости,
- проектной документации (включая смету), подготовленной с использованием типовой проектной документации,
- проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации,
- проектной документации (включая смету), подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий,
- проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий,
- и рабочей документации,
в отношении объекта капитального строительства: 
                                                          ,
(указать наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)
а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 
Государственная экспертиза подлежит проведению в порядке, предусмотренном Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также регламентом Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным распоряжением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от __.__.____ № ____.
1.2. Результатом оказания услуг является заключение государственной экспертизы.


2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
а) предоставить Исполнителю всю необходимую документацию в отношении объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта. Документация представляется Заказчиком в соответствии со ст. 49, 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
б) представлять Исполнителю расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий, необходимые для оказания им услуг, предусмотренных настоящим Контрактом. Указанные расчеты и материалы должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
Представлять Исполнителю необходимые для оказания им услуг по настоящему Контракту дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, 
для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических 
и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены 
в сметную стоимость. Указанные расчетные обоснования должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса 
в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта;
Для повторной экспертизы проектной документации:
б(1) представлять Исполнителю материалы проектной документации, в которые не вносились изменения, в случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе. Указанные материалы проектной документации должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта;
в) принять оказанные Исполнителем услуги (заключение государственной экспертизы) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления (вручения) заключения государственной экспертизы, а также подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг;
г) устранять выявленные Исполнителем недостатки в представленной документации.
В процессе проведения государственной экспертизы Заказчик по указанию Исполнителя 
и в определенном им порядке, пределах и сроках представляет пояснения в отношении выявленных Исполнителем недостатков, исправленную с целью устранения выявленных Исполнителем недостатков документацию в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
Срок устранения выявленных Исполнителем недостатков определяется Исполнителем 
в уведомлении о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий и не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней (при этом период устранения заявителем выявленных Исполнителем недостатков в соответствии с уведомлением о выявлении недостатков не учитывается при исчислении срока, указанного в разделе 4 настоящего Контракта; 
в случае представления Заказчиком пояснений в отношении выявленных Исполнителем недостатков, исправленного варианта документации ранее истечения указанного выше срока проведение государственной экспертизы может быть досрочно возобновлено по письменному обращению Заказчика). 
Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение 
о возможности и необходимости оперативного внесения изменений и (или) устранения недостатков и направлении Заказчику соответствующих указаний;
д) оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в главе 3 настоящего Контракта. 
2.2. Заказчик имеет право:
а) бесплатно получать информацию о порядке проведения государственной экспертизы; 
б) осуществлять оперативное внесение изменений в документацию, но не позднее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы;
в) в случае утраты заключения государственной экспертизы бесплатно получить его экземпляр в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного обращения;
г) в соответствии с главой 6 Контракта и действующим законодательством 
Российской Федерации досрочно расторгнуть настоящий Контракт при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг. 
2.3. Исполнитель обязан: 
а) разъяснять порядок проведения государственной экспертизы;
б) принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных Заказчиком для проведения государственной экспертизы, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи 
с проведением государственной экспертизы, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы 
или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке;
в) проводить государственную экспертизу в сроки, установленные настоящим Контрактом, с момента начала проведения экспертизы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Исполнитель вправе досрочно завершить проведение государственной экспертизы и подготовить заключение государственной экспертизы;
г) включить сведения о заключении государственной экспертизы в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
д) по окончании государственной экспертизы направить (вручить) Заказчику заключение государственной экспертизы в форме электронного документа, соответствующего установленным требованиям (при условии оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Контракту 
в размере 100%);
е) в случае обнаружения технической ошибки в заключении государственной экспертизы исправить данную ошибку в течение 30 (тридцати) календарных дней в установленном порядке.
2.4. Исполнитель имеет право:
а) требовать от Заказчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную документацию, необходимую для проведения государственной экспертизы;
б) досрочно расторгнуть настоящий Контракт в соответствии с главой 6 настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации;
в) требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с главой 3 настоящего Контракта, 
в том числе в судебном порядке;
г) направить (вручить) Заказчику уведомление о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий (в случае подготовки такого уведомления). Уведомление о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий направляется только после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Контракту в размере 100%.

3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет:
.

в том числе НДС 20%: 
Расчет стоимости услуг по проведению государственной экспертизы приведен 
в приложении к настоящему Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и может быть изменена исключительно в случаях 
и в порядке, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), законодательством 
Российской Федерации и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением.
3.3. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет средств _____________________________________________________________________________________
3.4. Оплата услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком в размере 100% не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Контракта и выставления Исполнителем счета на оплату.
3.5. В случае невозможности оказания услуг в согласованные сроки, возникшей по вине Заказчика, оплаченная Заказчиком стоимость государственной экспертизы возврату не подлежит.
3.6. Датой оплаты услуг по настоящему Контракту считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7. После получения Заказчиком заключения государственной экспертизы Стороны подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком.

4. Сроки проведения государственной экспертизы 
Для объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств государственных компаний 
и корпораций (в т.ч. государственных предприятий или учреждений):
4.1. Началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой заключения настоящего Контракта и возврата Заказчиком Исполнителю одного оригинального экземпляра настоящего Контракта, подписанного со стороны Заказчика.
В случае подписания Заказчиком Контракта электронной подписью в информационной системе Исполнителя началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой подписания Контракта.
Для иных объектов капитального строительства:
4.1. Началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой поступления денежных средств в размере 100% от стоимости услуг по настоящему Контракту на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Срок проведения государственной экспертизы составляет 19 (девятнадцать) рабочих дней с момента начала проведения государственной экспертизы.
Срок проведения государственной экспертизы может быть продлен по заявлению застройщика или технического заказчика однократно на двадцать рабочих дней.
Заявление о продлении срока проведения государственной экспертизы может быть представлено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
В отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, а также объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых планируется в рамках национальных проектов, федеральных проектов, не включенных в национальные проекты, государственных программ Российской Федерации, предусмотренного статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, срок проведения государственной экспертизы, продленный 
в соответствии с указанными выше положениями настоящего Контракта, может быть продлен 
в установленном порядке еще не более чем на 30 рабочих дней на основании заявления Заказчика.
Заявление о дополнительном продлении срока проведения государственной экспертизы может быть представлено Заказчиком не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
Решение о дополнительном продлении срока проведения государственной экспертизы принимается Исполнителем при наличии одобрения Губернатора Санкт-Петербурга (уполномоченного межведомственного коллегиального органа, созданного Губернатором 
Санкт-Петербурга).

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут полную ответственность за свою деятельность по настоящему Контракту, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком Исполнителю информации в ходе исполнения настоящего Контракта несет Заказчик 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае предоставления Заказчиком Исполнителю неполных, недостоверных либо иных 
не соответствующих действительности сведений, в том числе информации об источниках финансирования, и (или) документов вне зависимости от его (Заказчика) вины Исполнитель 
в связи с исполнением настоящего Контракта безусловно и полностью освобождается от любого вида ответственности перед Заказчиком и другими лицами, включая ответственность за убытки Заказчика и (или) иных лиц и иной ущерб, причиной возникновения которой могут явиться данные обстоятельства. 
При этом сумма оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему Контракту услуги пересмотру и возврату (полностью или частично) не подлежит, услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме вне зависимости от последствий.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направить требование об уплате Исполнителем штрафа в размере: _________________.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе направить требование об уплате Исполнителем штрафа в размере _______________.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Заказчик вправе направить требование об уплате Исполнителем пени 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе направить требование об уплате Заказчиком штрафа в размере: _________________.
За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Исполнитель вправе направить требование об уплате Заказчиком пени 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.5. В случае неисполнения Заказчиком принятого обязательства по оплате стоимости услуг в порядке и сроки, установленные главой 3 настоящего Контракта, Исполнитель имеет право требовать оплаты стоимости услуг до начала проведения государственной экспертизы, в том числе в судебном порядке.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6.1. Исполнитель не несет ответственности за просрочку направления (вручения) Заказчику заключения государственной экспертизы в случае несоблюдения оператором единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства сроков включения сведений о заключении государственной экспертизы в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 878 «О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145». 


6. Действие Контракта
6.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует в течение 6 (шести) месяцев. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Подписание Контракта может осуществляться посредством использования электронной подписи Заказчика в информационной системе Исполнителя.
6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.
6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Контракту.
6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
с п. 12.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
6.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, 
за исключением повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которое в соответствии 
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Контракта.
6.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг по настоящему Контракту;
- в случае предоставления Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и (или) неполной информации и документов;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии п. 2.1 настоящего Контракта;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком оригинального экземпляра настоящего Контракта (подписанного с его стороны).
6.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 20.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
6.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.10. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, о чем Стороны в десятидневный срок составляют акт о выполненной части оказанных услуг и фактических затратах Исполнителя.
6.11. При расторжении Контракта стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг 
до момента расторжения Контракта определяется исходя из следующего:
- 5 (пять) процентов от стоимости услуг за каждый рабочий день оказания услуг, 
но не более 90 (девяносто) процентов от стоимости услуг в случае расторжения Контракта после начала проведения государственной экспертизы, но до подготовки Исполнителем уведомления 
о выявлении недостатков в представленной Заказчиком документации (при отсутствии таких недостатков – до подготовки Исполнителем заключения государственной экспертизы);
- 90 (девяносто) процентов от стоимости услуг в случае расторжения Контракта после подготовки Исполнителем уведомления о выявлении недостатков в представленной Заказчиком документации, но до подготовки Исполнителем заключения государственной экспертизы.

7. Заключительные положения
7.1. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров.
7.3. В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Все изменения или дополнения к настоящему Контракту признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.5. Вся информация, связанная с исполнением Контракта, является коммерческой тайной
и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон, если иное 
не установлено законом.
7.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов 
и платежных реквизитов.
7.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. При передаче уведомлений, информации и других документов, если иное 
не предусмотрено Контрактом, такие уведомления, информация и другие документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой передачи; при почтовом отправлении с уведомлением о вручении – с момента получения такого почтового отправления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки.
Стороны признают надлежащим способом передачи уведомлений, информации и других документов, в том числе результата оказания услуг – заключения государственной экспертизы, а также отчетных документов, путем обмена электронными документами посредством информационной системы Исполнителя и Единой системы строительного комплекса 
Санкт-Петербурга. В таком случае документы считаются полученными в день их публикации 
в соответствующей информационной системе. 
7.9. В случае уклонения Заказчика от подписания настоящего Контракта в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения Контракта, подписанного со стороны Исполнителя, Исполнитель имеет право отозвать настоящую оферту. 
7.10. Заказчик обязан представить Исполнителю один оригинальный экземпляр настоящего Контракта (подписанный со стороны Заказчика), не позднее рабочего дня, следующего за днем его заключения.
Если Контракт подписан Заказчиком электронной подписью в информационной системе Исполнителя, то он считается полученным Исполнителем в день подписания. 

[bookmark: bookmark91]8. Антикоррупционная оговорка
[bookmark: bookmark92]8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
[bookmark: bookmark93]8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
[bookmark: bookmark94]8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
[bookmark: bookmark95]8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
[bookmark: bookmark96]8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
[bookmark: bookmark97]8.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных в настоящей статье Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной 
в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Приложения
9.1. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: 


(указываются полное наименование Заявителя, его место нахождения (юридический и фактический адреса), ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, реквизиты расчетного счета)
Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, т/ф. 8 (812) 777-04-32 доб. 523.
ИНН 7840422787 
КПП 784001001 
ОКПО 64198347
ОГРН 1099847004135
Расчетный счет № 40603810800000010017 
Корреспондентский счет № 30101810800000000861 в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861

	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	__________________
	
	Директор

	__________________ 
	
	__________________ ___________

	М.П. (при наличии)
	
	М.П.





Приложение № 2.2 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Типовая форма договора о проведении первичной (повторной) 
государственной экспертизы


ДОГОВОР №_____
возмездного оказания услуг
по проведению государственной экспертизы

Дело экспертизы №_______

Санкт-Петербург					                         «___»  _____________ 20___ г.

,

(Полное наименование Заявителя),

действующее (-ий) на основании
(реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком),

в лице 
(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании
     (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется оказать Заказчику услуги по проведению государственной экспертизы следующей документации 
(далее - документация):
- проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий,
- проектной документации и результатов инженерных изысканий,
- результатов инженерных изысканий,
- проектной документации (включая смету),
- проектной документации,
- в части проверки достоверности определения сметной стоимости,
- проектной документации (включая смету), подготовленной с использованием типовой проектной документации,
- проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации,
- проектной документации (включая смету), подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий,
- проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, и результатов инженерных изысканий,
- и рабочей документации,
в отношении объекта капитального строительства: 
,
(указать наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)
а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 
Государственная экспертиза подлежит проведению в порядке, предусмотренном Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также регламентом Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным распоряжением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от __.__.____ № ____.
1.2. Результатом оказания услуг является заключение государственной экспертизы.


2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
а) предоставить Исполнителю всю необходимую документацию в отношении объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Договора. Документация представляется Заказчиком в соответствии со ст. 49, 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиями 
к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87, Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
б) представлять Исполнителю расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий, необходимые для оказания им услуг, предусмотренных настоящим Договором. Указанные расчеты и материалы должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта. 
Представлять Исполнителю необходимые для оказания им услуг по настоящему Договору дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, 
для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических 
и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены 
в сметную стоимость. Указанные расчетные обоснования должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса 
в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта;
Для повторной экспертизы проектной документации:
 б.1) представлять Исполнителю материалы проектной документации, в которые не вносились изменения, в случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе. Указанные материалы проектной документации должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
в) принять оказанные Исполнителем услуги (заключение государственной экспертизы) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления (вручения) заключения государственной экспертизы, а также подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг;
г) устранять выявленные Исполнителем недостатки в представленной документации.
В процессе проведения государственной экспертизы Заказчик по указанию Исполнителя 
и в определенном им порядке, пределах и сроках представляет пояснения в отношении выявленных Исполнителем недостатков, исправленную с целью устранения выявленных Исполнителем недостатков документацию в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
Срок устранения выявленных Исполнителем недостатков определяется Исполнителем 
в уведомлении о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий и не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней (при этом период устранения заявителем выявленных Исполнителем недостатков в соответствии с уведомлением о выявлении недостатков не учитывается при исчислении срока, указанного в разделе 4 настоящего Договора; 
в случае представления Заказчиком пояснений в отношении выявленных Исполнителем недостатков, исправленного варианта документации ранее истечения указанного выше срока проведение государственной экспертизы может быть досрочно возобновлено по письменному обращению Заказчика).
Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение 
о возможности и необходимости оперативного внесения изменений и (или) устранения недостатков и направлении Заказчику соответствующих указаний;
д) оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в главе 3 настоящего Договора. 
2.2. Заказчик имеет право:
а) бесплатно получать информацию о порядке проведения государственной экспертизы; 
б) осуществлять оперативное внесение изменений в документацию, но не позднее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы;
в) в случае утраты заключения государственной экспертизы бесплатно получить его экземпляр в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного обращения;
г) досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от услуг) при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг. Досрочное расторжение Договора осуществляется путем направления в адрес Исполнителя письменного уведомления об отказе от оказания услуг.
2.3. Исполнитель обязан: 
а) разъяснять порядок проведения государственной экспертизы;
б) принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных Заказчиком для проведения государственной экспертизы, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи 
с проведением государственной экспертизы, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы 
или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке;
в) проводить государственную экспертизу в сроки, установленные настоящим Договором, с момента начала проведения экспертизы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Исполнитель вправе досрочно завершить проведение государственной экспертизы и подготовить заключение государственной экспертизы;
г) включить сведения о заключении государственной экспертизы в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
д) по окончании государственной экспертизы направить (вручить) Заказчику заключение государственной экспертизы в форме электронного документа, соответствующего установленным требованиям (при условии оплаты Заказчиком полной стоимости услуг по настоящему Договору в размере 100%);
е) в случае обнаружения технической ошибки в заключении государственной экспертизы исправить данную ошибку в течение 30 (тридцати) календарных дней в установленном порядке.
2.4. Исполнитель имеет право:
а) требовать от Заказчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную документацию, необходимую для проведения государственной экспертизы;
б) досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 6 настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации;
в) требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с главой 3 настоящего Договора, 
в том числе в судебном порядке;
г) направить (вручить) Заказчику уведомление о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий (в случае подготовки такого уведомления). Уведомление о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий направляется только после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору в размере 100%.

3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:
.

в том числе НДС 20 %: 
Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы приведен в приложении
к настоящему Договору.
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг по настоящему Договору в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3. В случае невозможности оказания услуг в согласованные сроки, возникшей по вине Заказчика, оплаченная Заказчиком стоимость экспертизы возврату не подлежит.
3.4. Датой оплаты услуг по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. После получения Заказчиком заключения государственной экспертизы Стороны подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком.

4. Сроки проведения государственной экспертизы 
Для объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств государственных компаний 
и корпораций (в т.ч. государственных предприятий или учреждений):
4.1. Началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой заключения настоящего Договора и возврата Заказчиком Исполнителю одного оригинального экземпляра настоящего Договора, подписанного со стороны Заказчика.
В случае подписания Заказчиком Договора электронной подписью в информационной системе Исполнителя началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой подписания Договора.
Для иных объектов капитального строительства:
4.1. Началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой поступления денежных средств в размере 100% от стоимости услуг по настоящему Договору на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Срок проведения государственной экспертизы составляет 19 (девятнадцать) рабочих дней с момента начала проведения государственной экспертизы.
Срок проведения государственной экспертизы может быть продлен по заявлению застройщика или технического заказчика однократно на двадцать рабочих дней.
Заявление о продлении срока проведения государственной экспертизы может быть представлено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
В отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, а также объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых планируется в рамках национальных проектов, федеральных проектов, не включенных в национальные проекты, государственных программ Российской Федерации, предусмотренного статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, срок проведения государственной экспертизы, продленный 
в соответствии с указанными выше положениями настоящего Договора, может быть продлен 
в установленном порядке еще не более чем на 30 рабочих дней на основании заявления Заказчика.
Заявление о дополнительном продлении срока проведения государственной экспертизы может быть представлено Заказчиком не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
Решение о дополнительном продлении срока проведения государственной экспертизы принимается Исполнителем при наличии одобрения Губернатора Санкт-Петербурга (уполномоченного межведомственного коллегиального органа, созданного Губернатором 
Санкт-Петербурга).

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут полную ответственность за свою деятельность по настоящему Договору, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком Исполнителю информации в ходе исполнения настоящего Договора несет Заказчик в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
В случае предоставления Заказчиком Исполнителю неполных, недостоверных либо иных 
не соответствующих действительности сведений, в том числе информации об источниках финансирования, и (или) документов вне зависимости от его (Заказчика) вины Исполнитель 
в связи с исполнением настоящего Договора безусловно и полностью освобождается от любого вида ответственности перед Заказчиком и другими лицами, включая ответственность за убытки Заказчика и (или) иных лиц и иной ущерб, причиной возникновения которой могут явиться данные обстоятельства. 
При этом сумма оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги пересмотру и возврату (полностью или частично) не подлежит, услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме вне зависимости от последствий.
5.3. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон принятых обязательств другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). 
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства.
Пени устанавливаются в размере 1% (одного процента) от не уплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения финансовых обязательств.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в зависимости 
от стоимости оказываемых услуг по настоящему Договору:
- 10 процентов от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
- 1 процент от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
- 0,5 процента от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг превышает 100 млн рублей.
5.4. В случае неисполнения Заказчиком принятого обязательства по оплате стоимости услуг в порядке и сроки, установленные главой 3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право требовать оплаты стоимости услуг до начала проведения государственной экспертизы, в том числе в судебном порядке.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5.1. Исполнитель не несет ответственности за просрочку направления (вручения) Заказчику заключения государственной экспертизы в случае несоблюдения оператором единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства сроков включения сведений о заключении государственной экспертизы в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 878 «О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145». 

6. Действие Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Подписание Договора может осуществляться посредством использования электронной подписи Заказчика в информационной системе Исполнителя.
6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
6.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг по настоящему Договору;
- в случае предоставления Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной 
и (или) неполной информации и документов;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии п. 2.1 настоящего Договора;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком оригинального экземпляра настоящего Договора (подписанного с его стороны).
6.4. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает 
в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.5. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае несоблюдения Исполнителем срока оказания услуг по настоящему Договору.
6.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает 
в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты письменного уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
6.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора 
от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.10. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, о чем Стороны в десятидневный срок составляют акт о выполненной части оказанных услуг и фактических затратах Исполнителя. 
6.11. При расторжении Договора стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг 
до момента расторжения Договора определяется исходя из следующего:
- 5 (пять) процентов от стоимости услуг за каждый рабочий день оказания услуг, 
но не более 90 (девяносто) процентов от стоимости услуг в случае расторжения Договора после начала проведения государственной экспертизы, но до подготовки Исполнителем уведомления 
о выявлении недостатков в представленной Заказчиком документации (при отсутствии таких недостатков – до подготовки Исполнителем заключения государственной экспертизы);
- 90 (девяносто) процентов от стоимости услуг в случае расторжения Договора после подготовки Исполнителем уведомления о выявлении недостатков в представленной Заказчиком документации, но до подготовки Исполнителем заключения государственной экспертизы.
7. Заключительные положения
7.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.3. В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Все изменения или дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.
7.5. Вся информация, связанная с исполнением Договора, является коммерческой тайной
и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон, если иное 
не установлено законом.
7.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов 
и платежных реквизитов.
7.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. При передаче уведомлений, информации и других документов, если иное
не предусмотрено Договором, такие уведомления, информация и другие документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой передачи; 
при почтовом отправлении с уведомлением о вручении – с момента получения такого почтового отправления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки.
Стороны признают надлежащим способом передачи уведомлений, информации и других документов, в том числе результата оказания услуг – заключения государственной экспертизы, а также отчетных документов, путем обмена электронными документами посредством информационной системы Исполнителя и Единой системы строительного комплекса 
Санкт-Петербурга. В таком случае документы считаются полученными в день их публикации 
в соответствующей информационной системе.
7.9. В случае уклонения Заказчика от подписания настоящего Договора в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения Договора, подписанного со стороны Исполнителя, Исполнитель имеет право отозвать настоящую оферту. 
7.10. Заказчик обязан представить Исполнителю один оригинальный экземпляр настоящего Договора (подписанный со стороны Заказчика), не позднее рабочего дня, следующего за днем его заключения.
Если Договор подписан Заказчиком электронной подписью в информационной системе Исполнителя, то он считается полученным Исполнителем в день подписания. 

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору 
до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных в настоящей статье Договора действий и (или) неполучения другой Стороной 
в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Приложения
9.1. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы.

10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: 


(указываются полное наименование Заявителя, его место нахождения (юридический и фактический адреса), ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, реквизиты расчетного счета)
Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, т/ф. 8 (812) 777-04-32 доб. 523.
ИНН 7840422787 
КПП 784001001 
ОКПО 64198347
ОГРН 1099847004135
Расчетный счет № 40603810800000010017 
Корреспондентский счет № 30101810800000000861 в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861

	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	__________________
	
	Директор

	__________________ 
	
	__________________ _________

	М.П. (при наличии)
	
	М.П.





Приложение № 2.3
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Типовая форма государственного контракта о проведении государственной экспертизы
в форме экспертного сопровождения


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № _____

Идентификационный код закупки: _________________________________________

Дело по экспертному сопровождению №_____

Санкт-Петербург					                         «___»  _____________ 20___ г.

,

(Полное наименование Заявителя),

действующее (-ий) на основании
(реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком),

в лице 
(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании
     (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) 
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Контракта обязуется оказать Заказчику услуги по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в отношении следующей документации (далее - документация):
- проектной документации и результатов инженерных изысканий,
- результатов инженерных изысканий,
- проектной документации,
в отношении объекта капитального строительства:
                                                          ,
(указать наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)
а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 
Экспертное сопровождение подлежит проведению в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также регламентом Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги 
по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным распоряжением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от __.__.____ № ____.
1.2. Результатом оказания услуг является заключение государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения (в случае представления Заказчиком Исполнителю заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в установленном порядке и сроки, а также отсутствия оснований для отказа 
в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения).
В случае непредставления Заказчиком заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в установленные сроки результатом оказания услуг является заключение(-я) по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
а) предоставить Исполнителю всю необходимую документацию в отношении объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта. Документация представляется Заказчиком в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
б) представлять Исполнителю расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий, необходимые для оказания им услуг, предусмотренных настоящим Контрактом. Указанные расчеты и материалы должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
Представлять Исполнителю необходимые для оказания им услуг по настоящему Контракту дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, 
для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических 
и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены 
в сметную стоимость. Указанные расчетные обоснования должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса 
в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта;
б(1) представлять Исполнителю материалы проектной документации и (или) материалы инженерных изысканий, в которые не вносились изменения, в случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе. Указанные материалы проектной документации и (или) материалы инженерных изысканий должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта;
в) принять оказанные Исполнителем услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления (вручения) заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения или истечения срока оказания услуг по настоящему Контракту, а также подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг;
г) оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в главе 3 настоящего Контракта. 
д) при наличии необходимости в подготовке и выдаче Исполнителем заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения Заказчик обязан представить Исполнителю заявление о выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения не позднее:
- 15 (пятнадцати) рабочих дней до окончания срока оказания услуг по экспертному сопровождению в случае, указанном в подпункте «а» пункта 17(4) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145; 
- 35 (тридцати пяти) рабочих дней до окончания срока оказания услуг по экспертному сопровождению в случае, указанном в подпункте «б» пункта 17(4) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145.
2.2. Заказчик имеет право:
а) бесплатно получать информацию о порядке проведения государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения; 
б) представлять Исполнителю в установленном порядке часть проектной документации 
и (или) результаты инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, в которую внесены изменения, для проведения оценки соответствия таких изменений требованиям, установленным частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – оценка соответствия 
в рамках экспертного сопровождения);
в) представлять Исполнителю в установленном порядке и сроки заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;
г) в случае утраты заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения бесплатно получить его экземпляр в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного обращения;
д) в соответствии с главой 6 Контракта и действующим законодательством 
Российской Федерации досрочно расторгнуть настоящий Контракт при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг;
е) при подготовке Исполнителем заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения в случае, указанном в подпункте «б» пункта 17(4) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, осуществлять оперативное внесение изменений в смету на строительство, реконструкцию, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 
до окончания срока оказания услуг по экспертному сопровождению.
Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение 
о возможности и необходимости оперативного внесения указанных выше изменений 
и направлении Заказчику соответствующих указаний в форме уведомления о выявлении недостатков.
2.3. Исполнитель обязан: 
а) разъяснять порядок проведения экспертного сопровождения;
б) принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных Заказчиком для проведения экспертного сопровождения, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи 
с проведением экспертного сопровождения, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы 
или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке;
в) оказывать услуги по экспертному сопровождению в сроки, установленные настоящим Контрактом, с момента начала проведения экспертного сопровождения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Исполнитель вправе осуществить подготовку заключений по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения и (или) заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в более короткие сроки, чем установлены настоящим Контрактом;
г) включить сведения о заключении государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
д) выдавать в установленном порядке и сроки заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в форме электронных документов 
(при условии оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Контракту в размере 100% 
и представления Заказчиком Исполнителю заявления о проведении оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в установленном порядке и сроки, а также отсутствия оснований 
для отказа в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения);
е) по окончании оказания услуг по экспертному сопровождению направить (вручить) Заказчику заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 
в форме электронного документа, соответствующего установленным требованиям (при условии оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Контракту в размере 100% и представления Заказчиком Исполнителю заявления о выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения в установленном порядке и сроки, а также отсутствия оснований для отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения);
ж) в случае обнаружения технической ошибки в заключении государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения исправить данную ошибку в течение 30 (тридцати) календарных дней в установленном порядке;
з) при наличии оснований для отказа в принятии документов, представленных 
для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, или отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения принять решение об отказе в проведении оценки соответствия или выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления Заказчика (2 (двух) рабочих дней при принятии решения 
об отказе в проведении оценки соответствия). Заказчик в день принятия решения об отказе 
в проведении оценки соответствия или выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения уведомляется Исполнителем о таком решении с указанием мотивов его принятия. 
2.4. Исполнитель имеет право:
а) требовать от Заказчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную документацию, необходимую для оказания услуг по экспертному сопровождению;
б) досрочно расторгнуть настоящий Контракт в соответствии с главой 6 настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации;
в) требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с главой 3 настоящего Контракта, 
в том числе в судебном порядке.

3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет:
.

в том числе НДС 20%: 
Расчет платы за проведение экспертного сопровождения приведен в приложении 
к настоящему Контракту.
Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы осуществлен с учетом объема представленной заказчиком документации с фрагментами рабочей документации. Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы приведен в приложении № 1 
к настоящему Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и может быть изменена исключительно в случаях 
и в порядке, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), законодательством 
Российской Федерации и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением.
3.3. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет средств ___________ 
_____________________________________________________________________________________________.
3.4. Оплата услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком в размере 100% не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Контракта и выставления Исполнителем счета на оплату.
3.5. В случае невозможности оказания услуг в согласованные сроки, возникшей по вине Заказчика, оплаченная Заказчиком стоимость услуг по экспертному сопровождению возврату не подлежит.
3.6. Датой оплаты услуг по настоящему Контракту считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7. После получения Заказчиком заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения или истечения срока оказания услуг по настоящему Контракту Стороны подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком.

4. Сроки оказания услуг по экспертному сопровождению 
4.1. Началом оказания услуг по экспертному сопровождению является рабочий день, следующий за датой поступления денежных средств в размере 100% от стоимости услуг 
по настоящему Контракту на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Срок оказания услуг по экспертному сопровождению составляет один календарный год с момента начала оказания услуг по экспертному сопровождению.
Не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения указанного выше срока оказания услуг по экспертному сопровождению Заказчик вправе уведомить Исполнителя 
о продлении срока оказания услуг по экспертному сопровождению, но не более чем на один календарный год.
Продление срока оказания услуг по экспертному сопровождению оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту и осуществляется после оплаты Заказчиком дополнительных услуг в размере, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.  
4.3. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Заказчиком Исполнителю документов, указанных в пункте 17(3) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.
В случае, если на оценку соответствия изменений в результаты инженерных изысканий одновременно представлены изменения в проектную документацию и (или) если изменения 
в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в два и более раздела проектной документации, срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления Заказчиком Исполнителю документов, указанных в пункте 17(3) Положения о порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145.
4.4. Срок направления (вручения) заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения не может превышать:
- 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления Заказчиком Исполнителю заявления, указанного в подпункте «а» пункта 17(4) Положения о порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145; 
- 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня представления в организацию по проведению государственной экспертизы документов, указанных в подпункте «б» пункта 17(4) Положения 
о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут полную ответственность за свою деятельность по настоящему Контракту, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком Исполнителю информации в ходе исполнения настоящего Контракта несет Заказчик 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае предоставления Заказчиком Исполнителю неполных, недостоверных либо иных 
не соответствующих действительности сведений, в том числе информации об источниках финансирования, и (или) документов вне зависимости от его (Заказчика) вины Исполнитель 
в связи с исполнением настоящего Контракта безусловно и полностью освобождается от любого вида ответственности перед Заказчиком и другими лицами, включая ответственность за убытки Заказчика и (или) иных лиц и иной ущерб, причиной возникновения которой могут явиться данные обстоятельства. 
При этом сумма оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему Контракту услуги пересмотру и возврату (полностью или частично) не подлежит, услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме вне зависимости от последствий.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направить требование об уплате Исполнителем штрафа в размере: _________________.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе направить требование об уплате Исполнителем штрафа в размере _______________.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Заказчик вправе направить требование об уплате Исполнителем пени 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе направить требование об уплате Заказчиком штрафа в размере: _________________.
За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Исполнитель вправе направить требование об уплате Заказчиком пени 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.5. В случае неисполнения Заказчиком принятого обязательства по оплате стоимости услуг в порядке и сроки, установленные главой 3 настоящего Контракта, Исполнитель имеет право требовать оплаты стоимости услуг до начала проведения государственной экспертизы, в том числе в судебном порядке.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6.1. Исполнитель не несет ответственности за просрочку направления (вручения) Заказчику заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 
в случае несоблюдения оператором единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства сроков включения сведений 
о заключении государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 
в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 878 «О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145». 

6. Действие Контракта
6.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует 
в течение 24 (двадцати четырех) месяцев. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Подписание Контракта может осуществляться посредством использования электронной подписи Заказчика в информационной системе Исполнителя.
6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.
6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Контракту.
6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
с п. 12 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
6.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, 
за исключением повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которое в соответствии 
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения Контракта.
6.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг по настоящему Контракту;
- в случае предоставления Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и (или) неполной информации и документов;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии п. 2.1 настоящего Контракта;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком оригинального экземпляра настоящего Контракта (подписанного с его стороны).
6.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 20 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
6.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.10. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, о чем Стороны в десятидневный срок составляют акт о выполненной части оказанных услуг и фактических затратах Исполнителя.
6.11. При расторжении Контракта стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг 
до момента расторжения Контракта определяется в размере 100% в случае выдачи Исполнителем Заказчику хотя бы одного заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.

7. Заключительные положения
7.1. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров.
7.3. В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Все изменения или дополнения к настоящему Контракту признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.5. Вся информация, связанная с исполнением Контракта, является коммерческой тайной
и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон, если иное 
не установлено законом.
7.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов 
и платежных реквизитов.
7.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. При передаче уведомлений, информации и других документов, если иное 
не предусмотрено Контрактом, такие уведомления, информация и другие документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой передачи; при почтовом отправлении с уведомлением о вручении – с момента получения такого почтового отправления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки.
Стороны признают надлежащим способом передачи уведомлений, информации и других документов, в том числе результата оказания услуг – заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения, а также отчетных документов, путем обмена электронными документами посредством информационной системы Исполнителя и Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга. В таком случае документы считаются полученными в день их публикации в соответствующей информационной системе. 
7.9. В случае уклонения Заказчика от подписания настоящего Контракта в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения Контракта, подписанного со стороны Исполнителя, Исполнитель имеет право отозвать настоящую оферту. 
7.10. Заказчик обязан представить Исполнителю один оригинальный экземпляр настоящего Контракта (подписанный со стороны Заказчика), не позднее рабочего дня, следующего за днем его заключения.
Если Контракт подписан Заказчиком электронной подписью в информационной системе Исполнителя, то он считается полученным Исполнителем в день подписания. 
	
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных в настоящей статье Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной 
в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Приложения
9.1. Расчет платы за проведение экспертного сопровождения.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: 

(указываются полное наименование Заявителя, его место нахождения (юридический и фактический адреса), ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, реквизиты расчетного счета)
Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, т/ф. 8 (812) 777-04-32 доб. 523.
ИНН 7840422787 
КПП 784001001 
ОКПО 64198347
ОГРН 1099847004135
Расчетный счет № 40603810800000010017 
Корреспондентский счет № 30101810800000000861 в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861
	
Заказчик:
	
	Исполнитель:

	__________________
	
	Директор

	__________________ 
	
	__________________ ___________

	М.П. (при наличии)
	
	М.П.




Приложение № 2.4 
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Типовая форма договора о проведении государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения



ДОГОВОР №_____
возмездного оказания услуг
по проведению государственной экспертизы

Дело по экспертному сопровождению №_______

Санкт-Петербург					                         «___»  _____________ 20___ г.

,

(Полное наименование Заявителя),

действующее (-ий) на основании
(реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком),

в лице 
(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании
     (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется оказать Заказчику услуги по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в отношении в отношении следующей документации (далее - документация):
- проектной документации и результатов инженерных изысканий,
- результатов инженерных изысканий,
- проектной документации,
в отношении объекта капитального строительства: 
,
(указать наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)
а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 
Экспертное сопровождение подлежит проведению в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также регламентом Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги 
по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным распоряжением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от __.__.____ № ____.
1.2. Результатом оказания услуг является заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения (в случае представления Заказчиком Исполнителю заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в установленном порядке и сроки, а также отсутствия оснований для отказа 
в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения).
В случае непредставления Заказчиком заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в установленные сроки результатом оказания услуг является заключение(-я) по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.
 
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
а) предоставить Исполнителю всю необходимую документацию в отношении объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Договора. Документация представляется Заказчиком в соответствии со ст. 49, 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87, Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
б) представлять Исполнителю расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий, необходимые для оказания им услуг, предусмотренных настоящим Договором. Указанные расчеты и материалы должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями 
к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта. 
Представлять Исполнителю необходимые для оказания им услуг по настоящему Договору дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических 
и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены 
в сметную стоимость. Указанные расчетные обоснования должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса 
в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта;
б.1) представлять Исполнителю материалы проектной документации и (или) материалы инженерных изысканий, в которые не вносились изменения, в случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе. Указанные материалы проектной документации и (или) материалы инженерных изысканий должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
в) принять оказанные Исполнителем услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления (вручения) заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения или истечения срока оказания услуг по настоящему Договору, а также подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг;
г) оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в главе 3 настоящего Договора. 
д) при наличии необходимости в подготовке и выдаче Исполнителем заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения Заказчик обязан представить Исполнителю заявление о выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения не позднее:
- 15 (пятнадцати) рабочих дней до окончания срока оказания услуг по экспертному сопровождению в случае, указанном в подпункте «а» пункта 17(4) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145; 
- 35 (тридцати пяти) рабочих дней до окончания срока оказания услуг по экспертному сопровождению в случае, указанном в подпункте «б» пункта 17(4) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.
2.2. Заказчик имеет право:
а) бесплатно получать информацию о порядке проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения; 
б) представлять Исполнителю в установленном порядке часть проектной документации 
и (или) материалы инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, в которую внесены изменения, для проведения оценки соответствия таких изменений требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения); 
в) представлять Исполнителю в установленном порядке и сроки заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;
г) в случае утраты заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения бесплатно получить его экземпляр в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного обращения;
д) досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от услуг) при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг. Досрочное расторжение Договора осуществляется путем направления в адрес Исполнителя письменного уведомления об отказе от оказания услуг;
е) при подготовке Исполнителем заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения в случае, указанном в подпункте «б» пункта 17(4) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, осуществлять оперативное внесение изменений в смету на строительство, реконструкцию, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 
до окончания срока оказания услуг по экспертному сопровождению.
Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение 
о возможности и необходимости оперативного внесения указанных выше изменений 
и направлении Заказчику соответствующих указаний в форме уведомления о выявлении недостатков.
2.3. Исполнитель обязан: 
а) разъяснять порядок проведения экспертного сопровождения;
б) принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных Заказчиком для проведения экспертного сопровождения, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи 
с проведением экспертного сопровождения, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы 
или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке;
в) оказывать услуги по экспертному сопровождению в сроки, установленные настоящим Договором, с момента начала проведения экспертного сопровождения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Исполнитель вправе осуществить подготовку заключений по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения и (или) заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в более короткие сроки, чем установлены настоящим Договором;
г) включить сведения о заключении государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
д) выдавать в установленном порядке и сроки заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в форме электронных документов 
(при условии оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору в размере 100% 
и представления Заказчиком Исполнителю заявления о проведении оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в установленном порядке и сроки, а также отсутствия оснований для отказа в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения);
е) по окончании оказания услуг по экспертному сопровождению направить (вручить) Заказчику заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 
в форме электронного документа, соответствующего установленным требованиям (при условии оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору в размере 100% и представления Заказчиком Исполнителю заявления о выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения в установленном порядке и сроки, а также отсутствия оснований для отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения);
ж) в случае обнаружения технической ошибки в заключении государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения исправить данную ошибку в течение 30 (тридцати) календарных дней в установленном порядке;
з) при наличии оснований для отказа в принятии документов, представленных 
для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, или отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения принять решение об отказе в проведении оценки соответствия или выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления Заказчика (2 (двух) рабочих дней при принятии решения об отказе в проведении оценки соответствия). Заказчик в день принятия решения об отказе 
в проведении оценки соответствия или выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения уведомляется Исполнителем о таком решении с указанием мотивов его принятия.
2.4. Исполнитель имеет право:
а) требовать от Заказчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную документацию, необходимую для оказания услуг по экспертному сопровождению;
б) досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 6 настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации;
в) требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с главой 3 настоящего Договора, 
в том числе в судебном порядке.

3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:
.

в том числе НДС 20 %: 
Расчет платы за проведение экспертного сопровождения приведен в приложении
к настоящему Договору.
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг по настоящему Договору в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3. В случае невозможности оказания услуг в согласованные сроки, возникшей по вине Заказчика, оплаченная Заказчиком стоимость услуг по экспертному сопровождению возврату не подлежит.
3.4. Датой оплаты услуг по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. После получения Заказчиком заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения или истечения срока оказания услуг по настоящему Договору Стороны подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком.

4. Сроки оказания услуг по экспертному сопровождению
4.1. Началом оказания услуг по экспертному сопровождению является рабочий день, следующий за датой поступления денежных средств в размере 100% от стоимости услуг по настоящему Договору на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Срок оказания услуг по экспертному сопровождению составляет один календарный год с момента начала оказания услуг по экспертному сопровождению.
Не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения указанного выше срока оказания услуг по экспертному сопровождению Заказчик вправе уведомить Исполнителя 
о продлении срока оказания услуг по экспертному сопровождению, но не более чем на один календарный год.
Продление срока оказания услуг по экспертному сопровождению оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору и осуществляется после оплаты Заказчиком дополнительных услуг в размере, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.  
4.3. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Заказчиком Исполнителю документов, указанных в пункте 17(3) Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.
В случае, если на оценку соответствия изменений в результаты инженерных изысканий одновременно представлены изменения в проектную документацию и (или) если изменения 
в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в два и более раздела проектной документации, срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления Заказчиком Исполнителю документов, указанных в пункте 17(3) Положения о порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145.
4.4. Срок направления (вручения) заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения не может превышать:
- 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления Заказчиком Исполнителю заявления, указанного в подпункте «а» пункта 17(4) Положения о порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145; 
- 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня представления в организацию по проведению государственной экспертизы документов, указанных в подпункте «б» пункта 17(4) Положения 
о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут полную ответственность за свою деятельность по настоящему Договору, в том числе имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком Исполнителю информации в ходе исполнения настоящего Договора несет Заказчик в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
В случае предоставления Заказчиком Исполнителю неполных, недостоверных либо иных 
не соответствующих действительности сведений, в том числе информации об источниках финансирования, и (или) документов вне зависимости от его (Заказчика) вины Исполнитель 
в связи с исполнением настоящего Договора безусловно и полностью освобождается от любого вида ответственности перед Заказчиком и другими лицами, включая ответственность за убытки Заказчика и (или) иных лиц и иной ущерб, причиной возникновения которой могут явиться данные обстоятельства. 
При этом сумма оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги пересмотру и возврату (полностью или частично) не подлежит, услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме вне зависимости от последствий.
5.3. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон принятых обязательств другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). 
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства.
Пени устанавливаются в размере 1% (одного процента) от не уплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения финансовых обязательств.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в зависимости 
от стоимости оказываемых услуг по настоящему Договору:
- 10 процентов от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
- 1 процент от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
- 0,5 процента от стоимости услуг в случае, если стоимость услуг превышает 100 млн рублей.
5.4. В случае неисполнения Заказчиком принятого обязательства по оплате стоимости услуг в порядке и сроки, установленные главой 3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право требовать оплаты стоимости услуг до начала проведения государственной экспертизы, в том числе в судебном порядке.
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5.1. Исполнитель не несет ответственности за просрочку направления (вручения) Заказчику заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в случае несоблюдения оператором единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства сроков включения сведений о заключении государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 878 «О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145». 

6. Действие Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Подписание Договора может осуществляться посредством использования электронной подписи Заказчика в информационной системе Исполнителя.
6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
6.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг по настоящему Договору;
- в случае предоставления Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной 
и (или) неполной информации и документов;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии п. 2.1 настоящего Договора;
- в случае просрочки предоставления Заказчиком оригинального экземпляра настоящего Договора (подписанного с его стороны).
6.4. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает 
в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.5. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае несоблюдения Исполнителем срока оказания услуг по настоящему Договору.
6.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает 
в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты письменного уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора 
от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.7. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон, о чем Стороны в десятидневный срок составляют акт о выполненной части оказанных услуг и фактических затратах Исполнителя. 
6.8. При расторжении Договора стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг 
до момента расторжения Договора определяется в размере 100% в случае выдачи Исполнителем Заказчику хотя бы одного заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.

7. Заключительные положения
7.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.3. В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Все изменения или дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.5. Вся информация, связанная с исполнением Договора, является коммерческой тайной
и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон, если иное 
не установлено законом.
7.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов 
и платежных реквизитов.
7.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8. При передаче уведомлений, информации и других документов, если иное
не предусмотрено Договором, такие уведомления, информация и другие документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой передачи; 
при почтовом отправлении с уведомлением о вручении – с момента получения такого почтового отправления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки.
Стороны признают надлежащим способом передачи уведомлений, информации и других документов, в том числе результата оказания услуг – заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, а также отчетных документов, путем обмена электронными документами посредством информационной системы Исполнителя и Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга. В таком случае документы считаются полученными в день их публикации в соответствующей информационной системе.
7.9. В случае уклонения Заказчика от подписания настоящего Договора в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения Договора, подписанного со стороны Исполнителя, Исполнитель имеет право отозвать настоящую оферту. 
7.10. Заказчик обязан представить Исполнителю один оригинальный экземпляр настоящего Договора (подписанный со стороны Заказчика), не позднее рабочего дня, следующего за днем его заключения.
Если Договор подписан Заказчиком электронной подписью в информационной системе Исполнителя, то он считается полученным Исполнителем в день подписания.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных в настоящей статье Договора действий и (или) неполучения другой Стороной 
в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Приложения
9.1. Расчет платы за проведение экспертного сопровождения.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: 


(указываются полное наименование Заявителя, его место нахождения (юридический и фактический адреса), ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, реквизиты расчетного счета)
Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, т/ф. 8 (812) 777-04-32 доб. 523.
ИНН 7840422787 
КПП 784001001 
ОКПО 64198347
ОГРН 1099847004135
Расчетный счет № 40603810800000010017 
Корреспондентский счет № 30101810800000000861 в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861
	
Заказчик:
	
	
Исполнитель:

	__________________
	
	Директор

	__________________ 
	
	__________________ _________

	М.П. (при наличии)
	
	М.П.





Приложение № 3
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Типовая форма расчета размера платы за проведение государственной экспертизы
(расчета платы за проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения) 


Приложение № 1 
к договору (государственному контракту, контракту) от «__» ________ 20 __ г.


	№ п/п
	Наименование затрат
	Стоимость
	Индекс перехода 
в базовые цены
	Стоимость 
в базовых ценах

	1
	Стоимость проектных работ; 
	
	
	

	
	Спр;  в ценах __ кв. 20__ г.
	
	
	

	2
	Стоимость изыскательских работ; 
	
	
	

	
	Сир;  в ценах __ кв. 20__ г.
	
	
	

	3
	Сумма стоимости проектных 
	
	
	

	
	и изыскательских работ; 
	
	
	

	
	
	Спир
	
	
	

	
	Процент от суммы Спр и Сир; 
	
	
	

	
	П
	
	
	

	
	Коэффициент на инфляцию
	
	
	

	
	20__ год  к 2001 году;  Ki
	
	
	

	4
	Расчет размера платы
	
	
	

	
	Рпгэ = Спир х П х Ki
	
	
	

	 
	 
	НДС 20%
	
	
	
	 

	 
	 
	Размер платы с НДС
	
	
	
	 



Исполнитель: СПб ГАУ «ЦГЭ»

Директор						________________ 	_____________ 

Заказчик: 


	__________________

	__________________ 

	М.П.




Приложение № 4
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Типовая форма счета на оплату проведения государственной экспертизы

	Поставщик: 
	СПб ГАУ «ЦГЭ»
	

	Адрес
	191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1/3 
т/ф 777-04-32 (доб. 523)

	Текущий счет №
	40603810800000010017 АО "АБ "РОССИЯ"

	Корреспонд.счет №
	30101810800000000861 в АО "АБ "РОССИЯ"

	БИК:
	44030861

	ИНН /КПП поставщика
	7840422787 / КПП 784001001

	КОД по  ОКПО:
	64198347

	ОКАТО:
	40298562000

	Грузоотправитель и его адрес: _______________________________________________________

	Грузополучатель и его адрес: ________________________________________________________

	К платежно-расчетному документу № 

	СЧЕТ № ____ от «__» __________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дело № ________             
	Договор №____ от «__» __________ 20__ г.
	
	
	
	

	Заказчик:
	

	Плательщик:
	

	Адрес:
	

	Расчетный счет №
	

	Корреспонд. счет №
	

	Город:
	

	ИНН покупателя
	

	КОД по ОКОНХ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОД по  ОКПО: 
	


Дополнение (условия оплаты по договору (контракту), способ отправления и т.п.): ____________________

	Наименование
товара
	Код по ОКДП
	Ед. изм.
	Кол-во
	в т.ч. акциз
	Сумма
	в т.ч. акциз
	Ставка НДС
	Сумма НДС
	Всего 
с НДС

	
	 
	руб.
	 
	 
	
	 
	20%
	
	

	Всего к оплате
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	



_________________________________________________________________________________
Начальник финансово-экономического отдела	________________ 	______________
Директор						________________ 	______________ 
	ПОЛУЧИЛ_________________________ 
	ВЫДАЛ_________________________
	

	(подпись покупателя или уполномоченного представителя покупателя)
	(подпись ответственного лица 
от поставщика)




Приложение № 5
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма отказа в принятии документов, 
представленных для проведения государственной экспертизы


[image: новый%20герб%20петербурга]
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное автономное учреждение
«Центр государственной экспертизы»
(СПб ГАУ «ЦГЭ»)

ул. Зодчего Росси, д.1/3, Санкт-Петербург, 191023 
тел. (812) 576-15-20, 576-15-40, факс (812) 576-16-35
E-mail: info@exp.gne.gov.spb.ru  http://www.spbexp.ru
ОКПО 64198347; ОГРН 1099847004135;
ИНН/КПП 7840422787/784001001
	
	№
	

	На №
	
	от
	




______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                        













ОТКАЗ

в принятии проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, 
представленных для проведения государственной экспертизы

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», рассмотрев заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: ____________  (заявление о проведении государственной экспертизы № ____________), сообщает следующее.
По результатам проведенной проверки представленной документации выявлены недостатки, являющиеся основанием для принятия решения 
об отказе в приеме проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных для проведения государственной экспертизы (далее – отказ) в соответствии с пунктом 24 Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 
(далее – ПП РФ № 145).
Перечень выявленных в представленной документации недостатков прилагается.

Приложение: перечень выявленных недостатков на ___ л.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)




Приложение № 6
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма уведомления об оставлении без рассмотрения документов, 
представленных для проведения государственной экспертизы 
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ОКПО 64198347; ОГРН 1099847004135;
ИНН/КПП 7840422787/784001001
	
	№
	

	На №
	
	от
	




______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                        













УВЕДОМЛЕНИЕ
об оставлении без рассмотрения документов, 
представленных для проведения государственной экспертизы 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», рассмотрев заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по объекту: _____________ (заявление о проведении государственной экспертизы № ________), сообщает следующее.
По результатам проведенной проверки представленной документации выявлены недостатки, являющиеся основанием для принятия решения 
об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее – уведомление) в соответствии с  подпунктом «б» пункта 23 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145 (далее – ПП РФ № 145).
Перечень выявленных в представленной документации недостатков прилагается.

Приложение: перечень выявленных недостатков на ____ л.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)


Приложение № 7
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма уведомления об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении)
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Санкт-Петербургское
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	от
	




______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                        














УВЕДОМЛЕНИЕ
об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения (о заключении договора об экспертном сопровождении) 

По результатам проверки документов, представленных с целью заключения договора об экспертном сопровождении по объекту: __________________________________________________________________
(заявление о заключении договора об экспертном сопровождении 
№ ____), Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» сообщает об оставлении 
без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения 
в соответствии с подпунктом ___ пункта 23(1) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.
Перечень выявленных в представленной документации недостатков прилагается.

Приложение: перечень выявленных недостатков на __ л.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)




Приложение № 8
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Форма уведомления об отзыве оферты
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Уведомление об отзыве оферты	

Уважаемый ___________________!

«__» __________ 20 __ года в Ваш «Личный кабинет» в ведомственной информационной системе СПб ГАУ «ЦГЭ» и ЕССК был выгружен проект договора о проведении государственной экспертизы по объекту: 
__________________________________________________________________
(заявление о проведении государственной экспертизы № ____, 
дело экспертизы № ___).
В связи с тем, что до настоящего времени проект договора 
в установленном порядке не подписан с Вашей стороны, и на основании 
статьи 436 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 7.9 проекта договора предложение о заключении вышеназванного договора просим считать отозванным.

Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 9
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Форма уведомления о расторжении договора 
о проведении государственной экспертизы
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении договора о проведении государственной экспертизы

Между _________________ (наименование заявителя, далее – Заказчик) 
и Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы» (далее – Исполнитель) заключен договор 
от __.__.____ № ___ (далее – Договор) о проведении государственной экспертизы в отношении объекта капитального строительства: 
__________________________________________________________________. 
В соответствии с пунктом 3.2 Договора оплата экспертных услуг производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения сторонами Договора и выставления Исполнителем счета 
на оплату.
По состоянию на __.__.____ оплата услуг по Договору Заказчиком 
не произведена.
Согласно пункту 6.3 Договора Исполнитель вправе принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, 
в том числе в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг по Договору.
В связи с вышеизложенным на основании статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 6.3 Договора Исполнителем принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)


Приложение № 10
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Форма соглашения сторон о расторжении договора 
о проведении государственной экспертизы


СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
договора возмездного оказания услуг по проведению 
государственной экспертизы от __.__.____ № ___


Дело экспертизы №_______

Санкт-Петербург					                         «___»  _____________ 20___ г.

,

(Полное наименование Заявителя),

действующее (-ий) на основании
(реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком),

в лице 
(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании
     (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с пунктом __ договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы от __.__.____ № ___ (далее – Договор) заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении Договора.
2. Стоимость фактически понесенных Исполнителем на дату расторжения Договора расходов составляет _________ руб., в том числе НДС 20% _______ руб. 
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
5. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

6. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: 


(указываются полное наименование Заявителя, его место нахождения (юридический и фактический адреса), ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, реквизиты расчетного счета)

Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, т/ф. 8 (812) 777-04-32 доб. 523.
ИНН 7840422787 
КПП 784001001 
ОКПО 64198347
ОГРН 1099847004135
Расчетный счет № 40603810800000010017 
Корреспондентский счет № 30101810800000000861 в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861

	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	__________________
	
	Директор

	__________________ 
	
	__________________ _________

	М.П. (при наличии)
	
	М.П.



Приложение № 11
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Форма отказа в принятии документов, представленных для проведения 
оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
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ОТКАЗ
в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

По результатам проверки документов, представленных для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках экспертного сопровождения, по объекту: __________________________________________
__________________________________________________________________ (договор на проведение экспертного сопровождения от ________ № ____, заявка на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № __________), Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» сообщает 
об отказе в их принятии в соответствии с подпунктом __ пункта 24(1) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145.
Перечень выявленных в представленной документации недостатков прилагается.

Приложение: перечень выявленных недостатков на __ л.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)





Приложение № 12
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Форма отказа в выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения
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ОТКАЗ
в выдаче заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения

По результатам проверки документов, представленных для проведения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, 
по объекту:_________________________________________________________
(договор на проведение экспертного сопровождения от ________ № ____, заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от ________ № ____), Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» сообщает об отказе в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в соответствии 
с подпунктом ___ пункта 24(3) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, по следующим основаниям: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)


Приложение № 13
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма уведомления о выявлении недостатков


УТВЕРЖДАЮ
Директор или уполномоченное им должностное лицо




"__" ___________ 20___ г.





УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕНИИ НЕДОСТАТКОВ 
						Дело экспертизы № ___________

Наименование объекта экспертизы
__________________________________________________________________

Вид работ
__________________________________________________________________

Объект экспертизы
__________________________________________________________________

Недостатки, выявленные в результатах инженерных изысканий 
и (или) недостатки, выявленные в проектной документации

В представленной документации в процессе проведения экспертизы выявлены недостатки, которые необходимо устранить путём представления пояснений, дополнительных расчётов конструктивных 
и технологических решений, используемых в проектной документации, сметных расчётов, а также материалов инженерных изысканий; исправленной проектной документации, сметной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, в срок, не превышающий 
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения настоящего уведомления (далее – период устранения недостатков).
Документы должны быть представлены в электронном формате посредством Вашего Личного кабинета в ведомственной информационной системе СПб ГАУ "ЦГЭ" и подписаны с использованием электронной подписи лицами, участвовавшими в их разработке, либо путём оформления информационно-удостоверяющего листа в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, утверждёнными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.
Вновь представляемые документы подлежат загрузке в ведомственную информационную систему СПб ГАУ "ЦГЭ" во вкладки 
"Исходно-разрешительная документация", "Результаты инженерных изысканий", "Проектная документация", "Сметная документация" соответственно.
При подготовке и загрузке исправленного варианта проектной документации просим Вас руководствоваться Рекомендациями 
СПб ГАУ "ЦГЭ" по оформлению изменений проектной документации.
Пояснения к выявленным недостаткам могут быть даны посредством ведомственной информационной системы СПб ГАУ "ЦГЭ" во вкладке "Замечания" в поле "Ответ на замечание".
В случае представления пояснений, исправленной проектной документации, сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий ранее истечения указанного выше срока Вами может быть представлено обращение о досрочном возобновлении дела государственной экспертизы.
Обращение о досрочном возобновлении дела экспертизы подлежит загрузке посредством Вашего Личного кабинета в ведомственной информационной системе СПб ГАУ "ЦГЭ" во вкладке "Состав ИРД" в папку "Письма и заявления".
Образец письма (обращения) о досрочном возобновлении дела экспертизы размещён на сайте СПб ГАУ "ЦГЭ" в разделе "Типовые документы".
В соответствии с регламентом проведения государственной экспертизы указанный выше период устранения недостатков предполагает самостоятельную работу заявителя. Пояснения и откорректированная документация будут рассмотрены экспертами СПб ГАУ "ЦГЭ" по окончании указанного выше срока.
По окончании периода устранения недостатков, в том числе 
на основании Вашего обращения о досрочном возобновлении дела экспертизы у Вас откроется сервис, позволяющий записаться на приём к экспертам учреждения и загрузить в Личный кабинет ответы, откорректированные разделы проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий, дополнительные документы. В процессе устранения указанных выше недостатков СПб ГАУ "ЦГЭ" вправе выдать дополнительное уведомление о выявлении недостатков по вновь представленным Вами сведениям, описаниям, разделам, расчетам, чертежам и иным материалам.
В соответствии с частью 7 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 29(1) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, застройщик (технический заказчик) вправе продлить проведение государственной экспертизы однократно на 20 (двадцать) рабочих дней.
Продление срока проведения экспертизы осуществляется посредством Портала "Государственные и муниципальные услуги (функции) 
в Санкт-Петербурге" путем нажатия кнопки "Продлить срок 
по обращению".
В случае продления срока проведения экспертизы по заявлению застройщика (технического заказчика) в течение соответствующего дополнительного срока экспертизы у Вас будет возможность записаться 
на приём к экспертам учреждения для дальнейшей работы по устранению выявленных недостатков в представленной документации.
Обращаем Ваше внимание, что при подготовке заключения экспертизы не будут рассматриваться по существу новые проектные решения, 
не связанные с устранением недостатков и (или) отсутствовавшие 
на момент подготовки настоящего уведомления о выявлении недостатков.
Кроме того, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения экспертизы СПб ГАУ "ЦГЭ" начинает подготовку заключения 
по результатам экспертизы. Это означает, что возможность устранения выявленных недостатков, представления пояснений, исправленного варианта проектной документации, сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий прекращается.
В случае неустранения в установленные сроки недостатков, указанных 
в настоящем уведомлении, СПб ГАУ "ЦГЭ" будет подготовлено отрицательное заключение.


	Главный эксперт проекта

	(подпись) (Ф.И.О.)




Приложение № 14
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Форма обращения заявителя о досрочном возобновлении 
дела государственной экспертизы

Директору СПб ГАУ «ЦГЭ» __________________________________________________от[footnoteRef:46]_________________________________________________________________________________________________ [46:  Заявление о досрочном возобновлении дела государственной экспертизы может быть подано исключительно уполномоченным представителем заявителя, заключившего договор о проведении государственной экспертизы.] 




                        





ЗАЯВЛЕНИЕ
о возобновлении дела государственной экспертизы

Настоящим сообщаю о завершении представления пояснений 
на выявленные экспертами СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатки, исправленного варианта проектной документации, сметной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий в рамках исполнения договора 
о проведении государственной экспертизы от «__» ________ 20__г. № _____ (дело экспертизы № ___) в отношении объекта: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Прошу возобновить проведение государственной экспертизы. 

_____________________________
(Дата)

_____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 15
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Форма уведомления об отказе СПб ГАУ «ЦГЭ» 
от дальнейшего проведения экспертизы
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И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ОКПО 64198347; ОГРН 1099847004135;
ИНН/КПП 7840422787/784001001
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	На №
	
	от
	




______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                        













УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от дальнейшего проведения экспертизы

В рамках проведения государственной экспертизы в отношении объекта: ___________________________________________________________
(дело экспертизы № ___) в проектной документации (и (или) результатах инженерных изысканий) выявлены недостатки, не позволяющие сделать выводы государственной экспертизы.
О необходимости устранения указанных выше недостатков Вам было представлено соответствующее уведомление от «__» _______ 20__ г. № ____.
Указанные выше недостатки подлежали устранению в срок, 
не превышающий ____ дней, с момента представления уведомления.
В связи с не устранением Вами соответствующих недостатков 
в установленные сроки и в соответствии с пунктом 35 Положения 
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации  и результатов  инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, СПб ГАУ «ЦГЭ» сообщает об отказе от дальнейшего проведения государственной экспертизы и предлагает Вам заключить соглашение 
о расторжении договора (государственного контракта) от «__» _____ 20__ г. № ____.
Проект соглашения о расторжении указанного выше договора (государственного контракта), подписанный со стороны СПб ГАУ «ЦГЭ», выгружен в Ваш личный кабинет в ведомственной информационной системе СПб ГАУ «ЦГЭ» и ЕССК.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 16
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Форма заявления о продлении срока проведения государственной экспертизы 
в соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 29(1) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы

Директору СПб ГАУ «ЦГЭ» __________________________________________________от[footnoteRef:47]_________________________________________________________________________________________________ [47:  В случае если строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляются 
с привлечением средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, к заявлению прилагается письмо руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации 
(его заместителя), органа местного самоуправления, или организации, осуществляющей в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств соответствующего бюджета, о необходимости продления срока проведения государственной экспертизы.] 




                        




ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока проведения государственной экспертизы

Сведения об объекте капитального строительства:
Номер дела экспертизы: ________________________________________.

Наименование объекта: ________________________________________
__________________________________________________________________.	
Почтовый (строительный) адрес объекта: _________________________
__________________________________________________________________.

Сведения об отнесении объекта к объектам федерального, регионального или местного значения: ________________________________
__________________________________________________________________.
Сведения о национальном проекте, федеральном проекте, 
не включенном в национальные проекты, государственной программе Российской Федерации, государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной программе, в рамках которых осуществляется реализация объекта: ________________________________________________.

Описание причин и обстоятельств, возникших или выявленных 
в ходе проведения государственной экспертизы, в связи с которыми государственная экспертиза не может быть завершена в установленный срок: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Сведения о возможных негативных последствиях в случае отказа 
в продлении срока проведения государственной экспертизы: __________
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Прошу продлить срок проведения государственной экспертизы 
на 30 рабочих дней. 

_____________________________
(Дата)

_____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)


Приложение № 17
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Форма отказа в продлении срока проведения государственной экспертизы 
в соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 29(1) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

















ОТКАЗ
в продлении срока проведения государственной экспертизы 
в соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 29(1) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы

По результатам рассмотрения Вашего заявления о продлении срока проведения государственной экспертизы от__________ № ____ в отношении объекта: ___________________________________________________________
(дело экспертизы № ___) Губернатором Санкт-Петербурга (межведомственным коллегиальным органом) принято решение об отказе 
в одобрении продления срока проведения государственной экспертизы 
по указанному выше объекту.
С учетом изложенного выше и в соответствии с пунктом 29(6) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145, СПб ГАУ «ЦГЭ» сообщает об отказе в продлении срока проведения государственной экспертизы.


Уполномоченное должностное лицо
СПб ГАУ «ЦГЭ»
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)










Приложение № 18.1
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Примерная форма заключения 
первичной государственной экспертизы


УТВЕРЖДАЮ
Директор или уполномоченное им должностное лицо




"__" ___________ 20___ г.

положительное  (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ)
заключение ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Наименование объекта экспертизы
__________________________________________________________________

Вид работ
__________________________________________________________________

Объект экспертизы
__________________________________________________________________

Предмет экспертизы
__________________________________________________________________
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
1.2. Сведения о заявителе
1.3. Основания для проведения экспертизы
1.4. Сведения о положительном заключении государственной                         экологической экспертизы
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения                                экспертизы
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении    объекта капитального строительства, проектная документация 
и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены                         для проведения экспертизы

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно               к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 
его почтовый (строительный) адрес или местоположение
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта                      капитального строительства
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта                       капитального строительства
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного               объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования         строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса                    объекта капитального строительства
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,     
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной              документации типовой проектной документации 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 
на разработку проектной документации
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации
2.12. Сведения о подготовке проектной документации в форме информационной модели

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях 
и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию 
о выполнении инженерных изысканий
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на выполнение инженерных изысканий
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
3.6. Сведения о подготовке отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в форме информационной модели

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 
в ходе проведения экспертизы)
4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации
4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату                     утверждения заключения экспертизы
4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах

V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование 
и требованиям технических регламентов
5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости
5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией 
5.3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий 
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
5.3.3. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

VI. Общие выводы

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы


Приложение № 18.2
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Примерная форма заключения 
повторной государственной экспертизы


УТВЕРЖДАЮ
Директор или уполномоченное им должностное лицо




"__" ___________ 20___ г.

положительное  (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ)
заключение ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Наименование объекта экспертизы
__________________________________________________________________

Вид работ
__________________________________________________________________

Объект экспертизы
__________________________________________________________________

Предмет экспертизы
__________________________________________________________________
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
1.2. Сведения о заявителе
1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1.4. Сведения о положительном заключении государственной                         экологической экспертизы
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения                                повторной экспертизы
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация 
и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения повторной экспертизы

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения повторной экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно               к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 
его почтовый (строительный) адрес или местоположение
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта                      капитального строительства
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта                       капитального строительства
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного               объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования         строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса                    объекта капитального строительства
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,     
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной              документации типовой проектной документации 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 
на разработку проектной документации
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию
2.12. Сведения о подготовке проектной документации в форме информационной модели

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения повторной экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях 
и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию 
о выполнении инженерных изысканий
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в результаты инженерных изысканий
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на выполнение инженерных изысканий
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
3.6. Сведения о подготовке отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в форме информационной модели

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 
в ходе проведения экспертизы)

4.3. Описание сметы на строительство, (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации
4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату                     утверждения заключения повторной экспертизы
4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах

V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование 
и требованиям технических регламентов и о совместимости 
или несовместимости с частью проектной документации 
и (или) результатами инженерных изысканий, в которые изменения 
не вносились
5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости
5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией 
5.3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий 
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
5.3.3. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

VI. Общие выводы

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение повторной экспертизы


Приложение № 19
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Примерная форма заключения государственной экспертизы по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения


УТВЕРЖДАЮ
Директор или уполномоченное им должностное лицо




"__" ___________ 20___ г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Наименование объекта оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
__________________________________________________________________











I. Общие положения и сведения о заключении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее – экспертиза) 
1.1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения
1.2. Сведения о заявителе
1.3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
1.4. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 
его почтовый (строительный) адрес или местоположение
1.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию 
и (или) результаты инженерных изысканий
1.6. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения экспертизы проектной документации
2.1. Состав проектной документации 
2.2. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация
по которому представлена для проведения оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения
2.3. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация 
по которому представлена для проведения оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения оценки соответствия результатов инженерных изысканий в рамках экспертного сопровождения
3.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий
3.2. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
3.3. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание изменений, внесенных в проектную документацию 
и (или) результаты инженерных изысканий 
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о подтверждении или неподтверждении соответствия изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и (или) подтверждении 
или неподтверждении соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий
VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

Приложение № 20
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Примерная форма заключения государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения


УТВЕРЖДАЮ
Директор или уполномоченное им должностное лицо




"__" ___________ 20___ г.

положительное  (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Наименование объекта экспертизы
__________________________________________________________________
Вид работ
__________________________________________________________________

Объект экспертизы
__________________________________________________________________

Предмет экспертизы
__________________________________________________________________


I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения
1.2. Сведения о заявителе
1.3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация
по которому представлена для проведения оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения
1.7. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация 
по которому представлена для проведения оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения оценки соответствия проектной документации в рамках экспертного сопровождения
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно 
к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 
его почтовый (строительный) адрес или местоположение
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена документация
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной              документации типовой проектной документации 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 
на разработку проектной документации
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
2.10.  Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации
2.12. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию
2.13. Сведения о подготовке проектной документации в форме информационной модели

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения оценки  соответствия результатов инженерных изысканий в рамках экспертного сопровождения
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных  изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях 
и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию
 о выполнении инженерных изысканий
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 
на выполнение инженерных изысканий
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
3.6. Сведения о подготовке отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в форме информационной модели

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 
в ходе проведения экспертизы)

4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации
4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения
4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах

V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации установленным требованиям 
и о совместимости или несовместимости с частью проектной документации, в которую изменения не вносились
5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости
5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчётов, содержащихся в сметной документации, утверждённым сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объёмам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией
5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

V. Общие выводы

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение государственной экспертизы
по результатам экспертного сопровождения


Приложение № 21
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Типовая форма дополнительного соглашения к договору 
о проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к договору от ___________ №_____возмездного оказания услуг
о проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения


Дело по экспертному сопровождению №_______

Санкт-Петербург					                         «___»  _____________ 20___ г.

,

(Полное наименование Заявителя),

действующее (-ий) на основании
(реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком),

в лице 
(должность, Ф.И.О.),

действующего на основании
     (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от ________ № ____ возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения (далее – Соглашение) о нижеследующем:


1. Настоящим Соглашением Стороны договорились о продлении срока действия договора от ________ № ____ возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы 
в форме экспертного сопровождения (далее – Договор) на один календарный год.
2. При продлении срока действия Договора стоимость услуг за проведение экспертного сопровождения составляет: ____________________________________________________________,
том числе НДС 20%: __________________________________________________________________.
Расчет платы за проведение экспертного сопровождения при продлении срока действия Договора приведен в приложении к настоящему Соглашению.
3. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг за проведение экспертного сопровождения, указанную в пункте 2 настоящего Соглашения, в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 
в силу с момента подписания и ограничено сроком, указанным в пункте 1 настоящего Соглашения.
6. Заказчик обязуется подписать настоящее Соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Соглашения, подписанного со стороны Исполнителя.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Приложение, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:
8.1. Расчет платы за проведение экспертного сопровождения при продлении срока действия Договора (Приложение № 1).

Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: 


(указываются полное наименование Заявителя, его место нахождения (юридический и фактический адреса), ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, реквизиты расчетного счета)
Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, т/ф. 8 (812) 777-04-32 доб. 523.
ИНН 7840422787 
КПП 784001001 
ОКПО 64198347
ОГРН 1099847004135
Расчетный счет № 40603810800000010017 
Корреспондентский счет № 30101810800000000861 в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861


	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	__________________
	
	Директор

	__________________ 
	
	__________________ _________

	М.П. (при наличии)
	
	М.П.




Приложение № 22
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору (государственному контракту, контракту) о проведении государственной экспертизы


Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _____ (  ) 
от «__» ________ 20__ г. № ____


Исполнитель: 

Заказчик: 

Основание: 


	№
	Наименование работ, услуг
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	1
	
	1
	
	
	



Итого:
Сумма НДС:

Всего оказано услуг 1 на сумму:  
___________________________________________________________


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 
по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.




	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	__________________
	
	Директор

	__________________ 
	
	__________________ ____________

	М.П.
	
	М.П.





Приложение № 23
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Форма заявления об отказе от проведения государственной экспертизы

Директору СПб ГАУ «ЦГЭ» __________________________________________________от__________________________________________________________________________________________________


                        







ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от проведения государственной экспертизы 

Настоящим уведомляю Вас об отказе от проведения государственной экспертизы в отношении объекта: _____________________________________
__________________________________________________________________
(заявление о проведении государственной экспертизы № ____, 
дело экспертизы № ___).



______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)





Приложение № 24
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Форма обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления услуги документах

Директору СПб ГАУ «ЦГЭ» __________________________________________________от__________________________________________________________________________________________________



                        





ОБРАЩЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления услуги документах

Прошу исправить допущенные опечатки (ошибки) в выданном 
в результате предоставления услуги документе: _________________________
__________________________________________________________________,
в отношении объекта: _______________________________________________
__________________________________________________________________
(заявление о проведении государственной экспертизы № ____, 
дело экспертизы № ___), а именно: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение: (документы, подтверждающие, что допущенная ошибка является технической).
_____________________________
(Дата)
_____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 25
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________,__________________________,
(фамилия, имя, отчество) 					(дата рождения)
_______________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
зарегистрированный (ая) по адресу:
_______________________________________________________________________
(место постоянной регистрации)
в лице представителя
______________________________________________,________________________,
(фамилия, имя, отчество) 						(дата рождения)
____________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
зарегистрированного (ой) по адресу:
_______________________________________________________________________
(место постоянной регистрации)
действующего на основании 
_______________________________________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Центр государственной экспертизы» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
в целях государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения 
о дате его выдачи и выдавшем органе;
адрес проживания;
контактный номер телефона;
сведения о профессиональной деятельности.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.
Мне известно, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие выдано сроком на __________ и вступает в силу 
с момента его подписания.	      (срок действия согласия)
Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного запроса субъекта персональных данных.

	«____»_______________г.
	
	________________________

	(дата)
	
	(подпись с расшифровкой)



Приложение № 26
к регламенту Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по предоставлению услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий


(наименование органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы)
	АКТ №
	00


(порядковый номер акта)
о рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) _______________________________________________________________________
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» 
(далее – СПб ГАУ «ЦГЭ»), должностного лица СПб ГАУ «ЦГЭ»


	“
	
	”
	
	20
	
	г.
	


(место составления акта)

(фамилия, инициалы должностного лица СПб ГАУ «ЦГЭ», рассмотревшего жалобу)


по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

(фамилия, имя, отчество физического лица, обратившегося с жалобой,

наименование юридического лица, обратившегося с жалобой, фамилия, инициалы, должность его представителя)
на 
(существо обжалуемого решения, действия (бездействия),
 	,
должностного лица СПб ГАУ «ЦГЭ», решение, действие (бездействие) которого обжалуется)
УСТАНОВИЛ:
1. 
(краткое содержание жалобы)








2. 
(доводы и основания принятого решения со ссылками на нормативные правовые акты, при отказе
в рассмотрении жалобы – причины отказа)
























РЕШИЛ:
1. 
(решение, принятое в отношении обжалованного решения, действия (бездействия):

признать правомерным или неправомерным полностью или частично и (или) отменить полностью или частично,

при оставлении жалобы без ответа – указать причину оставления жалобы без ответа)
2. 
(решение, принятое по существу жалобы, – удовлетворить или не удовлетворить полностью или частично)




3. 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений,

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)


	
	
	
	
	

	(должность лица, принявшего решение по жалобе)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


Настоящее решение может быть обжаловано в
(наименование и адрес вышестоящего органа)
либо в 
(наименование и адрес суда, арбитражного суда)



Акт составлен 
	
	
	
	
	

	(должность лица, принявшего решение по жалобе)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
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