ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга

от 30.06.2014 № 552»

(о государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»)

(далее – Проект)

Проект подготовлен Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет) в целях внесения изменений в государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденную постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 
(далее – Государственная программа).

Проект предусматривает внесение следующих изменений:

- Приведение в соответствие объемов финансирования между годами по объекту: «Реконструкция Академического пр. на участке от Кузьминского шоссе в направлении Петродворцовой ул. в районе Царского вокзала» (далее – Объект 1) с проектами Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга (далее – АИП) на 2025 год 
и на плановый период 2026 и 2027 годов и АИП на 2026 год 
и на плановый период 2027 и 2028 годов, сформированными в рамках корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый 
период 2026 и 2027 годов и проекта Закона о бюджете 
Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Для обеспечения реализации концепции по воссозданию исторического облика Царскосельского вокзала в связи с поступлением обращения Председателя попечительского совета Благотворительного фонда «Царскосельский вокзал» Ресина В.И. от 22.12.2023 № 6/ПС предусмотрен общий объем финансирования по Объекту 1 в 2025-2029 годах на общую сумму 1 105 957,0 тыс. рублей для выполнения следующих работ:

– на разработку проектной документации в 2025-2027 годах – 
17 613,5 тыс. рублей (2026 год – 0,1 тыс. рублей, 2027 год – 0,1 тыс. рублей, 
2027 год – 17 613,3 тыс. рублей);

– на строительно-монтажные работы в 2028-2029 годах – 
1 088 343,5 тыс. рублей (2028 год – 300 000,0 тыс. рублей, 2029 год – 
788 343,5 тыс. рублей).

В целях возможности заключения государственных контрактов 
в 2025 году Объект 1 включен в пункт 2-3 и абзац 3 пункта 8.4.1. раздела 8.4 Проекта.

- Включение объекта «Автодорожный путепровод на участке 
Санкт-Петербург - Бусловская км 28 ПК 5. Завершение работ.» 
(далее – Объект 2)

На территории Курортного района Санкт-Петербурга построен объект капитального строительства «Автодорожный путепровод на участке 
Санкт-Петербург – Бусловская км 28 ПК 5», в состав которого входит участок дороги общей протяженностью 2 400 м, включая Дибуновский путепровод длиной 100,9 м и примыкающие к нему участки дорог длиной 1291 м и 1008 м, ширина полос проезжей части дороги – 2х3,5 м.

Объект 2 открыт для движения автотранспорта в июле 2019 года.

Заказчик-застройщик – ФГУП «Единая группа заказчика».

В апреле 2025 года получено Уведомление Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 28.04.2025 № 05-07-18130/25-0-0 об учете Дибуновского путепровода на участке «Санкт-Петербург – Бусловская км 28 ПК 5» (далее – Объект) в Реестре недвижимого имущества Санкт-Петербурга 
в составе имущества казны Санкт-Петербурга.

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к Уведомлению, Объект учтен в качестве объекта незавершенного строительства, правообладателем Объекта является 
Санкт-Петербург, основанием возникновения права государственной собственности Санкт-Петербурга на Объект явилось Решение Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга от 18.02.2025 по делу № 2-332/2025.

В Проект предусмотрено включение затрат в общем объеме 
149 784,1 тыс. рублей для завершения строительства Объекта 2.

Лимит финансирования на завершение строительства объекта включен 
в проект АИП в рамках формирования предложений к проекту Закона 
о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 
и 2028 годов в целях дальнейшего получения разрешения на ввод Объекта 2 
в эксплуатацию.

В целях возможности заключения государственных контрактов 
в 2025 году Объект 2 включен в пункт 2-3 и абзац 3 пункта 8.4.1. раздела 8.4 Проекта.

Принятие Проекта не потребует дополнительного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга и не повлечет признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или разработки иных нормативных правовых актов.

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» Проект был размещен на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в целях 
их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы и на официальном сайте Комитета.

Проект не содержит положений, предусмотренных в пункте 1 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2022 № 621-99 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга 
и экспертизе нормативных правовых актов Санкт-Петербурга», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

| Председатель Комитета |  | Е.В.Варов |
| --- | --- | --- |