Об утверждении

Территориальной схемы 
обращения с отходами 
Санкт-Петербурга

Руководствуясь статьями 6 и 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии 
с пунктом 3.2-10 Положения о Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2017 № 127 «О мерах по совершенствованию государственного управления в сферах благоустройства, природопользования и охраны окружающей среды и внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»:

- Утвердить Территориальную схему обращения с отходами 
Санкт-Петербурга согласно приложению.

- Признать утратившими силу распоряжения Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности:

от 15.06.2022 № 361-р «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления»;

от 08.07.2022 № 377-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р»;

от 19.12.2022 № 538-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р»;

от 05.07.2023 № 188-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р»;

от 19.10.2023 № 316-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р»;

от 20.10.2023 № 317-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р»;

от 16.02.2024 № 31-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р»;

от 01.10.2024 № 244-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р»;

от 29.10.2024 № 275-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.06.2022 № 361-р».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 01.01.2026.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности Казакова И.Д.

Председатель Комитета 		                                              К.А.Соловейчик

Приложение к распоряжению

Комитета по природопользованию,

охране окружающей среды

и обеспечению экологической безопасности

от ___________ № _____

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Общие положения

Территориальная схема обращения с отходами Санкт-Петербурга 
(далее – Территориальная схема) разработана в целях организации комплексной системы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания отходов на территории города Санкт-Петербурга 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Правилами разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 775 
«О территориальных схемах обращения с отходами производства 
и потребления».

Территориальная схема – текстовый документ и электронная модель территориальной схемы, включающие в себя текстовые, табличные 
и графические описания (карты, схемы, чертежи, планы 
и иные материалы) системы организации и осуществления на территории 
Санкт-Петербурга деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся на территории Санкт-Петербурга и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов.

Электронная модель Территориальной схемы размещена в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов и содержит следующие сведения:

– сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами;

– сведения о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов;

– сведения об оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочных станций;

– сведения о прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в разрезе зон деятельности региональных операторов;

– сведения о расчетных величинах образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, 
в том числе по зонам деятельности региональных операторов, в разрезе отдельных объектов на текущий год и по годам на весь период действия территориальной схемы;

– детализированную схему потоков твердых коммунальных отходов;

– сведения о соглашениях об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с региональными операторами.

Раздел 1. Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению 
из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов

По поручению Президента Российской Федерации Правительство 
Санкт-Петербурга формирует экономику замкнутого цикла для устойчивого экологического развития города. Отрасль обращения с отходами 
в Санкт-Петербурге динамично развивается и направлена на сокращение количества отходов, захораниваемых на полигонах, за счет извлечения вторичных ресурсов из состава отходов, подлежащих утилизации 
и вторичному использованию.

Существующая система обращения с отходами в городе 
Санкт-Петербурге функционирует согласно действующей в Российской Федерации нормативной документации. Правовые основы обращения 
с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека 
и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определяются Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

Целевые показатели в сфере обращения с отходами производства 
и потребления в Санкт-Петербурге определяются национальными, федеральными и региональными проектами.

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» реализуется региональный проект «Экономика замкнутого цикла (город федерального значения Санкт-Петербург)»

Региональный проект «Экономика замкнутого цикла (город федерального значения Санкт-Петербург)» реализуется в срок с 01.01.2025 
до 31.12.2030.

Целевые показатели Регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (город федерального значения Санкт-Петербург) и целевые показатели 
по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на период разработки территориальной схемы приведены в Приложении 1 к Территориальной схеме.

Раздел 2. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, эпидемиологически безопасные медицинские отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» обращение с отходами включает 
в себя деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, содержащий сведения о расчетных величинах образования, обработки, утилизации и (или) обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в том числе в зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Санкт-Петербурге (на текущий год 
и по годам на весь период действия территориальной схемы), приведен 
в Приложении 2 к Территориальной схеме.

Раздел 3. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции

Раздел «Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» содержит сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации, в том числе объектов размещения твердых коммунальных отходов, использование которых допускается на основании пункта 8 статьи 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», 
и о перегрузочных станциях, а также о плановых значениях показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов (показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию 
(за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов), показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов, показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов) и объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов (показатель эффективности производства искусственных грунтов), обеспечивающих достижение целевых показателей.

Сводная информация о действующих объектах обработки, утилизации твердых коммунальных отходов, перегрузочных станциях приведена 
в Приложении 3 к Территориальной схеме.

Раздел 4. Планируемые к строительству, реконструкции, выведению 
из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции

Раздел «Планируемые к строительству, реконструкции, выведению 
из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции» содержит сведения 
о планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, плановых значениях показателей эффективности таких объектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, и перегрузочных станциях.

Сводная информация о планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочных станциях представлена в Приложении 4 к Территориальной схеме.

Раздел 5. Схема потоков твердых коммунальных отходов

В Санкт-Петербурге транспортирование твердых коммунальных отходов 
от источников образования осуществляется специализированным транспортом по межмуниципальным маршрутам до объектов обращения с отходами, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Объектами обращения с твердыми коммунальными отходами являются объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

Схема потоков твердых коммунальных отходов представлена 
в Приложении 5.1 к Территориальной схеме. Сравнение стоимости транспортирования твердых коммунальных отходов с использованием 
и без использования перегрузочной станции на территории Санкт-Петербурга представлено в Приложении 5.2 к Территориальной схеме.

Раздел 6. Сведения о зонах деятельности региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

На территории города федерального значения Санкт-Петербурга устанавливается одна зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга, включая все административно-территориальные единицы Санкт-Петербурга, утвержденные Законом Санкт-Петербурга 
от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга».

Административно-территориальными единицами Санкт-Петербурга являются 18 районов и 111 внутригородских муниципальных образований.

Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами представлены в Приложении 6 
к Территориальной схеме.

Приложение 1 к Территориальной схеме

Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению 
из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов

Таблица 1.1 – Целевые показатели Регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (город федерального значения Санкт-Петербург)» (01.01.2025 – 31.12.2030)

|  | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50 % от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  | Процент | 0 | 2024 | - | 86,3 | 79,0 | 72,0 | 61,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  | Процент | 0 | 2024 | - | 82,0 | 91,7 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Рисунок 1.1 Целевые показатели Регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (город федерального значения Санкт-Петербург)» (01.01.2025 – 31.12.2030)

Таблица 1.2 – Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на период разработки территориальной схемы

| № | Показатели | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | 77,3 | 70,2 | 48,3 | 48,2 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,0 | 48,0 |
| 2 | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | 96,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Рисунок 1.2  Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на период разработки территориальной схемы

Приложение 2 к Территориальной схеме

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса ТКО и отходов производства и потребления после обработки ТКО, накопленных на начало года, тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса твердых коммунальных отходов, принятых из других субъектов Российской Федерации в течение года, тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса образованных в течение года твердых коммунальных отходов, тыс. тонн | 1 796,530 | 1 826,916 | 1 857,302 | 1 887,688 | 1 918,074 | 1 926,550 | 1 935,027 | 1 943,503 | 1 951,980 | 1 960,456 |
| Масса твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в течение года, тыс. тонн | 1 726,384 | 1 826,916 | 1 857,302 | 1 887,688 | 1 918,074 | 1 926,550 | 1 935,027 | 1 943,503 | 1 951,980 | 1 960,456 |
| Масса твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления после обработки твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в том числе масса твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления после обработки твердых коммунальных отходов, направленных на энергетическую утилизацию, утилизацию твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов в течение года, тыс. тонн | 539,937 | 760,492 | 1 204,486 | 1 224,237 | 1 243,988 | 1 249,498 | 1 255,007 | 1 260,517 | 1 266,027 | 1 271,537 |
| Масса естественных потерь компонентного состава в твердых коммунальных отходах, связанная с уменьшением массы твердых коммунальных отходов на объекте обработки, обезвреживания, утилизации твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации ТКО путем производства из их органической части искусственных грунтов) в связи с уменьшением влаги и другими факторами (при наличии информации), тыс. тонн | 1,365 | 2,145 | 2,414 | 2,454 | 2,493 | 2,505 | 2,516 | 2,527 | 2,538 | 2,549 |
| Масса твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления после обработки твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание в течение года, тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления после обработки твердых коммунальных отходов, направленных на размещение в течение года, тыс. тонн | 1 387,978 | 1 282,529 | 897,699 | 910,573 | 923,448 | 927,039 | 930,631 | 934,222 | 937,814 | 941,405 |
| Изменение массы твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления после обработки твердых коммунальных отходов, направленных на накопление за год, тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса твердых коммунальных отходов, направленных в другие субъекты Российской Федерации в течение года, тыс. тонн | 1 566,205 | 1 509,809 | 1 276,502 | 1 306,888 | 1 337,274 | 1 345,750 | 1 354,227 | 1 362,703 | 1 371,180 | 1 379,656 |
| Расчетный коэффициент плотности твердых коммунальных отходов, кг на куб. метр | 76,7 | 76,3 | 75,9 | 75,6 | 75,2 | 74,8 | 74,4 | 74,1 | 73,7 | 73,3 |

Приложение 3 к Территориальной схеме

Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции

| Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочной станции | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Адрес объекта | Координаты места нахождения объекта | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Годовая мощность объекта, тыс. тонн | Проектная вместимость объекта размещения отходов, максимальное количество твердых коммунальных отходов, допустимых к накоплению на перегрузочной станции, тыс. тонн | Остаточная вместимость объекта размещения отходов, тыс. тонн | Дата определения остаточной вместимости объекта размещения отходов | Год планируемого вывода объекта из эксплуатации | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | МО Горелово | Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.116, земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008603:4 | 59.800231 30.133455 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 600,00 | - | - | - | 2049 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15%. Показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 30 %. Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 25 %. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 80 %. |
|  |  |  |  | 4 – утилизация твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов | 240,0 | - | - | - | 2049 |  |
|  |  |  |  | 5 – утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов) | 116,82 | - | - | - | 2049 |  |
| Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» – Рыбацкое) | МО Рыбацкое | Санкт-Петербург, Невский район, Вагонный проезд, д.14, литер Е, кадастровый номер: 78:12:0007223:18 | 59.817016, 30.504841 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 40,00 | - | - | - | 2027 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 10%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 100 %. |
| Перегрузочная станция (Рыбацкое) | МО Рыбацкое | Санкт-Петербург, Невский район, Вагонный проезд, д.14, литер Е, кадастровый номер: 78:12:0007223:18 | 59.817016, 30.504841 | 7 – перегрузка (транспортирование) | 10,00 | - | - | - | 2027 |  |
| Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» – Софийская) | Поселок Петро-Славянка | Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская ул., д.96, лит.АЛ, лит.АА, кадастровый номер: 78:37:1781904:3301 | 59.82178, 30.460179 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 40,00 | - | - | - | 2027 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 10%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 100 %. |
| Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Поселок Петро-Славянка | Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская ул., д.96, лит.АЛ, лит.АА, кадастровый номер: 78:37:1781904:3301 | 59.82178, 30.460179 | 7 – перегрузка (транспортирование) | 90,00 | - | - | - | 2035 |  |
| Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» – Парнас) | МО № 15 | Санкт-Петербург, Выборгский район, Верхняя ул., д.11, лит.А, лит.Б, кадастровый номер: 78:36:0550302:3 | 60.056397, 30.367851 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 100,00 | - | - | - | 2027 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 12%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 100 %. |
| Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» | МО Новоизмайловское | 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район, 7-й Предпортовый проезд, 8, лит. Б, кадастровый номер: 78:14:0007559:2 | 59.837317, 30.294705 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 100,00 | - | - | - | 2027 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 5%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 100 %. |
| Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) | МО Новоизмайловское | 196084, г. Санкт-Петербург, Московский район, 7-й Предпортовый проезд, 8, лит. Б, кадастровый номер: 78:14:0007559:2 | 59.837317, 30.294705 | 7 – перегрузка (транспортирование) | 10,0 | - | - | - | 2027 |  |
| Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» | МО Московская застава | Санкт-Петербург г, Московский район, Старообрядческая улица, д.9, кадастровый номер: 78:14:0750901:1004 | 59.891299, 30.303615 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 100,00 | - | - | - | 2027 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 5%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 100 %. |
| Перегрузочная станция (Московский район, Старообрядческая) | МО Московская застава | Санкт-Петербург г, Московский район, Старообрядческая улица, д.9, кадастровый номер: 78:14:0750901:1004 | 59.891299, 30.303615 | 7 – перегрузка (транспортирование) | 10,0 | - | - | - | 2027 |  |
| Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» | МО Александровский | Фрунзенский район, Грузовой проезд, д.12, корпус 1, литера Б, кадастровый номер: 78:13:0747601:4 | 59.840469, 30.462356 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 300,00 | - | - | - | 2027 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 12%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 100 %. |
| Перегрузочная станция (Грузовой проезд) | МО Александровский | Фрунзенский район, Грузовой проезд, д.12, корпус 1, литера Б, кадастровый номер: 78:13:0747601:4 | 59.840469, 30.462356 | 7 – перегрузка (транспортирование) | 30,00 | - | - | - | 2027 |  |
| Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») | гп Большая Ижора | Ленинградская область, Ломоносовский район, п.г.т. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 | 59.91337, 29.57903 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 100,00 | - | - | - | 2027 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 10%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 25 %. |
| Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) | гп Большая Ижора | Ленинградская область, Ломоносовский район, п.г.т. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1 | 59.91337, 29.57903 | 7 – перегрузка (транспортирование) | 15,0 | - | - | - | 2027 |  |

Приложение 4 к Территориальной схеме

Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции

| Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочной станции (далее – объект) | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Координаты места нахождения объекта (при наличии) | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Тип проекта | Год планируемого ввода объекта в эксплуатацию (реконструкции объекта), вывода объекта из эксплуатации (при реализации проекта по выводу объекта из эксплуатации) | Планируемая мощность объекта, тыс. тонн | Планируемая вместимость объекта размещения отходов, максимальное количество твердых коммунальных отходов, допустимых к накоплению и перегрузке на перегрузочной станции, тыс. тонн | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Ленинградская область, Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района, земельный участок с кадастровым номером 47:01:1717001:2911 | 60.383016, 29.949269 | 1 — обработка твердых коммунальных отходов | 1 – строительство | 2026 | 600,000 | 7 366,40 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15 %. Показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 30%. Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 55 %. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 80% |
|  |  |  | 4 — утилизация твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов |  |  | 240,000 |  |  |
|  |  |  | 5 – утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов) |  |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | 6 — размещение твердых коммунальных отходов |  |  | 600,000 |  |  |
| Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга, поселок Левашово, Горское шоссе, земельный участок 1п кадастровый номер 78:36:0013404:1361 | 60.067001, 30.156756 | 1 — обработка твердых коммунальных отходов | 1 – строительство | 2027 | 600,000 | — | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15 %. Показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 30%. Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 25 %, Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 80%. |
|  |  |  | 4 – утилизация твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов |  |  | 240,000 |  |  |
|  |  |  | 5 – утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов) |  |  | 120,000 |  |  |
| Комплекс по переработке отходов «Дубровка» (КПО «Дубровка»)* | Ленинградская область, Колтушское сельское поселение Всеволожский муниципальный район | 59.90607, 30.85562 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 1 – строительство | 2031 | 300,000 | 7 500,00 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15 %. Показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 30%. Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 55%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 80%. |
|  |  |  | 4 – утилизация твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов |  |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | 5 – утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов) |  |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | 6 – размещение твердых коммунальных отходов |  |  | 300,000 |  |  |
| Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2»)** | Ленинградская область, Пениковское сельское поселение, Ломоносовский муниципальный район, земельный участок с кадастровым номером 47:14:0202001:4 | 59.897613, 29.565891 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 1 – строительство | 2030 | 300,000 | 7 500,00 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15 %. Показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 30%. Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 55%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 80%. |
|  |  |  | 4 – утилизация твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов |  |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | 5 – утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов) |  |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | 6 – размещение твердых коммунальных отходов |  |  | 300,000 |  |  |
| Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный»)*** | Ленинградская область, Любанское городское поселение Тосненского муниципального района, земельный участок с кадастровым номером 47:26:0930001:1 | 59.238591, 31.270245 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 1 – строительство | 2031 | 300,000 | 15 000,00 | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15 %. Показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 30% Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 55%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 80%. |
|  |  |  | 4 – утилизация твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов |  |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | 5 – утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов) |  |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | 6 – размещение твердых коммунальных отходов |  |  | 600,000 |  |  |
| Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» – Парнас) | Санкт-Петербург, Выборгский район, МО № 15, Верхняя ул., д.11, лит.А, лит.Б, кадастровый номер: 78:36:0550302:3 | 60.056397, 30.367851 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 2 - реконструкция | 2026 | 100,000 | – | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 12%. Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 100 %. |
| Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Санкт-Петербург, 40359000 МО Горелово Волхонское шоссе, д.116, земельный участок с кадастровым номером 78:40:0008603:4 | 59.800231 30.133455 | 1 – обработка твердых коммунальных отходов | 2 — реконструкция | 2025-2030 | 600,00 | – | Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15 %. Показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 30%. Показатель эффективности производства искусственных грунтов – 25 %, Показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов) – 80%. |
|  |  |  | 4 – утилизация твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов |  |  | 240,00 |  |  |
|  |  |  | 5 – утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов) |  |  | 116,82 |  |  |
| Примечание: * – Реализация проекта строительства объекта будет осуществляться этапами с разбивкой на очереди в зависимости от потребности в мощностях по обработке, утилизации, размещению. Общая мощность объекта: обработка – до 600 тыс. тонн/год, утилизация – до 360 тыс. тонн/год, размещение – до 600 тыс. тонн/год. Срок реализации указан для первого этапа объекта. ** – Реализация проекта строительства объекта будет осуществляться этапами с разбивкой на очереди в зависимости от потребности в мощностях по обработке, утилизации, размещению. Общая мощность объекта: обработка – до 600 тыс. тонн/год, утилизация – до 360 тыс. тонн/год, размещение – до 600 тыс. тонн/год. Срок реализации указан для первого этапа объекта. *** – Реализация проекта строительства объекта будет осуществляться с разбивкой на очереди в зависимости от потребности в мощностях по обработке, утилизации, размещению. Общая мощность объекта: обработка – до 600 тыс. тонн/год, утилизация – до 460 тыс. тонн/год, размещение – до 600 тыс. тонн/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5.1 к Территориальной схеме

Схема потоков твердых коммунальных отходов

| Год | Наименование зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Наименование начальной точки маршрута | Наименование конечной точки маршрута |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская)) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Перегрузочная станция (Рыбацкое) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» | Объект размещения отходов в Лужском муниципальном районе, ООО «АВТО-БЕРКУТ» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (Грузовой проезд) | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) | Объект размещения отходов в Лужском муниципальном районе, ООО «АВТО-БЕРКУТ» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) | Объект размещения отходов в Лужском муниципальном районе, ООО «АВТО-БЕРКУТ» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (Рыбацкое) | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (Московский район, Предпортовый проезд) | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочной станция (Московский район, Старообрядческая) | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (Ломоносовский район, промзона) | Объект размещения отходов в Кингисеппском районе, Город Ивангород АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2026 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ N 54 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ N 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Мусорообрабатывающий комплекс «Спецтранс-1» | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Парнас) | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Софийская) | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки (ООО «ЭкоВаст» - Рыбацкое) | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Коммунально-производственный комплекс «Предпортовый» | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Коммунально-производственный комплекс «Старообрядческая» | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Объект обработки Бронка-2 (ООО «Эко Лэнд») | КПО «Кингисепп, АО «Управляющая компания по обращению с отходами» |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2027 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2028 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2029 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2030 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2031 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2032 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2033 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2034 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Волхонка» (КПО «Волхонка») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») | Комплекс по переработке отходов «Островский» (КПО «Островский») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Западный-2» (КПО «Юго-Западный-2») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Перегрузочная станция (п. Петро-Славянка) | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |
| 2035 | Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») | Комплекс по переработке отходов «Юго-Восточный» (КПО «Юго-Восточный») |

Приложение 5.2 к Территориальной схеме

Сравнение стоимости транспортирования твердых коммунальных отходов с использованием и без перегрузочной станции на территории 
Санкт-Петербурга

| Год | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 6 004,95 |
| 2026 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 10 708,12 |
| 2026 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 78,32 |
| 2028 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 5 015,32 |
| 2028 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 6 874,87 |
| 2028 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 37,08 |
| 2029 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 5 080,88 |
| 2029 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 7 137,17 |
| 2029 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 40,47 |
| 2030 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 5 284,12 |
| 2030 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 7 422,66 |
| 2030 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 40,47 |
| 2031 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 5 495,48 |
| 2031 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 7 719,56 |
| 2031 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 40,47 |
| 2032 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 5 715,30 |
| 2032 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 8 028,35 |
| 2032 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 40,47 |
| 2033 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 5 943,91 |
| 2033 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 8 349,48 |
| 2033 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 40,47 |
| 2034 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 6 181,67 |
| 2034 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 8 683,46 |
| 2034 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 40,47 |
| 2035 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО с использованием объектов перегруза отходов | руб./т (без НДС) | 6 428,93 |
| 2035 | Стоимость транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | руб./т (без НДС) | 9 030,80 |
| 2035 | Увеличение стоимости транспортирования 1 т ТКО без использования объектов перегруза | % | 40,47 |

Приложение 6 к Территориальной схеме

Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами

| Наименование зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Территории муниципальных образований или частей муниципальных образований, входящих в зону деятельности регионального оператора | Перечень труднодоступных территорий, находящихся в зоне деятельности регионального оператора |
| --- | --- | --- |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломна | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сенной округ | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Адмиралтейский округ | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Семёновский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Измайловское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Екатерингофский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 7 | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Васильевский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гавань | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морской | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Остров Декабристов | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сампсониевское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Светлановское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 15 | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сергиевское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Шувалово-Озерки | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Левашово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Парголово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гражданка | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Академическое | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Финляндский округ | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 21 | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пискаревка | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Северный | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Прометей | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Княжево | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ульянка | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дачное | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Автово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Нарвский округ | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Красненькая речка | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Морские ворота | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Колпино | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Металлострой | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Петро-Славянка | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Понтонный | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Саперный | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Усть-Ижора | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Полюстрово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Большая Охта | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Малая Охта | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пороховые | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ржевка | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юго-Запад | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Южно-Приморский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Сосновая поляна | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Урицк | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Константиновское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Горелово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Красное Село | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Кронштадт | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Зеленогорск | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Сестрорецк | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Белоостров | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Комарово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Молодежное | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Песочный | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Репино | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Серово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Смолячково | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Солнечное | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Ушково | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Московская застава | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Гагаринское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Новоизмайловское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Пулковский меридиан | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Звездное | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невская застава | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ивановский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Обуховский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Рыбацкое | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Народный | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 54 | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Невский округ | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Оккервиль | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Правобережный | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Введенский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Кронверкское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Посадский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Аптекарский остров | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ округ Петровский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Чкаловское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Ломоносов | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Петергоф | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Стрельна | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лахта-Ольгино | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 65 | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Ланское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Комендантский аэродром | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Озеро Долгое | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Юнтолово | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Коломяги | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Лисий Нос | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Павловск | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Город Пушкин | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Александровская | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Тярлево | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Поселок Шушары | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Волковское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 72 | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Купчино | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Георгиевский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Александровский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Балканский | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Дворцовый округ | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ № 78 | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Литейный округ | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Смольнинское | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Лиговка-Ямская | Отсутствуют |
| Вся территория города федерального значения Санкт-Петербурга | Муниципальный округ Владимирский округ | Отсутствуют |