Приложение № 4

к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга 
от _______________№_________

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и (или) муниципальных
медицинских организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений,
центральных районных и районных больниц на 2021-2025 годы.

Таблица  1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование юридического лица | Наименование объекта | Адрес объекта | Износ, % | Планируемое мероприятие (комплексный капремонт, выборочный капремонт) | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь объектов (кв.м) | Мощность объекта (согласно ст. 11) | Единицы измерения мощности планируемого объекта (посещени й в смену, койко-мест для стационаров) | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капремонт) | Планируемая стоимость работ, руб. (консолидированный бюджет) | Консолидированный бюджет в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость работ, руб. (федеральный бюджет) | Федеральный бюджет в том числе по годам: |  |  |  |  | Планируемая стоимость работ, руб. (регионального бюджета) | Бюджет Санкт-Петербурга, в том числе по годам: |  |  |  |  | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы бюджета Санкт-Петербурга | Не софинансируемые расходы за счет средств федерального бюджета расходы Санкт-Петербурга в части мероприятий по капитальному ремонту, в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования (сумма столбцов 19,25 и 31) | Запланированный год завершения мероприятия по объекту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 |
| 1 | ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, литера А | 40,79 | Комплексный капремонт | 38 130 | 5 597,60 | 450 | Посещений в смену | - | 2 112 355,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 355,62 |  | 0,00 | 913 582,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 582,67 | 0,00 | 1 198 772,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 772,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 112 355,62 | 2024 |
| 2 | ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 45, литера А | 66,57 | Комплексный капремонт | 19 711 | 4 478,40 | 370 | Посещений в смену | - | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 952 603,53 | 0,00 | 0,00 | 952 603,53 | 0,00 | 0,00 | 1 016 396,47 | 0,00 | 0,00 | 1 016 396,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 969 000,00 | 2023 |
| 3 | ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24, литера А | 49,86 | Комплексный капремонт | 9 549 | 1 932,00 | 200 | Посещений в смену | - | 1 543 000,00 | 0,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 746 503,67 | 0,00 | 746 503,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 496,33 | 0,00 | 796 496,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 543 000,00 | 2022 |
| 4 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 100 Невского района Санкт-Петербурга» | Городская поликлиника № 100 Невского района | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 10, литера А | 71,12 | Комплексный капремонт | 77833 | 3206,1 | 1000 | Посещений в смену | - | 20 084 435,02 | 785 030,00 | 0,00 | 1 288 295,02 | 18 011 110,00 |  | 0,00 | 8 792 785,80 | 379 797,65 | 0,00 | 623 278,00 | 7 789 710,15 | 0,00 | 11 291 649,22 | 405 232,35 | 0,00 | 665 017,02 | 10 221 399,85 | 0,00 | 2261045,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 045,02 | 0,00 |  | 22345480,04 | 2024 |
| 5 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» офис врача общей практики | Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 6, корп. 2 | 46 | Комплексный капремонт | 7356 | 420,1 | 250 | Посещений в смену | - | 2 480 360,00 | 0,00 | 2 480 360,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 199 998,60 | 0,00 | 1 199 998,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 361,40 | 0,00 | 1 280 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 480 360,00 | 2022 |
| 6 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 5 | 42 | Комплексный капремонт | 76386 | 4073,7 | 1000 | Посещений в смену | - | 27 000 019,99 | 6 000 000,00 | 9 000 020,00 | 5 999 999,99 | 6 000 000,00 |  | 0,00 | 12 754 784,71 | 2 902 801,04 | 4 354 211,24 | 2 902 804,06 | 2 594 968,38 | 0,00 | 14 245 235,28 | 3 097 198,96 | 4 645 808,76 | 3 097 195,93 | 3 405 031,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27 000 019,99 | 2024 |
| 7 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Городская поликлиника № 106 | Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 1, литера А | 40,02 | Комплексный капремонт | 46040 | 5423,6 | 600 | Посещений в смену | - | 46 982 123,64 | 0,00 | 20 200 303,64 | 26 781 820,00 | 0,00 |  | 0,00 | 22 729 973,05 | 0,00 | 9 772 910,40 | 12 957 062,65 | 0,00 | 0,00 | 24 252 150,59 | 0,00 | 10 427 393,24 | 13 824 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 46 982 123,64 | 2023 |
| 8 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 13, литера А | 43,6 | Комплексный капремонт | 12905 | 5338,4 | 400 | Посещений в смену | - | 16 356 071,36 | 0,00 | 16 356 071,36 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7 913 070,16 | 0,00 | 7 913 070,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 443 001,20 | 0,00 | 8 443 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 356 071,36 | 2022 |
| 9 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» | Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 31, литера А | 61,18 | Комплексный капремонт | 12105 | 1976,8 | 320 | Посещений в смену | - | 46 414 347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 414 347,72 |  | 0,00 | 20 073 960,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 073 960,76 | 0,00 | 26 340 386,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 340 386,96 | 0,00 | 173 133 652,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 302 652,28 | 120831000,0 |  | 219548000,0 | 2024 |
| 10 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 36, литера А | 42,89 | Выборочный капремонт | 51888 | 7911,8 | 200 | Посещений в смену | - | 227 038 246,66 | 0,00 | 13 238 246,66 | 0,00 | 0,00 |  | 213800000,0 | 104130018,51 | 0,00 | 6 404 666,03 | 0,00 | 0,00 | 97725352,48 | 122856980,63 | 0,00 | 6 833 580,63 | 0,00 | 0,00 | 116074647,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 227038246,66 | 2025 |
| 11 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Центр здоровья | Санкт-Петербург, ул. Коммуны д. 34, литера А | 44,12 | Комплексный капремонт | 51888 | 1240,3 | 100 | Посещений в смену | - | 35 888 247,20 | 0,00 | 0,00 | 35 888 247,20 | 0,00 |  | 0,00 | 17 362 758,29 | 0,00 | 0,00 | 17 362 758,29 | 0,00 | 0,00 | 18 525 488,91 | 0,00 | 0,00 | 18 525 488,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 35 888 247,20 | 2023 |
| 12 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | Санкт-Петербург, Ржевская ул., д. 18, литера А | 50,01 | Комплексный капремонт | 11389 | 3194,1 | 425 | Посещений в смену | - | 125 263 561,90 | 0,00 | 0,00 | 125 263 561,90 | 0,00 |  | 0,00 | 60 602 596,05 | 0,00 | 0,00 | 60 602 596,05 | 0,00 | 0,00 | 64 660 965,85 | 0,00 | 0,00 | 64 660 965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 125 263 561,90 | 2023 |
| 13 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» | Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 16, корп. 2, литера А | 43,62 | Комплексный капремонт | 47202 | 4841,3 | 900 | Посещений в смену | - | 17 104 988,62 | 0,00 | 0,00 | 17 104 988,62 | 0,00 |  | 0,00 | 8 275 405,07 | 0,00 | 0,00 | 8 275 405,07 | 0,00 | 0,00 | 8 829 583,55 | 0,00 | 0,00 | 8 829 583,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17 104 988,62 | 2023 |
| 14 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» | Детское поликлиническое отделение № 64 | Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 26, корп. 1, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 13227 | 1934,0 | 340 | Посещений в смену | - | 8 855 730,00 | 8 855 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 284 403,71 | 4 284 403,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 326,29 | 4 571 326,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 855 730,00 | 2021 |
| 15 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | Детское поликлиническое отделение № 77 | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 2, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 6152 | 5345,9 | 420 | Посещений в смену | - | 21 449 400,36 | 5 400 000,00 | 8 949 390,00 | 2 100 000,00 | 5 000 010,36 |  | 0,00 | 10 120 696,92 | 2 612 520,94 | 4 329 716,43 | 1 015 981,42 | 2 162 478,13 | 0,00 | 11 328 703,44 | 2 787 479,06 | 4 619 673,57 | 1 084 018,58 | 2 837 532,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 449 400,36 | 2024 |
| 16 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 6, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 61361 | 6823,5 | 620 | Посещений в смену | - | 32 453 799,64 | 600 000,00 | 11 953 810,00 | 9 900 000,00 | 9 999 989,64 |  | 0,00 | 15 188 104,97 | 290 280,10 | 5 783 255,35 | 4 789 626,70 | 4 324 942,81 | 0,00 | 17 265 694,67 | 309 719,90 | 6 170 554,65 | 5 110 373,30 | 5 675 046,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 453 799,64 | 2024 |
| 17 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 25, корп.1, литера А | 55,6 | Комплексный капремонт | 139 258 | 6841,7 | 800 | Посещений в смену | - | 299 879 444,53 | 0,00 | 0,00 | 299 879 444,53 | 0,00 |  | 0,00 | 145 081 878,27 | 0,00 | 0,00 | 145 081 878,27 | 0,00 | 0,00 | 154 797 566,26 | 0,00 | 0,00 | 154 797 566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 299 879 444,53 | 2023 |
| 18 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 114, корп. 1 | 40 | Комплексный капремонт | 11200 | 5370,3 | 420 | Посещений в смену | - | 33 613 256,00 | 7 020 310,00 | 8 481 810,00 | 9 495 000,00 | 8 616 136,00 |  | 0,00 | 15 820 049,18 | 3 396 427,19 | 4 103 501,15 | 4 593 687,43 | 3 726 433,41 | 0,00 | 17 793 206,82 | 3 623 882,81 | 4 378 308,85 | 4 901 312,57 | 4 889 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 33 613 256,00 | 2024 |
| 19 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» поликлиника № 114 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 116, корп. 1 | 42 | Комплексный капремонт | 45980 | 8054,1 | 600 | Посещений в смену | - | 23 223 003,00 | 3 184 910,00 | 4 081 620,00 | 7 580 000,00 | 8 376 473,00 |  | 0,00 | 10 805 538,03 | 1 540 860,01 | 1 974 688,46 | 3 667 209,13 | 3 622 780,42 | 0,00 | 12 417 464,97 | 1 644 049,99 | 2 106 931,54 | 3 912 790,87 | 4 753 692,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23 223 003,00 | 2024 |
| 20 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 19, корп. 1 | 43 | Комплексный капремонт | 22547 | 8054,9 | 600 | Посещений в смену | - | 24 861 921,13 | 3 180 090,00 | 8 562 610,00 | 4 106 950,13 | 9 012 271,00 |  | 0,00 | 11 565 825,26 | 1 538 528,09 | 4 142 592,20 | 1 986 945,25 | 3 897 759,71 | 0,00 | 13 296 095,87 | 1 641 561,91 | 4 420 017,80 | 2 120 004,88 | 5 114 511,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24 861 921,13 | 2024 |
| 21 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 50, корп. 1, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 30358 | 5790,2 | 600 | Посещений в смену | - | 16 181 470,00 | 11 670 750,00 | 92 720,00 | 4 418 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7 828 600,21 | 5 646 310,87 | 44 857,95 | 2 137 431,39 | 0,00 | 0,00 | 8 352 869,79 | 6 024 439,13 | 47 862,05 | 2 280 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 181 470,00 | 2023 |
| 22 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 7а, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 107 113 | 1241,8 | 200 | Посещений в смену | - | 8 727 450,00 | 0,00 | 4 118 450,00 | 4 609 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 222 344,14 | 0,00 | 1 992 506,82 | 2 229 837,32 | 0,00 | 0,00 | 4 505 105,86 | 0,00 | 2 125 943,18 | 2 379 162,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 727 450,00 | 2023 |
| 23 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | поликлиника детская | Санкт-Петербург, Камышовая ул., 48, корп. 2, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 12 000 | 6592,6 | 420 | Посещений в смену | - | 16 211 131,00 | 0,00 | 5 539 190,00 | 2 271 000,00 | 8 400 941,00 |  | 0,00 | 7 411 935,12 | 0,00 | 2 679 861,08 | 1 098 711,34 | 3 633 362,70 | 0,00 | 8 799 195,88 | 0,00 | 2 859 328,92 | 1 172 288,66 | 4 767 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 211 131,00 | 2024 |
| 24 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | поликлиника детская | Санкт-Петербург, ул.Шаврова, 21, корп.2, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 24 135 | 6520,2 | 420 | Посещений в смену | - | 20 482 500,00 | 0,00 | 8 691 200,00 | 4 286 000,00 | 7 505 300,00 |  | 0,00 | 9 524 376,46 | 0,00 | 4 204 804,07 | 2 073 569,70 | 3 246 002,69 | 0,00 | 10 958 123,54 | 0,00 | 4 486 395,93 | 2 212 430,30 | 4 259 297,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 482 500,00 | 2024 |
| 25 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» | Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, корп.1, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 60956 | 8337,2 | 890 | Посещений в смену | - | 54 915 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 915 330,00 |  | 0,00 | 23 750 590,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 750 590,79 | 0,00 | 31 164 739,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 164 739,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 54 915 330,00 | 2024 |
| 26 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» | поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп. 1 | 75 | Комплексный капремонт | 2065 | 1571,6 | 380 | Посещений в смену | - | 52 672 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 672 560,00 |  | 0,00 | 22 780 604,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 780 604,58 | 0,00 | 29 891 955,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 891 955,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52 672 560,00 | 2024 |
| 27 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, территория Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 12, литера АЛ | 49 | Комплексный капремонт | 6480 | 5256,2 | 250 | Посещений в смену | - | 93 189 990,00 | 0,00 | 59 260 390,00 | 33 929 600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 45 085 350,40 | 0,00 | 28 670 186,95 | 16 415 163,45 | 0,00 | 0,00 | 48 104 639,60 | 0,00 | 30 590 203,05 | 17 514 436,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 93 189 990,00 | 2023 |
| 28 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118« | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 27 | 51 | Комплексный капремонт | 15897 | 5395,1 | 420 | Посещений в смену | - | 145 556 600,00 | 0,00 | 145 556 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 70 420 308,30 | 0,00 | 70 420 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 136 291,70 | 0,00 | 75 136 291,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 145 556 600,00 | 2022 |
| 29 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» | Детское поликлиническое отделение № 67 | Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 19, литераА | 42,38 | Комплексный капремонт | 13197 | 2023,9 | 328 | Посещений в смену | - | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 000 074,79 | 5 000 074,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 925,21 | 5 334 925,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 335 000,00 | 2021 |
| 30 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Отделение врача общей практики | Санкт-Петербург, ул. Стахановцев д. 12, литера А | 68 | Комплексный капремонт | 33800 | 563,0 | 260 | Посещений в смену | - | 24 133 600,00 | 24 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11 675 839,86 | 11 675 839,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 457 760,14 | 12 457 760,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24 133 600,00 | 2021 |
| 31 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Поликлиническое отделение № 10 | Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 51, литера А | 59 | Комплексный капремонт | 33800 | 3158,3 | 750 | Посещений в смену | - | 89 400 490,00 | 89 400 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 43 251 972,54 | 43 251 972,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 148 517,46 | 46 148 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 89 400 490,00 | 2021 |
| 32 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Поликлиническое отделение № 17 | Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 56, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 44526 | 3216,9 | 750 | Посещений в смену | - | 88 533 380,00 | 88 533 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 42 832 464,58 | 42 832 464,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 700 915,42 | 45 700 915,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 88 533 380,00 | 2021 |
| 33 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Поликлиническое отделение № 18 | Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 79, литера А | 49 | Комплексный капремонт | 33411 | 3145,7 | 770 | Посещений в смену | - | 115 981 780,00 | 3 820 000,00 | 78 746 780,00 | 33 415 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 56 112 022,09 | 1 848 116,66 | 38 097 705,81 | 16 166 199,62 | 0,00 | 0,00 | 59 869 757,91 | 1 971 883,34 | 40 649 074,19 | 17 248 800,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 115 981 780,00 | 2023 |
| 34 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) | Санкт-Петербург, Стрельбищенская ул., д. 18, литера А | 45,5 | Комплексный капремонт | 5128 | 209,0 | 100 | Посещений в смену | - | 5 015 668,74 | 0,00 | 0,00 | 5 015 668,74 | 0,00 |  | 0,00 | 2 426 583,93 | 0,00 | 0,00 | 2 426 583,93 | 0,00 | 0,00 | 2 589 084,81 | 0,00 | 0,00 | 2 589 084,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 015 668,74 | 2023 |
| 35 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 11, литера А | 48,1 | Комплексный капремонт | 34943 | 3205,8 | 750 | Посещений в смену | - | 42 455 370,00 | 35 851 000,00 | 6 154 370,00 | 450 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 20 539 915,59 | 17 344 720,01 | 2 977 485,27 | 217 710,30 | 0,00 | 0,00 | 21 915 454,41 | 18 506 279,99 | 3 176 884,73 | 232 289,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 42 455 370,00 | 2023 |
| 36 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 104, литера А | 76,8 | Комплексный капремонт | 10484 | 1937,2 | 280 | Посещений в смену | - | 9 997 702,23 | 4 051 300,00 | 1 193 840,00 | 4 752 562,23 | 0,00 |  | 0,00 | 4 836 892,46 | 1 960 019,64 | 577 580,00 | 2 299 292,82 | 0,00 | 0,00 | 5 160 809,77 | 2 091 280,36 | 616 260,00 | 2 453 269,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 997 702,23 | 2023 |
| 37 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 6, литера А | 64,99 | Комплексный капремонт | 73241 | 3233,5 | 440 | Посещений в смену | - | 126 480 000,00 | 39 620 500,00 | 7 159 500,00 | 79 700 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 61 191 086,06 | 19 168 404,76 | 3 463 767,34 | 38 558 913,95 | 0,00 | 0,00 | 65 288 913,94 | 20 452 095,24 | 3 695 732,66 | 41 141 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 126 480 000,00 | 2023 |
| 38 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 22» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 22» | Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., д. 13, корп. 4, литера БТ | 42,72 | Комплексный капремонт | 12106 | 3159,5 | 400 | Посещений в смену | - | 29 511 213,35 | 19 195 500,00 | 0,00 | 10 315 713,35 | 0,00 |  | 0,00 | 14 277 535,33 | 9 286 786,22 | 0,00 | 4 990 749,10 | 0,00 | 0,00 | 15 233 678,02 | 9 908 713,78 | 0,00 | 5 324 964,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29 511 213,35 | 2023 |
| 39 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Поликлиническое отделение № 20 | Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д. 13 | 57,58 | Комплексный капремонт | 72631 | 3182,3 | 610 | Посещений в смену | - | 11 165 700,00 | 8 185 400,00 | 2 980 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 401 967,59 | 3 960 097,94 | 1 441 869,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 732,41 | 4 225 302,06 | 1 538 430,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 165 700,00 | 2022 |
| 40 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 17 | 42,58 | Комплексный капремонт | 70937 | 3198,2 | 650 | Посещений в смену | - | 6 517 770,00 | 6 517 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 153 298,25 | 3 153 298,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 471,75 | 3 364 471,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 517 770,00 | 2021 |
| 41 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» Взрослое поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, наб. Обводного кан. д. 140, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 44561 | 3662,4 | 750 | Посещений в смену | - | 18 164 810,00 | 0,00 | 18 164 810,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8 788 138,23 | 0,00 | 8 788 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 376 671,77 | 0,00 | 9 376 671,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 164 810,00 | 2022 |
| 42 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | Санкт-Петербург, наб. Обводного кан. д. 123, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 12200 | 2927,5 | 480 | Посещений в смену | - | 1 444 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 760,00 |  | 0,00 | 624 851,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 851,09 | 0,00 | 819 908,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 908,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 444 760,00 | 2024 |
| 43 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 154, корп. 2, литера Е | 50 | Комплексный капремонт | 44561 | 2296,4 | 280 | Посещений в смену | - | 21 024 869,00 | 0,00 | 17 083 400,00 | 3 941 469,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 171 837,25 | 0,00 | 8 264 951,88 | 1 906 885,37 | 0,00 | 0,00 | 10 853 031,75 | 0,00 | 8 818 448,12 | 2 034 583,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 024 869,00 | 2023 |
| 44 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 25 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 25 Невского района« | Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 1, корп. 1, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 60223 | 6872,8 | 600 | Посещений в смену | - | 9 894 469,20 | 2 169 660,00 | 7 724 809,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 786 945,91 | 1 049 681,88 | 3 737 264,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 107 523,29 | 1 119 978,12 | 3 987 545,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 894 469,20 | 2022 |
| 45 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» | Взрослое поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 27, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 84333 | 5564,9 | 1310 | Посещений в смену | - | 5 773 090,00 | 2 852 800,00 | 2 920 290,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 793 021,94 | 1 380 185,13 | 1 412 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 068,06 | 1 472 614,87 | 1 507 453,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 773 090,00 | 2022 |
| 46 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» | Детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, литера А | 42 | Комплексный капремонт | 3946 | 4243,6 | 600 | Посещений в смену | - | 53 510 861,57 | 2 854 000,00 | 2 941 340,00 | 0,00 | 47 715 521,57 |  | 0,00 | 23 440 498,09 | 1 380 765,69 | 1 423 020,80 | 0,00 | 20 636 711,59 | 0,00 | 30 070 363,48 | 1 473 234,31 | 1 518 319,20 | 0,00 | 27 078 809,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 53 510 861,57 | 2024 |
| 47 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 28» | Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 2, литера А | 75 | Комплексный капремонт | 22299 | 2315,3 | 480 | Посещений в смену | - | 43 071 710,00 | 43 071 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 20 838 100,76 | 20 838 100,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 233 609,24 | 22 233 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 43 071 710,00 | 2021 |
| 48 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | Детское поликлиническое отделение № 24 ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 3, литера А | 57 | Комплексный капремонт | 2939 | 1859,8 | 528 | Посещений в смену | - | 30 860 520,08 | 7 669 130,00 | 6 478 170,00 | 6 991 120,82 | 9 722 099,26 |  | 0,00 | 14 431 531,87 | 3 710 326,42 | 3 134 139,77 | 3 382 308,99 | 4 204 756,69 | 0,00 | 16 428 988,21 | 3 958 803,58 | 3 344 030,23 | 3 608 811,83 | 5 517 342,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30 860 520,08 | 2024 |
| 49 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» поликлиническое отделение № 2 | Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 50, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 81630 | 3277,6 | 490 | Посещений в смену | - | 25 640 440,00 | 10 054 200,00 | 15 586 240,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12 404 849,31 | 4 864 223,70 | 7 540 625,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 235 590,69 | 5 189 976,30 | 8 045 614,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25 640 440,00 | 2022 |
| 50 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» поликлиническое отделение № 3 | Санкт-Петербург, Железноводская ул., д. 64, литера А | 56 | Комплексный капремонт | 54194 | 3162,9 | 750 | Посещений в смену | - | 40 603 701,01 | 12 308 420,00 | 21 478 033,48 | 6 817 247,53 | 0,00 |  | 0,00 | 19 644 081,02 | 5 954 815,73 | 10 391 076,32 | 3 298 188,97 | 0,00 | 0,00 | 20 959 619,99 | 6 353 604,27 | 11 086 957,16 | 3 519 058,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 40 603 701,01 | 2023 |
| 51 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» районное травматологическое отделение | Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 51, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 81630 | 674,4 | 400 | Посещений в смену | - | 17 095 756,17 | 0,00 | 8 794 660,00 | 8 301 096,17 | 0,00 |  | 0,00 | 8 270 933,98 | 0,00 | 4 254 858,03 | 4 016 075,95 | 0,00 | 0,00 | 8 824 822,19 | 0,00 | 4 539 801,97 | 4 285 020,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17 095 756,17 | 2023 |
| 52 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» детское поликлиническое отделение № 5 | Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 64, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 2846 | 1911,3 | 528 | Посещений в смену | - | 30 275 299,33 | 0,00 | 11 543 041,99 | 8 850 000,00 | 9 882 257,34 |  | 0,00 | 14 140 185,92 | 0,00 | 5 584 525,72 | 4 281 635,99 | 4 274 024,21 | 0,00 | 16 135 113,41 | 0,00 | 5 958 516,27 | 4 568 364,01 | 5 608 233,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30 275 299,33 | 2024 |
| 53 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | Санкт-Петербург, М. Зеленина ул., д. 6 | 50 | Комплексный капремонт | 31234 | 2952,5 | 370 | Посещений в смену | - | 4 278 900,00 | 4 278 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 070 132,56 | 2 070 132,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 767,44 | 2 208 767,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 278 900,00 | 2021 |
| 54 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» | Санкт-Петербург, Малый пр., П.С., д. 15, литера А | 50 | Комплексный капремонт | 11468 | 2477,4 | 300 | Посещений в смену | - | 12 902 035,22 | 8 732 000,00 | 4 170 035,22 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6 242 006,87 | 4 224 543,11 | 2 017 463,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 028,35 | 4 507 456,89 | 2 152 571,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12 902 035,22 | 2022 |
| 55 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» | Санкт-Петербург, Вяземский пер., д. 3, литера А | 45 | Выборочный капремонт | 34155 | 3229,1 | 515 | Посещений в смену | - | 55 587 320,00 | 13 127 500,00 | 10 935 400,00 | 19 100 000,00 | 12 424 420,00 |  | 0,00 | 26 255 724,28 | 6 351 086,77 | 5 290 548,42 | 9 240 592,93 | 5 373 496,17 | 0,00 | 29 331 595,72 | 6 776 413,23 | 5 644 851,58 | 9 859 407,07 | 7 050 923,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55 587 320,00 | 2024 |
| 56 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 34» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 34» | Санкт-Петербург, Зверинская ул., д. 15 | 50 | Комплексный капремонт | 29710 | 4973,0 | 490 | Посещений в смену | - | 96 710 838,67 | 62 741 700,00 | 7 063 058,67 | 17 101 170,00 | 9 804 910,00 |  | 0,00 | 46 285 683,85 | 30 354 445,33 | 3 417 109,01 | 8 273 557,62 | 4 240 571,90 | 0,00 | 50 425 154,82 | 32 387 254,67 | 3 645 949,66 | 8 827 612,38 | 5 564 338,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 96 710 838,67 | 2024 |
| 57 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Детское поликлиническое отделение № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Санкт-Петербург, Кораблестроителей ул., д. 21, корп. 2 | 58 | Комплексный капремонт | 4614 | 1775,1 | 528 | Посещений в смену | - | 16 925 110,00 | 2 346 940,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 6 478 170,00 |  | 0,00 | 7 856 005,76 | 1 135 449,98 | 3 918 781,40 | 0,00 | 2 801 774,38 | 0,00 | 9 069 104,24 | 1 211 490,02 | 4 181 218,60 | 0,00 | 3 676 395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 925 110,00 | 2024 |
| 58 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Поликлиническое отделение № 4 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 59, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 17544 | 2625,4 | 450 | Посещений в смену | - | 28 623 966,43 | 8 174 340,00 | 9 069 000,00 | 8 899 445,01 | 2 481 181,42 |  | 0,00 | 13 720 986,29 | 3 954 747,11 | 4 387 583,77 | 4 305 557,52 | 1 073 097,89 | 0,00 | 14 902 980,14 | 4 219 592,89 | 4 681 416,23 | 4 593 887,49 | 1 408 083,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 28 623 966,43 | 2024 |
| 59 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Поликлиническое отделение № 53 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 37, литера А | 59 | Комплексный капремонт | 15490 | 3139,6 | 600 | Посещений в смену | - | 19 758 496,45 | 4 946 950,00 | 5 995 000,00 | 8 816 546,45 | 0,00 |  | 0,00 | 9 559 168,45 | 2 393 335,27 | 2 900 382,04 | 4 265 451,14 | 0,00 | 0,00 | 10 199 328,00 | 2 553 614,73 | 3 094 617,96 | 4 551 095,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19 758 496,45 | 2023 |
| 60 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» | ГБУЗ «Городская поликлиника №4» поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 19, литера Б | 59 | Комплексный капремонт | 16730 | 1022,2 | 400 | Посещений в смену | - | 34 998 152,05 | 0,00 | 18 923 520,00 | 6 649 406,37 | 9 425 225,68 |  | 0,00 | 16 448 549,99 | 0,00 | 9 155 202,26 | 3 216 987,30 | 4 076 360,43 | 0,00 | 18 549 602,06 | 0,00 | 9 768 317,74 | 3 432 419,07 | 5 348 865,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 34 998 152,05 | 2024 |
| 61 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» | Детское поликлиническое отделение № 38 | Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 133, корп. 2, литера А | 57,12 | Комплексный капремонт | 10685 | 1884,8 | 340 | Посещений в смену | - | 5 288 130,00 | 5 288 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 558 398,21 | 2 558 398,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 731,79 | 2 729 731,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 288 130,00 | 2021 |
| 62 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» | Поликлиническое отделение № 101 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 4, литера А | 41,56 | Комплексный капремонт | 40133 | 3181,5 | 630 | Посещений в смену | - | 52 173 113,70 | 10 242 490,00 | 37 500 000,00 | 4 430 623,70 | 0,00 |  | 0,00 | 25 241 363,68 | 4 955 318,44 | 18 142 506,50 | 2 143 538,75 | 0,00 | 0,00 | 26 931 750,02 | 5 287 171,56 | 19 357 493,50 | 2 287 084,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52 173 113,70 | 2023 |
| 63 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» | Детское поликлиническое отделение № 36 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 2, литера А | 41,77 | Комплексный капремонт | 7936 | 1902,1 | 400 | Посещений в смену | - | 23 143 596,91 | 15 725 220,00 | 0,00 | 7 418 376,91 | 0,00 |  | 0,00 | 11 196 879,93 | 7 607 864,16 | 0,00 | 3 589 015,77 | 0,00 | 0,00 | 11 946 716,98 | 8 117 355,84 | 0,00 | 3 829 361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23 143 596,91 | 2023 |
| 64 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» | Городская поликлиника № 44 детское поликлиническое отделение № 41 | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 25, литера А | 55,47 | Комплексный капремонт | 9889 | 1923,7 | 320 | Посещений в смену | - | 43 520 729,00 | 3 479 360,00 | 9 975 800,00 | 30 065 569,00 | 0,00 |  | 0,00 | 21 055 351,38 | 1 683 314,97 | 4 826 293,77 | 14 545 742,64 | 0,00 | 0,00 | 22 465 377,62 | 1 796 045,03 | 5 149 506,23 | 15 519 826,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 43 520 729,00 | 2023 |
| 65 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 20, литера А | 58,1 | Комплексный капремонт | 48510 | 3190,8 | 750 | Посещений в смену | - | 165 559 298,77 | 0,00 | 34 488 460,00 | 35 902 090,00 | 95 168 748,77 |  | 0,00 | 75 214 960,62 | 0,00 | 16 685 522,92 | 17 369 455,45 | 41 159 982,25 | 0,00 | 90 344 338,15 | 0,00 | 17 802 937,08 | 18 532 634,55 | 54 008 766,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 165 559 298,77 | 2024 |
| 66 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» | Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 95, корп. 2, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 41275 | 3222,9 | 940 | Посещений в смену | - | 15 721 130,32 | 4 726 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 995 130,32 |  | 0,00 | 7 093 080,97 | 2 286 439,62 | 483 800,17 | 0,00 | 4 322 841,18 | 0,00 | 8 628 049,35 | 2 439 560,38 | 516 199,83 | 0,00 | 5 672 289,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 721 130,32 | 2024 |
| 67 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 18, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 96508 | 3163,8 | 550 | Посещений в смену | - | 150 104 531,18 | 40 000 000,00 | 0,00 | 110 104 531,18 | 0,00 |  | 0,00 | 72 620 653,65 | 19 352 006,93 | 0,00 | 53 268 646,72 | 0,00 | 0,00 | 77 483 877,53 | 20 647 993,07 | 0,00 | 56 835 884,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 150 104 531,18 | 2023 |
| 68 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 19, литера А | 56 | Комплексный капремонт | 98659 | 3149,2 | 520 | Посещений в смену | - | 150509160,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 538 992,16 |  | 14970167,84 | 65460774,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 619 899,74 | 6842679,74 | 85046580,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 919 092,42 | 8127488,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 150500465,63 | 2025 |
| 69 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» офис врачей общей практики | Санкт-Петербург, Московский пр., д. 72 | 70 | Комплексный капремонт | 7680 | 234,7 | 50 | Посещений в смену | - | 9 907 370,00 | 0,00 | 9 907 370,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 793 187,32 | 0,00 | 4 793 187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 182,68 | 0,00 | 5 114 182,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 907 370,00 | 2022 |
| 70 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиническое отделение № 33 | Санкт-Петербург, ул. Оскаленко, д. 18, литера А | 58,78 | Комплексный капремонт | 67741 | 1763,6 | 350 | Посещений в смену | - | 31 013 575,52 | 2 029 810,00 | 10 107 080,00 | 1 524 271,29 | 6 941 386,00 |  | 10 411 028,23 | 14 370 138,70 | 982 022,43 | 4 889 807,06 | 737 443,48 | 3 002 112,86 | 4 758 753,06 | 16 643 436,64 | 1 047 787,57 | 5 217 272,94 | 786 827,81 | 3 939 273,14 | 5 652 275,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31 013 575,52 | 2025 |
| 71 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиническое отделение № 63 | Санкт-Петербург, пр. Морской, д. 3 | 53,07 | Комплексный капремонт | 67741 | 3052,6 | 250 | Посещений в смену | - | 23 852 988,12 | 1 150 110,00 | 8 483 720,00 | 1 752 889,89 | 2 055 240,00 |  | 10 411 028,23 | 11 156 531,46 | 556 423,42 | 4 104 425,21 | 848 049,32 | 888 880,47 | 4 758 753,06 | 12 696 456,66 | 593 686,58 | 4 379 294,79 | 904 840,57 | 1 166 359,53 | 5 652 275,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23 852 988,12 | 2025 |
| 72 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | ГБУЗ «Городская Поликлиника № 49» | Санкт-Петербург, Ланская ул., д. 12, литера А | 57,17 | Комплексный капремонт | 67741 | 3206,0 | 750 | Посещений в смену | - | 34 602 316,77 | 4 640 080,00 | 9 648 270,00 | 2 969 139,83 | 6 933 840,00 |  | 10410986,94 | 16106761,5 | 2 244 871,51 | 4 667 834,70 | 1 436 471,86 | 2 998 849,25 | 4758719,03 | 18 495 577,68 | 2 395 208,49 | 4 980 435,30 | 1 532 667,97 | 3 934 990,75 | 5652267,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 34602316,77 | 2025 |
| 73 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиника | Санкт-Петербург, Ланская ул., 8, литера А | 55,68 | Комплексный капремонт | 60550 | 1893,5 | 80 | Посещений в смену | - | 3 007 300,00 | 0,00 | 3 007 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 454 932,26 | 0,00 | 1 454 932,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 367,74 | 0,00 | 1 552 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 007 300,00 | 2022 |
| 74 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, Школьная ул. д. 16, литера А | 58,49 | Комплексный капремонт | 10011 | 1905,5 | 330 | Посещений в смену | - | 15 596 869,09 | 0,00 | 5 464 100,00 | 9 899 219,09 | 233 550,00 |  | 0,00 | 7 533 790,57 | 0,00 | 2 643 532,53 | 4 789 248,90 | 101 009,14 | 0,00 | 8 063 078,52 | 0,00 | 2 820 567,47 | 5 109 970,19 | 132 540,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 596 869,09 | 2024 |
| 75 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 98, литера Б | 41 | Комплексный капремонт | 3136 | 468,7 | 40 | Посещений в смену | - | 290 360,00 | 0,00 | 290 360,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 140 476,22 | 0,00 | 140 476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 883,78 | 0,00 | 149 883,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 290 360,00 | 2022 |
| 76 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д. 7, корп. 2, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 4800 | 321,5 | 60 | Посещений в смену | - | 207 400,00 | 0,00 | 207 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 100 340,16 | 0,00 | 100 340,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 059,84 | 0,00 | 107 059,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 207 400,00 | 2022 |
| 77 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 33-35 | 66,7 | Выборочный капремонт | 107514 | 7866,9 | 2000 | Посещений в смену | - | 493 967 380,28 | 130 385 110,00 | 87 911 100,00 | 34 990 000,00 | 50 569 799,27 |  | 190111371,01 | 231308672,85 | 63 080 338,80 | 42 531 405,41 | 16 928 185,69 | 21 871 171,65 | 86897571,30 | 262658707,43 | 67 304 771,20 | 45 379 694,59 | 18 061 814,31 | 28 698 627,62 | 103213799,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 493967380,28 | 2025 |
| 78 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» детское поликлиническое отделение № 39 | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 54, литера А | 66,3 | Выборочный капремонт | 5201 | 5304,8 | 330 | Посещений в смену | - | 304 049 593,00 | 0,00 | 0,00 | 119 268 000,00 | 95 691 740,97 |  | 89089852,03 | 139809989,24 | 0,00 | 0,00 | 57 701 939,14 | 41 386 173,62 | 40721876,48 | 164239603,76 | 0,00 | 0,00 | 61 566 060,86 | 54 305 567,35 | 48367975,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 304049593,00 | 2025 |
| 79 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» | Центр общей врачебной практики | Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 12 | 77 | Комплексный капремонт | 80550 | 1922,3 | 200 | Посещений в смену | - | 92 637 174,00 | 92 637 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 44 817 880,82 | 44 817 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 819 293,18 | 47 819 293,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 92 637 174,00 | 2021 |
| 80 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» | Городская поликлиника № 56 | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 40, литера А | 52,5 | Комплексный капремонт | 56055 | 3210,6 | 750 | Посещений в смену | - | 16 316 500,00 | 16 316 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7 893 925,53 | 7 893 925,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 574,47 | 8 422 574,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 316 500,00 | 2021 |
| 81 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» | Детское поликлиническое отделение № 48 | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 38, литера А | 52,33 | Комплексный капремонт | 56055 | 1915,6 | 320 | Посещений в смену | - | 2 981 120,00 | 2 981 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 442 266,37 | 1 442 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 853,63 | 1 538 853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 981 120,00 | 2021 |
| 82 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» | Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 32, корп. 2, литера Ф | 51,5 | Комплексный капремонт | 35146 | 3195,2 | 750 | Посещений в смену | - | 12 609 663,60 | 7 041 360,00 | 0,00 | 0,00 | 5 568 303,60 |  | 0,00 | 5 814 873,15 | 3 406 611,19 | 0,00 | 0,00 | 2 408 261,96 | 0,00 | 6 794 790,45 | 3 634 748,81 | 0,00 | 0,00 | 3 160 041,64 | 0,00 | 622181,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622181,75 | 0,00 |  | 13231845,35 | 2024 |
| 83 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» поликлиническое отделение № 66 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московская ул., д. 15, литера А | 78,7 | Комплексный капремонт | 45735 | 3070,6 | 1260 | Посещений в смену | - | 154 364 950,00 | 36 481 880,00 | 0,00 | 24 372 000,00 | 38 862 987,61 |  | 54 648 082,39 | 71 228 134,13 | 17 649 939,86 | 0,00 | 11 791 190,10 | 16 808 037,31 | 24 978 966,86 | 83 136 815,87 | 18 831 940,14 | 0,00 | 12 580 809,90 | 22 054 950,30 | 29 669 115,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 154 364 950,00 | 2025 |
| 84 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» поликлиническое отделение № 67 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпитальная ул., д. 1, литера А | 77,3 | Комплексный капремонт | 22779 | 3300,4 | 1200 | Посещений в смену | - | 64 390 720,00 | 989 350,00 | 27 660 170,00 | 35 741 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 31 152 259,50 | 478 647,70 | 13 381 995,04 | 17 291 616,76 | 0,00 | 0,00 | 33 238 460,50 | 510 702,30 | 14 278 174,96 | 18 449 583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 64 390 720,00 | 2023 |
| 85 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» поликлиническое отделение № 89 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Школьная ул., д. 35, литера А | 73,2 | Комплексный капремонт | 2626 | 3254,7 | 1500 | Посещений в смену | - | 50 292 550,00 | 48 328 500,00 | 1 964 050,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 24 331 544,40 | 23 381 336,67 | 950 207,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 961 005,60 | 24 947 163,33 | 1 013 842,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50 292 550,00 | 2022 |
| 86 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 63» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 3, литера А | 49,1 | Комплексный капремонт | 22566 | 1946,0 | 320 | Посещений в смену | - | 6 540 010,00 | 0,00 | 6 540 010,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 164 057,97 | 0,00 | 3 164 057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 952,03 | 0,00 | 3 375 952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 540 010,00 | 2022 |
| 87 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 71» | Городская поликлиника № 71 | Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул., д. 10, литера А | 63 | Комплексный капремонт | 65240 | 9619,1 | 550 | Посещений в смену | - | 112 922 306,27 | 0,00 | 9 992 177,72 | 44 995 817,13 | 29 353 350,00 |  | 28580961,42 | 52362399,48 | 0,00 | 4 834 217,31 | 21 769 006,79 | 12 695 169,17 | 13064006,22 | 60559906,79 | 0,00 | 5 157 960,41 | 23 226 810,34 | 16 658 180,83 | 15516955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 112922306,27 | 2025 |
| 88 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Пионерская ул., д. 5а, литера А | 44,2 | Выборочный капремонт | 29283 | 52,8 | 55 | Посещений в смену | - | 669 509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 509,14 |  | 0,00 | 289 559,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 559,17 | 0,00 | 379 949,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 949,97 | 0,00 | 830491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830491,00 | 0,00 |  | 1500000,14 | 2024 |
| 89 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» детское поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Школьная ул., д. 18/8, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 29283 | 1009,0 | 125 | Посещений в смену | - | 27 175 844,32 | 0,00 | 9 991 754,32 | 0,00 | 17 184 090,00 |  | 0,00 | 12 266 040,83 | 0,00 | 4 834 012,47 | 0,00 | 7 432 028,35 | 0,00 | 14 909 803,49 | 0,00 | 5 157 741,85 | 0,00 | 9 752 061,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27 175 844,32 | 2024 |
| 90 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» | Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Пионерская ул., д. 1, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 23958 | 2019,5 | 235 | Посещений в смену | - | 71 979 700,73 | 0,00 | 0,00 | 19 976 799,00 | 24 138 950,00 |  | 27863951,73 | 32841074,43 | 0,00 | 0,00 | 9 664 788,88 | 10 439 968,65 | 12736269,9 | 39138673,30 | 0,00 | 0,00 | 10 312 010,12 | 13 698 981,35 | 15127681,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 71979700,73 | 2025 |
| 91 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» детская поликлиника № 55 | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 13, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 1127 | 3623,1 | 300 | Посещений в смену | - | 58 252 609,17 | 0,00 | 2 429 190,00 | 18 375 590,17 | 20 825 743,10 |  | 16 622 085,90 | 26 670 140,82 | 0,00 | 1 175 242,54 | 8 890 122,96 | 9 007 024,13 | 7 597 751,19 | 31 582 468,35 | 0,00 | 1 253 947,46 | 9 485 467,21 | 11 818 718,97 | 9 024 334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 58 252 609,17 | 2025 |
| 92 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Комсомола ул., д. 2, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 41537 | 4835,1 | 1035 | Посещений в смену | - | 81 236 729,34 | 18 137 580,00 | 19 386 470,00 | 21 697 461,71 | 12 047 611,31 |  | 9967606,32 | 38417987,30 | 8 774 964,35 | 9 379 177,55 | 10 497 246,66 | 5 210 528,39 | 4556070,35 | 42818742,04 | 9 362 615,65 | 10 007 292,45 | 11 200 215,05 | 6 837 082,92 | 5411535,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 81236729,34 | 2025 |
| 93 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» | Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 22, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 20228 | 1494,1 | 300 | Посещений в смену | - | 21 445 120,00 | 8 383 990,00 | 3 215 130,00 | 9 846 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 375 157,73 | 4 056 175,81 | 1 555 480,45 | 4 763 501,47 | 0,00 | 0,00 | 11 069 962,27 | 4 327 814,19 | 1 659 649,55 | 5 082 498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 445 120,00 | 2023 |
| 94 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» | Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 25, корп. 1, литера А | 58 | Комплексный капремонт | 74784 | 8108,8 | 600 | Посещений в смену | - | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 209 500,43 | 0,00 | 1 209 500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 499,57 | 0,00 | 1 290 499,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500 000,00 | 2022 |
| 95 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 77 Невского района» | Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 261, корп. 2, литера А | 75 | Комплексный капремонт | 74784 | 3058,0 | 750 | Посещений в смену | - | 1 419 974,35 | 0,00 | 0,00 | 1 419 974,35 | 0,00 |  | 0,00 | 686 984,55 | 0,00 | 0,00 | 686 984,55 | 0,00 | 0,00 | 732 989,80 | 0,00 | 0,00 | 732 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 419 974,35 | 2023 |
| 96 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 63, корп. 2, литера А | 45 | Комплексный капремонт | 65049 | 3271,4 | 750 | Посещений в смену | - | 8 110 100,00 | 6 210 100,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 923 668,74 | 3 004 447,46 | 0,00 | 919 221,29 | 0,00 | 0,00 | 4 186 431,26 | 3 205 652,54 | 0,00 | 980 778,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 110 100,00 | 2023 |
| 97 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Детское поликлиническое отделение № 33 ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 70, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 13123 | 1935,5 | 340 | Посещений в смену | - | 19 630 734,96 | 8 674 780,00 | 0,00 | 1 063 165,64 | 9 892 789,32 |  | 0,00 | 8 989 799,56 | 4 196 860,07 | 0,00 | 514 360,26 | 4 278 579,24 | 0,00 | 10 640 935,40 | 4 477 919,93 | 0,00 | 548 805,38 | 5 614 210,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19 630 734,96 | 2024 |
| 98 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 33, литера Ю | 78 | Комплексный капремонт | 16168 | 1891,0 | 320 | Посещений в смену | - | 35 138 189,40 | 22 608 780,00 | 12 529 409,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16 999 862,12 | 10 938 131,68 | 6 061 730,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 138 327,28 | 11 670 648,32 | 6 467 678,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 35 138 189,40 | 2022 |
| 99 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул.Новоселов, д. 45, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 72499 | 3194,3 | 750 | Посещений в смену | - | 11 337 379,74 | 0,00 | 0,00 | 1 351 142,83 | 9 986 236,91 |  | 0,00 | 4 972 678,65 | 0,00 | 0,00 | 653 683,82 | 4 318 994,83 | 0,00 | 6 364 701,09 | 0,00 | 0,00 | 697 459,01 | 5 667 242,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 337 379,74 | 2024 |
| 100 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» | Поликлиника | Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 21, корп. 2, литера Щ | 60 | Комплексный капремонт | 54805 | 3209,1 | 750 | Посещений в смену | - | 17 121 332,20 | 0,00 | 12 620 275,00 | 0,00 | 4 501 057,20 |  | 0,00 | 8 052 374,75 | 0,00 | 6 105 691,23 | 0,00 | 1 946 683,52 | 0,00 | 9 068 957,45 | 0,00 | 6 514 583,77 | 0,00 | 2 554 373,68 | 0,00 | 1001903,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1001903,68 | 0,00 |  | 18123235,88 | 2024 |
| 101 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» | Детское поликлиническое отделение № 25 | Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 3, литера А | 52,9 | Комплексный капремонт | 10497 | 1870,4 | 320 | Посещений в смену | - | 11 271 329,85 | 10 119 560,00 | 1 151 769,85 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 453 071,33 | 4 895 844,88 | 557 226,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818 258,52 | 5 223 715,12 | 594 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 271 329,85 | 2022 |
| 102 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» | Поликлиническое отделение № 45 | Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5, литера А | 52,72 | Комплексный капремонт | 40885 | 3175,8 | 670 | Посещений в смену | - | 10 211 010,00 | 10 211 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 940 088,41 | 4 940 088,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 921,59 | 5 270 921,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 211 010,00 | 2021 |
| 103 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д. 29, корп. 3, литера А | 50,16 | Комплексный капремонт | 67885 | 1898,7 | 340 | Посещений в смену | - | 7 629 211,91 | 0,00 | 7 629 211,91 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 691 014,04 | 0,00 | 3 691 014,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 197,87 | 0,00 | 3 938 197,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 629 211,91 | 2022 |
| 104 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, территория Сергиево, ул. Вор овского (Сергиево), д. 2/14, литера А | 43 | Выборочный капремонт | 115 972 | 294,50 | 35 | Посещений в смену | - | 5 125 307,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 307,09 |  | 0,00 | 2 216 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 668,30 | 0,00 | 2 908 638,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 638,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 125 307,09 | 2024 |
| 105 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Взрослое поликлиническое отделение № 50 | Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 40, корп. 2, литера А | 57,07 | Выборочный капремонт | 44141 | 3243,7 | 750 | Посещений в смену | - | 15 288 780,00 | 5 413 780,00 | 0,00 | 0,00 | 9 875 000,00 |  | 0,00 | 6 890 073,15 | 2 619 187,70 | 0,00 | 0,00 | 4 270 885,45 | 0,00 | 8 398 706,85 | 2 794 592,30 | 0,00 | 0,00 | 5 604 114,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 288 780,00 | 2024 |
| 106 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Взрослое поликлиническое отделение № 91 | Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8, литера А | 51,62 | Выборочныйкапремонт | 49454 | 3245,3 | 750 | Посещений в смену | - | 10 649 129,66 | 2 974 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674 179,66 |  | 0,00 | 4 758 323,58 | 1 439 281,33 | 0,00 | 0,00 | 3 319 042,26 | 0,00 | 5 890 806,08 | 1 535 668,67 | 0,00 | 0,00 | 4 355 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 649 129,66 | 2024 |
| 107 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Детское поликлиническое отделение № 27 | Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 23, корп. 1, литера А | 55 | Комплексный капремонт | 5717 | 1894,5 | 320 | Посещений в смену | - | 8 297 870,00 | 8 297 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 014 510,94 | 4 014 510,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 359,06 | 4 283 359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 297 870,00 | 2021 |
| 108 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» | Детское поликлиническое отделение № 60 | Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 143, корп. 2, литера А | 53 | Комплексный капремонт | 2500 | 1865,3 | 320 | Посещений в смену | - | 4 528 142,64 | 4 528 142,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 190 716,19 | 2 190 716,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 426,45 | 2 337 426,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 528 142,64 | 2021 |
| 109 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» | Детское поликлиническое отделение № 28 | Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 13 | 48,62 | Комплексный капремонт | 1607 | 1887,0 | 320 | Посещений в смену | - | 5 155 226,16 | 3 863 301,16 | 1 291 925,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 494 099,31 | 1 869 065,77 | 625 033,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 126,85 | 1 994 235,39 | 666 891,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 155 226,16 | 2022 |
| 110 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» | Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Освобождения, д. 15, литера А | 49,69 | Комплексный капремонт | 77375 | 3210,5 | 750 | Посещений в смену | - | 4 494 298,93 | 1 494 300,00 | 0,00 | 2 999 998,93 | 0,00 |  | 0,00 | 2 174 344,11 | 722 942,60 | 0,00 | 1 451 401,51 | 0,00 | 0,00 | 2 319 954,82 | 771 357,40 | 0,00 | 1 548 597,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 494 298,93 | 2023 |
| 111 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района» | Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 24, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 48591 | 3181,5 | 750 | Посещений в смену | - | 140 139 983,30 | 33 564 770,00 | 106 575 213,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 67 799 748,20 | 16 238 641,54 | 51 561 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 340 235,10 | 17 326 128,46 | 55 014 106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 140 139 983,30 | 2022 |
| 112 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10, литера А | 59 | Выборочный капремонт | 62147 | 3864,7 | 490 | Посещений в смену | - | 51 118 166,84 | 0,00 | 18 014 466,84 | 9 903 700,00 | 23 200 000,00 |  | 0,00 | 23 540 696,67 | 0,00 | 8 715 402,18 | 4 791 416,76 | 10 033 877,72 | 0,00 | 27 577 470,17 | 0,00 | 9 299 064,66 | 5 112 283,24 | 13 166 122,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51 118 166,84 | 2024 |
| 113 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 6, корп.1, литераА | 45 | Комплексный капремонт | 60259 | 3263,6 | 750 | Посещений в смену | - | 50 573 320,00 | 18 143 300,00 | 32 430 020,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 24 467 380,98 | 8 777 731,68 | 15 689 649,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 105 939,02 | 9 365 568,32 | 16 740 370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50 573 320,00 | 2022 |
| 114 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» | ГБУЗ «Поликлиника № 98» | Санкт-Петербург, Серебристый бульв., д. 14, корп. 1, литера А | 47,88 | Комплексный капремонт | 50000 | 3221,0 | 750 | Посещений в смену | - | 57 666 132,59 | 6 410 000,00 | 10 375 310,00 | 923 756,32 | 22 494 008,23 |  | 174763058,04 | 26278339,04 | 3 101 159,11 | 5 019 576,78 | 446 913,93 | 9 728 540,00 | 7982149,22 | 31 387 793,55 | 3 308 840,89 | 5 355 733,22 | 476 842,39 | 12 765 468,23 | 9480908,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 57666132,59 | 2025 |
| 115 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 30, литераА | 41 | Комплексный капремонт | 7696 | 1911,3 | 440 | Посещений в смену | - | 23 458 820,00 | 0,00 | 23 458 820,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11 349 381,18 | 0,00 | 11 349 381,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 109 438,82 | 0,00 | 12 109 438,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23 458 820,00 | 2022 |
| 116 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» | Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 38, корп. 2, литера А | 44,38 | Выборочный капремонт | 14336 | 1910,0 | 320 | Посещений в смену | - | 47 316 719,20 | 0,00 | 0,00 | 37 317 000,00 | 0,00 |  | 9999719,20 | 22624738,62 | 0,00 | 0,00 | 18 053 989,86 | 0,00 | 4570748,75 | 24691980,58 | 0,00 | 0,00 | 19 263 010,14 | 0,00 | 5428970,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47316719,20 | 2025 |
| 117 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера Б | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 777,1 | 250 | Посещений в смену | - | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 452 866,88 | 2 452 866,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 133,12 | 2 617 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 070 000,00 | 2021 |
| 118 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 1489,7 | 250 | Посещений в смену | - | 51 500 000,00 | 23 150 000,00 | 28 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 24 915 708,92 | 11 199 974,01 | 13 715 734,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 584 291,08 | 11 950 025,99 | 14 634 265,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51 500 000,00 | 2022 |
| 119 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» | Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 4, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 28324 | 1957,5 | 450 | Посещений в смену | - | 55 357 330,00 | 0,00 | 0,00 | 45 367 330,00 | 9 990 000,00 |  | 0,00 | 26 269 367,31 | 0,00 | 0,00 | 21 948 744,97 | 4 320 622,35 | 0,00 | 29 087 962,69 | 0,00 | 0,00 | 23 418 585,03 | 5 669 377,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 55 357 330,00 | 2024 |
| 120 | ГБУЗ «Городская больница № 20» | Поликлиническое отделение | Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 18 | 72 | Выборочный капремонт | 30000 | 79,8 | 200 | Посещений в смену | - | 54 078 994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 078 994,65 |  | 0,00 | 23 388 880,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 388 880,16 | 0,00 | 30 690 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 690 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 54 078 994,65 | 2024 |
| 121 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 10, к. 3, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 18240 | 1911,5 | 330 | Посещений в смену | - | 5 775 264,10 | 0,00 | 5 775 264,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 794 073,77 | 0,00 | 2 794 073,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 190,33 | 0,00 | 2 981 190,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 775 264,10 | 2022 |
| 122 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 2 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15 | 79 | Комплексный капремонт | 68684 | 145,5 | 45 | Посещений в смену | - | 6 058 329,00 | 6 058 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 931 020,62 | 2 931 020,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 308,38 | 3 127 308,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 058 329,00 | 2021 |
| 123 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 3, 4 | Санкт-Петербург, территория Славянка, Ростовская ул., д. 13-15, литера А | 42 | Комплексный капремонт | 16239 | 283,2 | 80 | Посещений в смену | - | 68 240,00 | 68 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 33 014,52 | 33 014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 225,48 | 35 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 68 240,00 | 2021 |
| 124 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 4 | Санкт-Петербург, территория Славянка, Ростовская ул., д. 14-16, литера А | 42 | Комплексный капремонт | 20187 | 157,3 | 40 | Посещений в смену | - | 110 670,00 | 110 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 53 542,17 | 53 542,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 127,83 | 57 127,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 110 670,00 | 2021 |
| 125 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Педиатрическое отделение № 4 офис врача педиатра | Санкт-Петербург, территория Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 59, литера А | 62 | Комплексный капремонт | 3948 | 93,9 | 30 | Посещений в смену | - | 69 090,00 | 69 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 33 425,75 | 33 425,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 664,25 | 35 664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 69 090,00 | 2021 |
| 126 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Поликлиническое отделение № 4 кабинеты врача педиатра | Санкт-Петербург, территория Славянка, Ростовская ул., д. 19/3 | 43 | Комплексный капремонт | 20187 | 144,5 | 70 | Посещений в смену | - | 1 601 820,00 | 1 601 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 774 960,79 | 774 960,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 859,21 | 826 859,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 601 820,00 | 2021 |
| 127 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | детское Поликлиническое отделение № 5 | Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 40, литера Б | 42 | Комплексный капремонт | 9281 | 703,6 | 65 | Посещений в смену | - | 11 307 170,00 | 11 307 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 470 410,80 | 5 470 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836 759,20 | 5 836 759,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 307 170,00 | 2021 |
| 128 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульв., д. 28, литера А | 78,63 | Комплексный капремонт | 52861 | 1957,1 | 460 | Посещений в смену | - | 30 750 566,04 | 10 424 936,04 | 20 325 630,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 14 877 129,18 | 5 043 585,86 | 9 833 543,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 873 436,86 | 5 381 350,18 | 10 492 086,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30 750 566,04 | 2022 |
| 129 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49») | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Мичурина, д. 3, литера А | 66,6 | Комплексный капремонт | 3761 | 1058,4 | 80 | Посещений в смену | - | 51 264 002,58 | 0,00 | 0,00 | 11 364 002,58 | 39 900 000,00 |  | 0,00 | 22 754 451,84 | 0,00 | 0,00 | 5 497 912,14 | 17 256 539,70 | 0,00 | 28 509 550,74 | 0,00 | 0,00 | 5 866 090,44 | 22 643 460,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 51 264 002,58 | 2024 |
| 130 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 51» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Металлургов, д. 11, литера А | 53 | Выборочный капремонт | 11 788 | 1 931,70 | 320 | Посещений в смену | - | 39 739 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 739 155,12 |  | 0,00 | 17 186 975,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 186 975,14 | 0,00 | 22 552 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 552 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 39 739 155,12 | 2024 |
| 131 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» | Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 8, литера А | 71 | Комплексный капремонт | 19691 | 1727,0 | 330 | Посещений в смену | - | 4 305 850,00 | 4 305 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 083 170,98 | 2 083 170,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 679,02 | 2 222 679,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 305 850,00 | 2021 |
| 132 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 29, литера А | 62,3 | Комплексный капремонт | 13 438 | 1 897,90 | 300 | Посещений в смену | - | 112 211 400,00 | 0,00 | 80 446 800,00 | 31 764 600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 54 287 910,76 | 0,00 | 38 920 175,78 | 15 367 734,98 | 0,00 | 0,00 | 57 923 489,24 | 0,00 | 41 526 624,22 | 16 396 865,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 112 211 400,00 | 2023 |
| 133 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 72, корп. 2, литера А | 46 | Капитальный ремонт | 2 121 | 1 923,60 | 300 | Посещений в смену | - | 56 975 092,69 | 0,00 | 40 717 800,00 | 16 257 292,69 | 0,00 |  | 0,00 | 27 564 567,91 | 0,00 | 19 699 278,70 | 7 865 289,21 | 0,00 | 0,00 | 29 410 524,78 | 0,00 | 21 018 521,30 | 8 392 003,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 56 975 092,69 | 2023 |
| 134 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 8, литера А | 45 | Капитальный ремонт | 14 439 | 1 994,40 | 320 | Посещений в смену | - | 39 722 008,00 | 0,00 | 39 722 008,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 19 217 514,35 | 0,00 | 19 217 514,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 504 493,65 | 0,00 | 20 504 493,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 39 722 008,00 | 2022 |
| 135 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | Санкт-Петербург, Караваевская ул., д. 30, литера А | 59,1 | Комплексный капремонт | 11793 | 5524,9 | 420 | Посещений в смену | - | 86 100 765,71 | 48 200 850,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 9 899 915,71 |  | 0,00 | 41 147 645,80 | 23 319 579,58 | 13 546 404,85 | 0,00 | 4 281 661,37 | 0,00 | 44 953 119,91 | 24 881 270,42 | 14 453 595,15 | 0,00 | 5 618 254,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 86 100 765,71 | 2024 |
| 136 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | ГБУЗ «Детская поликлиника № 73» | Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 10, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 8666 | 1896,3 | 320 | Посещений в смену | - | 47 859 725,62 | 0,00 | 37 960 549,00 | 0,00 | 9 899 176,62 |  | 0,00 | 22 646 661,90 | 0,00 | 18 365 320,18 | 0,00 | 4 281 341,71 | 0,00 | 25 213 063,72 | 0,00 | 19 595 228,82 | 0,00 | 5 617 834,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 47 859 725,62 | 2024 |
| 137 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» | ГБУЗ «Детская поликлиника № 73» | Санкт-Петербург, Леснозаводская ул., д. 6, литера А | 78 | Комплексный капремонт | 11286 | 1886,9 | 320 | Посещений в смену | - | 9 854 688,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 854 688,64 |  | 0,00 | 4 262 100,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 100,90 | 0,00 | 5 592 587,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 592 587,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 854 688,64 | 2024 |
| 138 | ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 3, корп. 2, литера А | 46,68 | Комплексный капремонт | 9 180 | 1 900,00 | 528 | Посещений в смену | - | 13 076 738,00 | 0,00 | 3 429 680,00 | 9 647 058,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6 326 532,97 | 0,00 | 1 659 279,78 | 4 667 253,19 | 0,00 | 0,00 | 6 750 205,03 | 0,00 | 1 770 400,22 | 4 979 804,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 076 738,00 | 2023 |
| 139 | ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, Серебристый бульв., д. 14, корп. 2, литера А | 61,6 | Комплексный капремонт | 25 772 | 1 900,00 | 528 | Посещений в смену | - | 13 837 370,10 | 0,00 | 1 352 050,00 | 12 485 320,10 | 0,00 |  | 0,00 | 6 694 528,34 | 0,00 | 654 122,02 | 6 040 406,32 | 0,00 | 0,00 | 7 142 841,76 | 0,00 | 697 927,98 | 6 444 913,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 837 370,10 | 2023 |
| 140 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» | Поликлиническое подразделение | Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 6, корп. 3 | 59 | Комплексный капремонт | 71 905 | 1 147,20 | 150 | Посещений в смену | - | 3 282 000,00 | 0,00 | 3 282 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 587 832,17 | 0,00 | 1 587 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 167,83 | 0,00 | 1 694 167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 282 000,00 | 2022 |
| 141 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» | Поликлиническое подразделение | Санкт-Петербург, пр. Удельный, д. 22 | 55,76 | Комплексный капремонт | 6 412 | 3 185,20 | 750 | Посещений в смену | - | 23 405 900,00 | 0,00 | 0,00 | 23 405 900,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11 323 790,27 | 0,00 | 0,00 | 11 323 790,27 | 0,00 | 0,00 | 12 082 109,73 | 0,00 | 0,00 | 12 082 109,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 23 405 900,00 | 2023 |
| 142 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 97» | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 6, корп.1 | 45 | Комплексный капремонт | 60259 | 3263,6 | 750 | Посещений в смену | - | 8 983 700,00 | 0,00 | 0,00 | 8 983 700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 4 346 320,14 | 0,00 | 0,00 | 4 346 320,14 | 0,00 | 0,00 | 4 637 379,86 | 0,00 | 0,00 | 4 637 379,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 983 700,00 | 2023 |
| 143 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Отделение скорой медицинской помощи | Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 5, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 100 183 | 114,00 | 320 | Посещений в смену | - | 3 467 880,70 | 0,00 | 0,00 | 3 467 880,70 | 0,00 |  | 0,00 | 1 677 763,03 | 0,00 | 0,00 | 1 677 763,03 | 0,00 | 0,00 | 1 790 117,67 | 0,00 | 0,00 | 1 790 117,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 467 880,70 | 2023 |
| 144 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» | Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 30 | 41 | Комплексный капремонт | 7696 | 1911,3 | 440 | Посещений в смену | - | 20 919 047,96 | 0,00 | 0,00 | 20 919 047,96 | 0,00 |  | 0,00 | 10 120 649,56 | 0,00 | 0,00 | 10 120 649,56 | 0,00 | 0,00 | 10 798 398,40 | 0,00 | 0,00 | 10 798 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 919 047,96 | 2023 |
| 145 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» | Поликлиника детская | Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 8 | 45 | Капитальный ремонт | 14 439 | 1 994,40 | 320 | Посещений в смену | - | 16 581 019,27 | 0,00 | 0,00 | 16 581 019,27 | 0,00 |  | 0,00 | 8 021 908,35 | 0,00 | 0,00 | 8 021 908,35 | 0,00 | 0,00 | 8 559 110,92 | 0,00 | 0,00 | 8 559 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 581 019,27 | 2023 |
| 146 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» | Поликлиническое подразделение | Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 6, корп. 3, литераА | 59 | Комплексный капремонт | 71 905 | 1 147,20 | 150 | Посещений в смену | - | 20 341 886,86 | 0,00 | 0,00 | 20 341 886,86 | 0,00 |  | 0,00 | 9 841 418,63 | 0,00 | 0,00 | 9 841 418,63 | 0,00 | 0,00 | 10 500 468,23 | 0,00 | 0,00 | 10 500 468,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 341 886,86 | 2023 |
| 147 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 118« | Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 27, литера А. | 51 | Комплексный капремонт | 15897 | 5395,1 | 420 | Посещений в смену | - | 72 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 35 220 689,28 | 0,00 | 0,00 | 35 220 689,28 | 0,00 | 0,00 | 37 579 310,72 | 0,00 | 0,00 | 37 579 310,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 72 800 000,00 | 2023 |
| 148 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» | Санкт-Петербург, ул. Асафьева,д.1 | 68 | Выборочный капремонт | 71 449 | 5 835,20 | 730 | Посещений в смену | Выборочный капремонт | 1 923 042,00 | 0,00 | 1 923 042,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 930 368,05 | 0,00 | 930 368,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 673,95 | 0,00 | 992 673,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 923 042,00 | 2022 |
| 149 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» | Женская консультация № 9 | Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 33, корп. 3,литера А | 79 | Капитальный ремонт | 95 676 | 1 660,9 | 180 | Посещений в смену | - | 121 943 627,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 943 627,11 |  | 0,00 | 52 739 976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 739 976,01 | 0,00 | 69 203 651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 203 651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 121 943 627,11 | 2024 |
| 150 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» | Санкт-Петербург, пр. Передовиков, д. 21, литера А | 41 | Капитальный ремонт | 13 034 | 5 021,0 | 600 | Посещений в смену | - | 116 487 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 487 967,68 |  | 0,00 | 50 380 432,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 380 432,06 | 0,00 | 66 107 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 107 535,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 116 487 967,68 | 2024 |
| 151 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» | Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 4, корп. 1 | 42,05 | Капитальный ремонт | 66 568 | 7 826,2 | 600 | Посещений в смену | - | 179 059 972,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 059 972,38 |  | 0,00 | 77 442 494,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 442 494,30 | 0,00 | 101 617 478,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 617 478,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 179 059 972,38 | 2024 |
| 152 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.6, литера А | 49,49 | Комплексный капремонт | 9 432 | 468,0 | 320 | Посещений в смену | - | 5 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 400,00 |  | 0,00 | 2 262 552,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 552,93 | 0,00 | 2 968 847,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 847,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 231 400,00 | 2024 |
| 153 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» | Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 26, литера А | 49,5 | Капитальный ремонт | 68910 | 3307,2 | 1275 | Посещений в смену | - | 56 063 069,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 063 069,85 |  | 0,00 | 24 246 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 246 982,22 | 0,00 | 31 816 087,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 816 087,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 56 063 069,85 | 2024 |
| 154 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Санкт-Петербург, Дибуновская ул. д. 28, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 314 778 | 1021,3 | 17 | Посещений в смену | - | 9 905 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 300,00 |  | 0,00 | 4 283 990,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 990,04 | 0,00 | 5 621 309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 905 300,00 | 2024 |
| 155 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 9, корп. 1, литера А | 41 | Комплексный капремонт | 110 639 | 778,7 | 250 | Посещений в смену | - | 5 005 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005 300,00 |  | 0,00 | 2 164 765,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 765,87 | 0,00 | 2 840 534,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 534,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 005 300,00 | 2024 |
| 156 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» офис врачей общей практики | Санкт-Петербург, ул. Штурманская д. 16, корп. 1 , часть помещения 1-Н, образованной из частей 15, 16, 17, 18, 26 помещения 1-Н, расположенных в подвале, частей 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 помещения 1-Н, расположенных на первом этаже | 64 | Выборочный капремонт | 6 920 | 164,4 | 33 | Посещений в смену | Выборочный капремонт | 9 989 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989 999,87 |  | 0,00 | 4 320 622,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 622,29 | 0,00 | 5 669 377,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 669 377,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 989 999,87 | 2024 |
| 157 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35», кабинет врача педиатра | Санкт-Петербург, ул. Штурманская д. 16, корп. 1 , часть помещения 1-Н (части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 23) | 65,6 | Выборочный капремонт | 1 215 | 69,1 | 20 | Посещений в смену | Выборочный капремонт | 4 239 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 290,00 |  | 0,00 | 1 833 470,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 470,58 | 0,00 | 2 405 819,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 819,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 239 290,00 | 2024 |
| 158 | ГБУЗ "Городская поликлиника № 78" | ГБУЗ "Городская поликлиника № 78" | Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 66, корп. 2 | 49 | Выборочный капремонт | 13 249 | 1916,4 | 320 | Посещений в смену | Выборочный капремонт | 1 904 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1904279,00 | 870422,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870422,53 | 1033856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1904279,00 | 2025 |
| 159 | ГБУЗ "Городская поликлиника № 37" | ГБУЗ "Городская поликлиника № 37" | Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 29 | 45 | Выборочный капремонт | 66275 | 2969,2 | 650 | Посещений в смену | Выборочный капремонт | 4 106 938,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4106938,41 | 1877231,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1877231,07 | 2229707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2229707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4106938,41 | 2025 |
| 160 | ГБУЗ "Городская поликлиника № 37" | ГБУЗ "Городская поликлиника № 37" | Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18, литера А. | 41 | Выборочный капремонт | 57072 | 5610,4 | 730 | Посещений в смену | Выборочный капремонт | 3 358 356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 358 356,34 | 1 535 063,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 063,41 | 1 823 292,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 292,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 358 356,34 | 2025 |
| 161 | ГБУЗ "Городская поликлиника № 39" | ГБУЗ "Городская поликлиника № 39" | Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 36, литера Б | 40,1 | Выборочный капремонт | 47680 | 1562,5 | 420 | Посещений в смену | Выборочный капремонт | 1 495 226,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1495226,97 | 683449,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683449,87 | 811777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1495226,97 | 2025 |
| 162 | ГБУЗ "Николаевская больница" | Поликлиника ГБУЗ "Николаевская больница" | Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 1, литера А | 53,15 | Капитальный ремонт | 61 356 | 3172,1 | 540 | Посещений в смену | - | 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 133 000 000,00 | 60 792 665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 792 665,48 | 72 207 334,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 207 334,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 133 000 000,00 | 2025 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6913883105,59 | 1 263 514 372,84 | 1 420 342 546,66 | 1 709 580 708,19 | 1672230777,9 |  | 848214700,00 | 3 236486278,4 | 611 288 472,39 | 687 161 970,21 | 827 096 303,96 | 723 230 997,80 | 387708500,00 | 3677396861,22 | 652 225 900,45 | 733 180 576,45 | 882 484 404,23 | 948999780,10 | 460506200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 018 273,73 | 120831000,0 |  | 7091732379,32 |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ зданий медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Санкт-Петербурга и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц (софинансирование осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р (ред. от 29.12.2022)) Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование юридического лица | Наименование объекта | Адрес объекта | Износ, % | Планируемое мероприятие (комплексный капремонт, выборочный капремонт) | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь объектов (кв.м) | Мощность объекта (согласно ст. 11) | Единицы измерения мощности планируемого объекта (посещений в смену, койко-мест для стационаров) | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капремонт) | Планируемая стоимость работ, руб. (консолидированный бюджет) | Консолидированный бюджет в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость работ, руб. (федеральный бюджет) | Федеральный бюджет в том числе по годам: |  |  |  |  | Планируемая стоимость работ, руб. (регионального бюджета) | бюджет Санкт-Петербурга, в том числе по годам: |  |  |  |  | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы бюджета Санкт-Петербурга | Не софинансируемые расходы за счет средств федерального бюджета расходы Санкт-Петербурга в части мероприятий по капитальному ремонту, в том числе по годам: |  |  |  |  | Общий объем финансирования (сумма столбцов 19,25 и 31) |  | Запланированный год завершения мероприятия по объекту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 |
| 1 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» | Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 6, литера А | 64,99 | Комплексный капремонт | 73241 | 3233,5 | 440 | Посещений в смену | - | 410 310,86 | 0,00 | 410 310,86 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 198 508,39 | 0,00 | 198 508,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 802,47 | 0,00 | 211 802,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 310,86 |  | 2022 |
| 2 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» | Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 33-35 | 66 | Комплексный капремонт | 107514 | 7866,9 | 2000 | Посещений в смену | - | 10 381 686,72 | 0,00 | 10 381 686,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 022 660,04 | 0,00 | 5 022 660,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 026,69 | 0,00 | 5 359 026,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 381 686,72 |  | 2022 |
| 3 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75« | ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» бактериологическая лаборатория | Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 22, литера А | 79 | Комплексный капремонт | 20228 | 1494,1 | 300 | Посещений в смену | - | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 478,96 | 0,00 | 478,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,04 | 0,00 | 511,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |  | 2022 |
| 4 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера А | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 1489,7 | 250 | Посещений в смену | - | 11 651 106,09 | 0,00 | 11 651 106,09 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 636 805,13 | 0,00 | 5 636 805,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 300,96 | 0,00 | 6 014 300,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 651 106,09 |  | 2022 |
| 5 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 25, литера Б | 60 | Комплексный капремонт | 11000 | 777,1 | 250 | Посещений в смену | - | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 159 654,00 | 0,00 | 159 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 346,00 | 0,00 | 170 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |  | 2022 |
| 6 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» | Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 5 | 42 | Комплексный капремонт | 76386 | 4073,7 | 1000 | Посещений в смену | - | 271 886,89 | 0,00 | 271 886,89 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 131 538,88 | 0,00 | 131 538,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 348,01 | 0,00 | 140 348,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 886,89 |  | 2022 |
| 7 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» | Детское поликлиническое отделение № 77 | Санкт-Петербург, Ольховая ул., д. 2, литера А | 46 | Комплексный капремонт | 6152 | 5345,9 | 420 | Посещений в смену | - | 206 443,80 | 0,00 | 206 443,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 99 877,51 | 0,00 | 99 877,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 566,29 | 0,00 | 106 566,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 443,80 |  | 2022 |
| 8 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» детское поликлиническое отделение № 16 | Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 114, корп. 1 | 40 | Комплексный капремонт | 11200 | 5370,3 | 420 | Посещений в смену | - | 68 440,42 | 0,00 | 68 440,42 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 33 111,47 | 0,00 | 33 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 328,95 | 0,00 | 35 328,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 440,42 |  | 2022 |
| 9 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» | Поликлиническое отделение № 63 | Санкт-Петербург, пр. Морской, д. 3 | 53,07 | Комплексный капремонт | 67741 | 3052,6 | 250 | Посещений в смену | - | 128 136,44 | 0,00 | 128 136,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 61 992,41 | 0,00 | 61 992,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 144,03 | 0,00 | 66 144,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 136,44 |  | 2022 |
| 10 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» | ГБУЗ «Поликлиника № 98» | Санкт-Петербург, Серебристый бульв., д. 14, корп. 1, литера А | 47,88 | Комплексный капремонт | 50000 | 3221,0 | 750 | Посещений в смену | - | 9 599,25 | 0,00 | 9 599,25 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4 644,12 | 0,00 | 4 644,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955,13 | 0,00 | 4 955,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599,25 |  | 2022 |
| 11 | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульв., д. 28, литера А | 78,63 | Комплексный капремонт | 52861 | 1957,1 | 460 | Посещений в смену | - | 8 045 491,31 | 0,00 | 8 045 491,31 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 892 408,70 | 0,00 | 3 892 408,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 082,61 | 0,00 | 4 153 082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 045 491,31 |  | 2022 |
| 12 | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» основное здание | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 11, литера А | 46,97 | Комплексный капремонт | 34943 | 3205,8 | 750 | Посещений в смену | - | 2 290 108,22 | 0,00 | 2 290 108,22 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 107 954,36 | 0,00 | 1 107 954,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 153,86 | 0,00 | 1 182 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 108,22 |  | 2022 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 396 231,84 |  |  |  | 33 794 200,00 | 0,00 | 33 794 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 16 349 633,95 | 0,00 | 16 349 633,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 444 566,05 | 0,00 | 17 444 566,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 794 200,00 |  | Х |