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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и (или) муниципальных
медицинских организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений,
центральных районных и районных больниц на 2026-2030 годы.
Таблица 3

	№  п/п
	Наименование заказчика (полностью)
	Полное наименование объекта
	Краткое наименование объекта (РБ, ЦРБ, ФАП, ВА, ФЗ, ФП, ЦВОП, ПД, П, УБ, стационар, ЖК, поликлиническое подразделение)
	Адрес объекта
	Опорный населенный пункт (да/нет)
	Сельская территория (да/нет)
	Арктическая зона (да/нет)
	Износ (%)*
	Планируемое мероприятие  (Капитальный ремонт, Выборочный ремонт)
	Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением)
	Наличие детских подразделений (при наличии, указать численность детского населения, при отсутствии указать - нет)
	Объем работ (кв.м.)
	Мощность объекта
	Единицы измерения мощности объекта (посещений в смену, койко-мест для стационаров)
	Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капремонт)
	Планируемая стоимость работ (консолидированный бюджет) (сумма Федерального и Регионального бюджетов)
	 
	Планируемая стоимость работ (федеральный бюджет)
	 
	Планируемая стоимость работ (средства регионального бюджета)
	 
	Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы Санкт-Петербурга
	 
	Общий объём финансирования объекта (сумма Федерального бюджета, Регионального бюджета, Не софинансируемых за счет средств федерального бюджета 
	Запланированный год завершения мероприятия по объекту
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника     № 62»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Искровский, д.  8, литера  А
	да
	нет
	нет
	78
	Капитальный ремонт
	11652
	11652
	1727
	330
	посещений в смену
	 
	154 366 215,36
	0,00
	0,00
	0,00
	98 679 500,00
	55 686 715,36
	44 766 202,45
	0,00
	0,00
	0,00
	28 617 055,00
	16 149 147,45
	109 600 012,91
	0,00
	0,00
	0,00
	70 062 445,00
	39 537 567,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	2
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 30»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 30»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Малая Зеленина, д.  6
	да
	нет
	нет
	49
	Выборочный ремонт
	32439
	нет
	1667,2
	370
	посещений в смену
	Ремонт (замена) кровли,
ограждающих конструкций, Ремонт фасада, Ремонт полов, стен,
потолков 
	55 177 920,46
	0,00
	15 030 990,00
	21 777 380,00
	18 369 550,46
	0,00
	16 903 456,33
	0,00
	5 260 846,50
	6 315 440,20
	5 327 169,63
	0,00
	38 274 464,13
	0,00
	9 770 143,50
	15 461 939,80
	13 042 380,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	3
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 30»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 30»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Малый П.С., д.  15, литера А
	да
	нет
	нет
	49
	Выборочный ремонт
	11933
	11993
	2632
	300
	посещений в смену
	Ремонт фасада, Ремонт подвального этажа 
	129 770 593,43
	0,00
	0,00
	41 995 810,00
	42 754 613,43
	45 020 170,00
	37 633 472,09
	0,00
	0,00
	12 178 784,90
	12 398 837,89
	13 055 849,30
	92 137 121,34
	0,00
	0,00
	29 817 025,10
	30 355 775,54
	31 964 320,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	4
	 СПБ ГБУЗ «Детская поликлиника 
№ 30»
	 СПБ ГБУЗ «Детская поликлиника № 30
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Королёва, 
д.  3, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	50
	Выборочный ремонт
	9100
	9100
	1927,5
	528
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен,
потолков 
	96 375 370,00
	0,00
	19 918 398,50
	37 228 650,75
	39 228 320,75
	0,00
	29 143 961,21
	0,00
	6 971 439,48
	10 796 308,72
	11 376 213,02
	0,00
	67 231 408,79
	0,00
	12 946 959,03
	26 432 342,03
	27 852 107,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	5
	 СПБ ГБУЗ «Детская поликлиника 
№ 30»
	 СПБ ГБУЗ «Детская поликлиника № 30»
	ПП
	 Санкт-Петербург, бульв. 
Серебристый, 
д.  14, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	64
	Капитальный ремонт
	10479
	10479
	1936,2
	528
	посещений в смену
	 
	108 308 480,00
	0,00
	0,00
	34 436 160,00
	35 436 860,00
	38 435 460,00
	31 409 459,20
	0,00
	0,00
	9 986 486,40
	10 276 689,40
	11 146 283,40
	76 899 020,80
	0,00
	0,00
	24 449 673,60
	25 160 170,60
	27 289 176,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	6
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 102»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 102»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Королёва, 
д. 5, литера А
	да
	нет
	нет
	59
	Выборочный ремонт
	54105
	нет
	2643
	750
	посещений в смену
	Ремонт, 
усиление фундаментов (цоколя), фасада, (замена) окон, дверей, Ремонт полов, стен,
потолков Ремонт (замена) систем энергообеспечения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции,  усиление, частичная замена стен, перегородок.
	176 496 167,69
	39 600 967,12
	27 498 624,01
	66 330 465,45
	43 066 111,11
	0,00
	57 585 922,13
	16 236 396,52
	9 624 518,40
	19 235 834,98
	12 489 172,22
	0,00
	118 910 245,56
	23 364 570,60
	17 874 105,61
	47 094 630,47
	30 576 938,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	7
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 111»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Ольховая, 
д.  6, литера А
	да
	нет
	нет
	51
	Выборочный ремонт
	64665
	нет
	3515,6
	897
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, 
потолков  систем отопления, 
вентиляции, водоснабжения канализации, энергообеспечения, 
электроснабжения, систем связи, сигнализации 
и других слаботочных систем, 
лестниц, площадок, крылец, кровли 
ограждающих конструкций, фасада.
	150 325 263,49
	0,00
	29 942 123,23
	29 274 016,12
	37 844 769,80
	53 264 354,34
	45 390 853,81
	0,00
	10 479 743,13
	8 489 464,67
	10 974 983,24
	15 446 662,76
	104 934 409,68
	0,00
	19 462 380,10
	20 784 551,45
	26 869 786,56
	37 817 691,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	8
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№111»
	Детское поликлиническое отделение №77
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
 ул.,  Ольховая, 
д.  2, литера А
	да
	нет
	нет
	50
	Выборочный ремонт
	22740
	22740
	2241,1
	530
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен 
потолков, систем отопления, 
вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, 
электроснабжения, связи, сигнализации,
 других слаботочных систем, Ремонт,
усиление лестниц, площадок, крылец, кровли, 
ограждающих конструкций, фасада
	99 398 426,72
	0,00
	0,00
	30 000 000,00
	29 708 079,82
	39 690 346,90
	28 825 543,75
	0,00
	0,00
	8 700 000,00
	8 615 343,15
	11 510 200,60
	70 572 882,97
	0,00
	0,00
	21 300 000,00
	21 092 736,67
	28 180 146,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	9
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№114» 
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» 
	ПП
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Камышовая,
 д. 48,
 корп., 2, 
литера А
	да
	нет
	нет
	60
	Капитальный ремонт
	12800
	12800
	3192,6
	420
	посещений в смену
	 
	199 995 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	65 198 370,00
	16 399 590,00
	13 999 650,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	134 796 630,00
	23 599 410,00
	25 999 350,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	10
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№114» 
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» 
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пер.,  Лыжный, 
д. 5, литера А
	да
	нет
	нет
	55
	Выборочный ремонт
	13600
	13600
	3450
	420
	посещений в смену
	Ремонт систем отопления вентиляции,) кровли, ограждающих конструкций, фасада, полов, стен, потолков 
	228 401 870,76
	53 405 870,76
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	54 999 000,00
	39 999 000,00
	75 045 187,01
	21 896 407,01
	13 999 650,00
	11 599 710,00
	15 949 710,00
	11 599 710,00
	153 356 683,75
	31 509 463,75
	25 999 350,00
	28 399 290,00
	39 049 290,00
	28 399 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	11
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 114» 
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» 
	ПП
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Камышовая,
 д. 50, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	75
	Капитальный ремонт
	52706
	нет
	3190,2
	600
	посещений в смену
	 
	238 259 354,34
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	58 263 354,34
	59 999 000,00
	76 295 032,76
	16 399 590,00
	13 999 650,00
	11 599 710,00
	16 896 372,76
	17 399 710,00
	161 964 321,58
	23 599 410,00
	25 999 350,00
	28 399 290,00
	41 366 981,58
	42 599 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	12
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 60 Пушкинского района»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района»
	ПП
	Санкт-Петербург,  г. Павловск, 
ул.,  Госпитальная,
 д. 1, литера А
	да
	нет
	нет
	49
	Выборочный ремонт
	25776
	нет
	3300,4
	1200
	посещений в смену
	Ремонт фасада здания
	58 356 000,00
	0,00
	0,00
	58 356 000,00
	0,00
	0,00
	16 923 240,00
	0,00
	0,00
	16 923 240,00
	0,00
	0,00
	41 432 760,00
	0,00
	0,00
	41 432 760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	13
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 60 Пушкинского района»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района»
	ПП
	Санкт-Петербург,  г. Пушкин, 
г. Пушкин, 
ул.,  Школьная, 
д.  35, литера А
	да
	нет
	нет
	47
	Выборочный ремонт
	46494
	нет
	3254,7
	1500
	посещений в смену
	Ремонт фасада здания
	57 880 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 880 000,00
	0,00
	16 785 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 785 200,00
	0,00
	41 094 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 094 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	14
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 27»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Вознесенский, д. 27, литера А
	да
	нет
	нет
	45
	Выборочный ремонт
	68170
	нет
	2210
	1310
	посещений в смену
	Ремонт фасада
	33 500 000,00
	33 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 735 000,00
	13 735 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 765 000,00
	19 765 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	15
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 22»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 22»
	ПП
	Санкт-Петербург,  г. Колпино, 
ул.,  Финляндская, 
д. 13, корп., 4, литера БТ
	да
	нет
	нет
	47
	Выборочный ремонт
	18404
	нет
	2237,2
	400
	посещений в смену
	Ремонт систем водоснабжения,
канализации,  
лестниц, площадок, крылец, полов, стен 
потолков систем отопления, 
вентиляции, Ремонт, 
усиление фундаментов (цоколя)
	84 278 611,28
	7 088 750,00
	9 950 308,80
	24 064 753,68
	14 254 158,12
	28 920 640,68
	25 888 465,80
	2 906 387,50
	3 482 608,08
	6 978 778,57
	4 133 705,85
	8 386 985,80
	58 390 145,48
	4 182 362,50
	6 467 700,72
	17 085 975,11
	10 120 452,27
	20 533 654,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	16
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 71»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 71»
	ПП
	Санкт-Петербург,  г. Колпино, бульв. Трудящихся, 
д  35, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	52
	Выборочный ремонт
	88235
	нет
	1296,5
	300
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем отопления 
вентиляции, систем энергообеспечения, 
электроснабжения, полов, стен,
 потолков
	6 937 830,00
	0,00
	6 937 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 428 240,50
	0,00
	2 428 240,50
	0,00
	0,00
	0,00
	4 509 589,50
	0,00
	4 509 589,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2027

	17
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 95»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 95»
	ПП
	Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул.,  Машиностроителей, 
д. 10, литера А
	да
	нет
	нет
	62
	Капитальный ремонт
	60000
	нет
	1149
	490
	посещений в смену
	 
	67 933 476,00
	0,00
	0,00
	9 932 832,00
	12 416 040,00
	45 584 604,00
	19 700 708,04
	0,00
	0,00
	2 880 521,28
	3 600 651,60
	13 219 535,16
	48 232 767,96
	0,00
	0,00
	7 052 310,72
	8 815 388,40
	32 365 068,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	18
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 19»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 19»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Будапештская, д. 6, литера А, Б 
	да
	нет
	нет
	50
	Выборочный ремонт
	9432
	9432
	1954
	320
	посещений в смену
	Ремонт фасада, кровли, 
ограждающих конструкций, полов, стен, 
потолков систем связи, сигнализации
 и других слаботочных систем
	99 006 483,48
	0,00
	0,00
	19 206 483,48
	39 900 000,00
	39 900 000,00
	28 711 880,21
	0,00
	0,00
	5 569 880,21
	11 571 000,00
	11 571 000,00
	70 294 603,27
	0,00
	0,00
	13 636 603,27
	28 329 000,00
	28 329 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	19
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 56»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 56»
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 ул.,  Пражская, д. 38, литера А
	да
	нет
	нет
	57
	Выборочный ремонт
	14 724
	14 724
	1914
	320
	посещений в смену
	Ремонт фасада, кровли
 ограждающих конструкций, систем связи, сигнализации 
и других слаботочных систем, полов, стен 
потолков 
	118 266 232,29
	0,00
	0,00
	39 900 000,00
	39 900 000,00
	38 466 232,29
	34 297 207,36
	0,00
	0,00
	11 571 000,00
	11 571 000,00
	11 155 207,36
	83 969 024,93
	0,00
	0,00
	28 329 000,00
	28 329 000,00
	27 311 024,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	20
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 56»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 56»
	ПП
	 Санкт-Петербург, Волковское, 
ул.,  Пражская, 
д. 40, литера А
	да
	нет
	нет
	57
	Выборочный ремонт
	67 502
	нет
	3186,2
	750
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен,
потолков, фасада, кровли,
ограждающих конструкций, Ремонт,
усиление лестниц, площадок, крылец, систем связи, сигнализации 
и других слаботочных систем
	142 325 717,94
	0,00
	0,00
	39 900 000,00
	39 900 000,00
	62 525 717,94
	41 274 458,20
	0,00
	0,00
	11 571 000,00
	11 571 000,00
	18 132 458,20
	101 051 259,74
	0,00
	0,00
	28 329 000,00
	28 329 000,00
	44 393 259,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	21
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 96»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Луначарского, д. 80, корп., 1, литера Г
	да
	нет
	нет
	60
	Капитальный ремонт
	16670
	нет
	508,9
	400
	посещений в смену
	 
	34 941 559,08
	0,00
	34 941 559,08
	0,00
	0,00
	0,00
	12 229 545,68
	0,00
	12 229 545,68
	0,00
	0,00
	0,00
	22 712 013,40
	0,00
	22 712 013,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2027

	22
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 23»
	Отделение общей врачебной практики (семейной медицины)                           
	ВОП
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Двинская, 
д. 10, литера А
	да
	нет
	нет
	42
	Выборочный ремонт
	4205
	нет
	286,6
	50
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, 
потолков, 
лестниц, площадок, крылец, систем водоснабжения канализации,, отопления, вентиляции, связи, сигнализации, энергообеспечения, 
электроснабжения
	9 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 000 000,00
	2 610 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 610 000,00
	6 390 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 390 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	23
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 23»
	Отделение общей врачебной практики (семейной медицины)                           
	ВОП
	Санкт-Петербург,  Остров Канонерский, д. 11, 
корп.  1, литера А
	да
	нет
	нет
	40
	Выборочный ремонт
	3148
	нет
	174,9
	50
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации 
и других слаботочных систем,  энергообеспечения, 
электроснабжения, водоснабжения 
канализации, отопления,
вентиляции, полов, стен, потолков 
	4 800 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 800 000,00
	0,00
	1 392 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 392 000,00
	0,00
	3 408 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 408 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	24
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 43»
	Поликлиническое отделение № 101
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Маршала Казакова, д. 14, корп., 4, литера А
	да
	нет
	нет
	44
	Выборочный ремонт
	40729
	нет
	3181,5
	630
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, 
потолков (отделочные работы)
	113 055 753,90
	23 000 000,00
	30 000 000,00
	20 000 000,00
	40 055 753,90
	0,00
	37 346 168,63
	9 430 000,00
	10 500 000,00
	5 800 000,00
	11 616 168,63
	0,00
	75 709 585,27
	13 570 000,00
	19 500 000,00
	14 200 000,00
	28 439 585,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	25
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 88»
	Поликлиническое отделение № 45
	ПП
	 Санкт-Петербург, Дачное, 
ул.,  Танкиста Хрустицкого, 
д. 5, литера А
	да
	нет
	нет
	56
	Выборочный ремонт
	39786
	нет
	176,7
	670
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен 
перегородок, полов, стен, потолков, систем энергообеспечения, 
электроснабжения
	6 991 390,28
	6 991 390,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 866 470,01
	2 866 470,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 124 920,27
	4 124 920,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	26
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 73»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Караваевская, д. 30, литера А
	да
	нет
	нет
	68
	Капитальный ремонт
	14432
	14432
	3876,71
	420
	посещений в смену
	 
	113 457 746,97
	17 090 479,67
	9 999 000,00
	9 999 000,00
	76 369 267,30
	0,00
	35 553 544,18
	7 007 096,66
	3 499 650,00
	2 899 710,00
	22 147 087,52
	0,00
	77 904 202,79
	10 083 383,01
	6 499 350,00
	7 099 290,00
	54 222 179,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	27
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 93»
	СПб  СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 93»
	ПП
	Санкт-Петербург, ул.,  Освобождения, д. 15, 
литера А
	да
	нет
	нет
	55
	Выборочный ремонт
	21588
	нет
	300
	720
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем отопления, 
вентиляции
	5 100 000,00
	0,00
	0,00
	5 100 000,00
	0,00
	0,00
	1 479 000,00
	0,00
	0,00
	1 479 000,00
	0,00
	0,00
	3 621 000,00
	0,00
	0,00
	3 621 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	28
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 93»
	Детское поликлиническое отделение№ 28
	ПП
	Санкт-Петербург, ул.,  Освобождения, д. 13, 
литера А
	да
	нет
	нет
	54
	Выборочный ремонт
	5188
	16407
	150
	320
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем отопления, 
вентиляции
	4 000 000,00
	0,00
	0,00
	4 000 000,00
	0,00
	0,00
	1 160 000,00
	0,00
	0,00
	1 160 000,00
	0,00
	0,00
	2 840 000,00
	0,00
	0,00
	2 840 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	29
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 106»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 106»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Рихарда Зорге, д. 1, литера А
	да
	нет
	нет
	44
	Выборочный ремонт
	40251
	нет
	6816
	600
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем водоснабжения, 
канализации, отопления 
вентиляции, окон, дверей, полов, стен,
потолков, энергообеспечения, 
электроснабжения
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000 000,00
	0,00
	2 900 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 900 000,00
	0,00
	7 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	30
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 106»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Детское поликлиническое отделение №53
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
 ул.,  Рихарда Зорге, д. 13, литера А
	да
	нет
	нет
	49
	Выборочный ремонт
	12442
	12203
	5378,3
	400
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем отопления, 
вентиляции, водоснабжения, канализации, фасада
	27 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000 000,00
	25 000 000,00
	7 830 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	580 000,00
	7 250 000,00
	19 170 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 420 000,00
	17 750 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	31
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 106»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  106» Детское поликлиническое отделение №74
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
 ул.,  Маршала Захарова, д. 31, литера А
	да
	нет
	нет
	54
	Выборочный ремонт
	10483
	10483
	1976,8
	288
	посещений в смену
	Ремонт фасада
	25 000 000,00
	0,00
	25 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 750 000,00
	0,00
	8 750 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 250 000,00
	0,00
	16 250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2027

	32
	  СПБ ГБУЗ «Городская больница №  40»
	Детское поликоническое отделение 
№  68
	ПП
	Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул.,  Володарского, д. 24А, 
литера А
	да
	нет
	нет
	53
	Выборочный ремонт
	10051
	нет
	1932
	200
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем отопления, 
вентиляции, энергообеспечения, 
электроснабжения, полов, стен, 
потолков 
	9 768 000,00
	9 768 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 004 880,00
	4 004 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 763 120,00
	5 763 120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	33
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 21»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 21»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Костюшко, 
д 6, литера А
	да
	нет
	нет
	69
	Капитальный ремонт
	78439
	нет
	995,9
	330
	посещений в смену
	Ремонт 2го, 4го этажей Ремонт, 
усиление лестниц, площадок, крылец.
	80 200 000,00
	24 000 000,00
	21 000 000,00
	35 200 000,00
	0,00
	0,00
	27 398 000,00
	9 840 000,00
	7 350 000,00
	10 208 000,00
	0,00
	0,00
	52 802 000,00
	14 160 000,00
	13 650 000,00
	24 992 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	34
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 49»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 ул.,  Ланская, д.8, литера А
	да
	нет
	нет
	59
	Выборочный ремонт
	68607
	нет
	1893
	500
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков, фасада, кровли, 
ограждающих конструкций
	137 739 462,06
	9 900 000,00
	9 900 000,00
	39 500 000,00
	39 500 000,00
	38 939 462,06
	41 726 444,00
	4 059 000,00
	3 465 000,00
	11 455 000,00
	11 455 000,00
	11 292 444,00
	96 013 018,06
	5 841 000,00
	6 435 000,00
	28 045 000,00
	28 045 000,00
	27 647 018,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	35
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 49»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»
	ПП
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Школьная, д.16, литера А
	да
	нет
	нет
	62
	Капитальный ремонт
	10600
	10600
	1905
	330
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков  фасада, кабинетов. Кровли, 
ограждающих конструкций
	127 400 000,00
	0,00
	9 900 000,00
	39 500 000,00
	39 000 000,00
	39 000 000,00
	37 540 000,00
	0,00
	3 465 000,00
	11 455 000,00
	11 310 000,00
	11 310 000,00
	89 860 000,00
	0,00
	6 435 000,00
	28 045 000,00
	27 690 000,00
	27 690 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	36
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника
 № 35»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
 ул.,  Костюшко, 
д. 4, литера А
	да
	нет
	нет
	57
	Выборочный ремонт
	28767
	28767
	1957,5
	330
	посещений в смену
	Ремонт, 
усиление фундаментов (цоколя), частичная замена стен, перегородок, 
лестниц, площадок, крылец, колон, столбов, балок, перекрытий окон, дверей, систем отопления вентиляции, водоснабжения, канализации, систем энергообеспечения, электроснабжения, систем связи, сигнализации, других слаботочных систем полов, стен, потолков 
	127 510 757,60
	0,00
	40 000 000,00
	47 510 757,60
	20 000 000,00
	20 000 000,00
	39 378 119,70
	0,00
	14 000 000,00
	13 778 119,70
	5 800 000,00
	5 800 000,00
	88 132 637,90
	0,00
	26 000 000,00
	33 732 637,90
	14 200 000,00
	14 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	37
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника
 № 35»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35»
	Молодежная консультация 
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Типанова, 
д. 5, литера А
	да
	нет
	нет
	55
	Выборочный ремонт
	28767
	28767
	191,8
	20
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, перекрытий, покрытий, полов, стен, потолков Ремонт (замена) окон, дверей, систем отопления, вентиляции, систем водоснабжения, канализации, систем энергообеспечения, электроснабжения, систем связи, сигнализации, 
других слаботочных систем
	12 164 250,07
	0,00
	0,00
	0,00
	8 932 009,66
	3 232 240,41
	3 527 632,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2 590 282,80
	937 349,72
	8 636 617,55
	0,00
	0,00
	0,00
	6 341 726,86
	2 294 890,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	38
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 49»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» 
	ПП
	Санкт-Петербург,  пр., Морской,
 д. 3, литера А
	да
	нет
	нет
	56
	Выборочный ремонт
	18864
	нет
	3052
	250
	посещений в смену
	Ремонт фасада, кровли, ограждающих конструкций, лестниц, площадок, крылец, полов, стен, потолков систем связи, сигнализации, других слаботочных систем
	79 411 028,24
	0,00
	0,00
	20 000 000,00
	29 000 000,00
	20 000 000,00
	24 768 752,87
	0,00
	0,00
	5 800 000,00
	8 410 000,00
	5 800 000,00
	54 642 275,37
	0,00
	0,00
	14 200 000,00
	20 590 000,00
	14 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	39
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 102»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 102»
	ВОП
	 Санкт-Петербург, 
 пр., Новоколомяжский, д.8/10литера А
	да
	нет
	нет
	42
	Выборочный ремонт
	2413
	нет
	424,4
	40
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков Ремонт (замена) окон, дверей, систем энергообеспечения, систем водоснабжения, канализации, систем отопления, вентиляции
	9 740 801,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 740 801,68
	2 824 832,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 824 832,49
	6 915 969,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 915 969,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	40
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 112»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 112»
	ПП
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Гжатская, 
д. 3, литера А
	да
	нет
	нет
	71
	Капитальный ремонт
	56213
	нет
	3233
	750
	посещений в смену
	 
	300 814 677,98
	0,00
	0,00
	0,00
	170 000 000,00
	130 814 677,98
	87 236 256,61
	0,00
	0,00
	0,00
	49 300 000,00
	37 936 256,61
	213 578 421,37
	0,00
	0,00
	0,00
	120 700 000,00
	92 878 421,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	41
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 96»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Луначарского, д.  96, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	42
	Выборочный ремонт
	7576
	нет
	184,1
	300
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий, покрытий, Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции, полов, стен, потолков Ремонт (замена) окон, дверей
	5 722 208,53
	0,00
	0,00
	5 722 208,53
	0,00
	0,00
	1 659 440,47
	0,00
	0,00
	1 659 440,47
	0,00
	0,00
	4 062 768,06
	0,00
	0,00
	4 062 768,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	42
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 43»
	Детское поликлиническое отделение №38
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 пр., Ленинский, д.  133, корп., 2,
литера А
	да
	нет
	нет
	59
	Выборочный ремонт
	8976
	8976
	1884,8
	340
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок
	136 682 151,06
	0,00
	0,00
	64 923 627,20
	71 758 523,86
	0,00
	39 637 823,81
	0,00
	0,00
	18 827 851,89
	20 809 971,92
	0,00
	97 044 327,25
	0,00
	0,00
	46 095 775,31
	50 948 551,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	43
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 91»
	 Взрослое поликлиническое отделение № 91
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Отважных, д.  8, литера А
	да
	нет
	нет
	54
	Выборочный ремонт
	52327
	нет
	350,28
	750
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, лестниц, площадок, крылец, Ремонт (замена) окон, дверей, полов, стен, потолков систем отопления, вентиляции
	14 593 220,00
	14 593 220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 983 220,20
	5 983 220,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 609 999,80
	8 609 999,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	44
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №8»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 8»
	П
	 Санкт-Петербург, 
 ул.,  Новосёлов, д.  45, литера А
	да
	нет
	нет
	78
	Капитальный ремонт
	77731
	нет
	2170
	750
	посещений в смену
	 
	110 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000 000,00
	70 000 000,00
	31 900 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 600 000,00
	20 300 000,00
	78 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 400 000,00
	49 700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	45
	СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 51»
	 Поликлиническое отделение №  51
	ПД
	Санкт-Петербург,  г. Колпино, 
ул.,  Металлургов, д.  11, 
литера А
	да
	нет
	нет
	54
	Выборочный ремонт
	11186
	11186
	1931,7
	320
	посещений в смену
	Ремонт, усиление лестниц, площадок, крылец, Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы)
	35 307 011,08
	25 429 573,00
	9 877 438,08
	0,00
	0,00
	0,00
	13 883 228,26
	10 426 124,93
	3 457 103,33
	0,00
	0,00
	0,00
	21 423 782,82
	15 003 448,07
	6 420 334,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2027

	46
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 114» 
	Поликлиническое отделение № 115
	П
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Шаврова, 
д. 19, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	69
	Капитальный ремонт
	91962
	нет
	2826
	600
	посещений в смену
	 
	199 995 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	65 198 370,00
	16 399 590,00
	13 999 650,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	134 796 630,00
	23 599 410,00
	25 999 350,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	47
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 №  32»
	  СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  32»
	П
	 Санкт-Петербург, 
 пер.,  Вяземский, д.  3, литера А
	да
	нет
	нет
	45
	Выборочный ремонт
	35495
	нет
	1725
	645
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции
	67 035 106,80
	17 875 780,00
	22 057 826,80
	27 101 500,00
	0,00
	0,00
	22 908 744,18
	7 329 069,80
	7 720 239,38
	7 859 435,00
	0,00
	0,00
	44 126 362,62
	10 546 710,20
	14 337 587,42
	19 242 065,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	48
	  СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  99»
	  СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  99»
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Есенина, 
д.  38, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	47
	Выборочный ремонт
	49982
	нет
	5152,2
	750
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы)
	243 039 700,08
	13 508 480,00
	15 670 890,00
	35 645 000,00
	90 265 530,00
	87 949 800,08
	73 042 784,02
	5 538 476,80
	5 484 811,50
	10 337 050,00
	26 177 003,70
	25 505 442,02
	169 996 916,06
	7 970 003,20
	10 186 078,50
	25 307 950,00
	64 088 526,30
	62 444 358,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	49
	  СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 №  75»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  104»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Фрунзе, 
д.  22А, литера А
	да
	нет
	нет
	64
	Капитальный ремонт
	1975
	нет
	255,09
	2478
	посещений в смену
	 
	19 999 800,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	6 000 000,00
	7 999 800,00
	0,00
	6 339 942,00
	1 230 000,00
	1 050 000,00
	1 740 000,00
	2 319 942,00
	0,00
	13 659 858,00
	1 770 000,00
	1 950 000,00
	4 260 000,00
	5 679 858,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	50
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника
 № 35»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  63»
	П
	 Санкт-Петербург,  
пер.,  Детский,
 д. 3, литера Б
	да
	нет
	нет
	78
	Капитальный ремонт
	29145
	29145
	778,5
	50
	посещений в смену
	 
	69 585 465,79
	19 585 465,79
	16 667 000,00
	16 666 000,00
	16 667 000,00
	0,00
	23 530 060,97
	8 030 040,97
	5 833 450,00
	4 833 140,00
	4 833 430,00
	0,00
	46 055 404,82
	11 555 424,82
	10 833 550,00
	11 832 860,00
	11 833 570,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	51
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 114» 
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» 
	П
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Школьная,
 д.  116, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	69
	Капитальный ремонт
	48147
	нет
	3054,1
	600
	посещений в смену
	 
	199 995 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	65 198 370,00
	16 399 590,00
	13 999 650,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	134 796 630,00
	23 599 410,00
	25 999 350,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	52
	  СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 №  75»
	Поликлиническое отделение 
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 пр., Новоизмайловский, д. 29, литера А
	да
	нет
	нет
	62
	Капитальный ремонт
	1975
	нет
	1370,1
	207
	посещений в смену
	 
	9 999 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 999 900,00
	2 899 971,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 899 971,00
	7 099 929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 099 929,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	53
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  100 Невского района Санкт-Петербурга»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  100 Невского района Санкт-Петербурга»
	П
	 Санкт-Петербург, 
пр., Искровский, д. 10, литера А
	да
	нет
	нет
	75
	Капитальный ремонт
	42000
	нет
	2600
	1000
	посещений в смену
	 
	199 725 000,80
	113 835 000,80
	85 890 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76 733 850,33
	46 672 350,33
	30 061 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122 991 150,47
	67 162 650,47
	55 828 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2027

	54
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 114» 
	Детское поликлиническое отделение № 75
	П
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Шаврова, 
д.  21, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	69
	Капитальный ремонт
	28480
	28480
	3108,5
	850
	посещений в смену
	 
	199 995 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	65 198 370,00
	16 399 590,00
	13 999 650,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	134 796 630,00
	23 599 410,00
	25 999 350,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	55
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 114» 
	Детское поликлиническое отделение 
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Школьная,
 д.  114, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	69
	Капитальный ремонт
	11200
	11200
	3115,4
	420
	посещений в смену
	 
	199 995 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	39 999 000,00
	65 198 370,00
	16 399 590,00
	13 999 650,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	11 599 710,00
	134 796 630,00
	23 599 410,00
	25 999 350,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	28 399 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	56
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 91»
	Детское поликлиническое отделение №  27
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Тамбасова, 
д. 23, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	58
	Выборочный ремонт
	14380
	14380
	950
	320
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, лестниц, площадок, крылец, Ремонт (замена) кровли, ограждающих конструкций, окон, дверей, полов, стен, потолков систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, электроснабжения, связи, сигнализации, других слаботочных систем
	49 500 000,00
	0,00
	0,00
	9 500 000,00
	40 000 000,00
	0,00
	14 355 000,00
	0,00
	0,00
	2 755 000,00
	11 600 000,00
	0,00
	35 145 000,00
	0,00
	0,00
	6 745 000,00
	28 400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	57
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  44»
	Детское поликлиническое отделение №  41
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Будапештская, д.25, 
литера А
	да
	нет
	нет
	58
	Выборочный ремонт
	9339
	9339
	1902,6
	350
	посещений в смену
	Ремонт, усиление лестниц, площадок, крылец, фасада, полов, стен, потолков 
	126 866 137,57
	0,00
	19 866 137,57
	29 900 000,00
	38 550 000,00
	38 550 000,00
	37 983 148,15
	0,00
	6 953 148,15
	8 671 000,00
	11 179 500,00
	11 179 500,00
	88 882 989,42
	0,00
	12 912 989,42
	21 229 000,00
	27 370 500,00
	27 370 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	58
	 СПБ ГБУЗ «Николаевская больница»
	Поликлиническое отделение  СПБ ГБУЗ «Николаевская больница»
	ПП
	Санкт-Петербург,  г. Петергоф, 
ул.,  Ботаническая, д.3, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	41
	Выборочный ремонт
	61356
	нет
	693,6
	30
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы)
	20 110 484,88
	0,00
	0,00
	20 110 484,88
	0,00
	0,00
	5 832 040,62
	0,00
	0,00
	5 832 040,62
	0,00
	0,00
	14 278 444,26
	0,00
	0,00
	14 278 444,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	59
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  4»
	Женская консультация 
№ 16 
	П
	 Санкт-Петербург, Линия 13-я В.О., д.16, литера А
	да
	нет
	нет
	40
	Выборочный ремонт
	111 504
	нет
	3528
	350
	посещений в смену
	Ремонт, замена систем вентиляции, кондиционирования, отепления, водоснабжения, электроснабжения.  Ремонт помещений 
	110 206 936,98
	0,00
	0,00
	36 735 645,66
	36 735 645,66
	36 735 645,66
	31 960 011,72
	0,00
	0,00
	10 653 337,24
	10 653 337,24
	10 653 337,24
	78 246 925,26
	0,00
	0,00
	26 082 308,42
	26 082 308,42
	26 082 308,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	60
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 91»
	Детское поликлиническое отделение № 60
	П
	 Санкт-Петербург, 
пр., Ветеранов,
д. 143, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	56
	Выборочный ремонт
	11246
	11246
	1865,3
	320
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, лестниц, площадок, крылец, Ремонт (замена) окон, дверей, полов, стен, потолков систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, электроснабжения, систем связи, сигнализации, других слаботочных систем
	70 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 000 000,00
	35 000 000,00
	20 300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 150 000,00
	10 150 000,00
	49 700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 850 000,00
	24 850 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	61
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 91»
	 Амбулатория поликлинического отделения № 50
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Воровского,
д.2/14литера А
	да
	нет
	нет
	46
	Выборочный ремонт
	2556
	1250
	248,8
	41
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, лестниц, площадок, крылец, фасада, Ремонт (замена) окон, дверей, полов, стен, потолков систем отопления, вентиляции
	9 810 914,17
	0,00
	0,00
	9 810 914,17
	0,00
	0,00
	2 845 165,11
	0,00
	0,00
	2 845 165,11
	0,00
	0,00
	6 965 749,06
	0,00
	0,00
	6 965 749,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	62
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 91»
	 Поликлиническое отделение
 №  50
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  2-я Комсомольская, д.  40, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	60
	Капитальный ремонт
	42553
	нет
	1003,5
	750
	посещений в смену
	 
	30 795 030,00
	11 535 490,00
	9 445 410,00
	9 814 130,00
	0,00
	0,00
	10 881 542,10
	4 729 550,90
	3 305 893,50
	2 846 097,70
	0,00
	0,00
	19 913 487,90
	6 805 939,10
	6 139 516,50
	6 968 032,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	63
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 №  3»
	Поликлиническое отделение №2
	ПП
	 Санкт-Петербург, Линия 3-я В.О., д.  50, литера С
	да
	нет
	нет
	62
	Капитальный ремонт
	30108
	нет
	616,2
	490
	посещений в смену
	 
	12 224 000,00
	0,00
	0,00
	6 112 000,00
	6 112 000,00
	0,00
	3 544 960,00
	0,00
	0,00
	1 772 480,00
	1 772 480,00
	0,00
	8 679 040,00
	0,00
	0,00
	4 339 520,00
	4 339 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	64
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 №  118»
	 Поликлиническое отделение № 42
	П
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Гжатская, 
д. 5, литера А
	да
	нет
	нет
	59
	Выборочный ремонт
	8573
	8573
	1912,1
	320
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции
	30 000 000,00
	0,00
	0,00
	30 000 000,00
	0,00
	0,00
	8 700 000,00
	0,00
	0,00
	8 700 000,00
	0,00
	0,00
	21 300 000,00
	0,00
	0,00
	21 300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	65
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника
 №  68»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №  68» Детское поликлиническое отделение № 68
	ПД
	 Санкт-Петербург, пр., Наставников, 
д. 20, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	40
	Выборочный ремонт
	12511
	12511
	4948,2
	400
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, лестниц, площадок, крылец, конструкций крыши, кровли, ограждающих конструкций, фасада, Ремонт (замена) окон, дверей, полов, стен, потолков систем отопления вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения, электроснабжения, систем связи, сигнализации, других слаботочных систем
	138 175 038,18
	58 175 038,18
	45 000 000,00
	35 000 000,00
	0,00
	0,00
	49 751 765,65
	23 851 765,65
	15 750 000,00
	10 150 000,00
	0,00
	0,00
	88 423 272,53
	34 323 272,53
	29 250 000,00
	24 850 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	66
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника
 №  68»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №  68» Детское поликлиническое отделение № 69
	ПД
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Коммуны,
 д. 32, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	40
	Выборочный ремонт
	12434
	12434
	4920
	400
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок, лестниц, площадок, крылец, конструкций крыши, кровли, ограждающих конструкций, фасада, Ремонт (замена) окон, дверей, полов, стен, потолков, систем отопления, вентиляции, 
водоснабжения, канализации, энергообеспечения, электроснабжения, систем связи, сигнализации других слаботочных систем
	149 841 000,00
	0,00
	0,00
	59 841 000,00
	45 000 000,00
	45 000 000,00
	43 453 890,00
	0,00
	0,00
	17 353 890,00
	13 050 000,00
	13 050 000,00
	106 387 110,00
	0,00
	0,00
	42 487 110,00
	31 950 000,00
	31 950 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	67
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  78»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  78»
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Будапештская, д. 66, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	49
	Выборочный ремонт
	13130
	13130
	1916,4
	320
	посещений в смену
	Ремонт, усиление лестниц, площадок, крылец, Ремонт (замена) кровли, ограждающих конструкций, Ремонт фасада, полов, стен, потолков 
	94 570 931,50
	0,00
	0,00
	30 952 830,42
	30 952 830,42
	30 952 830,42
	27 711 697,83
	0,00
	0,00
	8 976 320,82
	8 976 320,82
	8 976 320,82
	66 859 233,67
	0,00
	0,00
	21 976 509,60
	21 976 509,60
	21 976 509,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	68
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 49»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Ланская, 
д. 12, литера А
	да
	нет
	нет
	61
	Капитальный ремонт
	77410
	нет
	3206
	750
	посещений в смену
	 
	138 809 142,29
	0,00
	9 900 000,00
	39 500 000,00
	39 500 000,00
	39 500 000,00
	42 587 890,83
	0,00
	3 465 000,00
	11 455 000,00
	11 455 000,00
	11 455 000,00
	96 221 251,46
	0,00
	6 435 000,00
	28 045 000,00
	28 045 000,00
	28 045 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	69
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  39»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  39»
	П
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Фурштатская, д. 36, литера Б
	да
	нет
	нет
	40
	Выборочный ремонт
	59773
	нет
	842
	420
	посещений в смену
	Ремонт фасада
	8 450 827,82
	0,00
	0,00
	7 344 735,49
	0,00
	0,00
	2 635 554,48
	0,00
	0,00
	2 129 973,29
	0,00
	0,00
	5 815 273,34
	0,00
	0,00
	5 214 762,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	70
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 71»
	 Поликлиническое отделение 
№  71
	П
	Санкт-Петербург,   г. Колпино, 
ул.,  Павловская, д. 10, литера А
	да
	нет
	нет
	69
	Капитальный ремонт
	62575
	нет
	1698,03
	555
	посещений в смену
	 
	127 682 433,92
	0,00
	0,00
	9 992 291,99
	50 711 204,23
	39 195 571,20
	41 670 119,86
	0,00
	0,00
	2 897 764,68
	14 706 249,23
	11 366 715,65
	86 012 314,06
	0,00
	0,00
	7 094 527,31
	36 004 955,00
	27 828 855,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	71
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  6»
	 Поликлиническое отделение №  6
	П
	 Санкт-Петербург, пр., Елизарова, д.  32, корп., 2, 
литера Ф
	да
	нет
	нет
	51
	Выборочный ремонт
	39869
	нет
	3195,2
	750
	посещений в смену
	Ремонт фасада, систем отопления, вентиляции, систем водоснабжения, канализации
	64 642 646,20
	0,00
	0,00
	0,00
	30 000 000,00
	34 642 646,20
	18 746 367,40
	0,00
	0,00
	0,00
	8 700 000,00
	10 046 367,40
	45 896 278,80
	0,00
	0,00
	0,00
	21 300 000,00
	24 596 278,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	72
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 49»
	Поликлиническое отделение № 63
	ПО
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Оскаленко, д.  18, литера А
	да
	нет
	нет
	60
	Капитальный ремонт
	18721
	нет
	1763,6
	350
	посещений в смену
	 
	128 477 252,49
	0,00
	0,00
	39 355 408,09
	39 355 408,09
	39 355 408,08
	38 997 957,91
	0,00
	0,00
	11 413 068,35
	11 413 068,35
	11 413 068,34
	89 479 294,58
	0,00
	0,00
	27 942 339,74
	27 942 339,74
	27 942 339,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	73
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  98»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  98»
	П
	 Санкт-Петербург, бульв. Серебристый, д. 14,
 корп., 1, 
литера А
	да
	нет
	нет
	52
	Выборочный ремонт
	47618
	нет
	3221
	750
	посещений в смену
	Ремонт, усиление фундаментов (цоколя), площадок, крылец, Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, фасадов 
	100 019 699,39
	0,00
	0,00
	0,00
	32 000 000,00
	50 694 569,98
	31 900 528,71
	0,00
	0,00
	0,00
	9 280 000,00
	14 701 425,29
	68 119 170,68
	0,00
	0,00
	0,00
	22 720 000,00
	35 993 144,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	74
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 №  38»
	Поликлиническое отделение
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Кавалергардская, д. 26, литера А
	да
	нет
	нет
	50
	Выборочный ремонт
	68910
	нет
	851,45
	1275
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы)
	23 603 296,81
	0,00
	6 070 622,82
	7 532 673,99
	10 000 000,00
	0,00
	7 209 193,44
	0,00
	2 124 717,99
	2 184 475,46
	2 900 000,00
	0,00
	16 394 103,37
	0,00
	3 945 904,83
	5 348 198,53
	7 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	75
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№  19»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №  19»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Куйбышева, д. 25, литера Б
	да
	нет
	нет
	73
	Капитальный ремонт
	11049
	11049
	777,1
	250
	посещений в смену
	 
	27 541 638,51
	0,00
	0,00
	0,00
	17 540 928,27
	10 000 710,24
	7 987 075,17
	0,00
	0,00
	0,00
	5 086 869,20
	2 900 205,97
	19 554 563,34
	0,00
	0,00
	0,00
	12 454 059,07
	7 100 504,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	76
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника
 №  19»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №  19»
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Куйбышева, д.25, литера А
	да
	нет
	нет
	62
	Капитальный ремонт
	11049
	11049
	1489,7
	250
	посещений в смену
	 
	26 541 130,05
	0,00
	0,00
	0,00
	14 945 701,92
	11 595 428,13
	7 696 927,71
	0,00
	0,00
	0,00
	4 334 253,56
	3 362 674,16
	18 844 202,34
	0,00
	0,00
	0,00
	10 611 448,36
	8 232 753,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	77
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№  45 Невского района Санкт-Петербурга»
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №  45 Невского района Санкт-Петербурга»
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 пр., Товарищеский, д. 10, корп., 3, литера А
	да
	нет
	нет
	60
	Капитальный ремонт
	16465
	16465
	1911,5
	330
	посещений в смену
	 
	120 787 856,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 119 477,00
	61 668 379,00
	35 028 478,24
	0,00
	0,00
	0,00
	17 144 648,33
	17 883 829,91
	85 759 377,76
	0,00
	0,00
	0,00
	41 974 828,67
	43 784 549,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	78
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  46»
	 Поликлиническое отделение 
№  46
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Седова, 
д. 95, корп., 2, литера А
	да
	нет
	нет
	79
	Капитальный ремонт
	43088
	нет
	3222,9
	750
	посещений в смену
	 
	212 920 453,43
	0,00
	0,00
	0,00
	127 752 272,07
	85 168 181,36
	61 746 931,49
	0,00
	0,00
	0,00
	37 048 158,90
	24 698 772,59
	151 173 521,94
	0,00
	0,00
	0,00
	90 704 113,17
	60 469 408,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	79
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника
 № 73»
	 Детское поликлиническое отделение
№  13
	ПД
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Пинегина, д.10, литера А
	да
	нет
	нет
	78
	Капитальный ремонт
	8718
	8718
	1933,1
	320
	посещений в смену
	 
	99 822 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 561 600,00
	61 260 900,00
	28 948 525,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 182 864,00
	17 765 661,00
	70 873 975,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 378 736,00
	43 495 239,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	80
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  39»
	Поликлиническое отделение
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Малая Конюшенная, 
д. 2, литера  П
	да
	нет
	нет
	40
	Выборочный ремонт
	59773
	нет
	2320,5
	750
	посещений в смену
	Ремонт фасада, полов, стен, потолков (отделочные работы)
	11 036 391,94
	0,00
	1 203 748,40
	9 832 643,54
	0,00
	0,00
	3 272 778,57
	0,00
	421 311,94
	2 851 466,63
	0,00
	0,00
	7 763 613,37
	0,00
	782 436,46
	6 981 176,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	81
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  72»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  72»
	П
	Санкт-Петербург,  поселок Металлострой, 
ул.,  Пионерская, д. 1, литера А
	да
	нет
	нет
	79
	Капитальный ремонт
	24168
	нет
	719,65
	235
	посещений в смену
	 
	61 924 411,09
	0,00
	5 187 209,99
	12 766 449,60
	16 141 488,00
	0,00
	22 917 235,09
	0,00
	1 815 523,50
	3 702 270,38
	4 681 031,52
	0,00
	39 007 176,00
	0,00
	3 371 686,49
	9 064 179,22
	11 460 456,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	82
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  74»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» детская поликлиника № 55
	П
	Санкт-Петербург,   г. Кронштадт 
ул.  Зосимова, д. 13, литера А
	да
	нет
	нет
	41
	Выборочный ремонт
	8100
	8100
	1510
	300
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен, перегородок. Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции
	36 362 085,89
	0,00
	9 980 000,00
	9 759 999,99
	0,00
	0,00
	13 921 151,19
	0,00
	3 493 000,00
	2 830 400,00
	0,00
	0,00
	22 440 934,70
	0,00
	6 487 000,00
	6 929 599,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	83
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  74»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  74»
	П
	Санкт-Петербург, г. Кронштадт
ул.  Комсомола, 
д. 2, литера А
	да
	нет
	нет
	45
	Выборочный ремонт
	32500
	нет
	850
	1035
	посещений в смену
	Ремонт, усиление, частичная замена стен,  перегородок, Ремонт полов, стен, потолков, систем отопления, вентиляции
	25 580 250,48
	0,00
	6 250 000,00
	9 441 544,16
	0,00
	0,00
	9 445 518,16
	0,00
	2 187 500,00
	2 738 047,81
	0,00
	0,00
	16 134 732,32
	0,00
	4 062 500,00
	6 703 496,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	84
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  104»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  104»
	П
	 Санкт-Петербург, 
ул.,  Курчатова,
д. 6, корп., 3, литера А
	да
	нет
	нет
	70
	Капитальный ремонт
	241182
	нет
	76,51
	150
	посещений в смену
	 
	4 223 554,12
	4 223 554,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 731 657,19
	1 731 657,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 491 896,93
	2 491 896,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	85
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  63»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  63»
	П
	 Санкт-Петербург,  
ул.,  Симонова, 
д. 3, литера А
	да
	нет
	нет
	40
	Выборочный ремонт
	22598
	22598
	1946
	820
	посещений в смену
	Ремонт фасада, полов, стен, потолков. Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции, систем водоснабжения, канализации, систем энергообеспечения, электроснабжения, систем связи, сигнализации, других слаботочных систем, фасада
	53 441 051,98
	0,00
	8 999 999,99
	14 999 612,76
	29 441 439,23
	0,00
	16 037 905,07
	0,00
	3 150 000,00
	4 349 887,70
	8 538 017,38
	0,00
	37 403 146,91
	0,00
	5 849 999,99
	10 649 725,06
	20 903 421,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	86
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  52»
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №  52»
	ПП
	Санкт-Петербург,  ул.,  Ломоносова, д. 76, литера А
	да
	нет
	нет
	52
	Выборочный ремонт
	4100
	нет
	836,2
	180
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации, других слаботочных систем, Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий, покрытий
	41 199 574,00
	9 980 000,00
	9 950 000,00
	11 269 574,00
	10 000 000,00
	0,00
	13 742 476,46
	4 091 800,00
	3 482 500,00
	3 268 176,46
	2 900 000,00
	0,00
	27 457 097,54
	5 888 200,00
	6 467 500,00
	8 001 397,54
	7 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	87
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 107»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №107
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Энтузиастов, д. 16, корп., 2, литера  А
	да
	нет
	нет
	59
	выборочный ремонт
	48300
	нет
	4941,3
	750
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации, других слаботочных систем, Ремонт полов, стен, потолков 
	338 838 596,70
	0,00
	0,00
	150 000 000,00
	140 274 164,03
	48 564 432,67
	98 263 193,04
	0,00
	0,00
	43 500 000,00
	40 679 507,57
	14 083 685,47
	240 575 403,66
	0,00
	0,00
	106 500 000,00
	99 594 656,46
	34 480 747,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	88
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 77 Невского района»
	Поликлиника
	ПП
	Санкт-Петербург, пр., Шлиссельбургский, д.  25, корп., 1, 
литера  А
	да
	нет
	нет
	58
	выборочный ремонт
	62417
	нет
	1894,9
	600
	посещений в смену
	Ремонт фасада, Ремонт (замена) окон, дверей, полов, стен, 
потолков.
	116 121 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48 060 800,00
	68 060 800,00
	33 675 264,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 937 632,00
	19 737 632,00
	82 446 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 123 168,00
	48 323 168,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	89
	СПБ  ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 77 Невского района»
	Здание Поликлинического отделения №7
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
пр., Обуховской Обороны, д.  261, корп., 2,
 литера  А
	да
	нет
	нет
	75
	капитальный ремонт
	22734
	нет
	3014,9
	750
	посещений в смену
	
	88 123 250,60
	0,00
	0,00
	0,00
	46 322 750,60
	41 800 500,00
	25 555 742,67
	0,00
	0,00
	0,00
	13 433 597,67
	12 122 145,00
	62 567 507,93
	0,00
	0,00
	0,00
	32 889 152,93
	29 678 355,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	90
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 87»
	Поликлиника
	ПП
	 Санкт-Петербург,  
ул., Дыбенко, 
д. 21, корп., 2, литера Щ
	да
	нет
	нет
	60
	капитальный ремонт
	57340
	нет
	3209,1
	750
	посещений в смену
	
	43 023 993,87
	43 023 993,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 639 837,49
	17 639 837,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 384 156,38
	25 384 156,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	91
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 94»
	Здание поликлиники №94
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 пр., Товарищеский, д. 24, литера А
	да
	нет
	нет
	60
	капитальный ремонт
	52111
	нет
	3033,7
	750
	посещений в смену
	
	51 850 430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 850 430,00
	15 036 624,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 036 624,70
	36 813 805,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 813 805,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	92
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 111»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №111
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
 пр., Комендантский, д.  34, корп., 1, 
литера  В
	да
	нет
	нет
	42
	выборочный ремонт
	123901
	нет
	971,4
	135
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий, покрытий, Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения электроснабжения, связи, сигнализации, других слаботочных систем, Ремонт, усиление лестниц, площадок, крылец, Ремонт (замена) кровли, ограждающих конструкций
	31 514 284,10
	0,00
	16 007 142,05
	15 507 142,05
	0,00
	0,00
	10 099 570,91
	0,00
	5 602 499,72
	4 497 071,19
	0,00
	0,00
	21 414 713,19
	0,00
	10 404 642,33
	11 010 070,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	93
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№  98»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №98
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул., Мебельная, 
д. 45, корп., 2, литера В
	да
	нет
	нет
	60
	выборочный ремонт
	8702
	нет
	557,1
	80
	посещений в смену
	Ремонт, усиление лестниц, площадок, крылец, полов, стен, потолков Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции, систем связи, сигнализации,  других слаботочных систем, водоснабжения, канализации, систем энергообеспечения, электроснабжения
	37 652 730,07
	0,00
	17 652 730,07
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	11 978 455,52
	0,00
	6 178 455,52
	5 800 000,00
	0,00
	0,00
	25 674 274,55
	0,00
	11 474 274,55
	14 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	94
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 111»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №111
	ПП
	 Санкт-Петербург,  
пр., Богатырский, д. 50, корп., 1, литера А
	да
	нет
	нет
	41
	выборочный ремонт
	41349
	нет
	664,4
	209
	посещений в смену
	Ремонт (замена) окон, дверей, Ремонт полов, стен, потолков систем отопления, вентиляции, систем энергообеспечения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, систем связи, сигнализации, других слаботочных систем
	18 444 693,29
	18 444 693,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 562 324,25
	7 562 324,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 882 369,04
	10 882 369,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	95
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 19»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника № 19
	ПП
	Санкт-Петербург, ул., Воронежская, д. 104, литера А
	да
	нет
	нет
	77
	капитальный ремонт
	10484
	нет
	1276
	280
	посещений в смену
	 
	117 622 113,84
	0,00
	0,00
	0,00
	44 415 561,18
	73 206 552,66
	34 110 413,01
	0,00
	0,00
	0,00
	12 880 512,74
	21 229 900,27
	83 511 700,83
	0,00
	0,00
	0,00
	31 535 048,44
	51 976 652,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	96
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 19»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника № 19
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул., Воронежская, д. 104, литера Б
	да
	нет
	нет
	77
	капитальный ремонт
	10484
	нет
	32,6
	280
	посещений в смену
	 
	2 878 591,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2 878 591,39
	0,00
	834 791,50
	0,00
	0,00
	0,00
	834 791,50
	0,00
	2 043 799,89
	0,00
	0,00
	0,00
	2 043 799,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	97
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
 № 19»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника № 19
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул., Пражская, д.11, литера Б
	да
	нет
	нет
	50
	выборочный ремонт
	34943
	нет
	32,7
	750
	посещений в смену
	Ремонт фасада, кровли, ограждающих конструкций, полов, стен, потолков Ремонт, усиление лестниц, площадок, крылец, Ремонт (замена) систем связи, сигнализации, других слаботочных систем.
	1 631 188,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1 631 188,47
	0,00
	473 044,66
	0,00
	0,00
	0,00
	473 044,66
	0,00
	1 158 143,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1 158 143,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	98
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 43»
	Детское поликлиническое отделение № 36
	ПП
	 Санкт-Петербург,  
л., Маршала Казакова, д. 14, корп., 2,
литера А
	да
	нет
	нет
	44
	выборочный ремонт
	6996
	6996
	1902,1
	340
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы), замена инженерных сетей
	67 986 937,00
	27 500 000,00
	8 700 000,00
	31 786 937,00
	0,00
	0,00
	23 538 211,73
	11 275 000,00
	3 045 000,00
	9 218 211,73
	0,00
	0,00
	44 448 725,27
	16 225 000,00
	5 655 000,00
	22 568 725,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	99
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 43»
	Отделение врачей общей практики
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул., Лёни Голикова, д. 35, литера А
	да
	нет
	нет
	58
	выборочный ремонт
	6860
	нет
	1200
	140
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы), замена инженерных сетей
	78 281 100,00
	0,00
	47 912 741,85
	30 368 358,15
	0,00
	0,00
	25 576 283,51
	0,00
	16 769 459,65
	8 806 823,86
	0,00
	0,00
	52 704 816,49
	0,00
	31 143 282,20
	21 561 534,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	100
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 43»
	Женская консультация №»20
	ЖК
	Санкт-Петербург, ул., Счастливая, д.12, литера Б
	да
	нет
	нет
	62
	капитальный ремонт
	68069
	нет
	1135
	240
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы), замена инженерных сетей
	52 483 171,80
	0,00
	0,00
	0,00
	52 483 171,80
	0,00
	15 220 119,82
	0,00
	0,00
	0,00
	15 220 119,82
	0,00
	37 263 051,98
	0,00
	0,00
	0,00
	37 263 051,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	101
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 43»
	Отделение врачей общей практики
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 пр., Стачек, 
д. 142, литера А
	да
	нет
	нет
	63
	капитальный ремонт
	5220
	нет
	449
	120
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы), замена инженерных сетей
	25 547 393,27
	0,00
	0,00
	25 547 393,27
	0,00
	0,00
	7 408 744,05
	0,00
	0,00
	7 408 744,05
	0,00
	0,00
	18 138 649,22
	0,00
	0,00
	18 138 649,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	102
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 23»
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №23
	ПП
	 Санкт-Петербург, 
ул., Кронштадтская, д.13,
 литера  А
	да
	нет
	нет
	40
	выборочный ремонт
	35605
	нет
	3191
	610
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем отопления, вентиляции, систем связи, сигнализации, других слаботочных систем, лестниц, площадок, крылец, кровли, ограждающих конструкций
	88 358 971,00
	0,00
	32 646 100,00
	55 712 871,00
	0,00
	0,00
	27 582 867,59
	0,00
	11 426 135,00
	16 156 732,59
	0,00
	0,00
	60 776 103,41
	0,00
	21 219 965,00
	39 556 138,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2028

	103
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №23
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №23
	ПП
	 Санкт-Петербург,
 ул., Гладкова, д.4/12 литера А
	да
	нет
	нет
	49
	выборочный ремонт
	22435
	22435
	2341,9
	130
	посещений в смену
	Ремонт полов, стен, потолков (отделочные работы)
	106 380 000,00
	37 400 220,00
	9 500 000,00
	30 000 000,00
	29 479 780,00
	0,00
	35 908 226,40
	15 334 090,20
	3 325 000,00
	8 700 000,00
	8 549 136,20
	0,00
	70 471 773,60
	22 066 129,80
	6 175 000,00
	21 300 000,00
	20 930 643,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	104
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №23
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №23
	ПП
	 Санкт-
Петербург, 
ул., Маршала Говорова, д. 4, литера А
	да
	нет
	нет
	43
	выборочный ремонт
	41992
	нет
	1355,2
	200
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации, других слаботочных систем, Ремонт полов, стен, потолков кровли, ограждающих конструкций
	45 560 600,00
	0,00
	0,00
	12 000 000,00
	33 560 600,00
	0,00
	13 212 574,00
	0,00
	0,00
	3 480 000,00
	9 732 574,00
	0,00
	32 348 026,00
	0,00
	0,00
	8 520 000,00
	23 828 026,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2029

	105
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №23
	 СПБ ГБУЗ Городская поликлиника №23
	ПП
	Санкт-Петербург, ул., Косинова, 
д. 17, литера  А
	да
	нет
	нет
	40
	выборочный ремонт
	34661
	нет
	3271,2
	650
	посещений в смену
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации, других слаботочных систем, Ремонт полов, стен, потолков 
	93 781 065,87
	0,00
	0,00
	0,00
	55 000 000,00
	38 781 065,87
	27 196 509,10
	0,00
	0,00
	0,00
	15 950 000,00
	11 246 509,10
	66 584 556,77
	0,00
	0,00
	0,00
	39 050 000,00
	27 534 556,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030

	106
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 8»
	Здание детского поликлинического отделения №58
	П
	Санкт-Петербург, пр., Искровский, д. 33, литера Ю
	да
	нет
	нет
	78
	капитальный ремонт
	19070
	19070
	1891
	320
	посещений в смену
	 
	25 840 600,00
	25 840 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 594 646,00
	10 594 646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 245 954,00
	15 245 954,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	107
	СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №8»
	Здание детского поликлиническое отделение №33
	П
	Санкт-Петербург, пр., Дальневосточный, д. 70, литера А
	да
	нет
	нет
	78
	капитальный ремонт
	14197
	14197
	230
	340
	посещений в смену
	 
	16 978 948,03
	16 978 948,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 961 368,69
	6 961 368,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 017 579,34
	10 017 579,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2026

	108
	 СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 73»
	Здание Детского поликлинического отделения №6
	ПП
	Санкт-Петербург,  ул., Леснозаводская, д. 6, 
литера А
	да
	нет
	нет
	78
	капитальный ремонт
	11318
	11318
	1886,9
	320
	посещений в смену
	 
	170 976 613,03
	0,00
	0,00
	927 100,00
	83 328 400,00
	86 721 113,03
	49 583 217,78
	0,00
	0,00
	268 859,00
	24 165 236,00
	25 149 122,78
	121 393 395,25
	0,00
	0,00
	658 241,00
	59 163 164,00
	61 571 990,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2030
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	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 896 669 264,30
	925 269 514,91
	987 446 831,24
	1 930 685 385,02
	2 813 798 244,91
	2 239 469 288,22
	2750313238,31
	379 360 501,11
	345 606 390,93
	559 898 761,66
	816 001 491,02
	649 446 093,58
	6121092492,65
	520 645 480,46
	641 840 440,31
	1 370 786 623,36
	1 997 796 753,89
	1 590 023 194,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 



Принятые сокращения:

ГБУЗ  - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Выборочный капремонт - выборочный капитальный ремонт
Комплексный капремонт - комплексный капитальный ремонт
ВОП – отделение врачей общей практики
ЖК – женская консультация 
П – поликлиника
ПО – поликлиническое отделение 
ПП – поликлиническое подразделение

