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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

             ______________________                                                                                                                                                       № ____________


О внесении изменений в распоряжение
Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р

1. Внести в распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга» следующие изменения:
1.1. Дополнить распоряжение пунктом 1.24 следующего содержания:
«1.24. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении централизованных закупок на выполнение работ по благоустройству территории, согласно приложению № 24».
1.2. Дополнить распоряжение приложением № 24 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Егорову Е.В.



Председатель Комитета 								 Д.И. Толстых
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Приложение
к распоряжению Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от ___________________ № _______


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении централизованных закупок на выполнение работ по благоустройству территории

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке документов, которые содержатся в извещении при осуществлении централизованной закупки на выполнение работ по благоустройству территории (далее – Методические рекомендации), разработаны в целях оказания методологического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга (далее – заказчики), осуществляющих закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме
(далее – закупка).
1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков
при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».
1.3. Понятия, термины и сокращения, используемые в Методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.4. При осуществлении централизованных закупок, объектом которых является выполнение работ по благоустройству территории, путем проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме заказчики
Санкт-Петербурга для проведения процедуры определения подрядчика через уполномоченный орган – Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга – направляют в уполномоченный орган в составе извещения об осуществлении закупки электронный документ «Проект контракта» в соответствии с примерной формой контракта, согласно Приложению № 1 к Методическим рекомендациям.



Приложение № 1
к Методическим рекомендациям


УТВЕРЖДАЮ:[footnoteRef:1]  [1:  Применяется при осуществлении заказчиками централизованной закупки в случаях, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга», и утверждается руководителем заказчика (заместителем руководителя заказчика) или иным должностным лицом заказчика, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 

Заказчик _____________
«___» ___________ 20__ г.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
контракта на выполнение работ по благоустройству территории

Проект контракта[footnoteRef:2]  [2:  При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «Государственный контракт», при осуществлении закупки иными заказчиками указывается «Муниципальный контракт» / «Контракт».] 

№ _______ [footnoteRef:3] [footnoteRef:4] на выполнение работ _____________ [footnoteRef:5] [3:  Указывается в машинописном виде. При отсутствии номера указывается «б/н».]  [4:  Указывается наименование объекта закупки. Наименование контракта должно соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.]  [5:  Указывается наименование объекта закупки. Наименование контракта должно соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.] 


 (Идентификационный код закупки № ______)

________________ [footnoteRef:6] [6:  Указывается место заключения контракта.] 

«__» _____________ ____ г.[footnoteRef:7]  [7:  Указывается дата заключения контракта.] 


___________ [footnoteRef:8], действующее[footnoteRef:9] от имени Санкт-Петербурга[footnoteRef:10], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________[footnoteRef:11], действующего на основании __________[footnoteRef:12], с одной стороны, и _________[footnoteRef:13], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______[footnoteRef:14], действующего на основании _________[footnoteRef:15], с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ____________[footnoteRef:16] от «__» ______ 20__ г. № ___ и в соответствии с ______[footnoteRef:17] Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт/муниципальный контракт[footnoteRef:18] (далее – Контракт)[footnoteRef:19] о нижеследующем: [8:  Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.]  [9:  Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.]  [10:  действующее от имени Санкт-Петербурга» включается в абзац при осуществлении закупки государственными заказчиками.]  [11:  Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.]  [12:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.]  [13:  Указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) подрядчика – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.]  [14:  Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя подрядчика (при наличии), уполномоченного на подписание контракта.]  [15:  Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание контракта (в случае если от подрядчика действует представитель).]  [16:  Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с указанием реквизитов документа.]  [17:  Указывается норма Закона № 44-ФЗ, на основании которой заключается контракт.]  [18:  Здесь и далее по тексту знак «/» обозначает возможность выбора. Заказчик самостоятельно определяет вариант с учетом специфики закупки.]  [19:  При осуществлении закупки государственными/муниципальными заказчиками необходимо ввести сокращение «Контракт» и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин «Контракт».] 


1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы Заказчику: ___________________[footnoteRef:20] (далее – Работы) в обусловленный Контрактом срок, согласно Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Расчету цены контракта (Приложение № 2 к Контракту) и предложению Подрядчика по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» (Приложение № 5 к Контракту)[footnoteRef:21], и поставить товар при выполнении закупаемых Работ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 6 к Контракту)[footnoteRef:22], а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, поставленный Товар[footnoteRef:23] на условиях, предусмотренных Контрактом. [20:  Заполняется после выбора победителя определения подрядчика в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.]  [21:  Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки участника закупки, признанного победителем открытого конкурса в электронной форме.]  [22:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [23:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

1.2. Место выполнения Работ (в том числе адрес поставки Товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых Работ)[footnoteRef:24]: _____________________[footnoteRef:25]. [24:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [25:  Указывается заказчиком. При размещении извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок обязательно указание адреса выполнения Работ (поставки Товара) с использованием Государственного адресного реестра.] 


2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением вариантов 2-3)

Цена Контракта[footnoteRef:26] [footnoteRef:27] составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС – (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации[footnoteRef:28] [footnoteRef:29], в соответствии с расчетом цены Контракта, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 2 к Контракту). [26:  Здесь и далее по тексту контракта числовые значения указываются в машинописном виде цифрами. После числового значения дополнительно указывается числовое значение прописью. Инструкция распространяется на цену контракта, отдельный этап исполнения контракта, максимальное значение цены контракта, цену единицы работы, размер аванса, а также размер НДС.]  [27:  В случае если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля, применяется вариант 3.]  [28:  Условие в части НДС не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.]  [29:  Здесь и далее по тексту контракта в случае, если объект закупки не подлежит налогообложению и(или) подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, выбирается «НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации» с указанием статьи Налогового кодекса Российской Федерации (ст. 149 НК РФ).] 

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:[footnoteRef:30] [footnoteRef:31] [30:  Абзац включается в проект контракта в случае установления отдельных этапов исполнения контракта.]  [31:  Абзац не включается в контракт в случае указания предложения о цене за право заключения контракта.] 

по этапу № 1 – ________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС – (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации;
по этапу № 2 – ________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС – (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации;
по этапу № n – ________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС – (__ процентов) __________ рублей ______ копеек (_____)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Окончание варианта 1

Вариант 2 (выбирается в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить и количество поставляемого товара (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ определяет начальную цену единицы работы (товара), начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта)

Вариант 2.1

Цена единицы Работы составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС – (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена единицы Товара составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС – (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.[footnoteRef:32] [32:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 


Окончание варианта 2.1

Вариант 2.2
Цена единицы Работы (в том числе поставляемого Товара)[footnoteRef:33] установлена в Расчете цены контракта (Приложение № 2 к Контракту). [33:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 


Окончание варианта 2.2

Максимальное значение цены Контракта составляет ________ рублей _____ копеек (_____), в том числе НДС – (__ процентов) ________ рублей _______ копеек (___________)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.
Оплата выполненных Работ (в том числе поставленного товара)[footnoteRef:34] осуществляется по цене единицы Работы (Товара)[footnoteRef:35] исходя из объема выполненных Работ (количества поставленного Товара)[footnoteRef:36], но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта. [34:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [35:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [36:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 


Окончание варианта 2

[bookmark: Par83]Вариант 3 (Выбирается в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, или при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта, либо суммы цен ниже нуля)[footnoteRef:37]  [37:  В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5 - 2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.] 

Цена за право заключения Контракта составляет __________ рублей ______ копеек (_______) (далее – Цена контракта).
Контракт заключается после внесения Подрядчиком денежных средств в размере Цены контракта на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, указанный в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

Окончание варианта 3

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе _______________ [footnoteRef:38], а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. [38:  Устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.] 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и Контрактом[footnoteRef:39]. [39:  Абзац не включается в контракт в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ (в случае выбора вариантов 2 и 3 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта).] 

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ[footnoteRef:40]. [40:  Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.] 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ (количества и качества поставляемого Товара)[footnoteRef:41] и иных условий Контракта[footnoteRef:42]. [41:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [42:  Абзац не включается в контракт в случае выбора варианта 2-3 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.] 

[bookmark: Par92]2.3. Источник финансирования Контракта – _________[footnoteRef:43]. [43:  Устанавливается заказчиком.] 

Лимит финансирования на 20__ год ________ рублей ______ копеек (_______).
Лимит финансирования на 20__ год ________ рублей ______ копеек (_______).
Лимит финансирования на 20__ год ________ рублей ______ копеек (_______)[footnoteRef:44]. [44:  В случае если контракт заключается на срок более одного года, финансирование указывается по каждому году.] 

2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при установлении заказчиком авансового платежа)

[footnoteRef:45]Заказчик производит авансовый платеж в размере ___[footnoteRef:46] процентов от цены Контракта, что составляет _____ рублей _____ копеек (______), в том числе НДС – (__ процентов) ______ рублей _____ копеек (_______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации, в течение ___ (___) рабочих дней[footnoteRef:47] с даты заключения Контракта[footnoteRef:48]. [45:  При установлении авансовых платежей необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, в том числе постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 № 42 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга» и установить порядок авансирования.]  [46:  Указывается заказчиком.]  [47:  Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.]  [48:  В случае если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение, в абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа.] 


Вариант 1.1 (включается в проект контракта в случае, если Контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса)

[footnoteRef:49]Авансовый платеж в отношении каждого этапа исполнения Контракта составляет: [49:  При установлении авансовых платежей необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, в том числе постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 № 42 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга» и установить порядок авансирования.] 

по этапу № 1 – ________ рублей ______ копеек (_______), что составляет ____% размера цены 1 этапа;
по этапу № 2 – ________ рублей ______ копеек (_______), что составляет ____% размера цены 2 этапа;
по этапу № n – ________ рублей ______ копеек (_______), что составляет ____% размера цены № этапа[footnoteRef:50]. [50:  Абзац включается в проект контракта в случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса в отношении каждого этапа.] 

Заказчик производит авансовый платеж по каждому этапу исполнения настоящего Контракта в следующему порядке[footnoteRef:51]. [51:  Устанавливается Заказчиком. ] 

Заказчик в срок не позднее _____ дней с даты _____ перечисляет Подрядчику первый авансовый платеж по этапу № 1.
Последующие авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в течение ___ дней с даты _______.
После выполнения Работ на сумму авансового платежа оплата по Контракту в дальнейшем производится в течение _______ (______) рабочих дней[footnoteRef:52] с даты подписания Заказчиком документа о приемке[footnoteRef:53] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью. [52:  Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.]  [53:  В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чекбокс в поле «Включить формирование
счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).
В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.] 

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
Окончание варианта 1.1
Окончание варианта 1

Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

Вариант 2.1 (выбирается при выполнении работ по заявкам в случае, если объем выполняемых работ невозможно определить и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ определяет начальную цену единицы работы (товара) (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара), начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ (количество поставляемого товара) (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара)определяется по заявкам заказчика).

Оплата Работ (каждой партии Товара)[footnoteRef:54], определенных в Заявке, форма которой установлена Приложением № 3 к Контракту (далее – Заявка), производится Заказчиком на основании _______________[footnoteRef:55], в течение ___ (____) рабочих дней[footnoteRef:56] с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее - документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью. [54:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [55:  Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).]  [56:  Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.] 

Окончание варианта 2.1

Вариант 2.2 (выбирается и при выполнении работ и поставке товара (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) не по заявкам, в случае, когда в Контракте определены необходимый объем выполняемых работ и количество товара (единовременная поставка) (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) и(или) установлен график (этапы) выполнения работ, включая поставку товара (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара)

Оплата выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:57] производится Заказчиком на основании _______________[footnoteRef:58], в течение ______ (_______) рабочих дней[footnoteRef:59] с даты подписания Заказчиком документа о приемке[footnoteRef:60] в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 3.4 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью. [57:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [58:  Устанавливается подтверждающий документ (при необходимости, с учетом специфики закупки).]  [59:  Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.]  [60:  В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чекбокс в поле «Включить формирование
счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).
В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.] 


Окончание варианта 2.2

Окончание варианта 2

Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта либо сумма цен единиц работ (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ) снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо суммы цен единиц работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ) или ниже согласно пункту 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, а также при проведении конкурса победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является участник закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены контракта либо суммы цен ниже нуля)[footnoteRef:61] [61:  В случае выбора варианта пункты 2.3, 2.5 - 2.8, 4.2.2, 4.3.1 не включаются в контракт.] 

Оплата по Контракту со стороны Заказчика не производится, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются.
Окончание варианта 3.

[bookmark: Par130]2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте[footnoteRef:62]. [62:  В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.] 

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
[bookmark: Par133]2.8. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику[footnoteRef:63]. [63:  Пункт может быть установлен Заказчиком в соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 34
Закона № 44-ФЗ.] 


3. Порядок, сроки и условия приемки Работ и Товара[footnoteRef:64] [64:  В случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 


Вариант 1 (выбирается при выполнении работ, при поставке товара (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) не по заявкам, когда в контракте определены необходимые объем выполняемых работ и количество товара (единовременные выполнение работ и поставка), и в случае, когда в Контракте этапы не предусмотрены)

3.1. Работы выполняются Подрядчиком[footnoteRef:65], Товар поставляется Заказчику[footnoteRef:66] единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. Частичное выполнение Работ не допускается. [65:  Здесь и далее по тексту порядок приемки и оплаты выполненных работ устанавливается заказчиком самостоятельно в случае выполнения работ в пользу третьих лиц, при этом понятие «Заказчик» должно быть заменено на третье лицо, в пользу которого выполняются работы.]  [66:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

Выполнение Работ, поставка Товара[footnoteRef:67] осуществляется Подрядчиком в течение _____ календарных/рабочих[footnoteRef:68] дней со даты заключения Сторонами Контракта. [67:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [68:  Указывается заказчиком.] 

3.2. По результатам выполнения Работ Подрядчик не позднее _______[footnoteRef:69] представляет Заказчику _____________ [footnoteRef:70]. [69:  Срок и порядок устанавливаются заказчиком самостоятельно (например: «не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ»; «не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ»; «не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу»).]  [70:  Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).] 

Окончание варианта 1

Вариант 2 (выбирается при выполнении работ, при поставке товара (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) не по заявкам и в Контракте установлен график (этапы) выполнения работ)

3.1. Работы выполняются Подрядчиком, Товар поставляется Заказчику партиями[footnoteRef:71] согласно Графику выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) и в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется Контрактом. [71:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

3.2. По результатам выполнения Работ Подрядчик не позднее _______[footnoteRef:72] представляет Заказчику _____________[footnoteRef:73]. [72:  Срок и порядок устанавливаются заказчиком самостоятельно (например: «не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ»; «не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ»; «не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу»).]  [73:  Устанавливается комплект документов, подтверждающих результаты выполнения работ. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).] 

Окончание Варианта 2

Вариант 3 (выбирается при выполнении работ (поставке товара) (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) по заявкам, если объем выполняемых работ (количество товара) (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) невозможно определить и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ определяет начальную цену единицы работы (товара) (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара), начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а объем выполняемых работ (количество поставляемого товара) (в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара) определяется по заявкам заказчика)

3.1. Работы выполняются Подрядчиком, Товар Заказчику поставляется партиями[footnoteRef:74] в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ, количество Товара в каждой партии[footnoteRef:75] и срок (сроки) выполнения Работ, поставки Товара[footnoteRef:76] определяются на основании Заявки. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Выполнение Работ, поставка Товара[footnoteRef:77] на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается. [74:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [75:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [76:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [77:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

Порядок определения объема выполняемых Работ, количества поставляемого Товара[footnoteRef:78] на основании Заявок Заказчика включает в себя учет объемов выполняемых по Заявкам Работ (количества поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров))[footnoteRef:79] исходя из определения такого объема как частное от деления максимального значения цены Контракта (максимальной цены позиции Товара, указанной в Приложении № 6 к Контракту)[footnoteRef:80] к цене единицы Работы и Товара (позиции Товара)[footnoteRef:81]. Объем выполняемых по Заявкам Работ и количество поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров)[footnoteRef:82] учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальное значение цены Контракта с учетом распределения по позициям Товара (при их наличии), указанного в Приложении № 6 к Контракту [footnoteRef:83] [footnoteRef:84]. [78:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [79:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [80:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара. ]  [81:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [82:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [83:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [84:  Абзац указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого товара определяется по заявкам заказчика.] 

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за ______ (______) календарных/рабочих[footnoteRef:85] дней до предполагаемого выполнения Работ (поставки Товара)[footnoteRef:86] в пределах срока, установленного пунктом 3.1 Контракта. [85:  Указывается заказчиком.]  [86:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

Выполнение Работ (поставка Товара)[footnoteRef:87] осуществляется Подрядчиком по Заявкам в течение ____ календарных/рабочих[footnoteRef:88] дней со дня отправки Заявки Заказчиком. [87:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [88:  Указывается заказчиком.] 

3.2. По результатам выполнения Работ (поставки Товара)[footnoteRef:89] Подрядчик не позднее _______[footnoteRef:90] представляет Заказчику _____________ [footnoteRef:91]. [89:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [90:  Срок и порядок устанавливаются заказчиком самостоятельно (например: «не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ/поставки Товара»; «не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ/поставки Товара»; «не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ/поставки Товара по каждому этапу»).]  [91:  Указывается перечень документов, подтверждающих результаты выполнения работ/поставки Товара. Абзац устанавливается заказчиком самостоятельно (при необходимости, с учетом специфики закупки).] 


Окончание Варианта 3

[bookmark: Par153]Подрядчик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и Контрактом[footnoteRef:92]: _____________ [92:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 


Например:
а) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
б) гарантию производителя на Товар. 

Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Подрядчиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта.
[bookmark: Par163]3.3. _______[footnoteRef:93], Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке[footnoteRef:94], который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. [93:  Срок и порядок устанавливаются заказчиком самостоятельно (например: «В день выполнения Работ»; «В срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Работ/с даты выполнения Работ в соответствии с Заявкой/с даты выполнения Работ в соответствии с заключительной Заявкой»; «Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения Работ по каждому этапу»).]  [94:  В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чекбокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).
В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.] 

При этом в документ о приемке подлежит включению информация о Работах (в том числе поставленном Товаре)[footnoteRef:95], выполненных в течение срока[footnoteRef:96], установленного пунктом 3.1 Контракта/срока отдельного этапа исполнения Контракта, установленного пунктом 3.1 Контракта [footnoteRef:97]. [95:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [96:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [97:  Выбирается заказчиком. «Срок отдельного этапа исполнения Контракта» выбирается в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.] 

[bookmark: Par165]3.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
______________________[footnoteRef:98]. [98:  Перечень документов устанавливается заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки.] 

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.
[bookmark: Par168]3.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
3.6. _______ [footnoteRef:99] Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте. [99:  Срок и порядок устанавливаются заказчиком самостоятельно (например: «В день выполнения Работ»; «После уведомления Заказчика о факте завершения выполнения Работ»; «Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от подрядчика документов, указанных в настоящем разделе Контракта»).
В соответствии с положениями части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик подписывает электронной подписью документ о приемке или направляет мотивированный отказ.] 

_______[footnoteRef:100] Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара. [100:  Срок и порядок устанавливаются заказчиком самостоятельно (например: «В день поставки Товара»). 
В соответствии с положениями части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик подписывает электронной подписью документ о приемке или направляет мотивированный отказ.] 


Например:
Приемка поставленного Товара включает в себя:
а) проверку номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации поставляемого при выполнении работ Товара (Приложение № 6 к контракту);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара (при наличии);
г) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
д) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

3.6.1. По мере окончания производства отдельных видов работ, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, производится приемка скрытых работ.
3.6.1.1. О скрытых работах, подлежащих приемке, Подрядчик обязан не менее чем за ____[footnoteRef:101] рабочих дня до дня освидетельствования таких работ пригласить Заказчика на их приемку для составления Акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 7 к Контракту). [101:  Устанавливается Заказчиком.] 

3.6.1.2. Приемка скрытых работ производится уполномоченным лицом Заказчика в присутствии Подрядчика.
3.6.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов их освидетельствования.
3.6.3. В случае если Подрядчик не известил Заказчика о наличии скрытых работ и выполнил работы по Контракту, Заказчик вправе использовать тот объем работ, который определил самостоятельно, а также руководствоваться объектами-аналогами. Приемка осуществляется Заказчиком в пределах фактически подтвержденных объемов, установленных по результатам экспертизы.
3.6.4. В ходе выполнения работ Подрядчик производит фото/видеофиксацию, которая перед завершением работ передается Заказчику в электронном виде не позднее ____ дней после завершения работ. Производимая фото/видеофиксация должна подтверждать, что фиксируемые работы относятся к выполнению __________ [footnoteRef:102], и фиксировать объективные данные о __________ [footnoteRef:103]. [102:  Устанавливается Заказчиком самостоятельно в случае влияния на количественные показатели, отражаемые в документах о приемке выполненных работ. Пункт включается в проект Контракта при необходимости.]  [103:  Указывается Заказчиком, может быть сформулировано: «работ по Контракту», «работ ___ этапа Контракта».] 

3.6.4.1. Дата и время производимой фотофиксации должны отображаться на фото (обязательно использовать технику, позволяющую зафиксировать геолокацию места выполнения работ).
3.6.4.2. Фото, не позволяющие достоверно установить их принадлежность к выполнению работ ____________[footnoteRef:104] Заказчика, не будут приниматься в качестве обоснования надлежащего выполнения работ. [104:  Указывается Заказчиком, может быть формулировано в следующей редакции: «по Контракту», «___ этапа Контракта».] 

3.6.4.3. В случае отсутствия технической возможности отобразить все элементы (объекты) путем фотофиксации Подрядчик вправе производить видеосъемку.
3.6.4.4. Видеофиксация должна фиксировать весь объем работ, в том числе скрытые, для их учета в приемке результатов работ.
[bookmark: Par170]3.7. Для проверки результатов выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:105] (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)[footnoteRef:106] в части соответствия результатов выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:107] (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:108] (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. [105:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [106:  Здесь и далее по тексту раздела слова «(результаты отдельного этапа исполнения Контракта)» включаются в контракт в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта.]  [107:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [108:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:109] не препятствующие приемке выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:110], в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. [109:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [110:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:111] в случае выявления несоответствия выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:112] условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:113], если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:114] и устранено Подрядчиком. [111:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [112:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [113:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [114:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:115] (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:116] (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. [115:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [116:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации[footnoteRef:117]. [117:  Абзац включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.] 

3.8. В срок не позднее_____[footnoteRef:118] рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона
№ 44-ФЗ) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта, осуществляет одно из следующих действий: [118:  Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.] 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
3.8.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах и поставленного Товара[footnoteRef:119] в документе о приемке. [119:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

3.9. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ по решению Заказчика для приемки выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:120] (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. [120:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

3.9.1. В случае создания приемочной комиссии в срок не позднее ______[footnoteRef:121] рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.7 Контракта: [121:  Срок приемки устанавливается заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.] 

[bookmark: Par182]а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
3.9.2. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные Работы, поставленный Товар[footnoteRef:122] с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и информации о фактически принятых Работах, Товарах[footnoteRef:123] в документе о приемке. [122:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [123:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

[bookmark: Par185]3.10. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
3.11. В случае получения в соответствии с пунктом 3.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе от подписания документа о приемке, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
3.12. Датой приемки выполненных Работ (их результатов), поставленного Товара[footnoteRef:124] считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком. [124:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом.
3.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.
После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
3.14. Подрядчик обязан по результатам выполнения Работ, (по результатам отдельного этапа исполнения Контракта) передать Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Подрядчиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта.
3.15. Сдача и приемка Работ, Товара[footnoteRef:125] осуществляются уполномоченными представителями Сторон. [125:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 


[bookmark: Par195]4. Взаимодействие Сторон[footnoteRef:126]  [126:  Раздел контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок и специфики закупки.] 


4.1. Подрядчик обязан:[footnoteRef:127]  [127:  В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.] 

4.1.1. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации[footnoteRef:128], а также требованиям, установленным Контрактом. [128:  При необходимости указывается вид и(или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов.] 

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Контракта.
4.1.4.[footnoteRef:129] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и разместить в единой информационной системе[footnoteRef:130]. [129:  Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.2.3 контракта.]  [130:  Порядок предусмотрен частью 20.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
[bookmark: Par203]4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком таких договоров[footnoteRef:131]. [131:  Подпункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию».] 

[bookmark: Par204]4.1.7. В случае если подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
 соисполнители из числа СМП, СОНКО) в объеме ____% от цены Контракта[footnoteRef:132]. [132:  Подпункт включается в контракт в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.] 

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, соисполнителями из числа СМП, СОНКО в рамках исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Невыполнение соисполнителем, соисполнителем из числа СМП, СОНКО обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.
[bookmark: Par205]4.1.8. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП, СОНКО представить Заказчику:[footnoteRef:133] [133:  Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.] 

а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП, СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП, СОНКО, заверенную Подрядчиком.
4.1.9. В случае замены соисполнителя из числа СМП, СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП, СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП, СОНКО [footnoteRef:134]. [134:  Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.] 

[bookmark: Par209]4.1.10. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП, СОНКО представлять Заказчику следующие документы[footnoteRef:135]: [135:  Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.] 

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП, СОНКО;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком соисполнителю из числа СМП, СОНКО, – в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП, СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП, СОНКО).
4.1.11. Оплачивать поставленный соисполнителем из числа СМП, СОНКО товар, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение __ рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора[footnoteRef:136]. [136:  Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта. Срок оплаты устанавливается заказчиком с учетом положений пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».] 

4.1.12. Обеспечивать гарантии качества выполненных Работ (в том числе поставленных, принятых товаров)[footnoteRef:137] в соответствии с разделом 5 Контракта[footnoteRef:138]. [137:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [138:  Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.] 

4.1.13. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке[footnoteRef:139] с приложением документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. [139:  В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товаров (устанавливается чекбокс в поле «Включить формирование
счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).
В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.] 

4.1.14. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.
4.1.15. В период производства работ нести полную ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, ливневых, канализационных и водопроводных колодцев) в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ.
4.1.16. Подрядчик обязуется в течение ____ рабочих дней с даты формирования в единой информационной системе документа о приемке или с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, вывезти за свой счет за пределы места проведения работ, принадлежащие ему __________ (устанавливается Заказчиком в соответствии со спецификой закупки. Например: машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество), а также очистить объект от мусора. 
4.1.17. Предоставить Заказчику копии документов, подтверждающие прием ______________ (устанавливается Заказчиком в соответствии со спецификой закупки. Например: мусора, грунта, порубочных остатков) на полигоне в составе исполнительной документации.
4.1.18. Выполнять работы, предусмотренные Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) с применением машин, механизмов и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов, с использованием собственных материалов Подрядчика.
4.1.19. При выполнении работ использовать методы и технологии, обеспечивающие безопасность и качество работ.
4.1.20. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах своими силами и за свой счёт устранить выявленные недостатки в течение ____ дней с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках.
4.1.21. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение ______[footnoteRef:140] рабочего(их) дня (дней) с даты заключения Контракта назначить контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком, уведомить Заказчика о номере телефона, адресе электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем и т.д.) в электронной форме. [140:  Устанавливается Заказчиком.] 

4.1.22. В случае привлечения иностранной рабочей силы обеспечить выполнение требований действующего миграционного законодательства Российской Федерации, а равно иных положений нормативно-правовых актов, в рамках которых регламентированы особенности привлечения иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и/или соответствующего муниципального образования.
4.1.23. Предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства при привлечении иностранной рабочей силы для выполнения Работ, являющихся предметом Контракта.
4.1.24. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в процессе выполнения работ Подрядчиком в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных прав третьих лиц, в том числе связанных с объектами интеллектуальной собственности.
4.1.25. По требованию Заказчика направлять сведения о субподрядных организациях. Информация должна содержать наименование, реквизиты субподрядной организации, виды выполняемых работ, документы, подтверждающие право на выполнение указанных видов работ.
4.1.26. Обеспечить приемочный контроль работ, выполняемых субподрядной организацией.
4.1.27. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.
4.1.28. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы не позднее ________[footnoteRef:141] календарного дня с момента возникновения: [141:  Устанавливается Заказчиком.] 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность их завершения в срок.
В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ на Объекте несоответствия согласованных Заказчиком видов и объемов работ с фактическими данными, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику до окончания работ. Выявленные несоответствия оформляются двусторонним актом обследования, на основании которого Заказчиком вносятся изменения в ведомость работ и в сметный расчет.
4.1.29. Подрядчик обязан перед началом выполнения Работ на Объекте выставить ограждение площадки выполнения работ, ограничивающее допуск посторонних лиц к месту проведения Работ и установить информационный щит (при необходимости).
Размещение объектов рекламирования на Объекте не допускается.
4.1.30. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
[bookmark: Par218]4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ (в том числе поставленного, принятого Товара)[footnoteRef:142] Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом; [142:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

[bookmark: Par219]4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:143]. [143:  Подпункт включается в контракт в случае установления такого права в отношении заказчика.] 

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.2.5.[footnoteRef:144] В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП, СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО[footnoteRef:145]. [144:  Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком.]  [145:  Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 контракта.] 

4.2.6. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, поставить Товар[footnoteRef:146], качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных статьей 14
Закона № 44-ФЗ). [146:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

4.2.7. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.
4.3. Заказчик обязан:
[bookmark: Par228]4.3.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ (в том числе поставленного Товара)[footnoteRef:147], соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. [147:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

[bookmark: Par229]4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
[bookmark: Par230]а) Подрядчик и (или) поставляемый товар[footnoteRef:148] перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ и (или) поставляемому товару; [148:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара[footnoteRef:149] требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика[footnoteRef:150]; [149:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [150:  Пункт не включается в контракт в случае осуществления закупки у единственного подрядчика в соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.] 

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по Контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, выполняемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, выполняемых иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, выполняемых российскими лицами, и Подрядчик являлся российским лицом[footnoteRef:151]. [151:  Подпункт включается в Контракт в зависимости от специфики объекта закупки и положений Постановления № 1875 (при необходимости).] 

4.3.3.[footnoteRef:152] В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить в единой информационной системе[footnoteRef:153]. [152:  Подпункт включается в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и(или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.]  [153:  Порядок предусмотрен частью 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.3.5. Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ (в том числе поставленного Товара)[footnoteRef:154], соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу результатов выполненных Работ (в том числе поставленного Товара)[footnoteRef:155] для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Закона № 44-ФЗ и Контрактом. [154:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [155:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

4.3.6. Своими силами и за свой счет согласовать (получать ордера, разрешения и т.д.) выполняемые по Контракту работы с соответствующими органами государственной власти, организациями, предприятиями, учреждениями в случаях, когда такая обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается исключительно на Заказчика. 
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока действия гарантии качества выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:156]. [156:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта.
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ или количество поставляемого Товара[footnoteRef:157], предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:158]. [157:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [158:  Подпункт не включается в контракт в случае выбора варианта 2-3 в отношении пункта 2.1 раздела 2 контракта.] 

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, Товара[footnoteRef:159], не соответствующих условиям Контракта. [159:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

[bookmark: Par243]4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:160]. [160:  Подпункт включается в контракт в случае установления такого права заказчиком, при этом в контракте должны быть отражены все положения, касающиеся одностороннего отказа от исполнения контракта сторонами в разделе 4 и 11 контракта.] 

[bookmark: Par244]4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ, поставленного Товара[footnoteRef:161] с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:162]. [161:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [162:  Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.] 


5. Гарантия, качество Работ, обеспечение гарантийных
обязательств [footnoteRef:163] [footnoteRef:164] [footnoteRef:165] [163:  Слова «Обеспечение гарантийных обязательств» включаются в наименование раздела Контракта в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33
Закона № 44-ФЗ.]  [164:  Включается в контракт в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Не включается в контракт в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. Положения части 64.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.]  [165:  Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта, и с учетом специфики закупки.] 


5.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы (в том числе поставленные товары)[footnoteRef:166] соответствуют требованиям, установленным Контрактом[footnoteRef:167]. [166:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [167:  Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта, и с учетом специфики закупки.] 

Подрядчик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
5.1.1. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы.
5.1.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет __ месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке[footnoteRef:168]. Гарантия Подрядчика на поставленный Товар составляет _____ месяцев[footnoteRef:169]. [168:  Все гарантийные обязательства по работам указываются заказчиком в контракте самостоятельно с учетом специфики работ. Требования к гарантийным обязательствам устанавливаются при их необходимости.]  [169:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии качества выполненных Работ, (в том числе поставленные товары)[footnoteRef:170], оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество выполненных Работ (поставленных товаров)[footnoteRef:171] [footnoteRef:172]. [170:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [171:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [172:  Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта, и с учетом специфики закупки.] 

5.3. Подрядчик гарантирует устранение недостатков выполненных Работ, устранение неисправностей поставленных товаров, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей[footnoteRef:173], выявленных в течение срока гарантий качества выполненных Работ[footnoteRef:174]. [173:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.]  [174:  Пункт контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.] 

5.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта[footnoteRef:175]. [175:  Указывается заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.] 

5.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в срок ____ [footnoteRef:176]. [176:  Указывается заказчиком в соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.] 

5.9. Гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45
Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в разделе 15 Контракта счет Заказчика.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
5.10. Подписание Заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
5.11. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение ___ календарных/рабочих[footnoteRef:177] дней с даты окончания гарантийного срока, указанного в Контракте, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные Работы. [177:   Указывается заказчиком.] 

5.12. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

[bookmark: Par263]6. Ответственность Сторон[footnoteRef:178] [178:  В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливаются контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 


6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: Par269]6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
[bookmark: Par270]6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______[footnoteRef:179]. [179:  Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.] 

6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.4 - 6.5 Контракта.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: Par275]6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом[footnoteRef:180], Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ______ [footnoteRef:181]. [180:  За исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.11 - 6.12, 6.14 контракта.]  [181:  Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.] 

[bookmark: Par276]6.11.[footnoteRef:182] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)[footnoteRef:183], Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ [footnoteRef:184]. [182:  Включается в контракт в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. В указанном случае пункт 6.10 в текст контракта не включаются.]  [183:  <493> Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.]  [184:  <494> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).] 

[bookmark: Par278]6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________[footnoteRef:185]. [185:  Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.] 

6.13. В случае если Подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.9 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени[footnoteRef:186]. [186:  Включается в контракт в случае, если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.] 

[bookmark: Par280]6.14. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов[footnoteRef:187]. [187:  Включается в контракт в случае, если контрактом в соответствии с частью 6 статьи 30
Закона № 44-ФЗ предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП, СОНКО в виде штрафа.] 

6.15. Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.14 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП, СОНКО [footnoteRef:188], в том числе: [188:  Включается в контракт в случае, если такое условие было предусмотрено извещением.] 

а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункта 4.1 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП, СОНКО в объеме, установленном в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 Контракта.
6.16. В случае непредоставления Подрядчиком информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, в срок, установленный подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 Контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства[footnoteRef:189]. [189:  Пункт включается в контракт при наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности подрядчика предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.] 

6.17. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
6.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.19. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7. Обеспечение исполнения Контракта[footnoteRef:190]  [190:  Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Заказчик вправе не устанавливать обеспечение контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Положения части 64.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.] 


7.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1

Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
Окончание варианта 1

Вариант 2

Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере ___% начальной (максимальной) цены Контракта/максимального значения цены Контракта/цены Контракта, что составляет ______ руб. [footnoteRef:191]. [191:  Устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.] 


7.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 2.1

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Закона № 44-ФЗ в размере ______ руб.[footnoteRef:192]. [192:  Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.] 


Окончание Варианта 2.1

Вариант 2.2

В случае если предложенная Подрядчиком сумма цен единиц Работ снижена на 25% и более по отношению к начальной сумме цен единиц Работ, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Закона № 44-ФЗ в размере ______ руб.[footnoteRef:193]. [193:  Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.] 


Окончание Варианта 2.2

7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
7.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96
Закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику в течение _______ дней[footnoteRef:194] с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом. [194:  Срок не должен превышать тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.] 

[bookmark: Par317]7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
[bookmark: Par318]7.6. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:195]. [195:  В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта.] 

7.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, поставке Товара[footnoteRef:196] или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. [196:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34
Закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
7.8. Предусмотренное пунктами 7.5 и 7.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и условиями Контракта,
а также приемки Заказчиком выполненных Работ, (в том числе поставленного Товара)[footnoteRef:197] результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. [197:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

[bookmark: Par323]7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
7.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
7.12. В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.
7.13. В случае если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.
7.14.[footnoteRef:198] Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Закона № 44-ФЗ, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. [198:  Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.] 

7.15. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45
Закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом
и принятых Заказчиком независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

Окончание варианта 2

8. Банковское сопровождение Контракта[footnoteRef:199] [footnoteRef:200]  [199:  Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта, и с учетом специфики закупки.]  [200:  Раздел включается в контракт в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ. Содержание раздела определяется в зависимости от случаев, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.] 

и(или)
Казначейское сопровождение средств в валюте
Российской Федерации, предоставление которых осуществляется
с последующим подтверждением их использования в соответствии
с условиями и(или) целями предоставления указанных средств
(казначейское сопровождение) [footnoteRef:201] [footnoteRef:202]  [201:  Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.]  [202:  Указывается заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения контракта.] 


8.1. Банковское и(или) казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

Или

8.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».
8.2. Подрядчик обязан:
8.2.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.
8.2.2. В течение ______ рабочих дней с даты заключения Контракта заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта и предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора.
8.2.3. Определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.
8.2.4. В течение _____ рабочих дней с даты заключения договора с соисполнителем (субподрядчиком) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя (субподрядчика), местонахождение соисполнителя (субподрядчика) (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).
8.3. Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом 13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

Или

8.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, установленных Правительством Санкт-Петербурга[footnoteRef:203]. [203:  В раздел включаются обязательные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления
в 2026 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях», субъекта Российской Федерации (Закон Санкт-Петербурга от ________ № ______ «О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на плановый период 20____ и 20___ годов», Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2022 № 41 «Об утверждении Порядка осуществления казначейского сопровождения средств, определенных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга
на очередной финансовый год и на плановый период»).] 


9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение ____[footnoteRef:204] дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту. [204:  Указывается заказчиком.] 

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
9.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
10.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 Контракта.
10.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее _____ календарных/рабочих[footnoteRef:205] дней с даты получения претензии. [205:  Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.] 

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.10. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

[bookmark: Par376]11. Срок действия и порядок изменения, расторжения
Контракта.
Срок исполнения Контракта[footnoteRef:206] [footnoteRef:207] [206:  Пункты 11.8 - 11.18 включаются в контракт при наличии подпункта 4.4.7 пункта 4.4 и(или) подпункта 4.3.2 пункта 4.3 контракта.]  [207:  Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.] 


[bookmark: Par380]11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «__» ______ ____ г. (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
11.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
11.3. Изменения условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ[footnoteRef:208]. [208:  Пункт контракта может содержать иные положения, с учетом действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.] 

[bookmark: Par383]11.4. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии
с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96
Закона № 44-ФЗ. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ;
2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.
11.5. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 11.4 Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта[footnoteRef:209]. [209:  Пункт включается в контракт в случае если заказчик имеет статус «Государственный заказчик».] 

11.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.
11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им в Контракте банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в размере, соответствующем объему неисполненных обязательств по выполнению Работ, в течение ____ рабочих дней[footnoteRef:210] с момента расторжения Контракта[footnoteRef:211]. [210:  Устанавливается заказчиком.]  [211:  Абзац включается в контракт, если было установлено условие о выплате аванса.] 

[bookmark: Par392]11.8. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:212]. [212:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотрено пунктом 4.4.8 Контракта.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе[footnoteRef:213] [footnoteRef:214]. [213:  Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта.]  [214:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

11.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.15. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:215]. [215:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

11.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104
Закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
[bookmark: Par405]11.18. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ
не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе[footnoteRef:216]. [216:   В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

11.19. Срок исполнения Контракта: __________ [footnoteRef:217]. [217:  Указывается заказчиком с учетом предусмотренных контрактом предельных сроков реализации комплекса мер, перечисленных в части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
В срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта (если они предусмотрены проектом контракта) входят в том числе сроки приемки и оплаты результатов исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта).
В случае если заказчиком установлены отдельные этапы исполнения контракта, пункт излагается в следующей редакции.
Сроки исполнения отдельных этапов исполнения Контракта:
этап № 1 – с _______ по _________;
этап № 2 – с _______ по _________;
этап № n – с _______ по _________.] 


12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие положения

13.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ календарных/рабочих дней[footnoteRef:218] с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик. [218:  Указывается заказчиком.] 

13.3 Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
[bookmark: Par426]13.4.[footnoteRef:219]  В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. [219:  Пункт не включается в контракт в случае заключения контракта по результатам закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24
Закона № 44-ФЗ.] 

Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
13.5. При исполнении Контракта не допускается:
- перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
13.8. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта ____________ [footnoteRef:220] . [220:  Указываются должность, ФИО, номер контрактного телефона, адрес электронной почты ответственного должностного лица заказчика.] 


14. Перечень приложений[footnoteRef:221] [footnoteRef:222]  [221:  Перечень приложений и их порядковые номера определяются заказчиком.]  [222:  Раздел контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.] 


Неотъемлемой частью Контракта является следующее:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки на ___ листах;
Приложение № 2 – Расчет цены контракта на ___ листах;
Приложение № 3 – Форма заявки на ___ листах[footnoteRef:223]; [223:  Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ (поставка товара) осуществляется по заявкам заказчика.] 

Приложение № 4 – График выполнения работ (Календарный план) на ___ листах[footnoteRef:224]; [224:  Приложение вводится в контракт в случае, если выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком (этапами) выполнения работ.] 

Приложение № 5 – Предложение Подрядчика по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» [footnoteRef:225] на ___ листах; [225:  Включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.] 

Приложение № 6 – Спецификация на ___ листах[footnoteRef:226]; [226:  Указывается в проекте Контракта при необходимости в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

Приложение № 7 – Акт освидетельствования скрытых работ на ___ листах.

[bookmark: Par446]15. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик:
Полное наименование[footnoteRef:227]; [227:  Указание краткого наименования заказчика допустимо в случае, если в информации о заключенном контракте (карточке контракта) содержится и полное, и краткое наименование заказчика.] 

идентификационный номер налогоплательщика;
место нахождения;
почтовый адрес;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона;
банковские реквизиты
	
	Подрядчик:
Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

	
	
	адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя);
адрес электронной почты;
номер контрактного телефона;
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Подрядчиком является иностранное лицо);

	
	
	код причины постановки на учет юридического лица (если Подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);
реквизиты счета Подрядчика, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта

	от Заказчика
	
	от Подрядчика

	
	
	

	Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика
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Приложение № 1
к Контракту
от «__» ____ 20__ г. № ___

	[bookmark: Par712]Описание объекта закупки[footnoteRef:228]  [228:  Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к объекту закупки самостоятельно в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ, исходя из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта.] 


	

	Включается заказчиком при подготовке проекта контракта в точном соответствии с описанием объекта закупки, размещенным в составе извещения об осуществлении закупки.



[bookmark: Par717]
Приложение № 2
к Контракту
от «__» ____ 20__ г. № ___

	[bookmark: Par727]Расчет цены контракта 






Приложение № 3
к Контракту
от «__» ____ 20__ г. № ___

[bookmark: Par845]
Форма заявки 

	Форма заявки на выполнение работ

Заявка на выполнение работы № __
к Контракту от «__» _____ 20__ г. № ____

	

	г. ______
	
	от _________



	№ п/п
	Наименование работы
	Единица измерения[footnoteRef:229]  [229:  Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.] 

	Объем работы 
	Цена единицы работы, руб.
(включая НДС) (если облагается НДС)
	Сумма, руб.
(включая НДС) (если облагается НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



	Адрес выполнения Работы: ________

	Подписи:
	
	

	От Заказчика:
	
	

	
	
	

	М.П. (при наличии)
	
	














Форма заявки на поставку товара

	Заявка на поставку товара № ___
к Контракту от «__» ______ 20__ г. № ____

	

	г. ___________
	от ____________



	№ п/п
	Наименование товара
	Единицы измерения[footnoteRef:230] [230:  Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.] 

	Количество в единицах измерения
	Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)
	Стоимость, руб. (включая НДС) (если облагается НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



	Адрес поставки Товара: ________

	Подписи:
	

	От Заказчика:
	

	
	

	М.П. (при наличии)
	




	От Заказчика:
	
	От Подрядчика:

	
	
	

	Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика
	
	





Приложение № 4
к Контракту
от «__» ____ 20__ г. № ___

	[bookmark: Par893]График выполнения работ (Календарный план)



	№ п/п
	Наименование этапа выполнения работ
	Наименование работ, входящих в состав этапа выполнения работ
	Единица измерения[footnoteRef:231]  [231:  Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.] 

	Объем работ[footnoteRef:232]  [232:  Столбец не заполняется при осуществлении закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ.] 

	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	Начало срока выполнения этапа работ (промежуточного периода этапа работ)
	Окончание срока выполнения этапа работ (промежуточного периода этапа работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	



	От Заказчика:
	
	От Подрядчика:

	
	
	

	Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика
	
	





[bookmark: Par943][bookmark: Par944]Приложение № 5
к Контракту
от «__» ____ 20__ г. № ___

Предложение Подрядчика по критерию «Качественные,
функциональные и экологические характеристики
объекта закупки»

Приложение включается в контракт в случае проведения конкурса и при установлении заказчиком такого критерия. Не включается в контракт при отсутствии соответствующего предложения в составе заявки подрядчика.



Приложение № 6
к Контракту
от «__» ____ 20__ г. № ___

	Спецификация [footnoteRef:233] [233:  Приложение включается в контракт в случае осуществления закупки работ, в ходе которых предусмотрена поставка товара.] 

	

	№ п/п
	Наименование Товара
	Товарный знак (при наличии) [footnoteRef:234] [234:  Заполняется в соответствии с заявкой на участие в закупке с учетом положений пункта 1 части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.] 

	Характеристики Товара, соответствующие показателям, установленным Заказчиком в описании объекта закупки[footnoteRef:235]  [235:  Заполняется в соответствии с заявкой на участие в закупке с учетом положений пункта 1 части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.] 

	Наименование страны происхождения Товара [footnoteRef:236] [236:  Указывается по каждой позиции спецификации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.] 

	Единицы измерения[footnoteRef:237]  [237:  Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.] 

	Количество в единицах измерения[footnoteRef:238]  [238:  Столбец 7 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.] 

	Цена за единицу измерения, руб.
(включая НДС) (если облагается НДС)
	Стоимость, руб.
(включая НДС) (если облагается НДС)[footnoteRef:239]  [239:  Столбец 9 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.] 

	Максимальная цена позиции Товара (определяется в процентном соотношении к максимальной цене Контракта, сумма максимальных цен позиций Товара не может превышать 100 процентов цены[footnoteRef:240] [240:  Столбец 10 указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара невозможно определить и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам заказчика.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
От Заказчика:
	
	
От Подрядчика:
	

	
	
	
	

	Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика
	
	
	





Приложение № 7
к Контракту
от «__» ____ 20__ г. № ___


Акт освидетельствования скрытых работ
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