	Приложение № 1

	к постановлению Правительства 

	Санкт-Петербурга
от ___________ № __________

	




ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений


1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства 
(далее – реестр), состав включаемых в него сведений, порядок исключения 
и предоставления таких сведений.
2. Формирование реестра осуществляется Комитетом по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – КЭПиСП) путем включения
в него находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
(далее – объекты), при наличии одного или нескольких оснований, предусмотренных 
в части 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и исключения объектов из реестра.
3. Ведение реестра осуществляется КЭПиСП путем:
внесения в реестр сведений об объектах, представляемых Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;
изменения сведений об объектах, включенных в реестр;
исключения из реестра сведений об объектах.
[bookmark: P65][bookmark: _GoBack]4. В целях формирования реестра КИО не позднее 15 января
и 15 июля текущего года осуществляет подготовку и направление сведений об объектах, включенных в Реестр недвижимого имущества Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 15.11.2023 № 663-143 «О порядке учета имущества 
Санкт-Петербурга», и не включенных в реестр, по состоянию на 31 декабря предшествующего года и на 30 июня текущего года соответственно исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, государственным казенным, бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга  и государственным унитарным предприятиям Санкт-Петербурга, в  бюджетном (бухгалтерском) учете которых учтены объекты (далее – Балансодержатели), в целях подтверждения наличия расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на строительство, реконструкцию объектов, а также оснований, установленных частью 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для отнесения объектов к незавершенным объектам капитального строительства 
и предложений по принятию управленческих решений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 (далее – Управленческие решения), в отношении таких объектов по форме, указанной в приложении № 1 
к настоящему Положению, с обоснованием выбора Управленческого решения.
5. Балансодержатели в течение 10 рабочих дней с даты получения сведений 
об объектах представляют в КИО информацию, указанную в пункте 4 настоящего Положения.
6. КИО не позднее 15 февраля и 15 августа текущего года представляет в КЭПиСП сведения об объектах, подлежащих включению в реестр, по состоянию на 31 декабря предшествующего года и на 30 июня текущего года соответственно по форме, указанной 
в приложении № 2 к настоящему Положению, а также предложения по Управленческим решениям в отношении таких объектов по форме, указанной 
в приложении № 1 к настоящему Положению, и (или) информацию об объектах, подлежащих исключению из реестра в связи с реализацией принятого в отношении таких объектов Управленческого решения.
7. Методические рекомендации по заполнению формы сведений об объектах, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению, утверждаются КЭПиСП.
8. КЭПиСП не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации, направленной КИО в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, проверяет полноту 
и корректность полученной информации и в случае наличия замечаний возвращает в КИО сведения об объектах с указанием причин возврата.
Достоверность и полноту данных, указанных в сведениях об объектах, обеспечивает КИО. 
КИО обеспечивает наличие и сохранность документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в предложениях, указанных в пункте 6 настоящего Положения.
9. КИО не позднее пяти рабочих дней со дня поступления замечаний в соответствии 
с пунктом 8 настоящего Положения устраняет выявленные замечания и направляет сведения об объектах в КЭПиСП.
[bookmark: _Hlk224207878][bookmark: _Hlk224207803]10. Включение (исключение) в реестр объектов в соответствии со сведениями, направленными КИО в соответствии с пунктами 6 или 9 настоящего Положения, осуществляется КЭПиСП до 10 марта и до 10 сентября текущего года.
[bookmark: P71]11. Объект исключается из реестра по следующим основаниям:
11.1. Завершение строительства (реконструкции) объекта и ввод объекта 
в эксплуатацию.
11.2. Приватизация (отчуждение) объекта.
11.3. Снос объекта в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.
12. В случае необходимости внесения изменений в сведения об объектах КИО направляет в КЭПиСП уточненные сведения об объектах по форме и в сроки, указанные 
в пункте 6 настоящего Положения. 
КЭПиСП вносит соответствующие изменения в реестр в сроки, указанные 
в пункте 10 настоящего Положения.
[bookmark: P80][bookmark: P84]13. Информация о внесении изменений в реестр доводится КЭПиСП до КИО 
не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения.
14. Сведения об объектах, включенных в реестр, предоставляются КЭПиСП 
по запросам органов государственной власти, иных государственных органов и органов местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса 
на безвозмездной основе посредством представления выписки из реестра, заверенной подписью уполномоченного должностного лица КЭПиСП.
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СВЕДЕНИЯ
о незавершенных объектах капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга,
строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Санкт-Петербурга


	№ п/п
	Наименование объекта незавершенного строительства
	Дата включения 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства[footnoteRef:1] [1:  Заполняется Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 10 Положения о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 27.12.2023 № 1457 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений 
и порядке предоставления таких сведений, Положения об учете затрат в объекты незавершенного строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке ведения их сводного реестра 
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».] 

	Основание включения 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства
	Фактическое расположение объекта незавершенного строительства
	Основание возникновения права государственной собственности Санкт-Петербурга на объект незавершенного строительства
	Характеристики незавершенных объектов капитального строительства
	Документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства)
	Дата 
и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства) 
	Дата 
и номер разрешения на строительство 
	Срок действия разрешения на строительство 
	Приостановление (прекращение) строительства
	Сумма капитальных вложений в объект на время строительства 
(в ценах соответствующих лет), руб. 
	Балансовая стоимость объекта незавершенного строительства

	
	
	
	
	
	
	Мощность
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	адрес объекта
	кадастровый номер объекта
	
	
	
	
	
	
	год фактического начала строительства 
	год фактического приостановления (прекращения) строительства 
	степень строительной готовности, %
	срок простоя объекта, лет, месяцев
	статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено)
	всего
	из них за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга
	первоначальная стоимость, руб.
	остаточная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	площадь объекта, кв.м
	протяженность объекта,
км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр 
незавершенных объектов капитального строительства



	№ п/п
	Наименование объекта незавершенного строительства, его фактический адрес (местонахождение)
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства 
объекта, тыс. руб.
	Объем произведенных затрат 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства, тыс. руб.
	Отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта 
незавершенного строительства 
к объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимому 
для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства 
и ввода его в эксплуатацию
	Наличие (отсутствие)
правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства
	Обоснование наличия (отсутствия) потребности в объекте незавершенного строительства, предложения 
по его дальнейшему использованию, предложения о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства
	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства за период с 20__- 20__ гг.
	Предложения 
по принятию управленческого 
решения

	
	
	
	
	за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, тыс. руб.
	за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.
	
	
	20___ год
	20__ год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	всего, тыс. руб.
	за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, тыс. руб.
	за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.
	всего, тыс. руб.
	за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, тыс. руб.
	за счет средств 
федерального бюджета, тыс. руб.
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