| ## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ _________________ № _________________ |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 исключить.

1.2. Пункт 2-1 постановления изложить в следующей редакции:

«2-1. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2.1 - 2.52 таблицы подраздела 12.3 раздела 12 государственной программы, путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Омельницкого В.В.

Губернатор

Санкт-Петербурга 									А.Д. Беглов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от _______________ N ________________

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»

1. ПАСПОРТ

государственной программы Санкт-Петербурга

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»

(далее – государственная программа)

| 1 | Ответственный исполнитель государственной программы | КЗ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель(и) государственной программы | АР КМПВОО КС КСП |
| 3 | Участник(и) государственной программы | Территориальный фонд ОМС СПб |
| 4 | Цели государственной программы | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. |
| 5 | Задачи государственной программы | Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации и паллиативной медицинской помощи. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
| 6 | Основания разработки государственной программы | Указ Президента РФ от 08.12.2025 N 896 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года»; Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» (далее - Указ Президента РФ № 1014); Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»; постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»); Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 «О стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» (далее - Стратегия 2035); постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2020 № 1085 «Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 годы»; распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2025 № 13-рп «Об утверждении региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с онкологическими заболеваниями" на 2025-2030 годы»; распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2025 № 12-рп «Об утверждении региональной программы Санкт-Петербурга «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на 2025-2030 годы»; распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2022 № 27-рп «Об утверждении региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Санкт-Петербурге на 2023 – 2025 годы»; распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2025 № 17-рп «Об утверждении региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с сахарным диабетом» на 2025-2030 годы»; распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2024 № 10-рп «Об утверждении Плана по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита C в Санкт-Петербурге на период до 2030 года»; распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2025 № 32-рп «Об утверждении региональной программы Санкт-Петербурга «Охрана материнства и детства» на 2025-2030 годы» |
| 7 | Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»; РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»; РП «Охрана материнства и детства»; РП «Борьба с гепатитом С»; РП «Здоровье для каждого»; РП «Борьба с сахарным диабетом»; РП «Оптимальная медицинская реабилитация» |
| 8 | Оценка объемов налоговых расходов, соответствующих целям государственной программы | Общий объем налоговых расходов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 9 | Перечень подпрограмм государственной программы (далее - подпрограммы) и отдельных мероприятий государственной программы (далее – отдельные мероприятия) | Подпрограммы: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее - Подпрограмма № 1); «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее - Подпрограмма № 2); «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее - Подпрограмма № 3); «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения» (далее - Подпрограмма № 4); «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» (далее - Подпрограмма № 5); «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования» (далее - Подпрограмма № 6); «Развитие инновационных методов профилактики, диагностики и лечения» (далее - Подпрограмма № 7) |
| 10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 382 506 760,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 338 355 729,4 тыс. руб.; 2027 г. – 340 221 436,7 тыс. руб.; 2028 г. – 366 968 617,9 тыс. руб.; 2029 г. – 435 844 180,8 тыс. руб.; 2030 г. – 442 256 007,1 тыс. руб.; 2031 г. – 458 860 788,5 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 1 442 415 372,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 232 562 894,9 тыс. руб.; 2027 г. – 230 653 629,9 тыс. руб.; 2028 г. – 244 355 993,5 тыс. руб.; 2029 г. – 242 556 061,3 тыс. руб.; 2030 г. – 241 622 939,0 тыс. руб.; 2031 г. – 250 663 853,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 17 543 533,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 6 233 170,1 тыс. руб.; 2027 г. – 4 992 604,7 тыс. руб.; 2028 г. – 5 331 936,7 тыс. руб.; 2029 г. – 316 462,2 тыс. руб.; 2030 г. – 328 487,8 тыс. руб.; 2031 г. – 340 871,8 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 922 547 854,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 99 559 664,4 тыс. руб.; 2027 г. – 104 575 202,1 тыс. руб.; 2028 г. – 117 280 687,7 тыс. руб.; 2029 г. – 192 971 657,3 тыс. руб.; 2030 г. – 200 304 580,3 тыс. руб.; 2031 г. – 207 856 062,9 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 8 388 484,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 2 486 168,9 тыс. руб.; 2027 г. – 2 498 710,3 тыс. руб.; 2028 г. – 3 403 605,5 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 5 267 961,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 1 536 262,9 тыс. руб.; 2027 г. – 1 554 188,7 тыс. руб.; 2028 г. – 2 177 510,3 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 3 120 522,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 949 906,0 тыс. руб.; 2027 г. – 944 521,6 тыс. руб.; 2028 г. – 1 226 095,2 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств –0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Обеспечение медицинских организаций новейшими видами медицинского оборудования, а также внедрение инновационных медицинских технологий и методов диагностики. Оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи. Оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослых и детей. Оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии); региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), детских больниц, в том числе в составе других организаций. Оснащение мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. Создание (развитие), оснащение (дооснащение) и функционирование региональные эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Организация центров здоровья для взрослых, а также их оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий. Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Увеличение числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Охват декретированных групп населения профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, а также детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями. Обеспечение в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С». Обеспечение условий для осуществления текущей деятельности в части управления проектами цифровой трансформации и обеспечение единого информационного пространства на базе электронно-информационного обмена. Обеспечение доступности цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Повышение квалификации специалистов, в том числе в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах. Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению. Реализация мероприятий, связанных с донорством органов человека. Использование передовых технологий, в результате которого сохраненные годы жизни, снижение инвалидизации, для системы здравоохранения - высвобождаемые средства, направленные на дальнейшее расширение применения инновационных технологий в медицине. Увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью. |

2. Характеристика текущего состояния здравоохранения

Санкт-Петербурга с указанием основных проблем

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и уменьшением численности населения.

Причинами, формирующими недостаточную положительную динамику в состоянии здоровья населения, являются:

низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;

высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);

недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (недостаточность нормативной правовой базы для ограничения курения, злоупотребления алкоголем

и наркотиками, производства не соответствующих принципам здорового питания продуктов), а также для обеспечения необходимого уровня физической активности;

несвоевременное обращение населения за медицинской помощью;

отсутствие утвержденных в установленном порядке на федеральном уровне стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций по большинству заболеваний.

Основными проблемными вопросами организации медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге являются:

недостаточное обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи;

кадровый дефицит и неполная укомплектованность врачами амбулаторно-поликлинических учреждений;

неполное соответствие материально-технического оснащения учреждений здравоохранения утвержденным порядкам оказания медицинской помощи, в том числе 
в связи с высокой степенью износа основных фондов;

недостаточный уровень внедрения современных информационных технологий

в учреждениях здравоохранения;

несовершенная система лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Необходимо проведение комплекса мер, направленных на устранение факторов, оказывающих негативное влияние на уровень младенческой и детской смертности, повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Ключевой проблемой является недостаточная обеспеченность здравоохранения квалифицированным персоналом. Динамика обновления технологий зачастую 
не обеспечивается соответствующим обновлением программ подготовки 
и переподготовки специалистов. Существенным сдерживающим фактором является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент уже реализованы процессы обобщения и представления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Соответственно необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.

В медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. Широкое внедрение телемедицины позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, качество диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, эффективность оказания скорой и неотложной медицинской помощи за счет использования технологии ГЛОНАСС, доступность консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций. Требуется внедрение инновационных решений в области электронных образовательных курсов, систем поддержки принятия врачебных решений на основе базы знаний. Главной задачей в этой сфере в краткосрочной перспективе является масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов 
и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников. Планируется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей. Создание автоматизированных рабочих мест позволяет повысить точность и объективность диагностических исследований, снизить количество рутинных операций в повседневной деятельности медицинского работника, повысить оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Для улучшения состояния здоровья граждан необходимо обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения. Отрасли нужны инновационные разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний (включая реабилитацию), эффективная система подготовки и переподготовки медицинских кадров, современные высокотехнологичные информационные системы.

Решение задач в области охраны здоровья населения Санкт-Петербурга, поставленных государственной программой, определяет необходимость взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, широкого круга коммерческих организаций всех форм собственности, общественных организаций по всему спектру вопросов, имеющих отношение к охране здоровья населения.

В рамках государственной программы предусмотрено заключение соглашений 
о реализации на территории города федерального значения Санкт-Петербурга государственных программ субъекта Российской Федерации между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации (далее - нефинансовые соглашения), а также в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, софинансируемых 
из федерального бюджета (далее - финансовые соглашения), путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
Санкт-Петербурга:

1.	Финансовые соглашения:

1.1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, от 27.12.2025 
№ 056-09-2026-785.

1.2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит C» в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», от 26.12.2025 № 056-09-2026-1467.

1.3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету город федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств город федерального значения Санкт-Петербург по финансовому обеспечению реализации организационных мероприятий, связанных с обеспечением лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, от 27.12.2025 № 056-09-2026-153.

1.4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург, возникающих при реализации мероприятий по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, от 27.12.2024 № 056-09-2025-402.

1.5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования обязательств, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, от 27.12.2025 № 056-09-2026-1278.

1.6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый год и плановый период, от 25.12.2025 
№ 056-09-2026-214.

1.7. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург, возникающих при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства», от 26.12.2025 № 056-09-2026-1019.

1.8. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба 
с сахарным диабетом», от 30.12.2025 № 056-09-2026-1639.

1.9. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба 
с сахарным диабетом», от 30.12.2025 № 056-09-2026-1716.

1.10. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных 
на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) в рамках федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», от 25.12.2025 № 056-09-2026-1468.

1.11. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», от 25.12.2025 № 056-09-2026-1171.

1.12. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», от 30.12.2025 
№ 056-09-2026-1823.

1.13. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург, возникающих при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями детских больниц, в том числе в составе других организаций, 
в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства», от 30.12.2025 
№ 056-09-2026-1145.

1.14. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург, возникающих при реализации мероприятий по оснащению мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства», 
от 30.12.2025 № 056-09-2026-1086.

1.15. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» по модернизации медицинских изделий и иного оборудования структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), дооснащению или переоснащению медицинскими изделиями и иным оборудованием существующих и (или) новых (организуемых) структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), в рамках федерального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», от 25.12.2025 № 056-09-2026-034.

1.16. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, от 29.12.2025 № 056-09-2026-499.

1.17. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий 
по организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также по оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», от 28.12.2024 
№ 056-09-2025-1445.

1.18. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств города федерального значения Санкт-Петербург по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов 
и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, от 27.12.2024 № 056-09-2025-1359.

1.19. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по развитию системы паллиативной медицинской помощи, от 25.12.2025 
№ 056-09-2026-334.

1.20. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург 
в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), от 21.12.2019 № 056-17-2020-033.

1.21. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции, от 01.04.2026 № 056-17-2026-079.

1.22. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, от 27.02.2026 № 056-17-2026-025.

2.	Нефинансовые соглашения:

2.1. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Охрана материнства и детства (город федерального значения Санкт-Петербург)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья», на территории города федерального значения 
Санкт-Петербург, от 20.12.2024 № 056-2024-Я30077-1 (далее – нефинансовое соглашение № 1).

2.2. Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Медицинские кадры», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Медицинские кадры», входящего 
в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 27.12.2024 № 056-2024-ДБ0078-1 (далее – нефинансовое соглашение № 2).

2.3. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Здоровье для каждого (город федерального значения 
Санкт-Петербург)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 28.12.2024 № 056-2024-ДА0077-1 
(далее – нефинансовое соглашение № 3).

2.4. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (город федерального значения Санкт-Петербург», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», входящего 
в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 20.12.2024 № 056-2024-Д70077-1 (далее – нефинансовое соглашение № 4).

2.5. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 20.12.2024 
№ 056-2024-Д40078-1 (далее – нефинансовое соглашение № 5).

2.6. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта, «Продолжительная и активная жизнь» на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 20.12.2024 № 056-2024-Д30078-1 (далее – нефинансовое соглашение № 6).

2.7. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 20.12.2024 № 056-2024-Д20078-1 
(далее – нефинансовое соглашение № 7).

2.8. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего 
в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 17.12.2024 № 056-2024-Д10077-1 (далее – нефинансовое соглашение № 8).

2.9. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», входящего в состав национального проекта, «Продолжительная и активная жизнь» на территории города федерального значения Санкт-Петербург, от 20.12.2024 № 056-2024-Д5007-1 (далее – нефинансовое соглашение № 9.

## 3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

здравоохранения Санкт-Петербурга, прогноз развития

здравоохранения Санкт-Петербурга и планируемые

макроэкономические показатели по итогам реализации

государственной программы

Основные приоритеты государственной политики в сфере развития здравоохранения:

3.1. Развитие трехуровневой системы учреждений здравоохранения: стационары - диагностические центры - амбулатории. Для этого необходимы следующие мероприятия:

повышение эффективности работы поликлиник, их реструктуризация с увеличением количества обслуживаемого населения;

усиление второго уровня путем создания диагностических центров;

развитие потенциала амбулаторно-консультационных отделений стационаров, в том числе использование в полном объеме имеющегося оборудования и обеспечение доступности для населения современных эффективных медицинских технологий;

реструктуризация коечного фонда по группам стационаров (высокооснащенные многопрофильные стационары, предназначенные для оказания специализированной медицинской помощи по всем профилям в круглосуточном режиме; стационары для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи в плановой форме; стационары для оказания восстановительного лечения и сестринского ухода).

3.2. Реформирование сети учреждений здравоохранения в соответствии 
с прогнозируемой демографической ситуацией в Санкт-Петербурге.

3.3. Поэтапное приведение учреждений здравоохранения в соответствие 
с требованиями порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в том числе при лечении онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии, травм, проведении медицинской реабилитации. Повышение качества оказания медицинской помощи населению, в том числе оснащение лечебных учреждений, маршрутизация пациентов при различных видах патологии.

3.4. Развитие службы скорой медицинской помощи: оптимизация расположения подстанций скорой помощи в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99; исключение из работы службы скорой медицинской помощи непрофильных для нее вызовов; усиление взаимодействия с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

3.5. Совершенствование системы медицинской реабилитации включает в себя развитие амбулаторного этапа медицинской реабилитации, оптимизацию маршрутизации пациентов в реабилитационные центры (отделения).

3.6. Развитие паллиативной медицинской помощи обусловлено увеличением общей численности населения Санкт-Петербурга, а также доли лиц пожилого и старческого возрастов, в связи с чем запланировано увеличение коечного фонда учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь.

3.7. Совершенствование оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста, в том числе на основе межведомственного взаимодействия.

3.8. Формирование эффективной региональной системы здравоохранения с участием государственных учреждений здравоохранения городского и федерального подчинения, 
а также негосударственных медицинских организаций в рамках реализации ТПГГ.

3.9. Целевая подготовка врачей и других медицинских работников: совершенствование системы первичной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования врачей и среднего медицинского персонала.

3.10. Поэтапное повышение уровня заработной платы медицинских работников, 
в том числе за счет повышения эффективности использования ресурсов.

3.11. Создание единой информационной системы здравоохранения:

информационное обеспечение органов управления здравоохранением;

подключение к системе электронной записи на прием к врачу всех учреждений, ведущих амбулаторный прием; расширение ее функциональных возможностей;

ведение электронной медицинской карты и электронной истории болезни 
с обеспечением их стандартизации и унификации;

повсеместное введение документооборота лечебного учреждения в электронном виде;

развитие телемедицинских систем в здравоохранении Санкт-Петербурга;

информирование граждан по медицинским вопросам с использованием электронных сервисов.

3.12. Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства учреждений здравоохранения.

3.13. Развитие инновационных методов профилактики, диагностики и лечения 
на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую практику 
в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению.

3.14. Реализация ТПГГ.

## 4. Описание целей и задач государственной программы

Целью реализации государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды 
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Основными задачами государственной программы являются:

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

реализация мероприятий модернизации первичного звена в здравоохранении;

повышение эффективности системы оказания медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях, в том числе ранее их выявление и своевременное лечение;

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации и паллиативной медицинской помощи;

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики 
и лечения;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 
и мотивированными кадрами.

| 5. Целевые показатели государственной программы и индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1 |  |  |
| 5.1. Целевые показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение целевого показателя |  | Принадлежность целевого показателя к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ №1014, финансовым соглашениям и нефинансовым соглашениям |  |  |  |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | Смертность населения от всех причин смерти (далее - Целевой показатель 1) | Количество случаев на 1 тыс. населения | 11,25 | 11,22 | 11,14 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 2 | Материнская смертность (далее - Целевой показатель 2) | Количество случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 3 | Младенческая смертность (далее - Целевой показатель 3) | Промилле (0,1 процента) | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | КЗ, АР |  | РП «Охрана материнства и детства», нефинансовое соглашение № 1 |  |  |  |
| 4 | Смертность от болезней системы кровообращения (далее - Целевой показатель 4) | Количество случаев на 100 тыс. населения | 553,1 | 535,9 | 518,7 | 501,5 | 465,0 | 465,0 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (далее - Целевой показатель 5) | Количество случаев на 100 тыс. населения | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 6 | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, умершие на 100 тыс. населения (далее - Целевой показатель 6) | Количество случаев на 100 тыс. населения | 241,3 | 239,7 | 238,2 | 236,6 | 235,0 | 235,0 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 7 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций (далее - Целевой показатель 7) | Процент | 56,3 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 60,2 | КЗ, АР |  | РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», нефинансовое соглашение № 6 |  |  |  |
| 8 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (далее - Целевой показатель 8) | Лет | 76,99 | 77,20 | 77,72 | 78,73 | 80,00 | 80,00 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 9 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате работников организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу (далее - Целевой показатель 9) | Процент | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 10 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате работников организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу (далее - Целевой показатель 10) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 11 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате работников организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Санкт-Петербургу (далее - Целевой показатель 11) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 12 | Смертность населения трудоспособного возраста (далее - Целевой показатель 12) | Количество умерших человек на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 357,06 | 354,52 | 351,97 | 349,75 | 250,00 | 250,00 | КЗ, АР |  | - |  |  |  |
| 5.2. Индикаторы подпрограмм государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение индикатора | Наименование целевого показателя, на достижение которого оказывает влияние индикатор |  |  | Принадлежн ость индикатора к показателям Стратегии 2035, региональных проектов, Указа Президента РФ №1014, финансовым соглашениям и нефинансовым соглашениям |  |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заболеваемость болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) (далее - Индикатор 1.1) | Количество случаев на 1 тыс. населения | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | - |  |
| 1.2 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (далее - Индикатор 1.2) | Количество случаев на 100 тыс. населения | 23,0 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 1.3 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (далее - Индикатор 1.3) | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Борьба с гепатитом С», нефинансовое соглашение № 9 |  |
| 1.4 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением (далее - Индикатор 1.4) | Процент | 4,9 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Борьба с гепатитом С», нефинансовое соглашение № 9 |  |
| 1.5 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением (далее - Индикатор 1.5 ) | Процент | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | РП «Борьба с гепатитом С», нефинансовое соглашение № 9 |  |
| 1.6 | Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами (далее - Индикатор 1.6) | Процент | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Борьба с гепатитом С», нефинансовое соглашение № 9 |  |
| 1.7 | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц у граждан в возрасте 25 лет и старше (далее - Индикатор 1.7) | Процент | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | РП «Борьба с гепатитом С», нефинансовое соглашение № 9 |  |
| 1.8 | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению (далее - Индикатор 1.8) | Процент | 31,4 | 44,8 | 58,2 | 71,6 | 85,0 | 85,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | нефинансовое соглашение № 5 |  |
| 1.9 | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся (далее - Индикатор 1.9) | Процент | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | нефинансовое соглашение № 5 |  |
| 1.10 | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год (далее - Индикатор 1.10) | Процент | 19,6 | 23,0 | 26,3 | 29,6 | 33,0 | 33,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | нефинансовое соглашение № 5 |  |
| 1.11 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (далее - Индикатор 1.11) | Процент | 46,1 | 46,0 | 45,9 | 45,8 | 45,7 | 45,7 | КЗ | Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 1.12 | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (далее - Индикатор 1.12) | Процент | 64,1 | 64,0 | 63,9 | 63,8 | 63,7 | 63,7 | КЗ | Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 1.13 | Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше (далее - Индикатор 1.13) | Процент | 12,99 | 12,67 | 12,36 | 12,04 | 11,72 | 11,72 | КЗ, АР | Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 3 |  |
| 1.14 | Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами (далее - Индикатор 1.14) | Процент | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 4 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», финансовое соглашение, нефинансовое соглашение № 7 |  |
| 1.15 | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара (далее - Индикатор 1.15) | Процент | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 4 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», финансовое соглашение, нефинансовое соглашение № 7 |  |
| 1.16 | Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией) (далее - Индикатор 1.16) | Процент | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 95 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 4 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», нефинансовое соглашение № 7 |  |
| 1.17 | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий (далее - Индикатор 1.17) | Процент | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 4 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», нефинансовое соглашение № 7 |  |
| 1.18 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (далее - Индикатор 1.18) | Процент | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | КЗ, АР | Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 3 |  |
| 1.19 | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) (далее - Индикатор 1.19) | Литр чистого (100%) спирта | 6,59 | 6,53 | 6,46 | 6,39 | 6,32 | 6,32 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 3 |  |
| 1.20 | Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания (далее - Индикатор 1.20) | Процент | 20 | 50 | 60 | 80 | 95 | 95 | КЗ, АР | Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 3 |  |
| 1.21 | Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни (далее - Индикатор 1.21) | Процент | 20 | 50 | 60 | 80 | 95 | 95 | КЗ, АР | Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 3 |  |
| 1.22 | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья (далее - Индикатор 1.22) | Процент | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | КЗ, АР | Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 3 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (далее - Индикатор 2.1) | Процент | 59,2 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 2.2 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (далее - Индикатор 2.2) | На 100 наркологических больных среднегодового контингента | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 2.3 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (далее - Индикатор 2.3) | На 100 наркологических больных среднегодового контингента | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 2.4 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, процент (далее - Индикатор 2.4) | Процент | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 4 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 7 |  |
| 2.5 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процент (далее - Индикатор 2.5) | Процент | 17,6 | 16,7 | 15,8 | 14,9 | 14,0 | 14,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 4 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 7 |  |
| 2.6 | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования (далее - Индикатор 2.6) | Процент | 72,3 | 73,2 | 74,1 | 75,0 | 75,9 | 75,9 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 6 Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 6 |  |
| 2.7 | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение (далее - Индикатор 2.7) | Процент | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 90 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 6 Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 6 |  |
| 2.8 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) (далее - Индикатор 2.8) | Процент | 17,3 | 16,6 | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 14,5 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 6 Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 6 |  |
| 2.9 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (далее - Индикатор 2.9) | Процент | 90,5 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  |  |  |
| 2.10 | Выполнение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - Индикатор 2.10) | Процент | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности (далее - Индикатор 3.1) | Процент | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 2 Целевой показатель 3 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Охрана материнства и детства», нефинансовое соглашение № 1 |  |
| 3.2 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров (далее - Индикатор 3.2) | Процент | 84 | 86 | 88 | 92 | 95 | 95 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 3 Целевой показатель 8 |  |  | РП «Охрана материнства и детства», нефинансовое соглашение № 1 |  |
| 3.3 | Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья (далее - Индикатор 3.3) | Процент | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 50 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Охрана материнства и детства», нефинансовое соглашение № 1 |  |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват медицинской реабилитацией взрослого населения (далее - Индикатор 4.1) | Процент | 29,3 | 29,4 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | - |  |
| 4.2 | Охват медицинской реабилитацией детского населения (далее - Индикатор 4.2) | Процент | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 4.3 | Охват санаторно-курортным лечением детского населения (далее - Индикатор 4.3) | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 4.4 | Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (далее - Индикатор 4.4) | Процент | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 96,8 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 4.5 | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации (далее - Индикатор 4.5) | Процент | 8,2 | 12,5 | 17,0 | 21,7 | 26,5 | - | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Оптимальная медицинская реабилитация», нефинансовое соглашение № 4 |  |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения (далее - Индикатор 5.1) | Человек | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 2 |  |
| 5.2 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения (далее - Индикатор 5.2) | Человек | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 89,0 | 90,9 | 90,9 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 10 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 2 |  |
| 5.3 | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации (далее - Индикатор 5.3) | Процент | 90 | 70 | 50 | 30 | 5 | 5 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 Целевой показатель 9 Целевой показатель 12 |  |  | нефинансовое соглашение № 2 |  |
| 5.4 | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения (далее - Индикатор 5.4) | Процент | 63,3 | 63,8 | 64,3 | 64,7 | 65,0 | 65,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 |  |  | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», нефинансовое соглашение № 8 |  |
| 5.5 | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан (далее - Индикатор 5.5) | Процент | 94,5 | 92,5 | 90,0 | 87,5 | 85,0 | 85,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», нефинансовое соглашение № 8 |  |
| 5.6 | Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных (далее - Индикатор 5.6) | Процент | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», нефинансовое соглашение № 8 |  |
| 5.7 | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях (далее - Индикатор 5.7) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 |  |  | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», нефинансовое соглашение № 8 |  |
| 5.8 | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения (далее - Индикатор 5.8) | Процент | 60,6 | 69,6 | 79,6 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», нефинансовое соглашение № 8 |  |
| 5.9 | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта (далее - Индикатор 5.9) | Процент | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 12 |  |  | РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», нефинансовое соглашение № 8 |  |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТПГГ (далее - Индикатор 6.1) | Процент | 37,0 | 37,6 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 |  |  | - |  |
| 6.2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТПГГ (далее - Индикатор 6.2) | Процент | 5,80 | 6,52 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 |  |  | - |  |
| 6.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТПГГ (далее - Индикатор 6.3) | Процент | 49,8 | 49,3 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 |  |  | - |  |
| Подпрограмма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество публикаций в отечественных и зарубежных журналах (далее - Индикатор 7.1) | Штуки | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |
| 7.2 | Количество проведенных научных и научно-практических мероприятий (далее - Индикатор 7.2) | Единиц | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | КЗ, АР | Целевой показатель 1 Целевой показатель 8 |  |  | - |  |

## 6. Перечень и краткое описание подпрограмм и отдельных

мероприятий с обоснованием их выделения

Государственная программа состоит из семи подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленной цели и решение программных задач. 
Для каждой подпрограммы сформулированы цель, задачи, целевые индикаторы 
и их прогнозные значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполагается достичь намеченных результатов.

Подпрограмма 1.

Реализация программы 1 направлена на развитие первичного звена системы здравоохранения. Необходимость выделения связана с особой ролью амбулаторно-поликлинических учреждений в системе здравоохранения, что подразумевает усиление профилактической направленности и сокращение объемов медицинской помощи 
на других этапах.

Подпрограмма 2.

Подпрограмма 2 включает в себя меры, нацеленные на совершенствование помощи больным с социально значимыми заболеваниями, а также повышение доступности 
в получении высокотехнологичной помощи.

Подпрограмма 3.

Необходимость выделения подпрограммы 3 связана со значимостью помощи детям 
и женщинам в формировании благоприятных демографических тенденций.

Подпрограмма 4.

В отдельную подпрограмму 4 это направление выделено в связи с необходимостью развития восстановительного этапа оказания помощи, особенно в условиях расширения перечня и объемов высокотехнологичной помощи и необходимости интенсификации лечебного процесса в стационарных учреждениях.

Подпрограмма 5.

Подпрограмма 5 нацелена на совершенствование организационных процессов 
в системе здравоохранения, направленных на обеспечение высокой доступности 
и качества медицинской помощи при рациональном использовании ресурсов.

Подпрограмма 6.

Необходимость выделения подпрограммы 6 связана с особым характером взаимодействия участников в рамках такой организационно-экономической модели, как обязательное медицинское страхование.

Подпрограмма 7.

Необходимость выделения подпрограммы 7 связана с совершенствованием оказания медицинской помощи населению, обеспечением улучшения здоровья населения 
и демографических показателей, что возможно при условии инновационного развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств 
в медицинскую практику.

| 7. Информация об источниках финансирования государственной программы 7.1. Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Часть перечня мероприятий | Тип структурного элемента | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 1 536 262,9 | 1 554 188,7 | 2 177 510,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5 267 961,9 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 23 717 222,0 | 27 996 970,9 | 41 039 425,7 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 175 112 428,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 208 845 672,9 | 202 656 659,0 | 203 316 567,8 | 209 963 474,6 | 217 420 597,9 | 225 099 972,2 |  | 1 267 302 944,4 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 232 562 894,9 | 230 653 629,9 | 244 355 993,5 | 242 556 061,3 | 241 622 939,0 | 250 663 853,8 |  | 1 442 415 372,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 949 906,0 | 944 521,6 | 1 226 095,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 120 522,8 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 949 906,0 | 944 521,6 | 1 226 095,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 120 522,8 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 5 283 264,1 | 4 048 083,1 | 4 105 841,5 | 316 462,2 | 328 487,8 | 340 871,8 |  | 14 423 010,5 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 6 233 170,1 | 4 992 604,7 | 5 331 936,7 | 316 462,2 | 328 487,8 | 340 871,8 |  | 17 543 533,3 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 99 559 664,4 | 104 575 202,1 | 117 280 687,7 | 192 971 657,3 | 200 304 580,3 | 207 856 062,9 |  | 922 547 854,7 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 2 486 168,9 | 2 498 710,3 | 3 403 605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 388 484,7 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 24 667 128,0 | 28 941 492,5 | 42 265 520,9 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 178 232 950,8 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 313 688 601,4 | 311 279 944,2 | 324 703 097,0 | 403 251 594,1 | 418 053 666,0 | 433 296 906,9 |  | 2 204 273 809,6 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 338 355 729,4 | 340 221 436,7 | 366 968 617,9 | 435 844 180,8 | 442 256 007,1 | 458 860 788,5 |  | 2 382 506 760,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 324 235,8 | 363 479,1 | 479 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 166 890,2 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 324 235,8 | 363 479,1 | 479 175,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 166 890,2 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 47 468 118,6 | 49 893 232,2 | 52 450 315,2 | 54 419 017,3 | 56 486 939,9 | 58 616 497,3 |  | 319 334 120,5 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 47 792 354,4 | 50 256 711,3 | 52 929 490,5 | 54 419 017,3 | 56 486 939,9 | 58 616 497,3 |  | 320 501 010,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 223 098,5 | 193 996,0 | 162 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 580 092,3 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 223 098,5 | 193 996,0 | 162 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 580 092,3 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 3 545 539,0 | 3 643 123,5 | 3 763 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10 951 782,6 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 3 768 637,5 | 3 837 119,5 | 3 926 117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11 531 874,9 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 4 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 124,9 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 547 334,3 | 557 475,1 | 642 173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 746 982,5 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 547 334,3 | 557 475,1 | 642 173,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 746 982,5 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 51 017 782,5 | 53 536 355,7 | 56 213 435,3 | 54 419 017,3 | 56 486 939,9 | 58 616 497,3 |  | 330 290 028,0 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 51 565 116,8 | 54 093 830,8 | 56 855 608,4 | 54 419 017,3 | 56 486 939,9 | 58 616 497,3 |  | 332 037 010,5 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 30 398 577,5 | 31 250 564,8 | 32 060 103,4 | 33 291 211,2 | 34 556 277,3 | 35 859 049,0 |  | 197 415 783,2 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 30 398 577,5 | 31 250 564,8 | 32 060 103,4 | 33 291 211,2 | 34 556 277,3 | 35 859 049,0 |  | 197 415 783,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 344 820,9 | 304 962,4 | 257 180,2 | 267 055,9 | 277 204,1 | 287 654,6 |  | 1 738 878,1 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 344 820,9 | 304 962,4 | 257 180,2 | 267 055,9 | 277 204,1 | 287 654,6 |  | 1 738 878,1 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 30 743 398,4 | 31 555 527,2 | 32 317 283,6 | 33 558 267,1 | 34 833 481,4 | 36 146 703,6 |  | 199 154 661,3 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 30 743 398,4 | 31 555 527,2 | 32 317 283,6 | 33 558 267,1 | 34 833 481,4 | 36 146 703,6 |  | 199 154 661,3 |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 310 981,4 | 347 258,1 | 578 034,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 236 274,2 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 310 981,4 | 347 258,1 | 578 034,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 236 274,2 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 2 060 226,0 | 2 149 194,8 | 2 318 405,2 | 2 407 431,9 | 2 498 914,4 | 2 593 123,5 |  | 14 027 295,8 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 2 371 207,4 | 2 496 452,9 | 2 896 439,9 | 2 407 431,9 | 2 498 914,4 | 2 593 123,5 |  | 15 263 570,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 86 707,2 | 0,0 | 49 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 135 820,8 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 86 707,2 | 0,0 | 49 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 135 820,8 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 48 673,4 | 45 857,2 | 37 961,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 132 492,5 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 135 380,6 | 45 857,2 | 87 075,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 268 313,3 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 397 688,6 | 347 258,1 | 627 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 372 095,0 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 397 688,6 | 347 258,1 | 627 148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 372 095,0 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 2 108 899,4 | 2 195 052,0 | 2 356 367,1 | 2 407 431,9 | 2 498 914,4 | 2 593 123,5 |  | 14 159 788,3 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 2 506 588,0 | 2 542 310,1 | 2 983 515,4 | 2 407 431,9 | 2 498 914,4 | 2 593 123,5 |  | 15 531 883,3 |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 24 867,5 | 60 136,7 | 79 278,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 164 282,6 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 24 867,5 | 60 136,7 | 79 278,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 164 282,6 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 4 068 517,3 | 4 214 082,1 | 4 450 164,7 | 4 621 051,0 | 4 796 650,9 | 4 977 484,8 |  | 27 127 950,8 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 4 093 384,8 | 4 274 218,8 | 4 529 443,1 | 4 621 051,0 | 4 796 650,9 | 4 977 484,8 |  | 27 292 233,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 29 062,4 | 27 964,6 | 33 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 90 579,7 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 29 062,4 | 27 964,6 | 33 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 90 579,7 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 29 062,4 | 27 964,6 | 33 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 90 579,7 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 53 929,9 | 88 101,3 | 112 831,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 254 862,3 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 53 929,9 | 88 101,3 | 112 831,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 254 862,3 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 4 068 517,3 | 4 214 082,1 | 4 450 164,7 | 4 621 051,0 | 4 796 650,9 | 4 977 484,8 |  | 27 127 950,8 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 4 122 447,2 | 4 302 183,4 | 4 562 995,8 | 4 621 051,0 | 4 796 650,9 | 4 977 484,8 |  | 27 382 813,1 |  |
| 6 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 876 178,2 | 783 314,8 | 1 041 021,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 700 514,9 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 23 057 137,3 | 27 226 097,0 | 39 902 937,3 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 172 544 981,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 43 557 462,8 | 26 173 482,1 | 23 059 981,0 | 22 715 486,1 | 23 057 139,6 | 23 408 975,9 |  | 161 972 527,5 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 66 614 600,1 | 53 399 579,1 | 62 962 918,3 | 55 308 072,8 | 47 259 480,7 | 48 972 857,5 |  | 334 517 508,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 611 037,9 | 722 561,0 | 980 431,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 314 030,0 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 611 037,9 | 722 561,0 | 980 431,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 314 030,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 1 344 230,8 | 54 140,0 | 47 579,3 | 49 406,3 | 51 283,7 | 53 217,2 |  | 1 599 857,3 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 1 955 268,7 | 776 701,0 | 1 028 010,4 | 49 406,3 | 51 283,7 | 53 217,2 |  | 3 913 887,3 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 270 851,0 | 265 702,8 | 276 543,5 | 287 162,8 | 298 075,0 | 309 312,4 |  | 1 707 647,5 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 1 487 216,1 | 1 505 875,8 | 2 021 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5 014 544,9 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 23 668 175,2 | 27 948 658,0 | 40 883 368,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 174 859 011,0 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 45 172 544,6 | 26 493 324,9 | 23 384 103,8 | 23 052 055,2 | 23 406 498,3 | 23 771 505,5 |  | 165 280 032,3 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 68 840 719,8 | 54 441 982,9 | 64 267 472,2 | 55 644 641,9 | 47 608 839,4 | 49 335 387,1 |  | 340 139 043,3 |  |
| 7 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 81 292 770,7 | 88 976 103,0 | 88 977 598,3 | 92 394 338,0 | 95 905 323,0 | 99 520 953,6 |  | 547 067 086,6 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 81 292 770,7 | 88 976 103,0 | 88 977 598,3 | 92 394 338,0 | 95 905 323,0 | 99 520 953,6 |  | 547 067 086,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 99 284 688,5 | 104 309 499,3 | 117 004 144,2 | 192 684 494,5 | 200 006 505,3 | 207 546 750,5 |  | 920 836 082,3 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 180 577 459,2 | 193 285 602,3 | 205 981 742,5 | 285 078 832,5 | 295 911 828,3 | 307 067 704,1 |  | 1 467 903 168,9 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 180 577 459,2 | 193 285 602,3 | 205 981 742,5 | 285 078 832,5 | 295 911 828,3 | 307 067 704,1 |  | 1 467 903 168,9 |  |
| 8 | Подпрограмма 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 939,1 | 119 352,8 | 123 888,1 |  | 358 180,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 939,1 | 119 352,8 | 123 888,1 |  | 358 180,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | Процессная часть |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Процессная часть |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 939,1 | 119 352,8 | 123 888,1 |  | 358 180,0 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 939,1 | 119 352,8 | 123 888,1 |  | 358 180,0 |  |

| 7.2. Объем финансирования государственной программы по ответственному исполнителю, исполнителям и участникам государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1 | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 189 172 000,5 | 184 057 324,1 | 185 164 470,3 | 188 817 569,3 | 195 471 130,2 | 202 322 995,9 |  | 1 145 005 490,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 233 170,1 | 4 992 604,7 | 5 331 936,7 | 316 462,2 | 328 487,8 | 340 871,8 |  | 17 543 533,3 |  |
|  |  | ИТОГО | 195 405 170,6 | 189 049 928,8 | 190 496 407,0 | 189 134 031,5 | 195 799 618,0 | 202 663 867,7 |  | 1 162 549 023,6 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 33 375 743,4 | 34 879 560,0 | 36 500 019,4 | 37 358 654,5 | 38 778 283,3 | 40 240 224,5 |  | 221 132 485,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 768 637,5 | 3 837 119,5 | 3 926 117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11 531 874,9 |  |
|  |  | ИТОГО | 37 144 380,9 | 38 716 679,5 | 40 426 137,3 | 37 358 654,5 | 38 778 283,3 | 40 240 224,5 |  | 232 664 360,0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 28 488 820,1 | 29 228 259,8 | 29 912 135,8 | 31 060 761,8 | 32 241 070,6 | 33 456 559,1 |  | 184 387 607,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 344 820,9 | 304 962,4 | 257 180,2 | 267 055,9 | 277 204,1 | 287 654,6 |  | 1 738 878,1 |  |
|  |  | ИТОГО | 28 833 641,0 | 29 533 222,2 | 30 169 316,0 | 31 327 817,7 | 32 518 274,7 | 33 744 213,7 |  | 186 126 485,3 |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 048 343,0 | 1 137 336,1 | 1 440 982,4 | 896 084,8 | 930 136,1 | 965 202,3 |  | 6 418 084,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 135 380,6 | 45 857,2 | 87 075,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 268 313,3 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 183 723,6 | 1 183 193,3 | 1 528 057,9 | 896 084,8 | 930 136,1 | 965 202,3 |  | 6 686 398,0 |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 830 463,3 | 4 000 615,1 | 4 241 249,7 | 4 321 791,0 | 4 486 019,1 | 4 655 142,0 |  | 25 535 280,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 29 062,4 | 27 964,6 | 33 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 90 579,7 |  |
|  |  | ИТОГО | 3 859 525,7 | 4 028 579,7 | 4 274 802,4 | 4 321 791,0 | 4 486 019,1 | 4 655 142,0 |  | 25 625 859,9 |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 41 135 860,0 | 25 835 450,1 | 24 092 484,7 | 22 715 486,1 | 23 057 139,6 | 23 408 975,9 |  | 160 245 396,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 955 268,7 | 776 701,0 | 1 028 010,4 | 49 406,3 | 51 283,7 | 53 217,2 |  | 3 913 887,3 |  |
|  |  | ИТОГО | 43 091 128,7 | 26 612 151,1 | 25 120 495,1 | 22 764 892,4 | 23 108 423,3 | 23 462 193,1 |  | 164 159 283,7 |  |
| 1.6 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 81 292 770,7 | 88 976 103,0 | 88 977 598,3 | 92 394 338,0 | 95 905 323,0 | 99 520 953,6 |  | 547 067 086,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 81 292 770,7 | 88 976 103,0 | 88 977 598,3 | 92 394 338,0 | 95 905 323,0 | 99 520 953,6 |  | 547 067 086,6 |  |
| 1.7 | Подпрограмма 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 453,1 | 73 158,5 | 75 938,5 |  | 219 550,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 453,1 | 73 158,5 | 75 938,5 |  | 219 550,1 |  |
| 2 | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 453,1 | 2 546,3 | 2 642,3 |  | 14 728,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 453,1 | 2 546,3 | 2 642,3 |  | 14 728,9 |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 453,1 | 2 546,3 | 2 642,3 |  | 14 728,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 453,1 | 2 546,3 | 2 642,3 |  | 14 728,9 |  |
| 3 | КСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 333 021,9 | 1 362 497,9 | 1 458 838,6 | 1 514 858,0 | 1 572 422,6 | 1 631 702,9 |  | 8 873 341,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 333 021,9 | 1 362 497,9 | 1 458 838,6 | 1 514 858,0 | 1 572 422,6 | 1 631 702,9 |  | 8 873 341,9 |  |
| 3.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3 381,1 | 3 381,1 | 3 381,1 | 3 510,9 | 3 644,3 | 3 781,7 |  | 21 080,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 3 381,1 | 3 381,1 | 3 381,1 | 3 510,9 | 3 644,3 | 3 781,7 |  | 21 080,2 |  |
| 3.2 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 322 864,4 | 1 359 116,8 | 1 455 457,5 | 1 511 347,1 | 1 568 778,3 | 1 627 921,2 |  | 8 845 485,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 322 864,4 | 1 359 116,8 | 1 455 457,5 | 1 511 347,1 | 1 568 778,3 | 1 627 921,2 |  | 8 845 485,3 |  |
| 3.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 776,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 6 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 776,4 |  |
| 4 | КС | Бюджет Санкт-Петербурга | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
| 4.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 22 180 959,1 | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 | 24 202 341,1 | 25 563 881,6 |  | 169 844 466,1 |  |
| 5 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 870 319,1 | 873 552,5 | 930 245,9 | 965 967,4 | 1 002 674,1 | 1 040 474,9 |  | 5 683 233,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 870 319,1 | 873 552,5 | 930 245,9 | 965 967,4 | 1 002 674,1 | 1 040 474,9 |  | 5 683 233,9 |  |
| 5.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 738 051,6 | 756 930,5 | 809 226,0 | 840 300,3 | 872 231,7 | 905 114,8 |  | 4 921 854,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 738 051,6 | 756 930,5 | 809 226,0 | 840 300,3 | 872 231,7 | 905 114,8 |  | 4 921 854,9 |  |
| 5.2 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 115 660,6 | 116 622,0 | 121 019,9 | 125 667,1 | 130 442,4 | 135 360,1 |  | 744 772,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 115 660,6 | 116 622,0 | 121 019,9 | 125 667,1 | 130 442,4 | 135 360,1 |  | 744 772,1 |  |
| 5.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 16 606,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 606,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 16 606,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 606,9 |  |
| 6 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 381 971,3 | 979 572,5 | 1 043 872,2 | 1 083 956,9 | 1 125 147,3 | 1 167 565,3 |  | 6 782 085,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 381 971,3 | 979 572,5 | 1 043 872,2 | 1 083 956,9 | 1 125 147,3 | 1 167 565,3 |  | 6 782 085,5 |  |
| 6.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 925 870,7 | 979 572,5 | 1 043 872,2 | 1 083 956,9 | 1 125 147,3 | 1 167 565,3 |  | 6 325 984,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 925 870,7 | 979 572,5 | 1 043 872,2 | 1 083 956,9 | 1 125 147,3 | 1 167 565,3 |  | 6 325 984,9 |  |
| 6.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 456 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 456 100,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 456 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 456 100,6 |  |
| 7 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 423 156,3 | 1 492 617,2 | 1 595 781,6 | 1 657 059,6 | 1 720 028,0 | 1 784 873,0 |  | 9 673 515,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 423 156,3 | 1 492 617,2 | 1 595 781,6 | 1 657 059,6 | 1 720 028,0 | 1 784 873,0 |  | 9 673 515,7 |  |
| 7.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 164 601,3 | 1 242 544,2 | 1 329 286,8 | 1 380 331,4 | 1 432 784,1 | 1 486 800,0 |  | 8 036 347,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 164 601,3 | 1 242 544,2 | 1 329 286,8 | 1 380 331,4 | 1 432 784,1 | 1 486 800,0 |  | 8 036 347,8 |  |
| 7.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 235 357,2 | 250 073,0 | 266 494,8 | 276 728,2 | 287 243,9 | 298 073,0 |  | 1 613 970,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 235 357,2 | 250 073,0 | 266 494,8 | 276 728,2 | 287 243,9 | 298 073,0 |  | 1 613 970,1 |  |
| 7.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 23 197,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 23 197,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 23 197,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 23 197,8 |  |
| 8 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 950 920,3 | 921 359,1 | 985 201,3 | 1 023 033,0 | 1 061 908,2 | 1 101 942,2 |  | 6 044 364,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 950 920,3 | 921 359,1 | 985 201,3 | 1 023 033,0 | 1 061 908,2 | 1 101 942,2 |  | 6 044 364,1 |  |
| 8.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 654 750,0 | 703 609,1 | 753 445,3 | 782 377,6 | 812 107,9 | 842 724,4 |  | 4 549 014,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 654 750,0 | 703 609,1 | 753 445,3 | 782 377,6 | 812 107,9 | 842 724,4 |  | 4 549 014,3 |  |
| 8.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 203 970,3 | 217 750,0 | 231 756,0 | 240 655,4 | 249 800,3 | 259 217,8 |  | 1 403 149,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 203 970,3 | 217 750,0 | 231 756,0 | 240 655,4 | 249 800,3 | 259 217,8 |  | 1 403 149,8 |  |
| 8.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 92 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 92 200,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 92 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 92 200,0 |  |
| 9 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 765 060,9 | 785 963,8 | 840 841,4 | 864 284,4 | 897 127,2 | 930 948,9 |  | 5 084 226,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 765 060,9 | 785 963,8 | 840 841,4 | 864 284,4 | 897 127,2 | 930 948,9 |  | 5 084 226,6 |  |
| 9.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 724 300,3 | 777 779,5 | 832 323,2 | 864 284,4 | 897 127,2 | 930 948,9 |  | 5 026 763,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 724 300,3 | 777 779,5 | 832 323,2 | 864 284,4 | 897 127,2 | 930 948,9 |  | 5 026 763,5 |  |
| 9.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 40 760,6 | 8 184,3 | 8 518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 57 463,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 40 760,6 | 8 184,3 | 8 518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 57 463,1 |  |
| 10 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 109 766,9 | 1 105 214,4 | 1 180 821,5 | 1 226 165,0 | 1 272 759,3 | 1 320 742,3 |  | 7 215 469,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 109 766,9 | 1 105 214,4 | 1 180 821,5 | 1 226 165,0 | 1 272 759,3 | 1 320 742,3 |  | 7 215 469,4 |  |
| 10.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 787 728,1 | 843 064,2 | 901 849,8 | 936 480,8 | 972 067,1 | 1 008 714,0 |  | 5 449 904,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 787 728,1 | 843 064,2 | 901 849,8 | 936 480,8 | 972 067,1 | 1 008 714,0 |  | 5 449 904,0 |  |
| 10.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 252 345,9 | 262 150,2 | 278 971,7 | 289 684,2 | 300 692,2 | 312 028,3 |  | 1 695 872,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 252 345,9 | 262 150,2 | 278 971,7 | 289 684,2 | 300 692,2 | 312 028,3 |  | 1 695 872,5 |  |
| 10.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 69 692,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 69 692,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 69 692,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 69 692,9 |  |
| 11 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 511 904,5 | 1 596 281,5 | 1 308 920,1 | 1 359 182,6 | 1 410 831,6 | 1 464 019,9 |  | 8 651 140,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 511 904,5 | 1 596 281,5 | 1 308 920,1 | 1 359 182,6 | 1 410 831,6 | 1 464 019,9 |  | 8 651 140,2 |  |
| 11.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 143 758,4 | 1 225 526,3 | 1 308 920,1 | 1 359 182,6 | 1 410 831,6 | 1 464 019,9 |  | 7 912 238,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 143 758,4 | 1 225 526,3 | 1 308 920,1 | 1 359 182,6 | 1 410 831,6 | 1 464 019,9 |  | 7 912 238,9 |  |
| 11.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 368 146,1 | 370 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 738 901,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 368 146,1 | 370 755,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 738 901,3 |  |
| 12 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 834 365,8 | 834 579,4 | 892 904,5 | 927 192,0 | 962 425,3 | 998 708,8 |  | 5 450 175,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 834 365,8 | 834 579,4 | 892 904,5 | 927 192,0 | 962 425,3 | 998 708,8 |  | 5 450 175,8 |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 777 392,6 | 834 579,4 | 892 904,5 | 927 192,0 | 962 425,3 | 998 708,8 |  | 5 393 202,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 777 392,6 | 834 579,4 | 892 904,5 | 927 192,0 | 962 425,3 | 998 708,8 |  | 5 393 202,6 |  |
| 12.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 56 973,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 56 973,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 56 973,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 56 973,2 |  |
| 13 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 516 363,3 | 548 669,0 | 584 424,2 | 606 866,0 | 629 927,0 | 653 675,2 |  | 3 539 924,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 516 363,3 | 548 669,0 | 584 424,2 | 606 866,0 | 629 927,0 | 653 675,2 |  | 3 539 924,7 |  |
| 13.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 213 617,0 | 228 758,4 | 244 195,5 | 253 572,6 | 263 208,4 | 273 131,3 |  | 1 476 483,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 213 617,0 | 228 758,4 | 244 195,5 | 253 572,6 | 263 208,4 | 273 131,3 |  | 1 476 483,2 |  |
| 13.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 233 033,2 | 245 467,1 | 260 961,9 | 270 982,8 | 281 280,2 | 291 884,4 |  | 1 583 609,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 233 033,2 | 245 467,1 | 260 961,9 | 270 982,8 | 281 280,2 | 291 884,4 |  | 1 583 609,6 |  |
| 13.3 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 69 713,1 | 74 443,5 | 79 266,8 | 82 310,6 | 85 438,4 | 88 659,5 |  | 479 831,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 69 713,1 | 74 443,5 | 79 266,8 | 82 310,6 | 85 438,4 | 88 659,5 |  | 479 831,9 |  |
| 14 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 816 105,3 | 518 102,3 | 546 454,2 | 611 924,0 | 635 195,0 | 659 155,6 |  | 3 786 936,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 816 105,3 | 518 102,3 | 546 454,2 | 611 924,0 | 635 195,0 | 659 155,6 |  | 3 786 936,4 |  |
| 14.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 981,2 | 1 022,0 | 1 063,7 | 1 104,5 | 1 146,5 | 1 189,7 |  | 6 507,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 981,2 | 1 022,0 | 1 063,7 | 1 104,5 | 1 146,5 | 1 189,7 |  | 6 507,6 |  |
| 14.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 489 250,6 | 517 080,3 | 545 390,5 | 566 333,5 | 587 854,2 | 610 016,3 |  | 3 315 925,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 489 250,6 | 517 080,3 | 545 390,5 | 566 333,5 | 587 854,2 | 610 016,3 |  | 3 315 925,4 |  |
| 14.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 325 873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 325 873,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 325 873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 325 873,5 |  |
| 14.4 | Подпрограмма 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 486,0 | 46 194,3 | 47 949,6 |  | 138 629,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 486,0 | 46 194,3 | 47 949,6 |  | 138 629,9 |  |
| 15 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 539 377,2 | 1 475 498,1 | 1 574 202,7 | 1 634 652,2 | 1 696 768,9 | 1 760 737,0 |  | 9 681 236,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 539 377,2 | 1 475 498,1 | 1 574 202,7 | 1 634 652,2 | 1 696 768,9 | 1 760 737,0 |  | 9 681 236,1 |  |
| 15.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 244 748,5 | 1 316 338,6 | 1 404 016,4 | 1 457 930,7 | 1 513 332,0 | 1 570 384,6 |  | 8 506 750,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 244 748,5 | 1 316 338,6 | 1 404 016,4 | 1 457 930,7 | 1 513 332,0 | 1 570 384,6 |  | 8 506 750,8 |  |
| 15.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 148 349,1 | 159 159,5 | 170 186,3 | 176 721,5 | 183 436,9 | 190 352,4 |  | 1 028 205,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 148 349,1 | 159 159,5 | 170 186,3 | 176 721,5 | 183 436,9 | 190 352,4 |  | 1 028 205,7 |  |
| 15.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 146 279,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 146 279,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 146 279,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 146 279,6 |  |
| 16 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 573 529,9 | 1 285 251,8 | 1 374 761,0 | 1 427 551,8 | 1 481 798,7 | 1 537 662,6 |  | 8 680 555,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 573 529,9 | 1 285 251,8 | 1 374 761,0 | 1 427 551,8 | 1 481 798,7 | 1 537 662,6 |  | 8 680 555,8 |  |
| 16.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 120 223,2 | 1 202 713,6 | 1 286 854,3 | 1 336 269,5 | 1 387 047,7 | 1 439 339,4 |  | 7 772 447,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 120 223,2 | 1 202 713,6 | 1 286 854,3 | 1 336 269,5 | 1 387 047,7 | 1 439 339,4 |  | 7 772 447,7 |  |
| 16.2 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 77 547,8 | 82 538,2 | 87 906,7 | 91 282,3 | 94 751,0 | 98 323,2 |  | 532 349,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 77 547,8 | 82 538,2 | 87 906,7 | 91 282,3 | 94 751,0 | 98 323,2 |  | 532 349,2 |  |
| 16.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 375 758,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 375 758,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 375 758,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 375 758,9 |  |
| 17 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 745 720,1 | 791 402,1 | 845 751,3 | 878 228,2 | 911 600,8 | 945 968,2 |  | 5 118 670,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 745 720,1 | 791 402,1 | 845 751,3 | 878 228,2 | 911 600,8 | 945 968,2 |  | 5 118 670,7 |  |
| 17.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 738 114,3 | 791 402,1 | 845 751,3 | 878 228,2 | 911 600,8 | 945 968,2 |  | 5 111 064,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 738 114,3 | 791 402,1 | 845 751,3 | 878 228,2 | 911 600,8 | 945 968,2 |  | 5 111 064,9 |  |
| 17.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7 605,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 7 605,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 7 605,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 7 605,8 |  |
| 18 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 337 511,2 | 311 859,9 | 332 823,0 | 345 603,4 | 358 736,3 | 372 260,7 |  | 2 058 794,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 337 511,2 | 311 859,9 | 332 823,0 | 345 603,4 | 358 736,3 | 372 260,7 |  | 2 058 794,5 |  |
| 18.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 177 242,6 | 189 870,7 | 202 746,4 | 210 531,9 | 218 532,0 | 226 770,7 |  | 1 225 694,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 177 242,6 | 189 870,7 | 202 746,4 | 210 531,9 | 218 532,0 | 226 770,7 |  | 1 225 694,3 |  |
| 18.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 114 058,5 | 121 989,2 | 130 076,6 | 135 071,5 | 140 204,3 | 145 490,0 |  | 786 890,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 114 058,5 | 121 989,2 | 130 076,6 | 135 071,5 | 140 204,3 | 145 490,0 |  | 786 890,1 |  |
| 18.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 46 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 46 210,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 46 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 46 210,1 |  |
| 19 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 787 745,8 | 2 624 471,0 | 2 029 445,7 | 2 107 376,4 | 2 187 456,8 | 2 269 923,9 |  | 13 006 419,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 787 745,8 | 2 624 471,0 | 2 029 445,7 | 2 107 376,4 | 2 187 456,8 | 2 269 923,9 |  | 13 006 419,6 |  |
| 19.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 546 627,1 | 1 657 741,1 | 1 771 059,4 | 1 839 068,1 | 1 908 952,7 | 1 980 920,2 |  | 10 704 368,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 546 627,1 | 1 657 741,1 | 1 771 059,4 | 1 839 068,1 | 1 908 952,7 | 1 980 920,2 |  | 10 704 368,6 |  |
| 19.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 227 649,1 | 242 892,2 | 258 386,3 | 268 308,3 | 278 504,1 | 289 003,7 |  | 1 564 743,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 227 649,1 | 242 892,2 | 258 386,3 | 268 308,3 | 278 504,1 | 289 003,7 |  | 1 564 743,7 |  |
| 19.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 13 469,6 | 723 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 737 307,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 13 469,6 | 723 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 737 307,3 |  |
| 20 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 982 216,0 | 614 965,9 | 658 396,2 | 683 678,6 | 709 658,4 | 736 412,6 |  | 4 385 327,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 982 216,0 | 614 965,9 | 658 396,2 | 683 678,6 | 709 658,4 | 736 412,6 |  | 4 385 327,7 |  |
| 20.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 574 005,6 | 614 965,9 | 658 396,2 | 683 678,6 | 709 658,4 | 736 412,6 |  | 3 977 117,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 574 005,6 | 614 965,9 | 658 396,2 | 683 678,6 | 709 658,4 | 736 412,6 |  | 3 977 117,3 |  |
| 20.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 408 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 408 210,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 408 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 408 210,4 |  |
| 21 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 920 200,4 | 930 596,2 | 992 254,9 | 1 030 357,5 | 1 069 511,1 | 1 109 831,6 |  | 6 052 751,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 920 200,4 | 930 596,2 | 992 254,9 | 1 030 357,5 | 1 069 511,1 | 1 109 831,6 |  | 6 052 751,7 |  |
| 21.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 870 147,1 | 930 596,2 | 992 254,9 | 1 030 357,5 | 1 069 511,1 | 1 109 831,6 |  | 6 002 698,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 870 147,1 | 930 596,2 | 992 254,9 | 1 030 357,5 | 1 069 511,1 | 1 109 831,6 |  | 6 002 698,4 |  |
| 21.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 50 053,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50 053,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 50 053,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50 053,3 |  |
| 22 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 808 316,7 | 1 098 706,6 | 1 151 305,1 | 1 195 515,2 | 1 240 944,8 | 1 287 728,4 |  | 7 782 516,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 808 316,7 | 1 098 706,6 | 1 151 305,1 | 1 195 515,2 | 1 240 944,8 | 1 287 728,4 |  | 7 782 516,8 |  |
| 22.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 014 451,4 | 1 080 137,0 | 1 151 305,1 | 1 195 515,2 | 1 240 944,8 | 1 287 728,4 |  | 6 970 081,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 014 451,4 | 1 080 137,0 | 1 151 305,1 | 1 195 515,2 | 1 240 944,8 | 1 287 728,4 |  | 6 970 081,9 |  |
| 22.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 793 865,3 | 18 569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 812 434,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 793 865,3 | 18 569,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 812 434,9 |  |
| 23 | Территориальный фонд ОМС СПб | Итого внебюджетные средства | 99 559 664,4 | 104 575 202,1 | 117 280 687,7 | 192 971 657,3 | 200 304 580,3 | 207 856 062,9 |  | 922 547 854,7 |  |
| 23.1 | Подпрограмма 1 | Итого внебюджетные средства | 4 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 124,9 |  |
| 23.2 | Подпрограмма 5 | Итого внебюджетные средства | 270 851,0 | 265 702,8 | 276 543,5 | 287 162,8 | 298 075,0 | 309 312,4 |  | 1 707 647,5 |  |
| 23.3 | Подпрограмма 6 | Итого внебюджетные средства | 99 284 688,5 | 104 309 499,3 | 117 004 144,2 | 192 684 494,5 | 200 006 505,3 | 207 546 750,5 |  | 920 836 082,3 |  |

8. Подпрограмма 1

8.1. Паспорт подпрограммы 1

| 1 | Исполнители подпрограммы 1 | АР КЗ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник(и) государственной программы (в части реализации подпрограммы 1) | Территориальный фонд ОМС СПб |
| 3 | Цели подпрограммы 1 | Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией. Повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Санкт-Петербурга, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C. Ведение реестров пациентов, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 1 | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» РП «Борьба с гепатитом С» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 332 037 010,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 51 565 116,8 тыс. руб.; 2027 г. – 54 093 830,8 тыс. руб.; 2028 г. – 56 855 608,4 тыс. руб.; 2029 г. – 54 419 017,3 тыс. руб.; 2030 г. – 56 486 939,9 тыс. руб.; 2031 г. – 58 616 497,3 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 320 501 010,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 47 792 354,4 тыс. руб.; 2027 г. – 50 256 711,3 тыс. руб.; 2028 г. – 52 929 490,5 тыс. руб.; 2029 г. – 54 419 017,3 тыс. руб.; 2030 г. – 56 486 939,9 тыс. руб.; 2031 г. – 58 616 497,3 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 11 531 874,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 3 768 637,5 тыс. руб.; 2027 г. – 3 837 119,5 тыс. руб.; 2028 г. – 3 926 117,9 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 4 124,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 4 124,9 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 1 746 982,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 547 334,3 тыс. руб.; 2027 г. – 557 475,1 тыс. руб.; 2028 г. – 642 173,1 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 1 166 890,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 324 235,8 тыс. руб.; 2027 г. – 363 479,1 тыс. руб.; 2028 г. – 479 175,3 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 580 092,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 223 098,5 тыс. руб.; 2027 г. – 193 996,0 тыс. руб.; 2028 г. – 162 997,8 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Создание условий для увеличения доли посещения взрослыми медицинских организаций с профилактическими целями. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Обеспечение больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями. Обеспечение бесплатными медикаментами, изделиями медицинского назначения, продуктами лечебного питания для льготных категорий граждан. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, а также детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Обеспечение в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С». Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Охват декретированных групп населения профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями |

### 8.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 1

с указанием основных проблем и прогноз ее развития

Непременным условием для преодоления неблагоприятной демографической ситуации, имевшей место в Санкт-Петербурге на протяжении последних двух десятилетий, наряду с повышением уровня рождаемости является снижение высокой смертности населения, обусловленной главным образом смертностью от неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические бронхолегочные заболевания) и внешних причин.

Неинфекционные заболевания, имеющие общую структуру факторов риска 
их развития, обуславливают более 80% всех причин смерти. В связи с этим решение задачи снижения смертности от неинфекционных заболеваний наряду с повышением уровня рождаемости является непременным условием для преодоления неблагоприятных демографических тенденций последних десятилетий.

По оценкам экспертов ВОЗ, важнейшую роль в развитии неинфекционных заболеваний играют такие факторы риска, как артериальная гипертензия (35,5%), гиперхолестеринемия (23,0%), курение (17,1%), недостаточное потребление фруктов 
и овощей (12,9%), ожирение (12,5%), недостаточная физическая активность (9,0%), 
а также фактор злоупотребления алкоголем (11,9%).

Влияние злоупотребления алкоголем на уровень смертности в Российской Федерации в последние десятилетия традиционно был аномально высок. Статистически значимые корреляции с динамикой индикаторов потребления алкоголя (смертность 
от алкогольных отравлений, заболеваемость алкогольными психозами) демонстрируют показатели смертности от внешних причин (убийства, самоубийства, несчастные случаи), от ишемической болезни сердца, алкогольной кардиомиопатии, геморрагического инсульта, алкогольной болезни печени, цирроза и фиброза печени, пневмонии и др. 
За последние годы показатели алкогольной смертности имеют тенденцию к снижению, однако проблема по-прежнему остается острой.

Согласно рекомендациям ВОЗ существуют три основные стратегии снижения смертности от неинфекционных заболеваний - популяционная стратегия профилактики, профилактическая стратегия выявления лиц высокого риска и коррекции у них факторов риска, а также вторичная профилактика (включает как лечебные мероприятия в период обострения заболевания, так и лечебные меры по их предупреждению). Популяционная стратегия профилактики предполагает формирование здорового образа жизни населения посредством информирования о факторах риска неинфекционных заболеваний, мотивирования к ведению здорового образа жизни, а также обеспечения для этого условий.

Реализация популяционной стратегии возможна на основе межсекторального взаимодействия, предполагающего объединение усилий органов законодательной 
и исполнительной власти, различных ведомств, общественных структур, религиозных организаций. Стратегия выявления лиц с высоким риском и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний осуществляется главным образом на индивидуальном 
и групповом уровнях в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также в рамках специализированной помощи и санаторно-курортного лечения. Для реализации этой стратегии требуется наличие инфраструктуры системы медицинской профилактики. Важнейшими инструментами названной стратегии являются диспансеризация 
и профилактические осмотры населения.

Стратегия вторичной профилактики реализуется в лечебно-профилактических учреждениях на индивидуальном уровне и предполагает медикаментозное, интервенционное и хирургическое лечение у лиц, имеющих доказанные неинфекционные заболевания, в целях предупреждения развития у них осложнений.

Опыт целого ряда стран показал, что в снижении смертности от болезней системы кровообращения профилактические меры имеют большую эффективность в сравнении 
с лечебными мероприятиями. Вклад лечебных мероприятий в снижение смертности составил 37%, а профилактических - 55% (8% - неопределенные факторы).

К настоящему времени в Санкт-Петербурге накоплен определенный опыт профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения.

В Санкт-Петербурге, как и в целом в Российской Федерации, созданы центры здоровья, которые стали принципиально новой структурой в системе профилактики неинфекционных заболеваний. Особого внимания заслуживает задача повышения роли первичного звена в сохранении и укреплении здоровья населения. И в этой связи требуется оптимизация всех процессов внутри учреждений, а также создание достаточной мотивации для расширения профилактического направления в работе участковых врачей.

Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи 
и специализированной первичной медико-санитарной помощи планируется путем развития сети центров (офисов) общей врачебной практики (врач общей практики может взять на себя до 80% консультаций узких специалистов), а также внедрения стационарозамещающих технологий.

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относится организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности.

В Санкт-Петербурге проводятся мероприятия по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, в том числе для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронического вирусного гепатита С и других,  а также детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Анализ развития службы медицинской профилактики и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, показал значительные положительные тенденции в системе профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, в первую очередь болезней системы кровообращения 
и злокачественных новообразований.

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи открыты новые поликлиники в Калининском, Красногвардейском и Пушкинском районах 
Санкт-Петербурга, активно развивалась сеть центров общей врачебной практики, в том числе частных медицинских организаций, которые работают в системе обязательного медицинского страхования бесплатно для граждан.

Проблемой остается дефицит кадров участковых врачей и врачей-специалистов 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, для ее устранения КЗ совместно с АР проводится активная работа по привлечению молодых специалистов.

| 8.3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено вание меропри ятия | Исполни тель, участник |  | Район Санкт- Петербур га | Мощ ность объекта |  | Вид работ | Срок выполне ния работ |  | Общий объем расходов |  | Источник финанси рования |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мероприятия РП «Борьба с гепатитом С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 174 408,6 |  | 195 870,1 | 258 216,0 | - |  | - |  | - | 628 494,7 |  | Целевой показатель 1, Индикатор 1.3, Индикатор 1.4, Индикатор 1.5 , Индикатор 1.6, Индикатор 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 115 362,4 |  | 100 646,9 | 84 832,7 | - |  | - |  | - | 300 842,0 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование «РП «Борьба с гепатитом С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 771,0 |  | 296 517,0 | 343 048,7 | - |  | - |  | - | 929 336,7 |  | X |  |
| 1.2 Мероприятия РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение лекарственными препаратами для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 149 827,2 |  | 167 609,0 | 220 959,3 | - |  | - |  | - | 538 395,5 |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 4, Целевой показатель 8, Целевой показатель 12, Индикатор 1.14, Индикатор 1.15, Индикатор 1.16, Индикатор 1.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 107 736,1 |  | 93 349,1 | 78 165,1 | - |  | - |  | - | 279 250,3 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 563,3 |  | 260 958,1 | 299 124,4 | - |  | - |  | - | 817 645,8 |  | X |  |
| ИТОГО финансирование региональных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 334,3 |  | 557 475,1 | 642 173,1 | - |  | - |  | - | 1 746 982,5 |  | X |  |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 334,3 |  | 557 475,1 | 642 173,1 | - |  | - |  | - | 1 746 982,5 |  | X |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель, участник |  |  | Источник финансирования |  |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий автономным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 23 574,6 |  | 25 149,3 |  | 26 758,1 |  | 27 785,6 |  | 28 841,5 |  | 29 928,8 |  | 162 037,9 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 7, Целевой показатель 8, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 1.1, Индикатор 1.2, Индикатор 1.8, Индикатор 1.9, Индикатор 1.12, Индикатор 1.15, Индикатор 1.20, Индикатор 1.21, Индикатор 1.22 |  |  |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 1 073 769,3 |  | 1 118 438,1 |  | 1 164 070,4 |  | 1 208 770,7 |  | 1 254 704,0 |  | 1 302 006,3 |  | 7 121 758,8 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 1.1, Индикатор 1.2, Индикатор 1.3, Индикатор 1.18 |  |  |
| 3 | Содержание ГКУЗ "Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики" |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 102 329,3 |  | 109 683,7 |  | 117 175,9 |  | 121 675,5 |  | 126 299,1 |  | 131 060,6 |  | 708 224,1 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 1.1, Индикатор 1.2, Индикатор 1.3, Индикатор 1.8, Индикатор 1.9, Индикатор 1.10, Индикатор 1.11, Индикатор 1.12, Индикатор 1.13, Индикатор 1.18, Индикатор 1.19 |  |  |
| 4 | Обеспечение бесплатными медикаментами, изделиями медицинского назначения, продуктами лечебного питания для льготных категорий граждан<*> |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 28 429 168,4 |  | 29 611 821,5 |  | 30 819 983,8 |  | 32 003 471,2 |  | 33 219 603,1 |  | 34 471 982,1 |  | 188 556 030,1 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 1.1, Индикатор 1.2, Индикатор 1.3, Индикатор 1.4, Индикатор 1.5 |  |  |
| 5 | Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 37 694,8 |  | 39 262,9 |  | 40 864,8 |  | 42 434,0 |  | 44 046,5 |  | 45 707,1 |  | 250 010,1 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 4, Целевой показатель 6, Целевой показатель 7, Целевой показатель 8, Целевой показатель 12, Индикатор 1.1, Индикатор 1.2, Индикатор 1.3, Индикатор 1.4, Индикатор 1.20, Индикатор 1.21, Индикатор 1.22 |  |  |
| 6 | Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 416 082,4 |  | 446 418,6 |  | 477 351,5 |  | 495 681,8 |  | 514 517,7 |  | 533 915,0 |  | 2 883 967,0 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 8, Индикатор 1.1, Индикатор 1.2, Индикатор 1.3 |  |  |
|  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  | 56 080,3 |  | 60 266,0 |  | 64 536,7 |  | 67 014,9 |  | 69 561,5 |  | 72 183,9 |  | 389 643,3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 738 051,6 |  | 756 930,5 |  | 809 226,0 |  | 840 300,3 |  | 872 231,7 |  | 905 114,8 |  | 4 921 854,9 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 8, Индикатор 1.1, Индикатор 1.2, Индикатор 1.3, Индикатор 1.4, Индикатор 1.8, Индикатор 1.9, Индикатор 1.10, Индикатор 1.11, Индикатор 1.12, Индикатор 1.13, Индикатор 1.20, Индикатор 1.21, Индикатор 1.22 |  |  |
|  |  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 925 870,7 |  | 979 572,5 |  | 1 043 872,2 |  | 1 083 956,9 |  | 1 125 147,3 |  | 1 167 565,3 |  | 6 325 984,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 164 276,0 |  | 1 242 205,4 |  | 1 328 934,2 |  | 1 379 965,3 |  | 1 432 404,0 |  | 1 486 405,6 |  | 8 034 190,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 654 564,8 |  | 703 416,2 |  | 753 244,5 |  | 782 169,1 |  | 811 891,5 |  | 842 499,8 |  | 4 547 785,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 724 249,5 |  | 777 726,6 |  | 832 268,1 |  | 864 227,2 |  | 897 067,8 |  | 930 887,3 |  | 5 026 426,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 787 576,2 |  | 842 906,0 |  | 901 685,1 |  | 936 309,8 |  | 971 889,6 |  | 1 008 529,8 |  | 5 448 896,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 143 383,0 |  | 1 225 135,3 |  | 1 308 513,1 |  | 1 358 760,0 |  | 1 410 392,9 |  | 1 463 564,7 |  | 7 909 749,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 776 890,1 |  | 834 056,0 |  | 892 359,7 |  | 926 626,3 |  | 961 838,1 |  | 998 099,4 |  | 5 389 869,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 213 617,0 |  | 228 758,4 |  | 244 195,5 |  | 253 572,6 |  | 263 208,4 |  | 273 131,3 |  | 1 476 483,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 244 655,4 |  | 1 316 241,6 |  | 1 403 915,4 |  | 1 457 825,8 |  | 1 513 223,1 |  | 1 570 271,6 |  | 8 506 132,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 120 053,5 |  | 1 202 536,8 |  | 1 286 670,3 |  | 1 336 078,4 |  | 1 386 849,4 |  | 1 439 133,6 |  | 7 771 322,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 738 023,1 |  | 791 307,1 |  | 845 652,4 |  | 878 125,5 |  | 911 494,2 |  | 945 857,6 |  | 5 110 459,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 176 061,0 |  | 188 639,9 |  | 201 465,4 |  | 209 201,7 |  | 217 151,3 |  | 225 337,9 |  | 1 217 857,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 129 529,5 |  | 1 210 265,1 |  | 1 292 607,4 |  | 1 342 243,5 |  | 1 393 248,8 |  | 1 445 774,3 |  | 7 813 668,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 573 799,6 |  | 614 751,3 |  | 658 172,8 |  | 683 446,6 |  | 709 417,6 |  | 736 162,7 |  | 3 975 750,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 870 037,0 |  | 930 481,5 |  | 992 135,5 |  | 1 030 233,5 |  | 1 069 382,4 |  | 1 109 698,1 |  | 6 001 968,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 014 451,4 |  | 1 080 137,0 |  | 1 151 305,1 |  | 1 195 515,2 |  | 1 240 944,8 |  | 1 287 728,4 |  | 6 970 081,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  | 3 072 063,4 |  | 3 280 934,3 |  | 3 496 874,0 |  | 3 631 154,0 |  | 3 769 137,8 |  | 3 911 234,3 |  | 21 161 397,8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение бесплатного слухопротезирования |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 136 694,1 |  | 142 380,5 |  | 148 189,6 |  | 153 880,1 |  | 159 727,5 |  | 165 749,3 |  | 906 621,1 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 9 | Проведение акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоемов Санкт-Петербурга |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 325,3 |  | 338,8 |  | 352,6 |  | 366,1 |  | 380,1 |  | 394,4 |  | 2 157,3 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 185,2 |  | 192,9 |  | 200,8 |  | 208,5 |  | 216,4 |  | 224,6 |  | 1 228,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 50,8 |  | 52,9 |  | 55,1 |  | 57,2 |  | 59,4 |  | 61,6 |  | 337,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 151,9 |  | 158,2 |  | 164,7 |  | 171,0 |  | 177,5 |  | 184,2 |  | 1 007,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 375,4 |  | 391,0 |  | 407,0 |  | 422,6 |  | 438,7 |  | 455,2 |  | 2 489,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 502,5 |  | 523,4 |  | 544,8 |  | 565,7 |  | 587,2 |  | 609,4 |  | 3 333,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 981,2 |  | 1 022,0 |  | 1 063,7 |  | 1 104,5 |  | 1 146,5 |  | 1 189,7 |  | 6 507,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 93,1 |  | 97,0 |  | 101,0 |  | 104,9 |  | 108,9 |  | 113,0 |  | 617,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 169,7 |  | 176,8 |  | 184,0 |  | 191,1 |  | 198,3 |  | 205,8 |  | 1 125,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 91,2 |  | 95,0 |  | 98,9 |  | 102,7 |  | 106,6 |  | 110,6 |  | 605,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 181,6 |  | 1 230,8 |  | 1 281,0 |  | 1 330,2 |  | 1 380,7 |  | 1 432,8 |  | 7 837,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 1 015,2 |  | 1 057,4 |  | 1 100,5 |  | 1 142,8 |  | 1 186,2 |  | 1 230,9 |  | 6 733,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 206,0 |  | 214,6 |  | 223,4 |  | 232,0 |  | 240,8 |  | 249,9 |  | 1 366,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 110,1 |  | 114,7 |  | 119,4 |  | 124,0 |  | 128,7 |  | 133,5 |  | 730,4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение лекарственными препаратами для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов при ДМО |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 91 024,3 |  | 94 810,9 |  | 98 679,2 |  | 102 468,5 |  | 106 362,3 |  | 110 372,1 |  | 603 717,3 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 8, Целевой показатель 10, Целевой показатель 12, Индикатор 1.9, Индикатор 1.10 |  |  |
| 11 | Обеспечение реализации отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета |  | КЗ |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 582 691,1 |  | 582 691,1 |  | 582 691,1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 748 073,3 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 12 |  |  |
| 12 | Обеспечение осуществления организационных мероприятий (приемка, хранение, отпуск через аптечные организации, в том числе в рамках перераспределения из субъектов Российской Федерации) по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 28 585,1 |  | 32 756,7 |  | 42 955,0 |  | - |  | - |  | - |  | 104 296,8 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 13 934,5 |  | 12 554,4 |  | 10 480,0 |  | - |  | - |  | - |  | 36 968,9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | КЗ |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 2 948 655,0 |  | 3 047 655,0 |  | 3 169 763,4 |  | - |  | - |  | - |  | 9 166 073,4 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 12 |  |  |
| 14 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 524,0 |  | 577,0 |  | 756,6 |  | - |  | - |  | - |  | 1 857,6 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 258,4 |  | 223,0 |  | 185,6 |  | - |  | - |  | - |  | 667,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |  | Территориальный фонд ОМС СПб |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4 124,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4 124,9 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 12 |  |  |
| Всего процессная часть подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 017 782,5 |  | 53 536 355,7 |  | 56 213 435,3 |  | 54 419 017,3 |  | 56 486 939,9 |  | 58 616 497,3 |  | 330 290 028,0 |  |  | X |  |  |

### 8.4. Механизм реализации мероприятий и механизм

взаимодействия соисполнителей в случаях,

когда мероприятия подпрограммы 1 предусматривают

их реализацию несколькими соисполнителями

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования, 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С, являющимися приложением № 22 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета  на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, являющимися приложением № 8 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГАУЗ субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 2 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809, а также в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 4 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления подведомственным ГБУЗ и ГАУЗ субсидий 
на обеспечение закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ для льготных категорий граждан в рамках реализации положений Социального кодекса Санкт-Петербурга в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 «О мерах 
по реализации главы 17 «Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Реализация указанного мероприятия включает в себя исполнение инвестиционных обязательств в рамках государственного контракта на поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика по созданию, модернизации, освоению производства таких лекарственных препаратов 
на территории Санкт-Петербурга, в порядке, предусмотренном статьями 51 
и 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.

Объемы финансирования указанного мероприятия на 2032 год устанавливается 
в соответствии с абзацем девятым пункта 1.3-1 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 5 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга», путем централизованной закупки в сфере диспансеризации государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 6 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ и АР за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 7 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ и АР за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных им на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 
№ 1271.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 8 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в рамках реализации положений Социального кодекса 
Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.07.2015 № 650 «О мерах по реализации главы 29 «Социальная поддержка лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений, а также путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 9 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется АР за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений, а также путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 
и на обеспечение закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ в целях реализации Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 10 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год на приобретение лекарственных препаратов для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов при ДМО, путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 и на обеспечение закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 11 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет межбюджетного трансферта из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 № 1199 «О предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения», предусмотренных КЗ на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ в целях реализации в Санкт-Петербурге отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 12 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации организационных мероприятий, связанных с обеспечением лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также лиц после трансплантации органов и(или) тканей, являющимися приложением № 26 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», предусмотренных КЗ на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ в целях обеспечения реализации в Санкт-Петербурге отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 13 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета в соответствии 
с Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2014 
№ 865, предусмотренных КЗ на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в целях реализации Федерального закона «О государственной социальной помощи».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 14 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется АР за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования, 
в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, предусмотренными приложением № 28 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 15 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 1, осуществляется Территориальным фондом ОМС за счет внебюджетных средств, предоставленных в виде межбюджетного трансферта, 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 12.12.2025 
№ 3764-р.

9. Подпрограмма 2

9.1. Паспорт подпрограммы 2

| 1 | Исполнители подпрограммы 2 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга Администрация Калининского района Санкт-Петербурга Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга Администрация Курортного района Санкт-Петербурга Администрация Московского района Санкт-Петербурга Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга Администрация Приморского района Санкт-Петербурга КЗ КМПВОО КСП |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник(и) государственной программы (в части реализации подпрограммы 2) |  |
| 3 | Цели подпрограммы 2 | Увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных. Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. Снижение смертности от болезней системы кровообращения. Снижение уровня смертности от злокачественных новообразований. Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи. Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов. Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С. Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Увеличение доли пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С. Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулеза. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Совершенствование межведомственного взаимодействия между КЗ и КСП при оказании комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных. Совершенствование процесса доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний. Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 2 |  |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 199 154 661,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 30 743 398,4 тыс. руб.; 2027 г. – 31 555 527,2 тыс. руб.; 2028 г. – 32 317 283,6 тыс. руб.; 2029 г. – 33 558 267,1 тыс. руб.; 2030 г. – 34 833 481,4 тыс. руб.; 2031 г. – 36 146 703,6 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 197 415 783,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 30 398 577,5 тыс. руб.; 2027 г. – 31 250 564,8 тыс. руб.; 2028 г. – 32 060 103,4 тыс. руб.; 2029 г. – 33 291 211,2 тыс. руб.; 2030 г. – 34 556 277,3 тыс. руб.; 2031 г. – 35 859 049,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 738 878,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 344 820,9 тыс. руб.; 2027 г. – 304 962,4 тыс. руб.; 2028 г. – 257 180,2 тыс. руб.; 2029 г. – 267 055,9 тыс. руб.; 2030 г. – 277 204,1 тыс. руб.; 2031 г. – 287 654,6 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Проведение мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. Обеспечение диагностическими средствами в рамках мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. Обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями. Обеспечение специализированной высокотехнологичной медицинской помощи |

9.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 2

с указанием основных проблем и прогноз ее развития

Анализ медико-демографической ситуации в Санкт-Петербурге свидетельствует 
о необходимости дальнейшего развития системы оказания специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее приоритетные направления.

Структура общей заболеваемости взрослого населения остается стабильно устойчивой. По-прежнему наибольшее распространение имеют болезни системы кровообращения. Их удельный вес в структуре общей заболеваемости составляет 18%. 
На втором месте в структуре заболеваемости взрослого населения находятся болезни органов дыхания (17,5%), далее идут болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (13,05%). Четвертое место занимают болезни мочеполовой системы - 9,0%, далее идут болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ - 6,5%, болезни органов пищеварения - 6,4%.

Анализ заболеваемости и смертности в Санкт-Петербурге говорит о необходимости активного внедрения новых организационных технологий при оказании специализированной медицинской помощи, включая выездные методы, стационарозамещающие технологии, совершенствование организации неотложной медицинской помощи населению с акцентом на наиболее приоритетные направления.

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения на стационарном этапе продолжена работа по совершенствованию маршрутизации больных с острым коронарным синдромом. Госпитализация пациентов осуществляется в 14 стационаров 
в разных частях Санкт-Петербурга (10 городских и 4 федеральных). Больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в условиях региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений экстренную медицинскую помощь круглосуточно оказывают 17 стационаров (14 городских и 3 федеральных).

В системе здравоохранения Санкт-Петербурга проводится планомерная работа 
по реструктуризации и оптимизации коечного фонда стационаров, улучшению качества 
и доступности оказания медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга.

В Российской Федерации сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Однако в последние годы в Санкт-Петербурге наблюдается устойчивая положительная динамика показателей по туберкулезу. Более чем на треть снизилась территориальная заболеваемость, в 2,5 раза снизилась территориальная смертность, в том числе за счет ежегодного роста оперативных вмешательств, а также обеспечения пациентов лекарственными препаратами для лечения туберкулеза с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью микобактерии.

Медицинская помощь по профилю "наркология" осуществляется в виде первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, специализированной медицинской помощи. Санкт-Петербург стал во многом лидером в освоении реабилитационного направления и создании наркологических реабилитационных центров для взрослых и детей.

Санкт-Петербург имеет развитую систему психиатрической помощи, выстроенную по территориальному принципу в соответствии с федеральными и региональными законами и другими нормативными актами. Сохраняется комплексный подход в решении лечебно-реабилитационных вопросов, концентрация усилий на этапе лечения для определения основного круга проблем пациента. Медико-социальная и трудовая реабилитация проводятся как на амбулаторном, так и на стационарном этапе оказания психиатрической помощи населению Санкт-Петербурга.

Среди причин увеличения частоты социально значимых заболеваний - значительное распространение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. 
В связи с этой проблемой важны вопросы первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, совершенствования лечебно-диагностической помощи населению, мониторинга эпидемиологической ситуации, разработки комплекса мероприятий по профилактике болезней сердечно-сосудистой системы.

В Санкт-Петербурге проводится планомерная работа по снижению факторов риска онкологических заболеваний. Для достижения цели реализуются мероприятия, направленные на снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО), увеличение доли ЗНО, выявляемых на ранних стадиях, увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных ЗНО, состоящих на диспансерном учете, а также увеличение доли лиц 
с ЗНО, прошедших обследование (лечение) в текущем году, от числа состоящих 
на диспансерном учете. В числе мероприятий региональной программы Санкт-Петербурга "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2025 N 13-рп, комплексы мер первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний, совершенствование порядка маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями, организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Санкт-Петербурга, формирование и развитие цифрового контура онкологической службы, обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

Основными задачами совершенствования скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации на современном этапе должны быть оказание больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи.

Санкт-Петербург реализует мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Результатом явилось устойчивое снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий за последние годы.

Одной из важнейших составных частей здравоохранения Санкт-Петербурга является организация заготовки, переработки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, что обеспечивает оказание трансфузиологической помощи как в мирное время, так и при различных чрезвычайных ситуациях. Потребность учреждений здравоохранения, подведомственных КЗ, 
в донорской крови и ее компонентах была удовлетворена в полном объеме.

Удовлетворение населения в специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи требует увеличения ее объемов, повышения доступности и приближения к месту проживания. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь относится к наиболее эффективным видам медицинской помощи, приводящим к существенному и стойкому улучшению состояния здоровья, качества жизни пациентов.

В настоящее время в Санкт-Петербурге создана система оказания паллиативной медицинской помощи, квалифицированного ухода, медико-социальной реабилитации 
и психологической поддержки инкурабельным онкологическим пациентам 
и их родственникам. Вместе с тем вследствие старения населения Санкт-Петербурга, сопровождающегося увеличением ожидаемой продолжительности жизни, а также численности лиц старше трудоспособного возраста, и их удельного веса в общей численности населения Санкт-Петербурга все большую значимость обретает оптимизация имеющихся ресурсов систем здравоохранения и социального обслуживания с учетом потребностей и нужд пожилых петербуржцев.

| 9.3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Проведение мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | КМПВОО | Бюджет Санкт-Петербурга | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 362,4 | 2 453,1 | 2 546,3 | 2 642,3 | 14 728,9 | Целевой показатель 1, Индикатор 2.1 |  |
|  |  | КСП |  | 3 381,1 | 3 381,1 | 3 381,1 | 3 510,9 | 3 644,3 | 3 781,7 | 21 080,2 |  |  |
| 2 | Содержание больниц, клиник | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 144 949,1 | 154 757,5 | 164 752,5 | 171 079,0 | 177 580,0 | 184 274,8 | 997 392,9 | Целевой показатель 1, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 2.2, Индикатор 2.3 |  |
|  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  | 203 970,3 | 217 750,0 | 231 756,0 | 240 655,4 | 249 800,3 | 259 217,8 | 1 403 149,8 |  |  |
|  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  | 227 649,1 | 242 892,2 | 258 386,3 | 268 308,3 | 278 504,1 | 289 003,7 | 1 564 743,7 |  |  |
|  |  | КЗ |  | 6 996 192,6 | 7 475 553,9 | 7 964 648,3 | 8 270 490,8 | 8 584 769,4 | 8 908 415,3 | 48 200 070,3 |  |  |
| 3 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 90 408,1 | 95 315,5 | 101 742,3 | 105 649,2 | 109 663,9 | 113 798,2 | 616 577,2 | Целевой показатель 1, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 2.2, Индикатор 2.3 |  |
|  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  | 252 345,9 | 262 150,2 | 278 971,7 | 289 684,2 | 300 692,2 | 312 028,3 | 1 695 872,5 |  |  |
|  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга |  | 233 033,2 | 245 467,1 | 260 961,9 | 270 982,8 | 281 280,2 | 291 884,4 | 1 583 609,6 |  |  |
|  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  | 489 250,6 | 517 080,3 | 545 390,5 | 566 333,5 | 587 854,2 | 610 016,3 | 3 315 925,4 |  |  |
|  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  | 148 349,1 | 159 159,5 | 170 186,3 | 176 721,5 | 183 436,9 | 190 352,4 | 1 028 205,7 |  |  |
|  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  | 114 058,5 | 121 989,2 | 130 076,6 | 135 071,5 | 140 204,3 | 145 490,0 | 786 890,1 |  |  |
|  |  | КЗ |  | 14 210 501,8 | 14 889 405,4 | 15 846 429,5 | 16 454 932,4 | 17 080 219,8 | 17 724 144,1 | 96 205 633,0 |  |  |
| 4 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям - станциям и отделениям переливания крови на финансовое обеспечение государственного задания | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 796 301,0 | 836 993,5 | 878 335,7 | 912 063,8 | 946 722,2 | 982 413,6 | 5 352 829,8 | Целевой показатель 1 |  |
| 5 | Содержание станций и отделений переливания крови | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 216 406,2 | 1 266 683,0 | 1 317 873,8 | 1 368 480,2 | 1 420 482,4 | 1 474 034,6 | 8 063 960,2 | Целевой показатель 1 |  |
| 6 | Оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 334 649,1 | 339 576,4 | 339 576,4 | 352 616,1 | 366 015,5 | 379 814,3 | 2 112 247,8 | Целевой показатель 1, Индикатор 2.4, Индикатор 2.5, Индикатор 2.10 |  |
| 7 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям - станциям скорой и неотложной помощи на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 268 065,4 | 283 659,0 | 302 454,9 | 314 069,2 | 326 003,8 | 338 294,1 | 1 832 546,4 | Целевой показатель 1, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Целевой показатель 12, Индикатор 2.9 |  |
| 8 | Оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями с использованием протонно-лучевой терапии | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 233 836,2 | 243 563,8 | 253 501,2 | 263 235,6 | 273 238,6 | 283 539,7 | 1 550 915,1 | Целевой показатель 1, Целевой показатель 6, Целевой показатель 7, Целевой показатель 12, Индикатор 2.6, Индикатор 2.7, Индикатор 2.8, Индикатор 2.10 |  |
| 9 | Обеспечение закупок диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 9 652,4 | 8 355,5 | 10 956,9 | 11 377,6 | 11 810,0 | 12 255,2 | 64 407,6 | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 4 016,9 | 3 839,1 | 3 180,8 | 3 302,9 | 3 428,5 | 3 557,7 | 21 325,9 |  |  |
| 10 | Обеспечение закупок диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 60 591,0 | 52 449,9 | 68 779,3 | 71 420,4 | 74 134,4 | 76 929,3 | 404 304,3 | Целевой показатель 1, Индикатор 2.1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 21 217,2 | 20 458,4 | 17 075,5 | 17 731,2 | 18 405,0 | 19 098,9 | 113 986,2 |  |  |
| 11 | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 10 869,1 | 9 408,7 | 12 337,8 | 12 811,6 | 13 298,4 | 13 799,8 | 72 525,4 | Целевой показатель 1, Индикатор 2.1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3 903,4 | 3 745,1 | 3 116,0 | 3 235,7 | 3 358,6 | 3 485,2 | 20 844,0 |  |  |
| 12 | Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 412 945,4 | 367 457,7 | - | - | - | - | 780 403,1 | Целевой показатель 1, Индикатор 2.10 |  |
|  |  |  |  | 3 938 809,9 | 3 455 153,0 | 2 917 242,0 | 3 029 264,1 | 3 144 376,1 | 3 262 919,1 | 19 747 764,2 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 315 683,4 | 276 919,8 | 233 807,9 | 242 786,1 | 252 012,0 | 261 512,8 | 1 582 722,0 |  |  |
| Всего процессная часть подпрограммы 2 |  |  |  | 30 743 398,4 | 31 555 527,2 | 32 317 283,6 | 33 558 267,1 | 34 833 481,4 | 36 146 703,6 | 199 154 661,3 | X |  |

### 9.4. Механизм реализации мероприятий и механизм

взаимодействия соисполнителей в случаях,

когда мероприятия подпрограммы 2 предусматривают

их реализацию несколькими соисполнителями

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга:

КСП путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с порядком предоставления субсидий, утверждаемым постановлением Правительства Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год, 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг при реализации мероприятий 
по совершенствованию профилактики и оказанию медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

КМПВОО путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 2 и 5 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, осуществляется КЗ и АР за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, осуществляется КЗ и АР за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных им на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 4 и 7 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных им на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 6 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления подведомственным  ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.10.2020 № 809  и на обеспечение закупки товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ в целях реализации Закона Санкт-Петербурга 
от 20.06.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан 
в Санкт-Петербурге».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 8 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ  в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 
«Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге».

Мероприятия, предусмотренные в пунктах 9 – 11 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, осуществляются КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, являющимися приложением № 1 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 12 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 2, включает в себя две целевые статьи расходов бюджета 
на реализацию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования:

- по целевой статье 01500R4020 расходы осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, являющимися приложением № 4 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

- по целевой статье 0150011060 расходы осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Реализация указанного мероприятия, осуществляется КЗ, а также АР, на территории которых расположены ГБУЗ, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга 
на текущий финансовый год КЗ и перераспределяемых на АР в соответствии с Законом 
о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период.

10. Подпрограмма 3

10.1. Паспорт подпрограммы 3

| 1 | Исполнители подпрограммы 3 | КЗ КСП |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник(и) государственной программы (в части реализации подпрограммы 3) |  |
| 3 | Цели подпрограммы 3 | Снижение детской смертности. Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан |
| 4 | Задачи подпрограммы 3 | Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям. Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии. Профилактика и снижение количества абортов. Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать-дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. Развитие профилактической направленности педиатрической службы. Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене. Обеспечение доступности и квалифицированной помощи женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 3 | РП «Охрана материнства и детства» РП «Борьба с сахарным диабетом» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 15 531 883,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 2 506 588,0 тыс. руб.; 2027 г. – 2 542 310,1 тыс. руб.; 2028 г. – 2 983 515,4 тыс. руб.; 2029 г. – 2 407 431,9 тыс. руб.; 2030 г. – 2 498 914,4 тыс. руб.; 2031 г. – 2 593 123,5 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 15 263 570,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 2 371 207,4 тыс. руб.; 2027 г. – 2 496 452,9 тыс. руб.; 2028 г. – 2 896 439,9 тыс. руб.; 2029 г. – 2 407 431,9 тыс. руб.; 2030 г. – 2 498 914,4 тыс. руб.; 2031 г. – 2 593 123,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 268 313,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 135 380,6 тыс. руб.; 2027 г. – 45 857,2 тыс. руб.; 2028 г. – 87 075,5 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 1372095,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 397 688,6 тыс. руб.; 2027 г. – 347 258,1 тыс. руб.; 2028 г. – 627 148,3 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 1 236 274,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 310 981,4 тыс. руб.; 2027 г. – 347 258,1 тыс. руб.; 2028 г. – 578 034,7 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 135 820,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 86 707,2 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 49 113,6 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих. Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг). Оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций. Обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы, детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет и беременных женщин с сахарным диабетом |

### 10.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 3

с указанием основных проблем и прогноз ее развития

В Санкт-Петербурге оказание медицинской помощи женщинам, планирующим беременность и рождение ребенка, осуществляют 48 женских консультаций, 
3 акушерско-гинекологических кабинета в структуре поликлиник, 8 акушерских стационаров, 19 многопрофильных стационаров, имеющих акушерские (акушерско-гинекологические) отделения, 5 акушерских стационаров ведомственной принадлежности и 4 частных акушерских клиники.

В 2024 году в Санкт-Петербурге по оперативным данным состоялось 49248 родов, родилось 49600 новорожденных детей.

На территории Санкт-Петербурга лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования осуществлялось в 17 клиниках.

Оказание комплексной медико-социально-психологической помощи осуществляется всеми женскими и молодежными консультациями, ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции», ГБУЗ «Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента».

В рамках реализации регионального проекта Санкт-Петербурга «Программа развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» за 2024 год в симуляционных центрах федеральных государственных бюджетных образовательных организациях высшего образования в области перинатологии, неонатологии и педиатрии прошли обучение 424 специалиста.

В рамках региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Санкт-Петербурге на 2023-2025 годы», утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2022 № 27-рп, проводятся мероприятия 
по обследованию новорожденных на 36 наследственных заболеваний, неонатальный скрининг, cелективный скрининг на редкие жизнеугрожающие наследственные обменные заболевания, мероприятия по профилактике наследственных жизнеугрожающих 
и хронических редких (орфанных) заболеваний, организации межрайоных кабинетов (отделений) антенатальной охраны плода в Санкт-Петербурге, маршрутизации беременных женщин для проведения пренатальной диагностики. Обследования проводятся на базе ГБУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)» 
на 36 наследственных заболеваний не только жителям Санкт-Петербурга, 
но и новорожденным Северо-Западного федерального округа. За 2024 год проведено 
103 685 исследований, из них 49 506 – исследований, связанных с детьми 
Санкт-Петербурга. В рамках проведения мероприятий по неонатальному скринингу 
за 2024 год всего было обследовано 49 439 новорожденных. Выявлено и подтверждено 
44 случая заболеваний. По итогам 2024 года в рамках регионального неонатального скрининга  обследовано 99% новорожденных.

В Санкт-Петербурге создана четко функционирующая структура диабетологической службы, обеспечивающая последовательность и преемственность 
в оказании специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Маршрутизация больных сахарным диабетом в медицинские учреждения 
Санкт-Петербурга организована в соответствии с распоряжениями КЗ.

Значительная распространенность сахарного диабета 1 типа в детском и молодом возрасте, нестабильность течения заболевания создает угрозу ранней инвалидизации 
по причине острых и хронических осложнений. В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи детям в возрасте от 2 до 17 лет с сахарным диабетом 
1 типа реализуются мероприятия по обеспечению детей системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии 
со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями по профилю «детская эндокринология». В Санкт-Петербурге детям проводят исследование глюкозы крови методом непрерывного мониторинга 2-5 датчиков (сенсоров) в месяц в зависимости от модели устройства. Исследование уровня глюкозы с помощью современных методов диагностики, использование непрерывного мониторинга гликемии позволяют оптимизировать инсулинотерапию, достичь целевых показателей контроля, что значительно уменьшит риск развития, и избежать тяжелых осложнений сахарного диабета, таких как гипергликемия и кетоацидоз. Использование приборов улучшает качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом 1 типа.

В Санкт-Петербурге планируется продолжить работу в части повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепления репродуктивного здоровья граждан.

| 10.3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено вание меропри ятия | Исполни тель, участник |  | Район Санкт- Петербур га | Мощ ность объекта |  | Вид работ | Срок выполне ния работ |  | Общий объем расходов |  | Источник финанси рования |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мероприятия РП «Борьба с сахарным диабетом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 139 339,3 |  | 150 579,2 | 198 508,9 | - |  | - |  | - | 488 427,4 |  | Целевой показатель 1, Индикатор 3.1, Индикатор 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 33 026,7 |  | - | - | - |  | - |  | - | 33 026,7 |  |  |  |
| 1.1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 171 642,1 |  | 196 678,9 | 259 282,2 | - |  | - |  | - | 627 603,2 |  | Целевой показатель 1, Индикатор 3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 53 680,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | 53 680,5 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Борьба с сахарным диабетом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 688,6 |  | 347 258,1 | 457 791,1 | - |  | - |  | - | 1 202 737,8 |  | X |  |
| 1.2 Мероприятия РП «Охрана материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | 120 243,6 | - |  | - |  | - | 120 243,6 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | - | 49 113,6 | - |  | - |  | - | 49 113,6 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Охрана материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 169 357,2 | - |  | - |  | - | 169 357,2 |  | X |  |
| ИТОГО финансирование региональных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 688,6 |  | 347 258,1 | 627 148,3 | - |  | - |  | - | 1 372 095,0 |  | X |  |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 688,6 |  | 347 258,1 | 627 148,3 | - |  | - |  | - | 1 372 095,0 |  | X |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель, участник |  |  | Источник финансирования |  |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1 | Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 39 986,9 |  | 41 650,4 |  | 43 349,7 |  | 45 014,3 |  | 46 724,9 |  | 48 486,4 |  | 265 212,6 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 8, Целевой показатель 12, Индикатор 3.1 |  |  |
| 2 | Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 331 695,5 |  | 356 168,7 |  | 381 102,6 |  | 395 736,9 |  | 410 774,9 |  | 426 261,2 |  | 2 301 739,8 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 3, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 3.1, Индикатор 3.2, Индикатор 3.3 |  |  |
| 3 | Предоставление субсидий автономным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 287 474,9 |  | 307 072,2 |  | 326 787,3 |  | 339 335,9 |  | 352 230,7 |  | 365 509,8 |  | 1 978 410,8 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 3, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 3.1, Индикатор 3.2, Индикатор 3.3 |  |  |
| 4 | Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и(или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 78 204,3 |  | 85 186,7 |  | 111 708,1 |  | 115 997,7 |  | 120 405,6 |  | 124 944,9 |  | 636 447,3 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 3, Целевой показатель 8, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 3.1, Индикатор 3.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 48 673,4 |  | 45 857,2 |  | 37 961,9 |  | - |  | - |  | - |  | 132 492,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание домов ребенка |  | КСП |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 1 322 864,4 |  | 1 359 116,8 |  | 1 455 457,5 |  | 1 511 347,1 |  | 1 568 778,3 |  | 1 627 921,2 |  | 8 845 485,3 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 3, Целевой показатель 8, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 3.2 |  |  |
| Всего процессная часть подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 108 899,4 |  | 2 195 052,0 |  | 2 356 367,1 |  | 2 407 431,9 |  | 2 498 914,4 |  | 2 593 123,5 |  | 14 159 788,3 |  |  | X |  |  |

### 10.4. Механизм реализации мероприятий и механизм

взаимодействия соисполнителей в случаях,

когда мероприятия подпрограммы 3 предусматривают

их реализацию несколькими соисполнителями

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», являющимися приложением № 25 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», предусмотренных КЗ на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом 44-ФЗ.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.2 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», являющимися приложением № 16 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», предусмотренных КЗ на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КЗ за счет средств бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, являющимися приложением № 36 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
44-ФЗ в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», а также Социального кодекса Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.12.2014 № 1262 «О мерах по реализации главы 15 «Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 2 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГАУЗ субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 4 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств  федерального бюджета на условиях софинансирования 
в виде предоставления субсидии в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг), в рамках федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», являющимися приложением № 15 
к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 
и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 5 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 3, осуществляется КСП за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений.

11. Подпрограмма 4

11.1. Паспорт подпрограммы 4

| 1 | Исполнители подпрограммы 4 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга Администрация Невского района Санкт-Петербурга КЗ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник(и) государственной программы (в части реализации подпрограммы 4) |  |
| 3 | Цели подпрограммы 4 | Развитие и совершенствование системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Создание доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций по медицинской реабилитации |
| 4 | Задачи подпрограммы 4 | Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения. Увеличение возможности восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 4 | РП «Оптимальная медицинская реабилитация» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 4 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 27 382 813,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 4 122 447,2 тыс. руб.; 2027 г. – 4 302 183,4 тыс. руб.; 2028 г. – 4 562 995,8 тыс. руб.; 2029 г. – 4 621 051,0 тыс. руб.; 2030 г. – 4 796 650,9 тыс. руб.; 2031 г. – 4 977 484,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 27 292 233,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 4 093 384,8 тыс. руб.; 2027 г. – 4 274 218,8 тыс. руб.; 2028 г. – 4 529 443,1 тыс. руб.; 2029 г. – 4 621 051,0 тыс. руб.; 2030 г. – 4 796 650,9 тыс. руб.; 2031 г. – 4 977 484,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 90 579,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 29 062,4 тыс. руб.; 2027 г. – 27 964,6 тыс. руб.; 2028 г. – 33 552,7 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 254 862,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 53 929,9 тыс. руб.; 2027 г. – 88 101,3 тыс. руб.; 2028 г. – 112 831,1 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 164 282,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 24 867,5 тыс. руб.; 2027 г. – 60 136,7 тыс. руб.; 2028 г. – 79 278,4 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 90 579,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 29 062,4 тыс. руб.; 2027 г. – 27 964,6 тыс. руб.; 2028 г. – 33 552,7 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | Борьба с социально значимыми заболеваниями. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослых и детей |

### 11.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 4

с указанием основных проблем и прогноз ее развития

Совершенствование организации системы медицинской реабилитации является одним из важных и социально значимых направлений практического здравоохранения 
в Санкт-Петербурге. Стратегической задачей реабилитации является социальная интеграция реабилитанта и обеспечение ему приемлемого качества жизни, то есть достижение удовлетворенности человека своим физическим и психическим состоянием 
и социальным статусом.

Медицинская реабилитация осуществляется независимо от сроков заболевания при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), отсутствии противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской реабилитации на основании установленного реабилитационного диагноза.

В Санкт-Петербурге в соответствии со структурой общей заболеваемости населения сформирована комплексная трехэтапная система медицинской реабилитации.

Коечный фонд и структура отделений медицинской реабилитации Санкт-Петербурга сформированы с учетом численности населения и структуры заболеваемости, определяющей потребность в медицинской реабилитации.

Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций.

Второй этап медицинской реабилитации (стационарный этап медицинской реабилитации) представлен стационарными отделениями медицинской реабилитации, подведомственных КЗ и АР. Для граждан, осуществляющих трудовую деятельность, организована возможность получения медицинской реабилитации второго этапа 
в условиях санаторно-курортных организаций Санкт-Петербурга.

Стационарные отделения медицинской реабилитации развернуты во всех стационарах, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, выполняющих оперативные вмешательства, оказывающих медицинскую помощь пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями, 
с онкологическими и другими заболеваниями.

Третий этап медицинской реабилитации осуществляется пациентам, 
не нуждающимся в посторонней помощи, в условиях амбулаторных и санаторно-курортных медицинских организаций.

Обеспечивается замкнутый цикл оказания медицинской помощи и представление своевременной медицинской реабилитации с соблюдением преемственности на всех этапах.

Отделения медицинской реабилитации на территории Санкт-Петербурга развернуты также в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова», федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральном государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии», федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук», федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации 
им Г.А.Альбрехта».

Действующая маршрутизация медицинской реабилитации обеспечивает проведение медицинской реабилитации в ранние сроки. Приоритетно пациенты направляются 
на реабилитацию «прямым переводом» после завершения лечения основного заболевания, требующего реабилитационных мероприятий, в том числе в отделения медицинской реабилитации санаторно-курортных организаций в рамках долечивания работающих граждан.

С 2022 года Санкт-Петербург является участником региональной программы 
Санкт-Петербурга «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», которая утверждается Правительством Санкт-Петербурга 
на определенный период. Мероприятия указанной региональной программы направлены на оснащение отделений медицинской реабилитации медицинских организаций современным медицинским оборудованием. В 2025 году Санкт-Петербург продолжил участие в данной программе. Мероприятия программы направлены на оснащение отделений медицинской реабилитации медицинских организаций современным медицинским оборудованием. В 2025 году закуплено более 260 единиц современного медицинского оборудования. Действующая с 2025 года региональная программа 
Санкт-Петербурга «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на период 2025-2030 годов утверждена распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2025 № 12-рп.

В городе создана современная инфраструктура санаторно-курортных учреждений для взрослых и детей, оснащенных новейшей лечебной аппаратурой, укомплектованных профессиональными кадрами.

Санаторно-курортное лечение взрослых пациентов фтизиатрического профиля оказывается в ГБУЗ «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор», а также 
в 21 федеральной санаторно-курортной организации. В 2025 году в данном учреждении пролечено 869 пациент (100,01% от плановых значений). В федеральные санаторно-курортные организации направлено 100% всех пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

Организована и проводится работа по направлению на санаторно-курортное лечение пациентов, относящихся к категориям граждан, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В 2025 году из числа детей – жителей Санкт-Петербурга получили санаторно-курортное лечение 25551 ребенка (в 2024 году - 25795 детей), из них право на бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением реализовали 1683 детей-инвалидов, 
(в 2024 годом - 1962 ребенка-инвалида).

В 2026 году в Санкт-Петербурге продолжается организация медицинской реабилитации взрослых по следующим направлениям:

организация обучения специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд;

оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием;

разработка тарифов на оказание услуг по медицинской реабилитации 
в стационарных условиях.

| 11.3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено вание меропри ятия | Исполни тель, участник |  | Район Санкт- Петербур га | Мощ ность объекта |  | Вид работ | Срок выполне ния работ |  | Общий объем расходов |  | Источник финанси рования |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мероприятия РП «Оптимальная медицинская реабилитация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 24 867,5 |  | 60 136,7 | 79 278,4 | - |  | - |  | - | 164 282,6 |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 8, Индикатор 4.1, Индикатор 4.2, Индикатор 4.4, Индикатор 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 29 062,4 |  | 27 964,6 | 33 552,7 | - |  | - |  | - | 90 579,7 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Оптимальная медицинская реабилитация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 929,9 |  | 88 101,3 | 112 831,1 | - |  | - |  | - | 254 862,3 |  | X |  |
| ИТОГО финансирование региональных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 929,9 |  | 88 101,3 | 112 831,1 | - |  | - |  | - | 254 862,3 |  | X |  |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 929,9 |  | 88 101,3 | 112 831,1 | - |  | - |  | - | 254 862,3 |  | X |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель, участник |  |  | Источник финансирования |  |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 369 299,9 |  | 299 180,9 |  | 311 387,5 |  | 323 344,8 |  | 335 631,9 |  | 348 285,2 |  | 1 987 130,2 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 12, Индикатор 4.1, Индикатор 4.2, Индикатор 4.3, Индикатор 4.4, Индикатор 4.5 |  |  |
| 2 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 115 660,6 |  | 116 622,0 |  | 121 019,9 |  | 125 667,1 |  | 130 442,4 |  | 135 360,1 |  | 744 772,1 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 4.1, Индикатор 4.2, Индикатор 4.3, Индикатор 4.4, Индикатор 4.5 |  |  |
|  |  |  | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 69 713,1 |  | 74 443,5 |  | 79 266,8 |  | 82 310,6 |  | 85 438,4 |  | 88 659,5 |  | 479 831,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 77 547,8 |  | 82 538,2 |  | 87 906,7 |  | 91 282,3 |  | 94 751,0 |  | 98 323,2 |  | 532 349,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  | 2 484 718,7 |  | 2 647 193,6 |  | 2 813 299,6 |  | 2 921 330,3 |  | 3 032 340,9 |  | 3 146 660,1 |  | 17 045 543,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание санаториев для больных туберкулезом |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 559 479,0 |  | 582 381,4 |  | 605 594,0 |  | 628 848,8 |  | 652 745,1 |  | 677 353,6 |  | 3 706 401,9 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 8, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 4.1, Индикатор 4.2 |  |  |
| 4 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям - санаториям для больных туберкулезом на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 167 945,5 |  | 178 401,4 |  | 189 054,5 |  | 196 314,2 |  | 203 774,1 |  | 211 456,4 |  | 1 146 946,1 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 8, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 4.1, Индикатор 4.2 |  |  |
| 5 | Содержание санаториев для детей и подростков |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 224 152,7 |  | 233 321,1 |  | 242 635,7 |  | 251 952,9 |  | 261 527,1 |  | 271 386,7 |  | 1 484 976,2 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 4.1, Индикатор 4.2, Индикатор 4.3, Индикатор 4.4, Индикатор 4.5 |  |  |
| Всего процессная часть подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 068 517,3 |  | 4 214 082,1 |  | 4 450 164,7 |  | 4 621 051,0 |  | 4 796 650,9 |  | 4 977 484,8 |  | 27 127 950,8 |  |  | X |  |  |

### 11.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 4

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 4, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, являющимися приложением № 14 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация указанного мероприятия осуществляется КЗ, а также АР, на территории которых расположены ГБУЗ, требующие оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год КЗ и перераспределяемых на АР в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год 
и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее - Закон о бюджете Санкт-Петербурга 
на 2026 год и на плановый период).

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 4, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ в целях обеспечения санаторно-курортного долечивания работающих граждан после стационарного лечения, а также санаторно-курортного лечения ветеранов боевых действий, указанных в абзацах втором и третьем подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023 № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 2 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 4, осуществляется КЗ и АР за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных им на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 3 и 5 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 4, осуществляется КЗ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 4 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 4, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

12. Подпрограмма 5

12.1. Паспорт подпрограммы 5

| 1 | Исполнители подпрограммы 5 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга Администрация Калининского района Санкт-Петербурга Администрация Кировского района Санкт-Петербурга Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга Администрация Курортного района Санкт-Петербурга Администрация Московского района Санкт-Петербурга Администрация Невского района Санкт-Петербурга Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга Администрация Приморского района Санкт-Петербурга Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга Администрация Центрального района Санкт-Петербурга КЗ КС КСП |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник(и) государственной программы (в части реализации подпрограммы 5) | Территориальный фонд ОМС СПб |
| 3 | Цели подпрограммы 5 | Оптимизация кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. Развитие информационного обеспечения управления ресурсами здравоохранения и процесса оказания медицинской помощи. Снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения. Развитие материально-технической базы учреждений. Повышение энергетической эффективности учреждений здравоохранения. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями. Увеличение доли детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Повышение доступности медицинской помощи для граждан благодаря ликвидации кадрового дефицита Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения, а также женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья. Развитие доступности учреждений для маломобильных групп населения. |
| 4 | Задачи подпрограммы 5 | Устранение дисбаланса в обеспеченности кадрами разных уровней системы здравоохранения. Внедрение электронных медицинских карт и электронный обмен информацией между медицинскими организациями, между медицинскими организациями и органами управления здравоохранением. Развитие информационной поддержки населения в сфере здравоохранения, включая мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью. Строительство новых объектов здравоохранения и реконструкция существующих. Проведение мероприятий и закупка оборудования для обеспечения доступности учреждений для маломобильных групп населения. Капитальный ремонт и замена лифтового оборудования учреждений здравоохранения. Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи. Заключение энергосервисных контрактов учреждениями здравоохранения. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения в части обеспечения бесперебойным электроснабжением. Улучшение материально-технической базы медицинских организаций, приобретение оборудования и материалов для учреждений здравоохранения. Снижение в медицинских организациях количества оборудования для оказания медицинской помощи со значительным сроком эксплуатации. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций. Дооснащение/оснащение/ перинатальных центров, детских больниц, детских поликлиник Увеличение обеспеченности системы здравоохранения медицинскими кадрами Проведение капитального и текущего ремонта зданий. |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 5 | РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» РП «Охрана материнства и детства» РП «Здоровье для каждого» РП «Борьба с сахарным диабетом» |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 5 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 340 139 043,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 68 840 719,8 тыс. руб.; 2027 г. – 54 441 982,9 тыс. руб.; 2028 г. – 64 267 472,2 тыс. руб.; 2029 г. – 55 644 641,9 тыс. руб.; 2030 г. – 47 608 839,4 тыс. руб.; 2031 г. – 49 335 387,1 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 334 517 508,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 66 614 600,1 тыс. руб.; 2027 г. – 53 399 579,1 тыс. руб.; 2028 г. – 62 962 918,3 тыс. руб.; 2029 г. – 55 308 072,8 тыс. руб.; 2030 г. – 47 259 480,7 тыс. руб.; 2031 г. – 48 972 857,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 3 913 887,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 1 955 268,7 тыс. руб.; 2027 г. – 776 701,0 тыс. руб.; 2028 г. – 1 028 010,4 тыс. руб.; 2029 г. – 49 406,3 тыс. руб.; 2030 г. – 51 283,7 тыс. руб.; 2031 г. – 53 217,2 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 1 707 647,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 270 851,0 тыс. руб.; 2027 г. – 265 702,8 тыс. руб.; 2028 г. – 276 543,5 тыс. руб.; 2029 г. – 287 162,8 тыс. руб.; 2030 г. – 298 075,0 тыс. руб.; 2031 г. – 309 312,4 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 5 014 544,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 1 487 216,1 тыс. руб.; 2027 г. – 1 505 875,8 тыс. руб.; 2028 г. – 2 021 453,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 2 700 514,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 876 178,2 тыс. руб.; 2027 г. – 783 314,8 тыс. руб.; 2028 г. – 1 041 021,9 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 2 314 030,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 611 037,9 тыс. руб.; 2027 г. – 722 561,0 тыс. руб.; 2028 г. – 980 431,1 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | Повышение доступности медицинской помощи для граждан. Переход на ведение медицинской информации преимущественно в электронной форме и повышение скорости обмена информацией между участниками лечебного процесса. Улучшение информационного сопровождения лекарственного обеспечения населения. Обеспечение условий для осуществления текущей деятельности в части управления проектами цифровой трансформации и обеспечение единого информационного пространства на базе электронно-информационного обмена. Обеспечение доступности цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. Оснащение региональных , межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Оснащение (дооснащение) оборудованием Центров здоровья для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Оснащение (переоснащение , дооснащение) медицинскими изделиями детских больниц, в том числе в составе других организаций. Оснащение мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. Оснащение медицински ми изделиями и иным оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с использованием радиологических методов. Совершенствование информационного обеспечения процессов льготного лекарственного обеспечения. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Обеспечение деятельности центра «Здоровая женщина возраста 50+». Обеспечение реализации мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи. Снижение количества зданий, требующих проведения капитального ремонта. Снижение количества лифтового оборудования, работающего сверхнормативного срока (25 лет). Увеличение количества зданий полностью доступных для маломобильных групп населения. Увеличение качества оказания скорой медицинской помощи за счет обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи. Реализация мероприятий, связанных с донорством органов человека. Полный переход на расчеты за потребленные энергоресурсы на основании показаний узлов учета |

### 12.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 5

с указанием основных проблем и прогноз ее развития

В целях повышения доступности продолжена работа по развитию сети медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов регионального и федерального уровней.

В поликлиниках выполнены мероприятия по организации дистанционной записи, электронной очереди, доступной системы навигации, «открытой регистратуры». Произведена оптимизация организации профилактических медицинских осмотров; работы кабинетов забора биологического материала, процедурного и прививочного кабинетов; кабинета врача-педиатра участкового, реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, установлены информационные терминалы и открытые колясочные.

Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания пациентов и сопровождающих их лиц.

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год сокращены сроки прохождения I этапа диспансеризации до двух дней.

Основные направления реализации мероприятий:

оптимизация работы регистратуры;

оптимизация проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

обеспечение доступной среды для маломобильных групп граждан;

маршрутизация пациентов на госпитализацию в плановом порядке в разрезе профилей (отделений) медицинской помощи.

С 2021 года начата реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2020 № 1085. Основная цель указанной региональной программы - повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи в Санкт-Петербурге, в том числе на основе рационального территориального планирования сети медицинских организаций первичного звена, осуществления ремонта и оснащения медицинских организаций оборудованием, ликвидации кадрового дефицита, обеспечения приоритета профилактики. В 2025 году приобретено 1396 единиц оборудования, проведен капитальный ремонт 
19 зданий медицинских организаций.

В рамках реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» проведены следующие мероприятия:

сформирован паспорт онкологической службы региона;

актуализирован порядок маршрутизации взрослого населения с онкологическими заболеваниями;

проведены мероприятия по подготовке к переоснащению структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
с применением радиологических методов диагностики;

оптимизация работы коечного фонда специализированных учреждений онкологического профиля;

развитие стационарзамещающих технологий;

увеличение доли лиц, получающих лекарственное, радиотерапевтическое 
и малоинвазивное хирургическое лечение в условиях дневного стационара;

внедрение информационных технологий в работу онкологической службы 
и их интеграция в систему медицинских организаций Санкт-Петербурга;

развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онкологического профиля, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационара 
и в амбулаторных условиях;

обеспечение преемственности противоопухолевой лекарственной терапии, проводимой в стационарных

и амбулаторных условиях;

совершенствование системы внешнего и внутреннего контроля качества медицинской помощи онкологическим пациентам;

внедрение и развитие практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования «врач-врач» на всех этапах оказания медицинской помощи;

взаимодействие медицинских организаций с научными медицинскими исследовательскими центрами.

В 2026 году в соответствии с региональной программой Санкт-Петербурга «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» на 2025-2030 годы», утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2025 № 13-рп, будут продолжены мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями, совершенствованию систем учета злокачественных новообразований, внедрению технологий оценки использования клинических рекомендаций, переоснащению оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами направлено на улучшение доступности, качества 
и комфортности медицинской помощи, посредством доукомплектования врачебным 
и средним медицинским персоналом медицинских организаций, главной целью которого является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Сбалансированность рынка труда в области здравоохранения осуществляется за счет укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, медицинским персоналом.

По итогам 2025 года обеспеченность врачами, работающими в государственных 
и муниципальных медицинских организациях, составила 107,2%; средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, - 106,5%.

Отмечается рост количества желающих обучаться в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных КЗ. В 2025 году принято 
на обучение по программам среднего профессионального образования 4365 человек.

В Санкт-Петербурге проводится мониторинг трудоустройства и профессиональной деятельности специалистов со средним медицинским образованием после окончания обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
по специальностям в области образования «Здравоохранение и медицинские науки». 
По итогам 2025 года в медицинские учреждения Санкт-Петербурга трудоустроено 1676 специалистов среднего звена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.04.2024 № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» В 2025 году участие в конкурсе на целевое обучение по программам высшего образования приняли 4 211 человек. По итогам конкурса в рамках выделенной квоты зачислено в ВУЗы 753 человека в рамках договора о целевом обучении по программам высшего образования, из них 431 договора – на целевое обучение по программам специалитета и 322 договора – на целевое обучение 
по программам ординатуры.

Особенностями приема целевого обучения по программам высшего образования являются меры материального стимулирования, предусмотренные в части 1.1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2018 
№ 1022 «О порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу 
в государственное учреждение здравоохранения Санкт-Петербурга, расположенное 
за пределами территорий Санкт-Петербурга в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек» 
КЗ осуществляются единовременные компенсационные выплаты пяти медицинским работникам ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко» в размере 
1 000 тыс. рублей каждому.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2022 
№ 646 «О присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» 
и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, за 2021 год» КЗ ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием». По результатам конкурса победителям выплачиваются денежные премии в размере 150 тыс. руб. - врачам 
и 75 тыс. руб. - специалистам со средним медицинским образованием.

КЗ разработаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета по здравоохранению от 20.05.2019 № 264-р «Об утверждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, их руководителей и работников», 
а также Положение о порядке оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, утвержденное распоряжением Комитета 
по здравоохранению от 26.08.2016 № 332-р «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения

Санкт-Петербурга», в соответствии с которым увеличены должностные оклады работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга путем повышения коэффициентов стажа и специфики работы.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» молодым специалистам со дня приема на работу устанавливаются на 24 месяца ежемесячные выплаты к должностному окладу. Молодым специалистам, имеющим документ установленного образца о высшем образовании, - 5 000 руб., молодым специалистам, имеющим документ установленного образца о среднем профессиональном образовании по программам подготовки специалистов среднего звена, - 4 000 руб.

Реализация мероприятий подпрограммы 5, связанных с расходами развития, позволит осуществить строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих объектов здравоохранения в целях приведения основных фондов медицинских учреждений в надлежащее техническое состояние, значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Санкт-Петербурга, а также позволит оказывать амбулаторную и стационарную помощь на новом современном уровне. Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически целесообразная модернизация здания или объекта (улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории, ликвидация аварийных ситуаций). На капитальный ремонт ставится, как правило, здание (объект) в целом или его часть. При необходимости производится капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства. В приоритетном порядке включаются мероприятия, связанные 
с устранением нарушений, указанных в предписаниях контролирующих органов, 
по ремонту инженерных систем, кровель, работы неотложного аварийного характера, 
а также мероприятия по завершению ремонтных работ в лечебных отделениях в целях оказания качественной медицинской помощи, а так же обеспечения доступности зданий для маломобильных групп населения.

В учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга проводится модернизация существующих электросетей и инженерных коммуникаций для обеспечения функционирования высокотехнологичного медицинского оборудования, обеспечения пожаробезопасности, приведение в соответствие современным потребностям систем водоснабжения и водоотведения, увеличение нормы площади на одного пациента 
с учетом изменившихся медицинских технологий.

Для совершенствования оказания медицинской помощи в части, касающейся состояния материально-технической базы зданий и сооружений учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, выполняются следующие мероприятия:

ремонт помещений общего пользования, ремонт кровель зданий;

ремонт инженерных систем: электроснабжения, вентиляции, тепло- и водоснабжения с учетом требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; замена лифтового оборудования; благоустройство территории и подъездных путей; реконструкция систем медицинского газоснабжения.

Реализация указанного выше комплекса мер по улучшению материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения повысит эффективность их функционирования, будет способствовать улучшению качества оказания и доступности медицинской помощи, сохранению и укреплению здоровья пациентов.

Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы для оказания скорой медицинской помощи.

Автомобили скорой медицинской помощи эксплуатируются в ежедневном круглосуточном режиме, что приводит к интенсивному физическому износу. 
При эксплуатации автомобиля свыше пяти лет для поддержания его в технически исправном состоянии требуются значительные затраты на восстановительный ремонт, снижается коэффициент технической готовности, что соответственно приводит 
к необходимости увеличения количества резервного автотранспорта. В настоящее время средний срок эксплуатации автомобилей составляет не более семи лет, что определяет необходимость проведения мероприятий по своевременной замене подвижного состава. Основной задачей является снижение времени среднего срока эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи до пяти лет.

Сохранение здоровья жителей Санкт-Петербурга требует системного подхода, который не ограничивается мерами, направленными только на улучшение медицинской помощи, необходимо воздействовать на все факторы, оказывающие влияние 
на продолжительность жизни и здоровье людей: окружающая среда, социально-экономические условия, природные условия, качество продуктов питания, возможность полноценного активного отдыха и занятия спортом.

| 12.3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наимено вание меропри ятия | Исполни тель, участник |  | Район Санкт- Петербур га | Мощ ность объекта |  | Вид работ | Срок выполне ния работ |  | Общий объем расходов |  | Источник финанси рования |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мероприятия РП «Борьба с сахарным диабетом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 4 933,4 |  | 5 908,7 | 7 789,4 | - |  | - |  | - | 18 631,5 |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4, Индикатор 5.7, Индикатор 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3 376,8 |  | 3 181,6 | 2 446,1 | - |  | - |  | - | 9 004,5 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Борьба с сахарным диабетом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 310,2 |  | 9 090,3 | 10 235,5 | - |  | - |  | - | 27 636,0 |  | X |  |
| 1.2 Мероприятия РП «Здоровье для каждого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 6 531,3 |  | 4 822,8 | - | - |  | - |  | - | 11 354,1 |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4, Индикатор 5.5, Индикатор 5.6, Индикатор 5.7, Индикатор 5.8, Индикатор 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 6 758,5 |  | 4 014,9 | - | - |  | - |  | - | 10 773,4 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Здоровье для каждого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 289,8 |  | 8 837,7 | - | - |  | - |  | - | 22 127,5 |  | X |  |
| 1.3 Мероприятия РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта в рамках реализации РП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 545 909,0 |  | 181 169,3 | 337 539,1 | - |  | - |  | - | 1 064 617,4 |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.4, Индикатор 5.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 379 360,5 |  | 345 606,4 | 559 898,8 | - |  | - |  | - | 1 284 865,7 |  |  |  |
| 1.3.2 | Предоставление субсидии на приобретение оборудования в рамках реализации РП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 170 834,8 |  | 181 169,3 | 337 539,1 | - |  | - |  | - | 689 543,2 |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.4, Индикатор 5.6, Индикатор 5.7, Индикатор 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 118 715,7 |  | 148 859,9 | 271 959,5 | - |  | - |  | - | 539 535,1 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214 820,0 |  | 856 804,9 | 1 506 936,5 | - |  | - |  | - | 3 578 561,4 |  | X |  |
| 1.4 Мероприятия РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Модернизация медицинских изделий и иного оборудования, дооснащение или переоснащение медицинскими изделиями и иным оборудованием существующих и (или) новых (организуемых) структурных подразделений региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии) | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 147 969,7 |  | 46 839,9 | - | - |  | - |  | - | 194 809,6 |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 6, Целевой показатель 7, Целевой показатель 12, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4, Индикатор 5.5, Индикатор 5.6, Индикатор 5.7, Индикатор 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 102 826,4 |  | 25 221,5 | - | - |  | - |  | - | 128 047,9 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 796,1 |  | 72 061,4 | - | - |  | - |  | - | 322 857,5 |  | X |  |
| 1.5 Мероприятия РП «Охрана материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями региональных детских больниц | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | 357 014,0 | 342 881,5 | - |  | - |  | - | 699 895,5 |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 3, Целевой показатель 8, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4, Индикатор 5.7, Индикатор 5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | 192 238,3 | 140 050,2 | - |  | - |  | - | 332 288,5 |  |  |  |
| 1.5.2 | Оснащение детских поликлиник (отделений) мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения | КЗ |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | 6 390,8 | 15 272,8 | - |  | - |  | - | 21 663,6 |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 3, Целевой показатель 8, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4, Индикатор 5.6, Индикатор 5.7, Индикатор 5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | 3 438,4 | 6 076,5 | - |  | - |  | - | 9 514,9 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование РП «Охрана материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 559 081,5 | 504 281,0 | - |  | - |  | - | 1 063 362,5 |  | X |  |
| ИТОГО финансирование региональных проектов, входящих в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487 216,1 |  | 1 505 875,8 | 2 021 453,0 | - |  | - |  | - | 5 014 544,9 |  | X |  |
| 2. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА, НЕ ОТНОСЯЩАЯСЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство здания психоневрологического диспансера по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, участок 1 (северо-восточнее д. 50, литера А, по Южному шоссе) (Софийская ул., восточнее дома № 52, литеры Е, Ж) (на 300 посещений в смену) | КС |  | Фрунзенский | 300 Количество посещений в смену |  | СМР | 2017 - 2026 |  | 878 330,7 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 206 021,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | 206 021,5 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.2 | Строительство здания высокотехнологического медицинского корпуса ГБУЗ "Городская больница № 15" по адресу: Санкт-Петербург, Авангардная ул., д. 4, литера А | КС |  | Красносельский | 569 Койко-мест |  | СМР | 2022 - 2026 |  | 19 748 370,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 3 635 640,9 |  | - | - | - |  | - |  | - | 3 635 640,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.3 | Строительство здания подстанции скорой медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Рябчикова, участок 1 (западнее д. 11, литера Ж, по ул. Рябчикова), включая корректировку проектной документации стадии РД | КС |  | Красносельский | 7 Машин |  | СМР | 2022 - 2026 |  | 379 104,4 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 618,0 |  | - | - | - |  | - |  | - | 618,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.4 | Строительство здания ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер № 8" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, участок 1 (севернее д. 21, литера А, по ул. Передовиков) (ул. Передовиков, западнее д. 25), включая разработку проектной документации стадии РД | КС |  | Красногвардейский | 300 посещений в смену |  | СМР | 2023 - 2027 |  | 886 846,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 42 000,0 |  | 812 340,6 | - | - |  | - |  | - | 854 340,6 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.5 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Садовая ул., участок 1 (юго-западнее д. 12, корп. 2, литера А по Садовой ул.) | КС |  | Колпинский | 600 посещений в смену |  | ПИР | 2023 - 2027 |  | 51 652,1 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 4 845,7 |  | 43 132,4 | - | - |  | - |  | - | 47 978,1 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2029 - 2031 |  | 3 846 554,9 |  |  |  | - |  | - | - | 10 000,0 |  | 200 000,0 |  | 3 636 554,9 | 3 846 554,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023 - 2031 |  | 3 898 207,0 |  |  |  | 4 845,7 |  | 43 132,4 | - | 10 000,0 |  | 200 000,0 |  | 3 636 554,9 | 3 894 533,0 |  |  |  |
| 2.6 | Строительство здания станции скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Первого Мая, участок 87 (территория, ограниченная ул. Первого Мая, Гостилицкой ул., Университетским пр., Широкой ул., в Петродворцовом районе; ФЗУ № 1), включая разработку проектной документации стадии РД | КС |  | Петродворцовый | 10 Машин |  | СМР | 2022 - 2026 |  | 587 238,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 42 577,3 |  | - | - | - |  | - |  | - | 42 577,3 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.7 | Строительство здания поликлиники для взрослых на территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., перспективным продолжением Бестужевской ул., Кушелевской дор., участок 77 | КС |  | Калининский | 600 посещений в смену |  | СМР | 2023 - 2026 |  | 1 475 931,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 580,2 |  | - | - | - |  | - |  | - | 580,2 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.8 | Строительство зданий для размещения центра паллиативной медицинской помощи по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Георгия Водопьянова, земельный участок 17п | КС |  | Колпинский | 50 коек |  | ПИР | 2023 - 2027 |  | 61 834,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 26 638,3 |  | 23 302,3 | - | - |  | - |  | - | 49 940,6 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2026 - 2029 |  | 2 478 994,3 |  |  |  | 2 326 592,8 |  | 42 401,6 | 100 000,0 | 9 999,9 |  | - |  | - | 2 478 994,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023 - 2029 |  | 2 540 829,2 |  |  |  | 2 353 231,1 |  | 65 703,9 | 100 000,0 | 9 999,9 |  | - |  | - | 2 528 934,9 |  |  |  |
| 2.9 | Строительство здания ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 14, для размещения отделения экстренной медицинской помощи | КС |  | Калининский | 132 коек |  | СМР | 2026 - 2030 |  | 13 658 439,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 657 703,9 |  | 1 000 000,0 | 4 450 131,6 | 4 500 000,0 |  | 3 050 604,4 |  | - | 13 658 439,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.10 | Строительство здания ГБУЗ "Детская городская больница № 1" для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения по адресу: Санкт-Петербург, Авангардная ул., д. 14, литера А | КС |  | Красносельский | 250 коек |  | СМР | 2020 - 2026 |  | 16 405 011,8 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 1 000,0 |  | - | - | - |  | - |  | - | 1 000,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.11 | Строительство станции скорой и неотложной помощи на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Лабораторный пр., участок 27 | КС |  | Калининский | 8 Машин |  | ПИР | 2024 - 2027 |  | 24 346,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 10 301,5 |  | 7 996,6 | - | - |  | - |  | - | 18 298,1 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2026 - 2028 |  | 729 112,1 |  |  |  | 0,1 |  | 412 700,6 | 316 411,4 | - |  | - |  | - | 729 112,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2028 |  | 753 458,1 |  |  |  | 10 301,6 |  | 420 697,2 | 316 411,4 | - |  | - |  | - | 747 410,2 |  |  |  |
| 2.12 | Проектирование и строительство здания поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, участок 168 (квартал II) | КС |  | Пушкинский | 1160 посещений в смену |  | СМР | 2023 - 2028 |  | 7 950 464,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 857 088,6 |  | 4 649 113,7 | 2 399 834,4 | - |  | - |  | - | 7 906 036,7 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.13 | Реконструкция зданий ГБУЗ "КБ Святителя Луки" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 46 | КС |  | Калининский | 25100 кв.м. |  | СМР | 2025 - 2028 |  | 3 797 759,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 601 512,3 |  | 1 000 000,0 | 2 167 107,5 | - |  | - |  | - | 3 768 619,8 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.14 | Строительство зданий поликлинического корпуса и корпуса под лучевой блок ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер" по адресу: Санкт-Петербург, Ульянка, квартал 8 | КС |  | Кировский | 500 посещений в смену |  | СМР | 2025 - 2029 |  | 13 807 342,5 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 749 461,2 |  | 733 109,2 | 4 331 188,9 | 7 762 945,2 |  | - |  | - | 13 576 704,5 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.15 | Строительство здания поликлиники для взрослых с женской консультацией по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., земельный участок 116 | КС |  | Выборгский | 1000 посещений в смену |  | СМР | 2025 - 2027 |  | 5 434 060,1 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 978 360,3 |  | 4 345 608,1 | - | - |  | - |  | - | 5 323 968,4 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.16 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 41, кадастровый номер 78:40:0008501:3308 | КС |  | Красносельский | 620 посещений в смену |  | СМР | 2025 - 2028 |  | 3 368 652,4 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 800 000,0 |  | 1 000 000,0 | 1 530 238,1 | - |  | - |  | - | 3 330 238,1 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.17 | Строительство нового здания лечебного корпуса общей мощностью 350 коек для СПб ГБУЗ "Психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко" по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское Гатчинского района Ленинградской области, 188357 | КС |  | Гатчинский район (Ленинградская область) | 350 коек |  | СМР | 2025 - 2029 |  | 4 183 285,0 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 0,1 |  | 50 000,0 | 100 000,0 | 4 033 284,9 |  | - |  | - | 4 183 285,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.18 | Строительство здания женской консультации на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская ул., участок 112А (северо-западнее д. 112, корп. 1, литера А, по Будапештской ул.) | КС |  | Фрунзенский | 500 посещений в смену |  | ПИР | 2023 - 2027 |  | 38 997,5 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 18 850,8 |  | 13 186,2 | - | - |  | - |  | - | 32 037,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2029 - 2032 |  | 2 002 097,8 |  |  |  | - |  | - | - | 10 000,0 |  | 200 000,0 |  | 500 000,0 | 710 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023 - 2032 |  | 2 041 095,3 |  |  |  | 18 850,8 |  | 13 186,2 | - | 10 000,0 |  | 200 000,0 |  | 500 000,0 | 742 037,0 |  |  |  |
| 2.19 | Строительство здания диагностического центра по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., участок 17 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) | КС |  | Приморский | 604 посещений в смену |  | СМР | 2025 - 2028 |  | 2 996 691,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 919 520,7 |  | 900 000,0 | 1 164 938,6 | - |  | - |  | - | 2 984 459,3 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.20 | Реконструкция зданий ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" под размещение лаборатории клеточных технологий по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, литера У, и материального склада по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 23, литера 3 | КС |  | Курортный | 2136,9 кв.м. |  | СМР | 2022 - 2026 |  | 845 583,1 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 613,2 |  | - | - | - |  | - |  | - | 613,2 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.21 | Строительство медицинского колледжа и городского аккредитационного центра для специалистов со средним медицинским образованием на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., участок 10Г | КС |  | Фрунзенский | 1200 Мест |  | ПИР | 2024 - 2027 |  | 146 998,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 123 368,4 |  | 15 703,8 | - | - |  | - |  | - | 139 072,2 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2028 - 2031 |  | 5 476 637,7 |  |  |  | - |  | - | 50 000,0 | 210 000,0 |  | 500 000,0 |  | 4 716 637,7 | 5 476 637,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2031 |  | 5 623 635,9 |  |  |  | 123 368,4 |  | 15 703,8 | 50 000,0 | 210 000,0 |  | 500 000,0 |  | 4 716 637,7 | 5 615 709,9 |  |  |  |
| 2.22 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения со встроенной станцией скорой и неотложной помощи по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, участок 11 | КС |  | Калининский | 420 посещений в смену |  | СМР | 2024 - 2026 |  | 2 201 694,8 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 1 481 935,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | 1 481 935,5 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.23 | Реконструкция здания для размещения амбулаторно-поликлинического учреждения с дневным стационаром по адресу: пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 52а, литера А | КС |  | Курортный | 370 посещений в смену |  | СМР | 2023 - 2026 |  | 1 427 987,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 592 446,7 |  | - | - | - |  | - |  | - | 592 446,7 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.24 | Строительство здания детской стоматологической поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, Новобелицкая ул., участок 4 (восточнее д. № 14, литера А, по ул.Пограничника Гарькавого) | КС |  | Красносельский | 500 посещений в смену |  | ПИР | 2029 - 2030 |  | 40 240,6 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | - | 3 326,5 |  | 36 914,1 |  | - | 40 240,6 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2031 - 2032 |  | 1 925 882,4 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2029 - 2032 |  | 1 966 123,0 |  |  |  | - |  | - | - | 3 326,5 |  | 36 914,1 |  | 50 000,0 | 90 240,6 |  |  |  |
| 2.25 | Строительство здания общежития квартирного типа для сотрудников ГБУЗ "Психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко" по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, село Никольское | КС |  | Гатчинский район (Ленинградская область) | 125 квартир |  | ПИР | 2013 - 2026 |  | 25 255,1 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 18 000,0 |  | - | - | - |  | - |  | - | 18 000,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2026 - 2029 |  | 1 084 407,9 |  |  |  | 0,1 |  | 52 722,5 | 252 352,4 | 779 332,9 |  | - |  | - | 1 084 407,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2013 - 2029 |  | 1 109 663,0 |  |  |  | 18 000,1 |  | 52 722,5 | 252 352,4 | 779 332,9 |  | - |  | - | 1 102 407,9 |  |  |  |
| 2.26 | Строительство общежития для сотрудников онкологической больницы по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., участок 1 (юго-восточнее д. 68, литера Щ, по Ленинградской ул.); пос. Песочный, включая корректировку проектной документации стадии РД | КС |  | Курортный | 111 квартир |  | СМР | 2022 - 2026 |  | 1 181 383,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 236 915,6 |  | - | - | - |  | - |  | - | 236 915,6 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.27 | Строительство паркинга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., восточнее д. 68, литера А | КС |  | Курортный | 300 машино-мест |  | СМР | 2024 - 2026 |  | 645 926,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 55 578,5 |  | - | - | - |  | - |  | - | 55 578,5 |  |  |  |
| 2.28 | Проектирование и строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 1 | КС |  | Приморский | 1020 посещений в смену |  | СМР | 2023 - 2027 |  | 4 338 233,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 551 628,3 |  | 3 784 241,3 | - | - |  | - |  | - | 4 335 869,6 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.29 | Строительство здания поликлиники для детей на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Ленинградская ул., земельный участок 18 | КС |  | Пушкинский | 420 посещений в смену |  | ПИР | 2021 - 2027 |  | 36 267,5 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 13 589,9 |  | 16 181,8 | - | - |  | - |  | - | 29 771,7 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2029 - 2032 |  | 2 163 782,9 |  |  |  | - |  | - | - | 10 000,0 |  | 150 000,0 |  | 395 028,5 | 555 028,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2021 - 2032 |  | 2 200 050,4 |  |  |  | 13 589,9 |  | 16 181,8 | - | 10 000,0 |  | 150 000,0 |  | 395 028,5 | 584 800,2 |  |  |  |
| 2.30 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: земельный участок у д. 54, корп. 2 по пр. Энтузиастов | КС |  | Красногвардейский | 600 посещений в смену |  | СМР | 2026 - 2028 |  | 3 769 255,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 244 462,7 |  | 359 128,6 | 3 165 664,6 | - |  | - |  | - | 3 769 255,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.31 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения на территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским пр., Московским шоссе и южным полукольцом Октябрьской железной дороги, ФЗУ 93 | КС |  | Московский | 900 посещений в смену |  | СМР | 2024 - 2027 |  | 4 431 638,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 1 942 006,5 |  | 1 722 965,9 | - | - |  | - |  | - | 3 664 972,4 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.32 | Строительство здания поликлиники для взрослых на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 25 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) | КС |  | Красносельский | 600 посещений в смену |  | СМР | 2025 - 2028 |  | 3 139 975,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 589 242,8 |  | 900 000,0 | 1 598 523,1 | - |  | - |  | - | 3 087 765,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.33 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, земельный участок 53 | КС |  | Кронштадтский | 600 посещений в смену |  | ПИР | 2024 - 2027 |  | 83 335,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 67 369,4 |  | 12 107,8 | - | - |  | - |  | - | 79 477,2 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2029 - 2031 |  | 3 235 328,6 |  |  |  | - |  | - | - | 50 000,0 |  | 200 000,0 |  | 2 985 328,6 | 3 235 328,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2031 |  | 3 318 663,9 |  |  |  | 67 369,4 |  | 12 107,8 | - | 50 000,0 |  | 200 000,0 |  | 2 985 328,6 | 3 314 805,8 |  |  |  |
| 2.34 | Строительство станции переливания крови по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, земельный участок 10В | КС |  | Фрунзенский | 25000 единица |  | СМР | 2025 - 2028 |  | 8 735 191,8 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 894 222,9 |  | 1 901 563,9 | 5 823 651,3 | - |  | - |  | - | 8 619 438,1 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.35 | Строительство здания консультативно-диагностического центра ГБУ НИИ им. Джанелидзе с районным травматологическим пунктом и подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи на 10 бригад на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Белградская ул., участок 71 (западнее д. 3, литера А, по Будапештской ул.) | КС |  | Фрунзенский | 600 посещений в смену |  | ПИР | 2022 - 2026 |  | 67 628,4 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 9 255,0 |  | - | - | - |  | - |  | - | 9 255,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2026 - 2029 |  | 8 378 558,7 |  |  |  | 35 000,0 |  | 505 935,0 | 3 576 042,1 | 4 261 581,6 |  | - |  | - | 8 378 558,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2022 - 2029 |  | 8 446 187,1 |  |  |  | 44 255,0 |  | 505 935,0 | 3 576 042,1 | 4 261 581,6 |  | - |  | - | 8 387 813,7 |  |  |  |
| 2.36 | Строительство многофункционального медицинского комплекса в границах территории, ограниченной пр. Авиаконструкторов, Глухарской ул., Планерной ул., Плесецкой ул., в Приморском районе Санкт-Петербурга | КС |  | Приморский | 1000 коек |  | СМР | 2025 - 2038 |  | 104 662 783,7 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 233 781,0 |  | 1 000 000,0 | 5 376 161,1 | 8 186 956,3 |  | 17 426 709,0 |  | 10 962 065,7 | 43 185 673,1 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.37 | Строительство центра медицинской реабилитации детей ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Прибрежная ул., земельный участок 6а | КС |  | Курортный | 500 коек |  | ПИР | 2029 - 2031 |  | 269 950,5 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | - | 32 765,8 |  | 119 114,7 |  | 118 070,0 | 269 950,5 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2032 - 2034 |  | 8 681 811,9 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2029 - 2034 |  | 8 951 762,4 |  |  |  | - |  | - | - | 32 765,8 |  | 119 114,7 |  | 118 070,0 | 269 950,5 |  |  |  |
| 2.38 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, М. Карпатская ул., земельный участок 3А | КС |  | Фрунзенский | 340 посещений в смену |  | ПИР | 2027 - 2029 |  | 85 287,8 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | 5 635,4 | 48 410,8 | 31 241,6 |  | - |  | - | 85 287,8 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2030 - 2032 |  | 2 876 032,4 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | 10 000,0 |  | 50 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2027 - 2032 |  | 2 961 320,2 |  |  |  | - |  | 5 635,4 | 48 410,8 | 31 241,6 |  | 10 000,0 |  | 50 000,0 | 145 287,8 |  |  |  |
| 2.39 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: Санкт-Петербург, территория, ограниченная Ольгинской дор., ул. Шишкина, ул. Валерия Гаврилина, Заречной ул., ул. Михаила Дудина (ОЗУ № 11) | КС |  | Выборгский | 500 посещений в смену |  | ПИР | 2023 - 2027 |  | 44 415,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 22 216,7 |  | 14 477,2 | - | - |  | - |  | - | 36 693,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2026 - 2029 |  | 3 106 429,4 |  |  |  | 2 954 027,9 |  | 42 401,6 | 100 000,0 | 9 999,9 |  | - |  | - | 3 106 429,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2023 - 2029 |  | 3 150 845,3 |  |  |  | 2 976 244,6 |  | 56 878,8 | 100 000,0 | 9 999,9 |  | - |  | - | 3 143 123,3 |  |  |  |
| 2.40 | Строительство здания стоматологической поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., участок 18 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков), (СПЧ, квартал 59А, корп. 34), включая разработку проектной документации стадии РД | КС |  | Приморский | 420 посещений в смену |  | СМР | 2025 - 2028 |  | 1 432 532,4 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 5 143,7 |  | 823 348,2 | 585 407,9 | - |  | - |  | - | 1 413 899,8 |  | Целевой показатель 1 |  |
| 2.41 | Строительство здания для размещения патологоанатомического отделения с моргом и районным судебно-медицинским отделением ГБУЗ «Николаевская больница» на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Константиновская ул., участок 1А | КС |  | Петродворцовый | 4000 кв.м |  | ПИР | 2024 - 2027 |  | 36 814,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 3 913,5 |  | 30 181,5 | - | - |  | - |  | - | 34 095,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2026 - 2028 |  | 1 029 380,4 |  |  |  | 0,1 |  | 100 000,0 | 929 380,3 | - |  | - |  | - | 1 029 380,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2028 |  | 1 066 194,6 |  |  |  | 3 913,6 |  | 130 181,5 | 929 380,3 | - |  | - |  | - | 1 063 475,4 |  |  |  |
| 2.42 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., земельный участок 6п | КС |  | Красногвардейский | 150 посещений в смену |  | ПИР | 2024 - 2026 |  | 21 273,6 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 15 521,9 |  | - | - | - |  | - |  | - | 15 521,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2029 - 2031 |  | 934 142,8 |  |  |  | - |  | - | - | 10 000,0 |  | 100 000,0 |  | 824 142,8 | 934 142,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2031 |  | 955 416,4 |  |  |  | 15 521,9 |  | - | - | 10 000,0 |  | 100 000,0 |  | 824 142,8 | 949 664,7 |  |  |  |
| 2.43 | Строительство здания учебного центра ГБУ НИИ им. Джанелидзе на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фучика, участок 26 (юго-восточнее пересечения ул. Фучика с Будапештской ул.) | КС |  | Фрунзенский | 500 Мест |  | ПИР | 2024 - 2027 |  | 64 139,6 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 41 368,4 |  | 19 330,2 | - | - |  | - |  | - | 60 698,6 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2028 - 2030 |  | 2 253 161,1 |  |  |  | - |  | - | 20 000,0 | 500 000,0 |  | 1 733 161,1 |  | - | 2 253 161,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2030 |  | 2 317 300,7 |  |  |  | 41 368,4 |  | 19 330,2 | 20 000,0 | 500 000,0 |  | 1 733 161,1 |  | - | 2 313 859,7 |  |  |  |
| 2.44 | Приспособление для современного использования комплекса зданий по адресу: Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 57-61 для ГБУЗ "Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины" | КС |  | Василеостровский | 5110 кв.м |  | ПИР | 2024 - 2027 |  | 94 489,6 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 75 245,0 |  | 16 143,9 | - | - |  | - |  | - | 91 388,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2027 - 2029 |  | 2 171 342,4 |  |  |  | - |  | 10 000,0 | 100 000,0 | 2 061 342,4 |  | - |  | - | 2 171 342,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2029 |  | 2 265 832,0 |  |  |  | 75 245,0 |  | 26 143,9 | 100 000,0 | 2 061 342,4 |  | - |  | - | 2 262 731,3 |  |  |  |
| 2.45 | Реконструкция ГБУЗ «Детский санаторий Аврора» с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 30, литера А | КС |  | Кронштадтский | 75 Мест |  | ПИР | 2029 - 2030 |  | 96 598,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | - | 10 000,0 |  | 86 598,3 |  | - | 96 598,3 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2031 - 2032 |  | 964 025,9 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2029 - 2032 |  | 1 060 624,2 |  |  |  | - |  | - | - | 10 000,0 |  | 86 598,3 |  | 10 000,0 | 106 598,3 |  |  |  |
| 2.46 | Строительство здания стоматологической поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, участок 1 (севернее пересечения с Московской ул.) | КС |  | Колпинский | 380 посещений в смену |  | ПИР | 2029 - 2030 |  | 39 931,3 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | - | 3 347,5 |  | 36 583,8 |  | - | 39 931,3 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2031 - 2032 |  | 986 895,1 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2029 - 2032 |  | 1 026 826,4 |  |  |  | - |  | - | - | 3 347,5 |  | 36 583,8 |  | 100 000,0 | 139 931,3 |  |  |  |
| 2.47 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе (Детскосельский), участок 7 | КС |  | Пушкинский | 340 посещений в смену |  | ПИР | 2027 - 2029 |  | 90 126,5 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | 6 030,8 | 50 831,3 | 33 264,4 |  | - |  | - | 90 126,5 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2030 - 2032 |  | 3 876 976,8 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | 10 000,0 |  | 100 000,0 | 110 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2027 - 2032 |  | 3 967 103,3 |  |  |  | - |  | 6 030,8 | 50 831,3 | 33 264,4 |  | 10 000,0 |  | 100 000,0 | 200 126,5 |  |  |  |
| 2.48 | Реконструкция здания литеры Л, д. 9, по ул. Борисова, г. Сестрорецк, для размещения подразделений ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, участок 18 | КС |  | Курортный | 5200 кв.м |  | ПИР | 2024 - 2027 |  | 85 095,9 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 66 434,8 |  | 12 043,1 | - | - |  | - |  | - | 78 477,9 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2029 - 2032 |  | 3 473 804,4 |  |  |  | - |  | - | - | 50 000,0 |  | 200 000,0 |  | 981 484,9 | 1 231 484,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2024 - 2032 |  | 3 558 900,3 |  |  |  | 66 434,8 |  | 12 043,1 | - | 50 000,0 |  | 200 000,0 |  | 981 484,9 | 1 309 962,8 |  |  |  |
| 2.49 | Строительство здания паркинга по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9 | КС |  | Курортный | 300 машино-мест |  | ПИР | 2025 - 2027 |  | 38 104,8 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | 28 356,4 |  | 9 748,4 | - | - |  | - |  | - | 38 104,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2027 - 2028 |  | 675 640,0 |  |  |  | - |  | 50 000,0 | 625 640,0 | - |  | - |  | - | 675 640,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2025 - 2028 |  | 713 744,8 |  |  |  | 28 356,4 |  | 59 748,4 | 625 640,0 | - |  | - |  | - | 713 744,8 |  |  |  |
| 2.50 | Строительство нового лечебного корпуса и административно-диагностического корпуса ГКУЗ "Психиатрическая больница № 3 им. И.И.Скворцова-Степанова" по адресу: Санкт-Петербург, Фермcкое шоссе, участок 54 | КС |  | Приморский | 250 Мест |  | ПИР | 2029 - 2031 |  | 184 168,8 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | - | 18 141,8 |  | 93 811,7 |  | 72 215,3 | 184 168,8 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2031 - 2033 |  | 4 261 304,0 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2029 - 2033 |  | 4 445 472,8 |  |  |  | - |  | - | - | 18 141,8 |  | 93 811,7 |  | 82 215,3 | 194 168,8 |  |  |  |
| 2.51 | Строительство здания амбулаторно-поликлинического учреждения в границах территории, ограниченной ул. Шахматова, Чебышевской ул., Ботанической ул., Университетским пр., в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга; ОЗУ № 1 | КС |  | Петродворцовый | 640 Посещений в смену |  | ПИР | 2029 - 2031 |  | 86 253,2 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | - | 5 056,0 |  | 48 844,0 |  | 32 353,2 | 86 253,2 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2031 - 2033 |  | 3 661 589,2 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2029 - 2033 |  | 3 747 842,4 |  |  |  | - |  | - | - | 5 056,0 |  | 48 844,0 |  | 42 353,2 | 96 253,2 |  |  |  |
| 2.52 | Проектирование и строительство амбулаторно-поликлинического учреждения для детей по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, участок 38, кадастровый номер 78:40:0008501:49300 | КС |  | Красносельский | 420 Посещений в смену |  | ПИР | 2031 - 2032 |  | 39 426,5 |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  | Целевой показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СМР | 2033 - 2035 |  | 1 721 091,9 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 2031 - 2035 |  | 1 760 518,4 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
| ИТОГО финансирование по Адресной инвестиционной программе, не относящейся к региональным проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 180 959,1 |  | 26 442 782,2 | 38 861 915,4 | 32 592 586,7 |  | 24 202 341,1 |  | 25 563 881,6 | 169 844 466,1 |  | X |  |
| ВСЕГО проектная часть подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 668 175,2 |  | 27 948 658,0 | 40 883 368,4 | 32 592 586,7 |  | 24 202 341,1 |  | 25 563 881,6 | 174 859 011,0 |  | X |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель, участник |  |  | Источник финансирования |  |  | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий ГБУЗ "Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 51 226,8 |  | 54 934,2 |  | 58 714,7 |  | 60 969,3 |  | 63 286,2 |  | 65 672,1 |  | 354 803,3 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 2 | Предоставление субсидий ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 879 849,7 |  | 941 269,5 |  | 1 003 880,5 |  | 1 042 429,5 |  | 1 082 041,8 |  | 1 122 834,8 |  | 6 072 305,8 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 3 | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям - службам заказчика на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 117 743,2 |  | 122 641,4 |  | 127 645,2 |  | 132 546,8 |  | 137 583,6 |  | 142 770,5 |  | 780 930,7 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 4 | Предоставление субсидии ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 920 982,8 |  | 859 349,6 |  | 894 411,1 |  | 928 756,5 |  | 964 049,2 |  | 1 000 393,9 |  | 5 567 943,1 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 5 | Обеспечение капитального ремонта учреждений здравоохранения |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 8 636,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8 636,1 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 23 504,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 23 504,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 22 323,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 22 323,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 19 964,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 19 964,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 32 903,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 32 903,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 34 068,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 34 068,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 201 627,4 |  | 370 755,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 572 382,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 56 973,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 56 973,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 105 909,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 105 909,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 106 680,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 106 680,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 7 605,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 7 605,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 46 210,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 46 210,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 9 988,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 9 988,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 114 496,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 114 496,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 43 203,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 43 203,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 601 862,3 |  | 18 569,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 620 431,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  | 223 568,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 223 568,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КСП |  |  |  |  |  | 6 776,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6 776,4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание ГКУЗ особого типа медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 272 365,5 |  | 264 597,6 |  | 274 944,8 |  | 285 502,7 |  | 296 351,8 |  | 307 524,2 |  | 1 701 286,6 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 7 | Обеспечение прочих мероприятий в области здравоохранения |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 340 105,3 |  | 93 939,9 |  | 55 624,6 |  | 57 760,6 |  | 59 955,5 |  | 62 215,8 |  | 669 601,7 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 8 | Приобретение оборудования для учреждений здравоохранения |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 3 011 516,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 011 516,1 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 9 | Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 7 970,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 7 970,8 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 432 595,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 432 595,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 72 235,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 72 235,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 35 624,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 35 624,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 166 518,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 166 518,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 325 873,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 325 873,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 40 370,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 40 370,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 258 735,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 258 735,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 3 480,7 |  | 723 837,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 727 318,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 293 713,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 293 713,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 6 849,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6 849,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 191 063,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 191 063,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  | 9 930 973,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 9 930 973,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение расходов на капитальный ремонт и замену лифтового оборудования учреждений здравоохранения |  | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 874,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 874,4 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  | Администрация Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 10 343,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 343,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  | 290 584,8 |  | 217 353,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 507 938,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 7 857,4 |  | 8 184,3 |  | 8 518,2 |  | - |  | - |  | - |  | 24 559,9 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  | 939,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 939,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  | 35 453,7 |  | 16 537,2 |  | 17 211,9 |  | 17 872,8 |  | 18 552,0 |  | 19 251,4 |  | 124 879,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Предоставление субсидии ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 5 345 600,5 |  | 5 364 724,5 |  | 5 384 261,0 |  | 5 591 016,6 |  | 5 803 475,3 |  | 6 022 266,3 |  | 33 511 344,2 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 5 |  |  |
| 13 | Приобретение санитарного автотранспорта для ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 1 500 000,0 |  | 1 000 000,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 500 000,0 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 5 |  |  |
| 14 | Содержание ГКУ "Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению" |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 80 456,3 |  | 83 796,4 |  | 87 205,2 |  | 90 553,9 |  | 93 994,9 |  | 97 538,5 |  | 533 545,2 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 15 | Предоставление субсидии государственным учреждениям здравоохранения на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам и гражданам не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 631 622,6 |  | 631 622,6 |  | 631 622,6 |  | 655 876,9 |  | 680 800,2 |  | 706 466,4 |  | 3 938 011,3 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 16 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 750,7 |  | 781,9 |  | 813,8 |  | 845,0 |  | 877,2 |  | 910,2 |  | 4 978,8 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 17 | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 3 400,0 |  | 3 650,0 |  | 3 900,0 |  | 4 049,8 |  | 4 203,7 |  | 4 362,1 |  | 23 565,6 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1 600,0 |  | 1 350,0 |  | 1 100,0 |  | 1 142,2 |  | 1 185,6 |  | 1 230,3 |  | 7 608,1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Развитие паллиативной медицинской помощи |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 98 414,7 |  | 107 900,5 |  | 118 160,0 |  | 122 697,3 |  | 127 359,8 |  | 132 161,3 |  | 706 693,6 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 46 579,5 |  | 40 143,7 |  | 33 327,2 |  | 34 607,0 |  | 35 922,0 |  | 37 276,3 |  | 227 855,7 |  |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации |  | КЗ |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 12 159,9 |  | 12 646,3 |  | 13 152,1 |  | 13 657,1 |  | 14 176,1 |  | 14 710,6 |  | 80 502,1 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 20 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования |  | Территориальный фонд ОМС СПб |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 255 091,0 |  | 265 702,8 |  | 276 543,5 |  | 287 162,8 |  | 298 075,0 |  | 309 312,4 |  | 1 691 887,5 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.1, Индикатор 5.2 |  |  |
| 21 | Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала |  | Территориальный фонд ОМС СПб |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 15 760,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15 760,0 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Индикатор 5.1, Индикатор 5.2 |  |  |
| 22 | Обеспечение расходов на капитальный ремонт прочих учреждений, подведомственных КЗ и не оказывающих медицинскую помощь |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 1 229,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 229,2 |  |  | Целевой показатель 1 |  |  |
| 23 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2023 № 559 |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 1 241 694,0 |  | 1 241 694,0 |  | 1 241 694,0 |  | 1 241 694,0 |  | 1 241 694,0 |  | 1 241 694,0 |  | 7 450 164,0 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 9, Целевой показатель 10, Целевой показатель 11, Индикатор 5.1, Индикатор 5.2 |  |  |
| 24 | Субсидии государственным учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга в целях поддержания высокого уровня оказания медицинской помощи и усиления кадрового потенциала в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 12 482 914,4 |  | 12 482 914,4 |  | 12 482 914,4 |  | 12 482 914,4 |  | 12 482 914,4 |  | 12 482 914,4 |  | 74 897 486,4 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.1, Индикатор 5.2 |  |  |
| 25 | Обеспечение деятельности центра «Здоровая женщина возраста 50+» |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 70 500,0 |  | 70 500,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 141 000,0 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4 |  |  |
| 26 | Обеспечение капитального ремонта учреждений здравоохранения стационарного типа |  | КЗ |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга |  |  | 2 728 730,0 |  | 1 493 928,2 |  | 668 459,0 |  | - |  | - |  | - |  | 4 891 117,2 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4 |  |  |
| 27 | Оказание специализированной медицинской помощи в период проведения специальной военной операции военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, находящимися в ведении Санкт-Петербурга |  | КЗ |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1 257 488,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 257 488,3 |  |  | Целевой показатель 1, Целевой показатель 8, Целевой показатель 12, Индикатор 5.3, Индикатор 5.4, Индикатор 5.5 |  |  |
| 28 | Проведение генетических экспертных исследований костного материала неопознанных тел погибших в ходе специальной военной операции, а также образцов крови (буккального эпителия) родственников погибших в ходе специальной военной операции |  | КЗ |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 26 403,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 26 403,1 |  |  | Целевой показатель 1, Индикатор 5.1, Индикатор 5.2, Индикатор 5.3 |  |  |
| Всего процессная часть подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 172 544,6 |  | 26 493 324,9 |  | 23 384 103,8 |  | 23 052 055,2 |  | 23 406 498,3 |  | 23 771 505,5 |  | 165 280 032,3 |  |  | X |  |  |

### 12.4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 5

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», являющимися приложением № 32 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым в соответствующем финансовом году постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении 
и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также по оснащению (дооснащению) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», являющимися приложением № 33 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 1.3.1 и 1.3.2 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств  федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего 
в состав национального проекта «Здравоохранение», являющимися приложением № 10 
к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 
и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, путем предоставления субсидий ГБУ (ГБУЗ) и ГАУ (ГАУЗ) на иные цели в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация указанных мероприятий осуществляется КЗ, а также АР, на территории которых расположены ГБУ (ГБУЗ) и ГАУ (ГАУЗ), требующие капитального ремонта 
и приобретения оборудования, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год КЗ и перераспределяемых 
на АР в соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.4.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию медицинских изделий и иного оборудования структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), дооснащение или переоснащение медицинскими изделиями и иным оборудованием существующих и (или) новых (организуемых) структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», являющимися приложением № 29 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.5.1 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов российской федерации, возникающих при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями детских больниц, в том числе в составе других организаций, являющимися приложением № 38 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления субсидий ГБУ (ГБУЗ) и ГАУ (ГАУЗ) на иные цели в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.5.2 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов российской федерации, возникающих при реализации мероприятий по оснащению мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник (отделений) для проведения выездных мероприятий, в том числе в целях профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения в рамках реализации федерального проекта «Охрана материнства 
и детства», являющимися приложением № 39 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления субсидий ГБУ (ГБУЗ) и ГАУ (ГАУЗ) 
на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятий указанных в пунктах 1.5.1-1.5.2 осуществляется КЗ, а также АР, на территории которых расположены ГБУ (ГБУЗ) и ГАУ (ГАУЗ), требующие оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями региональных детских больниц, оснащение детских поликлиник (отделений) мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год КЗ и перераспределяемых 
на АР в соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период.

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.1 - 2.52 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ на основании решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, содержащегося в пункте 2-1 настоящего постановления, принятого в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.08.2022 № 719 «О порядках принятия решений о подготовке, реализации 
и предоставлении бюджетных инвестиции за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, порядке их осуществления и внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039».

В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 2.41 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, подлежит уничтожению (сносу) здание, находящееся 
в государственной собственности Санкт-Петербурга, площадью 332,3 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 20, кадастровый номер 78:40:1924801:1016.

В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 2.49 проектной части перечня мероприятий подпрограммы 5, подлежит уничтожению (сносу) здание, находящееся 
в государственной собственности Санкт-Петербурга, площадью 27,2 кв.м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9а, литера Б, кадастровый номер 78:38:0011103:2027.

Уничтожение (снос) указанных зданий осуществляется на основании решений Правительства Санкт-Петербурга, принимаемых в соответствии с пунктом 2 Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2024 № 1180 «О внесении изменении 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.08.2022 № 719».

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 1 – 4 и 12 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных КЗ на соответствующий финансовый год, путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 5 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ, АР, КС и КСП за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений, а также путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) 
и ГАУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 6 и 14 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пункте 7 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем осуществления денежных выплат, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» и путем предоставления подведомственным 
ГБУ (ГБУЗ) субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 8, 13 и 15 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений, а также путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) и ГАУЗ субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 9 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ и АР за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных им на соответствующий финансовый год, для подведомственных ГКУЗ путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений, для подведомственных ГБУЗ и ГАУЗ путем предоставления субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 10 и 11 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ и АР за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем выделения в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений, а также путем предоставления подведомственным ГБУЗ и ГАУЗ субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 16 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 17 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и средств федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек, являющимися приложением № 5 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым 
на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределения указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с Порядком о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в государственное учреждение здравоохранения Санкт-Петербурга, расположенное за пределами территорий Санкт Петербурга в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2018 № 1022.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 18 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и федерального бюджета на условиях софинансирования 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, являющимися приложением № 6 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и принимаемым на соответствующий финансовый год постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов путем выделения 
в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ 
на основании бюджетной сметы казенных учреждений, а также предоставления подведомственным ГБУЗ и ГАУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 
3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация указанного мероприятия осуществляется КЗ, а также АР, на территории которых расположены ГКУЗ, ГБУЗ и ГАУЗ, нуждающиеся в развитии паллиативной медицинской помощи, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год КЗ и перераспределяемых на АР 
в соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 19 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств федерального бюджета, предоставляемого в виде иных межбюджетных трансфертов  в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1733, путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 
3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 20 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется Территориальным фондом ОМС за счет внебюджетных средств, предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов, 
в соответствии с Правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1910, в соответствии с Правилами использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 273.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 21 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется Территориальным фондом ОМС за счет внебюджетных средств, предоставляемых в виде межбюджетных трансфертов 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2025 
№ 3685-р «О распределении в 2026 году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 22 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления подведомственным ГБУ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 23 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления подведомственным ГБУ и ГАУ субсидий 
на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 на реализацию постановления Правительства Российской Федерации 09.06.2023 № 559 «Об установлении выплат работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга» и путем предоставления подведомственным ГКУЗ, ГБУЗ и ГАУЗ выплат в соответствии 
с распоряжения Комитета по здравоохранению от 16.06.2023 № 303-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2023 № 559».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 24 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) и ГАУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 для достижения целевых значений показателей заработной платы категорий бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также на финансовое обеспечение 
и компенсацию расходов по уплате налога на имущество организаций и земельного налога.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 25 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) и ГАУ (ГАУЗ) субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 на реализацию мероприятий ведомственного проекта «Здоровая женщина возраста 50+».

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 26 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных ему на соответствующий финансовый год, путем предоставления бюджетных ассигнований подведомственным ГКУЗ в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение выполнения функций ГКУЗ на основании бюджетной сметы казенных учреждений, путем предоставления субсидий на иные цели подведомственным ГБУЗ и ГАУЗ в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809, а также путем перераспределения бюджетных ассигнований на АР, на территории которых расположены ГКУЗ, ГБУЗ и ГАУЗ стационарного типа, нуждающиеся в капитальном ремонте.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 27 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета 
в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2023 № 896, 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.02.2026 № 348-р, путем выделения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение выполнения функций подведомственными ГКУЗ, 
а также предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 28 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, осуществляется КЗ за счет средств бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета 
в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению проведения генетических экспертных исследований костного материала неопознанных тел погибших в ходе специальной военной операции, а также образцов крови (буккального эпителия) родственников погибших в ходе специальной военной операции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2024 № 890, распоряжениями Правительства Российской Федерации от 19.01.2026 № 36-р, путем предоставления подведомственным ГБУЗ субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Финансирование мероприятий, указанных в процессной части перечня мероприятий подпрограммы 5, связанных с предоставлением субсидий ГБУ (ГБУЗ) на обеспечение выполнения государственных заданий и выполнение функций ГКУ (ГКУЗ), включает финансирование энергосервисных контрактов в части расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

13. Подпрограмма 6

13.1. Паспорт подпрограммы 6

| 1 | Исполнители подпрограммы 6 | КЗ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник(и) государственной программы (в части реализации подпрограммы 6) | Территориальный фонд ОМС СПб |
| 3 | Цели подпрограммы 6 | Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Формирование эффективной структуры оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга |
| 4 | Задачи подпрограммы 6 | Уменьшение объемов оказания скорой медицинской помощи вне медицинских организаций с одновременным увеличением объемов оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме. Поддержание сбалансированности объемов оказания медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров. Снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 6 |  |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 6 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 1 467 903 168,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 180 577 459,2 тыс. руб.; 2027 г. – 193 285 602,3 тыс. руб.; 2028 г. – 205 981 742,5 тыс. руб.; 2029 г. – 285 078 832,5 тыс. руб.; 2030 г. – 295 911 828,3 тыс. руб.; 2031 г. – 307 067 704,1 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 547 067 086,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 81 292 770,7 тыс. руб.; 2027 г. – 88 976 103,0 тыс. руб.; 2028 г. – 88 977 598,3 тыс. руб.; 2029 г. – 92 394 338,0 тыс. руб.; 2030 г. – 95 905 323,0 тыс. руб.; 2031 г. – 99 520 953,6 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 920 836 082,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 99 284 688,5 тыс. руб.; 2027 г. – 104 309 499,3 тыс. руб.; 2028 г. – 117 004 144,2 тыс. руб.; 2029 г. – 192 684 494,5 тыс. руб.; 2030 г. – 200 006 505,3 тыс. руб.; 2031 г. – 207 546 750,5 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 | Повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями. Создание условий для увеличения доли посещения детьми и взрослыми медицинских организаций с профилактическими целями. Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению |

### 13.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы 6 с указанием основных проблем и прогноз

развития сферы реализации подпрограммы 6

В рамках Территориальной программы ОМС Санкт-Петербурга застрахованные 
по ОМС граждане имеют право на получение первичной медико-санитарной помощи, включая профилактическую помощь, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ОМС, при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования; болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез 
и челюстей;

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; травмы,

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям, 
за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также зубопротезирования для отдельных категорий граждан.

В рамках Территориальной программы ОМС осуществляется:

проведение профилактических мероприятий (профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, углубленная диспансеризация, диспансеризация граждан репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья, консультирование медицинским психологом);

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС, 
в стационарных условиях и условиях дневного стационара, в том числе больным 
с онкологическими заболеваниями, больным с гепатитом C в соответствии 
с клиническими рекомендациями, включая предоставление лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

применение вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО, включая предоставление лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара.

| 13.3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Реализация базовой программы ОМС за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение территориальной программы ОМС Санкт-Петербурга в рамках базовой программы ОМС. | Территориальный фонд ОМС СПб | Внебюджетные средства | 99 284 688,5 | 104 309 499,3 | 117 004 144,2 | 192 684 494,5 | 200 006 505,3 | 207 546 750,5 | 920 836 082,3 | Индикатор 6.1, Индикатор 6.2, Индикатор 6.3 |  |
| 2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 60 780 287,0 | 68 554 883,6 | 68 554 883,6 | 71 187 391,1 | 73 892 512,0 | 76 678 259,7 | 419 648 217,0 | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 3, Целевой показатель 4, Целевой показатель 5, Целевой показатель 6, Целевой показатель 7, Индикатор 6.1, Индикатор 6.2, Индикатор 6.3 |  |
| 3 | Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 19 475 677,3 | 19 475 677,3 | 19 475 677,3 | 20 223 543,3 | 20 992 038,0 | 21 783 437,8 | 121 426 051,0 | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 3, Целевой показатель 4, Целевой показатель 5, Целевой показатель 6, Целевой показатель 7, Индикатор 6.1, Индикатор 6.2, Индикатор 6.3 |  |
| 4 | Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1 036 806,4 | 945 542,1 | 947 037,4 | 983 403,6 | 1 020 773,0 | 1 059 256,1 | 5 992 818,6 | Целевой показатель 1, Целевой показатель 2, Целевой показатель 3, Целевой показатель 4, Целевой показатель 5, Целевой показатель 6, Целевой показатель 7, Индикатор 6.1, Индикатор 6.2, Индикатор 6.3 |  |
| Всего процессная часть подпрограммы 6 |  |  |  | 180 577 459,2 | 193 285 602,3 | 205 981 742,5 | 285 078 832,5 | 295 911 828,3 | 307 067 704,1 | 1 467 903 168,9 | X |  |

### 13.4. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 6 
предусматривают их реализацию несколькими исполнителями

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 6, осуществляется Территориальным фондом ОМС за счет внебюджетных средств в виде предоставления субвенции в соответствии с принимаемыми на соответствующий финансовый год и на плановый период законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Территориального фонда ОМС и постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга о реализации закона Санкт-Петербурга о Территориальной программе ОМС.

Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 2 – 4 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 6, осуществляется КЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год, предусмотренных КЗ в соответствии с законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и на плановый период 
и в соответствии с законом Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда ОМС на соответствующий финансовый год и на плановый период, путем заключения 
в соответствующем финансовом году соглашения о порядке уплаты средств, направляемых из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет Территориального фонда ОМС.

Направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС средства предназначаются для дополнительного финансового обеспечения реализации Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС и финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС.

14. Подпрограмма 7

14.1. Паспорт подпрограммы 7

| 1 | Исполнители подпрограммы 7 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга КЗ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Участник(и) государственной программы (в части реализации подпрограммы 7) |  |
| 3 | Цели подпрограммы 7 | Развитие и совершенствование инновационных методов диагностики, профилактики и лечения. Достижение показателей снижения смертности, увеличения продолжительности и качества жизни пациентов за счет тиражирования результатов исследований и продуктов высоких медицинских технологий, организационно-технических инновационных проектов в сфере здравоохранения |
| 4 | Задачи подпрограммы 7 | Развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения. Развитие кадрового потенциала, подготовка высокопрофессиональных кадров. Развитие международного сотрудничества |
| 5 | Региональные проекты, реализуемые в рамках подпрограммы 7 |  |
| 6 | Общий объем финансирования подпрограммы 7 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 358 180,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 114 939,1 тыс. руб.; 2030 г. – 119 352,8 тыс. руб.; 2031 г. – 123 888,1 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 358 180,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 114 939,1 тыс. руб.; 2030 г. – 119 352,8 тыс. руб.; 2031 г. – 123 888,1 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 г. – 0,0 тыс. руб.; 2030 г. – 0,0 тыс. руб.; 2031 г. – 0,0 тыс. руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 | Использование передовых технологий, в результате которого сохраненные годы жизни, снижение инвалидизации, для системы здравоохранения - высвобождаемые средства, направленные на дальнейшее расширение применения инновационных технологий в медицине. Повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах |

### 14.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы 7

с указанием основных проблем и прогноз ее развития

В современных условиях уровень развития медицинской науки должен обеспечивать эффективность и независимость отечественного здравоохранения. Развитие медицинской науки как основы обеспечения улучшения здоровья населения и демографических показателей является национальной стратегической целью, без которой невозможны переход 
на инновационный путь развития в здравоохранении и, как следствие, обеспечение устойчивого социального развития общества.

В основе инновационного развития здравоохранения лежит комплексное развитие биомедицины, биотехнологий, укрепление инфраструктуры медицинской науки, повышение качества и актуализация научных исследований. Все это должно привести к появлению принципиально новых продуктов для медицины с высоким содержанием интеллектуальной составляющей, снижению зависимости российского здравоохранения и медицинской науки 
от импортных продуктов и технологий, повышению составляющей российской медицинской науки в мировом научном пространстве, повышению качества специалистов здравоохранения 
и науки.

Совершенствование оказания медицинской помощи населению возможно лишь при условии инновационного развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий 
и лекарственных средств в медицинскую практику.

Внедрение инноваций в здравоохранении предусматривает тесное взаимодействие системы здравоохранения и медицинской науки, планирование научных медицинских исследований в зависимости от потребностей здравоохранения, активное внедрение научных результатов в медицинскую практику, а также целенаправленную подготовку специалистов, способных обеспечить внедрение научных достижений. Для этого необходимы, с одной стороны, концентрация финансовых средств и кадровых ресурсов медицинской науки 
на решении приоритетных задач отечественного здравоохранения, с другой стороны, модернизация учреждений здравоохранения и подготовка квалифицированных специалистов. Таким образом, будут созданы условия для внедрения в практику новых форм организации медицинской помощи населению для перехода всех уровней системы здравоохранения 
к стандартизации медицинской помощи.

В Санкт-Петербурге среди ведущих учреждений, осуществляющих научную деятельность, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, можно отметить Онкоцентр, ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района», ГБУ НИИ им. Джанелидзе и ГБУЗ «КБ Святителя Луки».

На базе ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» создан исследовательский отдел инновационных и конверсионных программ, который состоит из трех подразделений: научно-исследовательская лаборатория медико-генетических и геномных исследований, научно-исследовательская лаборатория трансляционной биомедицины и научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий. Ведется работа по нескольким направлениям: внедрение неинвазивного пренатального скрининга в пренатальную диагностику беременных женщин; создание моделей для расчета полигенных рисков, связанных с тяжелым течением, исходом, отдаленными осложнениями новой коронавирусной инфекции (COVID-19); применение транскриптомных исследований в диагностике и тактике лечения неоплазий нижних отделов желудочно-кишечного тракта; создание нозологического банка биологических образцов человека; исследование метаболома пациентов с различными нозологиями.

На базе Онкоцентра проводятся научные исследования, направленные на совершенствование современных подходов терапии злокачественных новообразований, на разработку новых методов лечения рака, в том числе: разработка и внедрение иммунотерапевтических подходов для лечения злокачественных новообразований; разработка новых протоколов лекарственной терапии для преодоления резистентности злокачественных опухолей; разработка и внедрение новых методов терапии и диагностики злокачественных новообразований, основанных на физико-химических взаимодействиях и передовых методах хирургического лечения; разработка систем помощи принятия решения для онкологии, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Продолжена работа по созданию методик адаптивной клеточной терапии.

Огромный вклад в развитие медицинской науки вносит ГБУ НИИ им. Джанелидзе, научная база которого включает 22 научных отдела и 8 высокоспециализированных центров. Проводятся научные исследования по 28 основным темам. Результаты проводимых исследований опубликованы в научных статьях и тезисах. По результатам исследований ГБУ НИИ им. Джанелидзе является патентообладателем 10 патентов на изобретение.

На базе ГБУЗ «КБ Святителя Луки» проводится научно-исследовательская работа 
по четырём направлениям: разработка импортозамещающего консервирующего раствора для трансплантации органов; разработка панели молекулярно-генетических биомаркеров 
в периферической крови для диагностики и мониторинга терапии мочекаменной болезни;  разработка профилактики и терапии ишемически реперфузионного поражения почек; разработка тест-системы для визуализации жизнеспособности органов тканей мочевыделительной системы.

Научная деятельность в здравоохранении играет важную роль в развитии медицины, улучшении здоровья населения и повышении качества медицинского обслуживания. 
Она требует междисциплинарного подхода и сотрудничества между различными специалистами, включая врачей, ученых, исследователей и политиков.

| 14.3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Развитие инновационных методов диагностики, профилактики и лечения | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 44 486,0 | 46 194,3 | 47 949,6 | 138 629,9 | Целевой показатель 1, Индикатор 7.1, Индикатор 7.2 |  |
|  |  | КЗ |  | - | - | - | 70 453,1 | 73 158,5 | 75 938,5 | 219 550,1 |  |  |
| 2 | Публикация информационных материалов о результатах исследований и продуктах высоких медицинских технологий, инновационных проектах в сфере здравоохранения | КЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель 1, Индикатор 7.1, Индикатор 7.2 |  |
| Всего процессная часть подпрограммы 7 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 939,1 | 119 352,8 | 123 888,1 | 358 180,0 | X |  |

### 14.4. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы 7 
предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 7, осуществляется КЗ и АР за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления подведомственным ГБУ (ГБУЗ) субсидий 
на иные цели в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809.

Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 2 процессной части перечня мероприятий подпрограммы 7, осуществляется КЗ за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотренных ему в соответствующем финансовом году 
на текущее содержание КЗ.

Принятые сокращения:

АР – администрация района Санкт-Петербурга

базовая программа ОМС – составная часть Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно принимаемой законом Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и на плановый период

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ГАУ – Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение

ГАУЗ – Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения

ГБУ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

ГБУЗ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГБУЗ «КБ Святителя Луки» – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки»

ГБУ НИИ им. Джанелидзе – государственное бюджетное учреждение

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе»

ГКУ– Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение

ГКУЗ – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения

ДМО - диабетический макулярный отек

КЗ – Комитет по здравоохранению

КМПВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

КС – Комитет по строительству

КСП – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

КЭПиСП – Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

ОЗУ – особо защитные участки

ОМС – обязательное медицинское страхование

Онкоцентр – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) им. Н.П.Напалкова»

ПИР – проектно-изыскательские работы

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий»

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2020 № 809 «О мерах 
по реализации пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203»

РП «Борьба с гепатитом С» – региональный проект «Борьба с гепатитом С 
и минимизация рисков распространения данного заболевания (город федерального значения Санкт-Петербург)»

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» – региональный проект «Борьба

с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)»

РП «Борьба с сахарным диабетом» – региональный проект «Борьба с сахарным диабетом (город федерального значения Санкт-Петербург)»

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения 
Санкт-Петербург)»

РП «Здоровье для каждого» – региональный проект «Здоровье для каждого 
(город федерального значения Санкт-Петербург)»

РП «Медицинские кадры» – региональный проект «Медицинские кадры 
(город федерального значения Санкт-Петербург)»

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» – региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации 
(город федерального значения Санкт-Петербург)»

РП «Оптимальная медицинская реабилитация» – региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация 
(город федерального значения Санкт-Петербург)»

РП «Охрана материнства и детства» – региональный проект «Охрана материнства 
и детства (город федерального значения Санкт-Петербург)»

СМР – строительно-монтажные работы

Социальный кодекс Санкт-Петербурга – Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»

СПЧ – Северо-Приморская часть

Территориальная программа ОМС – ежегодно принимаемая законом 
Санкт-Петербурга Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на соответствующий финансовый год и на плановый период

Территориальный фонд ОМС – государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга»

ТПГГ – территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ФЗУ – формирование земельного участка

ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение