Когда откроют спорткомплекс в здании «Манежа» на ул. Аврова?

Ответ на вопрос, прозвучавший на встрече руководителей администрации Петродворцового района и муниципального образования с жителями города Петергоф.

В 2014 году СК «Петродворцовый» был передан в собственность Санкт-Петербурга. В период с 2015 по 2018 годы Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга проведены следующие работы: полная замена конструкций кровли, завершены работы по реставрации фасада, оконных и дверных заполнений части здания, в которой расположен ледовый каток, демонтировано временное ограждение со стороны ул. Аврова, открыт лицевой фасад.

На 2019 год запланированы работы по устройству индивидуального теплового пункта, отделочные работы внутри административного корпуса, устройство блока раздевалок, выполнение отделочных и электромонтажных работ внутри здания.

Завершить реконструкцию здания планируется в 2022 году.

28 февраля 2019 г.